Prezenta grilă de evaluare se adresează proiectelor finanțate în cadrul Priorității 2. Protecția mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calității aerului şi remediere a siturilor contaminate, Acțiunea 2.1 - Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu și este elaborată pe baza Metodologiei și criteriilor pentru selectarea operațiunilor din cadrul Programul Dezvoltare Durabilă, metodologie care reprezintă cadrul general pentru selectarea operațiunilor pentru perioada de programare 2021-2027.

Proiectele supuse evaluării din cadrul apelului PDD/775 - Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare răspund nevoii de conformare cu:

- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

- Directiva 79/409 din 1979 modificată prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;

și au în vedere și obiectivele Strategiei UE privind biodiversitate pentru 2030, încadrându-se în acțiunea sprijinită B. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planurile de acțiune pentru specii.

Apelul PDD/775 - Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, în care sunt depuse proiectele este necompetitiv cu depunere continuă cu termen de închidere a depunerii, iar durata totală a procesului de evaluare, selecție și contractare nu depășește 150 de zile calendaristice, calculate de la depunerea cererii de finanțare. Sistemul de notare utilizat pentru Grila de verificare tehnico-economică este DA/NU, iar notarea oricărui criteriu cu NU, atrage respingerea proiectului, cu excepția criteriului Complementaritate și concentrare strategică, unde răspunsurile nu sunt eliminatorii în procesul de selecție a proiectelor, fiind concludente pentru raportări. Selecția acestor proiecte la finanțare se face în baza analizei AM PDD, care se asigură de corelarea informațiilor în toate documentele suport și actele de reglementare (avize, acorduri) și documentele instituționale (hotărâri/acte de aprobare a cofinanțării, a indicatorilor tehnico-economici, disponibilitatea terenurilor), urmărindu-se aprobarea unor proiecte mature din punct de vedere tehnic și financiar, care să poată asigura implementarea investițiilor necesare pentru conformarea cu Directivele europene relevante și absorbția fondurilor europene.

# .Grila de verificare tehnico-economică

| Criteriu |  | Sistem notare DA/NU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | Observații |
| 1. Contribuția la realizarea obiectivelor priorității PDD |  |  |  |  |
| - Proiectul derivă din documentele strategice naționale/regionale/județene relevante PDD |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunile Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la Obiectivul Specific și Descrierea investiției din Cererea de Finanțare |
| - Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific al FEDR selectat în PDD (2.7) Evaluatorul va avea în vedere ca: - proiectele să propună implementarea de măsuri din cel puțin unul din planurile de management /planurile de acțiune aprobate de către autoritatea de mediu. Proiectele propuse vor acoperi măsuri cuprinse în planurile de management / planurile de acţiune pentru specii, aşa cum au fost prioritizate în cadrul acestuia. |  |  |  | Se probează cu: - informațiile din secțiunile: Justificare/Context/ Relevanță/Oportunitate și contribuția la obiectivul specific, Obiective proiect, Activități și Localizare proiect din Cererea de Finanțare; - Avizul Consiliului Științific al parcurilor naționale/naturale/rezervații ale biosferei sau al autorității competente în cazul în care aria protejată necesită structură de administrare, dar nu are Consiliu Științific constituit, după caz, pentru proiectele care prevăd măsuri active de conservare - Plan de management aprobat şi actul normativ de aprobare. - Matrice de corelare a proiectului– Anexa 10 |
| - Proiectul propune măsuri și investiții care se încadrează în codurile de intervenție aferente PDD Evaluatorul va avea în vedere ca proiectele să fie încadrate în codul: - 078 - Protejarea, restaurarea și utilizarea durabilă a siturilor Natura 2000. |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunea Buget – Domeniu de intervenție din cererea de finanțare |
| - Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în PDD și respectă condițiile prevăzute în ghidul solicitantului |  |  |  | Se verifică prin compararea activităților precizate în sectiunea Activități din Cererea de Finanțare cu acțiunile finanțabile din GS (secțiunea 3.6). |
| - Încadrarea în condiția favorizantă - proiectul respectă prevederile condiției favorizante? Evaluatorul va verifica dacă proiectul respectă prevederile Cadrului de acțiune prioritar (CAP) pentru Natura 2000 în România. |  |  |  | Se probează cu: - informații din secțiunile Obiective proiect și Descrierea investiției din Cererea de Finanțare, - declarația privind respectarea prevederilor condiției favorizante. |
| 2. Maturitatea proiectului (documentație tehnico-economică, documente aprobatoare, inclusiv procedura de mediu, după caz) |  |  |  |  |
| 2.1. Corelarea și coerenţa documentației suport a proiectului/documentației tehnico-economice, inclusiv a actelor de reglementare, cu cererea de finanțare Evaluatorul va urmări coerența și logica în elaborarea proiectului în corelare cu respectarea prevederilor/recomandărilor din ghidul solicitantului și va avea în vedere următoarele apecte: - Aria vizată de proiect este corect şi suficient descrisă din punct de vedere al legislaţiei comunitare şi naţionale, al proprietăţii terenurilor, a importanţei pentru biodiversitate şi a caracteristicilor sale ştiinţifice. Hărţile ataşate prezintă în mod clar şi cuprinzător locaţia şi limitele ariei acoperite de proiect precum şi elementele propuse a fi realizate prin acţiunile proiectului. - Obiectivele, activitățile şi rezultatele proiectului sunt corect formulate și există o corelare logică între problemele/deficiențele identificate şi rezultatele proiectului (secţiunea Obiective proiect şi Rezultate aşteptate). Documentaţia suport furnizată fundamentează şi susţine în mod relevant activităţile propuse în proiect. - Rezultatele anticipate sunt cuantificabile şi corelate cu indicatorii proiectului. Indicatorii propuşi sunt corect identificaţi şi permit monitorizarea implementării proiectului. - Riscurile sunt identificate într-o manieră coerentă şi măsurile de prevenire şi diminuare a riscurilor sunt prezentate şi detaliate. |  |  |  | Se probează cu: - informațiile din secțiunile: Obiective proiect, Indicatori, Activități, Rezultate așteptate, Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la obiectivul specific, Descrierea investiției și Plan de achiziții din Cererea de Finanțare, - documentația proiectului, actele de reglementare de mediu, autorizația de construire (dacă a fost emisă). |
| 2.2. Ultima versiune a documentației proiectului/documentației tehnico-economică, inclusiv indicatorii tehnico-economici, după caz, este aprobată printr-un document intern/act normativ/administrativ, după caz, în baza avizului CTE/raportului/nota/studiu de oportunitate/ document intern avizator, după caz Proiectele vor fi însoţite de studiul de fezabilitate și/sau proiect tehnic de împădurire /studiu tehnic de înființare a plantațiilor/ alte studii ce stau la baza implementării măsurilor de conservare conform condițiilor detaliate în ghid (după caz), însoțite de avizele necesare. Pentru lucrările de reabilitare/modernizare a infrastructurii de vizitare, va fi depusă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, iar pentru infrastructura care nu necesită autorizaţie de construcţie, memoriu şi deviz (dacă proiectul prevede lucrări de infrastructură). Evaluatorul va urmări ca: - în cazul în care este transmisă o documentație tehnico-economică, aceasta respectă conținutul cadrul din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, - documentația proiectului/ documentația tehnico-economică inclusiv indicatorii tehnico-economici se corelează cu documentul de aprobare |  |  |  | Se probează cu: - documentația proiectului, - document intern/act normativ/administrativ, după caz, în baza avizului CTE/raportului/nota/studiu de oportunitate/ document intern avizator, după caz pentru aprobarea documentației proiectului/ documentației tehnico-economică. |
| 2.3. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2021-31.12.2029), activitățile sunt realizabile în perioada propusă în proiect iar planul de implementare este realist Evaluatorul va verifica dacă proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor. Calendarul activităţilor asigură o derulare optimă a proiectului și este corelat cu planul de achiziţii. |  |  |  | Se probează cu informațiile din: - secțiunile Activități și Plan de achiziții din Cererea de Finanțare - Anexa 2.6 - Graficul de implementare . |
| 2.4. Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora așa cum sunt prezentate în Anexa 5 – Categorii de cheltuieli Evaluatorul va avea în vedere următoarele aspecte: - va verifica încadrarea cheltuielilor în categoriile de cheltuieli conform Anexei 2.2 - Matricea de corelare a bugetului cererii de finanțare cu devizul întocmit conform HG nr. 907/2016, precum și limitele aplicabile cheltuielilor eligibile prezentate în secțiunea 5.3.2 din GS și Anexa 5 – Categorii de cheltuieli; - valoarea totală eligibilă a proiectului să nu depăşească pragurile stabilite prin ghidul solicitantului la secțiunea 5.4; - costurile proiectului sunt detaliate, coerente și realiste și respectă prevederile legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor; - planul financiar repartizat pe ani corespunde necesităţilor de implementare a proiectului; - proiectul a fost analizat din perspectiva unor posibile venituri generate ca urmare a investiției (acolo unde este cazul); - unitatea de implementare a proiectului (UIP) este dimensionată în funcţie de necesităţile de implementare a proiectului și nivelul de experienţă profesională a personalului UIP este corelat cu pragurile de eligibilitate a salariilor. |  |  |  | Se probează cu: - informațiile din secțiunile Buget și Resurse Umane din Cererea de Finanțare; - Anexa 2.10 - Bugetul proiectului pe ani de implementare și Anexa 2.1– Bugetul proiectului |
| 2.5. Prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor Costurile estimate pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi sunt corect calculate şi justificate faţă de obiectivele propuse şi rezultatele estimate. |  |  |  | Se probează cu informațiile din: - secțiunile: Obiective proiect, Activități, Rezultate așteptate, Plan de achiziții și Buget din Cererea de Finanțare; - Anexa 2.9 - Justificare rezonabilitate costuri. |
| 2.6. Proiectul a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele europene de mediu relevante, după caz Evaluatorul va urmări ca actul de reglementare unic privind evaluarea impactului asupra mediului să fie aferent tuturor investițiilor proiectului, să fie în conformitate cu legislaţia naţională și cu reglementările comunitare aplicabile. Pentru proiectele care propun investiții/activități în interiorul și/sau în vecinătatea siturilor Natura 2000 se va verifica dacă este anexat Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz). Se va urmări prezentarea, dacă este cazul, a Avizului de Gospodărire a Apelor unic care să fie aferent tuturor investițiilor proiectului. În cazul în care ACPM decide că nu este necesară derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în locul actului de reglementare EIM se va depune la cererea de finanțare Clasarea notificării. |  |  |  | Se probează cu: - Actul de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului sau Clasarea notificării (după caz); - Studiul de Evaluare Adecvată sau Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz); - Raportul privind Impactul asupra Mediului/ Memoriul de prezentare (după caz); - Avizul de Gospodărire a Apelor (după caz). |
| 2.7. Proiectul respectă principiile DNSH Evaluatorul va urmări ca proiectul să respecte principiile DNSH și ca Lista de verificare DNSH să cuprindă toate secțiunile completate, iar informațiile cuprinse să fie coerente și corelate cu documentația proiectului. |  |  |  | Se probează cu: - informațiile din secțiunea Principii orizontale - Principiul DNSH; - Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului; - Lista de verificare DNSH elaborată de către Solicitant (Anexa 2.4). |
| 2.8. Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și, dacă este cazul, include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice |  |  |  | În cazul proiectelor care propun investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani, se probează cu: - Raportul privind imunizarea la schimbările climatice; - informații din secțiunea Principii orizontale - Imunizarea la schimbările climatice. |
| 2.9. Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct de vedere al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii Se va verifica de către evaluator, cuantumul finanțarii rezultat în urma verificării dosarului de achiziții cuprins în Nota emisă de Direcția Autorizare și Verificare Achiziții Publice/SVAP |  |  |  | Se probează cu Nota emisă de Direcția Autorizare și Verificare Achiziții Publice/SVAP |
| 3. Complementaritate și concentrare strategică |  |  |  |  |
| 3.1. Complementaritatea cu alte investitii realizate prin PNRR/cu alte programe cu finantare europeană/națională (Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale) |  |  |  | Se probează prin informații din: - declarația unică, - secțiunile Solicitant - Asistență acordată anterior și Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la Obiectivul Specific din Cererea de Finanțare - Document în care vor fi completate toate proiectele cu investiții similare obiectivului de investiție solicitat prin prezenta cerere de finanțare. |
| 3.2. Proiectul este localizat în zona ITI și contribuie la strategia ITI |  |  |  | Se probează cu: - informațiile din secțiunea Atribute proiect; - Avizul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI pentru proiectele care contribuie la strategia ITI. |
| 3.3. Proiectul este localizat în județele relevante SUERD și contribuie la stategia SUERD (după caz) Judeţele relevante SUERD sunt: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea și Constanţa. |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunea Localizare proiect din Cererea de Finanțare. |
| 4. Sustenabilitatea proiectului |  |  |  |  |
| 4.1. Sunt identificate acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunea Caracter durabil al proiectului, subsecțiunea: Descriere/Valorificarea rezultatelor din Cererea de finanțare |
| 4.2. Disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunea Caracter durabil al proiectului, subsecțiunile: Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi, eventual, încheiate și Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.) |
| 4.3. Rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia |  |  |  | Se probează cu informațiile din secțiunea Caracter durabil al proiectului, subsecțiunea: Transferabilitatea rezultatelor |
| Proiectul este propus pentru finanțare? |  |  |  |  |
| - Da | - Nu |  |  |  |
| Comentarii |  |  |  |  |

În ultimii doi ani aferenti perioadei de programare 2021 - 2027,  nu pot fi aprobate proiecte cu un grad de maturitate mai mic de 50% (progres fizic)

Pentru proiectele de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani.

Această secțiune este inclusă în grila de verificare pentru a evita suprapunerea unor investiții cu alte proiecte similare, precum și pentru a identifica proiectele care pot avea contribuție la strategiile  ITI și SUERD, prin urmare, răspunsurile din această secțiune nu sunt eliminatorii în procesul de selecție a proiectelor, fiind concludente pentru raportări.