ROMÂNIA 								NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                			            EX. NR.

UNITATEA MILITARĂ 02542

__________ 					         	       				       Nr. ________

FOCŞANI

-MODEL -

ACORD CONTRACTUAL

PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI

aferent obiectivului de investiții

„Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 830 Buzău”

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

a) Unitatea Militară 02542 Focşani, bd. Bucureşti nr. 1-3, localitatea: Focşani, judeţul Vrancea, cod poştal 620144, telefon: 0237.213.155, fax: 0237.213.155, cod fiscal: 4297711, e-mail: um02542@mapn.ro, cont trezorerie R002TREZ23A600200710101X legal reprezentată de colonel inginer Ovidiu-Florian GHEORGHE - şeful Unităţii Militare 02542 Focşani şi mr. Daniel MĂCIUCĂ - contabil şef

şi

b) __________________________________________, cu sediul în ___________, str. _______________  nr. ___,  sector _____, telefon: ___________, fax: ____________, cod fiscal: RO_______________, cont trezorerie: RO__TREZ______________, deschis la  Trezoreria _______________, legal reprezentată prin _________________, în calitate de Administrator, pe de altă parte, în calitate de Antreprenor.

Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. ________________, ca Lucrările cunoscute sub numele de:                       „Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 830 Buzău” (execuție lucrări)  - cod obiectiv investiție 2020-C/I-830 Buzău - să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional şi următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat,

(b) Condițiile Specifice,

(c) Condițiile Generale,

(d) Specificațiile,

(e) Piesele Desenate,

(f) Lista de Cantități şi documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice);

2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);

3. Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul);

4. Acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);

5. Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul);

6. Orice alte documente care fac parte din Contract ( garanția de buna execuție, grafic de realizare a lucrărilor, caiet de sarcini ).

3. Ținând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute şi să finalizeze Lucrările având ca obiect „Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 830 Buzău” – (execuție lucrări) şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: __________ Lei, exclusiv TVA (în litere:____________________), reprezentând Preţul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referinţă | Element | Date contractuale |
| --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiţii |  |  |
| b) | Numele şi adresa Antreprenorului |  |
| c) | Numele şi adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului | UNITATEA MILITARĂ 02542 FOCŞANI, B-DUL BUCUREŞTI NR. 1-3, LOCALITATEA FOCŞANI, REPREZENTATĂ DE COLONEL INGINER Ovidiu-Florian GHEORGHE, ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02542 FOCŞANI |
| q) | Durata de execuție | - 24 luni execuție lucrări (de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor); |
| vv) | Sector | - |
| bbb) | Numele şi adresa Supervizorului | - |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului | limba română |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |
| 15.1 | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie | Garanţia de bună execuţie este de _______ lei, reprezentând 10% din valoarea totală a contractului de _______ lei fără TVA şi se constituie prin una dintre următoarele modalităţi: a) virament bancar în contul RO19TREZ6915005XXX000089 deschis la Trezoreria Focșani; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În cazul constituirii garanției prin rețineri succesive, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la art. 40, alin (5) din HG 395/2016, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 40, alin. (4) şi (5) din HG 395/2016, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 40, alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului. e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. |
| 15.6 a) | valoarea Garanţiei de Bună Execuţie restituită după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor | Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: - 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; - restul valorii Garanţiei de Bună Execuţie, respectiv 30%, la aprobarea Recepţiei Finale |
| Clauza 16 – Responsabilități și asigurări |  |  |
| 16.2 b) 1. | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terţilor | Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene. |
| Clauza 17 - Programul de Execuţie |  |  |
| 17.6 | Suma reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie | 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie până la acceptarea de beneficiar a Programului de Execuţie respectiv. |
| Clauza 36 - Întârzieri |  |  |
| 36.3 | valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă un punct de referinţă la termenul stabilit | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări. |
| 36.4 | valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | 1)Valoarea penalităților de întârziere reprezintă o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04%/zi întârziere din valoarea obligațiilor neexecutate/ executate necorespunzător/ executate parțial, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Pentru încasarea acestor penalități. (2) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, procentul penalităților stabilit la momentul încheierii contractului va fi mai mic decât rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, atunci procentul penalităților se va actualiza în funcție de aceasta, plus 8 puncte procentuale, în conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 13/2011. |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |
| 46.1 | Efectuarea unei/unor plăţi în avans | Nu se vor efectua plăţi în avans |
| Clauza 47 – Sume reţinute |  |  |
| 47.1 | Valoarea procentuală a Sumelor Reţinute din Certificate de Plată | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] în cazul în care garanția de buna execuție se constituie conform Legii 98/2016 art. (4) lit. d). |
| 47.1 | Limita sumelor reținute | 10% din Prețul Contractului la semnarea Contractului în cazul în care garanția de buna execuție se constituie conform Legii 98/2016 art. (4) lit. d). |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor |  |  |
| 48.2 | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | Nu este cazul |
| 48.3 | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | Da Formula aplicabilă va fi: An = av + (1-av) * In/Io, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8. - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. |
| Clauza 49- Măsurare, evaluări şi Sume Previzionate |  |  |
| 49.3 | Sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit | 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |
| Clauza 50 - Plăţi |  |  |
| 50.2 a) | lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | NU |
| 50.3 | valoarea unor obligaţii neîndeplinite sau nerespectate | a) neprezentarea contractelor de subcontractare este penalizată cu suma de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere până la intrarea în legalitate; b) înlocuirea unui subcontractor fără respectarea prevederilor contractuale este penalizată cu suma de 1.000 lei pe zi pentru fiecare modificare până la intrarea în legalitate; c) înlocuirea personalului cheie al contractantului fără acordul autorității contractante este penalizată cu suma de 1.000 lei pe eveniment; d) nerespectarea prevederilor privind numirea unui responsabil cu securitatea muncii pe şantier este penalizată cu suma de 500 lei pe zi până la îndeplinirea obligaţiei; e) neprezentarea poliţelor de asigurări aferente prezentului contract, atunci când sunt solicitate de către autoritatea contractantă, este penalizată cu suma de 500 lei pe zi până la îndeplinirea obligaţiei; f) nerespectarea de către contractant a următoarelor obligații: - de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; - de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; - de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. este penalizată cu suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiilor; g) nerespectarea de către contractant a obligației ca la terminarea lucrărilor să readucă terenul la starea inițială este penalizată cu suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiilor; h) neprezentarea în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional a instrumentelor de constituire a garanţiei de bună execuţie modificate este penalizată cu suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinire, pentru fiecare neprezentare. |
| Clauza 61 - Perioada de Garanţie |  |  |
| 61.6 | durata Perioadei de Garanţie | 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor, după stingerea tuturor obiecțiilor constatate de comisia de recepție (dacă este cazul). |
| Clauza 70 – Dispute şi arbitraj |  |  |
| 70.4 | Numărul de arbitri | Fără arbitri. Litigiile se vor soluționa de către instanțele de drept comun. |
| 70.5 | Locul arbitrajului | - |
| 70.5 | Limba arbitrajului | - |
| Clauza 71 - Legea |  |  |
| 71.1 | legea care guvernează Contractul | Legea română |

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba [română] în 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare originale pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar,                                                           Pentru Antreprenor,

VĂZUT

ȘEF SECȚIE ACHIZIȚII PUBLICE

P.c.c. ing.

Ramona Rodica CHITIC

VIZAT CFPP

CONTABIL ŞEF

Mr.

Daniel MĂCIUCĂ

Șef S.M.C.I.

Mr. ing.

Ciprian MUȘESCU

CONSILIER JURIDIC

P.c.c.

Lia-Daniela NICOARĂ

Întocmit,

P.c.c.

Lavinia-Elena HUNEA