Nr. DIT-LPIS: 2402/25.11.2025

Se aprobă,

Director General

Gabriela Nicoleta ANDREI

Propun spre aprobare,	 	                                                        Propun spre aprobare,

Director General Adjunct, 	                                                        Director General Adjunct,

Constantin MIHAI                                                                       Paul KMEN

# CAIET DE SARCINI

Privind achiziție servicii mentenanță preventivă și corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi rezolvarea incidentelor care pot apărea)

pentru aplicația IPA-ONLINE

Cuprins

1.	Introducere	4

2.	Contextul realizării acestei achiziții	4

2.1	Informații despre Autoritatea contractantă	4

2.2	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor	5

2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă	7

a) Asigurarea accesului continuu și neîntrerupt la datele istorice gestionate în IPA Online	7

b) Protejarea integrității și securității datelor istorice	8

c) Asigurarea continuității operaționale pentru activitățile interne și pentru obligațiile instituționale ale APIA	8

d) Reducerea riscului de indisponibilitate tehnică a platformei	8

e) Menținerea unei infrastructuri informatice stabile pe termen lung	8

f) Respectarea cerințelor de audit și a obligațiilor de arhivare	8

2.4	Alte inițiative / proiecte / programe asociate cu această achiziție de servicii	9

2.5	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea	10

2.6	Factori interesați și rolul acestora	11

2.6.1. Factori interni	11

2.6.2. Factori externi	12

3.	Produsele solicitate	12

3.1	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante	12

3.1.1. Descrierea sistemului	12

3.2	Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor	17

3.3	Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor	18

3.4	Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate	19

3.4.1	Mentenanță preventivă și corectivă	20

3.4.1.1. Documentare operațiuni de mentenanță	26

3.4.1.2. Timpi de răspuns pentru rezolvarea incidentelor	27

3.5	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor	30

3.6	Atribuțiile și responsabilitățile	30

3.6.1	Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului	30

3.6.2	Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante	32

3.7	Cerințe privind propunerea tehnică	34

3.8	Alte cerințe suplimentare:	36

3.9	Garanție/ Termen de valabilitate	37

4.	Ipoteze și riscuri	38

4.1	Ipoteze	38

4.2	Riscuri	38

5.	Abordare și metodologie în cadrul Contractului	42

6.	Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate	42

7.	Locul și durata desfășurării activităților	42

7.1	Locul desfășurării activităților	42

7.2	Durata prestării serviciilor	43

8.	Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor	43

8.1	Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară	43

8.2	Profilul experților principali (experți cheie)	44

8.3	Profilul experților secundari (experți non-cheie)	46

8.4	Personalul administrativ și personalul suport pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului	50

8.5.	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor	51

8.6.	Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului	51

9.	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	52

10.	Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului	53

10.1. Gestionarea relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă	54

10.2.	Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator	55

10.2.1	Livrabile pentru servicii de mentenanță preventivă și corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi rezolvarea incidentelor care pot apărea)	55

10.3	Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului	57

10.4 Acceptanța serviciilor de mentenanță corectivă	58

10.5	Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului	59

10.6	Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului	59

10.7	Evaluarea performanței Contractantului	59

10.8	Efectuarea plăților în cadrul Contractului	60

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de Atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, nerespectarea uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

# Contextul realizării acestei achiziții

## Informații despre Autoritatea contractantă

Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituția publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, având rolul de a implementa și gestiona schemele și măsurile de sprijin finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), precum și din bugetul național. APIA asigură administrarea Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS), fiind responsabilă de colectarea, verificarea, procesarea și autorizarea plăților aferente cererilor depuse de fermieri în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Instituția are o structură organizatorică formată din Aparatul Central și 42 de Centre Județene, respectiv Centre Locale, care permit gestionarea operațiunilor la nivel național, asigurând accesul fermierilor la serviciile instituției. APIA utilizează sisteme informatice complexe, printre care IPA Online, LPIS și alte module specializate, pentru a îndeplini cerințele operaționale, de raportare și de control stabilite de legislația europeană și națională.

Achizițiile realizate de APIA urmăresc asigurarea funcționării continue și eficiente a proceselor operaționale specifice gestionării fondurilor europene, respectarea standardelor de conformitate impuse de Comisia Europeană, precum și asigurarea unui nivel ridicat de transparență și eficiență în utilizarea fondurilor publice. Instituția derulează procedurile de achiziții publice în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și actele normative subsecvente.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Aplicația IPA Online reprezintă un sistem informatic esențial pentru gestionarea datelor istorice aferente campaniilor de plăți directe și măsurilor de dezvoltare rurală derulate de APIA până în anul 2025. Aceasta a constituit, în perioada operațională, instrumentul principal utilizat de fermieri pentru digitizarea parcelelor agricole într-un mediu GIS, precum și pentru stabilirea și transmiterea declarațiilor de suprafață necesare cererilor de plată. Totodată, sistemul a fost intens utilizat de personalul APIA pentru verificările administrative, analizele privind supradeclarările, controlul suprapunerilor de parcele și monitorizarea datelor geospațiale necesare implementării regulilor stabilite la nivel european în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Deși IPA Online nu mai este utilizată pentru procesul curent de depunere a cererilor unice aferente campaniilor viitoare, aceasta rămâne o aplicație fundamentală pentru gestionarea și accesarea istoricului de date, care trebuie menținut accesibil și integru pentru o perioadă extinsă, conform obligațiilor de arhivare, audit, control și raportare. Personalul APIA continuă să utilizeze aceste informații pentru:

- verificări ex-post și controale administrative aferente campaniilor anterioare;

- clarificări solicitate de fermieri și instituții de control;

- răspuns la solicitările structurilor de audit intern și extern (Curtea de Conturi, Comisia Europeană, OLAF, organisme de certificare);

- consultarea și analiza datelor relevante pentru interpretarea corectă a situațiilor administrative anterioare;

- verificarea supradeclarărilor și suprapunerilor semnalate în campaniile anterioare;

- acces la istoricul digitizărilor cadastrale și geospațiale.

În prezent, aplicația funcționează exclusiv ca sistem de arhivă activă, păstrând toate informațiile introduse de fermieri și funcționarii APIA până în anul 2025. Pentru a garanta integritatea acestor date și accesul continuu la platformă, este necesară asigurarea serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă, întrucât în lipsa acestora pot apărea erori de funcționare, degradări ale performanței, blocaje în accesarea datelor geospațiale, disfuncționalități cauzate de actualizările infrastructurii sau defecțiuni ale componentelor software terțe.

Continuarea utilizării aplicației fără un nou acord cadru ar expune APIA unor riscuri semnificative, printre care:

- indisponibilitatea totală sau parțială a aplicației și, implicit, imposibilitatea consultării datelor istorice;

- coruperea sau pierderea datelor geospațiale și tabelare;

- imposibilitatea remedierii erorilor apărute în funcționarea modulelor GIS, a bazei de date PostgreSQL/PostGIS sau a serviciilor asociate;

- apariția unor incidente de securitate cauzate de absența intervențiilor preventive;

- imposibilitatea APIA de a furniza informațiile solicitate de organismele de control și audit, situație ce poate atrage consecințe administrative sau financiare.

Aplicația IPA Online are o arhitectură open-source, bazată pe tehnologii FOSS, găzduită integral pe infrastructura APIA. Aceasta include componente critice, precum:

- servicii GIS (WMS/WFS) utilizate pentru vizualizarea și analiza datelor geospațiale;

- module de digitizare, măsurare, identificare și validare spațială;

- interfață web utilizată pentru consultarea și exportul informațiilor;

- bază de date PostgreSQL cu extensie PostGIS, care gestionează întregul volum de date istorice.

Ținând cont de complexitatea sistemului, de specificul componentelor GIS și de importanța menținerii accesului la datele istorice până în anul 2025, APIA are obligația operațională și legală de a asigura funcționarea tehnică a aplicației printr-un contract valabil de mentenanță corectivă și preventivă.

Prin urmare, achiziția acestor servicii este necesară pentru:

- remedierea oricăror erori apărute în aplicație și în serviciile conexe (GIS, baze de date, servere);

- prevenirea incidentelor prin monitorizarea permanentă a funcționării sistemului;

- menținerea integrității și accesibilității informațiilor istorice până în anul 2025;

- asigurarea funcționării stabile a platformei în condiții de securitate și conformitate tehnică;

- îndeplinirea obligațiilor instituționale privind păstrarea, consultarea și furnizarea datelor istorice aferente campaniilor anterioare.

În acest context, inițierea unei proceduri de achiziție a unui nou contract devine obligatorie pentru APIA, deoarece doar prin asigurarea mentenanței corective și preventive se poate menține accesul instituției la datele istorice din IPA Online, evitându-se pierderi de informații, disfuncționalități tehnice și riscuri instituționale majore.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă pentru aplicația IPA Online, Autoritatea contractantă urmărește asigurarea continuității funcționării unui sistem informatic care conține date istorice esențiale aferente campaniilor de sprijin derulate până în anul 2025. Aceste date sunt indispensabile pentru desfășurarea activităților interne ale APIA, a controalelor administrative ex-post și pentru răspunsul la solicitările instituțiilor de audit, control și verificare.

Beneficiile principale anticipate sunt următoarele:

### a) Asigurarea accesului continuu și neîntrerupt la datele istorice gestionate în IPA Online

Menținerea în funcțiune a aplicației permite personalului APIA consultarea digitizărilor, declarațiilor de suprafață, suprapunerilor, controalelor administrative și tuturor informațiilor geospațiale aferente campaniilor anterioare, necesare pentru clarificări, verificări și raportări.

### b) Protejarea integrității și securității datelor istorice

Prin serviciile de mentenanță preventivă și corectivă se evită riscul pierderii, coruperii sau degradării datelor, contribuind la păstrarea corectitudinii și completitudinii informațiilor arhivate.

### c) Asigurarea continuității operaționale pentru activitățile interne și pentru obligațiile instituționale ale APIA

Accesul la istoricul IPA Online este necesar pentru:

- controale administrative ulterioare,

- verificări ex-post,

- audituri interne și externe,

- clarificări solicitate de beneficiari,

- analize tehnice privind situații anterioare,

- verificări ale supradeclarărilor și suprapunerilor identificate în campaniile precedente.

### d) Reducerea riscului de indisponibilitate tehnică a platformei

Achiziția serviciilor de mentenanță permite identificarea și remedierea rapidă a eventualelor disfuncționalități ale componentelor aplicației (GIS, servere, baze de date), prevenind blocaje care ar împiedica accesul APIA la informațiile istorice.

### e) Menținerea unei infrastructuri informatice stabile pe termen lung

Serviciile achiziționate vor contribui la stabilitatea aplicației prin:

- monitorizare tehnică permanentă,

- actualizări necesare pentru funcționarea componentelor software,

- prevenirea problemelor generate de uzura tehnică sau de modificările mediului IT.

### f) Respectarea cerințelor de audit și a obligațiilor de arhivare

Aplicația conține informații obligatorii pentru:

- organismele de certificare,

- Curtea de Conturi,

- Comisia Europeană,

- alte entități de control.

Menținerea funcționalității sistemului asigură conformitatea instituției cu cerințele legale,

Achiziția garantează accesul sigur, stabil și continuu la istoricul complet al datelor IPA Online, necesar pentru activitatea instituțională, pentru controalele ulterioare ale campaniilor până în 2025 și pentru îndeplinirea obligațiilor de audit și raportare.

## Alte inițiative / proiecte / programe asociate cu această achiziție de servicii

Aplicația IPA Online face parte integrantă din ansamblul de sisteme informatice care compun Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), sistem prin care APIA gestionează plățile directe și măsurile de sprijin finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). IACS este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și reprezintă mecanismul unic de administrare, verificare și control al cererilor de plată depuse de fermieri.

Începând cu anul 2007, România beneficiază de fonduri europene pentru agricultură pe baza cererilor de plată pe suprafață, iar pentru a respecta condițiile impuse de Comisia Europeană, APIA a avut obligația să implementeze componentele principale ale IACS, printre care:

- Registrul fermierilor, utilizat pentru identificarea unică a solicitantului;

- Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS), realizat pe baza ortofotoplanurilor și a blocurilor fizice unic identificate la nivel național;

- Aplicația IPA Online, care a oferit fermierilor posibilitatea de a digitiza și măsura suprafețele declarate în mediul GIS;

- Sistemul de gestionare a cererilor unice de plată și a controalelor administrative asociate.

Aceste elemente au fost dezvoltate inițial în cadrul proiectului de înfrățire (EU Twinning) dintre Ministerul Federal al Alimentației, Agriculturii și Protecției Consumatorilor din Germania și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, ulterior fiind extinse și adaptate în funcție de cerințele PAC și de necesitățile operaționale ale APIA.

De-a lungul campaniilor desfășurate până în anul 2025, IPA Online a funcționat ca aplicația principală pentru digitizarea parcelelor agricole, pentru verificările geospațiale aferente declarațiilor de suprafață și pentru sprijinirea fermierilor în depunerea cererilor de plată. De asemenea, personalul APIA a utilizat aplicația pentru realizarea controalelor administrative, identificarea supradeclarărilor, verificarea suprapunerilor de parcele în cadrul blocurilor fizice și pentru analiza datelor utilizate în implementarea schemelor de plată.

Deși aplicația nu mai este folosită pentru depunerea cererilor în campaniile viitoare, IPA Online continuă să reprezinte o componentă strategică în infrastructura informatică a APIA, întrucât conține date istorice esențiale care trebuie păstrate, analizate și puse la dispoziția structurilor de control și audit. Sistemul este utilizat în continuare pentru:

- verificări ex-post ale campaniilor anterioare;

- clarificări solicitate de beneficiari sau de alte instituții publice;

- audituri interne și externe (Comisia Europeană, Curtea de Conturi, organisme de certificare);

- reconstrucția situațiilor declarate în campanii precedente;

- analizarea supradeclarărilor și suprapunerilor semnalate în anii anteriori.

Întrucât plăţile directe acordate unui fermier depind în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta, un important rol în cadrul IACS îl deţine sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System -LPIS CF ) și  aplicația  IPA-ONLINE, aplicație care permite beneficiarilor să își măsoare cu precizie parcelele pentru care solicită sprijin la APIA.

Fără menținerea funcțională a IPA Online, APIA nu ar putea îndeplini obligațiile legale privind păstrarea și accesul la datele istorice aferente campaniilor anterioare anului 2025, nu ar putea răspunde conform solicitărilor instituțiilor de control și audit, iar fluxurile interne care necesită consultarea digitizărilor și a informațiilor geospațiale ar deveni indisponibile.

În acest context, această achiziție nu reprezintă o inițiativă izolată, ci o parte necesară a unui ansamblu integrat de sisteme dezvoltate în timp în cadrul IACS, contribuind direct la menținerea conformității operaționale, tehnice și legale a APIA.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituția reprezintă organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), având personalitate juridică și fiind finanțată integral de la bugetul de stat.

APIA are rolul central în implementarea și gestionarea schemelor și măsurilor de sprijin financiar acordate sectorului agricol, atât din fonduri europene, cât și din surse naționale. Activitatea principală a instituției vizează administrarea fondurilor Uniunii Europene destinate agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului, respectiv Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), precum și gestionarea unor programe naționale stabilite prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Pentru a asigura accesul corect și eficient al fermierilor la formele de sprijin european și național, APIA operează sisteme informatice complexe, integrate în cadrul Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS). Acest sistem reprezintă cadrul tehnic, procedural și informatic prin care statele membre UE administrează cererile de plată ale fermierilor, efectuează verificările administrative și controlele geospațiale, autorizează plățile și monitorizează respectarea cerințelor prevăzute de legislația europeană.

În acest context, APIA coordonează și utilizează un portofoliu de aplicații informatice specializate, dintre care unele sunt dedicate procesării curente a cererilor de sprijin, iar altele, precum IPA Online, sunt utilizate în prezent pentru gestionarea datelor istorice aferente campaniilor anterioare. Aceste sisteme informatice contribuie direct la îndeplinirea obligațiilor instituționale privind administrarea corectă a fondurilor europene, păstrarea datelor, efectuarea controalelor ulterioare și răspunsul la solicitările instituțiilor de audit și control.

Sectorul în care APIA își desfășoară activitatea este unul strict reglementat la nivel european și național, bazat pe proceduri complexe de verificare, raportare și control, fiind supus unei supravegheri continue din partea Comisiei Europene, a organismelor de certificare, a structurilor de audit intern și extern și a altor instituții ale statului. În acest cadru, menținerea funcționării sistemelor informatice care conțin date relevante pentru campaniile anterioare reprezintă o obligație administrativă esențială, necesară pentru asigurarea transparenței, trasabilității și conformității operațiunilor gestionate de APIA.

## Factori interesați și rolul acestora

### 2.6.1. Factori interni

Din categoria factorilor interni fac parte următoarele entități:

- Compartimentele de specialitate din cadrul APIA Central – care au rolul de a stabili din punct de vedere procedural modul de desfășurare al activității și prin urmare modul de integrare al sistemului în fluxurile de lucru interne.

- Compartimentul din cadrul APIA Central responsabil de funcționarea în parametrii proiectați a sistemului și este responsabil de derularea contractului care rezultă în urma prezentei achiziții.

- Centrele Județene și Locale APIA care au rolul de primire și gestionare a cererilor unice de plată

### 2.6.2. Factori externi

Factorii externi sunt reprezentați de publicul țintă al acestui sistem informatic (fermierii), care pot fi persoane fizice și/sau persoane juridice intersate de plățile pe care APIA le gestionează și apelează la acest sistem în vederea completării Cererii de Plată.

Un alt factor extern este reprezentat de alte instituții ale statului, care utilizează datele înregistrate în aplicația IPA-ONLINE.

# Produsele solicitate

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

# 3.1.1. Descrierea sistemului

Sistemul informatic IPA Online este o aplicație web GIS, dezvoltată pe tehnologii software liber și open-source (FOSS), găzduită integral pe infrastructura APIA, care permite vizualizarea, analiza și gestionarea datelor geospațiale și alfanumerice aferente campaniilor de sprijin derulate până în anul 2025.

Accesarea sistemului de către fermieri se realizează pe baza unui nume de utilizator și a unei parole generate în momentul înregistrării acestora în Registrul fermierilor, asigurând astfel identificarea unică a utilizatorilor și accesul securizat la propriile date.

Aplicația include straturi cartografice dedicate controalelor pe teren — atât clasic, cât și prin monitorizare — aferente campaniilor anterioare, acestea fiind disponibile pentru consultare în IPA Online. Straturile de control oferă fermierilor și personalului APIA o imagine clară asupra verificărilor efectuate în anii precedenți, putând fi folosite ca punct de referință pentru identificarea situațiilor în care parcelele au fost inițial digitizate sau localizate.

Sistemul IPA Online permite integrarea și schimbul de date, atât alfanumerice, cât și geospațiale, cu alte aplicații informatice aflate în utilizarea APIA, în special:

- LPIS GIS CF, sistemul de referință pentru identificarea parcelelor agricole;

- EAGLE (IACS), aplicația centrală de gestionare a cererilor de plată și controalelor administrative;

- aplicațiile utilizate pentru completarea declarațiilor aferente sectorului zootehnic.

Aplicația permite generarea fișierelor PDF ale Cererilor de Plată și a hărților aferente parcelelor digitizate în campaniile anterioare, vizualizarea tuturor straturilor active, efectuarea de interogări complexe pentru identificarea erorilor administrative, precum și exportul de date alfanumerice și vectoriale conform necesităților APIA. De asemenea, IPA Online include funcționalități specifice pentru vizualizarea, analizarea și soluționarea cazurilor de suprapunere și/sau supradeclarare identificate în anii de campanie.

Pentru clarificări tehnice suplimentare, inclusiv pentru consultarea codului sursă, beneficiarul poate pune la dispoziția operatorilor economici interesați acces controlat la documentația tehnică și la componentele software ale aplicației, exclusiv la sediul APIA, fără posibilitatea copierii totale sau parțiale a acestora. Solicitările de consultare trebuie transmise cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru sesiunea de vizualizare și nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Infrastructura IT alocată pentru această aplicație este prezentată în ceea ce urmează:

Mașini (servere) producție

| nume_masina | IPABKP1 | IPABKP2 |
| --- | --- | --- |
| rol | LoadBalancer | LoadBalancer |
| OS | Zevenet5 | Zevenet5 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |

| nume_masina | IPAAPP1INTRANET | IPAAPP1INTRANET |
| --- | --- | --- |
| rol | Server de Aplicatie intranet | Server de Aplicatie intranet |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| FCGI | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 |
| Apache | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) |
| cmake | 3.17.3 | 3.17.3 |
| LLVM-toolset | 7 | 7 |
| PROJ | 5.2.0 | 5.2.0 |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 |
| SFCGAL | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 |
| KML | libKML-r864 | libKML-r864 |
| MrSID | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 |
| SWIG | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 |
| GDAL | 2.4.4 | 2.4.4 |
| PHP | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) |
| Oracle Instant Client | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 |
| MapServer | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 |
| MapScript | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) |
| TinyOWS |  |  |

| nume_masina | IPAAPP1INTERNET | IPAAPP2INTERNET | IPAAPP3INTERNET | IPAAPP4INTERNET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rol | Server de Aplicatie internet | Server de Aplicatie internet | Server de Aplicatie internet | Server de Aplicatie internet |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | IPAAPP4+A34:E55INTERNET | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| FCGI | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 |
| Apache | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) |
| cmake | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 |
| LLVM-toolset | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PROJ | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 |
| SFCGAL | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 |
| KML | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 |
| MrSID | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 |
| SWIG | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 |
| GDAL | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 |
| PHP | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) |
| Oracle Instant Client | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 |
| MapServer | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 |
| MapScript | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) |
| TinyOWS | tinyows-1.1.0 |  |  |  |

| nume_masina | IPDADB1 | IPDADB2 | IPDADB3 | IPDADB4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rol | Server de baze de date | Server de baze de date | Server de baze de date | Server de baze de date |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 |

| nume_masina | IPAMAP1 | IPAMAP2 | IPAMAP3 | IPAMAP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rol | Server de harta | Server de harta | Server de harta | Server de harta |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| FCGI | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 |
| Apache | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) |
| cmake | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 |
| LLVM-toolset | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PROJ | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 |
| SFCGAL | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 |
| KML | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 |
| MrSID | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 |
| SWIG | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 |
| GDAL | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 |
| MapServer | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 |
| TinyOWS | tinyows-1.1.0 | tinyows-1.1.0 | tinyows-1.1.0 | tinyows-1.1.0 |

| nume_masina | IPACC |
| --- | --- |
| rol | Server de ClusterControl |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 |
| ClusterControl | 1.8.1 |

Mașini (servere)  pentru utilizare în caz de dezastru (recover disaster) cu actualizare în timp real

| nume_masina | IPABKP1 | IPABKP2 | IPABKP3 | IPABKP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rol | Server de harta | Server de Aplicatie internet | Server de Aplicatie intranet | Server de baze de date |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| FCGI | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 |  |
| Apache | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) |  |
| cmake | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 |  |
| LLVM-toolset | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  |
| PROJ | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 |  |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 |
| SFCGAL | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 |  |
| KML | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 |  |
| MrSID | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 |  |
| SWIG | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 |  |
| GDAL | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 |  |
| PHP |  | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) |  |
| Oracle Instant Client |  | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 |  |
| MapServer | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 |  |
| MapScript |  | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) |  |
| TinyOWS | tinyows-1.1.0 |  |  |  |

Mașini (servere) test

| nume_masina | IPATEST1 | IPATEST2 | IPATEST3 | IPATEST4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rol | Server de harta | Server de Aplicatie internet | Server de Aplicatie intranet | Server de baze de date |
| OS | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) | CentOS Linux 7 (Core) |
| Kernel | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 | Linux 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| FCGI | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 | fcgi-2.4.0-25.el7.x86_64 |  |
| Apache | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) | Apache/2.4.46 (codeit) |  |
| cmake | 3.17.3 | 3.17.3 | 3.17.3 |  |
| LLVM-toolset | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  |
| PROJ | 5.2.0 | 5.2.0 | 5.2.0 |  |
| PostgreSQL | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.5.1 |
| PostGIS | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 | 2.5_12 |
| SFCGAL | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 | SFCGAL-devel-1.3.1-2.rhel7.x86_64 |  |
| KML | libKML-r864 | libKML-r864 | libKML-r864 |  |
| MrSID | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 | MrSID_DSDK-9.5.4.4709-rhel6.x86-64.gcc531 |  |
| SWIG | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 | swig-4.0.2 |  |
| GDAL | 2.4.4 | 2.4.4 | 2.4.4 |  |
| PHP |  | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) | PHP 7.4.13 (cli) (built: Nov 24 2020 10:03:34) |  |
| Oracle Instant Client |  | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 | oracle-instantclient19.9-basiclite-19.9.0.0.0-1.x86_64 |  |
| MapServer | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 | mapserver-7.6.1 |  |
| MapScript |  | php_mapscriptng.so (php > 7.2) | php_mapscriptng.so (php > 7.2) |  |
| TinyOWS | tinyows-1.1.0 |  |  |  |

## Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă pentru aplicația IPA Online este asigurarea continuității funcționării unui sistem informatic esențial pentru gestionarea, consultarea și analizarea datelor istorice aferente campaniilor de sprijin derulate până în anul 2025.

Deși aplicația nu mai este utilizată pentru depunerea curentă a cererilor de plată, aceasta rămâne un instrument fundamental în activitatea APIA, întrucât conține informații geospațiale și administrative critice pentru verificări ex-post, audituri interne și externe, controale administrative ulterioare, reconstrucția situațiilor declarate de beneficiari în anii precedenți și pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind păstrarea datelor.

Prestarea serviciilor contribuie la realizarea următoarelor obiective generale ale instituției:

a) Asigurarea continuității serviciilor publice furnizate de APIA

Menținerea funcționării aplicației garantează faptul că datele istorice rămân accesibile personalului APIA pentru activitățile interne obligatorii, pentru verificări administrative și pentru răspunsurile către instituțiile de control și audit.

b) Creșterea siguranței, integrității și securității datelor gestionate

Serviciile de mentenanță previn pierderea sau coruperea datelor istorice, reduc riscurile asociate degradării tehnice și asigură protecția informațiilor în fața potențialelor incidente operaționale sau de securitate.

c) Standardizarea și continuitatea proceselor interne ale APIA

Accesul neîntrerupt la istoricul complet al digitizărilor, declarațiilor și verificărilor permite personalului APIA să aplice în mod uniform procedurile instituționale, să clarifice rapid situațiile istorice și să trateze în mod coerent solicitările interne și externe.

d) Îndeplinirea obligațiilor legale și instituționale privind păstrarea datelor

Prestarea serviciilor contribuie la menținerea funcțională a unui sistem care conține date ce trebuie păstrate și accesate conform cerințelor UE și legislației naționale privind auditul, controlul și arhivarea datelor aferente campaniilor anterioare.

e) Creșterea eficienței activităților administrative și de control

Prin funcționarea stabilă a aplicației, APIA poate procesa și analiza mai rapid informații istorice esențiale pentru decizii operaționale și verificări ulterioare, evitând întârzierile determinate de indisponibilitatea informațiilor.

## Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor

Prin achiziția serviciilor descrise în prezentul document, APIA urmărește atingerea următoarelor obiective specifice, necesare pentru menținerea funcționalității aplicației IPA Online, utilizată exclusiv pentru consultarea și gestionarea datelor istorice aferente campaniilor până în anul 2025:

• Remedierea promptă a erorilor și disfuncționalităților apărute în sistem

Asigurarea intervențiilor necesare pentru corectarea problemelor tehnice care pot afecta accesul la datele istorice, funcționarea componentelor GIS, serviciile aplicației sau performanța bazei de date.

• Prevenirea apariției incidentelor prin activități de mentenanță preventivă

Monitorizarea permanentă a funcționării aplicației, identificarea timpurie a riscurilor și aplicarea de măsuri preventive pentru evitarea degradării performanței sau a accesibilității datelor.

• Asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura pe care funcționează aplicația

Oferirea de asistență în ceea ce privește configurarea și funcționarea serverelor, serviciilor, resurselor și componentelor software (inclusiv GIS și baza de date), în vederea menținerii stabilității sistemului.

• Asigurarea consultării și analizării istoricului datelor până în 2025

Permite personalului APIA să acceseze și să utilizeze în mod eficient informațiile istorice necesare pentru verificări administrative ulterioare, audituri, controale ex-post și clarificări tehnice.

• Minimizarea și eliminarea impactului cauzat de întreruperile aplicației

Reducerea timpilor de nefuncționare și restabilirea rapidă a sistemului în cazul apariției unor incidente, astfel încât activitățile instituției care necesită consultarea datelor istorice să se desfășoare fără întreruperi majore.

• Monitorizarea și asigurarea funcționalității procedurilor de recuperare în caz de dezastru (Disaster Recovery)

Verificarea periodică a mecanismelor de backup, a replicării datelor și a procedurilor operaționale pentru a garanta că informațiile istorice pot fi restaurate în cazul unor incidente critice.

## Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură intenționează să achiziționeze servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru aplicația IPA Online, utilizată exclusiv pentru consultarea, analizarea și gestionarea datelor istorice aferente campaniilor derulate până în anul 2025. Scopul acestor servicii este menținerea funcționării stabile, sigure și eficiente a aplicației, precum și remedierea promptă a incidentelor tehnice care pot afecta accesul la informațiile istorice.

Pentru o înțelegere corectă a termenilor utilizați în prezentul Caiet de Sarcini, se stabilesc următoarele definiții aplicabile exclusiv mentenanței corective și preventive:

• Defecte

Situații care apar în exploatarea sistemului ca urmare a unor erori de programare, configurare, funcționare a serviciilor GIS, a bazei de date sau a infrastructurii, și care pot afecta total sau parțial utilizarea aplicației ori accesul la datele istorice.

• Probleme

Situații neclare sau comportamente anormale ale sistemului, care nu au o cauză imediată identificată, dar care afectează funcționarea optimă, performanța sau stabilitatea aplicației.

• Investigare

Activitatea de analiză detaliată a unui incident sau comportament neconform, în scopul identificării cauzelor tehnice și operaționale care au determinat apariția acestuia.

• Optimizare

Intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanței aplicației, a timpilor de răspuns sau a utilizării resurselor de sistem, fără a modifica funcționalitățile existente

### Mentenanță preventivă și corectivă

Mentenanța preventivă și corectivă cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de activități:

• Activități curente planificate de întreținere a sistemului

Aceste activități au ca scop menținerea funcționării aplicației IPA Online în parametrii proiectați și asigurarea continuității accesului la datele istorice. Ele includ:

- verificarea periodică a serviciilor software,

- optimizarea funcțională a componentelor aplicației,

- verificarea consistenței datelor geospațiale și alfanumerice,

- monitorizarea joburilor automate și a fluxurilor de integrare,

- asigurarea funcționării corecte a serviciilor GIS, a serverelor aplicației și a bazei de date PostgreSQL/PostGIS.

• Activități specifice de intervenție la incidente

Aceste activități sunt realizate atunci când apar erori sau disfuncționalități care afectează funcționarea aplicatiei sau accesul la date. Ele includ:

- identificarea și eliminarea defectelor de funcționare,

- diagnosticarea problemelor tehnice și aplicarea soluțiilor adecvate,

- remedierea incidentelor care afectează vizualizarea straturilor GIS, accesul la baza de date sau performanța sistemului,

- restabilirea funcționalităților afectate de defecte și prevenirea reapariției acestora.

• Activități de monitorizare a parametrilor funcționali

Monitorizarea continuă a sănătății sistemului, cu scopul detectării timpurii a comportamentelor neconforme și prevenirii incidentelor. Aceste activități includ:

- urmărirea performanțelor aplicației (timpi de răspuns, încărcare, consum resurse),

- monitorizarea serviciilor critice (GIS, baze de date, servere),

- verificarea logurilor tehnice și identificarea anomaliilor,

- evaluarea funcționării procedurilor de backup și a mecanismelor de recuperare în caz de dezastru (DR).

Mediile în care se vor realiza activitățile de mentenanță

Toate activitățile menționate mai sus vor fi realizate în mod complet și coordonat pentru următoarele medii ale aplicației IPA Online:

• Mediul de producție

Sistemul principal utilizat de personalul APIA pentru consultarea și analiza datelor istorice.

• Mediul de procedură recuperare în caz de dezastru (DR)

Mediu utilizat pentru verificarea și asigurarea capacității de restaurare a aplicației și datelor în situații critice.

• Mediul de test

Mediu utilizat pentru reproducerea incidentelor, testarea remedierilor și validarea stabilității soluțiilor implementate, înainte de aplicarea lor în producție

În exploatarea aplicației IPA-ONLINE pot apărea următoarele categorii de evenimente, cu consecințe asupra utilizării acesteia în condiții optime, în limitele parametrilor proiectați. Orice eveniment care se încadrează în una dintre aceste categorii, iar cauza se regăsește în lista de cauze precizată mai jos, face obiectul serviciilor de mentenanță:

•	erori de proiectare;

•	erori de execuție și/sau implementare;

•	erori de configurare;

•	proceduri si procese neoptimizate;

•	folosirea incorecta sau abuzivă, de către utilizatori;

•	inconsistențe în structura datelor.

În funcție de natura lor, cauzele evenimentelor pot fi localizate la nivelul:

•	codului dezvoltat;

•	modelului logic sau modelului de date;

•	structurii sau consistenței datelor;

•	software-ului standard sau configurațiilor acestuia;

•	configurației echipamentelor și subansamblelor sistemului.

Pentru asigurarea funcționării aplicației IPA Online în parametri normali, în regim de arhivă activă, sunt necesare cel puțin următoarele activități:

a) Supravegherea fișierelor de log

a.1) monitorizarea logurilor Apache, a bazei de date, a serverelor și serviciilor GIS;

a.2) identificarea anomaliilor sau comportamentelor neconforme în exploatarea aplicației.

b) Administrarea drepturilor de acces la sistem

b.1) gestionarea accesului utilizatorilor APIA la aplicația de vizualizare a istoricului;

b.2) actualizarea drepturilor la solicitarea beneficiarului.

c) Administrarea drepturilor utilizatorilor aplicației

c.1) gestionarea conturilor pentru utilizatorii cu roluri administrative;

c.2) administrarea drepturilor pentru utilizatorii aplicației care consultă datele istorice;

c.3) gestionarea accesului la date istorice aferente modulelor/categoriilor speciale (ex.: măsuri PNDR).

d) Actualizarea straturilor GIS existente

d.1) actualizarea straturilor la cerere;

d.2) rularea sarcinilor batch necesare pentru sincronizarea straturilor istorice.

e) Reinițializarea fișierelor PDF care prezintă erori

e.1) regenerarea fișierelor PDF care conțin erori de export sau generare în fluxurile istorice.

f) Gestionarea spațiilor de stocare

f.1) administrarea spațiilor necesare pentru păstrarea PDF-urilor și fișierelor asociate datelor istorice.

g) Configurări tehnice pentru interfațele cu sistemele existente

g.1) menținerea interfețelor existente cu LPIS și IACS exclusiv pentru acces la date istorice;

g.2) sincronizări sau configurări tehnice necesare pentru menținerea compatibilității.

h) Supravegherea sarcinilor automatizate

h.1) monitorizarea joburilor automate;

h.2) reinițializarea joburilor care nu rulează corespunzător.

i) Livrarea de rapoarte de securitate și aplicarea de măsuri suplimentare

i.1) examinarea periodică a vulnerabilităților;

i.2) implementarea de măsuri minime de protecție pentru datele istorice.

j) Actualizarea rapoartelor existente (la cerere)

j.1) actualizarea rapoartelor statistice, GIS sau administrative, din datele istorice.

k) Introducerea de noi straturi GIS (doar dacă acestea privesc date istorice puse la dispoziție de APIA)

k.1) încărcarea straturilor suplimentare care completează arhiva istorică.

l) Generarea de interogări complexe (la cerere)

l.1) execuția de interogări SQL sau GIS pentru analiza datelor istorice.

m) Corecții la nivel de date la solicitarea beneficiarului

m.1) îndreptarea erorilor administrative/documentare identificate în datele istorice;
m.2) intervenții asupra datelor invalide care împiedică consultarea corectă.

n) Interfațare prin servicii standard OGC

n.1) menținerea interfețelor OGC (WMS/WFS) pentru acces la straturile istorice;
n.2) interfațarea cu alte instituții doar pentru consultarea datelor istorice.

o) Interfațarea cu aplicațiile IACS (NUMAI pentru istoric)

o.1) menținerea conexiunilor necesare pentru consultarea informațiilor istorice.

p) Conectarea la baza de date LPIS (NUMAI pentru istoric)

p.1) asigurarea funcționării conexiunilor la datele LPIS existente pentru consultări istorice.

q) Gestiunea și instalarea patch-urilor software

q.1) instalarea patch-urilor necesare funcționării sistemului

r) Configurarea accesului între versiunile internet/intranet (strict APIA)

r.1) activare/dezactivare acces intern la cerere.

s) Extinderea spațiilor de stocare

s.1) extinderea memoriei pentru fișiere de sistem.

t) Realizarea copiilor de rezervă ale bazei de date

t.1) backup-uri periodice;

t.2) respectarea procedurilor interne APIA.

u) Menținerea și actualizarea istoricului bazei de date

u.1) verificarea consistenței datelor.

v) Backup obligatoriu înainte de intervenții critice

v.1) realizarea copiilor înainte de intervenții majore.

w) Actualizări ale sistemelor de operare (compatibile)

w.1) actualizări minore, fără impact negativ.

x) Actualizarea PostgreSQL/PostGIS (compatibilitate garantată)

x.1) upgrade minor.

y) Optimizarea performanței serverelor

y.1) operațiuni pentru îmbunătățirea performanței.

z) Menținerea mediului de test

z.1) sincronizare și utilizare pentru reproducerea incidentelor.

aa) Elaborarea de rapoarte suplimentare (istoric)

aa1) rapoarte suplimentare la cererea APIA.

bb) Tratarea problemelor tehnice identificate

bb.1) intervenții asupra disfuncționalităților.

cc) Actualizarea funcțiilor existente (strict corectiv)

cc.1) ajustări tehnice necesare.

dd) Alte activități necesare pentru menținerea aplicației

dd.1) activități tehnice neprevăzute.

ee) Asigurarea funcționării serverelor aplicației și bazei de date

ee.1) restartare / restabilire în caz de blocaje.

ff) Test anual de restaurare din backup

ff.1) verificarea procedurilor de recuperare.

gg) Monitorizarea serverului balancer și optimizări aferente

gg.1) monitorizare și optimizare rutare trafic.

Serviciile de mentenanță preventivă și corectivă vor fi asigurate pentru toate mediile aplicației IPA Online, respectiv: mediul de producție, mediul de test, serverul balancer și serverele/mașinile configurate pentru procedurile de recuperare a datelor și restaurarea aplicației și a bazei de date în caz de dezastru (DR).

Având în vedere riscurile asociate actualizărilor software, modificărilor sistemelor de operare, eventualelor erori de configurare, întreruperilor neprevăzute ale serviciilor sau degradării performanței, sunt necesare activități continue de mentenanță, administrare software și bază de date, monitorizare, remediere a incidentelor și păstrarea funcționalității sistemului în limitele parametrilor proiectați. Aceste activități au ca obiectiv menținerea funcționării stabile a aplicației IPA Online pentru consultarea și analizarea datelor istorice aferente campaniilor derulate până în anul 2025.

Vor fi rezolvate toate incidentele tehnice identificate în procesele de mentenanță ale aplicației IPA Online, indiferent de natura acestora. Pentru buna funcționare în regim de arhivă activă, pot fi necesare ajustări tehnice ale funcționalităților existente, exclusiv în scopul menținerii funcționale a aplicației, fără dezvoltarea de noi funcționalități.

În prezent, aplicația IPA Online nu mai este utilizată în fluxuri operaționale de depunere, verificare sau administrare a cererilor, însă rămâne un instrument indispensabil pentru consultarea și interpretarea datelor istorice. În acest context, menținerea funcționării corecte a aplicației și a integrității datelor presupune următoarele categorii de activități:

- monitorizarea permanentă a funcționării aplicației și a serverelor dedicate, pentru asigurarea accesului neîntrerupt la datele istorice;

- monitorizarea schimbului de date existent între IPA Online și sistemele APIA care furnizează date istorice asociate;

- adaptarea mecanismelor de schimb de date în măsura în care intervin modificări tehnice în infrastructura sistemelor interconectate;

- menținerea funcționalităților de generare, export și consultare a rapoartelor existente, precum și actualizarea acestora atunci când este necesar pentru interpretarea corectă a datelor istorice;

- monitorizarea generării și publicării rapoartelor tehnice disponibile pe intranet, precum și verificarea funcționării fluxurilor automate aferente acestora;

- crearea de rapoarte suplimentare, exclusiv pe baza funcționalităților existente și strict la solicitarea beneficiarului;

- realizarea periodică și la cerere a copiilor de rezervă ale bazei de date asociate aplicației IPA Online și asigurarea funcționării procedurilor de restaurare;

- actualizarea și întreținerea mediului de test al aplicației, utilizat pentru reproducerea incidentelor și verificarea soluțiilor de remediere înainte de implementarea în producție.

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra operelor realizate în cadrul contractului (cod sursă, scripturi, configurații, rapoarte, documentații sau alte componente software) se transferă integral către autoritatea contractantă, în conformitate cu legislația aplicabilă.

## 3.4.1.1. Documentare operațiuni de mentenanță

Prestatorul va realiza un manual complet de configurare a bazei de date și a serverelor aplicației IPA Online, manual în care vor fi documentate toate operațiunile, fluxurile tehnice și procedurile utilizate pentru mentenanța aplicației și a infrastructurii asociate. Manualul va fi furnizat beneficiarului cel mai târziu în luna a doua după semnarea primului contract subsecvent.

Manualul va conține cel puțin următoarele capitole:

- Introducere

- Descriere și documentare a bazei de date (PostgreSQL/PostGIS) utilizate de IPA Online

- Descriere și documentare a serverelor de aplicație și servicii software asociate

- Documentarea procedurilor de backup și restaurare (DR)

- Procedura de restartare a serviciilor și a bazei de date

Manualul se va actualiza lunar, după semnarea primului contract subsecvent, prin includerea tuturor operațiunilor suplimentare, ajustărilor tehnice și activităților de mentenanță realizate în luna anterioară. Actualizarea manualului va fi transmisă beneficiarului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la începutul fiecărei luni.

## 3.4.1.2. Timpi de răspuns pentru rezolvarea incidentelor

În cadrul serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă se vor monitoriza și administra componentele aplicației IPA Online și se vor propune soluții necesare pentru menținerea funcționării acesteia în parametri normali.

Serviciile sunt necesare în intervalul 08:00–17:00, în zilele lucrătoare. Prestatorul are obligația de a monitoriza funcționarea serverelor în acest interval și de a interveni pentru optimizarea proceselor.

Timpii de răspuns pentru rezolvarea incidentelor se calculează din momentul în care solicitarea a fost comunicată prestatorului, în intervalul 08:00–17:00. Pentru solicitările transmise după ora 17:00, timpul de răspuns începe la ora 08:00 a zilei lucrătoare următoare.

În situații excepționale, APIA poate solicita prestatorului asigurarea mentenanței și în afara intervalului 08:00–17:00, inclusiv în zilele nelucrătoare, în limita a maximum 10 ore/lună, fără costuri suplimentare. Prestatorul are obligația de a asigura aceste servicii solicitate în afara intervalului orar 8-17 din zilele lucrătoare, nerezolvarea lor fiind tratată și sancționată conform celor de mai jos.

Nivelurile SLA pentru IPA Online sunt:

- Prioritatea 4: max. 4 zile lucrătoare

- Prioritatea 3: max. 2 zile lucrătoare

- Prioritatea 2: max. 12 ore lucrătoare

- Prioritatea 1: max. 2 ore lucrătoare

În cazul în care timpul de rezolvare aferent priorității unui incident nu este respectat, prioritatea incidentului respectiv poate crește cu un nivel cu acordul scris al APIA (de exemplu de la prioritate 2 la prioritate 3). De asemenea, dacă un incident este încadrat într-o prioritate superioară și APIA consideră că acel incident prezintă o urgență pentru buna desfășurare a activităților derulate, poate solicita trecerea lui într-o prioritate inferioară, de exemplu din prioritate 3 la prioritate 2 pe baza unei solicitări pe e-mail sau prin notă scrisă.

În cazul nerespectării timpilor de rezolvare aferenți priorității incidentelor semnalate la nivelul Centrului de Asistenta, se vor aplica următoarele penalizări:

- Prioritatea 4 – 0,1% pe zi de întârziere din sumele datorate lunar pentru serviciile de mentenanță;

- Prioritatea 3 – 0,5% pe zi de întârziere din sumele datorate lunar pentru serviciile de mentenanță;

- Prioritatea 2 – 1% pe zi de întârziere din sumele datorate lunar pentru serviciile de mentenanță;

- Prioritatea 1 – 1,5% pe ora de întârziere din sumele datorate lunar pentru serviciile de mentenanță.

În cazul în care, serverele de baza de date și aplicații nu funcționează din vina exclusivă a prestatorului mai mult de 30 minute pe zi din intervalul orar 8-17, se vor aplica până la remedierea incidentului penalitati de 1,5% pe ora de întârziere din sumele datorate lunar pentru serviciul de mentenanță, tratează un caz particular, respectiv, “din vina exclusivă a prestatorului” . În cazul în care incidentele referitoare la funcționarea bazei de date și aplicații nu sunt din vina exclusivă a prestatorului, timpii maximi de rezolvare sunt de 2 ore lucratoare, conform priorității 1. Orele se numără începând cu  primul minut după expirarea celor 30 de minute prevazute pentru încadrarea în prioritatea 1.

ncidentele din prioritatea 1 trebuie remediate în ziua în care au fost raportate. In cazul în care apar probleme ce nu pot fi rezolvate în acest interval, prestatorul va asigura servicii suplimentare fără costuri suplimentare până la remedierea incidentelor.

Incidentele semnalate se consideră închise atunci când se confirmă pe e-mail închiderea acestora de către prestator, cu condiția ca responsabilii desemnați ai beneficiarului să confirme remedierea problemei și închiderea incidentului.

Direcția responsabilă cu implementarea proiectului va înregistra și urmări rezolvarea incidentelor semnalate de utilizatori.

APIA stabilește următoarele niveluri de prioritate pentru solicitările de suport pe care structurile de suport trebuie să le rezolve:

- Prioritatea 4 – Solicitare de ordin informațional sau sugestie. Nu există impact operațional;

- Prioritatea 3 – Impact operațional minor asupra activităților unei unități teritoriale a APIA. Este afectat un utilizator sau un serviciu informatic (funcționalitate) cu impact minor. Activitatea se poate desfășura aproape normal;

- Prioritatea 2 – Impact operațional semnificativ asupra activității mai multor utilizatori, sau asupra unei întregi unități teritoriale a APIA. Sunt afectați mai mulți utilizatori sau mai multe servicii informatice (functionalitați) din cadrul unei unități teritoriale;

- Prioritatea 1 – Impact operațional major. Funcții critice nu mai sunt disponibile. O întreagă unitate teritorială sau mai multe nu mai sunt operaționale, sau un serviciu critic (modul de aplicație) nu mai este disponibil la nivel național. Activitatea generala a APIA este perturbată semnificativ.

Centrul de Asistență va fi creat la nivelul direcției de specialitate a prestatorului și va fi gestionat de acesta, solicitarea de rezolvare a incidentului se va număra de la data și ora la care a fost comunicat către prestator, în intervalul orar 8-17, respectiv rezolvarea incidentului se va număra de la data și ora comunicată de prestator, cu condiția ca incidentul să fie închis și confirmat ulterior de către cel care a inițiat solicitarea.

Operațiunile complexe vor fi comunicate către prestator și și trebuie rezolvate în funcție de prioritatea stabilită, termenul curgând de la data și ora primirii adresei scrise.

Incidentele semnalate pentru mediile de test și recuperare în caz de dezastru vor fi încadrate în prioritatea 4.

Pentru această cerință, ofertarea se va face în suma fixă pe lună .

Necesarul de personal pentru această cerință este descris la capitolul 8.

## Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

- rezolvarea problemelor apărute în sistem, pentru evitarea impactului în derularea operațiunilor zilnice;

- remedierea unor probleme existente, consultare și implementare de soluții;

- asistență cu privire la infrastructură în ceea ce privește arhitectura, proceduri operaționale, proces de administrare, configurație sistem;

- funcționarea normala a aplicațiilor, pentru a permite desfășurarea corectă și continuă a activităților instituției ;

- minimizarea sau eliminarea consecințelor cauzate de întreruperea funcționării sistemului sau funcționării defectuoase a acestuia.

## Atribuțiile și responsabilitățile

## Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului

Prestatorul are obligația de a presta serviciile contractate cu respectarea prevederilor caietului de sarcini și în următoarele condiții:

a) Corecții și rezolvarea incidentelor

- Corectarea disfuncționalităților/defectelor apărute în funcționarea aplicației IPA Online, a bazei de date sau a componentelor asociate.

- În cazul incidentelor cauzate de factori externi aplicației, prestatorul va furniza explicații, recomandări și soluții de atenuare sau evitare.

- Replicarea incidentelor în mediul de test, atunci când este necesară identificarea cauzelor și contextului tehnic.

b) Suport tehnic și administrare

- Asigurarea suportului tehnic privind utilizarea, administrarea și configurarea aplicației IPA Online și a infrastructurii asociate (servere, servicii software, baze de date).

- Monitorizarea parametrilor de funcționare ai aplicației și ai serverelor asociate, inclusiv monitorizarea comunicațiilor relevante.

- c) Activități proactive de mentenanță

- Supravegherea și monitorizarea continuă a stării aplicației pentru prevenirea incidentelor.

- Analiza incidentelor recurente și elaborarea de planuri de măsuri pentru reducerea riscurilor.

- Implementarea măsurilor aprobate de autoritatea contractantă.

- d) Comunicare și raportare

- Menținerea comunicării permanente între echipa tehnică a prestatorului și reprezentanții APIA, pentru coordonarea activităților de mentenanță.

- Aplicarea tuturor rezoluțiilor convenite cu beneficiarul și raportarea intervențiilor efectuate.

e) Instalări, actualizări tehnice și patch-uri

- Instalarea de patch-uri, actualizări minore sau fix-uri necesare menținerii funcționalității aplicației în parametri optimi.

f) Clarificări cadrului tehnic

- Oferirea de consultanță tehnică privind operarea sistemului în regim istoric și optimizarea funcționării serviciilor software existente.

g) Conformitate și calitate

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

- planificarea resurselor necesare pentru derularea contractelor subsecvente;

- îndeplinirea obligațiilor cu respectarea celor mai bune practici din domeniu;

- conformitatea tuturor activităților cu legislația, standardele tehnice și cerințele contractuale;

- menținerea valabilității tuturor autorizațiilor, certificărilor și competențelor necesare prestării serviciilor;

- prezentarea rezultatelor în formatul cerut de Autoritatea Contractantă;

- colaborarea permanentă cu personalul APIA desemnat;

- desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea contractelor subsecven

Odată cu plata serviciilor prestate, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către Prestator, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către Autoritatea Contractantă, conform art. 12 din OUG 41/2016

Prestatorul atribuie și transferă Achizitorului  drepturile  de  autor,  aferent codului sursă dezvoltat, materialele elaborate în cadrul contractului, inclusiv toate materialele scrise, diagrame, algoritmi și documentație de programare realizate, concepute, practicate și autorizate de către Prestator, în timpul derulării contractului.

De asemenea, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

  - asigurarea planificării resurselor necesare pentru derularea contractelor subsecvente în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini;

  - îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a acordului cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și obținerea rezultatelor la parametrii calitativi solicitați;

  - asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

  - prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

  - prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

  - colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului;

  - numirea persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea contractelor subsecvente.

## Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru asigurarea condițiilor necesare prestării corespunzătoare a serviciilor de mentenanță, având următoarele obligații:

a) Furnizarea informațiilor necesare

- Punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor relevante pentru realizarea activităților de mentenanță, precum: date tehnice, jurnale de sistem, situații semnalate de utilizatori, rapoarte sau documentații interne.

- Asigurarea accesului la datele istorice necesare reproducerii incidentelor în mediul de test.

b) Asigurarea infrastructurii administrative și logistice

- Punerea la dispoziția Prestatorului, atunci când este necesar, a unui spațiu de lucru adecvat în cadrul sediului APIA.

- Asigurarea condițiilor de acces fizic și logic la echipamentele, mediile și resursele necesare pentru realizarea activităților de mentenanță.

c) Coordonarea și suportul tehnic-operational

- Desemnarea echipei interne responsabile cu interacțiunea permanentă cu Prestatorul și cu verificarea soluțiilor propuse.

- Facilitarea comunicării eficiente între Prestator și structurile APIA implicate în administrarea aplicației și a infrastructurii IT asociate.

d) Asigurarea resurselor aflate în sarcina APIA

- Punerea la dispoziție a resurselor tehnice, documentelor și acceselor care sunt responsabilitatea Autorității Contractante.

- Asigurarea funcționării echipamentelor și componentelor ce țin exclusiv de APIA (rețea, infrastructură hardware, acces inter-sisteme).

e) Coordonarea contractuală

- Desemnarea responsabilului pentru derularea acordului-cadru și a contractelor subsecvente.

- Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor prestatorului și validarea etapelor de lucru conform contractului.

f) Testarea și recepția serviciilor

- Realizarea testelor tehnice necesare confirmării remedierilor și funcționării aplicatiei în parametri.

- Confirmarea închiderii incidentelor prin acceptarea explicită a soluțiilor implementate.

- Recepționarea serviciilor prestate conform procedurilor contractuale.

g) Plata serviciilor

- Efectuarea plăților în termenele și condițiile stabilite în contract, pe baza documentației justificative furnizate de Prestator.

## Cerințe privind propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să demonstreze în mod explicit îndeplinirea integrală a cerințelor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, inclusiv a cerințelor privind resursele umane și experții alocați proiectului. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea necondiționată de către ofertant a tuturor obligațiilor din caietul de sarcini și să descrie modul concret în care acestea vor fi îndeplinite.

Oferta va include diagrame de proces și descrieri ale modului de implementare a etapelor de management de proiect, cel puțin pentru:

- Inițierea proiectului

- Planificarea proiectului, incluzând:

  - aria de cuprindere

  - organizarea activităților

  - pachete de lucru

  - managementul calității

  - managementul resurselor umane

  - managementul comunicării

  - managementul riscurilor

- Execuția proiectului

- Monitorizare și control, incluzând:

  - aria de cuprindere

  - activități de monitorizare

  - controlul pachetelor de lucru

  - controlul calității

  - resurse umane

  - comunicare

  - riscuri

- Închiderea proiectului

De asemenea, în cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor realiza descrierea narativă a metodologiei de analiză, care va fi aplicabilă în cadrul proiectului, în corelare strictă cu obiectivele proiectului, cerințele și activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini:

- Managementul cerințelor;

- Analiza cerințelor de sistem;

- Proiectarea arhitecturii de sistem;

Oferta tehnică va fi structurată sub forma unei matrici de trasabilitate prin care se demonstrează îndeplinirea punct cu punct a tuturor cerințelor prezentului caiet de sarcini, începand cu capitolul 3. Descrierea sistemului și elementele prezentate de la capitolul 1 la capitolul 2, vor fi însușite de ofertant fără a fi necesară completarea detaliată a acestora în matricea de trasabilitate, doar amintite și menționat clar însușirea acestora.

Oferta tehnică trebuie să fie realizata în acord cu legislația în vigoare, europeană și națională, referitoare la gestiunea subvențiilor în domeniul agriculturii (www.apia.org.ro, secțiunea „Legislație”).

Oferta tehnică va conţine de asemenea şi descrierea modului de îndeplinire a cerinţelor de experienţă şi pregătire profesională solicitate pentru experţii care vor fi utilizaţi pentru realizarea serviciilor aferente prezentului caiet de sarcini, însoţite, după caz, de documente doveditoare.

Documentația tehnică va conține prevederi care să asigure continuitatea soluției și să permită autorității contractante operarea de modificări după expirarea acordului cadru, respectiv:

- transferul tuturor livrabilelor realizate în cadrul proiectului în formă prelucrabilă/editabilă;

- proprietatea datelor aparține autorității contractante. Va fi prevăzută posibilitatea extragerii acestora în mod automat, fără a fi necesară intervenția furnizorului (export date);

- va fi prezentat un plan de transfer al cunoștințelor tehnice la încheierea relației contractuale către un eventual alt furnizor. Transferul proprietății intelectuale asupra tuturor livrabilelor rezultate în procesul de implementare, către autoritatea contractantă. Aceasta trebuie să dețină cel puțin funcție de mărire text în pagină, micșorare text, tonuri de gri, contrast mare, contrast negativ, fundal luminos, legături subliniate, fond lizibil si funcție de resetare la pagina de bază.

## Alte cerințe suplimentare:

- Conform art. 12 din OUG 41/2016, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă;

- Toate produsele livrate trebuie să includă documentație scrisă. Toată documentația trebuie să fie livrată atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic ca document Microsoft Word și în format Adobe Acrobat PDF.

- Sistemul trebuie să fie capabil să asigure continuitatea operațiunilor prin replicarea în timp real a informației și includerea unei copii de rezervă a aplicației într-o altă locație;

- Sistemul trebuie să fie complet scalabil și capabil să facă față necesităților unui număr crescând de utilizatori, fără scăderi de performanță;

Prestatorul va permite și va facilita derularea de misiuni de audit (realizate de experți APIA sau auditori independenți) prin care APIA să se asigure că Prestatorul respectă, printre altele, cerinţele legale privind protecţia datelor, oferind totodată asigurări asupra:

- conştientizării părţilor implicate privind responsabilităţile ce le revin cu privire la securitatea informaţiei;

- menţinerii şi testării integrităţii şi confidenţialităţii resurselor organizaţiei;

- menţinerii disponibilităţii serviciilor în cazul unui dezastru.

Prestatorul va face o prezentare a sistemului și va asigura transferul de cunoștințe tehnice la încheierea relației contractuale către un eventual alt furnizor.

## Garanție/ Termen de valabilitate

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea contractantă semnalează un incident.

După fiecare intervenție  corectivă, contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  precum și rezultatele testelor de funcționare.

Mentenanța preventivă se realizează conform cerințelor din documentația de atribuire și trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere ale unui echipament/produs care se efectuează pe durata de utilizare a acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare..

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, contractantul comunică autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea/entitatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea. Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

# Ipoteze și riscuri

Prestatorul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata prestării serviciilor solicitate, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.

Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului Caiet de Sarcini.

## Ipoteze

Ipoteze care trebuie luate în considerare de către prestator

La depunerea ofertelor, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele supoziţii privind derularea proiectului:

- APIA dispune de codurile sursă, dar acestea nu sunt documentate pentru toate functionalitățile conținute

  - Bazele de date si serverele de aplicatii nu au documentatii scrise, documentarea este una minimala și are la baza în general operațiunile realizate pentru asigurarea mentenanței.

  - Informații privind funcționarea bazelor de date și a serverelor de aplicații pot fi identificate prin consultarea codului sursă

Potenţialii ofertanţi vor avea dreptul să consulte codul sursă și aplicația fără a efectua copii sau a scoate în orice fel informaţiile la care au access în afara sediului autorităţii contractante şi vor semna un angajament de confidenţialitate în acest sens.

- APIA dispune de toate echipamentele necesare utilizării pe test si în producţie a sistemului IPA-ONLINE;

## Riscuri

La elaborarea ofertelor tehnice, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele riscuri, care pot interveni în derularea contractului:

a) lipsa documentării codului sursă și a procedurilor necesare pentru asigurarea mentenanței bazelor de date și a serverelor de aplicație IPA-ONLINE

b) Termene scurte de remediere/actualizare/punere în funcțiune impuse în vederea respectării termenelor de business specifice APIA. În oferta tehnică ce va fi elaborată, Ofertanții vor descrie strategia de abordare a asigurării serviciilor de mentenanță, astfel încât APIA să-și poată atinge obiectivele;

c) Prestatorul are obligația să efectueze lucrări de bună calitate, cu respectarea cerinţelor tehnice specifice, cu asumarea garantării acestora conform legislației în vigoare existente la data încheierii contractului și care să asigure respectarea  normelor de securitate.

Măsuri  pentru gestionare a riscurilor

a) Alocarea de personal suplimentar calificat care să analizeze, să verifice și să documenteze procedurile de mentenanță ale serverelor de baza de date și aplicații.

b) Datorită complexității functionalităților și a bazei de date este posibil ca să fie necesară alocarea de experți suplimentari pentru remediere, și creșterea timpului de lucru a acestora.

d) Serviciile vor fi prestate la standardele şi/sau performanţele impuse prin cerinţele caietului de sarcini.

- Riscuri referitoare la termene

-	Întârzierea încheierii contractului prin depunerea de contestații;

-	Imposibilitatea încheierii contractului datorită neprezentării niciunui ofertant, respectiv nedepunerea niciunei oferte;

-	Anularea procedurii de atribuire.

Măsura de gestionare a riscului:

- întocmirea corectă a documentaţiei de atribuire şi planificarea eficientă a activităţilor aferente achiziţiei (publicare, atribuire, recepţie), astfel încât prestatorul să îşi poată onora obligaţiile asumate în contract,

- acordarea unor termene de prestare suficient de extinse, atunci când este posibil astfel încat orice operator economic participant sa il poata respecta si să îşi poată onora în termen obligaţiile asumate în contract.

- Riscuri tehnice:

- Datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

- Adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

- Dificultăţi tehnice în ce privește integrarea soluțiilor;

- Termene scurte de implementare impuse în vederea respectării termenelor de business specifice APIA.;

Prestatorul are obligația să presteze servicii de bună calitate, cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii, cu asumarea garantării acestora conform legislației în vigoare existente la data încheierii contractului și care să asigure respectarea  normelor de securitate.

Măsura de gestionare a riscului

- Prestatorul va semna o declarație pe proprie răspundere că va aloca suficientă resursă calificată pentru depășirea eventualelor probleme tehnice apărute pe perioada de desfășurare a acordului cadru.

- Serviciile vor fi prestate la standardele şi/sau performanţele impuse prin cerinţele caietului de sarcini și cu respectarea obligațiilor stabilite prin contract prin alocarea de resursă umană specializată.

- Riscuri juridice

- Forța majora, falimentul, situații de excludere, modificări legislative, cauze de încetare a contractului:

Măsura de gestionare a riscului:

- Planificarea eficientă a activităţilor aferente achiziţiei:

- În perioada de întocmire a documentaţiei de atribuire prin solicitarea de cerinţe minime de calificare care să excludă riscul intrării în faliment a operatorului economic ofertant,

- În perioada de evaluare, comisia de evaluare trebuie să verifice că operatorii economici ofertanţi să nu se afle, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Efecte/consecinţe ce apar datorită materializării riscului

Contractul încetează de drept prin ajungerea la termen şi îndeplinirea de către părţi a tuturor obligaţiilor contractuale.

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă şi de a pretinde plata de daune-interese părţii aflate în culpă.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensatie, daca acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca această renunţare  să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despagubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Măsura de prevenire a riscului se regăseşte materializată în modelul de contract

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţione.

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.

Contractul va fi urmărit şi gestionat de către persoane specializate în obiectul contractului din cadrul serviciului de specialitate care a solicitat achiziţia serviciilor care fac obiectul contractului.

# Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Pentru a putea avea o vedere de ansamblu asupra modului în care ofertanții vor asigura managementul proiectului, solicită prezentarea detaliată în cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor care demonstrează modul în care ofertantul va desfășura activitățile de management de proiect.

Metodologia de management și implementare a proiectului trebuie să conțină cel puțin următoarele etape din care beneficiarul să înțeleagă modul în care vor fi manageriate resursele umane, timpul necesar pentru asigurarea mentenantei bazelor de date, a serverelor de aplicatie, și celelalte procese descrise la punctul 3.4.

# Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate

În vederea soluționării eficiente a sesizărilor transmise de utilizatorii sistemului, specialiștii prestatorului și beneficiarului trebuie să comunice efectiv și eficient pentru înțelegerea corectă și rapidă a sesizărilor, a problemelor cu care se confruntă utilizatorii și a cauzelor posibile. În acest sens, va fi elaborată o procedură detaliată prin care se vor stabili căile și modalitățile de comunicare, urmând fluxul de lucru RAPORTOR (centrele locale și județene APIA)  echipă APIA Central echipă PRESTATOR.

# Locul și durata desfășurării activităților

## Locul desfășurării activităților

Locul de desfășurare al activităților de mentenanță este la sediul Achizitorului și la sediul Prestatorului.

Pentru desfășurarea de către Prestator a activităților ce decurg din prezentul Caiet de Sarcini, Autoritatea Contractantă va asigura acces „de la distanță” la sistem, în conformitate cu politica sa de securitate.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezența experților Prestatorului la sediul ei, atunci când consideră că este necesar, în general pentru activitățile de analiză, dar nu se va rezuma la aceasta. În perioada în care vor fi în derulare contracte subsecvente, se vor organiza ședințe de management de proiect la cererea achizitorului pe perioada de desfășurare a contractului până la finalizarea implementării serviciilor contractate, cu prezența fizică sau online, după caz.

## Durata prestării serviciilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va încheia un Acord Cadru pentru o perioadă de 36 de luni de la semnarea Acordului Cadru, în urma organizării procedurii de achiziție - licitație deschisă.

Pe perioada Acordului Cadru, în funcție de necesitățile identificate de beneficiar, vor fi încheiate contracte subsecvente de prestări servicii pentru mentenanță preventivă și corectivă.

# Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

## Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că operatorii economici interesați trebuie să dispună de o echipă formată din cel puțin 5 experți.

Rol expert cheie

1 Manager de proiect

1 Expert administrare bază de date PostgreSQL/PostGIS

Rol expert non-cheie

1 Expert administrare sistem LINUX

1 Expert GIS

1 Expert analist de business

Având în vedere că aplicația IPA Online este utilizată exclusiv în regim de mentenanță preventivă și corectivă și pentru consultarea datelor istorice aferente campaniilor derulate până în anul 2025, fără dezvoltări evolutive, fără introducerea unor funcționalități noi și fără modificări arhitecturale semnificative, complexitatea activităților necesare este una strict operațională. În acest context, volumul de lucru și natura intervențiilor nu justifică implicarea unui număr extins de specialiști sau existența unor roluri specifice proiectelor de dezvoltare software.

Activitățile prevăzute în prezentul acord-cadru se concentrează pe monitorizarea funcționării aplicației și a bazelor de date, gestionarea infrastructurii tehnice, reproducerea și diagnosticarea incidentelor, aplicarea remedierilor punctuale, administrarea procedurilor de backup și asigurarea funcționării continue a mediilor de producție, test și recuperare în caz de dezastru. De asemenea, sunt incluse activități de extragere și consultare a datelor istorice, precum și gestionarea componentelor GIS utilizate de aplicație.

Testarea corectivelor și verificarea funcțională a intervențiilor sunt realizate de specialiștii tehnici care implementează remedierea — respectiv Expertul GIS și Expertul în administrarea bazei de date PostgreSQL/PostGIS — în funcție de natura incidentului, conform practicilor standard de mentenanță tehnică. Activitățile de documentare, raportare, planificare și asigurare a calității sunt în mod corespunzător acoperite prin rolul Managerului de proiect.

Prin urmare, structura propusă, formată din 5 experți este optimă și suficientă pentru îndeplinirea tuturor activităților prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Această componență asigură în mod eficient continuitatea funcționării aplicației IPA Online, disponibilitatea datelor istorice și atingerea obiectivelor operaționale ale Autorității Contractante, fără a genera costuri nejustificate sau resurse redundante.

## Profilul experților principali (experți cheie)

- Manager de proiect - 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome pentru curs de specializare postuniversitar/certificari în domeniu recunoscută la nivel național/internațional ;

- Experiență specifică dovedita prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect sau a unui contract în care a desfășurat activitați specifice poziției pentru care a fost propus.

| Responsabilități în cadrul Contractului | - Coordonează planificarea și organizarea activităților de mentenanță corectivă, asigurând o alocare eficientă a resurselor și o prioritizare adecvată a intervențiilor în funcție de impactul asupra aplicației. - Asigură comunicarea permanentă cu APIA, gestionează solicitările de intervenție, clarifică cerințele tehnice și transmite către echipa de execuție toate informațiile necesare pentru rezolvarea incidentelor. - Monitorizează progresul fiecărei activități, verifică respectarea termenelor contractuale, confirmă implementarea corectă a remedierilor și se asigură că intervențiile nu generează regresii în funcționarea aplicației. - Supervizează echipa tehnică implicată (programatori, specialiști GIS, administratori de sistem și BD), oferă suport decizional și urmărește ca soluțiile adoptate să fie conforme cu standardele și bunele practici. - Centralizează rapoartele de intervenție, validează documentația tehnică aferentă remedierilor, întocmește rapoarte periodice de progres și asigură trasabilitatea tuturor activităților desfășurate în cadrul contractului. - Gestionează riscurile identificate pe parcursul derulării contractului, propune măsuri de prevenție și răspuns, și se asigură că problemele critice sunt escaladate și soluționate în timp util. - Asigură conformitatea activităților tehnice și administrative cu cerințele contractului, legislația aplicabilă și procedurile interne APIA, garantând o derulare transparentă și eficientă a serviciilor |
| --- | --- |

- Expert administrare bază de date PostgreSQL/PostGIS - 1 persoană

- Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalent

- Experienta specifică dovedita prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect sau a unui contract în care a desfășurat activități specifice poziției pentru care a fost propus.

- Certificare PostgreSQL pentru implementare și administrarea bazelor de date

| Responsabilități în cadrul Contractului | - Gestionează baza de date utilizată de aplicația IPA Online (PostgreSQL/PostGIS). - Monitorizează performanța sistemului de baze de date și optimizează interogările, indecșii și structurile. - Asigură integritatea datelor istorice și suport pentru extrageri de date. - Efectuează operațiuni de mentenanță preventivă: vacuum, reindexări, optimizări, backup. - Suport tehnic pentru sincronizările periodice cu sistemul IACS. - Realizează exporturi, transformări, conversii de date, la cerere. - Asigură recuperarea sistemului în caz de incidente (restore din backup). - Verifică și menține consistența dintre componentele spațiale PostGIS și aplicație. - Testare baza de date. |
| --- | --- |

## Profilul experților secundari (experți non-cheie)

    - Expert administrare sistem LINUX - 1 persoană

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent

- Competențe de nivel profesional în domeniul administrarii și configurării sistemelor IT ce au la bază sisteme de operare LINUX, dovedite prin prezentarea unei  certificări în domeniu recunoscute la nivel național sau internațional ;

- Experiență specifică dovedita prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect sau a unui contract în care a desfașurat activitați specifice poziției pentru care a fost propus

| Responsabilități în cadrul Contractului | - Monitorizează permanent starea serverelor LINUX pe care rulează aplicația IPA Online, identifică incidentele tehnice și intervine pentru remedierea promptă a disfuncționalităților legate de servicii, procese, resurse sau configurări necorespunzătoare. - Analizează și corectează problemele de performanță ale sistemului (CPU, RAM, I/O, spațiu de stocare), optimizând configurațiile serverelor și ale componentelor software pentru a asigura funcționarea stabilă și continuă a aplicației. - Gestionează și remediază erorile asociate serviciilor esențiale (Apache/Tomcat, NGINX, PostgreSQL, GeoServer/MapServer, module de securitate etc.), asigurând lansarea, repornirea și funcționarea corectă a acestora în toate mediile. - Analizează log-urile de sistem și aplicație pentru identificarea cauzelor incidentelor, aplică măsuri corective și implementează configurații suplimentare pentru prevenirea apariției unor probleme similare în viitor. - Asigură gestionarea corectă a drepturilor, permisiunilor și accesului la resursele sistemului, intervenind în situațiile în care problemele de securitate sau acces afectează funcționarea aplicației. - Colaborează cu echipele de programare, baze de date și GIS pentru rezolvarea incidentelor complexe care implică interdependențe între aplicație, infrastructură și servicii auxiliare. - Documentează toate intervențiile și modificările realizate în sistem, furnizând APIA rapoarte clare privind natura problemei, soluția aplicată și recomandări tehnice pentru menținerea stabilității mediului. |
| --- | --- |

B. Expert GIS – 1 persoană

- Studii superioare urmate de cursuri de reconversie profesionala în domeniul IT&C/ /cibernetică/informatică

- Competențe privind analiza de business în contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel național sau internațional ;

sau

- Experiență specifică dovedita prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect/contract în care a deșfășurat activități specifice poziției pentru care a fost propus.

| Responsabilități în cadrul Contractului | - Analizează defectele semnalate și înțelege impactul lor asupra funcționalităților sistemului, pregătind scenariile de testare necesare validării remedierilor. - Efectuează testarea funcțională a intervențiilor realizate de echipa tehnică, pentru a verifica dacă problema raportată a fost soluționată complet. - Realizează testarea de regresie pentru a se asigura că modificările aplicate nu afectează negativ alte module sau procese ale aplicației IPA Online. - Testează fluxurile operaționale critice după aplicarea remedierilor. - Documentează rezultatele testelor (test reports), identifică eventuale anomalii rămase și transmite echipei tehnice feedback clar pentru remediere suplimentară, atunci când este necesar. - Colaborează cu programatorii pentru a reproduce defectele, pentru a clarifica scenariile de funcționare și pentru a accelera rezolvarea incidentelor. - Contribuie la actualizarea scenariilor și planurilor de testare utilizate în procesul de validare, astfel încât acestea să reflecte corect structura actuală a aplicației. - Participă la procesul de confirmare finală a remedierilor înainte de livrare către APIA, asigurând calitatea și stabilitatea funcțională a aplicației. |
| --- | --- |

C. Expert analist de business - 1 personă

- Studii superioare urmate de cursuri de reconversie profesionala în domeniul IT&C/ /cibernetică/informatică

- Competențe privind analiza de business în contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel național sau internațional ;

sau

- Experiență specifică dovedita prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect sau a unui contract în care a desfașurat activitați specifice poziției pentru care a fost propus.

| Responsabilități în cadrul Contractului | - Analizează cerințele funcționale transmise de Autoritatea Contractantă privind accesul la date și extrageri. - Clarifică fluxurile funcționale existente în IPA Online și documentează procesele. - Oferă suport în definirea cerințelor pentru rapoarte, extrageri, sinteze și statistici. - Participă la trierea și documentarea incidentelor raportate de utilizatori. - Verifică conformitatea livrabilelor și rezultatelor tehnice cu cerințele funcționale. - Ajută în comunicarea dintre echipa tehnică și experții din partea beneficiarului. |
| --- | --- |

De asemenea, ofertanții trebuie să întrunească cerințele la nivelul echipei de experți-cheie, individual, pentru fiecare expert cheie în parte. Cerințele se analizează la nivelul fiecărui tip de expert.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerințelor pentru fiecare dintre experții / specialiștii cheie enumerați mai sus, sunt CV-ul însoțit de diplome care atestă pregătirea și specializarea solicitate, precum şi orice alte documente relevante în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și cu semnătura operatorului economic care depune oferta.

Pentru experții non cheie nu se solicită documente justificative care dovedesc experiența lor în propunerea Tehnică, aceste documente se prezintă la momentul în care vor interveni în implementarea viitorului contract.

Din CV-uri trebuie să reiasă:

- Numele expertului propus, poziția pentru care este propus, studiile absolvite finalizate cu diplomă de licență sau echivalent (facultatea, specializarea, numărul diplomei de licență), precum și calificările profesionale în domeniul relevant poziției propuse – numărul de proiecte în care a acumulat experiența solicitată

- Denumirea, Beneficiarul şi Perioada de realizare a contractului/proiectului în care a acumulat experienţa solicitată, funcția deținuta în cadrul proiectului respectiv relevantă poziției propuse, precum și obiectivele și caracteristicile proiectului respectiv

- Locul actual de muncă.

În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai Prestatorului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de către titular, se va semna și se va prezenta:

- Declaraţia de disponibilitate, din care să reiasă că persoana respectivă este dispusă să activeze în respectivul contract, în situaţia în care ofertantul va fi declarat căştigător

- Declarație referitoare la obligația ca ofertantul să execute contractul folosind experții prezentați în cadrul ofertei. Înlocuirea acestora se va putea face cu acordul achizitorului, numai cu personal cel puțin echivalent ca experiență și calificare.

- În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Ofertantului, pentru îndeplinirea cerinței de disponibilitate se va anexa o Declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri;

Pe parcursul derulării acordului cadru, orice înlocuire de personal se va face doar cu experţi  cu pregătire și calificare identică sau superioară cu cerințele solicitate, după aprobarea prealabila a achizitorului.

Referitor la echipa de experți-cheie, ofertantul trebuie să întrunească toate cerințele.

## Personalul administrativ și personalul suport pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Contractantul va asigura personalul administrativ care este necesar pentru desfășurarea activității echipei sale. În plus, Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de suport pentru prestarea serviciilor.

Prin personal de suport se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform Contractului (de exemplu: în funcție de dimensiunea operatorilor economici ce activează pe piața căreia îi sunt adresate serviciile, personalul suport poate fi un director/manager de departament din cadrul operatorului economic, care decide și înlocuiește oricare dintre experți în cazul unor indisponibilități temporare sau permanente sau la solicitarea Autorității Contractante sau care contribuie la realizarea controlului de calitate în cadrul respectivului contract, sau pune la dispoziție date de intrare pentru activitatea unui expert cheie).

## Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

a.	Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

b.	Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

c.	Contractantul are responsabilitatea să se asigure și să urmărească cu strictețe că oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, cerințele legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

d.	Contractantul trebuie să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

## Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Prestatorul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Prestator are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul contractelor subsecvente, Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.

Prestatorul și subcontractanții propuși vor prezenta ca anexă la propunerea tehnică câte o declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de munca si privind respectarea legislației de securitate si sănătate în munca.

Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Bld. Libertății nr. 12, Sector 5, București, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale,  str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.

Ofertantul și, dacă este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta anexat propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care se va certifica ca serviciile ce vor fi prestate nu încalcă dreptul de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate, patente, licențe, desene, modele, etc.) aparținând unui terț.

Ofertanții si, daca este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite in baza acordului-cadru, vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  În cadrul acestei declarații, ofertantul sau persoana imputernicită își asumă că toți experții care au depus CV în cadrul ofertei, au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

La momentul semnării acordului-cadru, Prestatorul și experții cheie vor semna fiecare un acord de confidențialitate asupra datelor cu care vor intra în contact pe perioada derulării acordului-cadru și va respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;

- Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție, dacă este cazul;

- Comunicările între Contractant și terți susținători cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului, dacă este cazul;

- Poziția terțului susținător în legătura cu informațiile comunicate, după caz.

Coordonarea implică:

- Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract;

- Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz;

- Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și împreună;

- Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.

Monitorizarea implică:

- Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului:

  - Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți

  - Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică

  - Toate elementele din Propunerea Tehnică și ale Caietului de Sarcini care:

      - constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică

- Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.

## 10.1. Gestionarea relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă

Atât beneficiarul, cât și prestatorul vor lua măsurile necesare pentru gestionarea relației contractuale și vor desemna persoane responsabile de contract. Pentru monitorizarea activității prestatorului, responsabilul tehnic de contract desemnat de către beneficiar sau o altă persoană desemnată va verifica, pe baza graficului de execuție, chiar și la sediul acestuia, toate etapele contractului, prin întocmirea unor rapoarte de conformitate privind etapele verificate. Derularea relației contractuale se va face pe bază de:

- Transfer de date de la beneficiar către prestator și de la prestator către beneficiar;

- Întâlniri între reprezentanții beneficiarului și prestatorului;

- Comunicări în scris / e-mail.

## Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator

## Livrabile pentru servicii de mentenanță preventivă și corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi rezolvarea incidentelor care pot apărea)

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei perioade de prestare (lună de raportare), Prestatorul are obligația de a transmite Achizitorului Raportul de activitate, care va include, în mod detaliat și sintetic, următoarele livrabile:

1. Lista sesizărilor transmise de Achizitor

Raport complet care va include:

- clasificarea sesizărilor pe tipologii (defect, incident, problemă, optimizare);

- încadrarea sesizărilor pe niveluri de severitate / prioritate (P1–P4);

- descrierea modalității de soluționare;

- timpul necesar pentru soluționare raportat la SLA;

- data și ora preluării sesizării;

- data și ora remedierii.

2. Lista sesizărilor soluționate cu întârziere

Raport distinct care va preciza:

- sesizările care nu au fost remediate în termenul conform SLA;

- durata exactă a întârzierii, exprimată în ore;

- justificarea întârzierilor (dacă este cazul).

3. Inventarul defectelor identificate și remediate

Pentru fiecare defect se vor include:

- descrierea tehnică a defectului;

- modul de identificare;

- analiza cauzei;

- măsurile de remediere aplicate;

- impactul asupra funcționării aplicației;

- mediul în care a fost identificat (prod/test/DR).

4. Lista scripturilor de corecție executate

Pentru fiecare script rulat în baza de date:

- denumirea scriptului;

- descrierea intervenției (ce date/corecții au fost aplicate);

- justificarea aplicării scriptului;

- data și ora execuției;

- rezultatul execuției;

- persoana responsabilă.

(Se vor atașa separat scripturile ca fișiere text, după caz.)

5. Scripturile de corecție rulate (livrabile anexate)

Se transmit atașat:

- scripturile SQL utilizate pentru corecții,

- comentate corespunzător,

- organizate în foldere pe lună,

- în format .sql sau .txt, după caz.

6. Lista versiunilor lansate în producție

Chiar dacă aplicația este utilizată doar pentru mentenanță, orice actualizare tehnică corecție sau pachet de mentenanță va fi documentat ca „versiune”.

Pentru fiecare versiune se vor include:

a) Schimbările aplicate

- intervenții tehnice în aplicație;

- ajustări, corecții, configurări;

- elemente GIS afectate.

b) Defectele remediate

- legătura între defect și versiune;

- descrierea efectelor remedierii.

c) Rezultatele testării interne

- scenariile testate;

- statusul testelor;

- confirmarea funcționalității în mediul de test;

- persoana care a validat testele.

7. Rapoarte de incident (Incident Reports)

Pentru fiecare incident de prioritate 1 sau 2:

- descrierea incidentului;

- analiza cauzelor (root-cause analysis);

- modul de intervenție;

- remedierea aplicată;

- impactul asupra funcționării;

- recomandări pentru reducerea riscului de recidivă;

- durata totală a întreruperii sau afectării.

8. Raport de monitorizare a parametrilor funcționali

Raport lunar care va cuprinde:

- starea generală a aplicației IPA Online;

- monitorizarea resurselor serverelor Linux (CPU, memorie, disc, procese);

- monitorizarea serviciilor aplicației;

- funcționarea componentelor GIS active;

- indicatori ai performanței bazei de date PostgreSQL/PostGIS;

- statusul joburilor automate și al procedurilor programate;

- analiza logurilor aplicației, serverelor și bazei de date;

- eventuale anomalii detectate și riscuri semnalate;

- măsuri preventive aplicate.

## Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Serviciile prestate sunt considerate acceptate și pot fi plătite doar dacă pentru acestea, entitatea achizitoare a emis un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, pentru livrabilele mai sus menționate. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va fi emis de o comisie responsabilă cu recepția cantitativă și calitativă, numită prin decizia directorului general al entității achizitoare, în termen de maxim 15 zile lucrătoare.

Termenul se calculează de la data primirii documentelor prevăzute și este aplicabil doar dacă documentele livrate sunt complete și nu necesită clarificări suplimentare. În cazul în care nu sunt complete timpul de realizare a recepției se extinde cu 5 zile după livrarea clarificărilor finale.

Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă se va întocmi pe baza documentelor justificative furnizate de prestator, și alte elemente specifice menționate în cerințele din caietul de sarcini.

Comisia de acceptanță se pronunță pe baza documentelor primite, dar poate solicita responsabilului de contract din partea Autorității Contractante și alte documente, din care să rezulte modul și gradul de îndeplinire a prevederilor contractului.

Factura se va admite la plată numai după furnizarea proceselor verbale mai sus menționate.

Forma și structura acestor liste și rapoarte va fi stabilită și adoptată de reprezentanții celor două părți, imediat după semnarea contractului, în perioada de tranziție

## 10.4 Acceptanța serviciilor de mentenanță corectivă

Raportul de activitate, împreună cu anexele sale, va fi transmis comisiei de acceptanță de către responsabilul de contract, după ce acesta va fi verificat și aprobat de echipele tehnice ale Achizitorului. Procesul verbal de acceptanță va trebui semnat și de cel puțin un reprezentant al prestatorului, desemnat pentru această activitate.

Comisia de acceptanță va verifica livrabilul în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul constatării unor neconformități, responsabilul de contract al achizitorului va solicita Prestatorului, printr-o notificare scrisă, remedierea acestora. Prestatorul va transmite, în termenul precizat în notificare (nu mai mult de 20 de zile), o nouă versiune revizuită a raportului de activitate.

În cazul în care se constată din nou neconformități, prestarea serviciilor se consideră întârziată și se aplică penalități conform clauzelor contractuale.

Forma și structura acestor liste și rapoarte va fi stabilită și adoptată de reprezentanții celor doua părți, imediat după semnarea contractului, în perioada de tranziție.

## Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

- toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

- toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite;

- rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor din prezentul Caiet de sarcini.

## Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului

În vederea monitorizării realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, responsabilul de contract din partea APIA va convoca lunar, sau ori de câte ori este necesar, întâlniri/ședințe de lucru cu coordonatorul echipei de proiect din partea Prestatorului. Aceste întâlniri/ședințe de lucru pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea prestatorului de a da curs acestor invitații în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare.

## Evaluarea performanței Contractantului

Modalitatea de măsurare a succesului este reprezentată de următorii factori:

- Nivelul de nefunctionare (downtime) a sistemului (numărul/durata întreruperilor în funcționare);

Indicator 1.

Încadrarea în timpul maxim de ”downtime” de 5 ore pe lună.

În cazul în care, serverele de baza de date și aplicații nu funcționează din vina exclusivă a prestatorului mai mult de 5 ore pe luna din intervalul orar 8-17, se vor aplica penalități de 1% din sumele datorate lunar pentru serviciul de întreținere a aplicației și servelor pe care aceasta rulează în parametri optimi.

Indicator 2: Rezolvarea a cel puțin 20% din numărul de incidente încadrate la momentul raportării pentru prioritatea 3 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță de mai sus se aplică o penalizare de 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de de întreținere a aplicației și servelor pe care aceasta rulează în parametri optimi atât pentru sistemul de producție,  cât și cel de test..

La finalizarea contractelor subsecvente, Achizitorul va emite document constatator în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de achiziții publice.

## Efectuarea plăților în cadrul Contractului

Plata serviciilor de mentenanță corectivă se va face lunar în cazul contractelor subsecvente încheiate în termen de 30 de zile de la data semnării certificatului de acceptanță, în baza facturii emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta, și a documentelor menționate la pct. 10.2.1.

DIRECTOR DIRECŢIA IT-LPIS

Traian CRAINIC

ŞEF SERVICIU LPIS

Marian DUMITRESCU

Întocmit: Andreea STROE

Anexa 1 la Caietul de Sarcini

PROCES-VERBAL de RECEPŢIE cantitativă și calitativă

privind

Raportul lunar de activitate nr.  .... din .....

Contract: nr. ………… / data …………
Autoritate contractantă (Achizitor): …………………………………
Prestator: …………………………………

I. Obiectul procesului-verbal

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de către Comisia de recepție, constituită în baza Deciziei nr. …………/…………, aprobată de Directorul General al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea efectuării verificărilor și constatărilor cantitative și calitative asupra livrabilelor aferente serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă, prestate de Prestator în baza Contractului nr. …………/………… .

Prezentul proces-verbal are ca obiect verificarea cantitativă și calitativă a livrabilelor transmise de Prestator, prin Raportul de activitate, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectiv art. 10.2.1 – Livrabile pentru servicii de mentenanță preventivă și corectivă, aferente aplicației IPA Online.

Durata serviciilor care privesc Raportul de activitate nr............  a fost pentru perioada ..................

În urma efectuării verificărilor cantitative și calitative, Comisia de recepție a constatat și consemnat cele prezentate în cuprinsul prezentului proces-verbal.

II. Verificări cantitative,

(verificarea existenței tuturor livrabilelor prevăzute contractual, incluse în Raportul de activitate lunar)

1. Lista sesizărilor transmise de Achizitor

- Raport transmis pentru perioada evaluată: ☐ DA ☐ NU

2. Lista privind sesizările soluționate cu întârziere, dacă este cazul

- Raport transmis: ☐ DA ☐ NU

3. Inventarul defectelor identificate și remediate, dacă este cazul

- Inventar transmis: ☐ DA ☐ NU

4. Lista scripturilor de corecție executate, dacă este cazul

- Listă scripturi transmisă: ☐ DA ☐ NU

5. Scripturile de corecție rulate, dacă este cazul

- Scripturi atașate conform cerințelor contractuale: ☐ DA ☐ NU

6. Lista versiunilor lansate în producție

- Listă versiuni transmisă: ☐ DA ☐ NU

7. Rapoarte de incident (incidente P1 / P2, dacă este cazul)

- Rapoarte de incident transmise: ☐ DA ☐ NU

8. Raportul de monitorizare a parametrilor funcționali

- Raport lunar transmis: ☐ DA ☐ NU

Constatare cantitativă

☐ Livrabile transmise integral
☐ Livrabile transmise parțial
☐ Livrabile netransmise

III. Verificări calitative

(verificarea conformității livrabilelor incluse în Raportul de activitate lunar cu cerințele contractuale ș ale caietului de sarcini)

1. Calitatea raportului sesizărilor

- Structura și conținutul respectă cerințele contractuale: ☐ DA ☐ NU

- Clasificarea și prioritizarea sesizărilor sunt corecte: ☐ DA ☐ NU

- Respectarea SLA este documentată: ☐ DA ☐ NU

2. Calitatea raportului sesizărilor soluționate cu întârziere

- Sesizările întârziate sunt evidențiate distinct: ☐ DA ☐ NU

- Justificările sunt documentate și verificabile: ☐ DA ☐ NU

3. Calitatea inventarului defectelor

- Descrierile tehnice și analiza cauzelor sunt complete: ☐ DA ☐ NU

- Măsurile de remediere sunt adecvate: ☐ DA ☐ NU

4. Calitatea documentării scripturilor de corecție

- Scripturile sunt comentate și justificate tehnic: ☐ DA ☐ NU

- Rezultatele execuțiilor sunt documentate: ☐ DA ☐ NU

5. Calitatea versiunilor lansate în producție

- Modificările și defectele remediate sunt documentate: ☐ DA ☐ NU

- Testarea și validarea sunt realizate înainte de lansare: ☐ DA ☐ NU

6. Calitatea rapoartelor de incident

- Analiza cauzelor (root-cause analysis) este completă: ☐ DA ☐ NU

- Impactul și măsurile preventive sunt documentate: ☐ DA ☐ NU

7. Calitatea raportului de monitorizare

- Reflectă starea reală a sistemului: ☐ DA ☐ NU

- Include analize și măsuri preventive: ☐ DA ☐ NU

Constatare calitativă

☐ Livrabile conforme
☐ Livrabile parțial conforme
☐ Livrabile neconforme

IV. Concluzie și decizie

În urma verificărilor cantitative și calitative efectuate, Autoritatea contractantă constată că livrabilele aferente serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă sunt:

☐ Acceptate
☐ Acceptate cu observații……………
☐ Respinse

V. Semnături

Comisia de recepție APIA:

președinte:	(președinte comisie)

membru: 	(membru comisie)

membru: 	(membru comisie)