Formular-cadru Propunere Tehnică

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data:[ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare simplificat]

Obiectul contractului:[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare simplificat]

Lotul vizat: [se va introduce numărul lotului și unitățile de învățământ aferente]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din documentația de atribuire (Caietul de Sarcini și Fișa de date) pentru achiziția de lucrări.

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Elementele aferente Programului de management de executie a lucrarilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice].

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

Textele redactate in format ITALIC se adreseaza ofertantului, fiind indicatii de completare a formularului. Acestea se vor ELIMINA dupa parcurgerea lor.

| NR. CRT. | CERINTA SOLICITATA | PROPUNERE TEHNICA |
| --- | --- | --- |
| 1. | PREZENTAREA GENERALĂ A PROPUNERII TEHNICE Prezentarea trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie să facă referire cel puțin la: i. Numele și datele de identificare ale operatorilor economici ce înaintează oferta ii. Piața în care acționează operatorii economici ce înaintează oferta; iii. Modul în care operatorii economici ce înaintează oferta se vor implica în execuția contractului; Prezentarea generală nu trebuie utilizată pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice. |  |
| 2. | PROGRAM DE MANAGEMENT DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR [În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte, prin raportare la documentația de atribuire și cadrul legal specific, toate informațiile și documentele aferente modului de îndeplinire a cerințelor autorității]. a) succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor si subactivitatilor, inclusiv alocarea de resurse necesare fiecarei subactivitati pe care ofertantul propune sa o îndeplineasca pentru realizarea lucrarilor; b) modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente (responsabil S.S.M., responsabil C.Q., R.T.E. – construcții civile, industriale și agricole). Ofertanții vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul autorizat ANRE sau echivalent - în execuție instalații electrice de joasă tensiune – 0,4KV (conform prevederilor Ordinului nr. 66 din 10 mai 2023 privind aprobarea <LLNK 12023 0120-441 0 14>Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice). Pentru personalul atestat ofertanții vor descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract precum si modul in care operatorii economici ofertanti si-au asigurat accesul la serviciile acestora. Accesul la serviciile personalului atestat/ specializat/calificat poate fi asigurat de către ofertanți fie prin resurse proprii (caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză), fie prin externalizare (situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective), cu prezentarea documentelor relevante în susținere. În ceea ce privește accesul la personalul specializat/calificat/atestat, persoanele juridice române/străine care apelează la personal străin vor avea în vedere posibilitatea prezentării accesului la personal cu calificări/specializări/atestări echivalente din țara de rezidență a respectivului personal sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoaștere a calificărilor/specializărilor/atestărilor respective autorităților române. Persoanele juridice în cauză trebuie sa întreprindă, acolo unde legislația naționala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta până la momentul semnării contractului de achiziție publica certificatul/autorizația/atestatul – după caz, recunoscut de autoritățile romane. Având în vedere că lucrările de reparații la unitățile de învățământ se desfășoară mai ales în perioadele de vacanță - simultan, ofertantul va face dovada ca dispune, pentru fiecare lot la care participă, de minim două echipe de câte 10 persoane calificate pe meserii (2 zidari, 2 instalatori, 1 electrician, 4 finisori, 1 izolator), o persoană șef de șantier și un tehnician devize și măsurători în construcții (sau personal tehnic cu atribuții specifice atașamentistului). Întrucât prin documentația de atribuire s-a stabilit că este permisă depunerea ofertelor pentru ambele loturi, cerința privind echipele de lucru se cumulează prin raportare la numărul de loturi la care participă ofertantul (se vor prezenta echipe distincte pentru fiecare dintre cele 2 loturi în parte). În acest sens, ofertanții au obligația de a prezenta explicit în cadrul Propunerii tehnice, modul de alocare a echipelor de lucru și respectiv șefilor de șantier și tehnicienilor devize pe lotul/loturile la care participă cu ofertă (spre exemplificare: echipa 1 (cu următoarea componență:...) și echipa 2 (cu următoarea componență: ...) împreună cu șeful de șantier și tehnicianul devize este alocată Lotului nr. 1; echipa 3 (cu următoarea componență:...) și echipa 4 (cu următoarea componență: ...) împreună cu șeful de șantier și tehnicianul devize este alocată Lotului nr. 2 – după caz). Altfel, atunci când ofertantul participă la ambele loturi fără să asigure numărul de echipe de lucru diferite (respectiv, personal calificat pe meserii și șef de șantier + tehnician devize) pentru fiecare dintre aceste 2 loturi - în mod corespunzător, vor fi admise ofertele pentru care este demonstrată îndeplinirea cerinței, în ordinea crescătoare a numărului loturilor în cauză (spre exemplificare: dacă un ofertant participă cu oferte pentru ambele loturi dar cerința specifică este îndeplinită numai pentru unul dintre ele atunci va fi declarată conformitatea ofertei prezentate pentru lotul 1, oferta prezentată pentru lotul 2 fiind respinsă). c) modalitatea de acces la echipamentele/utilajele/mijloace de transport considerate necesare pentru indeplinirea tuturor activitatilor specifice din contract. |  |
| 3. | PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂȚII I [În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract] |  |
| 4. | Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 12 luni de la semnarea procesului-verbal de recepție. [Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la perioada de garantie acordata lucrarilor executate – format propriu]. |  |
| 5. | Ofertantul va face referiri la modelul acordului-cadru și contractului subsecvent prezentate. Clauzele obligatorii sunt imperative. [Eventualele propuneri cu privire la clauzele acordului-cadru și contractului subsecvent si eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice se vor formula în scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format electronic, in sectiunea ”Intrebari”]. Ofertantul va completa Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (astfel cum sunt ele precizate în modelele de acordul-cadru și contractul subsecvent)/ va prezenta modelul de acord-cadru și contract subsecvent propuse de autoritate, insusite de ofertant. |  |
| 6. | Ofertantul va indica in cadrul ofertei (printr-o declaratie pe proprie raspundere) faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, obligatii care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatiile detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie; www.mmediu.ro; www.gnm.ro. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. In cazul asocierii, aceasta declaratie va fi asumata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. |  |
| 7. | CERINȚE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI: [În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea de îndeplinire/asumarea-după caz, a cerințelor specifice]. Perioada de mobilizare – maximum 2 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Specificațiile tehnice ale materialelor puse în operă, cât și tehnologia de execuție, pentru fiecare lucrare, vor fi aprobate de beneficiar (Declarație angajament asumare respectare cerință – format propriu). Nerespectarea termenului de execuție specificat în contractul subsecvent, conduce la penalități cf. contract. Depășirea în mod repetat a termenului de execuție va fi tratată în conformitate cu prevederile contractuale referitoare la neexecutarea in mod repetat a unei obligatii cu executare succesivă. [se va specifica modul de însușire/asumare a cerinței] Ofertanții câștigători, până la data semnării acordului cadru, vor face dovada că dețin un punct de lucru înregistrat în municipiul Galați (Declarație angajament – format propriu). Cantitatile prezentate în anexe sunt estimative pentru toată durata de derulare a acordului cadru. Operatorii economici participanți la procedură vor depune ofertă pentru toate cantitățile estimate [care vor fi luate în considerare la determinarea valorii totale ofertate]. Cantitățile contractelor subsecvente se vor stabili efectiv, de fiecare dată, în funcție de lucrarea de reparații ce trebuie realizată. Pe perioada acordului cadru cantitățile estimate pot fi mai mari sau mai mici pentru fiecare operațiune în parte, funcție de necesități. Atât beneficiarul cât și operatorul vor trebui să respecte tarifele indicate în propunerea financiară. Derularea acordului cadru și a contractelor subsecvente: Autoritatea contractantă va înainta ofertantului câștigător o comandă referitoare la lucrările de reparații ce urmează a se efectua, cu următoarea componență: Școala Gimnazială nr..... Denumire activitate; UM; Cantitate. Ofertantul câștigător într-o perioadă de 5 zile de la lansarea comenzii, va întocmi o propunere de deviz într-un program specializat, pe care îl va înainta autorității contractante, împreună cu formularele de aprobare a principalelor materiale și grafice de execuție. După verificare și corectare (după caz) se va întocmi contractul subsecvent. Pe parcursul executării lucrărilor, inspectorul responsabil va avea acces la lucrare și la toate documentele necesare. Constructorul are obligația de a convoca beneficiarul la lucrare ori de cate ori apar neconcordanțe între caietul de sarcini și teren. Pe tot parcursul lucrării, constructorul va evacua molozul rezultat din desfaceri, iar materialele recuperabile, ce nu sunt refolosite, vor fi depuse în depozitul din str. Tunelului nr. 97 (se va anexa P.V. predare/primire la situatia de lucrari). Conform Ordin 712/23.06.2005 – privind Dispozitii generale în domeniul situațiilor de urgentă, la executarea lucrărilor din prezentul caiet de sarcini se vor respecta urmatoarele: - desfașurarea lucrărilor se va face fară ocuparea spațiilor comune destinate evacuării clădirii în caz de urgentă; - lucrările de instalații electrice/sanitare se vor executa cu personal autorizat/calificat, astfel încât siguranța clădirii la foc și umiditate să nu fie pusă în pericol nici în timpul execuției și nici după terminarea lucrărilor; - protejarea și semnalizarea lucrărilor deschise care prezintă pericol pentru persoanele care străbat incinta șantierului. La recepție se vor verifica prin măsurare cantitățile decontate. Măsurătoarea se va efectua de către constructor împreună cu reprezentantul unității de învățământ și inspectorul autorității contractante. Comisia de recepție este formată din personal al unității de învățământ, secretariatul fiind asigurat de inspectorul autorității contractante. Ofertanții câștigători au obligația respectării H.C.L. nr. 241/2019, privind Aprobarea Regulamentului pentru respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții / desființări din Municipiul Galați de către constructori. Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia: -Legea nr. 10/1995 -Normativ C 56/1986 |  |
| 8. | Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt confidentiale. |  |

Anexe la Propunerea Tehnică

      - Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor;

      - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale/modelul de acord-cadru și contract subsecvent, insusite de ofertant.

      - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale  și cu privire la relațiile de muncă.

Dacă este cazul, această declarație va fi depusă și de:

        - Subcontractanții propuși;

        - In cazul asocierii, aceasta declaratie va fi asumata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider;

        - Terțul susținător;

      - Declarații de însușire a cerințelor specifice (format propriu), după caz.

      - Declarație privind informatiile din propunerea tehnica prezentată care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate

intelectuala , după caz.

      - Orice alte informații/ documente pe care ofertantul le considera necesare.