FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie sectorială are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

# Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _____________________________

(denumirea autorității contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunțului de participare publicat(ă) în SEAP nr. __________ din __________  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului _________________ (denumirea contractului de achiziție sectorială) noi, ________________________  (denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele:

Documentul _________________________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind constituirea garanției pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire.

Oferta noastră este valabilă până la data de ___________

Perioada de valabilitate a garanției de participare se întinde până la data de _____________

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele documentației de atribuire, conform exigentelor dvs..

Cu stima,

Data completării

_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnătura autorizată)

# Formularul nr. 2

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ

_____________  (denumirea)_______________

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectorială

Către _____________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________ (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi, ____________________ (denumirea băncii/societății de asigurare), având sediul înregistrat _______________ (adresa băncii/societății de asigurare), ne obligăm față de _______________ (denumirea entității contractante) să plătim suma de _____________ (în litere și în cifre) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului ________________ (denumirea/numele) garantat, în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:

  - ofertantul ________________ (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

  - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _________________ (denumirea/numele ofertantului) nu constituie garanția de bună execuție;

  - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________ (denumirea/numele ofertantului) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

  - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________ (denumirea/numele ofertantului) refuză să semneze contractul de achiziţie sectorială în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanție este irevocabilă și este valabilă până la data de _________________________ (se precizează termenul de valabilitate al garanției de participare).

Data completării

_____________

Banca/societatea de asigurări emitentă,

__________________

(semnătura autorizată)

# Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d), e) din legea nr. 98/2016

Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al ____________________ (denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura de _________________________________ (tipul procedurii) pentru achiziția de ________________________________ (denumirea contractului), cu termen de depunere a ofertelor la data de _______________________, organizată de ________________________ (denumirea entității contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că:

- ________ (se menționează denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului propus/terțului susținător) NU are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- ________ (se menționează denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului) NU a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie la care se referă prezenta Declarație sunt cele menționate de entitatea contractantă în documentele achiziției, respectiv:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnătura autorizată)

# Formularul nr. 4

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:

________________________________

(denumirea autorității contractante)

Domnilor,

- Examinând documentatia de atribuire, subscrisa ............. (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să executăm lucrările pentru obiectivul de investiții ........ (denumirea contractului), pentru suma de ................................. (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................................... (suma în litere și în cifre).

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere și cifre), respectiv pâna la data de .................. (ziua/ luna/ anul), și ea va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea și semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

- Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptati oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteti primi.

Data completării

_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnătura autorizată)

# Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

[Ofertantul va întocmi propunerea tehnică cu respectarea prevederilor stabilite în cadrul documentației de atribuire, într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței acesteia cu cerințele stabilite.

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la cerințele formulate în continuare, cu respectarea condițiilor de formă și conținut aferente elaborării și prezentării propunerii tehnice, detaliind modalitatea și mijloacele concrete prin care soluția ofertată îndeplinește aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de operatorul economic.

Toate informațiile din cadrul propunerii tehnice vor trebuie să fie relevante în raport cu obiectul contractului, respectiv să reflecte propria abordare propusă de ofertant referitoare la modul în care se vor realiza activitățile stabilite și se vor atinge rezultatele vizate prin implementarea proiectului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost explicitate acestea în cadrul caietului de sarcini

Propunerea tehnică se va elabora cu respectarea prevederilor caietului de sarcini]

- Metodologia de execuție a contractului

În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta în mod detalitat abordarea propusă pentru implementarea contractului prin raportare la aspectele considerate ca fiind esenţiale pentru realizarea obiectului contractului, cu accent pe modalitatea efectivă de realizare a activităţilor, succesiunea logică a acestora şi a eventualelor subactivităţi asociate, evenimentele considerate relevante pe parcursul execuţiei contractului, care va trebui să asigure transpunerea în mod succint dar precis a acestor informaţii.

Se vor detalia următoarele:

- Obiectivele și rezultatele așteptate ale contractului;

- Abordarea generală a contractului, cu detalierea modului în care s-au stabilit etapele de realizare a contractului a căror planificare este reprezentată în graficul de execuție prezentat, respectiv modul în care s-a stabilit succesiunea activităților și planificarea acestora, cu indicarea inclusiv a duratei muncii și a programului de lucru alocat echipei/echipelor de lucru pentru realizarea activităților contractului;

- Abordarea propusă pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul contractului în raport cu eventualii:

- Membrii ai asocierii (cerință aplicabilă în cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici);

- Subcontractanți (cerință aplicabilă în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract),

cu detalierea părților din contract care vor reveni fiecărui operator implicat și a modalității în care se va asigura coordonarea activităților între părțile implicate în execuția contractului (asociați, subcontractanți).

- Abordarea propusă pentru pentru gestionarea relației cu autoritatea contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în caietul de sarcini;

- Abordarea și managementul aprovizionării pentru execuția lucrărilor, cu indicarea posibilelor surse de aprovizionare pentru materialele principale (agregate, beton, material dendrologic), împreună cu rutele de transport;

- Descrierea organizării de șantier ce urmează a fi realizată pentru execuția contractului, conform documentației anexate caietului de sarcini;

- Metodologia propusă pentru execuția lucrărilor din teren, cu descrierea lucrărilor necesare din punct de vedere tehnologic (conform normativelor aplicabile fiecărei categorii de lucrări în parte), precum și a tuturor operațiunilor presupuse de realizarea respectivelor lucrări, surprinzând succesiunea exactă a activităților și detaliindu-se modul de desfășurare a activității de execuție pas cu pas (ofertanții vor indica tehnologiile de execuție pentru toate lucrările și operațiunile de bază sau intermediare ce conduc la realizarea contractului). Se vor prezenta procedurile de lucru aferente operaţiunilor/categoriilor de operaţiuni aferente realizării obiectului contractului, cu indicarea inclusiv, a subactivităţilor asociate.

- Descrierea echipamentelor și dotărilor ce urmează a fi furnizate și montate în cadrul contractului – ofertantul va prezenta Formularele F4 conținând listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (fără valori) însoțite de Formularele F5 anexate caietului de sarcini completate, împreună cu specificațiile tehnice din partea producătorilor/furnizorilor produselor ofertate care confirmă îndeplinirea cerințelor minimale stabilite pentru acestea.

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 2. – „INFORMAȚII GENERALE” cu subcapitolele aferente

- Cap. 3. – „OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE ALE CONTRACTULUI” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 4 – „OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FACTORILOR IMPLICAȚI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE PENTRU OBȚINEREA UNOR CONSTRUCȚII DE CALITATE” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 5 – „INFORMAȚII ȘI CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 6. – „METODOLOGIA STABILITĂ PENTRU EXECUȚIA CONTRACTULUI” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 8. – „IPOTEZE ȘI RISCURI”.

- Resursele alocate pentru realizarea contractului

În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta un plan de alocare a resurselor conceput pentru execuția contractului care va conține cel puțin următoarele informații:

- Structura echipei de proiect propusă pentru managementul, coordonarea şi gestionarea activităţilor cu detalierea rolurilor şi responsabilităţilor alocate fiecărui membru nominalizat în cadrul echipei de proiect. De asemenea, pentru experții solicitați prin caietul de sarcini ofertantul va prezenta inclusiv documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime stabilite de autoritatea contractantă;

- Detalierea personalului muncitor alocat pentru realizarea contractului, sens în care ofertantul va detalia structura numerică a întregului personal necesar execuţiei contractului şi care este alocat pentru realizarea activităţilor;

- Organigrama completă care să evidenţieze funcţiile exacte care îi revin fiecărei entităţi implicate în execuţia contractului, precum şi relaţiile de coordonare acceptate intre membrii echipei de proiect, personalul muncitor, precum şi direct între celelalte părţi (personalul de specialitate desemnat de beneficiar pentru urmărirea execuţiei, alte entităţi legal abilitate să aibă responsabilităţi în materia execuţiei contractului);

- Resursele tehnice disponibilizate pentru execuţia contractului, sens în care ofertantul va detalia infrastructura şi dotarea tehnică necesară realizării activităţilor solicitate – se vor detalia numeric și pe categorii toate resursele tehnice alocate pentru realizarea contractului.

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 4 – „OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FACTORILOR IMPLICAȚI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE PENTRU OBȚINEREA UNOR CONSTRUCȚII DE CALITATE” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 5.2 – „CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR” cu subcapitolele aferente; Cap. 5.3. – „LEGISLAȚIE APLICABILĂ”

- Cap. 7. – „ASPECTE LOGISTICE ȘI DE PLANIFICARE: REPERE DE MANAGEMENT  AL CONTRACTULUI” cu subcapitolele aferente

- Programul detaliat de execuție a tuturor activităților din contract

În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta:

- Programul de execuție a contractului (Graficul de implementare a contractului) care va fi structurat pe obiecte (cele două zone care se vor amenaja), cu detalierea activităților și a subactivităților aferente, astfel încât să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul își propune să le îndeplinească pentru realizarea contractului. Pentru o evaluare unitară a ofertelor, la elaborarea graficului de realizare a contractului ofertanții vor avea în vedere ca dată de semnare a contractului data de 01.03.2026 și realizarea în paralel a lucrărilor aferente celor două obiecte definite în cadrul caietului de sarcini.

În acest sens, graficul de execuție prezentat în cadrul ofertei:

- va evidenția lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate cu indicarea obiectelor de construcții din care sunt alcătuite, a categoriilor de lucrări și/sau a stadiilor fizice care alcătuiesc lucrările, inclusiv momentele în care se realizează inspecțiile, testarea și recepția acestora;

- va conține indicate, pentru fiecare activitate și subactivitate reprezentată, durata de îndeplinire și datele de începere și de finalizare (start-finish) și resursele alocate. Durata activităților va fi exprimată în zile lucrătoare, luând în considerare: cantitatea de lucrare; dimensiunea frontului de lucru; numărul de resurse umane și utilaje; productivitatea resurselor;

- va evidenția: punctele cheie (jaloanele) în execuția contractului considerate de ofertant, drumul critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din contract, precum și interdependențele dintre activități.

În sensul celor de mai sus, pentru acuratețea prezentării informațiilor se va utiliza la întocmirea acestuia a unui program de calcul automatizat cum ar fi PRIMAVERA/MICROSOFT PROJECT sau similar, care să permită actualizarea lui ulterioară.

- Graficul fizic va fi însoțit de o secțiune descriptivă (narativă), în cadrul căreia ofertantul va prezenta un plan de lucru în care să realizeze identificarea acelor activități/operațiuni care ar putea face obiectul unor optimizări fie din punct de vedere al planificării, fie din punct de vedere tehnic și, după caz, legal (acolo unde standardele în vigoare permit asemenea optimizări), astfel încât, în cazul în care termenul de finalizare a contractului inițial stabilit (31.08.2026) nu va putea fi depășit în condițiile obiective prevăzute de lege, sub rezerva obținerii acceptului prealabil al finanțatorului, să se poată susține o accelerare a lucrărilor față de graficul prevăzut în cadrul ofertei pentru încadrarea în perioada de timp rămasă pentru implementarea contractului de la data finalizării procedurii de atribuire.

- Graficul de îndeplinire a contractului va include o planificare valorică pe parcursul execuției contractului (grafic valoric prin intermediul căruia se va explicita alocarea resursei financiare cel puțin sub forma unei histograme a costurilor, cu cuantificarea procentuală a valorilor activităților planificate).

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 2.3 – „DURATA CONTRACTULUI”;

- Cap. 4 – „OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FACTORILOR IMPLICAȚI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE PENTRU OBȚINEREA UNOR CONSTRUCȚII DE CALITATE” cu subcapitolele aferente;

- Cap. 5. – „INFORMAȚII ȘI CERINȚE GENERALE PRIVIND SERVICIILE DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR” cu subcapitolele aferente.

- Planul de asigurare a calității

Planul de asigurare a calităţii elaborat trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor care fac obiectul contractului. In consecinţă, Planul calităţii nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract. In fapt, planul calităţii prezentat în cadrul ofertei trebuie să includă cel puţin:

- modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în cadrul contractului;

- modalitatea de comunicare cu autoritatea contractantă;

- modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe perioada execuţiei contractului;

- sistemul de gestionare a documentaţiei şi a reviziilor aferente pentru executarea lucrărilor (care va include atât subcontractanţii cât şi furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control aplicate cu privire la utilizarea documentelor validate şi aprobate de beneficiar în scopul execuţiei lucrărilor, precum şi metodele de înregistrare a modificărilor şi completărilor la documentaţie;

- lista procedurilor tehnice de execuție a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrări care urmează să fie aplicate la realizarea contractului;

- planul de control al calității, verificări și încercări (P.C.C.V.I.), pentru lucrările executate.

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 5.2.2. – „CERINȚE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE”; Cap. 5.2.3 – „DETALIEREA LUCRĂRILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI”; Cap. 5.2.4. – „TESTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE”

- Planul cu măsurile privind protecția mediului (P.M.)

Ofertantul va prezenta Planul cu măsurile privind protecția mediului pe care le va aplica pe parcursul executării contractului. Planul va fi elaborat cu respectarea dispozițiilor legale și va conține cel puțin:

- descrierea sistemului de management al mediului pe durata execuției lucrărilor;

- măsurile pentru protecția atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;

- măsurile pentru gestionarea/controlul zgomotului și vibraților;

- managementul substanțelor periculoase;

- managementul deșeurilor.

De asemenea, acest plan va conţine si modalitatea de asumare a indeplinirii masurilor/ceintelor DNSH descrise în cadrul caietului de sarcini.

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 5. – „INFORMAȚII ȘI CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR” cu subcapitolele aferente.

- Planul privind securitatea și sănătatea în muncă (P.S.S.M.)

Pornind de la planul privind normele de siguranță și protecție a muncii implementat la nivelul organizației ofertantului, se va prezenta un plan generic cu referire la politica ofertantului privind securitatea și sănătatea muncii, conținând măsurile privind: protecția colectivă; primul ajutor; temperaturile extreme pentru perioada de vară, care va fi însoțit de declarația pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii, obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, și că va respecta aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului. Prezenta declarație va fi prezentata și de către subcontractanții declarați care vor executa lucrări în cadrul contractului.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național, se pot obține de la Inspecția Muncii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 5. – „INFORMAȚII ȘI CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR” cu subcapitolele aferente.

- Garanții acordate

În această secțiune ofertantul va prezenta:

- Declarația privind perioada de garanție acordată lucrărilor executate, exprimată în luni.

- Descrierea elementelor principale/majore din execuția lucrărilor care vor asigura/contribui la oferirea unei garanţiei indicate (descrierea detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele, echipamentele pe care le va pune în operă), prezentând după caz, documente probante (documente de calitate și conformitate pentru materialele principale utilizate, etc.).

Informații relevante cu privire la această cerință sunt cuprinse în caietul de sarcini:

- Cap. 5.2.6 – „CERINȚE PRIVID GARANȚIA ACORDATĂ DE EXECUTANT”

- Angajamentele ofertantului în raport cu autoritatea contractantă privind execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care se contractează

În această secțiune ofertantul va prezenta:

- Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgând din erori sau omisiuni referitoare la lucrările executate, precum și descrierea modalității practice prin care se materializează acest angajament

- Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii ulterior emiterii ordinului de începere a prestațiilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 233 din Legea nr. 99/2016, acesta din urmă sub formă de înscris autentic.