Contract de execuție lucrări

nr. .............. din .....................

- Preambul

În temeiul:

  - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

  - Contractului de finanțare nr. 20620/ 20.02.2023,  PNRR/2022/C5/2/A3.1/1 intervenit între U.A.T. Oraș Zlatna și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației;

Părțile

Oraş Zlatna, cu sediul în orașul Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 1 A, cod postal 516100, judeţ Alba, tel.: +40 258856337, fax: +40 258856583, email: primariaoraszlatna@gmail.com, cod fiscal 4331031, conturi trezorerie: RO53TREZ24A700330610100X, RO04TREZ24A700330610200X și RO52TREZ24A700330610300X, deschise la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentată prin PRIMAR SILVIU PONORAN, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

……………………………, cu sediul în localitatea ....................., str. ................................, nr. ............., judeţul ................., telefon ......................, fax ..................., e-mail: ........................, număr de înregistrare la Registrul Comerțului ............................, CUI .................., cont ............................................ deschis la Trezoreria ......................................, reprezentată prin ........................................ având funcța de …………………………., în calitate de Executant.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

      - contract de execuție lucrări reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

      - achizitor și executant părtile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - prețul contractului prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării locul unde executantul execută lucrarea;

      - forța majoră un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face imposibilă executarea și, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

      - zi – termenul „zi”  reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică astfel;

      - an - 365 zile.

3. Interpretări

3.1 În prezentul contract, cu excepţia situațiilor cînd din context rezultă altfel sau a unei prevederi contrare, cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

3.4 Executantul nu va putea invoca necunoașterea vreunor dispoziții legale care reglementează prezentul Contract de execuție.

3.5 În cadrul acestui contract de execuție lucrări, UAT Oraș Zlatna îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor, iar Executantul are și rolul de Contractant.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului de execuție

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor B2, S9, 9, 10, 25 din orașul Zlatna” Lot 1 Bloc B2 – Rest de executat, în cadrul Proiectului nr. PNRR/2022/C5/2/A3.1/1, pe durata stabilită și în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum şi cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prezentul contract.

5. Prețul contractului de execuție

Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de execuție de lucrări având ca obiect „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor B2, S9, 9, 10, 25 din orașul Zlatna” Lot 1 Bloc B2 – Rest de executat, în valoare de .............................. lei fără TVA,  la care se adaugă TVA în valoare de ................... lei, rezultând o valoare totală de ....................... lei.

6. Durata contractului

6.1 (1) Durata contractului de execuţie a lucrărilor este de 3 luni, calculată de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului, incluzând şi perioada de mobilizare.

(2) Durata de garanţie acordată a lucrărilor (inclusiv a echipamentelor) este de 60 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

6.2 Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei): maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

6.3 Contractul de execuție lucrări intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către părțile contractante și încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către ambele părți.

7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

a) documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau remedierile aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice şi financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor;

d) garanția de bună execuție;

8. Executarea contractului

8.1 Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie a lucrărilor și primirea ordinului de începere a lucrărilor.

8.2 Constituirea garanţiei de bună execuţie se va face în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi, în condiţiile prevăzute la art. 13 din prezentul contract.

8.3 Evoluţia lucrărilor va fi consemnată de către executant într-un Raport al lucrărilor care va fi ținut pe șantier, în formatul agreat de Dirigintele de șantier desemnat cu supravegherea lucrărilor cât şi de autoritatea contractantă. Înregistrările în Raportul lucrărilor din șantier vor fi semnate de către reprezentantul Executantului la momentul înregistrării și verificate și contrasemnate de Dirigintele de șantier și va conține:

- primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de începere;

- restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 28 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.

- raportarea va continua până la terminarea de către executant a tuturor lucrărilor rămase de executat.

Fiecare raport va include:

a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de achiziţii, fabricaţie, livrări pe şantier, construcţie, montaj şi efectuarea testelor;

b) fotografii care să reprezinte stadiul execuţiei şi evoluţia lucrărilor pe şantier;

c) raportări privind personalul şi utilajele executantului;

d) copii ale documentelor de asigurare a calitaţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru materiale;

e) lista înştiinţărilor transmise cu revendicările executantului şi lista cu revendicările achizitorului;

f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activitaţi în legătură cu aspectele de mediu si relaţiile publice, şi

g) comparaţii între evoluţia reală a lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

8.4 Contractantul este responsabil să pună în operă toate lucrările care fac obiectul contractului. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificare) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile de precauţie necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii contractul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 Executantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, Caietul de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului, cu respectarea condițiilor din Contractul de finanțare nr. 20620/ 20.02.2023, respectiv cu respectarea cerințele cuprinse în Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5 referitoare la indicatorii tehnico-economici prevăzuți, astfel încât să se asigure atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte.

10.2 Contractantul îți va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către diriginte și/sau autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din Caietul de sarcini, Contract sau restul documentației tehnice de execuție.

10.3 Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

a. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

b. Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a echipei de implementare a achizitorului (după caz);

c. Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini, propunerea sa tehnică din cadrul Ofertei și ale Proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

d. Executantul are obligația de a se supune verificărilor de către Achizitor (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.

e. Executantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier se vor lua toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

f. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.

g. Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

h. Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.

i. Executantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.

j. Executantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea avizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), oferta, proiectul tehnic și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.

k. Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul Contractantului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Autoritatea Contractantă va notifica Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de șantier, metoda de măsurare.

l. Modul de decontare a activităților/lucrărilor care fac obiectul contractului:

1) având în vedere tipul procedurii, riscul diferențelor cantitative și valorice rezultate din remăsurători este transferat către contractant;

2) executantul va folosi la decontarea activităților/lucrărilor care fac obiectul contractului, prețul contractului având la bază Lista de prețuri din anexa la formularul de ofertă, pentru principalele categorii de activități și lucrări incluse în contract;

3) decontarea lucrărilor se face în funcție de stadiul fizic realizat pentru categoria de lucrări inclusă în Lista de prețuri anexă a formularului de ofertă. Dirigintele de șantier va evalua valoarea contractuală a lucrărilor executate la momentul respectiv, în conformitate cu progresul fizic al contractului și cu încadrarea în articolele de deviz;

m. Executantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, pentru personalul propus precum și pentru subcontractanții săi.

n. Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

o. Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați de Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.

p. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

r. Executantul va desfășura activități numai în limitele șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către executant și acceptate de către Dirigintele de șantier ca zone de lucrări. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra utilajele și personalul propriu în limitele șantierului și ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pentru executarea lucrărilor Executantul va folosi utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu utilajele propuse în Ofertă și listate în Contract.

s. Executantul se va asigura că toate materialele și echipamentele aduse pe șantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului și ale anexelor acestuia, fiind responsabil de producerea și aprovizionarea acestora necesare execuției lucrărilor, în timp util, pentru a permite Dirigintelui de șantier și altor membri ai personalului Autorității Contractante (dacă este cazul) să verifice calitatea materialelor și echipamentelor.

t. Executantul, înainte de folosirea materialelor și/sau echipamentelor în lucrări, va transmite spre consimțământul Dirigintelui de șantier toate documentele de calitate, rezultatele probelor și testelor, toate certificările materialelor și ale echipamentelor și proceselor în conformitate cu documentațiilor tehnice, conform prevederilor contractului.

u. Probele din șantier vor fi prelevate în prezența Dirigintelui de șantier iar materialele și/sau echipamentele folosite la lucrări pot fi respinse de către diriginte dacă se constată vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite imediat de executant pe riscul și cheltuiala sa.

v. Executantul va plăti toate taxele, tarifele și redevențele aplicabile pentru materialele obținute din afara șantierului și pentru transportul și depozitarea acestora.

10.4 (1) Executantul se obliga să execute, să finalizeze şi să asigure garanţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor B2, S9, 9, 10, 25 din orașul Zlatna” Lot 1 Bloc B2 – Rest de executat, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, a proiectului tehnic si cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor numai dacă a fost emis ordinul de începere a lucrărilor şi a fost predat amplasamentul.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului în maxim 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, spre aprobare, graficul fizic şi valoric detaliat necesar execuției lucrărilor, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(5) Documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinută de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(6) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

  - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor eventuale pagube aduse tertilor ca urmare a executarii lucrarilor in mod defectuos sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.9 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite de la recepţia la terminarea lucrării pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.11 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

iii) Reclamatii si/sau actiuni in justitie ale tertilor afectati de lucrarile efectuate defectuos.

10.12 Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii.

10.13 Executantul are obligatia de a face demersurile necesare astfel încât să obţină prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiilor necesare înaintea expirării celor iniţiale, iar pentru utilajele si echipamentele din dotare de a reînoi/prelungi toate avizele de funcţionare şi atestare. Executantul are obligaţia de a reînnoi/prelungi în caz de expirare certificările/atestatele prevazute de lege pentru personalul din echipa de lucru, pe toata durata de derulare a contractului, fără a fi necesară notificarea achizitorului în acest sens.

10.14 În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul – verbal de recepţie se vor indica, în mod expres, acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere al obiecţiunilor nu poate depăşi 90 zile.

10.15 Executantul se obligă ca, în cazul în care întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului, prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinători (dacă există) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

10.16 (1) În vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, care este „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor B2, S9, 9, 10, 25 din orașul Zlatna” Lot 1 Bloc B2 – Rest de executat, eficiente din punct de vedere energetic, pe durata derulării prezentului contract de execuție trebuie avută în vedere respectarea în integralitate a obligațiilor prevăzute în Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C5/2/A3.1/1, Runda 2, și în Contractul de finanțare nr. 20620/ 20.02.2023

(2) Pe durata execuției lucrărilor trebuie avută în vedere respectarea în integralitate a obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – Do No Significant Harm), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Conform Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor

(3) Se va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia.

(4) Contractantul va numi un responsabil de mediu care va fi responsabil cu integrarea considerentelor DNSH și măsurile de atenuare care se impun la execuția lucrărilor și cu raportarea conformării la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do no Significant Harm”) a activităților contractului de lucrări. Responsabilul DNSH al constructorului va depune, atașat fiecărei situații de plată, un raport de implementare cerințe DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru  execuţia, finalizarea şi asigurarea garanţiei pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor B2, S9, 9, 10, 25 din orașul Zlatna” Lot 1 Bloc B2 – Rest de executat,

11.2 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.3 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

i) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

ii) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

iii) căile de acces rutier

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.4 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 Achizitorul, prin reprezentant sau dirigintele de santier, are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului, respectiv de la data înregistrării notificării la registratura achizitorului.

11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul, nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din  preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din valoarea contractului rămasă de executat, pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile aplicate nu pot depăşi 13,25% din valoarea contractului.

12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii în original la Registratura achizitorului, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi,  o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual de efectuare a plătii după cum urmează:

a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi 13,25% din valoarea facturii;

în cazul în care achizitorul achită factura până în cea de-a 60-a zi de la data scadenței, aceasta nu datorează penalităţi.

12.3 Penalităţile de ambele părţi nu vor putea depăşi valoarea contractului.

12.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.5 Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.6 Fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art. 11.1, dacă sunt întrunite condiţiile întârzierii la plată, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii în lei la data plăţii, a sumei de 40 euro, reprezentând daune - interese suplimentare minimale.

12.7 Suma prevăzută la art. 11.6 este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silită.

12.8 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.9 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.10 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.11  (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă executantul:

a) nu respectă prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie,

b) nu respectă prevederile privind  încheierea, înainte de începerea lucrărilor, a unei  asigurari  pentru toate riscurile;

c) subcontractează toate lucrările contractului sau cesioneaza obligaţiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract.

d) nu indeplinește total sau parțial obligaţiile prevazute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina executantului;

(2) În cazurile prevăzute la literele a, b, c, d contractul se consideră desfiinţat de plin drept  fără punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă.

12.12 Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) de drept

a1) prin încetarea activităţii executantului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc);

a2) la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de către părţi;

a3) dacă forţa majoră acţionează pe o durată egală sau mai mare de 6 luni şi care face imposibilă executarea obligaţiilor de către părţile semnatare ale prezentului contract;

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor                                                                                                                                              contractuale.

c) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:

c1) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

d) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante în situaţia în care intervin modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

12.13 Achizitorul poate proceda la denunțarea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care executantul subcontractează/cesionează drepturile și obligațiile sale, izvorâte din semnarea prezentului contract, în lipsa unui acord prealabil al achizitorului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din  preţul contractului fără TVA, după semnarea contractului de către parți.

13.2  Garanția de bună execuție se va constitui în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părţi, în conformitate cu art. 154 din Legea 98/2016.

13.3 (1) În cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive, contractantul are obligația de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, cont la dispoziția achizitorului. Suma inițială care se depune de către contractant în contul disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garantie de bună executie şi va inștiința contractantul despre varsamântul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(2) In cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelare cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

13.3 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie in termenul prevăzut.

13.4  (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiţizie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul in care executantul nu îşi îndeplinește din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât executantul, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând  obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In situaţia executării garanţiei de bună execuţie parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.5 Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanţia de bună execuţie aferentă contractului, astfel:

- 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

13.6 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.

14.2  (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului fizic şi valoric detaliat şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, după semnarea contractului de către părţi, în termen de 5 zile  de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, graficul fizic şi valoric detaliat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul fizic si valoric, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2, alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea datelor contractuale indreptățește achizitorul de a percepe penalități, așa cum este prevazut în clauza 11.

14.3  (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor

15.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor după primirea ordinului de începere din partea achizitorului.

(2) În cazul în care executantul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor prin act adiţional;

15.2 (1) Lucrările executate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii executării lucrărilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează executantului, sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrărilor atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuţie şi vor semna un act adiţional.

15.3 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul  nu respecta termenul de execuţie, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, cu  minim 3 zile înainte de expirarea termenului de execuţie a lucrărilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

15.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

15.5 În cazul în care:

i) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora atunci, cu respectarea clauzei 19, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

15.6 Fără a-i fi prejudiciat dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15.7 Achizitorul poate dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de a asigura conservarea lucrărilor executate, pe cheltuiala executantului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

16.2  (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul conform legislatiei în vigoare va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. Verificarea calitatii lucrarilor si receptionarea lor se va desfasura conform legislatiei in vigoare.

16.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite, amana sau de a respinge recepţia.

16.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si  lucrărilor de constructii executate, conform prevederilor Legii 10/1995 (Legea calităţii în construcţii) coroborate cu prevederile Codului civil, privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse şi promovarea acţiunii in daune.

(2) Perioada de garanţie a lucrărilor (inclusiv echipamentele) curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor/finalizarea remedierilor impuse de recepția la terminarea lucrărilor (dacă este cazul) şi până la recepţia finală.

17.2  (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

(4) In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 16.2, alin. (2) achizitorul este indreptățit să plătească alte persoane să le execute, cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de bună execuție.

17.3 Perioada de garanţie a lucrărilor (inclusiv a echipamentelor) este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

18. Modalităţi de plată

18.1 (1) Plățile se vor efectua prin respectarea prevederilor legale, pe baza facturilor fiscale însotite de documentele justificative anexate, semnate și avizate de parti și în funcție de súmele alocate de finanțator. Plățile se vor efectua în funcţie de alocarile bugetare primite de la Ministerul Devzoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Nu se vor efectua plați în avans. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

(2) Achizitorul îşi rezerva dreptul de a refuza recepția lucrărilor executate și decontarea acestora, în cazul în care consideră că acestea nu au fost executate cu respectarea prevederilor Proiectului Tehnic, a legislatiei si normativelor europene și naționale in vigoare si cu respectarea cerințelor de calitate a lucrărilor și materialelor puse în operă. Decontarea lucrărilor executate se va relua numai după remedierea eventualelor deficiențe constatate, fără ca intârzierea survenită în efectuarea plăților să-i fie imputată achizitorului.

18.2 În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termenul prevazut în contract, atunci acesta are obligația de a plăti o dobândă legală penalizatoare care curge de la scadenţă, conform reglementărilor legale în vigoare.

18.3 (1) Platile parţiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor real executate conform contractului, confirmate de dirigintele de şantier. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma în termenul stabilit, respectiv 10 zile lucratoare de la înregistrarea acestora la registratura achizitorului.

(3) Facturarea va respecta prevederile art. II din Legea nr. 139/2022, privind sistemul naţional de facturare RO e-Factura.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.4 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita conform clauzei 17.1.

18.5 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de  întocmirea procesului verbal de  receptie finala.

18.6 În vederea verificării măsurilor implementate de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH –„Do no Significant Harm”) a proiectului de reabilitare, responsabilul DNSH al executantului va depune, atașat fiecărei situații de plată, un raport de implementare cerințe DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări (cu anexarea documentelor doveditoare) respectiv cel puțin următoarele:

- Situație de lucrări cu defalcarea următoarelor (unde este cazul):

 Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp

 Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp

 Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

 Cantitate de deșeuri ...... mc/mp

- Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate;

- Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate);

- Fișe cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);

- Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, de limitare a generării de deșeuri și potențialul de reciclare și reparare, declarațiile de conformitate;

- Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducere a poluării.

- Testare certificată pentru identificarea concentrației de radon din clădire, la inceputul si la finalizarea lucrărilor, realizată în prezenta unui reprezentant al achizitorului

19.  Modificarea contractului

19.1 (1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.

19.2 (1) În cazul în care, în timpul execuţiei au apărut situaţii neprevăzute, în vederea emiterii Dispoziţiilor de şantier, beneficiarul şi/sau proiectantul vor fi notificaţi de către dirigintele de şantier, conform obligaţiilor ce ii revin acestuia din urmă.

(2) Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantităţi va fi făcută în condiţiile contractului de execuţie.

(3) Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziţie de şantier.

(4) Dispoziţiile de şantier vor fi însoţite de:

- Memoriu/notă justificativă prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunţare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi, în condiţiile contractului de execuţie;

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantităţi cu preturi – dacă este cazul);

- note de renunţare – (antemăsurători, liste de cantităţi cu preţuri – dacă este cazul);

- 3 oferte de preţ pentru articolele de lucrări ce nu au echivalent în ofertă.

19.3. (1) Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, în scris prin act adiţional.

(2) Partea care solicită modificarea contractului are obligatia de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia ce poate conduce la modificarea contractului.

20. Ajustarea preţului contractului

20.1 În conformitate cu dispozițiile art. 2222, alin. (9) din Legea nr. 98/2016 „Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.”

20.2 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20.3 Preţul contractului se poate ajusta în conformitate cu OUG 47/2022, după următoarea formulă: Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinţă + (p+a)], unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, preprezintă valoarea procentuală a profitului determinate ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC data referinţă reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe.

În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC data referinţă reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară dateilimită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referinţă asimilată conform art. 3, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială. În situația în care pentru indicele ICCn, prevăzut la art. 3, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului Vo, include profitul, precum și, după caz:

a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale; sau

b)costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/ administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

21. Asigurări

21.1 Executantul răspunde pentru toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi orice reprezentanţi împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

21.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, lucrărilor executate, utilajelor, instalaţiilor de lucru, echipamentelor, materialelor de pe stoc, personalului propriu şi/sau reprezentanţilor împuterniciţi, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei beneficiarului sau a angajaţilor acestuia.

21.3 Dacă executarea contractului (predarea lucrării executate) devine imposibilă datorită cazului fortuit sau forţei majore, Executantul nu are dreptul să solicite plata pretului pentru lucrările neexecutate.

22. Subcontractanţi

La momentul încheierii contractului punctul se va completa după caz, cu respectarea prevederilor art. 218 si următoarele din Legea nr. 98/2016 privind subcontractarea coroborat cu prevederile art.150 si următoarele din HG 395/2016 privind subcontractarea.

22.1 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective.

(3) Executantul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Executantul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (3) pe durata contractului de achizitie publică.

22.2  (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, executantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.3.

22.3 (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), executantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 21.1, alin (3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, executantul are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, executantul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către executant la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(4) Executantul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

22.4 (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

22.5  Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.

23. Terţi susţinători

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

24. Forţa majoră

24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

26. Cesiunea

26.1 Transferul total sau parţial al obligaţiilor executantului  rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu exceptoa  cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.

26.2 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, în condiţiile Codului civil, prin acordul scris al ambelor părţi.

26.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.

26.4 Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

27. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

Contractul de execuție va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .............................., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

UAT Oraș Zlatna

Primar,

PONORAN SILVIU

SERVICIUL F.C.

CRISTEA MARIA CRISTINA

ȘEF SERVICIU  DIUIPAP

Manager proiect,

NISTOR IONEL

Avizat juridic,

Consilier juridic

CLONȚA IULIA ADRIANA

Prestator,

_________________________

Administrator,

_________________________