FORMULARE

Servicii de Supervizare

"AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI.

TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Formularul A1

ASIGURARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică:

Servicii de Supervizare

"AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Emisă în baza poliței nr.	emisă în data de

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Participare este emisă de către o Societate de Asigurări, în condițiile legii]

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

Persoană juridică română cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2016014842406, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2016014842406 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Cu	privire	la	procedura	pentru	atribuirea contractului				,

(denumirea contractului de achiziţie publică) noi		,	având	sediul	înregistrat	în

,

(denumirea societăţii de asigurare)	(adresa societăţii de asigurare)

reprezentată	prin		,	în	calitate	de

,

(nume, prenume)	(funcţie)

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) să plătim suma de

(		) adică (		) (în cifre)		(în litere)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.) va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul 	 (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                    (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider                     si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare Ofertantul                 (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider   si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica, in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care

contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex-ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Naţională de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.) a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP;

- in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale si oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul 		 (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	 si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Compania Naţională de Investiţii Rutiere S.A., (C.N.I.R. S.A.).

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

Prezenta asigurare de garanție de participare este valabilă până la data de 	 (data pana la care este valabila asigurarea de garanție de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.), nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situatia in care originalul prezentei asigurari de garanție ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.) conform careia noi ___________  (numele si adresa societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta asigurare de garanție.

De asemenea, dacă Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.) si Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a asigurarii de garanție de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al societatii de asigurări.

Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanție de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafata de Societatea de Asigurari 	în ziua    luna    anul 	 (semnătura şi ştampila organismului care furnizeaza aceasta garantie de participare)

Notă:

Formularul A1, pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, este un MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta prevederile art. 132 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, acordând ofertanților un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanția de participare.

Formularul A2

GARANȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică:

Servicii de Supervizare

"AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Nr.	emisă în data de

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Participare este emisă de către o Instituție de credit bancară, în condițiile legii]

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

Persoană juridică română cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2016014842406,Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2016014842406 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Numărul/ Referința garanției de participare: .............../...................

Cu	privire	la	procedura	pentru	atribuirea contractului				,

(denumirea contractului de achizitie publica) noi		,	având	sediul	înregistrat	în

,

(denumirea institutiei de credit bancara)	(adresa institutiei de credit bancara)

reprezentată	prin		,	în	calitate	de

,

(nume, prenume)	(funcţie)

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Investiţii Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), să platim suma de

(		) adica (		) (in cifre)		(in litere)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.) va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul 	 (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider   si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                    (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	  si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garanția de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilita castigatoare Ofertantul                 (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	   si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica, in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in

care contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului ex-ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.) a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de ANAP;

- in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale si oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul 		 (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	 si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.).

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, precum și a oricărei alte corespondențe cu privire la prezenta scrisoare de garanție, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care va certifica că semnăturile care apar pe aceste documente angajează legal instituţia dumneavoastră.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise integral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de 	(data pana la care este valabila scrisoarea de garantie de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.)., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Compania Nationala de Investiţii Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.). conform careia noi.....(numele si adresa institutiei de credit bancara) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Naționala de Investiții Rutiere S.A., (C.N.I.R. S.A.). si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării cu acordul prealabil al institutiei de credit bancara.

Aceasta scrisoare de garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț de la Paris, cu excepția celor menționate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de participare revine instanțelor judecătorești din România.

Locul și data emiterii...... Denumirea instituției emitente: Funcția/funcțiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează: Semnătura/Semnături:

Notă:

Formularul A2, pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, este un MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta prevederile art. 132 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, acordând ofertanților un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanția de participare.

Formularul B1

ASIGURARE DE GARANȚIE PRIVIND BUNĂ EXECUȚIE

Emisă în baza poliței nr. ......... / ………….

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Bună Execuție este emisă de către o Societate de asigurări, în condițiile legii]

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

Persoană juridică română cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2016014842406, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2016014842406 (denumită în continuare "Beneficiar")

Contract garantat/Denumire contract: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Numar de inregistrare Contract: .......................................................................

Suntem informati ca ………………………………. (denumirea Contractorului/Prestatorului),  cu sediul in

………………………………………………,	Nr.	Registrul	Comertului	………….	Cod	fiscal

…	(denumit in continuare Asigurat) este Contractor/ Prestator in contractul mai sus-mentionat

si in conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi ........ (denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale Societatii de Asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastră Companiei Naționale de Investiţii Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitatea dumneavoastra de Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea de ………… RON (valoarea garantata, adica: …in litere RON), reprezentand 10% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita de declaratia Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in conformitate cu contractul garantat, si care sa menționeze următoarele:

  - Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si

  - Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garanții. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garantii.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.

…	(denumirea Societatii de Asigurari) poate refuza plata numai în cazul de neconformitate a

documentelor prezentate de catre Beneficiar cu cerinţele privind modalitatea de întocmire şi transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii	, si pana la

data de	(„data expirarii valabilitatii garantiei”).

Daca pana la data de	(„data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la Compania

Naționala de Investiţii Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitate de Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declarație formulate in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice cerere de plata si declarație formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura  (denumirea si adresa Societatii de Asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.

Data primirii cererii de plata si a declarației ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura  (denumirea si adresa Societatii de Asigurari).

Orice plata efectuata de	(denumirea Societatii de Asigurari) in cadrul prezentei garantii va

reduce angajamentul asumat de	(denumirea Societatii de Asigurari) cu valoarea acestor

plati.

Am fost informați că Compania Naționala de Investiţii Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Beneficiar poate cere Asiguratului să prelungească valabilitatea acestei garanții/ sa constituie o noua garantie dacă Raportul Final emis in cadrul prezentului Contract nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiţii Rutiere S.A. in calitate de Beneficiar si de asemenea nu au fost îndeplinite toate obligațiile contractuale asumate de către Asigurat, potrivit prevederilor prezentului contract cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de valabilitate a prezentei garantii, a cererii de plata si a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Raportul Final emis in cadrul prezentului Contract nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiţii Rutiere S.A. in calitate de Beneficiar, nu au fost îndeplinite toate obligațiile contractuale asumate de către Asigurat în cadrul prezentului contract si că Asiguratul nu si-a indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garanției (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Beneficiarul va informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul restituirii de catre Beneficiar, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Beneficiarului, comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Beneficiarul va returna suma in contul asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu excepția cererilor de plata si a declarațiilor formulate de tipul „extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera ... (denumirea Societatii de Asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera de Comert International Paris.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție revine instanțelor judecătorești din Romania.

Data:

ASIGURATOR,

…	(denumirea Societatii de Asigurari)

…	Functia, Numele si Prenume, Semnatura si Stampila

Notă: În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

- restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză.

Formularul B2

GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Bună Execuție este emisă de către o Instituție de credit bancară, în condițiile legii]

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2016014842406, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2016014842406 (denumită în continuare "Beneficiar")

Denumirea Contractului: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Contract de servicii nr.

Am fost informati că ........ (numele si adresa Supervizorului) cu sediul în    (adresa

Supervizorului), inregistrata la Registrul Comertului sub nr......., cod de inregistrare fiscala ..... Identificator Unic la Nivel European (EUID)...., (denumită în continuare “Principal”) este Supervizorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi   (denumirea, datele de identificare si adresa bancii) ne angajăm prin

prezenta în mod necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., in calitate de "	", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de .................. Lei („valoarea garantată”, adică   suma in litere si moneda), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră de plata scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

- Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi

- Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată și declarație, precum și orice altă corespondență în legătură cu prezenta garanție trebuie să conțină semnătura Directorului General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., care trebuie să fie certificată de către banca dumneavoastră. Cererea de plată și declarația însoțite de certificarea băncii dumneavoastră trebuie să fie primite de către noi în original, la adresa noastră și anume    (denumirea și adresa băncii), la data sau înaintea datei de   , („data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise integral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informați că Beneficiarul, respectiv Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., în calitate de ......., poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de buna executie dacă Raportul Final emis in cadrul prezentului Contract nu a fost aprobat de catre Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitate de Beneficiar si/sau de asemenea nu au fost îndeplinite toate obligațiile contractuale asumate de către Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile înaintea datei de expirare sau cel târziu la data de expirare, a cererii de plata și a declarației dumneavoastră scrise menționând faptul că Raportul Final emis in cadrul prezentului Contract nu a fost aprobat de catre Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitate de Beneficiar si/sau de asemenea nu au fost îndeplinite toate obligațiile asumate de Principal în cadrul prezentului contract și că valabilitatea acestei garanții nu a fost prelungită.

Această garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț de la Paris, cu excepția celor menționate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanție de bună execuție, revine instanțelor judecătorești din România.

Locul și data emiterii...... Denumirea institutiei emitente:

Funcția/funcțiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează:

Semnătura/Semnături:

Notă: În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

- restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză.

Formularul D

DECLARAŢIA OFERTANTULUI

pentru procedura de achiziție publică

Servicii de Supervizare

"AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

…	(denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de către fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI", sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de:

Ofertantul 	 (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),

al carui Lider desemnat de Asociere este 	(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): 			 Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): 			 BANCA (Numele si adresa Bancii): 		 IBAN:

Totodata, ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Caietului de Sarcini), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP inclusiv cu clarificările/modificările/completările/măsurile de remediere ulterioare și anexele acestora.

  - Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" publicat in SEAP, pe care-l atașăm la prezentul formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la conditiile contractuale, acesta va completa doar punctul 2.2 de mai jos.]

  - Referitor la Conditiile Contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" publicat in SEAP, va comunicam ca avem următoarele amendamente:

[Vor fi mentionate amendamentele propuse]

[In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Contractuale va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

- Vom realiza si presta, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, serviciile care fac obiectul contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI".

- Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

- Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 180 zile, respectiv pana la data de	, şi ea

va ramane obligatorie pentru noi.

- Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma

(în calitate de ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător).

- Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

- Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.

- Confirmam că liderul asocierii este 	 si totodata ca acesta este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

- Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

- Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

- Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

- Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile contractuale.

- Pentru preîntâmpinarea situațiilor în care, din motive de natură tehnică/procedurală, corespondența nu poate fi realizată prin intermediul secțiunilor specifice disponibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, declarăm că datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractantă sunt următoarele:

Persoana de contact:

nr. fax:

nr. telefon:

adresa email:

Declarăm că am luat cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data 	                                 Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat - Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat "n"

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Formularul E

Declarație privind absenta conflictului de interese in relatia dintre Supervizor si Antreprenor

Titlul Contractului: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" organizată de Compania Nationala de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația de a avea relații cu Antreprenorul desemnat pentru prezentul proiect, acesta fiind ______________________, de natura sa afecteze impartialitatea Supervizorului si anume:

- ca nu exista relatii comerciale (interes financiar/economic/alt interes personal) intre Supervizor si Antreprenor,

- ca nu detinem calitatea de membri in consiliul de administratie/organul de conducere al Antreprenorului,

- ca nu detinem parti sociale/parti de interes/actiuni din capitalul subscris al Antreprenorului,

- ca nu detinem calitatea de Subcontractant al Antreprenorului,

- ca nu detinem calitatea de Tert sustinator al Antreprenorului.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data 	       Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant Asociat/Tert sustinator/ Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

Nota 1: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.

Nota 2: În situația în care identitatea Antreprenorului nu a fost comunicată înainte de data de depunere a ofertelor, Ofertantul declarat câștigător va retransmite, anterior semnării contractului, Formularul E "Declarație privind absența conflictului de interese în relația dintre Supervizor și Antreprenor" prin care confirmă absența conflictului de interese între Supervizor și Antreprenorul desemnat pentru execuția lucrărilor.

Formularul nr. 1A

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./Dna	,

domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP

……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" organizată de C.N.I.R. S.A. si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C.

reprezentată legal prin

(numele persoanei imputernicite)		(Nume,prenume)  avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite)	(Functie)

(Semnătura autorizată şi stampila)

Notă: În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toți ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această procedură.

Formularul nr. 1B

OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP	, in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului

asociat/Tertului sustinator/Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in

…………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de

……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de	,

sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI":

- Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

- Oferta;

- Orice alte formulare solicitate prin Documentatia de atribuire;

- Documentele de calificare;

- Raspunsurile la clarificari;

- Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C.

reprezentată legal prin

(numele persoanei imputernicite)		(Nume,prenume) avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite)	(Functie)

(Semnătura autorizată şi stampila)

Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. 	din

CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între:

S.C...................................................,	cu	sediul	în	.....................................,	str.	.....................................

nr...................,  telefon  .....................,  fax  .........................,  înmatriculata  la  Registrul  Comertului  din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

in	care	se	vor	efectua	platile	de	catre	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având functia de	, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr	,

telefon	.....................,	fax	................................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

................................................................., având functia de	, în calitate de ASOCIAT.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusa din:

- (i - lider de asociere)	;

- (ii - Asociat 1)	;

- (iii - Asociat n),

având ca scop:

  - participarea la procedura de achiziție publică organizată de C.N.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI";

  - derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI";

  - în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu

C.N.I.R. S.A., respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte	, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei

comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea/derularea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

- neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

- la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

- la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membri asocierii convin ca asociatul	, să fie desemnat titular de

cont, în vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI".

Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul	, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din

Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…	% (in litere),

…	% (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între	(liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.

  - Litigiile izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

  - Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba română.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în	exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul 1A.

Terț Susținător

.	(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

Formularul nr. 3A

privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică și financiară

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 Bucureşti, România

Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează

a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de 	 (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu

(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că invocam susținerea acordata de

.	(denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus,

asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi,  ............................................  (denumirea  ofertantului),  vom  raspunde  in  mod  solidar  cu

(denumirea  tertului  sustinator)  pentru  executarea  contractului,  in  situatia  in  care

(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva 	 (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii.

Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordata	(denumirea

ofertantului).

Data completării,

...........................	Terţ susţinător	(semnătură autorizată)

Ofertant	(semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. 3B

Tert Sustinator

.	(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, având punct de lucru în Str. Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713 București, România

Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - experienta similara.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de 	 (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul angajament.

Noi,	(denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata

de	(denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva 	 (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata	(denumirea ofertantului).

Data completării,

...........................	Terţ susţinător	(semnătură autorizată)

Ofertant	(semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formularul nr. 3C ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. 	din data

in vederea participării la procedura de achiziție publică a contractului având ca obiect Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

[Conținutul minim al acestui formular va fi respectat numai în situația în care subcontractantul are și calitatea de terț susținător]

- PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C...................................................,	cu	sediul	în	.....................................,	str.	.....................................

nr...................,  telefon  .....................,  fax  .........................,  înmatriculata  la  Registrul  Comertului  din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

in	care	se	vor	efectua	platile	de	catre	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având functia de	, în calitate de Contractant

si

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr	,

telefon	.....................,	fax	................................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

.................................................................,  având  functia  de  ..........................................  ,  în  calitate  de

Subcontractant.

- OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1 In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca

................................., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/urmatoarele parte/parti sau activitate/activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si C.N.I.R. SA, in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar:

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul	privind plata direct

de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitățile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu solicitarile din Documentatia de Atribuire.

Art. 3.1. Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de Servicii incheiat intre Contractant si C.N.I.R. S.A., sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunile privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul	privind plata direct

de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, in mod obligatoriu o anexa specifica privind plata directa, in care partile:

  - vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;

  - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;

  - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.

- VALOAREA PRESTAȚIILOR SUBCONTRACTATE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in

procent de 	din Pretul Contractului de Servicii incheiat intre Contractant si C.N.I.R. S.A. .

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

.	, in calitate de Subcontractant, optez/nu optez pentru a fi platit direct de catre C.N.I.R.

S.A., in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar al Contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI".

- ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSȚINEREA ACORDATĂ CONTRACTANTULUI

Art. 6 In virtutea calitatii noastre de tert sustinator al .................................... (denumirea Contractantului) pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - experienta similara, in situația în care acesta întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării Contractului de Servicii incheiat cu C.N.I.R. S.A., noi, ......................(denumirea Subcontractantului tert sustinator), garantam autorității contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi C.N.I.R. S.A. .

Art. 7 Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde faţă de Beneficiar in cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) intampina dificultati de natura tehnica in derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, in limitele sustinerii acordate.

Art. 8  Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom invoca susținerea

acordata de ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea Contractului de Servicii, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si

garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de	(denumirea

Subcontractantului tert sustinator).

Art. 9	Noi,	(denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta

va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva 	(denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii.

Art. 10 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru C.N.I.R. S.A., cu excepţia celor incluse de Contractant in propunerea sa financiara.

Art. 11 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul C.N.I.R. S.A. de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/ financiare/ etc.) pe care Subcontractantul terț susținător le va mobiliza in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de Servicii incheiat cu C.N.I.R. S.A. sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/Angajamentul ferm.

Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Data completării,

..........................

Contractant

Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)

Subcontractant

Nume și prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 4

OFERTANT

(denumirea)

PROPUNEREA TEHNICĂ

| Titlul contractului: | Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI" |
| --- | --- |

- Fiecare ofertant își va întocmi Propunerea Tehnică astfel încât să satisfacă în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. A, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Satisfacerea în mod corespunzător a cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini”.

- Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanții vor prezenta modul de îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. B, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Conformitatea Propunerii Tehnice raportată la toate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini”.

- Propunerea Tehnică trebuie să conțină, pe lângă cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini, și următoarele elemente:

- Prezentarea obiectului, riscurilor, succesiunea logică a activităților și sub-activităților și rezultatele așteptate

  - Ofertantul va prezenta modalitatea în care înțelege obiectul contractului și sarcinile stabilite potrivit Caietului de Sarcini, precum si atribuțiile Supervizorului;

  - Ofertantul va prezenta la cadrul general descrierea lucrărilor ce urmează a fi supervizate conform documentației tehnice aferentă contractului de lucrări publicată în SEAP, în cadrul Anunțului de Participare nr. [CN1077647]/07.02.2025.

  - Ofertantul își va asuma riscurile identificate în Caietul de Sarcini și va prezenta strategia de gestionare a riscurilor (managementul riscurilor), din care trebuie să reiasă în mod obligatoriu măsurile de diminuare a riscurilor, precum și modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor riscurilor identificate in Caietul de Sarcini;

  - Ofertantul va prezenta activitățile și sub-activitățile, precum și succesiunea logică a acestora astfel încât să se obțină rezultatele așteptate;

  - Ofertantul va prezenta modalitatea și momentele în care va mobiliza personalul propus (atât experții cheie cât și cei non-cheie sau experții pe termen scurt), precum și atribuțiile acestuia;

  - Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a facilităților pentru personalul care supervizează (de ex: cazare, transport, mijloc de transport utilizat, etc);

  - Ofertantul va prezenta măsurile propuse pentru respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă pe parcursul derulării contractului.

  - Ofertantul va prezenta abordarea propusă privind îndeplinirea cerințelor de informare si publicitate, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. C pct. I, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Prezentarea obiectului, riscurilor, succesiunea logică a activităților și sub-activităților și rezultatele așteptate”, pentru fiecare dintre cele 8(opt) puncte/cerințe invocate mai sus.

- Graficul de activități Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim următoarele informații:

Ofertantul va prezenta un Grafic de activități Gantt - Program de Prestare al Serviciilor în care:

- se vor reprezenta grafic toate fazele ce alcătuiesc realizarea contractului (proiectarea; pre-construcția; execuția lucrărilor, recepția lucrărilor; garanția; recepția finală; certificatele finale; etc) cu evidențierea principalelor momente ale contractului;

- se vor reprezenta grafic toate activitățile și sub-activitățile necesare îndeplinirii obligațiilor Prestatorului, așa cum sunt acestea prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini, în scopul obținerii rezultatelor așteptate;

- se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forța de muncă) pentru fiecare dintre faze, activități, sub-activități;

- se vor reprezenta grafic livrabilele [documentațiile / documentele/rapoartele (cu excepția Rapoartelor Speciale)/certificatele ce vor fi întocmite de Prestator pentru fiecare fază/activitate/sub-activitate],

în strânsă corelare cu durata de prestare a serviciilor, cu termenele intermediare, indicându-se totodată și termenele de realizare a activităților, precum și termenele de predare către Beneficiar a livrabilelor (rapoarte/documente/certificate, etc).

Durata fazelor, activităților, sub-activităților va fi exprimată în luni (cele cu durata în zile vor fi reprezentate proporțional cu exprimarea ca durată integrală raportată la luna respectivă), cu încadrarea atât în Perioada de Prestare a Serviciilor, cât și in termenele intermediare (de proiectare, execuție, garanție, și altele asemenea).

Graficul de activități GANTT trebuie să fie în concordanță cu succesiunea normală a activităților de proiectare, de execuție, de garanție a lucrărilor, etc. .

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. C pct. II, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Graficul de activități Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini”, inclusiv pentru fiecare dintre cele 4(patru // a,b,c,d) puncte/cerințe invocate mai sus.

- Personalul disponibil și propus de ofertant pentru realizarea contractului

Ofertantul va prezenta în tabelele A, B personalul disponibil și propus pentru desfășurarea contractului.

Personalul indicat în tabelele A si B de mai jos reprezintă personalul minim obligatoriu pentru desfășurarea activităților contractului.

- EXPERȚI PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ A STABILIT FACTORI DE EVALUARE (EXPERȚI CHEIE)

| Nr. crt. | Categorie de personal | Număr de persoane | Nume și prenume | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de muncă/colaborare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COORDONATOR DE CONTRACT | 1 |  |  |
| 2 | INGINER CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM | 1 |  |  |
| 3 | INGINER CONSTRUCTOR - RESPONSABIL PODURI | 1 |  |  |
| 4 | INGINER CONSTRUCTOR - RESPONSABIL TUNELURI | 1 |  |  |
| 5 | INGINER CONSTRUCTOR - RESPONSABIL PROIECTARE | 1 |  |  |
| 6 | INGINER ASIGURAREA CALITĂȚII - RESPONSABIL CALITATE | 1 |  |  |
| 7 | INGINER CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITĂȚI | 1 |  |  |

Nota 1: Ofertanții au obligația de a nominaliza câte o persoană diferită pentru fiecare dintre pozițiile 1-7.

Nota 2: Pentru toate persoanele nominalizate, ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu în cadrul Propunerii Tehnice diplomele de studii, CV-ul și orice alte documente justificative/relevante care atestă îndeplinirea cerințelor obligatorii solicitate în Caietul de Sarcini, precum și Declarația de Disponibilitate, completată în conformitate cu modelul pus la dispoziție (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).

Nota 3: În vederea obținerii punctajului conform factorilor de evaluare menționați în Instrucțiuni către ofertanți, ofertanții vor prezenta, obligatoriu, pentru personalul înscris la pozițiile 1-7 și documentele care atestă experiența solicitată (Recomandări/Documente emise de Beneficiari/Angajatori – considerate documente suport ale CV-ului - care susțin obiectivele realizate și prezentate în CV de către fiecare expert în parte), așa cum au fost acestea solicitate în cadrul fiecărui factor de evaluare.

În cazul în care, în sprijinul justificării experienței similare evidențiate în cadrul CV-ului, aceste documente suport nu vor fi prezentate de către ofertanți în cadrul Propunerii Tehnice, atunci, după caz, oferta va fi declarată neconformă (dacă prin aceasta nu este îndeplinită cerința minimă) sau nu va obține punctaj în conformitate cu prevederile factorilor de evaluare prezentați în Secțiunea - Instrucțiuni către ofertanți din Documentația de atribuire (în condițiile în care a fost îndeplinită doar cerința minimă).

- EXPERȚI PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ NU A STABILIT FACTORI DE EVALUARE (EXPERTUL CHEIE / EXPERȚII NON-CHEIE)

| Nr. crt. | Categorie de personal | Număr de persoane | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de muncă/colaborare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Expert în soluționarea revendicărilor/disputelor | 1 |  |
| 2 | Coordonator Adjunct de Contract | 1 |  |
| 3 | Inginer Asigurarea Calității | 1 |  |
| 4 | Inginer Cantități | 1 |  |
| 5 | Inspector de drum - Diriginte de șantier | 1 |  |
| 6 | Inspector de poduri - Diriginte de șantier | 1 |  |
| 7 | Inspector de tuneluri - Diriginte de șantier | 1 |  |
| 8 | Inspector lucrări hidrotehnice - Diriginte de șantier | 1 |  |
| 9 | Inspector topograf atestat ANCPI | 1 |  |
| 10 | Tehnician laborator | 1 |  |
| 11 | Inspector - Diriginte de șantier 1 | 1 |  |
| 12 | Inspector - Diriginte de șantier 2 | 1 |  |
| 13 | Inspector - Diriginte de șantier 3 | 1 |  |
| 14 | Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă | 1 |  |
| 15 | Inginer Responsabil Proiectare specialist | 1 |  |
| 16 | Inspector mediu | 1 |  |
| 17 | Personal 1 schimbul 2 | 1 |  |
| 18 | Personal 2 schimbul 2 | 1 |  |
| 19 | Personal 3 schimbul 2 | 1 |  |
| 20 | Personal 4 schimbul 2 | 1 |  |
| 21 | Personal 5 schimbul 2 | 1 |  |
| 22 | Personal 6 schimbul 2 | 1 |  |
| 23 | Operator Dronă | 1 |  |
| 24 | Specialist Siguranța Circulației | 1 |  |
| 25 | Specialist ITS | 1 |  |
| 26 | Expert Achiziții Publice | 1 |  |

Nota 1: Ulterior semnării contractului, Ofertanții au obligația de a nominaliza câte o persoană diferită pentru fiecare dintre pozițiile 1-26 și diferită față de pozițiile 1-7 de la punctul A.

Nota 2: Tabelul poate fi completat cu orice altă categorie de personal considerată relevantă de ofertant pentru îndeplinirea activităților în cadrul contractului, ținând cont de domeniile indicate de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. C pct. III, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Personalul disponibil și propus de ofertant pentru realizarea contractului”, pentru fiecare dintre cele 2 puncte/cerințe invocate mai sus - TABELELE (A și B).

- Echipamentele/dotările tehnice/resursele tehnico - materiale utilizate de Supervizor pentru realizarea activităților necesare îndeplinirii obiectului contractului

Ofertantul va prezenta echipamentele/dotările tehnice/resursele tehnico - materiale pe care le va pune la dispoziție în scopul realizării contractului însoțite de:

- informații referitoare la momentele din derularea contractului de servicii când va intenționa să utilizeze echipamente/dotări tehnice/resursele tehnico-materiale;

- justificările adecvate care să ateste o prestare corespunzătoare a serviciilor în vederea obținerii rezultatelor dorite prin utilizarea acestora.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. C pct. IV, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Echipamentele/dotările tehnice/resursele tehnico – materiale utilizate de Superizor pentru realizarea activităților necesare îndeplinirii obiectului contractului”, însoțite de cele 2 puncte/cerințe invocate mai sus.

- Orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice raportat la cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Ofertanții vor prezenta, suplimentar față de informațiile solicitate la capitolele I - IV din prezentul formular, orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice, asigurându-se că au fost tratate toate cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini.

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. C pct. V, Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/demonstrează “Orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice raportat la cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini”.

Ofertantul va completa și va include în mod obligatoriu în Propunerea sa Tehnică și următoarele Formulare și documente:

- Formularul nr. 4 "Propunerea tehnică", semnat de reprezentantul împuternicit al Ofertantului, împreună cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre experții cheie pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentația de Atribuire.

De asemenea, în cazul personalului care reprezintă factori de evaluare, Ofertanții vor prezenta și Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.

- Documentele justificative solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor obligatorii privind personalul, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

- Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă", în conformitate cu modelul prezentat în Documentația de Atribuire.

- Formularul nr. 6 "DECLARAȚIE privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și/sau fundamentarea/justificarea prețurilor/costurilor transmise de ofertanți, care au caracter confidențial" în conformitate cu modelul prezentat în Documentația de Atribuire, în vederea respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 și a art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.

Notă: Ofertele care nu satisfac în mod corespunzător cerințele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme.

D. ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FAȚĂ DE CERINȚELE MINIME ALE CAIETULUI DE SARCINI

Ofertanții care doresc să obțină punctaj în conformitate cu prevederile factorilor de evaluare menționați în cadrul Instrucțiunilor către Ofertanți, vor prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să rezulte și elementele necesare aplicării algoritmului de calcul și obținerii punctajului, după cum urmează:

- DEMONSTRAREA unei METODOLOGII adecvate DE PRESTARE a SERVICIILOR va obține un

punctaj maxim = 20 puncte.

În conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut în Instrucțiunile către ofertanți, abordarea propusă privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor se va puncta după cum urmează:

A.

| Autoritatea Contractantă acordă 10 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește CUMULATIV următoarele cerințe: - sunt detaliate TOATE Activitățile ȘI Sub-activitățile specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini, acestea fiind prezentate: - în succesiunea logică a acestora, - în corelare cu riscurile și ipotezele identificate, - precum și în corelare cu rezultatele așteptate. | 10 puncte |
| --- | --- |
| Autoritatea Contractantă acordă 8 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește CUMULATIV următoarele cerințe: - sunt detaliate TOATE Activitățile specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini, acestea fiind prezentate: - în succesiunea logică a acestora, - în corelare cu riscurile și ipotezele identificate, - precum și în corelare cu rezultatele așteptate. Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 8 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc TOATE cerințele impuse (cele prevăzute în cazul atribuirii a 10 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă NU sunt tratate / abordate într-un mod detaliat ȘI TOATE Sub-activitățile corespunzătoare Activităților specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini. | 8 puncte |
| Autoritatea Contractantă acordă 6 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarele cerințe: - sunt detaliate TOATE Activitătile ȘI Sub-activitătile specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini. Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 6 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc TOATE cerințele impuse (cele prevăzute în cazul atribuirii a 10 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă: - NU ESTE RESPECTATĂ succesiunea logică a acestor Activități și Sub- activități specifice sau - NU EXISTĂ corelare cu riscurile și ipotezele identificate ale acestor Activități și Sub-activități specifice sau - NU EXISTĂ corelare cu rezultatele așteptate ale acestor Activități și Sub-activități specifice. | 6 puncte |
| Autoritatea Contractantă acordă 4 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește CUMULATIV următoarele cerințe: - sunt detaliate DOAR ANUMITE Activități specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini, acestea fiind prezentate: - în succesiunea logică a acestora, - în corelare cu riscurile și ipotezele identificate, - precum și în corelare cu rezultatele așteptate. Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 4 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc TOATE cerințele impuse (cele prevăzute în cazul atribuirii a 10 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă NU sunt detaliate TOATE Activitățile ȘI Sub-activitățile specifice, cu respectarea CUMULATIVĂ a: - succesiunii logice a acestora; - existenței corelării cu riscurile și ipotezele identificate ale acestora; - existenței corelării cu rezultatele așteptate ale acestora. | 4 puncte |
| Autoritatea Contractantă acordă 2 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarele cerințe: - sunt detaliate DOAR ANUMITE Activități specifice prevăzute la Cap. 5.2 din Caietul de Sarcini . Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 2 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc TOATE cerințele impuse (cele prevăzute în cazul atribuirii a 10 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă: - NU ESTE RESPECTATĂ succesiunea logică a acestor Activități specifice sau - NU EXISTĂ corelare cu riscurile și ipotezele identificate ale acestor Activități specifice sau - NU EXISTĂ corelare cu rezultatele așteptate ale acestor Activități specifice. De asemenea, tot în acest caz (cel de atribuire de 2 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc TOATE cerințele impuse (cele prevăzute în cazul atribuirii a 10 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă NU sunt detaliate TOATE Activitățile ȘI Sub-activitățile specifice, cu respectarea CUMULATIVĂ a: - succesiunii logice a acestora; - existenței corelării cu riscurile și ipotezele identificate ale acestora; - existenței corelării cu rezultatele așteptate ale acestora. | 2 puncte |

Nota 1:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. D din cadrul Subcapitolului A de mai sus (PENTRU ACORDAREA UNUI PUNCTAJ ÎNTRE MINIM 2 PUNCTE ȘI MAXIM 10 PUNCTE, CONFORM DETALIERII DE MAI SUS), Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/argumentează/susține “Demonstrarea unei Metodologii adecvate de Prestare a Serviciilor”.

Nota 2:

Termenul de “Activități”, menționat în cadrul algoritmului de calcul (Cap. D din cadrul Subcapitolului A), se referă la un ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat, acestea fiind cele prevăzute în Cap. 5.2. – Activități specifice din cadrul CAIETULUI DE SARCINI, așa cum sunt menționate și mai sus la Subcapitolul A.

Nota 3:

Termenul de “Sub-activități”, menționat în cadrul algoritmului de calcul (Cap. D din cadrul Subcapitolului A), se referă la un ansamblu de demersuri/acțiuni necesar a fi realizate în vederea îndeplinirii activităților prevăzute în Cap. 5.2. – Activități specifice din cadrul CAIETULUI DE SARCINI.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAIET DE SARCINI

Cap 5.2. Activități specifice

Domeniul serviciilor de supervizare este alcătuit din următoarele componente principale:

- Activități de informare și analiză;

- Activități de management de proiect;

- Activități aferente supervizării în perioada de proiectare:

- Verificarea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare realizării

proiectului

- Verificarea realizării studiilor și investigațiilor de teren

- Verificarea elaborării proiectului

- Activități aferente supravegherii eliberării amplasamentului de vestigii arheologice

și muniții

- Activități aferente supravegherii mutării/protejării de utilități

- Activități aferente supervizării în faza de pre-construcție

- Activități de verificare, organizare și arhivare a documentației:

- Activități aferente supervizării în perioada de execuție a lucrărilor:

- Administrarea și managementul Contractului de proiectare și execuție de lucrări

- Activități de înregistrare video al progresului lucrărilor utilizând zboruri cu drona (aparat de

zbor fără pilot de bord, ghidat de la distanță)

- Activitățile Supervizorului așa cum rezultă acestea din prevederile Contractului de

proiectare și execuție de lucrări

- Activități de supervizare a lucrărilor - Supervizorul

- Activități post-construcție

- Activități aferente supervizării în perioada de garanție a lucrărilor:

- Activități aferente emiterii Certificatului de Plată la Terminarea Lucrărilor

- Activități de supervizare a lucrărilor aflate în garanție

- Activități de închidere a Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor și de finalizare a Contractului de servicii de supervizare;

- Activități aferente Revendicărilor, Disputelor și Arbitrajului în cadrul Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor:

- Activități aferente Revendicărilor

- Activități aferente Disputelor și Arbitrajului între Părți

- Consilierea Beneficiarului

- Activități de organizare privind sesiunile de instruire pentru personalul Beneficiarului;

- Activități aferente în cazul suspendării sau rezilierii Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

Enumerarea acestor Activități nu este exhaustivă,  Supervizorul având obligația de a îndeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Condițiile Generale și Specifice ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, ale Contractului de Servicii de Supervizare și a actelor adiționale la aceste contracte, precum și ale legislației în vigoare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

| Autoritatea Contractantă acordă 4 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarea cerință: - prezintă ÎN MOD DETALIAT abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Situațiilor descrise în Clauzele 12, 12a și 12b [Obligații generale, Codul de conduită și Conflict de interese - ale Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, astfel cum acestea au fost amendate prin Acordul Contractual și Condițiile Specifice ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, cu scopul îndeplinirii de către Antreprenor a obligațiilor generale asumate. | 4 puncte |
| --- | --- |
| Autoritatea Contractantă acordă 2 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarea cerință: - prezintă ÎN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Situațiilor descrise în Clauzele 12, 12a și 12b [Obligații generale, Codul de conduită și Conflict de interese - ale Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, astfel cum acestea au fost amendate prin Acordul Contractual și Condițiile Specifice ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, cu scopul îndeplinirii de către Antreprenor a obligațiilor generale asumate. Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 2 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc în totalitate cerința impusă (cea prevăzută în cazul atribuirii a 4 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă NU este prezentată: - ÎN MOD DETALIAT abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Situațiilor descrise în Clauzele 12, 12a și 12b [Obligații generale, Codul de conduită și Conflict de interese - ale Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, astfel cum acestea au fost amendate prin Acordul Contractual și Condițiile Specifice ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări, cu scopul îndeplinirii de către Antreprenor a obligațiilor generale asumate. | 2 puncte |

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. D din cadrul Subcapitolului B de mai sus (PENTRU ACORDAREA UNUI PUNCTAJ ÎNTRE MINIM 2 PUNCTE ȘI MAXIM 4 PUNCTE, CONFORM DETALIERII DE MAI SUS), Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/argumentează/susține “Demonstrarea unei Metodologii adecvate de Prestare a Serviciilor”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.G. nr. 1 / 2018 – Anexa 2

OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12. Obligaţii generale

12.1. Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va proiecta, va executa şi va finaliza Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Supervizorului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul şi destinaţia lor, definite în Cerinţele Beneficiarului, şi/sau cu tema de proiectare prevăzută în Contract. Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului şi Oferta Antreprenorului, precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor (inclusiv dacă nu sunt menţionate în Contract).

12.2. Antreprenorul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta, executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract.

12.3. Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului.

12.4. Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor. În cazul în care Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată Supervizorului. În cazul în care Antreprenorul nu transmite notificarea în termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Antreprenorul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Supervizorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.5. Antreprenorul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul.

12.6. În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi.

12.7. Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Antreprenorul nu va utiliza şi nu va divulga unor terţi informaţii sau documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua să respecte acest angajament 10 ani după primirea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finală] şi va obţine de la fiecare membru al Personalului său acelaşi angajament. Însă, folosirea referinţei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesită acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8. În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care asocierea îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9. În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ.

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice Antreprenorul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

12.10. Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Beneficiarului, vor fi păstrate de către Antreprenor pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului.

12.11. Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută.

12.12. Standarde şi reglementări tehnice

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Referinţă, dacă nu este altfel specificat.

Dacă, după Data de Referinţă, intră în vigoare standarde aplicabile modificate sau noi şi (i) Supervizorul, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora şi (ii) această aplicare nu implică o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, atunci Supervizorul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica în mod corespunzător în cazul în care o nouă reglementare tehnică, relevantă pentru proiectarea Lucrărilor Permanente, este adoptată şi publicată după data emiterii autorizaţiei de construire pentru Lucrările Permanente.

Clauza 12a. Codul de conduită

12a.1. Antreprenorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie terţilor.

12a.2. Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de puterea încredinţată pentru câştig privat. Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească de la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării de mită şi combaterea corupţiei. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu împiedică şi nu afectează posibilitatea încheierii unor tranzacţii judiciare sau extrajudiciare între Beneficiar şi Antreprenor în legătură cu aspecte rezultate din executarea Contractului sau în legătură cu Contractul.

12a.3. Plăţile către Antreprenor în baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul şi Personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract.

12a.4. Semnarea şi executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobişnuite de către Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobişnuite sunt comisioane neprevăzute în Contract sau negenerate de un contract încheiat în mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt plătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane plătite într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane plătite unei societăţi despre care există indicii că ar fi o societate-paravan. Beneficiarul şi autorităţile cu atribuţii de control al operaţiunilor Beneficiarului pot efectua verificări documentare sau la faţa locului, după caz, pentru a descoperi dovezi în cazul suspectării unor cheltuieli comerciale neobişnuite.

Clauza 12b. Conflict de interese

12b.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Beneficiarului şi al Supervizorului, pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Beneficiarului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare, după caz. Antreprenorul se va asigura că personalul său cu funcţii de decizie nu este pus într-o situaţie ce poate genera un conflict de interese. Fără a afecta obligaţia ce îi revine prin Contract, Antreprenorul va înlocui imediat şi gratuit pentru Beneficiar orice persoană cu funcţie de decizie din Personalul său expus unei astfel de situaţii.

12b.2. Antreprenorul se va abţine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a Personalului său şi compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

| Autoritatea Contractantă acordă 6 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarea cerință: - prezintă ÎN MOD DETALIAT abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Revendicărilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului] și Clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări. | 6 puncte |
| --- | --- |
| Autoritatea Contractantă acordă 2 puncte pentru Ofertanții care propun o METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR ce îndeplinește următoarea cerință: - prezintă ÎN MOD SUCCINT/SUMAR/INCOMPLET abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Revendicărilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului] și Clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări. Totodată, în acest caz (cel de atribuire de 2 puncte), Ofertanții NU îndeplinesc în totalitate cerința impusă (cea prevăzută în cazul atribuirii a 6 puncte), în sensul că prin METODOLOGIA propusă NU este prezentată: - ÎN MOD DETALIAT abordarea propusă de aceștia privind Modalitatea de Tratare a Revendicărilor Antreprenorului prin prisma prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului] și Clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] din Condițiile Generale ale Contractului de Proiectare și Execuție de Lucrări. | 2 puncte |

Notă:

Pentru identificarea facilă în cadrul Propunerii Tehnice a îndeplinirii cerințelor de la Cap. D din cadrul Subcapitolului C de mai sus (PENTRU ACORDAREA UNUI PUNCTAJ ÎNTRE MINIM 2 PUNCTE ȘI MAXIM 6 PUNCTE, CONFORM DETALIERII DE MAI SUS), Ofertanții vor face referire prin indicare, pe cât posibil, a intervalului paginației (prin menționarea: de la pagina ... la pagina ...) în care se prezintă/argumentează/susține “Demonstrarea unei Metodologii adecvate de Prestare a Serviciilor”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.G. nr. 1 / 2018 – Anexa 2

Clauza 69a. Revendicările Antreprenorului

69a.1. Notificarea Revendicării Antreprenorului

În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză;

(c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.

Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.

69a.2. Detalierea Revendicării Antreprenorului

(i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Antreprenorului.

Detaliile Revendicării Antreprenorului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Antreprenorul trebuie să demonstreze solicitările sale. Antreprenorul va transmite înregistrările zilnice relevante, ca făcând parte din detaliile Revendicării.

În cazul în care Antreprenorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Antreprenorul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării.

În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul va prezenta un Program de Execuţie revizuit. Programul de Execuţie va cuprinde cel puţin elementele enumerate în clauza 17 [Programul de Execuţie].

În cazul în care Antreprenorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi prezentate în mod detaliat după cum urmează:

(a) costuri legate de proiectarea şi execuţia Lucrărilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul;

(c) orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.).

În situaţia în care Antreprenorul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

Antreprenorul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Condiţiilor Contractuale (cu indicarea subclauzei respective) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implică vina Antreprenorului.

În situaţia în care Supervizorul:

(a) nu aprobă solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Antreprenorului,

Antreprenorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. În vederea soluţionării Revendicării, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iii) În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau o situaţie continuă, Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Antreprenorul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Antreprenorul nu transmite detaliile finale în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

(v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c. Decizia Supervizorului

69c.1. Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării

După primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicări, Supervizorul va:

(a) verifica dacă prevederile Contractului în legătură cu notificarea Revendicării şi a detaliilor acesteia, precum şi conţinutul Revendicării au fost respectate; şi

(b) verifica dacă există un merit contractual în baza subclauzelor menţionate în Revendicare.

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus, Supervizorul va admite în principiu Revendicarea în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) şi se va aplica subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului].

În cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus nu este îndeplinită, Supervizorul va emite o notificare motivată de respingere în principiu a Revendicării, în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

Dacă Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale), se consideră că Revendicarea a fost respinsă în principiu. În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

Orice notificare emisă de Supervizor privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării emisă după expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2. Decizia Supervizorului

În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării, sau ori de câte ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevăzute mai jos.

(a) Perioada de consultare

În termen de 15 zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor, Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză.

În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului.

În cazul în care una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie.

În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală şi obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].

În cazul în care Supervizorul nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentei subclauze, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie.

În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în legătură cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului.

69c.3. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea în aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Execuţie

Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie, Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: dacă una dintre Părţi refuză să accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificări de dezacord potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] şi subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilită de Supervizor, până la emiterea unui acord sau a unei sentinţe finale şi obligatorii pentru Părţi în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].

ii. Punerea în aplicare a compensaţiilor financiare

Cu excepţia unui alt acord între Părţi, dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare către Antreprenor, Decizia este obligatorie şi va fi aplicată imediat de către Părţi doar pentru acele costuri care sunt aferente proiectării şi execuţiei lucrărilor. Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului în legătură cu aceste elemente reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni:

(a) Dacă Beneficiarul refuză (explicit sau implicit) să plătească conform Deciziei Supervizorului costurile suplimentare referitoare la proiectarea şi executarea lucrărilor şi/sau Supervizorul refuză (explicit sau implicit) să certifice la plată acele articole din Decizia sa privind proiectarea şi execuţia lucrărilor, Antreprenorul poate să suspende execuţia Lucrărilor în conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 şi, după trei notificări adresate Beneficiarului, să rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea de către Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, în termen de 90 de zile de la transmiterea Situaţiei de Lucrări în care sunt incluse lucrările aferente Deciziei Supervizorului, cu condiţia să nu fi primit plata aferentă, să transmită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. În acest caz Antreprenorul poate acţiona refuzul punerii în aplicare a Deciziei Supervizorului în arbitraj doar pentru costurile aferente proiectării şi execuţiei lucrărilor Decise de Supervizor.

69c.4. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, până când este revizuită, dacă este revizuită, prin soluţionare amiabilă sau arbitraj în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].

69c.5. Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute în prezenta clauză. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin următoarele:

(a) precizarea subclauzei în baza căreia a fost emisă;

(b) descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisă notificarea.

În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, notificarea este nulă şi nu produce niciun efect.

După emiterea unei notificări de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punctajele de la Secțiunile A, B și C sunt cumulative, Ofertanții putând obține un punctaj de maxim 20 puncte (adică 10 puncte + 4 puncte + 6 puncte).

Calcularea punctajului pentru factorii de evaluare care vizează experiența personalului cheie (după ce, în prealabil, a fost analizată și verificată îndeplinirea cerințelor obligatorii, inclusiv a Diplomelor de studii universitare depuse de către Ofertanți) se va realiza pe baza CV-urilor și a oricăror alte documente justificative (Recomandări/Documente relevante emise de Beneficiari/Angajatori – considerate documente suport ale CV-ului - care susțin obiectivele realizate și prezentate în CV de către fiecare expert în parte), în conformitate cu solicitările din descrierea algoritmului de calcul aferent fiecărui factor de evaluare din secțiunea II.2.5 - Criterii de atribuire a Instrucțiunilor către ofertanți.

Data

Reprezentant împuternicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea si denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnătura și ștampila)

Anexa 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în cadrul contractului:

- Nume:

- Prenume:

- Data nașterii:

- Naționalitate:

- Stare civilă:

- Educație:

| Instituția / Facultatea/Universitatea | Perioada studiilor | Diploma (Diplomele) sau Gradul (Gradele) obținute: |
| --- | --- | --- |

- Apartenența la organisme/instituții profesionale:

- Alte calificări (relevante pentru contract):

- Alte aptitudini (relevante pentru contract):

- POZIȚIA OCUPATĂ ÎN PREZENT ȘI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

- Experiența profesională:

| Nr. crt. | Perioada | Locul | Operatorul economic / Beneficiarul | Poziția ocupată | Descrierea contractului și activităților desfășurate din care să reiasă elementele solicitate în vederea acordării punctajului / în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor obligatorii solicitate prin Caietul de Sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Nota 1 OBLIGATORIE Punctului nr. 11:

Fiecare expert va prezenta STRICT/DOAR experiența profesională necesară în vederea calculării punctajului în conformitate cu Algoritmul de Calcul indicat în Instrucțiunile către ofertanți sau, după caz, în vederea demonstrării îndeplinirii Cerințelor Obligatorii solicitate prin Caietul de Sarcini.

ATENȚIE!

Având în vedere faptul că ACEST TIP/MODEL de CURRICULUM VITAE este unul specific, fiind solicitat doar în cadrul procedurii curente de achiziție publică, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ REITEREAZĂ OFERTANȚILOR FAPTUL CĂ NU ESTE INTERESATĂ, SUB NICIO FORMĂ, DE ORICE ALTE INFORMAȚII PREZENTATE CA EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ, ȘI ROAGĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ NU COMPLETEZE ÎN PLUS/SUPLIMENTAR ȘI SĂ SE LIMITEZE DOAR LA EXPERIENȚA PROFESIONALĂ SOLICITATĂ ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE SPECIFICĂ FIECĂRUI EXPERT CHEIE ÎN PARTE (CEA CARE FACE OBIECTUL ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR OBLIGATORII IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI ȘI, EVENTUAL, A OBȚINERII UNUI PUNCTAJ ÎN CAZUL  UNUI/UNOR CONTRACTE CARE ÎNDEPLINESC CERINȚELE MINIME/OBLIGATORII ȘI SUNT SUPLIMENTARE ACESTORA).

EXEMPLU CONCRET, în acest caz, de CERINȚE OBLIGATORII/MINIME:

“Experiența deținută în poziția de ... și/sau ... și/sau ... etc., în cadrul a cel puțin 1 (un) contract de supervizare/consultanță/dirigenție de șantier și/sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau lărgire și/sau reabilitare de drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi și/sau variante ocolitoare la nivel minim de drumuri naționale.”

Nota 2 OBLIGATORIE Punctului nr. 11:

Orice Contract introdus/inserat/nominalizat în CV, ca experiență profesională/poziție deținută, la acest Punct nr. 11, cu încadrarea în cerințele obligatorii/minime impuse, conform exemplului anterior, va fi însoțit OBLIGATORIU și de Orice alte Documente justificative (Recomandări/Documente relevante emise de Beneficiari/Angajatori - care pot confirma cele învederate în Curriculum Vitae pentru acest Contract de la Punctul nr. 11).

ÎN CAZ CONTRAR, acel Contract, prezentat de Ofertant în CV ca fiind unul care îndeplinește cerințele obligatorii, NU va fi luat în considerare de către Autoritatea Contractantă, iar, în funcție de situație, se vor aplica prevederile incidente în materia achizițiilor publice și anume declararea ofertei ca fiind NECONFORMĂ sau, în cazul în care au fost deja îndeplinite cerințele minime impuse (dovedirea existenței pentru 1(un) contract similar) neacordarea de punctaj pentru respectivul Contract.

- Alte informaţii relevante: ____________________

- Anexe la Curriculum Vitae:

  - Diploma de studii eliberată de către o Facultate/Universitate;

  - Orice alte Documente justificative

(Recomandări/Documente relevante emise de Beneficiari/Angajatori) –

Ca elemente suport ale CV-ului, obligatorii pentru demonstrarea experienței profesionale din contractul/contractele nominalizat/e în tabelul anterior din CV, ca fiind eligibile, conform cerințelor impuse prin Documentația de atribuire de către Autoritatea Contractantă.

Notă la subpct. 13.2.:

În cazul în care Ofertanții nu vor prezenta Autorității Contractante și Orice alte documente justificative (Recomandări/Documente relevante emise de Beneficiari/Angajatori) în susținerea activităților derulate în cadrul unui/unor contract/contracte nominalizate în CURRICULUM VITAE, pe cale de consecință, Autoritatea Contractantă nu va lua în considerare acel/e contract/contracte, acționând în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice.

NOTĂ (valabilă inclusiv pentru CV-uri, Diplome, Recomandări/Documente relevante):

Conform prevederilor Documentației de Atribuire, și anume cea din cadrul Instrucțiunilor către Ofertanți – Secțiunea – IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, respectiv:

“LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

Ofertele, orice corespondență și documente legate de procedura de atribuire transmise între Ofertant și Autoritatea Contractantă trebuie redactate în limba română.

Toate documentele prezentate în cadrul procedurii ce sunt emise în altă limbă decât ROMÂNĂ, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română a acestora.

În interpretarea ofertei, limba română va prevala.”

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul in Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data 		Nume, Prenume expert cheie, în clar

___	____________________

(semnătura)

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului propus) declar că sunt de acord

să particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată, și ca sunt disponibil să ocup poziția de ................................... în cadrul

contractului.	, în situația in care ofertantul este declarat câștigător.

  - Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului propus) declar că, la data completării prezentei, nu sunt angrenat/implicat/mobilizat în contract/e aflate in derulare cu C.N.I.R. S.A., și că disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurată în mod corespunzător în vederea realizării activităților/ responsabilităților conferite în cadrul prezentului contract.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului propus) declar că, în condițiile

în care până la atribuirea contractului situația descrisă mai sus suportă modificări, voi informa (în cazul în care oferta este declarată câștigătoare) Autoritatea Contractantă cu privire la aceste aspecte.

  - Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului propus) declar că la data completării prezentei, sunt* angrenat/implicat/mobilizat în următorul/următoarele contract/e aflat/e în derulare cu C.N.I.R. S.A.:

| Denumire Contract // Număr/Data | Poziția deținută în cadrul contractului | Perioada în care îmi desfășor activitatea în cadrul contractului | Responsabilități |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractul 1[...] |  |  |  |
| Contractul n |  |  |  |

* În cazul în care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat în contract/contracte aflat/aflate în derulare cu C.N.I.R. S.A., va completa «Nu este cazul»

Totodată, declar că contractul/contractele se afla în derulare în faza de 	.

Nota 1. Conform datelor prezentate mai sus de către Expert referitor la perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul contractelor menționate mai sus, Autoritatea Contractantă va analiza modalitatea în care poate fi asigurată disponibilitatea expertului, fără a fi afectată derularea contractului/contractelor în care este angrenat/implicat/mobilizat.

Nota 2. De asemenea, prezentarea de informații false/eronate/incomplete/nereale, verificate de către Autoritatea Contractantă, conduce la respingerea ofertei în condițiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Nota 3: Prezentul formular se va completa doar pentru experții cheie pentru care Autoritatea Contractantă a stabilit factori de evaluare.

Nota 4: În situația în care, expertul este angrenat/implicat/mobilizat în contract/e aflate în derulare cu C.N.I.R. S.A., punctul 2 din prezenta declarație nu va mai fi completat, devenind inaplicabil.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data completării …………………	(Semnatura expertului propus)

…………………………………….

Formularul nr. 5

OFERTANT/SUBCONTRACTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului	(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisă pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI", declar pe propria răspundere că, pe toata perioada de prestare a serviciilor, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere că, pe toata perioada de prestare a serviciilor, voi respecta legislația de securitate și sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data 	                              Reprezentant împuternicit al Ofertantului / Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea, și denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnătura și ștampila)

Notă: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă și va fi semnat de reprezentanții legali ai acestora.

Formularul nr. 6

OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

(denumirea)

DECLARAŢIE

privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și/sau fundamentarea/justificarea prețurilor/costurilor transmise de Ofertanți, care au caracter confidențial

Titlul Contractului: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de Ofertant unic/Ofertant asociat – Lider (se completează dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), având calitatea de Ofertant asociat (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizăm că următoarele informații din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, dacă este cazul, fundamentările/justificările prețurilor/costurilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI":

a.

b.

c.

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește: secretele tehnice și/sau comerciale, dreptul de proprietate intelectuală, datele cu caracter personal, având în vedere:

- Obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală."

- Art. 123, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condițiile art. 57 alin. (4) din Lege.”

- Art. 217, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii."

- Art. 217, alin. (6) din Legea nr. 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale.".

- Art. 19, alin. (1) din Legea nr. 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală."

- Art. 19, alin. (3) din Legea nr. 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea prevederilor art. 123, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care informațiile din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, dacă este cazul, fundamentările/justificările prețurilor/costurilor transmise de către ofertant, au caracter confidențial și sunt următoarele:

Nota 1: În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: " Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt:

- date cu caracter personal,

- secrete tehnice sau comerciale

sau

- sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialite, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

Ofertanții vor atașa la prezentul formular dovada/dovezile care conferă caracterul de confidențialitate al informațiilor din PROPUNEREA TEHNICĂ, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, dacă este cazul, al fundamentărilor/justificărilor prețurilor/costurilor transmise, întrucât sunt:

* DATE CU CARACTER PERSONAL

* SECRETE TEHNICE SAU COMERCIALE

* SUNT PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRECIZEAZĂ CĂ, ÎN CAZ CONTRAR, INFORMAȚIILE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL FORMULAR NU SUNT CONSIDERATE CONFIDENȚIALE.

Data 	                      Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat - Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura)

Formularul nr. 7

OFERTANT

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Titlul Contractului: Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ofertant asociat – lider (se completează după caz),

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant asociat (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/declarăm în calitatea mea/noastră de Ofertant unic/Ofertanți asociați la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI.TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI", sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta ofertă este depusă de Ofertantul 	 (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri), al cărui Lider desemnat de Asociere este 	 (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),

iar PREȚUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) Lei, fără TVA, respectiv 	 (litere) Lei, fără TVA,

respectiv

(cifre) Lei, cu TVA, respectiv 	(litere) Lei, cu TVA.

Notă: Formularul de Propunere Financiară include și următoarea anexă:

- Anexa 1 la prezentul formular: BUGETUL CONTRACTULUI.

Data 	                                 Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat - Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătura și ștampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura și ștampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat "n"

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătura și ștampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

BUGETUL CONTRACTULUI

Servicii de Supervizare "AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ – IAȘI – UNGHENI. TRONSON 2 TÂRGU FRUMOS – LEȚCANI"

| Poziție | Număr experți | Număr total zile lucră-toare Expert / Poziție | ONORARIU (lei fără TVA) pe zi / expert sau persoană [Preț Unitar/Zi/Expert] |  | Salariu brut total | Alte cheltuieli total | Valoare Totală (Lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli Angajat și Angajator) | Alte cheltuieli / zi* |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1*2*3 | 6 = 1*2*4 | 7 = 5 + 6 |
| A. SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PE DURATA PROIECTĂRII ȘI A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (10 luni proiectare + 36 luni execuție = 46 luni) |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Experți cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator de Contract | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Drum | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Poduri | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Tuneluri | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Proiectare | 1 | 616 |  |  |  |  |  |
| Inginer Asigurarea Calității - Responsabil Calitate | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Cantități | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| Expert în soluționarea revendicărilor/disputelor | 1 | 1012 |  |  |  |  |  |
| TOTAL A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Experți non-cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |

| Coordonator Adjunct de Contract |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inginer Asigurarea Calității |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Cantități |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de drum - Diriginte de șantier |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de poduri - Diriginte de șantier |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de tuneluri - Diriginte de șantier |  | 1 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector lucrări hidrotehnice - Diriginte de șantier |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector topograf atestat ANCPI |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnician laborator |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 1 |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 2 |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 3 |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Responsabil Proiectare specialist |  | 1 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector mediu |  | 1 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 1 schimbul 2 |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 2 schimbul 2 |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 3 schimbul 2 |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 4 schimbul 2 |  | 1 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 5 schimbul 2 |  | 1 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 6 schimbul 2 |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator Dronă |  | 1 |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialist Siguranța Circulației |  | 1 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialist ITS |  | 1 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert Achiziții Publice |  | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. Experți non-cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert pe termen scurt (Expert tehnic drum, pod, tunel, geotehnică, alți Experți) - Expert 1 |  | 1 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert pe termen scurt (Expert tehnic drum, pod, tunel, geotehnică, alți Experți) - Expert 2 |  | 1 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (A = A1+A2+A3) - SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PE DURATA PROIECTĂRII ȘI A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PE DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE (60 luni garanție + 4 luni conform prevederilor Cap IV. Recepția finală din H.G. nr. 845/20.10.2018 și Clauzei 51. Plata finală din H.G. nr. 1/2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. Experți cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator de Contract |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Drum |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor -Responsabil Poduri |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor -Responsabil Tuneluri |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Proiectare |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Asigurarea Calității - Responsabil Calitate |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Cantități |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert în soluționarea revendicărilor / disputelor |  |  | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Experți non-cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator Adjunct de Contract |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Asigurarea Calității |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Cantități |  |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de drum - Diriginte de șantier |  |  | 1 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de poduri - Diriginte de șantier |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de tuneluri - Diriginte de șantier |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector lucrări hidrotehnice -Diriginte de șantier |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector topograf atestat ANCPI |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnician laborator |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 1 |  |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 2 |  |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector - Diriginte de șantier 3 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă |  |  | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Responsabil Proiectare specialist |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector mediu |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 1 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 2 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 3 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 4 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 5 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal 6 schimbul 2 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operator Dronă |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialist Siguranța Circulației |  |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialist ITS |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert Achiziții Publice |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Experți pe termen scurt supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert pe termen scurt (Expert tehnic drum, pod, tunel, geotehnică, alți Experți) - Expert 1 |  |  | 1 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert pe termen scurt (Expert tehnic drum, pod, tunel, geotehnică, alți Experți) - Expert 2 |  |  | 1 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (B = B1+B2+B3) - SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PE DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. ALT PERSONAL SUPERVIZARE ȘI ALTE CHELTUIELI (SUME PROVIZIONATE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instruire |  |  | Suma provizionată** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| Publicitate |  |  | Suma provizionată** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.401,09 |  |  |  |  |
| TOTAL C - ALT PERSONAL SUPERVIZARE ȘI ALTE CHELTUIELI (SUME PROVIZIONATE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM O.U.G. NR. 101/2020 (TOTAL CATEGORIILE 1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,206,521.10 |  |  |  |  |
| 1. Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,521.69 |  |  |  |  |
| 2. Cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, organisme de control, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,456.48 |  |  |  |  |
| 3. Cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derulării contractului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,652.11 |  |  |  |  |
| 4. Cheltuieli care rezultă din necesitatea extinderii duratei contractului de supervizare ca urmare a prelungirii duratei de execuție a lucrărilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,904,890.82 |  |  |  |  |
| E. TOTAL LEI FĂRĂ TVA - SERVICII SUPERVIZARE (E = A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (21%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI CU TVA SERVICII SUPERVIZARE (E * 1.21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Suma pentru fiecare Poziție/Expert/Persoană stabilită la categoria „Alte cheltuieli/zi” din Coloana 4 nu trebuie să fie mai mică de 20% din "Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat și angajator)" menționat în Coloana 3.

** Suma provizionată se va introduce în Propunerea Financiară fără a fi modificată, și se va deconta în urma prezentării de facturi, chitanțe, orice alte documente care să ateste cheltuiala respectivă.

Nota 1: Numai Coloana 3 "Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat și angajator)" din cadrul "Onorariu (lei fără TVA) pe zi / expert sau persoană" va fi suspusă actualizării de prețuri conform prevederilor contractuale – Articolul 3 „Prețul contractului”, cu excepția:

- sumelor menționate în secțiunea "Rezerve de Implementare conform O.U.G. nr. 101/2020";

- sumei provizionate menționată la secțiunea „Instruire”;

- sumei provizionate menționată la secțiunea “Publicitate”.

Nota 2: Toate prețurile stabilite în coloanele 3-7 (onorarii, salarii, alte cheltuieli, totaluri, etc.) vor fi prezentate cu maximum 2 zecimale, înmulțirile și adunările rotunjindu-se după caz.

Nota 3: Serviciile finanțate din rezervele de implementare nu vor fi supuse actualizării/indexării/ajustării prețurilor.

Nota 4:  Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/o persoană, stabilită pentru fiecare zi lucrătoare efectiv prestată de expert/persoană pe toată perioada de prestare a serviciilor. Onorariul include următoarele:

- Salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contribuțiile obligatorii la stat atât ale Angajatului, cât și ale Angajatorului conform legislației române în vigoare)

și

- Alte cheltuieli care includ dar nu se limitează la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare prestate (dacă este cazul), toate costurile aferente concediului de odihnă sau concediului medical, costul deplasărilor în șantier, transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie/indirecte pe perioada supervizării execuției lucrărilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (dacă este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activității.

Nota 5: Pentru activitățile ce vor fi implementate de către Supervizor în cadrul Contractului de Servicii de Supervizare, Propunerea Financiară (care, pentru Ofertantul ce va fi declarat câștigător, va deveni Prețul Contractului, după ce acesta va fi semnat de către ambele părți) va trebui să respecte procentele (%) valorice ale acestor activități stabilite în conformitate cu prevederile art. 32.3 din Modelul de Contract, astfel:

| Perioada/Activitatea | Prețul Contractului |
| --- | --- |
| A. Supervizarea Activității de Proiectare | aproximativ 90% (se acceptă doar în marja de ± 0,5%, adică între min. 89,50% și max. 90,50%) din Prețul Contractului (fără sumele aferente rezervelor de implementare și fără sumele aferente activității de Instruire și Publicitate) |
| B. Supervizarea Execuției Lucrărilor |  |
| C. Supervizarea Perioadei de Garanție | aproximativ 10% (se acceptă doar în marja de ± 0,5%, adică între min. 9,50% și max. 10,50%) din Prețul Contractului (fără sumele aferente rezervelor de implementare și fără sumele aferente activității de Instruire și Publicitate) |

Astfel, în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 [BUGETUL CONTRACTULUI], Ofertantul va avea în vedere,

OBLIGATORIU, următoarele:

- TOTAL (A = A1+A2+A3) = APROXIMATIV 90% (se acceptă doar în marja de ± 0,5%, adică între min. 89,50% și max. 90,50%) DIN PREȚUL CONTRACTULUI (fără sumele aferente rezervelor de implementare și fără sumele aferente activității de Instruire și Publicitate), aferent

SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECTARE ȘI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR;

- TOTAL (B = B1+B2+B3) = APROXIMATIV 10% (se acceptă doar în marja de ± 0,5%, adică între min. 9,50% și max. 10,50%) DIN PREȚUL CONTRACTULUI (fără sumele aferente rezervelor de implementare și fără sumele aferente activității de Instruire și Publicitate), aferent

SUPERVIZAREA ACTIVITĂTILOR PE DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE.

Nota 6: Exemplu practic privind modalitatea de ajustare a prețurilor pentru "Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat și angajator)" din cadrul "Onorariu (lei fără TVA) pe zi / expert sau persoană"

De exemplu, ipotetic (doar pentru exemplificare mod de calcul ajustare preț), Prestatorul a ofertat în cadrul Propunerii Financiare pentru Expertul X un Onorariu de 600 lei/zi, din care Salariu brut/zi = 500 lei, iar Alte cheltuieli/zi = 100 lei. Drept urmare, V0 = 500 lei.

Ca exemplu, Data finală pentru depunerea ofertelor: 15.04.2022

Presupunem că valoarea lui S0 = valoare indice aferent lunii aprilie 2022 = 4772 lei

Ca exemplu, Data de Începere a Contractului: 14.09.2022.

Prima perioadă pentru care se va aplica formula de ajustare este 14.09.2024 - 13.03.2025. Spre exemplu, zile efectiv lucrate de Expertul X în perioada 14.09.2024 - 13.03.2025 (conform Rapoartelor Lunare și Financiare prezentate) = 122 zile.

Raportul Special emis în vederea ajustării prețurilor va fi transmis ulterior datei de 13.03.2025, cu condiția publicării tuturor indicilor aferenți celor 6 luni pentru care se solicită ajustarea (respectiv luna septembrie 2024 până la luna martie 2025 inclusiv).

Presupunem că valorile lui S1 – S6 (salariile medii brute în ramura "Construcții" publicate în Buletinele Statistice Lunare ale Institutului Național de Statistică – TABELUL 48) sunt:

S1 = valoare indice aferent lunii septembrie 2024 = 7121 lei

S2 = valoare indice aferent lunii octombrie  2024 = 7253 lei

S3 = valoare indice aferent lunii noiembrie 2024 = 7254 lei

S4 = valoare indice aferent lunii decembrie 2024 = 7735 lei

S5 = valoare indice aferent lunii ianuarie 2025 = 7530 lei

S6 = valoare indice aferent lunii februarie 2025 = 7766 lei

S1 reprezintă indicele aferent lunii calendaristice în care începe intervalul celor 6 luni contractuale pentru care se aplică ajustarea, iar S6 reprezintă indicele aferent lunii calendaristice anterioare celei în care se încheie intervalul celor 6 luni contractuale pentru care se aplică ajustarea, așa cum, de altfel, este prevăzut în Modelul de Contract – art. 3.4 alin. (10).

S = (7121+7253+7254+7735+7530+7766) / 6 = 7443,17 lei

KA = S / S0 = 7443,17 / 4772 = 1,5598 (ROTUNJIRE LA 4 ZECIMALE)

V = V0 x KA = 500 x 1,5598 = 779,9 lei/zi

Salariul brut total actualizat pentru Expertul X în perioada 14.09.2024 - 13.03.2025 este de 122 zile (efectiv lucrate) x 779,9 lei/zi = 95.147,8 lei.

În conformitate cu rapoartele financiare aprobate pentru perioada 14.09.2024 - 13.03.2025, Beneficiarul a aprobat la plată un salariu brut total pentru Expertul X de 61.000,00 lei (122 zile efectiv lucrate x 500 lei/zi conform Propunere Financiară Prestator, ca exemplu).

Drept urmare, în baza Raportului Special de actualizare, Prestatorul este îndreptățit să primească, suplimentar, suma de 34.147,8 lei, reprezentând ajustarea prețurilor pentru Expertul X în perioada 14.09.2024 - 13.03.2025.

A doua perioadă pentru care se va aplica actualizarea este 14.03.2025 - 13.09.2025.

Al doilea Raport Special emis în vederea ajustării prețurilor va fi transmis ulterior datei de 13.09.2025, cu condiția publicării tuturor indicilor aferenți celor 6 luni pentru care se solicită ajustarea (respectiv luna martie 2025 până la luna septembrie 2025 inclusiv).

Ajustarea aferentă următoarelor perioade se calculează pe baza aceluiași principiu enunțat mai sus.

Data 	                                 Reprezentant legal Ofertant unic/Ofertant asociat - Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura și ștampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnătura și ștampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal

(semnătura și ștampilă)