CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. _________________

Preambul

Având ca temei legal:

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

COMUNA VORONA, cu sediul în localitatea Vorona, str. Principală, nr. 380, comuna Vorona, județul Botoșani, cod postal 717475, tel./fax 0231 588 604, email: uat@comunavorona.ro, CIF: 3672049, reprezentată prin prof. Sergiu Marian DASCĂLU, cu functia de primar, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

şi

................................................, cu sediul în ...................., str................... nr................., judet ..................., cod postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail: ...................................................., număr de înmatriculare la Registrul Comertului .................................., cod fiscal RO......................................, cont .................................................. deschis la ......................................................., reprezentată prin ............................... – .............................., în calitate de CONTRACTANT,

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi înterpretați astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

      - autoritate contractantă și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - prețul contractului - prețul plătibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forță majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

g. ordin administrativ - orice instrucțiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant;

h.	act adițional - document ce modifică termenii și condițiile contractului de lucrări;

j. conflict de interese - înseamnă orice eveniment influențând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul executantului;

j.	despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca despăgubire plătibilă părții prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;

k.	penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte numai în caz de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor din contract;

l. 	sector de lucrare - obiect de construcție, parte a obiectivului de investiție, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia;

m. termene limită - perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlinește într-o zi nelucrătoare termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare;

n. garanția de participare - suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică;

o. garanția de bună execuție - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

p. garanția acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale;

q. garanția tehnică - perioada de timp pentru care executantul este răspunzător pentru toate viciile structurii de rezistență ale construcției, rezultate din nerespectarea normelor de execuție;

r. perioadă de notificare a defecțiunilor - înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecțiunii și momentul transmiterii către executant a notificării privind defecțiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepției la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări și recepția finală, la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Execuție lucrări – instalația de utilizare și instalația de racord – pentru proiectul "REALIZARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ÎN COMUNA VORONA, JUDEȚUL BOTOȘANI”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Contractul va fi considerat executat integral atunci cand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie finala vor fi semnate de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului si orice defectiuni, daca a fost cazul au fost remediate, respectiv nu mai exista defectiuni ale lucrarilor la data expirarii perioadei de garantie.

4.3.  - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la art. 4.1.

5.  Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de __________________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de ______________________ lei, total valoare cu TVA: _________________________ lei cu TVA.

5.2 - Pretul reprezinta valoarea maxima care se cuvine Executantului pentru executarea completa si corespunzator calitativ a lucrarilor, in conditiile prevazute in contract. Fara a aduce atingere  prevederilor art  5.3, in situatia aparitiei pe perioada executarii contractului a unor cheltuieli neprevazute, acestea vor fi analizate de autoritatea contractanta impreuna cu executantul si daca se va dovedi ca aceste cheltuieli au fost intr-adevar neprevazute si numai daca se incadreaza in limita maxima prevazuta de legislatia in vigoare, vor putea face obiectul unui act aditional la contractul de lucrari. Lucrarile neprevazute aferente cheltuielilor neprevazute nu vor fi puse in opera de  executant inainte de a fi aduse  la cunostinta achizitorului in vederea analizarii, acceptarii si incheierii unui act aditional. Orice lucrare neprevazuta efectuata de executant cu nesocotirea prevederilor prezentului  articol vor fi suportate de acesta. Se vor aplica in consecinta, prevederile legii speciale, inclusiv HG. 907/2016 cu modificarile ulterioare.

5.3 Preturile detaliate pentru fiecare categorie de lucrari  sunt cele inscrise in oferta. Pretul nu va fi indexat si nu va suporta nici o majorare pe durata executiei lucrarilor, indiferent de inflatie si de eventualele cresteri de costuri, preturile si tarifele datorate pietei, variatii ale cursului valutar sau modificarilor legislative.

5.4 Pretul include, fara a se limita la acestea, toate costurile executantului cu mana de lucru, materialele, produsele, echipamentele, utilajele, instalatiile, mijloacele de transport si de supraveghere a lucrarilor si orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentului contract si ale ofertei tehnice până la receptia finala, inclusiv profitul executantului.

5.5 Lucrarile care trebuiesc efectuate pentru corectarea anumitor lucrari executate deficitar de catre executant sau care prezinta lipsuri vor fi executate de catre executant pe cheltuiala sa fara a fi decontate de autoritatea contractanta. De asemenea, orice lucrari/reparatii efectuate cu titlu de garantie sunt incluse in pret.

6. Durata contractului

6.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii de ambele parti si este valabil până la data implinirii in totalitate a obligatiilor ambelor parti, inclusiv, fara limitare, până la data semnarii procesului verbal de receptie finala (dupa expirarea perioadei de garantie) fara obiectiuni.

6.2. Contractantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarea/lucrările așa  cum este prevăzut în graficul de execuție.

6.3. Lucrările vor începe  la data specificata in ordinului de începere. Ordinul de începere se va transmite după primirea dovezii referitoare la constituirea garantiei de buna executie.

6.4. Durata de  executie a lucrărilor este de ______ luni de la data emiterii ordinului de începere.

7. Documentele contractului

7.1  - Documentele contractului sunt:

- Propunerea financiara și Propunerea tehnica, anexe la contract.

- dovada constituirii garanției de bună execuție, dacă este cazul;

- graficul de execuție;

- contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;

- contractele cu asociații, dacă este cazul;

- acte adiţionale, care vor deveni anexe la contract, pe măsura producerii lor;

8. Protecția patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de indepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitior privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunostință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligații generale ale executantului

9.1 Codul de conduită

- Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.

- Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale și religioase dominante în Romania, respectând totodată și drepturile omului.

- Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor, cap.26 fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

- Plățile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta și, atât Executantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă sau orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.

- Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

- Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum și după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al achizitorului, Executantului și personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații în teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

- Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută prezentul contract.

9.2 Conflictul de interese

- Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror altor legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 15 zile de la apariția acestuia.

- Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 30 de zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

- Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care executantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a prezentului contract, în condițiile prevăzute la cap 26.

9.3 Legislația Muncii și Programul de lucru

- Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistența socială, emigrarea și repatrierea, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

- Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

- Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana nominalizată de către achizitor pentru monitorizarea lucrării, să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

9.4 Sănătatea și securitatea muncii

- Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

- Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.

- Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

- în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

- Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

- Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați.

- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaților acestuia.

9.5 Personalul și echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

- Persoana autorizată de achizitor poate solicita executantului, motivând in scris solicitarea sa, să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe șantier, care:

- persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

- îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență;

- nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

- persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau protecția mediului.

- Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum și ale fiecărui tip de utilaj existent pe șantier.

10. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE EXECUTANTULUI

10.1- (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

- Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

  - Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului  pe parcursul  executării lucrărilor documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

  - - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

- Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi păstrat pe șantier de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- . Executantul are însă obligația de a notifica în termen de 24 de ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Documentația tehnică de execuție pe durata îndeplinirii contractului.

10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

10.5 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor conform contractului sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. Limita locației in care executantul trebuie sa isi plaseze dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma si paza astfel incat sa fie indeplinita obligația prevăzută, este data de limita străzilor care fac obiectul acestui contract, astfel incat acestea sa fie semnalizate corespunzător din toate punctele de vedere, conform normativelor si legislației in vigoare.

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

10.7- (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;	sau

- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

- Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor- interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului, potrivit unei hotarari judecatoresti definitive.

10.8  (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) în cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum" se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

- în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, daca va fi obligat la aceste cheltuieli printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

10.9 (1) Executantul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte/facilități suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces.

(3) Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.

10.10 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier și/sau blocarea căilor de acces;

b)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,  care nu mai sunt necesare.

- Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

- Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autoritatii contractante, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Autoritatea contractanta.

10.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

- prejudicii produse pe parcursul derulării contractului, ca urmare a distrugerii/degradării bunurilor mobile/imobile ce aparțin acestuia din urmă, constatate ca atare prin hotarari judecatoresti definitive.

10.12.La sfârșitul execuției lucrărilor se vor prezenta achizitorului Dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în Planul de Control  Calitate Verificari și Încercări (PCCVI).

10.13 Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

-aceste persoane vor fi considerate ca având obligații comune și individuale față de achizitor pentru executarea contractului;

-aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toți membrii asocierii; și

-executantul nu își va modifica componența sau statutul legal al asocierii fără aprobarea prealabilă a achizitorului.

10.14. La finalizarea lucrărilor sistemul trebuie să fie funcțional, respectiv să îndeplinească toate specificațiile, să ruleze corect, să rezolve problema pentru care a fost creat și să fie stabil și sigur pentru utilizare, inclusiv prin verificarea tuturor componentelor și procedurilor de siguranță, conform cerințelor legale.

11. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizatiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a lucrărilor și de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării în condițiile prevăzute în contract.

11.2 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

            - toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

            - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului, acolo unde este cazul.

(2) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulatie și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11.7- Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

11.8 - Achizitorul va nominaliza pentru monitorizarea execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract  un reprezentant (inginer cu experiență și calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile). Persoana nominalizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

  - Persoana nominalizată acționează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11.10 Persoana nominalizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract.

  - Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana nominalizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.

12.  Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a factura, ca penalităţi de întârziere, o sumă în cuantum de 0,05% din valoarea obligațiilor neîndeplinite, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă obligaţiilor contractuale.

12.2.	În cazul în care, din vina sa exclusivă, autoritatea contractantă, nu onorează facturile în termenul stabilit prin clauza 20.1. contractantul are dreptul de a percepe, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3 Penalitățile datorate conform clauzei 12.1.si 12.2 curg de drept din data scadentei obligațiilor neindeplinite conform prezentului contract, cu respectarea legislației în vigoare.

12.4. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul  are dreptul de a o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 15 zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situație, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în fața instanțelor judecătorești  competente.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1	- Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG 395/2016.

13.2. Garanția de bună execuție se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, conform art. 154 alin. 4), lit. d. din Legea 98 / 2016. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractulu fără TVA.

13.2 (1)- Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părți. Executantul are obligația de a transmite achizitorului dovada constituirii garantiei de buna executie cel mai tarziu in ziua urmatoare constituirii acesteia.

În cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie de către Executant, în termenul stabilit prin contract,  Achizitorul poate rezilia contractul  fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, aceasta  având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

13.2  (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia către contractant, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.3 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform art. 1542 din Legea 98 / 2016.

13.4. In cazul in care pe parcursul executării contractului de achiziție publica părțile convin suplimentarea prin act adițional a valorii contractului, executantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelatie cu noua valoare a contractului de achiziție publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către ambele părți a unui act adițional.

14.Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului

14.1 Instalarea șantierului

14.1.1 Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulației publice.

14.1.2 Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informațiile prevăzute de legislație, dacă este cazul.

14.2 Securitatea și igiena șantierului

14.2.1 Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului său, precum și a terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente.

14.2.2 Executantul asigură iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cât și în exterior. în măsura în care este nevoie executantul va asigura și împrejmuirea șantierului.

14.2.3 Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.

14.2.4 Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate și, la nevoie, păzite.

14.2.5 Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.

Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute anterior sunt în sarcina executantului. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor să producă efecte.

14.2.6 În caz de urgență sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului  nu absolvă executantul de responsabilități.

Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de personalul de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității acestuia.

14.2.7. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate.

  - Semnalizarea șantierului și paza circulației publice

    - Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate furnizarea și montarea de panouri și dispozitive de semnalizare.

    - Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este responsabil, în aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la extremitățile secțiunilor unde circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor deviate.

  - Menținerea rețelelor de comunicații și a debitului de apă

    - Executantul trebuie să conducă execuția potrivit instrucțiunilor date și a restricțiilor, în special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul de apă, astfel încât să mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natură care traversează șantierul.

    - în cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor să producă efecte.

    - În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

    - Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilități executantul.

14.4.5. Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau deținătoare de certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul și cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăți de acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf.

  - Demolarea construcțiilor

    - Executantul nu poate demola construcțiile din interiorul șantierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu 15 zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului, se consideră acord cu privire la demolarea construcțiilor.

    - În cazul demolării unor constructii din interiorul santierului, responsabilitatea obtinerii autorizatiei de demolare revine achizitorului. Executantul nu va fi tinut responsabil pentru consecintele lipsei acestei autorizatii.

    - în privința selecției materialelor, executantul va respecta prevederile dispozițiilor legislației în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

  - Gestiunea deșeurilor pe șantier

Principii generale

- Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deșeurilor și a executantului ca deținător al deșeurilor pe durata execuției lucrărilor.

- Executantul, rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor produselor pe care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale.

- Executantul efectuează colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

- Pentru deșeurile periculoase vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare.

- Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul transmite executantului, toate informațiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor, conform prevederilor legale.

- Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări.

- Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziție pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.

15.  Începerea și execuția lucrărilor

15.1.(1) Executantul  are obligaţia de a începe lucrările la data  specificata in ordinul de începere al lucrarilor.

(2) Predarea amplasamentului se va face la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(3) Executantul trebuie să notifice  Inspectoratului de Stat în Construcții data începerii efective a lucrărilor.

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului  de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului, la cererea achizitorului,  graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

15.3- (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

- Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora prețul contractului sau pot provoca întârzieri în execuția lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a acestora.

15.5. (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în caietele de sarcini și în cadrul Planului de Control Verificări și încercări.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(4) Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuției.

(5) Executantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în operă a materialelor precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. Executantul garantează că materialele, furniturile și echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate și ușor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile și echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice și reglementările și normele europene precum și cu dispozițiile din documentele contractului.

15.6.-Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. Executantul are obligația de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. În caz contrar Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți lucrate, la cerere, pe cheltuiala sa și la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare dacă este cazul.

15.7. Executantul  va lua  pe costul propriu, toate masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe amplasament conform legislatiei aplicabile. Intregul personal va fi instruit in ceea ce priveste masurile de siguranta, iar executantul va supraveghea modul de aplicare al acestor masuri. Executantul va lua de asemenea toate masurile necesare pentru a asigura pe amplasament echipamentele necesare in caz de incendiu, iar in cazul izbucnirii unui incendiu, va actiona cu promtitudine, in vederea stingerii acestuia. Executantul va fi direct raspunzator si va acoperi toate si orice daune aferente consecintelor oricarui incendiu izbucnit pe amplasament.

15.8 In caz de avariere, distrugere, furt sau accidente care au loc pe santier, Executantul va raspunde fata de terti si va suporta costurile lucrarilor sau remedierea si inlocuirea a bunurilor/lucrarilor afectate.

16. Întârzierea, suspendarea și sistarea lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condițiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parți a acestora, atunci, prin consultare, parțile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului, dacă este cazul.

16.2.	Achizitorul din motive întemeiate, poate dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

16.3.	În cazul în care executantul va înregistra întârzieri și/sau costuri suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor și/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înștiințare cu privire la necesitatea prelungirii prin act adițional a duratei de execuție, dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și la cuantumul costurilor suplimentare.

16.4.	Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 16.3. dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

16.5.	Data scadentei obligațiilor executantului este considerata punere în întârziere, începand cu ziua următoare scadentei, fara punere formala in îndeplinire sau executarea vreunei formalități.

17.Finalizarea și recepția lucrărilor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

17.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

17.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

18.	Testele la terminarea lucrărilor

18.1.	Înainte de recepția la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului procesele verbale cu testele efectuate cu terții, documentele conforme cu execuția și manualele de exploatare și întreținere, în limba română, astfel încât achizitorul să poată exploata, întreține și repara lucrările.

19. Perioada de garanție acordată lucrărilor

19.1- (1) Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor este de __________ luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor fara obiectiuni și până la recepția finală. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

19.2- (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

- Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

- neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

19.3- În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2,   achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalități de plată

20.1 – Plata ce reprezinta lucrarile efectuate de executant se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data decontării facturii de către finanțator. Factura va fi emisă și transmisă achizitorului după ce situația de lucrări a fost verificată /confirmată de dirigintele de șantier și acceptată/recepționată de reprezentanții  achizitorului.

20.2 – Situația de lucrări va fi însoțită de:

- Adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate

- Centralizatoare pe obiecte și pe categorii de lucrări executate conform caietului de sarcini;

Dacă este cazul se vor atașa:

-Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor, semnate și de către reprezentanții achizitorului/Procese verbale de Faze Determinante, semnate și de către reprezentanții achizitorului;

-Probe, teste, încărcări și/sau rapoarte

-Certificate de calitate

-Certificate de performanță

-Declarații/Certificate de conformitate

-Agremente tehnice

-Fișe tehnice

-Formulare de aprobare a materialelor și a echipamentelor

20.3 - (1) Se pot face plăți parțiale,  la cererea executantului (antreprenorului), pentru lucrările executate conform contractului, verificate de dirigintele de șantier și însușite/acceptate de reprezentantul achizitorului.

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

(2)  Plățile parțiale se efectuează, pe baza facturii fiscale transmise de către executant, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de achizitor și nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a  executantului.

20.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

20.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

21. Ajustarea  pretului contractului

21.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețul nu se actualizează.

22. Amendamente

22.1 - Parțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional.

(1) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

(2)  Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate se face doar în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract.

23. Subcontractanți

23.1	- Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2	- (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la contract.

23.3	- (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

23.4	- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.

23.5	- Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

23.6	- Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

24.2 Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

24.3 - Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestația lucrărilor executate, în condițiileprevăzute de dispozițiile Codului Civil si Codului Fiscal.

24.4- Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 24.3.

25. Rezilierea contractului

25.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în mod repetat și culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea unilaterală a contractului, rezilierea operând în termen de  10 zile de la comunicarea declarației de reziliere trimisă de partea lezată, dacă în termenul de 10 zile acordat, obligațiile care au făcut obiectul contractului nu sunt îndeplinite de partea notificată. Rezilierea va opera în condițiile astfel precizate fără intervenţia instanţei de judecată, partea vătămată având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

25.2. Contractul se va rezilia și în următoarele cazuri:

(1) În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli sau fraudă.

(2) În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, Achizitorul poate suplimentar rezilierii, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu prejudiciul efectiv dovedit.

25.3 - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. Denunțarea nu va avea efect asupra prestațiilor executate sau aflate în curs de executare, la data acesteia.

26. Încetarea contractului

26.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

b) expirarea duratei contractului;

c) prin reziliere, în condiţiile prezentului contract;

d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a unuia dintre contractanţi;

e) prin denunţare unilaterală in conditiile prevazute la art. 222 și 223 din Legea 98/2016,  și ale prezentului contract, precum şi ca efect al manifestării de voinţă expresă a uneia din părţi cu notificarea prealabilă de minim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare (termen calculat conform art.3 alin.2 din Legea 98/2016), a partenerului de contract, sub rezerva ca opţiunea pentru încetare să nu fi fost derivată dintr-o nesocotire culpabilă a obligaţiilor contractuale pentru eliminarea răspunderii

f) prin imposibilitate de executare, în condiţiile art. 27.

27. Forță majoră

27.1.-  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

27.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

27.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

27.5.- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28. Soluționarea litigiilor

28.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluționeze în primă instanţă de către instanțele judecătorești competente.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicari

30.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

30.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepție, prin alte mijloace decât cele electronice, conform art. 64 alin (1) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi înterpretat conform legilor din Romania.

32. CLAUZE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR

32.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

32.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul GDPR 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,

- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

32.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

32.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

  - vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

  - vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

  - se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

  - se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

  - se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

  - se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;

  - se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;

  - se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat;

33.Nulitati

33.1.- Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului. În cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părți, clauza declarată nulă nu poate fi înlocuită cu  una care să corespundă cât mai cu putință spiritului contractului şi această clauză este de esența contractului, contractul  se va rezilia de plin drept.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, în 3 exemplare, toate cu valoare de original, două pentru achizitor și unul pentru executant.

| AUTORITATE CONTRACTANTĂ | CONTRACTANT |
| --- | --- |
| Primar Prof. Sergiu Marian DASCĂLU |  |
|  | Administrator |
| Birou Financiar-Contabil Laura PINTEALĂ |  |
| Birou Achiziții Publice Constantin-Alin ALECSA |  |