# Contract de execuție lucrări

# nr.______________data_______________

# PREAMBUL

# Prezentul Contract de execuție lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia.

# 1. Părţile contractante

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului – București, autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, str.Splaiul Independenței, nr.294, sector 6,  tel. 021/3052600, 0372298602, fax 021/3182001, e-mail: incdpm@incdpm.ro, cu cod fiscal RO 34938931, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J2015010565403, cod IBAN RO43RNCB0077149770640025, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Victoria, cont Trezorerie RO59TREZ700502501X015014, deschis la Trezoreria ATCPMB, reprezentată de domnul ing.DEÁK György Ph.D Habil, având funcţia de Director General, în calitate și denumită în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte

și

.................................................... S.R.L., cu sediul în ....................., Str. ................................., nr. ...., Et. ......., Ap. ....., Sector / Judet ...................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ......................,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., cod unic de înregistrare .................., contul  IBAN nr. .............................................., deschis la ......................................., reprezentata legal prin .......................... (functia) – ....................... (nume si prenume), în calitate de „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere că:

- Autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziția de....................................., inițiată prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. ....................................,

- Prin Raportul procedurii de atribuire nr. ........................... din data de ......................... Autoritatea contractantă a declarat câștigătoare Oferta Contractantului.................................................... S.R.L.

au convenit încheierea prezentului Contract de executie lucrari.

# 2. Definiţii

# 2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

# a. Contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

# b. Autoritate contractantă și Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

# c. Preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către autoritatea contractantă, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

# d. Amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea;

# e. Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de lucrari, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

# f. Caiet de Sarcini – anexă la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile lucrarilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității contractante;

# g. Documentele Autorității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura lucrărilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea contractantă și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;

# h. Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică de lucrari și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente care au fost solicitate prin Documentația de Atribuire și prezentate ulterior;

# i. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa Contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau executia de servicii/lucrari în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul legii;

# j. Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

# k. Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului;

# l. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

# m. Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016 / Legii nr. 99/2016, în cazul în care este aplicabil;

# n. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de Autoritatea Contractantă către Contractant privind execuţia;

# o. Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Autoritatea contractantă în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 / Legii nr. 99/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;

# p. Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

# q. Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

# r. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

# s. Întârziere – Perioada de timp calculată de la data scadentă/termenul convenit al executării oricărei obligații contractuale de către AC sau Contractant;

# ss. Defect (Defecte) / Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și care fac lucrarile executate necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele stabilite în Caietul de Sarcini.

# Defectele/neconformitățile/defecțiunile includ și neconformități ale Serviciilor incidentale și/sau defecțiuni/vicii ale Lucrărilor/operațiunilor incidentale cu privire la amplasarea/instalarea Produselor, dacă și cum este cazul dar și viciile aparente cât și viciile ascunse ale lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract, după caz;

# sss. Perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către Contractant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

# t. Penalitate – suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;

u. Proces-Verbal de Recepție a lucrarilor - documentul prin care AC își exprimă acordul cu privire la faptul că sunt acceptate Lucrarile executate, întocmit de Contractant și semnat de Autoritatea contractantă, prin care aceasta din urmă confirmă executia  lucrarilor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Autoritatea contractantă;

uu. Recepția - reprezintă operațiunea de identificare și verificare cantitativă și calitativă a lucrarilor executate, prin care AC constată că acestea corespund clauzelor contractuale și cerințelor din caietul de sarcini/propunere tehnică prin care Autoritatea contractantă își exprimă acordul cu privire la  cantitatea și calitatea lucrarilor executate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

3.3 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă Execuție lucrări de construire pentru amenajare și reabilitare clădire C.M.A.V.G.- sturioni, schimbare de destinație din hală în clădire administrativă, reamenajare incintă și parcare existentă, desființarea construcțiilor C14, C15, C18, C19, C20, C25, C26, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36 și asigurarea independenței energetice din surse RES și a unui sistem de microclimat inteligent în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, precum și să remedieze orice defect al lucrării constatate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor sau în perioada de garanție în perioadele convenite și în conformitate cu prevederile prezentului contract, Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 – Propunerea tehnică, precum si cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

5. Prețul Contractului

5.1 Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract, respectiv preţul lucrărilor executate, în sumă de ................... lei făra TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ........... lei, conform prevederilor legale.

Valoarea totala a contractului este de ................ lei inclusiv TVA.

5.2 Prețul contractului este ferm și nu se actualizează pe toată perioada de derulare a contractului.

6. Durata contractului

6.1. Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract este de la data semnări acestuia de ambele părți și se finalizează în termen de maxim 6 luni de la data primirii ordinului de începere, dar nu mai târziu de 30.06.2026.

6.2 Durata de valabilitate a prezentului contract se consideră de la data semnarii contractului, până la data admiterii recepției finale a lucrărilor ce fac obiectul contractului.

7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt (cel puţin):

a) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;

b) Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;

c) Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3;

d) Graficul de execuție;

e) Garanţia de bună execuţie;

f) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – Anexa nr. .........;

g) Acordul de asociere, dacă este cazul – Anexa nr. .........;

h) Contractul/le de subcontractare, dacă este cazul – Anexa nr....... ;

(x)	Alte documente;

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

8. Ordinea de precedență

8.1 În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 7, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

8.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

9. Comunicarea între Părți

9.1 Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și expediată prin mijloce de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

9.2 În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

9.3 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

| Pentru Autoritatea contractantă: | Pentru Contractant: |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București | Adresă:_ |
| Telefon/Fax: +40213052600 / +40213182001 | Telefon/Fax: |
| E-mail:incdpm@incdpm.ro | E-mail: |
| Persoana de contact: | Persoana de contact: |

9.4 Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

9.5 Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 9.4

9.6 În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

9.7 Orice comunicare între Contractant și Dirigintele de șantier va fi transmisă în copie și Autorității Contractante. Orice comunicare între Contractant și Autoritatea contractantă va fi transmisă în copie și Dirigintelui de șantier.

9.8 Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, adică …… lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154, alin.(3) și (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

10.2 Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

10.3 Autoritatea contractantă se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

10.5 Restituirea garanției de bună execuție se face în conformitate cu prevederile Art. 154^2, alin. 5 din Legea 98/2016 actualizată după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza

procesului-verbal de recepţie finală.

10.6 În situaţia în care este necesară prelungirea valabilității Garanţiei de bună execuţie, Contractantul este obligat, la solicitarea expresă a Autorității contractante, să prelungească valabilitatea acesteia.

10.7 În cazul în care Contractantul nu prelungeşte valabilitatea garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înştiinţare sau altă măsura în vederea înştiinţării rezilierii prezentului Contract pentru motivul menţionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură.

10.8 În situaţia executării Garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Contractantul are obligaţia de a reîntregi Garanţia de bună execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării Autorității contractante în acest sens.

# 10.9 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

# 11. Executarea contractului

# 11.1 Contractantul are obligația de a începe executarea contracului în conformitate cu prevederile art. 6.1 din prezentul contract. Contractantul va începe execuția lucrărilor la data de începere a lucrărilor și va continua execuția lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.

# 11.2 Contractantul are urmatoarele obligatii:

# a) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal propriu tehnic, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat;

# b) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de Contractant cu acordul Autorității contractante;

# c) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale, precum si gestionarea probelor martor. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul Autorității contractante;

# d) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;

# e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului Teritorial de Munca, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei Lucrarilor;

# g) aducerea la indeplinire, a termenelor stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

# h) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

# i) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialii, la terminarea executiei Lucrarilor.

# 11.3 Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncii, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturii provizorie, fie definitivii, cerute de si pentru indeplinirea prezentului Contract.

# 11.4 Contractantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului Contract, un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului Contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii precum si de catre persoane autorizate de Autoritatea contractanta, la cererea acestora.

# 11.5 Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii contractante in orice problema, mentionata sau nu in Contract, referitoare la lucrare. În cazul in care Contractantul considera ca dispozitiile Autorității contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica.

12. Obligațiile principale ale Contractantului

12.1 Contractantul va executa lucrarile și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost incheiat contractul.

12.2 Contractantul va executa lucrările cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

12.3 Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

12.4 În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

12.5 Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

12.6 Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, mijloacele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

12.7 Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 2 (doua) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

12.8 Contractantul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Contractantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. Contractantul trebuie să se asigure că, pentru toată perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.

12.9 Contractantul nu va efectua schimbări în cadrul Personalului stabilit, fără informarea prealabilă scrisă a Autorității contractante.

12.10 Contractantul se obligă să emită factura aferentă lucrarilor executate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția lucrarilor si serviciilor în condițiile din Caietul de sarcini.

12.11  Contractantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, daca este cazul, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12.12 Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

12.13 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritatea contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Autoritatea contractantă sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

12.14 Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

12.15 Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii Autoritatii contractante.

12.16 (1) Contractantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului Contract, sistemul care va fi in conformitate cu caietul de sarcini. Autoritatea contractanta sau reprezentantul/reprezentantii Autorității contractante, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Autorității contractante in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Autorității contractante sau reprezentantului acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Contractantului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului Contract.

12.17 (1) Contractantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract.

(2) Contractantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Contractantul are obligația de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritatea contractanta nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

12.18 (1) Pe parcursul executiei Lucrarii, Contractantul are obligatia:

a)	de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c)	de a aduna si indeparta de pe șantier daramăturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

12.19 Contractantul se obliga de a despagubi Autoritatea contractanta impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

12.20 Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritatății contractante pe parcursul executarii lucrarilor, cel putin urmatoarele:

a)	factura fiscala;

b)	situatia de lucrari aprobata de dirigintele de santier;

c)	rapoarte de implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate, cuprinse in situatia de lucrari;

c)	procese-verbale de receptie;

d)	documentele de calitate, conformitate și garantie pentru materialele puse in opera;

f)	dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI;

# 13.  Obligațiile principale ale Autorității contractante

# 13.1 Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

# 13.2 Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

# 13.3 Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

# 13.4 Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 2 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

# 13.5 Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze serviciile si lucrarile executate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

# 13.6 Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea lucrarilor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge lucrarea executata, de 2 ori, pe motive de calitate.

# 13.7 Recepția lucrarilor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

# 13.8 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

# a)	amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

# b)	suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

# c)	căile de acces rutier;

# d)	racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

# (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.

# 14. Începere, Întârzieri

# 14.1 Contractantul are obligația de a începe executarea contractului în conformitate cu prevederile art. 6.1 din prezentul contract.

# 14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

# (2) În situația în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, finalizarea pregătirilor sau nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 14.1 și 14.2 (1), Autoritatea contractantă are dreptul să stabilească un termen până la care Contractantul trebuie să revină la o desfășurare normală a activității și să îl avertizeze că, în cazul neconformării până la expirarea termenului respectiv, contractul va fi reziliat.

# 14.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Contractantului şi Dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică potrivit legii, din partea Autorității contractante.

# 14.4 În scopul asigurării condițiilor de executare a Contractului vor fi organizate întâlniri periodice de  management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Șantier sau într-un loc  stabilit de comun acord și vor fi convocate de către Dirigintele de șantier. La întâlniri vor participa reprezentanți ai Autorității contractante, reprezentantul Contractantului și Dirigintele de șantier. Dirigintele de șantier va stabili ordinea de zi, va conduce ședința și va transmite minuta  întâlnirilor tuturor participanților.

# 14.5 Ritmul nesatisfăcător al execuției lucrărilor dacă, din culpa Contractantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuției lucrărilor, dirigintele de șantier va notifica  Contractantul în această privință. Acesta va actualiza Graficul de Execuție,  în termen de 5 zile de la  primirea notificării. Graficul de execuție actualizat va include un plan de măsuri pe care Contractantul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Contractantul va respecta acest  plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse.

# 14.6 În cazul în care Contractantul nu finalizează lucrările în durata de execuție, Autoritatea contractantă, va fi îndreptățită să perceapă de la Contractant, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între durata de execuție asumată  și data efectivă de finalizare a lucrărilor  menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de Autoritatea contractantă și certificată de către Dirigintele de șantier.

# 15. Graficul de executie

# 15.1 Părțile se asigură că, la momentul semnării Contractului, Graficul de executie reprezintă eșalonarea fizică și valorică a executarii lucrarilor din Contract stabilită în corelație cu data efectivă a semnării Contractului și conține datele exacte pentru toate Termenele și/sau Punctele de Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitățile din Contract.

# 15.2 Executarea lucrarilor se realizează în succesiunea și cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul de executie,  astfel cum este acceptat de către Autoritatea contractantă in cazul in care este constituit ca parte integrantă din Contract.

# 16. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire

# 16.1 Fiecare dintre parti are dreptul, pe durata Contractului, de a solicita modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

# 16.2 Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire.

# 16.3  Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

# 16.4  Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de ambele Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Autoritatea contractantă.

# 16.5 În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de ambele parti este obligatorie.

# 16.6  În cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își va manifesta acordul asupra Modificărilor Contractului  șiva confirma în scris primirea documentului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 9 Comunicarea între Părți cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

# 16.7 Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în executia lucrarilor pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

# 16.8  Pot fi supuse clauzei de revizuire:

# - diferențele cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din ofertă);

# 16.9 La finalul contractului de achiziţie publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi neprevăzute", stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie lucrări de intervenţie la o construcţie existentă.

# 16.10 Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:

# (i)	Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) si cele real executate, fără modificarea caietului de sarcini);

# (ii)	Necesitatea extinderii duratei de executie a lucrarii (Prelungirea duratei de execuție este posibilă exclusiv în situația în care se prelungește contractul de finanțare nr. 6878/23.08.2022 încheiat între INCDPM și MMAP, contract în baza căruia a fost lansată prezenta procedură de atribuire)

# 17. Subcontractarea, dacă este cazul

# 17.1 Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract și/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificat/specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorității contractante.

# 17.2 Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

# 17.3 Contractantul are dreptul de a solicita Autorității contractante, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Autorității contractante înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Autorității contractante privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităților care urmează a fi subcontractate.

# 17.4 Autoritatea contractantă notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

# 17.5 Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care își exprimă acordul cu privire la obligațiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.

# 17.6 Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Autoritatea contractantă. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Autoritatea contractantă pentru modul în care îndeplinește Contractul. Contractantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru anumite părți din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.

# 17.7 În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însuși partea din Contract care a fost subcontractată.

# 17.8 Partea/părțile din Contract încredințată/încredințate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredințate unor terțe părți de către Subcontractant.

# 17.9 Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității contractante sau orice încredințare a unei părți din Contract, de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Autoritatea contractantă la rezoluțiune/rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.

# 17.10  	În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Autorității contractante în temeiul prezentului Contract.

# 17.11 În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate în Lege.

# 17.12 	În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

# (i) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta;

# (ii) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Autoritatea contractantă către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

# - partea din Contract/activitate realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,

# - modalitatea concretă de certificare a părții din Contract/activitate de către Contractant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/partea din Contract executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Autorității contractante,

# - partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare părții din Contract/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Autoritatea contractantă, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

# - stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

# - precizează contul bancar al Subcontractantului.

# 18.  Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

# 18.1 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

# 18.2 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații, venite în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

# 18.3 În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

# 18.4  În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract.

# 19. Conflictul de interese

# 19.1 Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității contractante, fără întârziere.

# 19.2 Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Autorității contractante, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin prezentul Contract.

# 19.3 Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind executia de lucrari, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității/entității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/executantul lucrarilor de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii contractului.

# 20. Conduita Contractantului

# 20.1 Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Autoritatea contractantă, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

20.2 În cazul în care Contractantul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Autoritatea contractantă poate decide încetarea Contractului.

20.3 Contractantul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.

# 21. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

# 21.1 Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:

# (i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu lucrarile executate, și/sau

# (ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor Contractului.

# 21.2 Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

# (i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a culpei Contractantului;

# (ii) Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;

# (iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

# 21.3 (1) În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalizari de 0,06%+TVA/zi de intarziere din valoarea contractului, dar nu mai mult de valoarea contractului.

# (2) În situația în care contractantul nu execută lucrările prevăzute în contract în termenul maxim de 6 (șase) luni de la data semnării acestuia, dar nu mai târziu de data de 30.06.2026, contractantul va suporta, pe propria răspundere și din fonduri proprii, toate cheltuielile aferente finalizării lucrărilor după expirarea termenului contractual.

# 21.4 Penalitățile de întârziere se vor aplica de la data la care se depășește durata de execuție stabilită la  art. 6.1.

# 21.5 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract dau dreptul Autorității contractante de a rezilia contractul de drept fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată și de a pretinde plata de daune-interese în cuantumul ce va fi constatat ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale (neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor) de către Contractant.

# 22. Finalizarea lucrărilor

# 22.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

# 22.2 (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autoritatea contractantă că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

# (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea contractantă va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepţie.

# 22.3  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Autoritatea contractantă are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

# 22.4  Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

# 23. Obligații în legătură cu calitatea lucrarilor

# 23.1 Contractantul garantează Autorității contractante că acesta operează un sistem de management al calității pentru lucrarile executate în cadrul Contractului și că va aplica acest sistem, pe toată perioada derulării Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Autorității contractante, că remedierea acestor Neconformități, se realizează conform Planului de management al calității.

# 23.2 Autoritatea contractantă notifică Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifică. La Finalizare, Contractantul notifică Autoritatea contractantă cu privire la Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorității contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Neconformitățile, în termenul comunicat de Autoritatea contractantă.

# 24.  Perioada de garanţie acordată lucrărilor

# 24.1  Perioada de garanţie pentru lucrările executate este de . . . . ani iar pentru utilajele și echipamentele aferente construcţiei este de ….ani și curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

# 24.2 (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

# (2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

# i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

# ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

# iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

# 24.3  În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevazute la clauza 22.2 alin (2), Autoritatea contractantă este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritatea contractantă de la Contractant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

# 25.  Modalităţi de plată

25.1  Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor efectua pe baza situațiilor de lucrări real executate și recepționate conform legislației în vigoare, în conformitate cu Planul de Lucru și cu graficul de execuție asumat prin Propunerea Tehnică, după verificarea de către Dirigintele de şantier şi însuşite prin semnătură şi ştampilă şi a facturilor aferente,  prin virament cu OP în contul Contractantului.

# 25.2. 	Plata contravalorii lucrarilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.

# 25.3 Termenul de plată: Întrucât plata către Contractant este conditionată de primirea sumelor de plată de la finanțator, prin intermediul “cererilor de transfer”, Plata în favoarea Contractantului se va efectua

# numai după aprobarea și efectuarea plății aferente cererii de transfer de către Coordonatorul de reforme/investiții și după caz a dovezii de achitare a penalităților, în conformitate cu legislatia in vigoare.

# În acest sens, plata se va realiza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea de către Autoritatea Contractantă a contravalorii solicitate prin cererea de transfer.

# 25.4 Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări provizorii, întocmite  astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.

# Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile lucratoare de la prezentarea de către Contractant a situaţiilor de lucrări.

# 25.5 Cantitățile din situaţiile solicitate la plată nu trebuie să depășească cantităţile ofertate, iar prețurile unitare aferente trebuie să fie conform prețurilor din oferta atribuită.

# 25.6 Contractantul lucrărilor va ține cont de faptul că, în cazul în care situaţiile de lucrări parțiale depuse la Autoritatea contractantă  conţin cantităţi nerealizate faptic, acestea vor fi refuzate la plată şi returnate în integralitate Contractantului. Fiecare situaţie de lucrări va fi însoțită de un Centralizator al lucrrărilor realizate care să conțină valoare contract, valoare realizată anterior, valoare executată în luna curentă, valoare rest de realizat.

# 25.7 (1) Fiecare situație de lucrări va fi însoțită de extrasele privind consumurile de materiale, manoperă, utilaje și transport, Formularele C6, C7, C8, C9 (original).

# (2) Decontarea lucrărilor se va realiza pe stadii fizice având la bază mecanismul de verificare a lucrărilor realizate, prin respectarea articolelor de deviz aferente listelor de cantități din cadrul Proiectului.

# (3) Aferent fiecărei situații de plată se vor transmite Autorității contractante documentele privind execuția lucrărilor, acestea constând în: procese verbale de recepție pe faze determinante, declarații de conformitate (dacă este cazul), rapoarte de încercări, etc. Documentele se vor transmite in copie sau copie conform cu originalul.

25.8  Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea de către Autoritatea contractantă a contravalorii solicitate prin cererea de transfer.

25.9 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

25.10 Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada  de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale Contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

26.  Ajustarea preţului contractului

26.1 Prețul Contractului este ferm și nu se actualizează pe durata derulării contractului.

26.2 Prin excepție de la prevederile pct. 26.1 prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

27. Suspendarea Contractului

27.1 În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

27.2 În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de executie sau executarea Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului.

28. Forţa majoră

28.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

28.2 Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

28.3 Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

28.4 Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

28.5 Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

28.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

28.7 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

29.  Încetarea Contractului

29.1 Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

29.2 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract;

(ii) Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Autorității contractante;

(iii) Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității contractante;

(iv) Contractantul înlocuiește personalul/experții nominalizați fără acordul Autorității contractante;

(v) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

(vi) Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

(vii) Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate prin Contract;

(viii) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității contractante în legătură cu care se exeuta lucrarile care fac obiectul Contractului;

(ix) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

(x) în situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

(xi) În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;

(xii) Contractantul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorității contractante;

(xiii) Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

29.3 Contractantul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

(ii) Autoritatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a lucrarilor executate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.

29.4 Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 28.2 și pct. 28.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

29.5 Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

29.6 În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

29.7 În cazul în care Contractantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată, contractul este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Autoritatea contractantă.

29.8 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de executie, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

30. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

30.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

30.2 Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

30.3 Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen de 2 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

31. Limba Contractului

31.1 Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

32.  Legea aplicabilă

32.1 Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, [data încheierii Contractului], în [număr exemplare în cifre] ([număr exemplare în litere]) exemplare.

| AUTORITATE CONTRACTANTĂ | CONTRACTANT |
| --- | --- |
| INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI |  |