Secțiunea I Instrucțiuni către ofertanți

Prezentul document detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din Anunțul de participare simplificat, precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate Propunerea Tehnică și cea Financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac.

Informațiile sunt grupate în funcție de structura secțiunilor Anunțului de participare din SEAP.

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire și adrese

| Denumire oficială: : Ministerul Justiției |  |  | Număr național de înregistrare: 4265841 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresă: str. Apolodor, nr.17, sector 5, București |  |  |  |
| Localitate Bucuresti | Cod NUTS: RO321 | Cod poștal: 050741 | Țară: România |
| Persoană de contact: Tudor VULPE |  |  | Telefon: +40 372041115 |
| E-mail: tudor.vulpe@just.ro |  |  | Fax: +40 372041114 |
| Adresă (adrese) internet Adresa principală: www.just.ro Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitație.ro |  |  |  |

I.2) Achiziție comună

□ Contractul implică o achiziție comună În cazul unei achiziții comune care implică diferite țări - legislația națională privind achizițiile publice în vigoare: □ DA x NU Contractul este atribuit de un organism central de achiziție □ DA x NU

I.3) Comunicare

Documentele achiziției publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub Depunerea ofertelor se va face în SEAP. Avand in vedere ca este o procedura simplificată online, desfășurată prin mijloace electronice, se acceptă numai oferte depuse in SEAP. ○ Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile

Informații suplimentare pot fi obținute de la ○ adresa menționată mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse ○ la adresa menționată mai sus

□ Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente și de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricționat și complet la aceste instrumente și dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile NOTĂ: Potrivit art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări se va publica în SEAP cel mai târziu în a 7 a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor candidaturilor/ofertelor (a se vedea termenele din anunțul de participare publicat în SEAP). Răspunsul consolidat la clarificările transmise de operatorii economici se va publica în S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub ).

I.4) Tipul autorității contractante

| x Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora ○ Agenție/birou național sau federal ○ Autoritate regională sau locală | ○ Agenție/birou regional sau local ○ Organism de drept public ○ Instituție/agenție europeană sau organizație internațională ○ Alt tip: |
| --- | --- |

I.5) Activitate principală

| x Servicii publice generale ○ Apărare ○ Ordine și siguranță publică/sectorială ○ Mediu ○ Afaceri economice și financiare ○ Sănătate | ○ Locuințe și facilități pentru comunitate ○ Protecție socială ○ Recreere, cultură și religie ○ Educație ○ Altă activitate: |
| --- | --- |

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziției

| II.1.1) Titlu: Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției | Număr de referință: 4265841/2023/6/20781/PNRR |
| --- | --- |
| II.1.2) Cod CPV principal: Cod CPV principal: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) Cod CPV suplimentar: 45311200-2 Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2) 45331210-1 Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2) 31625200-5 Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2) |  |
| II.1.3) Tipul contractului – Execuție lucrări |  |
| II.1.4) Descriere succintă: Achiziția vizează execuția lucrărilor pentru amenajarea unei camere tehnice în incinta Ministerului Justiției, situată la etajul 6 al imobilului din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, destinată găzduirii nodului principal al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției. Valoarea achiziției este de 1.803.895,79 lei fără T.V.A Clarificări: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile NOTĂ: Potrivit art. 161 din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări se va publica în SEAP cel mai târziu în a 7 a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor candidaturilor/ofertelor (a se vedea termenele din anunțul de participare publicat în SEAP). Răspunsul consolidat la clarificările transmise de operatorii economici se va publica în S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub ). |  |
| II.1.5) Valoarea totală estimată Valoarea fără TVA: : 1.803.895,79 [RON] |  |
| II.1.6) Informații privind loturile Contractul este împărțit în loturi ○ Da X Nu |  |

II.2) Descriere

| II.2.1) Titlu: Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției | Lot nr.: - |
| --- | --- |
| II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 48820000-2 Servere (Rev.2) 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2) |  |
| II.2.3) Locul de executare: Cod NUTS: RO321 Locul principal de executare: București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5 |  |
| II.2.4) Descrierea achiziției publice: Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă execuția lucrărilor de amenajare a unei camere tehnice, destinată găzduirii nodului principal al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției. Această intervenție are loc în sediul Ministerului Justiției, situat în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, etajul 6, și vizează realizarea unui spațiu securizat, modern și adaptat cerințelor specifice echipamentelor IT&C critice. Lucrările prevăzute includ: desfacerea compartimentărilor existente, refacerea finisajelor și realizarea de compartimentări interioare din gips-carton rezistente la foc, montarea unei pardoseli tehnologice supraînălțate, instalarea de uși metalice cu sisteme de autoînchidere și control acces, închiderea golurilor de ferestre cu placări termoizolante și montarea de ferestre termoizolante, lucrări ce sunt detaliate în caietele de sarcini pentru fiecare specializare. Camera tehnică va fi complet echipată cu tablouri electrice performante, rețea de prize dedicate rack-urilor, corpuri de iluminat LED, instalații HVAC, precum și sistem de împământare și protecție la incendiu. În spațiul amenajat vor fi instalate rack-uri pentru echipamente IT&C, cu asigurarea sarcinii maxime admise și a condițiilor de funcționare permanentă. Necesitatea realizării acestui obiectiv de investiții este fundamentată prin Ordinul nr. 1247/C din 26.07.2023 privind finanțarea proiectului „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea infrastructurii IT critice a Ministerului Justiției” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 4 – Digitalizarea sistemului judiciar, în temeiul căruia Ministerul Justiției este desemnat ca autoritate responsabilă cu implementarea obiectivului finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. |  |
| II.2.5) Criterii de atribuire Criteriul de atribuire stabilit este „cel mai bun raport calitate-preț”. Criteriul de atribuire aplicat pentru atribuirea contractului de execuție lucrări este „cel mai bun raport calitate-preț” în conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. a). din Legea nr. 98/2016 prvind achizițiile publice. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul Ioc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară având valoarea cea mai mică, conform art. 139, alin. (3) din HG nr. 395/2016. Noua propunere financiară se va transmite prin intermediul SEAP. Având în vedere prevederile legale în materia achizițiilor publice, precum și ale caietului de sarcini aprobat la nivelul instituției, autoritatea contractantă va aplica următorii factori de evaluare: Nr. crt.; Factori de evaluare; Pondere (%); Punctaj maxim ponderat. 1.; Valoarea propunerii financiare, fără TVA; 40 %; 40 puncte. 2.; Experiența managerului de proiect în executarea contractului; 20 %; 20 puncte. 3.; Termenul de execuție al obiectivului de investiții; 20 %; 20 puncte. 4.; Perioada de garanție a lucrărilor; 15 %; 15 puncte. 5.; Planul de management al calității lucrărilor; 5 %; 5 puncte. P1 (punctaj total pentru oferta financiara) + P2 (Experiența managerului de proiect în executarea contractului) + P3 (Termenul de execuție al obiectivului de investiții) + P4 (Perioada de garanție a lucrărilor) + P5 (Planul de management al calității lucrărilor) = 100 puncte - Factor de evaluare 1 – Valoarea propunerii financiare, fără TVA (Preț minim = 40 puncte) Descriere criteriu: Valoarea propunerii financiare, lei fără TVA Algoritm de calcul: Prețurile care se compară sunt prețurile fără TVA menționate în Formularul de ofertă financiară - Pentru componenta financiară, oferta admisibilă care îndeplinește toate cerințele minime de calificare și care prezintă prețul cel mai mic va obține un punctaj de 100 puncte. - Pentru restul ofertelor financiare admisibile, punctajul financiar se va calcula proporțional cu oferta care a prezentat prețul cel mai mic și se va calcula utilizând următoarea formulă: P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 100 pct Unde: „Preț min.” - reprezintă cel mai mic preț ofertat în cadrul procedurii de atribuire și pentru care se aplică criteriul de atribuire. „Preț n” – reprezintă prețul pentru care se calculează punctajul. La punctajul obținut se va aplica ponderea de 40% pentru acest criteriu, rezultând punctajul criteriului pentru ofertă, care nu poate depăși punctajul maxim al criteriului de 40,00 puncte. *În situația în care comisia de evaluare va constata că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare la prețurile pieței, va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire. Explicațiile ofertantului vor fi însoțite de dovezi concludente privind modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a personalului ofertantului, performanțele și costurile anumitor echipamente etc. În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică, în mod corespunzător, nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă. - Factor de evaluare 2 – Experiența managerului de proiect in executarea contractului – 20 puncte Descriere: Experiența managerului de proiect, concretizată în numărul de proiecte similare în care a îndeplinit aceleași tip de activități ca cele pe care urmează să le execute. Algoritm de calcul: Participarea în proiecte în care expertul propus a desfășurat activități similare poziției pentru care este nominalizat. - 1 proiect – 0,00 puncte (reprezintă cerință minimă); - 2-5 proiecte – 25,00 puncte, iar în urma aplicării ponderii de 20% rezultă un total de 5,00 puncte; - 6-10 proiecte – 50,00 puncte, iar în urma aplicării ponderii de 20% rezultă un total de 10.00 puncte; - 11 sau mai multe – 100,00 puncte, iar în urma aplicării ponderii de 20% rezultă un total de 20,00 puncte. *Cerința minimă este participarea managerului de proiect într-un (1) proiect/contract în care să fi desfășurat activități similare poziției (manager de contract și/sau coordonator contract și/sau adjunct manager contract și/sau adjunct coordonator) în cadrul unor lucrări de execuție proiecte de categoria C sau superior. Prin implementarea unui proiect similar se va înțelege îndeplinirea atribuțiilor specifice de responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de contract și/sau coordonator contract și/sau adjunct manager contract și/sau adjunct coordonator) în cadrul proiectelor/contractelor având ca obiect execuția unor construcții civile dintre care cel puțin unul dintre acestea să fie minim din categoria de importanță C – conform HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Algoritmul de punctare, respectiv modalitatea de acordare a punctajului: punctajul va fi acordat de către autoritatea contractantă și pentru proiectele/contractele implementate de managerul de contract ce au vizat obiective de investiții din categorii de importanță minim C. Menționăm faptul că proiectele/contractele solicitate vizează atât categoria construcțiilor noi, precum și categoria lucrărilor de construcții existente (modernizare, reabilitare, consolidare, extindere etc.). Notă: Prin implementarea de proiecte similare se va înțelege îndeplinirea atribuțiilor specifice fiecărui expert în cadrul contractelor încheiate pentru elaborarea de proiecte de investiții, în domeniul construcțiilor civile pentru obiective de investiții din categoria de importanță minim C, în conformitate cu Anexa nr. 3 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor din H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Ofertanții trebuie să prezinte în oferta tehnică, pentru Managerul de proiect propus, următoarele informații/documente: - Numele persoanei propuse; - Declarația de disponibilitate, semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al Presatorului); - CV în format Europass; - Documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor: - Copiile documentelor relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi: - Copie a diplomei de studii, certificări, alte diplome relevante; - Extras Revisal / contract de muncă; - Fișe de post; - Contractul de muncă; - Alte documente relevante, după caz. - Recomandările emise și semnate sau contrasemnate de către beneficiarul final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă activitățile desfășurate și care să evidențieze experiența profesională similară specifică. - Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. - În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiență profesională solicitată. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți. - Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu cel puțin un document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și ofertant (extras Revisal/ contract de muncă, etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Prestatorului, fiecare astfel de persoană va completa și va semna o declarație de disponibilitate, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri. c. Factor de evaluare 3 – Termenul de execuție al obiectivului de investiții – 20 puncte Descriere: Se vor acorda punctaje individuale ofertelor ce au prezentat un termen mai redus decât cel dat de proiectant Algoritm de calcul: - Se acordă punctajul de 100,00 puncte pentru o durată de implementare a obiectivului de investiții de 01-45 zile, în urma aplicării ponderii de 20%, punctajul final fiind de 20,00 puncte. - Se acordă punctajul de 70,00 puncte pentru o durată de implementare a obiectivului de investiții de 46 - 60 zile, în urma aplicării ponderii de 20%, punctajul final fiind de 14 puncte. - Se acordă punctajul de 40,00 puncte pentru o durată de implementare a obiectivului de investiții de 61 - 75 zile, în urma aplicării ponderii de 20%, punctajul final fiind de 8 puncte. - Se acordă punctajul de 10,00 puncte pentru o durată de implementare a obiectivului de investiții de 76 - 89 zile, în urma aplicării ponderii de 20%, punctajul final fiind de 2 puncte. - Se acordă 0,00 puncte pentru o perioadă de implementare de 90 zile (reprezintă cerință minimă). - Pentru o perioadă de implementare mai mare de 90 zile, oferta este declarată neconformă d. Factor de evaluare 4 – Perioada de garanție a lucrărilor – 15 puncte Pondere 15% Punctajul maxim alocat este de 15 de puncte, pentru perioada de garanție. Descriere criteriu: Se punctează perioada de garanție acordată lucrărilor. Algoritm de calcul: Formula de calcul pentru factorul de evaluare P4 este: P4= {(Garanţia ofertată- garanţia minimă solicitată)/garanţia maximă solicitată- garanţia minimă solicitată)} x 15 puncte Se punctează perioada de garanție extinsă a lucrărilor astfel: - Garanția minimă solicitată în Caietul de sarcini este de 36 de luni. - În situația în carte ofertantul asigura o perioadă de garanție mai mică de 36 de luni(garanția minimă prevăzută în Caietul de sarcini), oferta va fi declarată neconformă. - Garanția maximă solicitată este de 60 de luni. - În situația în care ofertantul asigură o garanție mai mare de 60 de luni nu se acordă punctaj suplimentar, fiind punctată tot cu 15 de puncte. - Ofertantul, în Propunerea tehnică va menționa perioada de garanție a lucrărilor(termen exprimat in luni). - Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția lucrărilor să fie garantată pe o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii acestui factor de evaluare este acela de a stimula competiția între ofertanți, astfel încât raportul preț/calitate, obținut la un nivel competitiv al pieței, să permită realizarea lucrărilor cu maxim de eficacitate. e. Factor de evaluare 5 – Planul de management al calității lucrărilor – 5 puncte Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activităților. Algoritm de calcul: - Pentru un Plan de management al calității care: - este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, nefiind în totalitate corelat metodologia de execuție a lucrărilor; - este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat; - indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației; se va acord calificativul Satisfăcător și un Punctaj de 1,25 puncte. - Pentru un Plan de management al calității care: - este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu lucrările descrise; - evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității; - are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației; se va acord calificativul Bine și un Punctaj de 2,50 puncte. - Pentru un Plan de management al calității care: - În plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului "Bine"/'adecvat", activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor; - nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite, se va acord calificativul Foarte bine și un Punctaj de 5 puncte |
| II.2.6) Valoarea estimată Valoarea fără TVA: 1.803.895,79 Monedă [RON] |  |
| II.2.7) Durata contractului: Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia și va fi valabil maxim 5 luni – prin raportare la durata de execuție ofertată. |  |
| II.2.8) Informații privind variantele Vor fi acceptate variante ○ da X nu |  |
| II.2.9) Informații privind opțiunile Opțiuni ○ da X nu |  |
| II.2.10) Informații privind cataloagele electronice Nu este cazul |  |
| II.2.11) Informații despre fondurile Uniunii Europene Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene X da ○ nu „Amenajare camere tehnice pentru găzduirea infrastructurii IT critice a Ministerului Justiției”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar‟, Jalonul 165 „Digitalizarea autorităților publice centrale din sectorul judiciar” |  |
| II.2.14) Informații suplimentare: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică – art 139 alin (3) din HG nr 395/2016. Noua propunere financiară se va transmite prin intermediul SEAP. Părțile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea și/sau de a completa clauzele acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-2222 din Legea nr. 98/2016. Clauză suspensivă Semnarea contractului este condiționată de existența creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare, precum și de inexistența altor elemente care ar putea împiedica încheierea acestuia, inclusiv cele prevăzute la art. IV alin. (2) din OUG 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative. Clauza suspensivă produce efectele pe o perioadă de 6 luni de la data desemnării ofertantului câștigător. În situația în care, pe durata acestei perioade, creditele de angajament și/sau creditele bugetare aferente nu pot fi asigurate ori intervin elemente care fac imposibilă încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cele prevăzute la art. IV alin. (2) din OUG 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative, autoritatea contractantă va proceda la anularea procedurii, în temeiul art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. |  |

II.3) Ajustarea prețului contractului

II.3.1) Ajustarea prețului contractului ○ da x nu Având în vedere că termenul de execuție a lucrării este de 90 de zile, nu se impune ajustarea prețului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

| III.1.1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale III.1.1.a) Situația personală a ofertantului: Cerința nr.1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; În ceea ce privește persoanele la care se face referire la art. 164, alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile Legii nr. 31/1990, se pot distinge următoarele categorii, care au, după caz, în funcție de forma juridică de organizare și de modul de administrare a operatorului economic, calitatea de membrii cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia: - În cazul societăților în nume colectiv: persoana fizică numită/aleasă să reprezinte societatea în calitatea de administrator sau după caz persoanele fizice numite/alese să reprezinte societatea în calitatea de administratori (art. 7 și art.77 din Legea nr. 31/1990) - In cazul societăților in comandita simpla: asociați comanditați numiți/aleși in calitatea de administratori (art.88 si art.90 din Legea 31/1990) - In cazul societăților pe acțiuni: -Societăți pe acțiuni administrate in sistem unitar; -persoana desemnata/numita in calitate de administrator sau după caz persoanele desemnate/numite in calitate de administratori care constituie consiliul de administrație (art. 137 si art. 1371 alin. (1) din Legea nr. 31/1990); În conformitate cu prevederile art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 persoana juridică poate fi numită administrator. Odată cu această numire persoana juridică (fără a fi exonerată de răspundere) este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică, care este supus acelorași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator; - directorii societății pe acțiuni (persoane fizice) în cazul în care într-o societate pe acțiuni, consiliul de administrație deleagă atribuțiile de conducere ale societății către aceștia (art. 1381 , art. 143 și art. 15313 alin. (1) din Legea nr. 31/1990); - persoana desemnată în calitate de cenzor, supleant sau după caz în calitate de auditor intern (art. 159, art. 160, art. 161 alin. (1), 162 alin. (1) și art. 163 din Legea nr. 31/1990). 2) Societăți pe acțiuni administrate în sistem dualist: - directorul general unic sau după caz persoanele fizice membre ale directoratului (art. 153 alin. (1) și (2), art. 1531 și art. 15313 alin. (1) din Legea nr. 31/1990); - membrii consiliului de supraveghere (art. 153 alin. (1) și (2) și art. 1539 alin. (3) din Legea nr. 31/1990). - persoana desemnată în calitate de auditor intern (art. 160 și art. 163 din Legea nr. 31/1990). - În cazul societăților în comandită pe acțiuni: - asociatul/asociații comanditați numiți în calitate de administrator (art. 188 alin. (1) din Legea nr. 31/1990); - persoana desemnată în calitate de cenzor, supleant sau după caz în calitate de auditor intern (art. 187 din Legea nr. 31/1990). - În cazul societăților cu răspundere limitată: - persoana numită în calitate de administrator sau după caz persoanele numite în calitate de administrator (art. 197 alin. (1) din Legea nr. 31/1990); - persoana desemnată în calitate de cenzor, supleant sau după caz în calitate de auditor intern (art. 199 alin. (1)- (4) din Legea nr. 31/1990); - asociatul/asociații care nu au calitatea de administrator al societății, dar care în lipsă de cenzori sau după caz de auditori financiar exercita dreptul de control pe care aceștia îl au în cadrul societății (art. 199 alin.(5) din Legea nr. 31/1990). Totodată, în ceea ce privește asociații persoane fizice care nu au și calitatea de administrator (deci nu figurează ca persoane împuternicite), în Actul constitutiv al societății se menționează puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art.137 alin 2 lit.b din H.G. nr. 395/2016, cu modif. și compl. ult. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele doc.: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens, din Romania. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Documentele justificative suport, actualizate, pentru îndeplinirea situației de excludere prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016; - certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă). Cerința nr.2 Ofertanții, terții susținători, subcontractanții și furnizorii acestora nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina. Modalitatea de îndeplinire: - Ofertanții vor prezenta declarație referitoare la neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (formularul specific din secțiunea FORMULARE). Cerința nr.3 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Pentru demonstrarea neîncadrării în prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016, ofertanții vor completa formularul DUAE în SEAP. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Mihai Bogdan MATEESCU- Secretar General - Ioan TURC- Secretar de stat - Silvia CHITICARU - Director Direcția Economică - Alexandru STAN - Director Direcția Contencios - Lorena Elena UDREA- Director adjunct, Direcția Contencios - Lenuța ETEU, ofițer pr. I, viza CFP - Radu Florin GENES – Director adjunct, Direcția Economică - Laurențiu Mihai MĂLUREANU - Șef serviciul logistic - Marius Ionel ISTRATE – Consilier superior - Gabriela RUDĂU - Ofițer principal I - Gabriel George RUSU - agent administrativ, Direcția Economică - Simona Mariana BÂŢĂ - Ofițer principal I Direcția Economică - Adrian Ionuț BUCURESCU - Ofițer principal I Direcția Economică - Cristina ZAHARIA- Ofițer principal I Direcția Economică - Daniel Cristian CIORTAN - specialist IT - Tudor Vulpe - Ofițer principal I Direcția Economică - Radu ȘOVAR- Responsabil DPO - Marius SEVAGALOV - Ofițer principal I Direcția Economică - Silvia MIHAI - Ofițer principal I Direcția Economică - Georgeta IONESCU – Ofiter principal, Serviciul Financiar Contabilitate și Salarizare; - Iulian ENACHE – Consilier, Direcția Economică; Cerința nr. 4 În conformitate cu prevederile art. 53 și art. 167 alin. (1^1) din Legea 98/2016 și în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale incidente, respectiv Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și Legea nr.129/11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare (în special prevederile art. 56 și 57), operatorii economici vor prezenta informații cu privire la beneficiarii reali. Modalitate de îndeplinire: - pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC. - declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la beneficiarii reali însoțită de dovada furnizării informațiilor la ONRC/autoritățile competente din țara de origine. Declarația pe propria răspundere cu privire la beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu modificările și completările ulterioare și se depune de reprezentantul legal al operatorului economic sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. - pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. - pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii. - pentru ofertanții de tipul asociațiilor si fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/ președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. - operatorul economic va comunica și datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător; - dacă în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ terțul susținător, nu există obligativitatea furnizării informațiilor privind beneficiarii reali către autoritățile competente, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ terțul susținător, va prezenta fie o declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații care să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), fie, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. - Declarație sub rezerva prevederilor articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății. Informațiile privind beneficiarii reali trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. Operatorul economic va avea obligația actualizării informațiilor pe toată perioada de implementare a contractului. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declarațiile privind beneficiarii reali, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit, în urma aplicării criteriului de atribuire.. Conf.art.193 alin 6 din Legea nr.98/2016, cu modif. și compl. ult, se va prezenta DUAE completat la-sect.A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie".La completarea in DUAE operatorul economic va selecta:•”CRITERII DE SELECȚIE”• secțiunea A ”Indicatie globală pentru toate criteriile de selectie” (”Acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției indicate în anunț”). III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: Cerința nr.1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți pentru partea din contract pe care aceștia urmează să o realizeze, care vor completa informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. (se va bifa DA/NU ”Indicatie globală pentru toate criteriile de selectie” (”Acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției indicate în anunț”) Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Potențialii ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene – DG Creștere economică disponibil la adresa : https://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.ro pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în documentație. Pentru persoanele juridice/fizice străine documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba română. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din contract pe care intenționează să o realizeze. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (se va bifa DA/NU ”Indicatie globală pentru toate criteriile de selectie” (”Acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției indicate în anunț”). |  |
| --- | --- |
| III.1.2) Situația economică și financiară - nu este cazul |  |
| Nivel(uri) minim(e) a(le) standardelor care ar putea fi impuse: | Modalitatea de îndeplinire |
| III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională □ Criterii de selecție/calificare enunțate în documentele achiziției Listă și descriere succintă a criteriilor de selecție: - Experiență similară prin raportare la contractele executate în trecut; |  |
| Nivel(uri) minim(e) a(le) standardelor care ar putea fi impuse: | Modalitatea de îndeplinire |
| Operatorul economic trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani raportați la data limită pentru depunerea ofertelor, a executat lucrări similare* duse la bun sfârșit, în cadrul a maxim trei contracte /contracte subsecvente atribuite în baza unui acord cadru/note de comandă având o valoare cumulată de cel puțin 1.803.895,79 lei, fără TVA. Prin execuții de lucrări duse la bun sfârșit se înțeleg: a) Obiective recepționate la terminarea lucrărilor(procese verbale și/sau recomandări); sau b) Obiective recepționate parțial (procese verbale și/sau recomandări);; sau c) Obiective recepționate la finalizarea lucrărilor(procese verbale și/sau recomandări). *Prin lucrări similare, în contextul prezentei cerințe, se înțeleg lucrări de construcție, modernizare, reabilitare, consolidare, amenajare, etc. realizate în clădiri încadrate cel puțin în categoria de importanță C. Prin categoria de importanță C se înțeleg construcții de importanță normală, astfel: 1. Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură. Exemple: clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri; construcţii industriale şi agrozootehnice curente; construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B. 2. Construcţii cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu. Exemple: clădiri de cult; muzee de importanţă locală. Notă: - Daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, atunci cerința privind experiența similara va fi îndeplinită prin cumul de către operatorii participanți la prezenta achiziție. -În cazul în care există unul sau mai mulți susținători, cerința privind experiența similară va fi îndeplinită prin cumul, după caz, cu cea a ofertantului. -În cazul în care oferta depusă a fost alta decât oferta individuală, valoarea minimă solicitată se referă numai la partea executată efectiv de către operatorul economic. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 5 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei, eventuala conversie leu-altă valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României. Cursul leu/altă valută ce va fi luat în calcul este cursul BNR valabil la data la data publicării anunţului publicitar în SEAP. Criteriul ține cont de prevederile legislației în vigoare, respectiv de art. 178, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, care prevede că ”cerințele privind capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă pot viza în special existența unui nivel corespunzător de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut”, precum și de art. 179, lit. a) din aceeași lege, care prevede că operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea unor documente precum „listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă;”. Perioada la care se raportează calculul experienţei similare (5 ani raportați la data publicării anunțului de participare simplificat în SEAP) a fost stabilită de autoritatea contractantă potrivit dispozițiilor art. 13 alin 1 lit b din Instrucțiunea 2 din 19 aprilie 2017 a președintelui ANAP emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Modalitatea de îndeplinire: Având în vedere prevederile art. 193 alin. (6) din Legea 98/2016 prin care autoritatea contractantă are obligația să selecteze în DUAE „α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”, bifa va fi acționată și de operatorii economici la completarea DUAE. Operatorul economic va completa respectivului punct din partea IV fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV, secțiunile A, B, C sau D. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire până la data finalizării evaluării, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente relevante, contracte/certificate constatatoare și/sau documente emise sau contrasemnate de autorități contractante sau clienți beneficiari din care să rezulte tipul lucrărilor executate, valoarea acestora, perioada în care au fost furnizate, proces verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea, /valoarea, perioada și locul executării lucrărilor și faptul că lucrările au fost recepționate, recomandări, alte documente echivalente urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016. Acordul de asociere, angajamentul de susținere și acordul de subcontractare (în cazul serviciilor subcontractate) sunt documente ce trebuie prezentate împreună cu DUAE. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea/entitatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune, caz în care experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 1: In vederea indeplinirii cerințelor, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/ terti (unde este cazul) sau poate participa în comun cu mai mulți operatori economici. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182, 185 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48,51 din HG nr. 395/2016. |  |
| Subcontractare Dacă este cazul: Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Înainte de semnarea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, ofertantul câștigător va prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul ce urmează a fi încheiat. Pe parcursul derulării contractului ofertantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a subcontractanților nu trebuie să ducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare și să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221. Conform prevederilor legale, activitatea de furnizare nu poate fi subcontractată potrivit art. 3 alin. (1) lit yy) din Legea nr. 98/2016, se va completa doar în cazul serviciilor conexe ce se intenționează a fi subcontractate. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Anexat DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare (formularul nr. 11- din documentul formulare și modele). În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului /subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va completa câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, acesta va fi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Având în vedere prevederile art. 193 alin. (6) din Legea 98/2016 prin care autoritatea contractantă are obligația să selecteze în DUAE „α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”, bifa va fi acționată și de operatorii economici la completarea DUAE. Operatorul economic va completa respectivului punct din partea IV fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV, secțiunile A, B, C sau D. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire până la data finalizarii evaluarii. |  |
| III.1.4) Informații privind contractele rezervate □ Contractul este rezervat unor ateliere protejate/ întreprinderilor sociale de inserție și operatorilor economici al căror scop este integrarea socială și profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate. NU □ Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată NU |  |
| III.1.5) Depozite valorice si garanții solicitate: III.1.5.a) Garanție de participare: Ofertantul trebuie să prezinte împreună cu oferta o garanție de participare în sumă 18.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 154, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, care va fi valabilă cel puțin cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, respectiv pentru o perioadă de 90 de zile calculate de la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Se poate depune in lei sau echivalent în orice altă valută, calculat pe baza curs BNR pentru RON/EUR sau RON/valuta aleasă pentru constituirea garanției de participare, valabil în data publicarii în SEAP a anuntului de participare (site-ul oficial www.bnr.ro). Garantia de participare va fi constituită în conformitate cu prevederile art.154 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, modificată și completată ulterior. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă în condiţiile art. 64 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale art. 132 alin. (3) din același act normativ. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; În situaţia în care garanția de participare se constituie prin Poliţă de asigurare aceasta va fi însoţită în mod obligatoriu de dovada efectuării plăţii primei de asigurare aferente. În cazul unei asocieri, garanția de participare va fi constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia. Garanția de participare emisă în altă limba decât română va fi însoţită în mod obligatoriu de traducerea autorizată în limba română -Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie în conformitate cu art. 154 alin 4 din Legea 98/2016. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul MJ: RO 22 TREZ 7005 005 XXX 000 156 deschis la A.T.C.P.M.B., cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă cel mai târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată, daca va fi cazul, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală, conform art. 123 alin. (2) din HG 395/2016. Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare în condițiile prevăzute la art. 37 din HG nr. 395/2016. Garanția de participare se restituie în conformitate cu art. 154^1 din Legea 98/2016. III.1.6.b) Garanția de bună execuție: În vederea asigurării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale, din punct de vedere calitativ, cantitativ și în termenul stabilit, autoritatea contractantă solicită constituirea unei garanții de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, fără TVA. Această solicitare este formulată în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modul de constituire a garantie de buna executie este în conformitate cu prevederile art.154 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice. Restituirea garantiei de buna executie se va realiza in conformitate cu prevederile art.154 ind.2, alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în conformitate cu art. 41 din HG nr. 395/2016. |  |
| III.1.7) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016. |  |
| III.1.8) Legislația aplicabilă: a) Legea privind achizitiile nr 98/2016 b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; c) www.anap.gov.ro -Hotărârea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 2016. Instructiunea nr. 1 din 04.01.2017 emisa de presedintele ANAP. Instructiunea nr. 2 din 17.04.2017 emisa de presedintele ANAP. Informații suplimentare pot fi obtinute la adresa www.anap.gov.ro / sectiunea legislatie |  |

III.1) Condiții referitoare la contract

III.1.1) Condiții de executare a contractului:

III.1.2) Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului □ Obligație de a preciza numele și calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea contractului NU

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii ○ Procedură simplificată - online

IV.1.2) Informații privind acordul-cadru sau un sistem dinamic de achiziții - nu este cazul

IV.1.3 Informații despre licitația electronică □ Se va organiza o licitație electronică - NU

IV.1.4) Informații despre Acordul privind achizițiile publice/sectoriale (AAP) Achiziția intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice/sectoriale ○ da X nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicarea anterioară privind această procedură - nu este cazul

IV.2.2) Termen limită pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului – nu este cazul Data: (zz/ll/aaaa) Ora locală: (hh:mm)

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați – nu este cazul Data: (zz/ll/aaaa)

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Română

IV.2.5. Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: (zz/ll/aaaa)

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta Oferta trebuie să fie valabilă 90 zile (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor Data: (zz/ll/aaaa) Ora locală: (hh:mm) Locul: SEAP Informații despre personale autorizate și procedura de deschidere:

IV.4) Prezentarea ofertei Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice în SEAP. Toate documentele ce compun oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. În acest sens operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP ca ofertanți. La accesarea documentației de atribuire via: https://e-licitatie.ro/pub potențialii ofertanți sunt invitați să examineze toate documentele și să notifice autorității contractante eventualele conflicte, erori, discrepanțe etc. sau să solicite clarificările care sunt considerate necesare utilizând coordonatele persoanei (persoanelor) de contact menționate mai sus. A. Modul de prezentare a propunerii tehnice Modul de prezentare a propunerii tehnice Pentru prezentarea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie să utilizeze formularul specific din secțiunea Formulare. Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini și va include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare.Sunt acceptate documente suport în limba română; documentele prezentate emise în alte limbi vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română. Documentele tehnice nu conțin informații legate de prețuri. Prin depunerea ofertei, ofertanții își asumă în mod explicit, irevocabil și necondiționat îndeplinirea cerințelor formulate în prezentul caiet de sarcini, în scopul atribuirii contractului de lucrări, cerințe care sunt minimale și obligatorii. Propunerea tehnică se va elabora pe baza caietului de sarcini, proiectului tehnic și listelor de cantități puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Prin depunerea de ofertă, ofertanții își asumă în mod explicit, irevocabil și necondiționat îndeplinirea cerințelor formulate în prezentul caiet de sarcini, în scopul atribuirii contractului de lucrări, cerințe care sunt minimale și obligatorii. Pentru a fi declarată conformă,oferta depusă trebuie să respecte/ îndeplinească fiecare cerință minimă și obligatorie, specificată ca atare în caietul de sarcini și care se regăsește în Formularul Propunere tehnica. Pentru a fi declarată conformă, oferta depusă trebuie să respecte/ îndeplinească fiecare cerinţă minimă şi obligatorie, specificată ca atare în caietul de sarcini. Ofertanții vor include în propunerea tehnică o descriere a condițiilor de acordare a garanției, cu respectarea cerințelor stabilite. La propunerea tehnică vor fi atașate anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă, inclusiv documente experți, precum și alte documente și informații pe care ofertantul le consideră ca fiind relevante, în vederea îndeplinirii contractului. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii dar minimale. În cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si: -Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca, în conformitate cu dispozitiile art.51 din Legea nr.98/2016. Detalii privind reglementarile obligatorii în domeniile mentionate mai sus, se pot obtine prin accesarea adreselor: www.anpm.ro si www.mmuncii.ro. În cazul unei asocieri, aceasta obligatie va fi asumata de toti membrii asocierii. Propunerea tehnică se va încărca în SEAP la secțiunea dedicată, cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Toate informațiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelor informații incluse în propunerea tehnică și care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informații tehnice incluse în Propunerea Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de propunerea tehnică și care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se prestează serviciile și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului. Informații suplimentare privind impozitarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii Ofertei, pot fi obținute de către Ofertant de la următoarele instituții publice: I. Ministerul Finanțelor Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, București, România Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 Fax: 0040 021 319 9735 II. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor B-dul Libertății, nr. 12, Sector 5, București, România Email: srp@mmediu.ro Tel: 0040 021 408 9500 Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/ http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/ III. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, România Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85 Informații suplimentare cu privire la convențiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă:http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatiiinternationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei- de-munca. Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea execuției lucrărilor până la remedierea situației constatate. Ofertantul are deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în documentația tehnică caietul de sarcini și actele normative reglementate prin legislație specifică în vigoare. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. B. Modul de prezentare a propunerii financiare Adresa şi locul de depunere a propunerii financiare: www.e-licitatie.ro. Formularul de ofertă se completează în conformitate cu Formularul de propunere financiară pus la dispoziție de către autoritatea contractantă în secțiunea Formulare. Propunerea financiară va cuprinde prețul exprimat în lei fără T.V.A., atât în cifre, cât și în litere. Prețul va fi determinat pe baza listelor de cantități și a devizelor puse la dispoziție de autoritatea contractantă, completate de ofertant cu valorile proprii. Acesta va include toate cheltuielile, taxele și impozitele datorate/suportate de executant în legătură cu execuția lucrărilor, inclusiv cheltuielile de transport, forță de muncă, materiale, echipamente, utilaje și orice alte costuri necesare pentru îndeplinirea completă a contractului. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate şi trebuie să fie semnată pe propria raspundere de către ofertant sau de către persoana legal împuternicită de către acesta. Propunerea financiară va fi exprimată in lei. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. În căsuţa indicată de sistem se va trece valoarea ofertată de operatorul economic. În funcție de elementele propunerii financiare, care intervin în algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, informațiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura stabilirea clasamentului. Celelalte informații incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidențiale sau clasificate. Transportul și toate costurile asociate proiectării, sistenței tehnice și execuției de lucrări sunt în sarcina exclusivă a contractantului și vor fi incluse în propunerea financiară. Propunerea financiara va cuprinde formularul de oferta (formularul nr. 4) care va avea in anexa: a. Graficul de preturi b. Graficul de plati defalcate pe activitatile principale/categoriile de lucrari. Graficul de plati se va completa si detalia de catre ofertant. La detalierea graficului de plati, ofertantul va tine cont de obiectul contractului si conditiile impuse prin documentatia de atribuire. NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE În cazul unei discrepanțe dintre prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Prețurile vor fi cotate în lei fără TVA și vor include toate lucrarile stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea Contractului in privinta constructiei, testarii si finalizarii lucrarilor. Acesta include toate responsabilitatile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor (după caz), instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreuna cu toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract. Prețurile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu cerințele specificate mai jos: a. Oferta de preț trebuie să acopere toate serviciile și lucrările solicitate în Caietul de Sarcini, așa cum sunt acestea descrise în Documentația de Atribuire. b. Prețul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie să fie preluat din Propunerea Financiară și trebuie să fie prețul total al Ofertei. c. Prețul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Ofertant luând în considerare toate informațiile furnizate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informații financiare incluse în Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de Propunerea Financiară care sunt confidențiale sau clasificate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat. Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. C. Modul de prezentare a ofertei Oferta se va depune online in SEAP, corespunzator anuntului de participare simplificat. Intrucât procedura este online, toate documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii acreditat. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica extinsa, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Documentele se vor scana si importa într-un document de tip format .pdf, care permite semnarea documentului respectiv cu semnatura electronica a operatorului economic si se vor încarca în SEAP la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente. Neprezentarea ofertei tehnice si/sau propunerii financiare are ca efect respingerea ofertei. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa DUAE. Nu pot fi acceptate propuneri de modificare a vreunei clauze contractuale, cu exceptia sesizarii ca o anumita clauza incalca prevederi ale legislatiei in vigoare - ofertantii vor completa si depune Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale din sectiunea formulare (Eventuale amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma de solicitari de clarificari, prin intermediul SEAP, conform termenului limită stabilit pentru solicitările de clarificări inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunostinta tuturor ofertantilor interesati). Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict paginile din documentele de calificare care au caracter confidential (prețul total al ofertei criptat în SEAP, nu va fi confidențial). Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016. Nerespectarea instrucțiunilor și neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activități realizate pe riscul ofertantului; Eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime și obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. Ofertanții trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate cerințele ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta cantități incomplete. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări; Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii; Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă in prealabil condițiile generale si particulare care guverneaza acest contract, după cum sunt acestea prezentate in documentația de atribuire, ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Oferta va fi valabilă 90 zile (3 luni) de la termenul limită de depunere a ofertelor in SEAP . Documente solicitate de la Ofertant sunt: a) Garanție de participare depusă în SEAP. b) DUAE, pentru fiecare Operator Economic implicat în procedură (Operator Economic individual, fiecare membru al asocierii, Subcontractanți, Terț Susținător), după caz c) Formularele completate – a se vedea Secțiunea formulare d) Confirmare scrisă (Imputernicire din partea reprezentantului legal) autorizând pe semnatarul Ofertei să angajeze Ofertantul în procedură, după caz. Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat Oferta este autorizată să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire a Contractului. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul țării în care Ofertantul este înregistrat și trebuie să poarte atât semnătura celui care împuternicește cât și semnătura celui împuternicit. O traducere în limba procedurii va însoți orice document redactat într-o altă limbă. În cazul unei asocieri: a. persoana autorizată să semneze Oferta, trebuie să prezinte o împuternicire scrisă semnată de toți reprezentanții cu drept de semnătură ai membrilor asocierii. b. trebuie prezentat Acordul de asociere dintre Operatorii Economici care depun o Ofertă comună. Toate aceste documente vor fi însoțite de un opis al documentelor care se depun, conform informațiilor furnizate în Documentația de Atribuire. Până la termenul limită de depunere a Ofertei, Operatorii Economici trebuie să încarce în SEAP Oferta și documentele care o însoțesc. Oferta va fi valabilă 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor in SEAP . Documente solicitate de la Ofertant. Numai Ofertele depuse în termen și prin mijloace electronice se iau în considerare. Drepturile Autorității Contractante în ce privește Oferta Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice Ofertă în limitele regulilor stabilite și de a anula procedura de atribuire și de a respinge toate Ofertele în orice moment, cu respectarea prevederilor legale. Autoritatea Contractantă nu va fi sub nici formă responsabilă de daune, indiferent de natura lor privind decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată de către Ofertanți privind posibilitatea unor daune. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare sau complementare privind toate sau parte din informațiile transmise în cadrul Ofertei de la Ofertant sau de la oricare alte autorități relevante în țara de rezidență, după caz. Analiza de catre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti, nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Acest drept este extins pe întreaga durată de desfășurare a procedurii și se poate referi (fără a se limita la) informații în legătură cu: a. Situații care constituie motive de excludere pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură, b. Nume, date de contact și reprezentanți legali ai Subcontractanților Subcontractanților principalului Contractant, sau mai departe pe lanțul de subcontractare, c. Nume, detalii de contact și reprezentați legali ai ofertanților implicați în procedură (dacă este cazul, chiar dacă nu sunt nominalizați în mod expres de către Ofertant în documentele transmise către Autoritatea Contractantă). Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare. Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea/entitatea contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri – Secțiunea: Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al procedurii. Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemul electronic la adresa www.e-licitație prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt: 1) Garanția de participare; 2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri]; 5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul]; 8) Propunerea Tehnică; 9) Propunerea Financiară; 10) Scrisoarea de Ofertă (Oferta). În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original. În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în rubricile special dedicate este obligatorie. Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la termenul-limită de primire a Ofertelor după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea/entitatea contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. Termenul-limită pentru primirea Ofertelor Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP, nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. Autoritatea/entitatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile NOTĂ: Potrivit art. 161 din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări se va publica în SEAP în a 7 a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor candidaturilor/ofertelor ( a se vedea termenele din anunțul de participare publicat în SEAP) Răspunsul consolidat la clarificările transmise de operatorii economici se va publica în S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările. Toate termenele se vor raporta la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare. Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de participare simplificat. De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru depunerea Ofertei. Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare constituită. Accesarea/ deschiderea Ofertelor Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se recomandă operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul” si semnate electronic de către ofertant. Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul contract de achiziție publică/sectorială, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică ○ da X NU Perioadele estimate de depunere a anunțurilor viitoare:

VI.2) Informații privind fluxurile de lucru electronice

□ Se va utiliza sistemul de comenzi electronice X Se va accepta facturarea electronică X Se vor utiliza plățile electronice

VI.3) Informații suplimentare

Cerința privind beneficiarii reali se solicită în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016 și în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale incidente, respectiv Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și Legea nr.129/11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare (în special prevederile art. 56 și 57). Potențialii ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibil la adresa : https://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.ro pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în documentația de atribuire. DUAE se va completa direct in SEAP de către fiecare ofertant/ membru al asocierii/ terț susținător/ subcontractant, in secțiunea dedicata din SEAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primește susținerea unui/ unor terț/ terți, ori in care exista subcontractanți, ofertanții vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor câte un DUAE completat pentru fiecare dintre parți, respectiv asociat/ terț/ subcontractant. Deoarece procedura aleasa este procedura simplificată organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai in SEAP la "Întrebări", iar răspunsurile la clarificările solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Documentele justificative actualizate solicitate: Informațiile privind beneficiarii reali trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. - Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la beneficiarii reali însoțită de dovada furnizării informațiilor la ONRC/autoritățile competente din țara de origine. Declarația pe propria răspundere cu privire la beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu modificările și completările ulterioare și se depune de reprezentantul legal al operatorului economic sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. - În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele persoanelor fizice participante în acționariatul acestora (cel puțin numele, prenumele și data nașterii); - Operatorul economic va comunica și datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător; - Dacă în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ terțul susținător, nu există obligativitatea furnizării informațiilor privind beneficiarii reali către autoritățile competente, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ terțul susținător, va prezenta fie o declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații care să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), fie, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (se va bifa DA/NU „Indicatie globală pentru toate criteriile de selectie” („Acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției indicate în anunț”). Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declarațiile privind beneficiarii reali, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Informaţiile indicate de operatorii economici în propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar autoritatea contractantă nefiind obligată de a nu dezvălui aceste informaţiile. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Toate documentele aferente procedurii de achiziție se transmit prin intermediul SEAP,în mod obligatoriu semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de serv de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta DUAE completat la sectiunea A „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie". La completarea in DUAE, operatorul economic va selecta: • ”CRITERII DE SELECȚIE” • secțiunea A ”Indicatie globală pentru toate criteriile de selectie” (”Acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției indicate în anunț”). Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii Autoritatea contractantă va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, ori după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. În cadrul comunicării, autoritatea contractantă va informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate, în conformitate cu art. 214 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Autoritatea/entitatea contractantă va informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, în conformitate cu art. 215 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR - Evaluarea Propunerilor Tehnice Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică: - se referă la întregul obiect al contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din obiectul contractului ; - demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini. Dacă este cazul, Autoritatea/entitatea contractantă transmite Ofertanților prin intermediul SEAP clarificări cu privire la Propunerile Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora. Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea/entitatea contractantă Ofertanților. La finalul evaluării Propunerilor Tehnice Autoritatea/entitatea contractantă introduce în SEAP numele Ofertanților ale căror oferte sunt admisibile precum și ale Ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. - Evaluarea Propunerilor Financiare După evaluarea Propunerilor Tehnice în SEAP și stabilirea ofertelor conforme, comisia de evaluare decriptează Propunerile Financiare. Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară: - se referă la întregul obiect al contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte din obiectul contractului; - este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară. Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. Pentru aceste cerințe Autoritatea/entitatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării contractului. Autoritatea/entitatea contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare. Solicitarea de clarificări se realizează prin intermediul SEAP. Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de Autoritatea/entitatea contractantă Ofertanților. - Clarificări solicitate de Autoritatea/entitatea contractantă Ofertanților Ca regulă generală, pe parcursul evaluării Autoritatea poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de Autoritatea, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare pentru o persoana autorizata in mod corespunzător sa semneze in numele Ofertantului. În cazul în care Autoritatea/entitatea contractantă solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă. Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată. Situații ce determină respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în situațiile descrise mai jos. Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații: - a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă; - constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016; - preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; - preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Lege; - ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare; - oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; - în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, aşa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Legea 98/2016; Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații: - nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; - conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective. - conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; - propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice; - oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea 98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora; - în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri neobişnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. - Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile. Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată. Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată. Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută. Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei. Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă. Reguli de evitare a confilctului de interese Conflict de interese reprezintă orice situație în care membrii personalului Autorității/entității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele Autorității/entității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurență. Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: - persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați/terți sau subcontractanți; - soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; - persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare. Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese, cum ar fi: - situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; - situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea/prestarea/execuția de lucrări, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii acordului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai Autorității/entității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea/entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică/sectorială, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt precizate în anunțul de participare simplificat. Operatorii economici vor completa DUAE și vor depune formularul Informații privind verificare conflict de interese din documentație. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse și a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Criteriul de atribuire este : cel mai bun raport calitate – preț Oferta stabilită căștigătoare va avea punctajul cel mai mare, cu respectarea cerințelor tehnice din caietul de sarcini ( oferta admisibilă). Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată. Instrucțiuni privind anularea procedurii de atribuire Anularea procedurii de atribuire Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: - au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile și/sau neconforme; - nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; - abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. În sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege: - criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul anunțului de participare simplificat, precum și în documentația de atribuire au fost modificați; - pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar Autoritatea/entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la încălcarea principiilor. Prin excepție, Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: - ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; - autoritatea/entitatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării achiziției sau nu mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situații nedatorându-se unei acțiuni sau inacțiuni a Autorității/entității contractante. Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare. Semnarea contractului este condiționată de existența creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare, precum și de inexistența altor elemente care ar putea împiedica încheierea acestuia, inclusiv cele prevăzute la art. IV alin. (2) din OUG 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative. Clauza suspensivă produce efectele pe o perioadă de 6 luni de la data desemnării ofertantului câștigător. În situația în care, pe durata acestei perioade, creditele de angajament și/sau creditele bugetare aferente nu pot fi asigurate ori intervin elemente care fac imposibilă încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cele prevăzute la art. IV alin. (2) din OUG 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative, autoritatea contractantă va proceda la anularea procedurii, în temeiul art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Instrucțiuni privind semnarea contractului de lucrări Autoritatea/entitatea contractantă va încheia contractul de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de împlinirea termenului legal stabilit la art 8 alin 1 lit b din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru formularea eventualelor contestații administrative ( 7 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal). Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termenul impus de autoritatea contractantă pentru semnarea contractului transmisă de autoritatea contractantă prin email cu confirmare de primire. Dacă termenulu impus de autoritatea contractantă a expirat, iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar Autoritatea/entitatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare constituită. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorțiu, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului următoarele documente: documente prin care se autorizează persoana care urmează să semneze contractul de furnizare; - acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al asocierii, reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat (informații care nu trebuie să fie diferite față de cele precizate în documentele care au însoțit oferta); - În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul de furnizare a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți (pentru care a prezentat acord de subcontractare), acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea/entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

VI.4) Proceduri de contestare

| VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire oficială: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor |  |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 |  |  |
| Localitate: București | Cod poștal: 030084 | Țară: Romania |
| E-mail: office@cnsc.ro |  | Telefon: +40 213104642 |
| Adresă internet: (URL) www.cnsc.ro |  | Fax: +40 218900745 |
| VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere |  |  |
| Denumire oficială: |  |  |
| Adresă: |  |  |
| Localitate: | Cod poștal: | Țară: |
| E-mail: |  | Telefon: |
| Adresă internet: (URL) |  | Fax: |
| VI.4.3) Procedura de contestare Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor Legii nr. 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității/entității contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității/entității contractante considerat nelegal: - fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; - fie pe cale judiciară la instanța de judecată. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și autorității contractante. |  |  |
| VI.4.4) Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare |  |  |
| Denumire oficială: Ministerul Justiției - Compartimentul Achiziții Publice |  |  |
| Adresă: Strada Apolodor, nr. 17 |  |  |
| Localitate: București | Cod poștal: 050741 | Țară: Romania |
| E-mail: achizitiipublice@just.ro |  | Telefon: +400372041115 |
| Adresă internet: (URL) www.just.ro |  | Fax: |

VI.5) Data expedierii prezentului anunț: (zz/ll/aaaa)

-