Factori de evaluare

| Denumire factor evaluare | Descriere | Pondere |
| --- | --- | --- |
| 1. Pretul ofertei | Componenta financiara | 40% Punctaj maxim factor: 40 |
| Punctajul se acorda astfel: - Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat – 40 puncte - Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat (40 puncte) |  |  |
| 2. Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca activitatile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati Pt1– 35 puncte din care: |  |  |
| 2.1. Organizarea resurselor si utilizarea diagramei Gantt | Componenta tehnica Pt1.2.1 | 12% Punctaj maxim factor: 12 |
| Punctajul va fi obtinut de fiecare ofertant pe baza calificativului acordat de Comisia de evaluare in baza informatiilor prezentate in oferta depusa. Factorul va fi apreciat cu calificativul „foarte bine/bine/insuficient”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. I. Insuficient: 0 puncte - Alocarea resurselor este sumară, fără definirea clară a rolurilor. - Gantt-ul conține doar o listă generică a activităților, fără durate precise și fără integrarea resurselor. - Corelarea între Gantt, resurse și buget este slabă sau absentă. - Diagrama este folosită formal, fără a susține managementul proiectului. - Estimările costurilor sunt sumare, necorelate cu planificarea. II. Bine: 6 puncte - Alocarea resurselor acoperă activitățile principale, dar detalierea pe subactivități este incompletă. - Gantt-ul include activitățile majore și termenele, însă fără evidențierea clară a resurselor sau dependențelor complexe. - Corelarea între resurse, Gantt și buget există, dar este parțială. - Diagrama este folosită mai mult descriptiv, fără flexibilitate și ajustări frecvente. - Estimările costurilor sunt generale și parțial corelate. III. Foarte bine: 12 puncte - Alocare detaliată a resurselor umane și materiale pentru fiecare activitate și subactivitate, cu roluri clar definite. - Diagrama Gantt este detaliată și include activități, subactivități, durate precise, jaloane (milestones) și relații de dependență - Resursele sunt integrate direct în Gantt și corelate cu bugetul. - Graficul este utilizat activ ca instrument de monitorizare și ajustare, evidențiind capacitatea de a preveni blocajele. - Estimările costurilor sunt clare, detaliate și perfect sincronizate cu planificarea. |  |  |
| 2.2. Metodologia de lucru și abordarea proiectului cu integrarea diagramei Gantt | Componenta tehnica Pt1.2.2 | 12% Punctaj maxim factor: 12 |
| Factorul va fi apreciat cu calificativul „foarte bine/bine/insuficient”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. I. Insuficient: 0puncte - Metodologia este sumar formulată, cu o structură vagă și fără definirea clară a etapelor. - Diagrama Gantt este folosită doar formal, fără integrare reală în management. - Nu există proceduri clare pentru riscuri și blocaje. - Comunicarea și raportarea sunt menționate vag, fără legături cu planificarea. - Abordarea este rigidă, fără mecanisme eficiente de corecție. II. Bine: 6 puncte - Metodologia acoperă etapele principale, dar fără detalii avansate pentru monitorizare și control. - Diagrama Gantt este menționată ca instrument de planificare, dar nu este utilizată integrat în procesul decizional. - Gestionarea riscurilor este prevăzută, dar fără proceduri clare. - Comunicarea este abordată general, fără corelare clară cu Gantt și resurse. - Abordarea este mai puțin flexibilă, iar măsurile corective sunt reactive. III. Foarte bine: 12 puncte - Metodologia este clar structurată pe etape (inițiere, planificare, implementare, monitorizare, evaluare), cu proceduri transparente. - Diagrama Gantt este integrată ca instrument esențial în planificare și control. - Există mecanisme proactive pentru identificarea și gestionarea riscurilor și blocajelor, reflectate în actualizările Gantt. - Comunicarea și raportarea sunt clar definite, corelate cu Gantt și resurse. - Abordarea este flexibilă și orientată spre rezultate sustenabile, cu feedback continuu și ajustări. |  |  |
| 2.3. Utilizarea drumului critic și a curbei S în monitorizarea proiectului | Componenta tehnica Pt1.2.3 | 13% Punctaj maxim factor: 13 |
| Factorul va fi apreciat cu calificativul „foarte bine/bine/insuficient”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. I.Insuficient: 0 puncte - Drumului critic nu este identificat clar sau nu este utilizat în procesul decizional. - Curba S lipsește sau este folosită foarte sumar. - Nu există o utilizare reală a acestor instrumente pentru prevenirea blocajelor. - Raportarea nu reflectă progresul în mod clar. - Managementul timpului și resurselor este minimal și neoptimizat. II. Bine: 6 puncte - Drumului critic este identificat, dar actualizările nu sunt realizate frecvent. - Curba S este utilizată, dar cu date parțiale sau la intervale mari. - Există încercări de a utiliza aceste instrumente pentru gestionarea riscurilor, dar fără o aplicare consistentă. - Raportarea se bazează parțial pe aceste instrumente. - Gestionarea timpului și a resurselor este funcțională, însă cu potențial de îmbunătățire. III. Foarte bine/ Excepțional: 13 puncte - Identificarea clară a drumului critic în diagrama Gantt, cu actualizări regulate pentru a reflecta progresul și riscurile. - Curba S este construită și actualizată sistematic, oferind o vizualizare clară a progresului fizic și financiar. - Analiza drumului critic este folosită pentru prevenirea și gestionarea blocajelor, iar măsurile corective sunt planificate și aplicate prompt. - Curba S susține raportarea precisă și transparentă către toate părțile interesate. - Integrarea acestor instrumente demonstrează un management avansat al timpului și resurselor. |  |  |
| 3. Experienta personalului cheie implicat in derularea contractului Pt2– 25 puncte din care: |  |  |
| 3.1. Experienta in proiecte similare a Managerului de proiect | Componenta tehnica Pt2.3.1 | 10% Punctaj maxim factor: 10 |
| Punctajul pentru acest sub-factor va fi acordat astfel: - participarea in calitate de Manager de proiect / coordonator proiect in cel putin 3 – 5 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 3 pct - participarea in calitate de Manager de proiect / coordonator proiect in cel putin 6 – 8 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 6 pct - participarea in calitate de Manager de proiect / coordonator proiect in 9 proiecte sau mai multe finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 10 pct |  |  |
| 3.2. Experienta in proiecte similare a Expertului financiar | Componenta tehnica Pt2.3.2 | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Punctajul pentru acest sub-factor va fi acordat astfel: - participarea in calitate de Expert financiar in cel putin 3 - 4 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 3 pct - participarea in calitate de Expert financiar in cel putin 5 - 6proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 4 pct - participarea in calitate de Expert financiar in 7 proiecte sau mai multe finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini. = 5 pct |  |  |
| 3.3. Experienta in proiecte similare a Expertului tehnic | Componenta tehnica Pt2.3.3 | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Punctajul pentru acest sub-factor va fi acordat astfel: - participarea in calitate de Expert tehnic in cel putin 3 - 4 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini.= 3 pct - participarea in calitate de Expert tehnic in cel putin 5- 6 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini.= 4 pct - participarea in calitate de Expert tehnic in 7 sau mai multe proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini.= 5 pct |  |  |
| 3.4. Experienta in proiecte similare a Expertului implementare | Componenta tehnica Pt2.3.4 | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| Punctajul pentru acest sub-factor va fi acordat astfel: - participarea in calitate de Expert implementare in cel putin 3-4 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini = 3 pct - participarea in calitate de Expert implementare in cel putin 5-6 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini = 4 pct - participarea in calitate de Expert implementare in peste 7 proiecte finantate din fonduri externe ce au vizat asistenta tehnica management de proiect pentru retele de utilitati si in care a indeplinit cel putin activitatile mentionate in prezentul caiet de sarcini = 5 pct |  |  |
| Punctaj maxim total: CF + Pt1 + Pt2 = 40 + 35 + 25 = 100 CF+Pt1.2.1+Pt1.2.2+Pt1.2.3+ Pt2.3.1+ Pt2.3.2+Pt2.3.3+ Pt2.3.4 = 40 + 12 + 12 + 13 + 10 + 5 + 5 + 5 = 100 |  |  |