# Formular Propunerea Tehnica

MODUL DE  PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va conţine raspunsul la Specificatiile tehnice/Caietul de sarcini si va fi structurata dupa cum urmeaza:

- Rezumat al Propunerii tehnice, care va conţine elementele esențiale ale Caietului de sarcini încărcat în SICAP – acestea trebuie identificate în conținutul Propunerii Tehnice prezentate detaliat, într-o formă proprie. Acest rezumat trebuie să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertant, cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;

- Abordarea  și metodologia  propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului:

  - Abordarea propusă va cuprinde: caracterizarea abordării şi Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini;

  - Metodologia propusă: constă în prezentarea de către Ofertanți a activităților pe care aceștia le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Contractului și obținerea de către Autoritatea Contractantă a beneficiilor anticipate, inclusiv modalitatea de realizare a acestor activități;

- Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului: această secţiune va cuprinde:

a. Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);

b. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

c. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

d. Resursele umane alocate activităților (zile/expert/activitate/rezultat – după caz).

Planul de lucru propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea ”Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor”;

b. să demonstreze:

i.înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

ii.abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

- O analiza referitoare la riscurile identificate de Ofertant ce pot afecta realizarea obiectului, precum si modalităţi de reducere/eliminare a riscurilor identificate in raport cu prevederile Contractului, fără a se afecta cerinţele minime din Caietul de sarcini. Riscurile identificate vor fi justificate cu referire la Caietul de Sarcini si Contract, iar masurile stabilite de Ofertant trebuie sa fie evidentiate ca incluse in Propunerea Financiara.

Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:

- Riscuri asociate serviciilor prestate ce pot aparea pe parcursul derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile Caietului de sarcini si ale Contractului;

- Modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor aparitiei riscurilor  identificate cu luarea in calcul a informatiilor furnizate in Caietul de sarcini si in Contract;

Structurati informatia dupa cum urmeaza:

| Risc | Sursa de identificare a riscului in Caietul de Sarcini si in Contract | Masura pentru prevenire/elimiare/ atenuare a efectelor | Pozitia in propunerea financiara in care este reflectat costul masurii |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceti] | [introduceti] | [introduceti] | [introduceti pozitia si nu suma ca atare] |
| ........ |  |  |  |

- Graficul de indeplinire a contractului

Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea şi durata activitatilor  din cadrul contractului, asa cum sunt acestea prezentate

- succesiunea şi inter-relationarea activităţilor pentru realizarea serviciilor

- Resursele umane utilizate pentru indeplinirea contractului

Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:

- Modalitatea de asigurare a accesului la spacialisti necesari si obligatori in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile prestarii serviciilor cuprinse in obiectul contracului,

- Modul de abordare in lucrul cu subcontractorii, in raport cu natura activitatilor subcontractate.