
[bookmark: bookmark0]Contract de proiectare si execuţie lucrări
nr._______data__________

In temeiul Legii nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract de execuţie lucrari, intre
UAT Comuna Daesti, cu sediul în str.Calea lui Traian, nr.1, localitate: Comuna Daesti, judetul Valcea, e-mail: daesti@vl.e-adm.ro, telefon:+40 350425873, fax:+40 350425873, reprezentata legal Popolan Gheorghe Valerian, in calitate de Primar în calitate de achizitor, pe de o parte,
Si
Operatorul economic 	, cu sediul în loc	, str	, nr	jud.
	, telefon	, fax	, nr. de înmatriculare	, cod unic de înregistrare
	, cont 	 deschis la Trezoreria 	, reprezentată prin Director
	şi Director economic în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

[bookmark: bookmark1]Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina “Proiectare si execuţie lucrări în cadrul Proiectului: „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE  ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DAESTI, JUDET VALCEA” , in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 	lei pentru
executia, finalizarea si intretinerea “Proiectare si execuţie lucrări în cadrul Proiectului: „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE  ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DAESTI, JUDET VALCEA”.

5. [bookmark: bookmark2]Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de	lei , la care se adauga TVA 	lei.
5.2 Preţul contractului este defalcat pe următoarele faze:
· Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului	
lei la care se adaugă TVA în valoare de	lei, compusa din:
Proiect tehnic si detalii executie 	lei, la care se adaugă TVA în valoare de
	lei.
Asistenta tehnica din partea proiectantului 	lei, la care se adaugă TVA în
valoare de	lei.
·  Cheltuieli lucrari de executie: în valoare de	lei, la care se adauga TVA
	lei.
compusa din:
A. Constructii si instalatii aferente investitia de baza - în valoare de	lei, la
care se adauga TVA	lei.
B. Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier în valoare de
	lei , la care se adauga TVA 	lei.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de 30 luni calendaristice, incepand cu data constituirii garantiei de buna executie si a ordinului de incepere a executiei lucrarii la care se adauga durata garantiei lucrarilor
6.2. - Durata contractului este defalcată astfel:
	Denumire activitate
	Durata de execuţie

	Servicii de elaborare documentaţie tehnică faza PT (toate etapele prevăzute în caietul de sarcini)
	6 luni de la data emiterii ordinului de începere servicii

	Asistenţă tehnică din prtea proiectantului
	30 luni (pe toata perioada de executie lucrari)

	Execuţie lucrări
	24 luni de la data emiterii ordinului de începere lucrări




6.3. Prezentul contract începe să producă efecte de la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.
6.4. - Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data restituirii integrale a garanţiei de bună execuţie, care se va realiza după recepţia finală a lucrării, în condiţiile dispoziţiilor art. 42 din HG nr. 395/2016.

7. [bookmark: bookmark3]Executarea contractului
7.1. Executantul se obligă să realizeze toate activităţile contractate în conformitate cu normele legale în vigoare la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract, dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului.
7.2.1. Executantul se obligă să respecte conţinutul caietului de sarcini.
7.2.2. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
-reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea şi
-daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini (proiectului tehnic) întocmit de către achizitor.
7.2.3 Executantul va începe lucrările dupa primirea amplasamentului (amplasamentul se va preda în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de începere), va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în termenul stabilit pentru durata de execuţie.
Executantul va derula activităţile de execuţie în conformitate cu Graficul general de execuţie.
[bookmark: _GoBack]Executantul trebuie să notifice achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective a lucrărilor şi să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt în sarcina acestuia în termen de maxim 30 de zile de la obţinerea autorizatiei de construire.

8. [bookmark: bookmark4]Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini (inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare);
b) oferta (propunerea tehnică şi propunerea financiară (inclusiv clarificările din perioada de evaluare);
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) acord de asociere legalizat, dacă este cazul.
f) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
g) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
h) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
i) acte adiţionale, dacă există;
j) alte documente, dacă este cazul.

9. [bookmark: bookmark5]Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

10. [bookmark: bookmark6]Obligatiile principale ale executatntului lucrării
10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de munca, materialele, instalaţiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Toate lucrarile permanente vor fi proiectate de catre executant, acesta fiind pe deplin responsabil pentru lucrarile respective.
(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati în executie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de începere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) in cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente; cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
11. [bookmark: bookmark7]Obligaţiile achizitorului
11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare execuţiei lucrarilor (autorizaţiile şi avizele se obţin în maxim 60 de zile de la momentul emiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor).
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii (în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de începere), liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11.7. - Achizitorul, prin dirigintele de santier va monitoriza efectiv desfasurarea executiei contractului (studierea facturilor transmise de constructor pentru lucrarile executate, inainte de aprobarea acestora la plata; analizarea lucrarilor executate prin prisma calitatii acestora, coroborat cu planul calitatii, procedurile tehnice de executie, sistemul calitatii implementat la nivelul societatii, prezentat de catre constructor la faza de licitatie dar si urmarirea calendarului de desfasurare a executiei lucrarilor, asfel incat daca exista vreo intarziere in derularea contractului, aceasta sa nu-i fie imputata).
11.8. - Conditiile contractuale se vor respecta de ambele parti, neputand fi modificate ulterior in ceea ce priveste termenul de executie si plata la preturi mai mari decat cele ofertate. In acest sens achizitorul va monitoriza executia lucrarilor ca acestea sa se desfasoare conform termenelor fixate de terminare a lucrarilor.
11.9. - Specificaţiile contractuale nu se vor modifica pe perioada desfasurarii executiei contractului sub nivelul standardelor impuse prin documentaţia de atribuire, in acest sens achizitorul se va ocupa de urmarirea calitatii lucrarilor care se vor executa in cadrul contractului.
11.10. - Plata facturilor transmise de constructor, se va face in conditiile legii, achizitorul obligandu-se de transmiterea acestora la ministerul de resort, primirea sumelor solicitate ca urmare a transmiterii situatiilor de plati si plata catre constructor a sumelor legale, conforme cu situatia din teren.
11.11. - Platile temporare in avans nu se pot deconta de catre beneficiarul lucrarilor, astfel nu se pot efectua plati pentru materiale cumparate in avans si depozitate la acesta (beneficiar).
11.12. - Decontarea facturilor transmise de constructor, se va face in conditiile legii, dupa
verificarea situatiilor existente in teren (de catre dirigintele de santier), pentru lucrarile executate si existente (cantitati de lucrari existente).
12. [bookmark: bookmark8]Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească, la termen, obligaţiile scadente asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din contravaloarea facturilor, a garanţiei de bună execuţie sau din preţul contractului, după caz, ca penalităţi 9 contractuale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.1, litera f, o sumă echivalentă cu 0,01 % din cuantumul obligaţiilor neonorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.1.1 Achizitorul va putea reţine penalităţile de întârziere din valoarea facturilor emise de executant pentru lucrările executate.
12.2. In cazul in care Achizitorul nu respecta termenele asumate prin contract iar sprijinul pe care trebuie sa il acorde nu se materializeaza conducand la abateri din cauze care nu tin de culpa contractantului, Achizitorul isi asuma consecintele, executantul este indreptatit de a solicita:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; (2) perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz; (3) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.4. Simplul fapt al neexecutării de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept a contractului, fără punerea în întârziere, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără nicio altă formalitate sau procedură extrajudiciară, în condiţiile clauzei 1553 alin. (2) partea finală din Codul civil.
13. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile reglementarilor legale aplicabile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.Garantia de buna executie a contractului
13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de	
lei, reprezentand 10% din preţul contractului, fără TVA pentru perioada de	 luni
(inclusiv perioada de garantie acordata lucrarilor executate) şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
13.2. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică prin virament bancar, într-un cont de garanţie bancară deschis de către prestator la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă, la prezentul contract dar fără a depăşi 15 (cinsprezece) zile de la data semnării contractului de achiziţie publică (dacă există o solicitare justificată a contractantului).
13.3. In cazul in care garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară sau prin poliţă emisă de o societate de asigurări, perioada de valabilitate a acesteia va respecta perioada de valabilitate a contractului prevăzută la art. 6 “Durata contractului” din prezentul contract.
13.4. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă şi se constituie în suma şi pentru perioada de valabilitate a contractului, prevăzută la 6 “Durata contractului” din prezentul contract. Nu se accepta constituirea garanţiei de participare/de bună execuţie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie financiară nebancară.
13.5. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale. În acest caz, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
13.6. Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil deschis în conformitate
cu prevederile art. 13.4 nu poate fi mai mică de 0,5% din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv	lei.
13.7. Pe parcursul îndeplinirii prezentului contract achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil constituit conform art. 12.5, prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în prezentul contract şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
13.8. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului conform art. 13.5 pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea de Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie.
13.9. Contul de disponibil deschis conform art. 13.5 este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.
13.10. Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 13.2, 13.3 sau 13.5 din prezentul secţiune, atrage rezilierea contractului de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau chemare în judecată, precum şi reţinerea garanţiei de participare, achizitorul neavând nicio obligaţie, de niciun fel faţă de prestator.
13.11. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.12. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucruexecutantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.13. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
13.14. - Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la executant se reţin din garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, executantul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 60 de zile de la notificarea achizitorului.
13.15. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului
14.1. [bookmark: bookmark9]Instalarea şantierului
14.1.1. Executantul închiriază pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
14.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.
14.1.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.
14.2. [bookmark: bookmark10]Depozitarea pământului excavat
14.2.1. Executantul închiriază pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat.
14.2.2. Executantul trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.
14.3. [bookmark: bookmark11]Securitatea şi igiena şantierului
14.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
14.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
14.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
14.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.
14.3.6 Toate măsurile de securitate, sănătate şi igienă a muncii prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.
14.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice
Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant, aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizarea şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.14.4.1.

Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.14.4.2.

14.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă
Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.14.5.1.

14.6. Demolarea construcţiilor
14.6.1 Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul.
14.6.2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.
14.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier
14.7.1. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.
14.7.2. Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.
14.7.3. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.
14.7.4. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări.
14.7.5. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.
15. începerea şi execuţia lucrărilor
15.1.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările conform ordinului de incepere. În termen de 30 de zile de la semnarea Contractului, achizitorul emite Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor, cu notificarea datei de începere. Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia lucrărilor cât mai curând posibil după data de începere şi va continua proiectarea şi execuţia lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.
15.1.2. Achizitorul va notifica executantului data şi locul pentru predarea amplasamentului.
15.1.3. Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul şi de a semna procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului.
15.1.4. Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului dă dreptul achizitorului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract. În acest sens, achizitorul va transmite o notificare executantului. Dacă acesta, în termen de 5 zile, nu se conformează prevederilor contractuale notificate, rezilierea se produce fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară.
15.1.5. Executantul trebuie să notifice în scris achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective a lucrărilor.
15.1.6. Mecanismului de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului.
In cel mai scurt timp dupa Data de începere, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre analiza si acceptare, Programul de executie detaliat al intregului contract, sub forma de Grafic Gantt (pe suport de hartie si in format electronic editabil) întocmit pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Acesta va fi elaborat in baza Graficul general de realizare a investitiei depus in Oferta de catre Contractant.
Odata acceptat, Programul de executie se va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Contractantului si al progresului Lucrarilor.
Cu exceptia platii in avans, nici o alta plata nu va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta inainte de acceptarea Programului de Referinta.
Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi controlata printr-un sistem de puncte de referinta/jaloane, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Aceste Puncte de Referinta si termenele aferente stabilite pe baza Programului de Referinta vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o modificare in conformitate cu prevederile contractului referitoare la clauza Întârzierea şi sistarea lucrărilor. Masuratorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarea de catre Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de catre dirigintele de santier atestat, desemnat de catre autoritatea contractanta. Aceste cantitati urmeaza a fi incluse in situatiile de plata, in care se vor aplica preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta.
Plata pentru lucrarile executate de Contractant si aprobate de Autoritatea contractanta se va face in conformitate cu prevederile clauzei contractuale Modalităţi de plată.
Autoritatea contractanta va monitoriza progresul fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu Graficul general de realizare a investitiei prezentat de Ofertant si va emite atentionari catre Contractant in cazul in care se constata abateri semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in Graficul general de realizare a investitiei, in vederea incadrarii in termenul de executie ofertat.
Modificarea graficului de execuţie şi a graficului de plăţi se face prin act adiţional.
15.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.
(3) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi atestările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract.
15.3.1. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare conform legii privind amplasarea organizării de şantier.
(2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
· Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.
· Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.
· Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele montante sunt noi, de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.3.2. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini/proiectul tehnic de execuţie, prevalează prevederile caietului de sarcini / proiectului tehnic de execuţie.
Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului sau a reprezentantului acestuia, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
15.4. Executantul isi asuma obligativitatea existentei resurselor (umane şi materiale) necesare pentru realizarea lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum şi obligaţia mobilizării de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de execuţie aprobat de achizitor.
15.5. Este interzisă începerea lucrărilor fără existenţa autorizaţiei de construire.
16. întârzierea si sistarea lucrărilor
16.1. În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz;
(3) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau a lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 15 zile de la expirarea termenului de plată al facturii; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.
În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.
Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la clauza anterioară, dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.
17. Finalizarea lucrărilor
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într- un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
17.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
17.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
17.4. Recepţia se face, distinct, pentru lucrările de execuţie a obiectivului.
17.5. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 6.2. din contract. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
17.6. Recepţia documentaţiilor se face conform borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, semnat de achizitor la momentul predării şi numai după verificarea de către verificatori atestaţi în condiţiile legii.
17.7. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele documentaţiei tehnico - economice la dispoziţia sa şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea documentaţiei.
18. Perioada de garanţie acordata lucrărilor
18.1. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.
18.2. (1) În perioada de garanţie, de	luni, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea sesizarii achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor si
lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calităţii în construcţii), coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune. Obligatia de garantie a
Executantului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra construcţiilor. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi este de 60 de luni.
(3) În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor,de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(4) Obligaţia legală de garanţie a Executantul pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ţinut să răspundă.
(5) Defecţiunile şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii şi gravităţii defecţiunii, luând ca etalon de eficienţă şi profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecţiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi.
(6) Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantul, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însuşit de Executant;
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în această sub-clauză, Achizitorul este liber să contracteze cu terţi executanţi executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrări sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.
(7) În toate cazurile, executantul este obligat ca în perioada de garanţie să intervină asupra lucrărilor şi să remedieze deficienţele în termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuată de achizitor.
19. Asigurări
19.1. - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
19.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant aceştia acţionând la indicaţiile şi sub autoritatea executantului.
20. Modalitati de plata
20.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către acesta, astfel:
20.1.1. Modalităţi de plată a lucrării:
a) Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, ca urmare a semnării procesului-verbal de recepţie de către achizitor, fără obiecţiuni, şi în baza documentelor doveditoare (situaţii de lucrări vizate de dirigintele de şantier in cazul lucrarilor de execuţie). Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
20.2. - Achizitorul nu acordă avans.
20.3. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirma în termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
20.4. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
20.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
20.6. Situaţii lunare de Lucrări
(a) La intervale lunare, Contractantul va fi îndreptăţit la plata următoarelor:
i. valoarea Lucrărilor real executate;
ii. valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată
convenită în prealabil cu Achizitorul şi numai în măsura în care Contractantul face
dovada dobândirii calităţii de proprietar asupra respectivelor Materiale şi
Echipamente.
(b) Plăţile parţiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuţie. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin ataşamente însuşite şi confirmate de către Dirigintele de Şantier şi prin situaţii de lucrări provizorii, verificate, însuşite şi confirmate de către prepuşii Achizitorului, cu atribuţii şi competenţe în acest sens.
(c) Situaţiile de plată se confirmă de către Achizitor în termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare.
20.7. Modul de decontare a lucrarilor executate Modul de monitorizare a implementarii
contractului este corelat cu natura acestuia, respectiv cu modul de decontare a lucrarilor executate. Decontarea poate fi pe stadii fizice sau obiecte/activitati, ori pe articole de deviz aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru toate operatiunile.
21. încetarea contractului
21.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
1) Expirarea duratei contractului conform art. 6.1.
2) Acordul părţilor consemnat în scris din motive obiective şi bine definite, neimputabile părţilor, pentru situaţii în urma cărora lucrările de execuţie nu se pot realiza.
3) Realizarea obiectului contractului.
4) Prin executarea de către ambele părţţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile.
5) Denunţarea unilaterală din partea achizitorului în următoarele cazuri:
a) deschiderea procedurii falimentului;
b) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării lui.
c) în orice alte cazuri prevăzute de lege.
6) Rezilierea.
21.2. Încetarea contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
22. [bookmark: bookmark12]Rezilierea contractului
22.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune- interese.
22.2. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fără punerea executantului în întârziere, fără îndeplinirea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;
c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau este sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia la nivel naţional;
e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
22.3. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia.
22.4. În cazul în care apare vreun litigiu privind adjudecarea executării investiţiei publice ce face obiectul acestui contract şi se va rezolva în favoarea celui care a contestat hotărârea de adjudecare, contractul de execuţie a lucrării se reziliază de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
22.5. Rezilierea contractului va fi urmată de inventarierea lucrărilor executate la zi şi plata integrală a acestora. Achizitorul poate denunţa unilateral contractul în condiţiile clauza 222 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. În acest caz
executantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denuntării unilaterale a contractului.
22.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul unilateral, fără aviz prealabil, în cazul în care:
a) lucrările executate nu respectă condiţiile impuse prin caietul de sarcini;
b) lucrările nu sunt finalizate în termen, inclusiv în termenele intermediare, conform graficelor de execuţie aprobate;
c) la punctul de lucru nu se regăsesc utilajele specifice fazei respective de execuţie, utilaje care au fost prezentate în documentaţia de atribuire pentru procedura de cerere de oferte.
d) subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
22.7. În cazul în care prestatorului i s-a reziliat contractul din motive imputabile acestuia, pierde dreptul de a participa la procedurile viitoare organizate de achizitor pe o perioada de 2 ani.
23. Ajustarea preţului contractului
23.1. Preţului contractului se ajustează conform prevederilor Ordonanţei nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
23.2. În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă: Va = V0 x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinţă+(p+a)],
unde:
· Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
· Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru,
· a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului,
· p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,
· ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar
· ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei- limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe. Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.
Pretul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica nu se ajusteaza

Clauze de revizuire
23.1. Pot fi supuse clauzei de revizuire:
- diferenţe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT);
23.2. La finalul contractului de achiziţie publică suma depăşirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi neprevăzute", stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie lucrări de intervenţie la o construcţie existentă. În situaţia măririi preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, act adiţional cu contractantul.
23.3. Oricare dintre părţi poate iniţia o solicitare pentru o modificare contractuală.
23.4. Oricare dintre părţile care iniţiaza respectiva solicitare de modificare, trebuie să justifice necesitatea unei astfel de modificări, prezentând în ce constă aceasta - noile activităţi, soluţii tehnice şi alte asemenea, precum şi modul în care afectează programul de execuţie şi, după caz, valoarea contractului.
23.5. Modificările respective se aprobă prin dispoziţie din partea beneficiarului/autorităţii contractante- pentru modificările nesubstanţiale şi, după caz, prin act aditional - dacă se afectează preţul total al contractului şi/sau alte elemente importante ale acestuia (modalităţile de efectuare a plăţilor, termenul de execuţie, etc).
24. Amendamente
24.1. Actul adiţional este documentul ce modifică termenii şi condiţiile prezentului contract.
24.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
24.3. Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
25. Subcontractanţi: (daca este cazul)
25.1. Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
25.2. În sensul art. 25.1, subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
25.3. Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile art. 25.2.
25.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
25.5. Contractele prezentate conform prevederilor art. 25.4 trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
25.6. Dispoziţiile prevăzute la art. 25.1 - 25.5 nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru.
25.7. Executantul nu poate îndeplini părţi din contract cu subcontractanţi, fără acordul achizitorului.
25.8. Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
25.9. Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la art. 25.8 pe durata contractului de achiziţie publică.
25.10. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
25.11. În situaţia prevăzută la art. 25.10, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 25.8 şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
25.12. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
25.13. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii săi.
25.14. Contractele cu subcontractanţii se constituie în anexe la prezentul contract.
25.15. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
25.16. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
25.17. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.
25.18. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.
25.19. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi, ale experţilor, agenţilor şi salariaţilor acestuia, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
26. Cesiunea
26.1. Cesiunea rezultată din contract este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al achizitorului.
26.2. Achizitorul poate urmării orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declaraţi pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. În acest sens, executantul se obligă să cesioneze drepturile rezultate din angajamentul ferm către achizitor, cu titlu de garanţie.
27. Forţa majoră
27.1. Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
27.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
27.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
27.4 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
28. Soluţionarea litigiilor
28.1. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
28.2. Dacă, după începerea acestor tratative achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.
29. Limba care guvernează contractul
29.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
30. Comunicari
30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
30.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
30.3. Termenul ,,zi”sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
30.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
31. Clauze finale
31.1. Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează în mod corespunzător, în măsura în care părţile nu au convenit altfel, cu prevederile legale în vigoare, în domeniu.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în patru exemplare, din care trei pentru achizitor şi unul pentru executant, azi,	, data semnării lui.


ACHIZITOR,EXECUTANT,


