CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI

privind realizarea obiectivului de
investitii

nr._________

incheiat azi, data de

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizi|iile publice cu modificarile §i completarile
ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizi|ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice cu modificarile §i completarile ulterioare;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (EXECUTIE) denumit in continuare "Contractul"

Intre

MUNICIPIUL HUSI  cu sediul in localitatea Husi, judetul Vaslui, cod postal

telefon/fax	cod fiscal 	cont	 deschis la	, reprezentat

legal prin	, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

Si

,   cu   sediul   in   	,   str

nr	, judet 	, cod postal  	, telefon/fax

, e-mail: 	 , numar

de inmatriculare la Registrul Comertului 	, cod fiscal

RO	, cont 	 deschis la

,  reprezentata prin  	  -

, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Contractuale

1.	OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor la obiectivul de investitii: “ Execuție lucrări ” pentru „ REABILITAREA / MODERNIZAREA GRADINITEI NR. 7 HUȘI ”

1.2. Executantul se obliga sa execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa
remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului contract, la
obiectivul de investitii	:

2.	PRETUL CONTRACTULUI

2.1.	Pretul prezentului contract il reprezinta suma de 	lei fara

TVA la care se adauga cota legala de TVA conform legii, valoarea totala fiind
de

3.	DURATA CONTRACTULUI

- Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni incepand de la emiteri Ordinului de începere a lucrarilor. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în maximum 5 zile lucrătoare de la predarea amplasamentului și emiterea autorizației de construire.

4.	DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Prin documentele contractului se intelge:

- caietul de sarcini inclusiv clarificarile si sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare -Anexa 1;

- propunerea tehnica - Anexa 2 si propunerea financiara - Anexa 3, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

- garantia de buna executie a contractului, daca este cazul -Anexa 4;

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert conform legii, daca este cazul - Anexa 5;

- contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul - Anexa 6;

- contractele incheiate cu tertii sustinatori, daca este cazul -Anexa 7;

- acord de asociere, daca este cazul - Anexa 8;

g)	graficul general de realizare a investitiei - Anexa 9;

h)	instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, daca este
cazul - Anexa 10;

i)	alte documente/formulare relevante, daca este cazul.

1. DEFINITII

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

- "Partile contractante" - sunt achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.

- „Achizitor" - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor.

- „Executant" - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

- „Contract" - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare.

- „Standard"- o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie.

- „Forta majora" - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta.

- „Reprezentantii Partilor" - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de catre o Parte pentru relatia cu cealalta Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor acestuia, de a incheia contracte de servicii de consultanta/supraveghere/dirigentie de scantier, in conditiile legii.

- „PreJul contractului" - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

- "Zi" - zi calendaristica; „an" - 365 de zile.

1.10	„Penalitate contractuala" - despagubirea stabilita in contract ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de
neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligator din contract;

- "Data de incepere a lucrarilor de executie" - inseamna data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor de execute emis de Achizitor.

- "Durata de Executie" inseamna durata de realizare exprimata in luni cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, conform Graficului general de realizare a investitiei.

- "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Executant, in legatura cu executarea Contractului, conform Ofertei.

- "Documentele Executantului" - inseamna calculele, plansele, manuale, modele §i alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Executant conform prevederilor Contractului.

- "Utilajele si Echipamentele Executantului" - inseamna toate aparatele, mas.inile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asmenea necesare execu|iei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele.

- "Tara" - inseamna tara in care este amplasat santierul.

- "Riscurile Contractului" - inseamna acele evenimente ce pot influenta implementarea Contractului.

- "Teste" - inseamna toate testele care sunt specificate in Contract si in documentele de proiectare, convenite de catre Parti, dispuse de Achizitor.

- "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

- "Echipamente" inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

- "Amplasament" inseamna totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa lucrarile permanente, conform autorizatiei de construire

- "Santier" inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de executie a lucrarilor , ce cuprinde amplasamentul si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului.

- "Lucrari" - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile de executie care urmeaza sa fie realizate de catre Executant conform Contractului, precum §i orice modificare a acestora in conditiile legislatiei achizitiilor publice/sectoriale.

- „Instructiunea Achizitorului" - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract.

- „Perioada de garantie" - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor §i data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor §i specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

- „Proiect" - inseamna, documentatiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de proiectare in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza carora se vor realiza lucrarile.

- "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa acestor Planse.

- "Asistenta tehnica a proiectantului pe durata execujiei lucrarilor" -toate activitatile prevazute de lege pe care trebuie sa le indeplineasca proiectantul pe durata executiei lucrarilor.

  - "Subcontractant" - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata Executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

- „Abandon" - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrarile de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

^ 2. INTERPRETARI

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

^ 3. PRIORITATEA DOCUMENTELOR

In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilita la pct. 4 „Documentele Contractului"

4.	LEGEA

Legea Contractului este legea romana. Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile. Executantul va emite toate instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari, in conformitate cu legea aplicabila.

5.	COMUNICAREA

Limba contractului este limba romana.

- In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana urmand a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fara a fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

- Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

- Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

6.	ACHIZITORUL

6.1.Dreptul de acces pe amplasament

Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul în maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului și constituirea garanției de bună execuție, prin proces-verbal de predare-primire.

6.2	Autorizatii si Acorduri

Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile si avizele obtinute in scopul executiei lucrarilor, conform prevederilor legale. Inceperea executiei lucrarilor este conditionata de emiterea autorizatiei de constructie.

6.3	Instructiuni emise de catre Achizitor

Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.

In ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la primirea instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspenda executarea instructiunilor respective cu exceptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar conduce la incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.

6.4	Aprobari

Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

6.5 Reprezentantul Achizitorului*

- Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de catre Achizitor si comunicate Executantului. Achizitorul va instiinta Executantul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.

- Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor si care ii reprezinta legal interesele.

6.5.3 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termen astfel incat executantul sa poata respecta termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.

7. EXECUTANTUL

- Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile si raspunderile prevazute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare. Acesta va executa, testa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive in indeplinirea obiectului contractului.

- Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel putin caracteristicile tehnice si calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de Sarcini si declarate de catre executant in propunerea tehnica, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

- La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizare a investitiei, actualizat, daca este cazul.

- Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei precum si Progamul de control al obiectivului de investitii asa cum a fost el intocmit si aprobat conform prevederilor legale.

- Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

- Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, masuratori/ atasamentele si, dupa caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

- Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi demarate sau executate fara modificarea prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art.20 din acesta si cu incadrarea in procentul de diverse si neprevazute. In lipsa actului aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul sa solicite plata valorii respectivelor lucrari.

- Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei de garantie, Executantul are obligatia:

- de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

- de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

- de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in conditiile legii.

- de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de santier;

- de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;

h)	Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor numai acele
materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care ii
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

i)	de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

l) de a monta la finalizarea lucrarilor panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor, daca este cazul;

m) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier/reprezentantul achizitorului, atestand remedierea respectivelor lucrari;

n) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii acestora, oricare ar

fi motivul acestui eveniment; Costurile aferente conservarii lucrarilor vor si suportate de catre partea din culpa careia a dus la sistarea lucrarilor.

o) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.

p) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor	executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului -verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea - primirea obiectivului realizat.

- Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de acces.

- Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

- Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

- Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

7.16	In cazul in care, locul de realizare a lucrarilor, impune utilizarea de
catre Executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alineatele
anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile
sii prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecinta.

- In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

- Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.

- Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului Contract.

- Executantul va asigura controlul in faze determinante de catre autoritatile competente conform prevederilor legale

- La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatiile de functionare si/sau autorizare a echipamentelor montate potrivit contractului, precum si intreaga documentatie necesara completarii si intocmirii Cartii tehnice a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare.

- Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de securitate si sanatate in munca. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind conditiile si protectia muncii.

- Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile si va plati toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

- Executantul are obligatia sa notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrarile.

- Executantul are obligatia mobilizarii de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de executie aprobat de autoritatea contractantă , fără ca acestea să implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

- Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita din partea Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

- Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.

7.29   Controlul in  faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, onform prevederilor legale.

8. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

- Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, coroborate cu prevederile Codului Civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.

- Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fata de subdobanditorii dreptului de proprietate asupra constructiilor.

- Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este de 60 luni.

Achizitorul se va ingriji ca cerinta minima solicitata in caietul de sarcini, privind garantia lucrarilor sa respecte cel putin prevederile art.7 alin. 3 din Legea 10/1995 actualizata.

- In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale.

- Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proeces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

8.6	Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i)	utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico- economice;

ii)	neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

8.7 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber sa contracteze cu terti executanti conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

8.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna rezulta din respectarea Caietului de Sarcini intocmit de catre Achizitor.

9. REPREZENTANTUL EXECUTANTULUI SI INLOCUIREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE NOMINALIZAT

- Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele sau.

- Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

- Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat la oferta pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezinta o modificare substantiala a contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare (daca este cazul aplicarii unor astfel de factori). In situatiile prevazute mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

10. SUBCONTRACTAREA ,TERT SUSTINATOR

10.1 Subcontractarea

10.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul).

10.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

10.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a Contractului fara acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata de catre executant in vederea obtinerii acordului achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

10.1.4.	In situatia prevazuta la art.10.1.2., Executantul poate inlocui/implica
subcontractanti in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele
situatii:

a)	inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror
activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b)	declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in
conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in
oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c)	renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract

10.1.5.	In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt
obligati sa prezinte:

-	o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice si financiare depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.

-	contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului si optiunea de fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica

- Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

- In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantul fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

10.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

10.2	Plata directa catre subcontractanti

10.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

10.2.2.	In aplicarea prevederilor pct. 10.2.1. subcontractantii isi vor
exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

10.2.3.	Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati
doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

10.2.4.	In aplicarea prevederilor pct. 10.1.7 Acordul partilor se poate materializa
prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si
Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat
Achizitorului;

10.3	Tertul Sustinator

10.3.1. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

10.3.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,

respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

10.3.3Contractantul se angajeaza, sub sanctiunea achitarii de daune-interese ca, prin actul juridic incheiat cu tertul sustinator/tertii sustinatori sa include:

i) obligatii exprese cu privire la resursele detaliate puse la dispozitie de catre acesta/acestia;

ii) modalitatea si termenele in care se asigura punerea la dispozitia contractantului a acestor resurse;

iii) obligatii exprese cu privire la lucrarile pe care tertul le va executa, in conformitate cu dispozitiile art.182 alin.(2) din Legea nr.98/2016;

iv)graficul de executie pentru lucrarile pe care tertul le va executa, asa cum a fost prezentat in propunerea tehnica;

v) dreptul contractantului la daune-interese in situatia in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/indeplinesc obligatiile asumate;

vi) obligatia tertului/tertilor sustinator/sustinatori de a raspunde solidar cu contractantul pentru executarea lucrarilor in legatura cu care tertul/tertii au acordat sustinerea;

vii) renuntarea de catre tertul sustinator/tertii sustinatori la beneficiile de diviziune si discutie.

10.3.4. Contractantul se va asigura ca actul juridic incheiat cu tertul sustinator/tertii sustinatori isi produce efectele pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate de contractant prin prezentul contract de achizitie publica.

10.3.5. Contractantul  va prezenta autoritatii contractante stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamentul/angajamentele tertului sustinator/tertilor sustinatori, precum si modalitatea efectiva prin care tertul sustinator/tertii sustinatori a/au luat cunostinta despre eventuale dificultati ale contractantului in realizarea activitatilor din prezentul contract de achizitie publica, asa cum sunt aceste dificultati descries in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul prezentului contract.

10.3.6. Contractantul cesioneaza autoritatii contractante, gratuit, cu titlu de garantie, orice creanta cu privire la daune pe care contractantul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm si prin actul juridic incheiat intre contractant si tertul/tertii sustinatori in temeiul acestui angajament.

11.Garantia de buna executie

11.1	Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului, o Garantie de Buna Executie constituita
conform legii, pentru realizarea corespunzatoare a Contractului.  Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

11.2	Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din pretul contractului fara TVA si se va constitui fie :

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție; In acest caz,  contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante,  Trezoreia Husi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis,nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică.

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.

11.3	In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza
valoarea acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna
executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

11.4	Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila
si in vigoare pana la finalizarea Lucrarilor de catre acesta si remedierea
oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de
expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit sa obtina Procesul
verbal de receptie finala cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei,
executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand lucrarile vor fi terminate si toate defectele remediate.

  - Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste, indeplineste din culpa sa  obligatiile asumate prin contract. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

- Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare pretentia sa, precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului;

- In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre Achizitor.

11.8	Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum
urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data
incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

11.9	Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din
lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

11.10	Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12. PROIECTAREA

12.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului cel putin urmatoarele : Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie ca parte integranta a acestuia, avize, acorduri si autorizatia de construire.

13.   RISCURILE CONTRACTULUI

13 .1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul majorarii acesteia cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ

- utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in Contract;

- suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor pct. 6.3, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;

- obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului;

- orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract;

- lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

14. DURATA DE EXECUTIE

14.1. Executia lucrarilor

Executantul va incepe lucrarile la data de incepere a lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina lucrarile in timpul afectat duratei de executie.

Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a contractului, in decurs de 24 luni de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor. Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- obtinerea autorizatiei de construire de catre achizitor;

- constituirea garantiei de buna executie a contractului;

- semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care impiedica realizarea obiectului prezentului contract.

Predarea amplasamentului se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului și constituirea garanției de bună execuție, prin proces-verbal de predare-primire.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în maximum 5 zile lucrătoare de la predarea amplasamentului și emiterea autorizației de construire.

14. 2 Prelungirea duratei de executie

14.2.1 Executantul are dreptul la prelungirea duratei de executie in conditiile art. 20 din prezentele conditii contractuale si doar daca aceasta nu se datoreaza din culpa sa.

15.    GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

15.1	Executarea Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite
prin Graficul general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologica
de executie, Anexa nr. 9 la contract, parte integranta a acestuia.

15.2	Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant,
sub aspectul incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea
stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului general de realizare a
investitiei.

15.3 In cazul in care Achizitorul constata pe parcurs ca desfasurarea Lucrarilor nu concorda cu graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor asa cum sunt prevazute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor.

16. INTARZIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

16.1	Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate
de Achizitor in cadrul termenului convenit de parti potrivit pct. 14.1., sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum de: 0,1 %/zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare) in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

16.2	Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare
scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati.

16.3	Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea
de catre Executant a sumelor datorate.

16.4	Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand
intarzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei
Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris
de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

- Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

- Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

- Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a.	conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi
care, potrivit normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu
permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b.	in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive
neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului
aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,

c.	interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara
a Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia
Executantului de informare prompta, a Achizitorului.

d.	Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau
decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare
temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii
de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de
Executie a lucrarilor contractate.

17.    RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE

17.1	Terminarea lucrarilor

17.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazute a fi finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.

17.2	Instiintarea de Receptie

17.2.1	Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la
indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile.

17.2.2	In cazul in care Achizitorul constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile art. 16.1 din prezentele conditii contractuale.
17.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute,
Achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.
17.2.4.Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.
17.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptive si va elibera santierul.

17.2.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18.	REMEDIEREA DEFECTELOR

- In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art.11 din prezentele conditii contractuale, Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

- Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

18.3.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.

18.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

19.	DESFACEREA SI TESTAREA

19.1. Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

19.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

20.	MODIFICARI

- Dreptul de a Modifica

- Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

20.2.1 Modificări contractuale permise

Modificări nesubstanțiale în sensul legislației achizițiilor publice, respectiv acele modificări care:

- nu alterează caracterul general al contractului;

- nu introduc condiții care ar fi permis participarea altor operatori economici;

- nu modifică echilibrul economic al contractului în favoarea executantului;

- nu extind în mod considerabil obiectul contractului.

20.2.2 Inițierea modificărilor

Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a justifica necesitatea acesteia și de a prezenta cel puțin următoarele informații:

- descrierea modificării propuse;

- motivele care determină modificarea;

- activitățile suplimentare/modificate;

- soluțiile tehnice propuse;

- impactul asupra graficului de execuție;

- impactul asupra prețului contractului, dacă este cazul;

- documentele justificative relevante.

Solicitarea va fi analizată de achizitor și/sau supervizor/diriginte de șantier, după caz.

20.2.3 Evaluarea modificărilor

Evaluarea modificărilor se va realiza după cum urmează:

a) Lucrări similare

Pentru lucrări similare celor prevăzute în contract se vor utiliza prețurile unitare din oferta financiară și listele de cantități contractate.

b) Lucrări nesimilare

Pentru lucrări care nu sunt similare sau care nu sunt executate în condiții similare, prețul se va determina pe baza:

- costurilor rezonabile justificate;

- prețurilor relevante existente pe piață;

- unui profit rezonabil.

c) Situații mixte sau complexe

În situația în care natura sau cantitățile aferente modificării nu permit o evaluare rezonabilă conform lit. a), evaluarea se va realiza conform principiilor prevăzute la lit. b).

Executantul are obligația de a prezenta documente justificative privind fundamentarea costurilor.

20.2.4 Aprobarea modificărilor

a) Prin ordin administrativ/dispoziție

Modificările nesubstanțiale care:

- nu afectează prețul total al contractului;

- nu modifică durata de execuție;

- nu afectează condițiile esențiale ale contractului;

pot fi aprobate prin ordin administrativ/dispoziție emisă de achizitor sau de supervizor/diriginte de șantier, în limitele competențelor stabilite.

b) Prin act adițional

Se vor aproba prin act adițional modificările care:

- afectează valoarea contractului;

- modifică durata de execuție;

- modifică modalitățile de plată;

- introduc lucrări suplimentare;

- afectează alte elemente esențiale ale contractului.

Actele adiționale vor fi încheiate numai cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016 și ale legislației incidente.

20.3 Interdicții

Nu sunt permise modificări care:

- schimbă caracterul general al contractului;

- conduc la eludarea aplicării procedurilor de atribuire;

- afectează concurența;

- modifică în mod substanțial condițiile inițiale ale procedurii de atribuire.

21.	NOTIFICAREA

21.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

- Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in momentul primiri

- In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata, doar daca a fost c onfirmata in scris si inregistrata.

- Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

22. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATA

22.1	Plata avansului – nu se acorda avans.

22.2	Evaluarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi evaluate asa cum sunt prevazute in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate in conditiile respectarii prevederilor art 20.

22.3	Situatii de Lucrari

22.3.1 In functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a
lucrarilor determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite conform
Anexa	,Executantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

- platile partiale vor fi facute lunar

- Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre dirigintele de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, insusite si confirmate de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.

- Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 5 zile  de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

- Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu pct. 22.3.2 si 22.3.3 pe baza facturii fiscale transmise de catre Executant, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

- In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari face obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul va achita sumele ce exced obiectului litigiului.

- In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferența privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul va efectua plata acestor sume in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea sumelor de la AM - ADR Nord - Est, conform cererilor de rambursare transmise la AM de catre Beneficiar pentru platile care urmeaza a fi efectuate. Emiterea facturii se va realiza de catre prestator ulterior încheierii procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

22.4	Actualizare /Ajustarea Prețului Contractului.

22.4.1 Prețul contractului va fi ajustat conform prevederilor legislative relevante precum art.222^2 alin.(9) din Legea nr. 98/2016 și Instrucțiunea ANAP nr.1 /2021.

Beneficiarul va efectua ajustare la lucrările executate.

Ajustarea prețurilor se va face, potrivit formulei:

An = av + (1-av) * In/Io,

unde

– „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“

(valoarea estimată contractuală pentru toate Lucrările executate până la sfârşitul lunii inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele Contractantului elaborate), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare inclusă în precedenta Situaţie de Lucrări;

–  „av“ având în vedere că nu se acordă avans, valoarea coeficientului „av” utilizat în formula de ajustare este: av = 0

– „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul

15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“.

– „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţa.

22.4.2 În situația în care, pe durata derulării contractului, intervin modificări legislative sau sunt emise acte administrative cu caracter normativ care au ca efect creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, părțile vor proceda la ajustarea corespunzătoare a prețului contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 și art. 222^2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ajustarea se va realiza exclusiv pentru partea de contract rămasă de executat la data intrării în vigoare a modificărilor legislative și numai în măsura în care modificările respective influențează direct și demonstrabil costurile contractului.

Pot constitui motive de ajustare, fără a se limita la:

- modificări ale salariului minim brut pe țară garantat în plată;

- modificări ale contribuțiilor sociale obligatorii;

- introducerea/modificarea unor taxe, impozite sau contribuții obligatorii;

- modificări legislative privind domeniul construcțiilor, energiei, mediului sau securității și sănătății în muncă;

- alte măsuri legislative cu impact direct asupra costurilor de execuție.

Contractantul are obligația de a prezenta documente justificative din care să rezulte influența financiară asupra costurilor contractului.

Ajustarea prețului se va realiza prin act adițional, după verificarea și acceptarea de către achizitor a documentelor justificative prezentate de executant.

22.5	Plati Intermediare

22.5.1	Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrari obliga Executantul
la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre
Achizitor.

- Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

- Termenul de plata curge de la data comunicarii facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a situatiilor de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

22.5.4 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 30 zile de la emiterea facturii. Contractantul înțelege că finanțarea lucrarilor este asigurată de către Achizitor prin intermediul unui proiect cu finanțare nerambursabilă. si conform prevederilor contractului de finanțare plata către Beneficiar a finanțării acordate se realizează prin mecanismul Cererilor de transfer, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarul va depune Cereri de transfer, pe baza facturilor emise de furnizor, iar cheltuielile cuprinse în Cererea de transfer se verifică și se autorizează conform instrucțiunilor și procedurilor finanțatorului în termen de 10 zile lucrătoare. Pentru depunerea de documente adiționale, sau clarificări solicitate de finanțator termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. În consecință, în situații  care nu depind de acțiunea achizitorului termenul de plată a facturilor se poate decala.

22.6	Plata Finala

22.1   Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de plata definitive de catre Achizitor, in termen de 30  zile, de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata acceptata si cu respectarea prevederilor  art. 22.5.4.

22.7	Moneda de Plata

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

23.	NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE EXECUTANT

23.1. Daca Executantul abandoneaza lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere conform art. 16. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa plateasca penalitati si daune interese in cuantum similar cu valoarea neexecutata a contractului.

23.2.Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 30 zile de la primirea notificarii de reziliere si sa paraseasca santierul, lasand pe santier Materialele si Echipamentele platite de catre Achizitor.

23.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Achizitorul solicita iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 30	zile de la primirea notificarii Achizitorului.

In orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti competente.

24.	NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE ACHIZITOR

24.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de plata a facturii in termen de  30 zile de la emitere, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, de 0,1%/zi, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

25.	DIZOLVARE, FALIMENT

La data la care Achizitorul ia cunostinta despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate masurile necesare preluarii Amplasamentului si evaluarii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in santier.

In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera reziliat de drept fara indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de 30 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi santierul, lasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite de catre Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea contractului neexecutat.

26.    CLAUZE SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

- In situatia modificarii lucrarilor cu incalcarea prevederilor art. 20, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achiziti publice.

- Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

- Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

- contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

- Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

- Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiala/incompleta etc);

- Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia;

- Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor prezentului Contract;

- Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

- Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba de catre Achizitor;

- Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

h)	Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau
indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de
valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i)	In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei
finantari din bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
grava a Contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract

dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea.

l) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

m) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

26.5 In cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 26.4 lit.a) - m) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

- Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

- In perioada de preaviz susmentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la plata de penalitati.

- Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Contractante.

- Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea Contractului.

27.	RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI

Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrarilor, Materialelor si Echipamentelor din santier pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata Achizitorului.

28.	FORTA MAJORA

- Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe santier.

- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual asumate, pe toata perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

- Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate anterior interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.

- Daca aceasta situatie continua timp de 180  zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 30 zile de la data primirii notificarii.  Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe santier.

29.    ASIGURARI

29.1	Obiectul Asigurarii

29.1.1 (1) inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de raspundere civila profesionala in numele ambelor Parti pentru:

- pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Executantului,

- responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Executant, incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile,

- responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vatamarea corporala a personalului Executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

29.1.2. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea na§te in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 30 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

- Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant.

- Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

29.2	Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art. 29.1.1. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare si in conditiile aprobate de catre Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

30.        SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

- Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii Personalului propriu . Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitate de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe santier si in incaperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

- Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care sa raspunda de respectarea cerinselor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Executantul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

30.3	Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee
tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in muncii aplicabila, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

30.4	In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din
domeniul securitatii si sanatatii in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.

- Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si sanatatea si asistenta sociala acordata lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.

- Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila.

31.	SOLUTIONAREA LITIGIILOR

- Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

- In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

32.	ARHIVAREA

32.1	Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile,
inregistrarile si orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz),
care se afla in posesia Executantului in legatura cu Contractul sau care sunt
elaborate de catre Executant sau de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si
organizate in mod cronologic, sistematic si exact grupate in dosare, numerotate
si denumite in consecinta atat in format tiparit cat si in format electronic,
insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

32.2	Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

33.	CODUL DE CONDUITA

- Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

- In cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

- Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.

- Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului.

33.5 Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii contractului.

34.  Protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

34.1Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal.

34.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

•	capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informaţiilor personale;

•	informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia;

•	îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

34.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

34.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză:

•	vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

•	vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor;

•	se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare;

•	se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

•	se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

•	se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părţi;

•	se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;

•	se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Drept pentru care prezentele  Conditii  Contractuale  s-au semnat astazi	, la sediul _____	, in 3 exemplare, toate cu valoare de original, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

ACHIZITOR,

Municipiul Husi

Primar,

Ing.Ciupilan Ioan	EXECUTANT,