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Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA AMBULATORIULUI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI DE SCREENING” – ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ – elaborare D.T.A.C./P.A.C. și D.T.O.E./P.O.E., documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor, Proiect Tehnic de execuție (P.T. + C.S. + D.E.), verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.
Autoritatea Contractantă: Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș, str. Policlinicii nr. 1–2, oraș Luduș, județul Mureș.
Documentul de referință: Caietul de Sarcini aferent prezentei proceduri. Toate trimiterile la capitole din prezentul formular se raportează la Caietul de Sarcini.
[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

a. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime din Caietul de Sarcini,
b. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]
[Abordarea tehnică, metodologia și planul de lucru sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv grafice, diagrame și orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a. demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime

b. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

c. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică să cuprindă secțiunile mai jos identificate.
1. Conținutul minim obligatoriu al Propunerii Tehnice și formatele impuse
Potrivit cap. 5.1 din Caietul de Sarcini, în vederea verificării conformității tehnice a ofertei și a aplicării factorilor de evaluare prevăzuți la cap. 12 din Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică conține în mod obligatoriu documentele D1–D10 enumerate în tabelul de mai jos. Aceste documente constituie cerințe minime și obligatorii; neprezentarea oricăruia dintre ele atrage declararea ofertei ca neconformă, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016.
	Cod
	Document
	Plafon
	Factor evaluat
	Secțiunea din prezentul formular în care se prezintă documentul

	D1
	Nota de analiză a documentației existente: Studiul de Fezabilitate (Scenariul 1), studiile de specialitate, Certificatul de Urbanism, avizele și acordurile obținute
	max. 12 pagini
	F2
	Cap. „Analiza tehnică a obiectivului, a Studiului de Fezabilitate și a condiționărilor de autorizare”

	D2
	Nota de program medical, fluxuri și circuite funcționale, zonare, însoțită de minimum o schemă de fluxuri
	max. 10 pagini
	F3
	Cap. „Programul medical, fluxurile funcționale și spațiile tehnic-critice” – lit. A

	D3
	Nota privind spațiile cu echipamente generatoare de radiații ionizante (radiologie, mamografie, computer tomograf)
	max. 6 pagini
	F3
	Cap. „Programul medical, fluxurile funcționale și spațiile tehnic-critice” – lit. B și C

	D4
	Matricea de conformare normativă, în formatul de la pct. 5.2 lit. A din Caietul de Sarcini
	fără plafon
	F5
	Cap. „Conformarea la cadrul normativ și la cerințele finanțării” – lit. A

	D5
	Matricea de conformare la cerințele Programului Sănătate și la indicatorii tehnico-economici aprobați
	fără plafon
	F5
	Cap. „Conformarea la cadrul normativ și la cerințele finanțării” – lit. B

	D6
	Planul de management al calității proiectării: proceduri, liste de verificare, control al reviziilor, matrice de responsabilități
	max. 10 pagini
	F4
	Cap. „Metodologia propusă” – secțiunea privind obținerea asigurării nivelului de calitate

	D7
	Matricea de coordonare interdisciplinară: interfețe și livrabile între specialități
	fără plafon
	F4
	Cap. „Metodologia propusă” – secțiunea privind coordonarea interdisciplinară

	D8
	Registrul de riscuri tehnice, în formatul de la pct. 5.2 lit. B din Caietul de Sarcini
	fără plafon
	F2
	Cap. „Personalul propus și managementul realizării serviciilor” – secțiunea privind managementul riscurilor

	D9
	Planul de lucru al activităților (grafic Gantt), cu alocare nominală a experților pe activități, conform cap. 6 din Caietul de Sarcini
	fără plafon
	F4
	Cap. „Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului”

	D10
	Curriculum vitae, documente probante și declarații de disponibilitate pentru fiecare expert-cheie, însoțite de fișa centralizatoare de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini
	fără plafon
	F6
	Cap. „Personalul propus și managementul realizării serviciilor”


Plafoanele de pagini sunt obligatorii. Conținutul care depășește plafonul nu se ia în considerare la evaluare. Plafonul se calculează pentru format A4, corp de literă minimum 10 puncte, fără a include coperta, cuprinsul, schemele grafice și matricele tabelare.
Regimul aplicabil documentelor D1–D10, potrivit cap. 5.1 din Caietul de Sarcini, este următorul:
	Situație
	Consecință

	Unul dintre documentele D1–D10 nu este depus
	Ofertă neconformă: propunerea tehnică nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de Sarcini (H.G. nr. 395/2016, art. 137 alin. (3) lit. a)). Oferta se respinge și nu se punctează.

	Documentul este depus, dar conținutul este generic, declarativ, preluat fără adaptare la obiectiv sau lipsit de elemente verificabile
	Ofertă conformă, punctată cu 0 puncte la subfactorii aferenți documentului respectiv.

	Documentul este depus și conține elemente concrete, verificabile, aplicate acestui obiectiv
	Se punctează conform algoritmului de la cap. 12 din Caietul de Sarcini, element cu element.


Clarificările solicitate în cursul evaluării pot lămuri informații existente în ofertă, dar nu pot introduce elemente noi punctabile și nu pot modifica substanța ofertei. Documentele privind experiența experților-cheie se depun odată cu oferta și nu pot fi completate ulterior în scopul majorării punctajului.
Formatele impuse prin pct. 5.2 din Caietul de Sarcini pentru documentele D4, D8 și D10 sunt reproduse în prezentul formular, în capitolele corespunzătoare: formatul A – matricea de conformare normativă (documentul D4); formatul B – registrul de riscuri tehnice (documentul D8); formatul C – fișa centralizatoare a experienței expertului-cheie (documentul D10), câte o fișă pentru fiecare expert. Coloanele din formatele impuse sunt obligatorii; Ofertantul poate adăuga coloane suplimentare.
2. Rezumat

[Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

a. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
b. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;
c. să fie concepute de ofertant astfel încât să poată fi utilizat ca dată de intrare în întâlnirile organizate pentru monitorizarea activităților în cadrul Contractului.
Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.]
3. Abordarea
 și metodologia
 propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice sunt reglementate prin legislație specifică (H.G. nr. 907/2016) – cap. 5 din Caietul de Sarcini. Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată; metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice din domeniu, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă.
Propunerea Tehnică se evaluează prin criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, punctajul total maxim fiind de 100 de puncte. Structura factorilor de evaluare, stabilită la cap. 12 din Caietul de Sarcini, este următoarea: F1 – Prețul ofertei (40 de puncte); F2 – Analiza tehnică a obiectivului, a Studiului de Fezabilitate și a condiționărilor de autorizare (16 puncte); F3 – Program medical, fluxuri funcționale și spații tehnic-critice (13 puncte); F4 – Managementul procesului de proiectare, coordonarea interdisciplinară și controlul calității (11 puncte); F5 – Conformarea la cadrul normativ și la cerințele finanțării (8 puncte); F6 – Experiența experților-cheie (12 puncte). Se punctează numai ofertele declarate admisibile, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și a conformității Propunerii Tehnice cu cerințele minime obligatorii prevăzute la pct. 5.1 din Caietul de Sarcini.
Informațiile din prezentul capitol și din capitolul „Metodologia propusă” servesc aplicării factorului F4 – Managementul procesului de proiectare, coordonarea interdisciplinară și controlul calității (11 puncte), evaluat pe baza documentelor D6, D7 și D9, defalcat pe următorii subfactori:
F4.1 – Coordonarea interdisciplinară (4 puncte): matricea interfețelor între specialități – ce livrează fiecare specialitate, către cine, până când și în ce format, pentru fiecare pereche de specialități relevante (1,5 p, D7); procesul de emitere, verificare, aprobare și revizuire a documentelor, cu codificarea reviziilor și trasabilitatea modificărilor (1,0 p, D6); mediul de lucru colaborativ – reguli de denumire a fișierelor, gestiunea versiunilor, drepturi de acces (0,5 p, D6); procedura de detectare și de închidere a coliziunilor, prin model coordonat sau prin suprapuneri documentate, cu registru de coliziuni și responsabil de închidere (1,0 p, D6 și D7);
F4.2 – Controlul calității documentației (4 puncte): liste de verificare pe specialitate, aplicate înaintea fiecărei predări, corelate cu lista de verificare internă prevăzută la cap. 10.3 din Caietul de Sarcini (0,5 p); procedura de verificare încrucișată între piese scrise, piese desenate, antemăsurători, liste de cantități, devize pe obiecte și deviz general, cu indicarea persoanei responsabile și a momentului aplicării (2,0 p); verificarea internă anterioară transmiterii documentației către verificatorii de proiecte atestați, cu evidența observațiilor interne și a închiderii acestora (0,75 p); procedura de tratare a observațiilor din referatele de verificare – înregistrare, analiză, decizie, implementare, reverificare și evidență (0,75 p);
F4.3 – Planul de lucru al activităților (3 puncte): se prezintă la capitolul „Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului” din prezentul formular (documentul D9).
Celelalte componente ale Propunerii Tehnice se evaluează prin factorii F2 (documentele D1 și D8), F3 (documentele D2 și D3), F5 (documentele D4 și D5) și F6 (documentul D10), prezentate în capitolele dedicate din prezentul formular.
Se punctează numai elementele care trimit explicit la un reper concret din documentația pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă (document, planșă, spațiu, aviz, indicator) sau la o prevedere normativă identificată prin indicativ și an. Nu se punctează afirmațiile generale, reformulările Caietului de Sarcini, textele preluate fără adaptare la obiectiv, elementele duplicate și elementele care nu se regăsesc în documentația pusă la dispoziție.
Metodologia prezentată trebuie să asigure conformitatea cu reglementările tehnice care stabilesc modalitatea de realizare și conținutul documentațiilor tehnico-economice, în special H.G. nr. 907/2016, precum și cu reglementările tehnice specifice unităților sanitare, potrivit cap. 9 din Caietul de Sarcini.
[În acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie să documenteze:

a. nivelul său de înțelegere asupra obiectului Contractului și gradul de conștientizare a importanței rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractantă pe baza informațiilor furnizate în Caietul de Sarcini la capitolele „Contextul realizării acestei achiziții de servicii”, „Descrierea serviciilor solicitate”, „Factori interesați și rolul acestora” și „Abordare și metodologie în realizarea activităților din Caietul de Sarcini”;
b. abordarea utilizată pentru realizarea activităților din Contract și pentru obținerea rezultatelor așteptate, așa cum sunt acestea precizate la capitolul 3 din Caietul de Sarcini – „Descrierea serviciilor solicitate”;
c. metodologia utilizată pentru realizarea serviciilor și obținerea rezultatelor;
d. datele de intrare și datele de ieșire utilizate pentru fiecare și toate activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obținerea rezultatelor].
3.1. Abordarea propusă

[Introduceți aici informații despre abordarea propusă în prestarea serviciilor:

a. Caracterizarea abordării;
b. Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini;
c. Corelația dintre abordarea propusă și:

i. metodologia pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor 
ii. metodologia pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele, respectiv depășesc cerințele și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică.] 

3.2. Metodologia propusă

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului și implementarea abordării prezentate la paragraful anterior.]
i. Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.), inclusiv a studiilor și documentațiilor necesare obținerii/actualizării avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism – activitatea nr. 1 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini, cu termen de predare de maxim 2 luni de la data emiterii ordinului de începere (cap. 7.2). Prezentați activitățile, modalitatea efectivă de realizare a acestora și rezultatul fiecărei activități, utilizând formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Pentru fiecare etapă, completați tabelul de mai jos cu reglementările tehnice și standardele avute în vedere ca date de intrare, precum și cu modul în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați externi. Se au în vedere, obligatoriu, cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități și conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (NP 051), cerințele privind fluxurile și circuitele medicale (Ordinul M.S. nr. 914/2006), cerințele de securitate radiologică pentru spațiile de imagistică-radiologie (Legea nr. 111/1996 și reglementările C.N.C.A.N.), precum și condițiile din avizele și acordurile obținute, potrivit cap. 3.6 și 9 din Caietul de Sarcini.
	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


ii. Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.) – parte a activității nr. 1 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini, cu același termen de predare de maxim 2 luni de la data emiterii ordinului de începere. Prezentați activitățile, modalitatea efectivă de realizare a acestora și rezultatul fiecărei activități, utilizând formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Pentru fiecare etapă, completați tabelul de mai jos cu reglementările tehnice și standardele avute în vedere ca date de intrare, precum și cu modul în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați externi. Se au în vedere, obligatoriu, cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități și conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (NP 051), cerințele privind fluxurile și circuitele medicale (Ordinul M.S. nr. 914/2006), cerințele de securitate radiologică pentru spațiile de imagistică-radiologie (Legea nr. 111/1996 și reglementările C.N.C.A.N.), precum și condițiile din avizele și acordurile obținute, potrivit cap. 3.6 și 9 din Caietul de Sarcini.
	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


iii. Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare a Proiectului Tehnic de execuție (P.T. + C.S. + D.E.) – Proiect Tehnic (părți scrise și părți desenate), Caiete de Sarcini pe specialități, Detalii de Execuție și documentație economică (liste de cantități, devize pe obiecte, deviz general actualizat, după caz) – activitatea nr. 2 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini, cu termen de predare de maxim 4 luni de la data emiterii ordinului de începere, termen care include și verificarea tehnică de calitate. Prezentați activitățile, modalitatea efectivă de realizare a acestora și rezultatul fiecărei activități, utilizând formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Pentru fiecare etapă, completați tabelul de mai jos cu reglementările tehnice și standardele avute în vedere ca date de intrare, precum și cu modul în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați externi. Se au în vedere, obligatoriu, cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități și conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (NP 051), cerințele privind fluxurile și circuitele medicale (Ordinul M.S. nr. 914/2006), cerințele de securitate radiologică pentru spațiile de imagistică-radiologie (Legea nr. 111/1996 și reglementările C.N.C.A.N.), precum și condițiile din avizele și acordurile obținute, potrivit cap. 3.6 și 9 din Caietul de Sarcini.
	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


iv. Metodologia pentru realizarea etapei de verificare tehnică de calitate a documentațiilor, asigurată de Contractant prin verificatori de proiecte atestați – activitatea nr. 3 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini. Verificarea tehnică de calitate se asigură de către Contractant, prin verificatori de proiecte atestați pe domeniile/subdomeniile de construcții și pe specialitățile pentru instalații corespunzătoare cerințelor fundamentale aplicabile proiectului, alții decât specialiștii elaboratori ai documentațiilor, pentru P.A.C./D.T.A.C., P.O.E./D.T.O.E. și P.T. + C.S. + D.E. Prezentați, în plus față de activități: modul de asigurare a verificatorilor atestați și forma de colaborare cu aceștia; domeniile/subdomeniile și specialitățile acoperite; modul de demonstrare a independenței față de specialiștii elaboratori; modul și termenele de încorporare a observațiilor din referatele de verificare, cu încadrarea în termenul total de 4 luni. Utilizați formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Pentru fiecare etapă, completați tabelul de mai jos cu reglementările tehnice și standardele avute în vedere ca date de intrare, precum și cu modul în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați externi. Se au în vedere, obligatoriu, cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități și conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (NP 051), cerințele privind fluxurile și circuitele medicale (Ordinul M.S. nr. 914/2006), cerințele de securitate radiologică pentru spațiile de imagistică-radiologie (Legea nr. 111/1996 și reglementările C.N.C.A.N.), precum și condițiile din avizele și acordurile obținute, potrivit cap. 3.6 și 9 din Caietul de Sarcini.
	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Metodologia pentru realizarea etapei de suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor – activitatea nr. 4 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini: formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări cu caracter tehnic primite pe perioada pregătirii documentației de atribuire și pe perioada evaluării ofertelor pentru contractul de lucrări, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la momentul comunicării solicitării de către Autoritatea Contractantă. Prezentați activitățile, modalitatea efectivă de realizare a acestora și rezultatul fiecărei activități, utilizând formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


v. Metodologia pentru realizarea etapei de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor – activitatea nr. 5 din cap. 3.4 al Caietului de Sarcini, pe toată durata de execuție a lucrărilor (estimată la 18 luni calendaristice), până la recepția finală. Metodologia trebuie să acopere cel puțin: acordarea asistenței tehnice pentru fiecare fază determinantă indicată în Proiectul Tehnic (raport întocmit în maxim 5 zile lucrătoare de la data participării); acordarea de asistență suplimentară la solicitarea Autorității Contractante (raport în maxim 5 zile lucrătoare); propunerea de soluții pentru neconformitățile apărute în execuție; elaborarea certificatului de performanță energetică, anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală; predarea contribuțiilor la Cartea tehnică a construcției. Utilizați formatul următor:
	Activitate
	Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) 
	Date de intrare utilizate pentru realizarea activității

(resurse folosite
: ex. software, resurse umane
, informații
 etc.)
	Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale)
	Durata

activității

	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Precizați  activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Precizați rezultatele activității desfășurate]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare]

	[introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini]
	
	
	
	
	


Pentru fiecare etapă, completați tabelul de mai jos cu reglementările tehnice și standardele avute în vedere ca date de intrare, precum și cu modul în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați externi. Se au în vedere, obligatoriu, cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități și conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (NP 051), cerințele privind fluxurile și circuitele medicale (Ordinul M.S. nr. 914/2006), cerințele de securitate radiologică pentru spațiile de imagistică-radiologie (Legea nr. 111/1996 și reglementările C.N.C.A.N.), precum și condițiile din avizele și acordurile obținute, potrivit cap. 3.6 și 9 din Caietul de Sarcini.
	Reglementarea (articolul și numărul actului normativ)
	Standardul
	Factori interesați externi implicați în derularea activității
	Modalitatea concretă în care sunt luate în calcul obiectivele factorilor interesați în derularea activităților

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


vi. Metodologia utilizată pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele din Caietul de Sarcini, respectiv depășesc cerințele privind nivelul calitativ solicitat și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică (Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului)  

[introduceți informațiile în formatul de mai jos:]

	Activitatea ce urmează a fi realizată pentru obținerea asigurării realizării nivelului de calitate
	Nominalizați activitatea, rezultatul – după caz-  incluse la capitolul anterior în legătură cu care se realizează obținerea asigurării realizării nivelului de calitate
	Metoda, procedura tehnica, instrumentul
	Resurse folosite (ex.: software, resurse umane, informații, laboratoare etc.)
	Structura organizațională/

unitatea funcțională implicată
	Documente și înregistrări privind calitatea
	Perioada de remediere a defectelor/

neconformităților
	Informații suplimentare, acolo unde este aplicabil

	[Descrieți activitatea propusă a fi realizată de Contractant pentru controlul calității]
	[Reproduceți activitatea/referința de la capitolul anterior]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității pentru obținerea asigurării nivelului de calitate solicitat]
	[Descrieți resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Specificați structura organizațională – unitatea funcțională – inclusiv rolul implicat în realizarea asigurării și/sau controlului calității, modalitatea și gradul de implicare]
	[Includeți aici informații privind rapoartele ce adresează neconformitățile și rapoarte de acțiuni corective și preventive]
	[Includeți aici informații privind perioada de remediere a  defectelor neremediate până la momentul acceptării rezultatelor finale sau intermediare]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul]


Suplimentar, descrieți modul în care veți întocmi lista de verificare internă (autocontrol) care însoțește fiecare documentație predată spre acceptare, conform cap. 10.3 din Caietul de Sarcini, documentând cel puțin: (1) încadrarea conținutului în parametrii aprobați prin indicatorii tehnico-economici; (2) caracterul complet al documentației, conform conținutului-cadru din H.G. nr. 907/2016; (3) conformitatea cu Studiul de Fezabilitate pus la dispoziție (Scenariul 1); (4) reflectarea prevederilor din avizele, acordurile și autorizațiile obținute la faza S.F.; (5) includerea tuturor studiilor de specialitate necesare; (6) verificarea de către verificatori de proiecte atestați, independenți de specialiștii elaboratori, acolo unde este aplicabil.
Descrieți, de asemenea, modul în care asigurați încadrarea în maxim 2 cicluri de revizuire per documentație și în termenul de maxim 10 zile lucrătoare pentru încorporarea observațiilor comunicate de Autoritatea Contractantă (cap. 10.3 și 10.6 din Caietul de Sarcini).
Planul de management al calității proiectării (documentul D6 – maximum 10 pagini)
Informațiile prezentate la prezentul capitol constituie documentul D6 și se punctează prin subfactorii F4.1 și F4.2. Documentul D6 trebuie să cuprindă cel puțin: procedurile aplicate pe fluxul de elaborare a documentațiilor; listele de verificare pe specialitate, aplicate înaintea fiecărei predări și corelate cu lista de verificare internă (autocontrol) prevăzută la cap. 10.3 din Caietul de Sarcini; procesul de emitere, verificare, aprobare și revizuire a documentelor, cu codificarea reviziilor și trasabilitatea modificărilor; regulile mediului de lucru colaborativ (denumirea fișierelor, gestiunea versiunilor, drepturi de acces); procedura de detectare și de închidere a coliziunilor, cu registru de coliziuni și responsabil de închidere; procedura de verificare încrucișată între piese scrise, piese desenate, antemăsurători, liste de cantități, devize pe obiecte și deviz general, cu persoana responsabilă și momentul aplicării; verificarea internă anterioară transmiterii documentației către verificatorii de proiecte atestați; procedura de tratare a observațiilor din referatele de verificare (înregistrare, analiză, decizie, implementare, reverificare, evidență); matricea de responsabilități pe activități și livrabile.
Matricea de coordonare interdisciplinară (documentul D7)
Completați matricea de mai jos pentru fiecare pereche de specialități relevantă pentru acest obiectiv (arhitectură, tehnologie medicală, radioprotecție, structuri, instalații termice/ventilare-climatizare, instalații sanitare și de stingere a incendiilor, instalații electrice și curenți slabi, performanță energetică, documentație economică, sistematizare verticală, verificatori de proiecte). Matricea se punctează la subfactorul F4.1 (1,5 puncte) și se corelează cu Planul de lucru (documentul D9).
	Nr.
	Specialitatea emitentă
	Specialitatea destinatară
	Data/livrabilul transferat (interfața)
	Termen, prin raportare la Planul de lucru
	Format de transfer
	Responsabil nominal
	Modul de închidere a interfeței (verificare, coliziuni, aprobare)

	1
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	2
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Prezentați, distinct, registrul de coliziuni utilizat (identificare, specialități implicate, decizie, responsabil de închidere, termen) și modul în care coliziunile sunt închise înainte de transmiterea documentației către verificatorii de proiecte atestați.
[Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

a. reprezentate ca activitate și ca durată în Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului;

b. trebuie reflectate în Propunerea Financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de etape de activități.]

4. Analiza tehnică a obiectivului, a Studiului de Fezabilitate și a condiționărilor de autorizare (documentul D1)
Prezentul capitol constituie documentul D1 – Nota de analiză a documentației existente (maximum 12 pagini) și se evaluează prin factorul F2 – Analiza tehnică a obiectivului, a Studiului de Fezabilitate și a condiționărilor de autorizare (16 puncte), împreună cu documentul D8 – Registrul de riscuri tehnice. Factorul evaluează măsura în care Ofertantul a analizat efectiv documentația pusă la dispoziție (Studiul de Fezabilitate – Scenariul 1, studiile de specialitate, Certificatul de Urbanism nr. 63/07.03.2024, avizele și acordurile obținute) și a înțeles constrângerile concrete ale acestui obiectiv.
A. Identificarea aspectelor care necesită dezvoltare sau corelare la fazele D.T.A.C. și P.T. (subfactorul F2.1 – 7 puncte)
Se acordă 1 punct pentru fiecare aspect identificat în documentația existentă care întrunește cumulativ cele trei condiții din tabel (trimitere exactă, implicație concretă, mod de tratare cu indicarea specialității responsabile), până la maximum 7 puncte. Nu se punctează observațiile generale, reformulările Caietului de Sarcini, aspectele care nu se regăsesc în documentația pusă la dispoziție și aspectele duplicate.
	Nr.
	Trimiterea exactă (documentul, planșa sau secțiunea în care se regăsește aspectul semnalat)
	Aspectul identificat care necesită dezvoltare sau corelare
	Implicația concretă asupra a cel puțin unuia dintre: soluția tehnică, costul de investiție, autorizarea lucrărilor, execuția, exploatarea, eligibilitatea cheltuielilor
	Modul de tratare propus la fazele D.T.A.C. și P.T.
	Specialitatea responsabilă

	1
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	2
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	4
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	5
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	6
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	7
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


B. Analiza condiționărilor de autorizare și a execuției în incintă spitalicească în funcțiune (subfactorul F2.2 – 5 puncte)
Se acordă 1 punct pentru fiecare dintre cele cinci elemente de mai jos, tratat concret și cu trimitere la documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.
	Nr.
	Element evaluat
	Modul concret de tratare, cu trimitere la documentele puse la dispoziție
	Secțiunea/pagina din documentul D1

	1
	Analiza valabilității Certificatului de Urbanism nr. 63/07.03.2024 și a avizelor și acordurilor obținute, identificarea celor care necesită actualizare sau reconfirmare, a demersurilor aferente și a impactului acestora asupra Planului de lucru
	[prezentați]
	[introduceți]

	2
	Modul concret de reflectare în documentația D.T.A.C. a condițiilor impuse prin avizul de securitate la incendiu nr. 24125SU-MS/17.12.2025 și prin notificarea D.S.P. Mureș nr. 15394/09.12.2025
	[prezentați]
	[introduceți]

	3
	Verificarea capacității rețelelor și a racordurilor existente – energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare – și determinarea necesarului suplimentar, prin raportare la soluția nZEB+ cu pompe de căldură și la producerea de energie pe amplasament
	[prezentați]
	[introduceți]

	4
	Organizarea execuției într-o incintă spitalicească în funcțiune, ca element al Proiectului de organizare a execuției lucrărilor: fazare, circuite provizorii pentru pacienți și personal, protecție la praf și zgomot, continuitatea serviciilor medicale și a accesului
	[prezentați]
	[introduceți]

	5
	Corelarea soluției proiectate cu specificațiile echipamentelor medicale care se achiziționează ulterior: sarcini, gabarite, utilități, cerințe de ecranare și trasee de acces pentru montaj, inclusiv măsurile care păstrează documentația neutră tehnologic
	[prezentați]
	[introduceți]


C. Registrul de riscuri tehnice specifice obiectivului (subfactorul F2.3 – 4 puncte)
Registrul de riscuri tehnice constituie documentul D8 și se prezintă în formatul impus la pct. 5.2 lit. B din Caietul de Sarcini, reprodus în prezentul formular la capitolul „Personalul propus și managementul realizării serviciilor”, secțiunea privind abordarea propusă pentru managementul riscurilor. Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare risc specific acestui obiectiv, descris complet (cauză, impact cuantificat pe cel puțin una dintre dimensiunile cost, termen, calitate, autorizare sau eligibilitate, măsură de prevenire, măsură de remediere, responsabil nominal și moment de tratare corelat cu Planul de lucru), până la maximum 4 puncte, respectiv 8 riscuri punctate. Nu se punctează riscurile generice, aplicabile oricărui contract de proiectare (întârzieri, modificări legislative, forță majoră, indisponibilitate de personal), și nici riscurile enunțate fără măsură asociată.
5. Programul medical, fluxurile funcționale și spațiile tehnic-critice (documentele D2 și D3)
Prezentul capitol cuprinde documentul D2 – Nota de program medical, fluxuri și circuite funcționale, zonare, însoțită de minimum o schemă de fluxuri (maximum 10 pagini) și documentul D3 – Nota privind spațiile cu echipamente generatoare de radiații ionizante (maximum 6 pagini). Cele două documente se evaluează prin factorul F3 – Program medical, fluxuri funcționale și spații tehnic-critice (13 puncte).
A. Fluxuri funcționale și zonare (subfactorul F3.1 – 5 puncte, documentul D2)
Se acordă 1 punct pentru fiecare element tratat concret, cu reprezentare grafică și cu aplicare la spațiile din soluția aprobată prin Studiul de Fezabilitate (Scenariul 1).
	Nr.
	Element evaluat
	Modul concret de tratare, aplicat spațiilor din soluția aprobată
	Schema/planșa de fluxuri anexată (identificare)

	1
	Separarea circuitelor: pacient ambulator, pacient cu suspiciune infecțioasă, personal, probe biologice, materiale curate și sterile, deșeuri medicale
	[prezentați]
	[introduceți]

	2
	Zonarea pe grade de risc și corelarea cu cerințele Ordinului M.S. nr. 1101/2016 și ale Ordinului M.S. nr. 961/2016
	[prezentați]
	[introduceți]

	3
	Organizarea fluxului pentru cele patru programe de screening: recepție – triaj – așteptare – investigație – interpretare – comunicarea rezultatului, cu dimensionarea spațiilor de așteptare și evitarea încrucișărilor
	[prezentați]
	[introduceți]

	4
	Integrarea cerințelor de accesibilitate (NP 051-2012) în fluxuri și în dimensionarea spațiilor, inclusiv soluțiile de acces pe verticală, nu ca element tratat separat
	[prezentați]
	[introduceți]

	5
	Dimensionarea și amplasarea spațiilor-suport: vestiare și grupuri sanitare pentru personal, depozitare curat și murdar, colectarea și evacuarea deșeurilor medicale, spații tehnice
	[prezentați]
	[introduceți]


B. Spații cu echipamente generatoare de radiații ionizante (subfactorul F3.2 – 5 puncte, documentul D3)
	Element evaluat
	Punctaj
	Modul concret de tratare
	Secțiunea/pagina din documentul D3

	Identificarea corectă a regimului de reglementare aplicabil fiecărui tip de instalație: regim de înregistrare pentru radiologia de diagnostic general și pentru mamografie, respectiv regim de autorizare pe faze pentru computer tomografie, conform Ordinului CNCAN nr. 186/2022, cu recunoașterea explicită a fazei de amplasare și construire ca etapă anterioară execuției lucrărilor
	1,5 p
	[prezentați]
	[introduceți]

	Implicațiile ecranărilor asupra structurii de rezistență: încărcări suplimentare din barierele de protecție, deschideri, deformații și rezemări
	1,0 p
	[prezentați]
	[introduceți]

	Soluțiile de arhitectură: labirint de acces sau ușă ecranată, pupitru de comandă cu vizibilitate directă asupra pacientului, treceri de cabluri și conducte etanșate radiologic, finisaje decontaminabile
	1,0 p
	[prezentați]
	[introduceți]

	Soluțiile de instalații: ventilare dedicată și rate de schimb, alimentare electrică dedicată și asigurarea continuității, semnalizare luminoasă de avertizare, disiparea termică a echipamentului de computer tomografie
	1,0 p
	[prezentați]
	[introduceți]

	Identificarea corectă a rolului expertului în protecție radiologică, titular al permisului de exercitare de nivel 3 eliberat de CNCAN, în evaluarea de securitate radiologică și în dimensionarea incintelor, distinct de rolul fizicianului medical
	0,5 p
	[prezentați]
	[introduceți]


C. Instalații și dotări specifice funcțiunilor medicale (subfactorul F3.3 – 3 puncte)
Se acordă 1 punct pentru fiecare element tratat concret.
	Nr.
	Element evaluat
	Modul concret de tratare
	Secțiunea/pagina din documentele D2/D3

	1
	Fluide medicinale: identificarea cadrului aplicabil, respectiv SR EN ISO 7396-1 și regimul de dispozitiv medical instituit prin Regulamentul (UE) 2017/745, dimensionarea sistemului, amplasarea prizelor, semnalizarea și alarmarea
	[prezentați]
	[introduceți]

	2
	Instalații electrice în locații medicale: clasificarea locațiilor și cerințele SR HD 60364-7-710, asigurarea continuității alimentării, sistemul IT medical acolo unde este impus
	[prezentați]
	[introduceți]

	3
	Ventilare și climatizare conform I5-2022 pentru spații medicale: presiuni diferențiale între zone, trepte de filtrare, rate de schimb diferențiate pe tipuri de spațiu
	[prezentați]
	[introduceți]


6. Conformarea la cadrul normativ și la cerințele finanțării (documentele D4 și D5)
Prezentul capitol cuprinde documentul D4 – Matricea de conformare normativă și documentul D5 – Matricea de conformare la cerințele Programului Sănătate și la indicatorii tehnico-economici aprobați. Cele două documente se evaluează prin factorul F5 – Conformarea la cadrul normativ și la cerințele finanțării (8 puncte).
A. Matricea de conformare normativă (documentul D4 – subfactorul F5.1, 5 puncte)
Matricea se prezintă obligatoriu în formatul de la pct. 5.2 lit. A din Caietul de Sarcini, reprodus mai jos. Autoritatea Contractantă nu publică lista reglementărilor aplicabile; Ofertantul răspunde de identificarea reglementărilor aflate în vigoare la data-limită de depunere a ofertelor, conform cap. 9 din Caietul de Sarcini. Punctarea vizează corectitudinea identificării reglementărilor în vigoare, nu extinderea listei; invocarea unor reglementări abrogate ca fiind în vigoare atrage acordarea a 0 puncte pe elementul respectiv.
	Domeniu / cerință
	Act normativ aplicabil (indicativ și an)
	Prevederea concretă invocată
	Modul de conformare în documentație
	Documentul probant din livrabile

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Elementele punctate în cadrul subfactorului F5.1 și regulile de anulare, potrivit cap. 12.6.1 din Caietul de Sarcini, sunt următoarele:
	Element evaluat
	Punctaj
	Regulă de anulare

	Identificarea corectă a reglementării tehnice specifice construcțiilor care conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate și, unde este cazul, a reglementării pentru construcții spitalicești, cu indicativ, an și act de aprobare
	1,5 p
	Invocarea unor versiuni abrogate ale acestor reglementări ca fiind în vigoare: 0 puncte pe element

	Identificarea corectă a versiunii în vigoare a normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, cu aplicarea corectă a regimului tranzitoriu față de avizul de securitate la incendiu deja obținut
	1,25 p
	Invocarea versiunii abrogate ca fiind în vigoare: 0 puncte pe element

	Identificarea corectă a normativelor de instalații în vigoare pentru ventilare-climatizare, sanitare, încălzire și electrice, cu indicativ și an, inclusiv modificările ulterioare
	1,0 p
	Două sau mai multe indicative eronate: 0 puncte pe element

	Identificarea corectă a cadrului de securitate radiologică aplicabil: normele privind cerințele de bază de securitate radiologică și normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională
	0,75 p
	Invocarea unor norme abrogate ca fiind în vigoare: 0 puncte pe element

	Identificarea corectă a cadrului sanitar aplicabil: condițiile de obținere a autorizației sanitare de funcționare, prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, curățarea, dezinfecția și sterilizarea
	0,5 p
	—


B. Matricea de conformare la cerințele Programului Sănătate și la indicatorii tehnico-economici aprobați (documentul D5 – subfactorul F5.2, 3 puncte)
	Element evaluat
	Punctaj
	Cerința/riscul identificat și sursa (ghidul solicitantului, apelul de proiecte, indicatorii aprobați)
	Modul de conformare/măsura concretă
	Livrabilul care probează conformarea

	Acoperirea cerințelor aplicabile documentației tehnico-economice din ghidul solicitantului și din apelul de proiecte, cu indicarea, pentru fiecare cerință, a livrabilului care o probează
	1,5 p
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	Identificarea riscurilor de neeligibilitate a cheltuielilor generate de documentația tehnico-economică, inclusiv riscul de depășire a indicatorilor tehnico-economici aprobați, și a măsurilor concrete de prevenire
	0,75 p
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	Tratarea cerințelor nZEB+, a principiului DNSH și a imunizării la schimbările climatice ca cerințe verificabile în documentație, prin raportare la raportul nZEB, la studiul privind sistemele alternative de eficiență ridicată și la raportul de imunizare climatică, nu ca declarații de conformitate
	0,75 p
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


7. Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului
[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte planul de lucru pentru prestarea serviciilor. Planul de lucru propus trebuie să fie în concordanță cu abordarea și metodologia.]
Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice :
a. Denumirea activităților incluse în etapele de elaborare a documentațiilor tehnico-economice în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);
b. Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării activităților din Contract și obținerii rezultatelor solicitate;
c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;
d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);
e. Resursele umane alocate activităților (zile/expert/activitate/rezultat – după caz).

Planul de lucru trebuie să evidențieze obligatoriu următoarele jaloane, stabilite prin cap. 6 și 7.2 din Caietul de Sarcini:
– ordin de începere + maxim 2 luni: predarea P.A.C./D.T.A.C., a documentațiilor pentru avize/acorduri și a P.O.E./D.T.O.E.;
– ordin de începere + maxim 4 luni: predarea P.T. + C.S. + D.E. și a documentației economice, verificate tehnic, însoțite de referatele verificatorilor de proiecte atestați;
– perioada procedurii de atribuire a contractului de lucrări (estimată la cca. 4 luni): disponibilitatea pentru răspuns la clarificări în maxim 3 zile lucrătoare;
– durata de execuție a lucrărilor (estimată la 18 luni calendaristice): asistență tehnică, participare la fazele determinante, la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală;
– activitatea verificatorilor de proiecte atestați, asigurați de Contractant, reprezentată distinct și inclusă în drumul critic;
– întâlnirea de demarare (maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în efectivitate a Contractului) și ședințele lunare de monitorizare a progresului.
Planul de lucru al activităților (graficul Gantt) constituie documentul D9 din Propunerea Tehnică și se evaluează prin subfactorul F4.3 – Planul de lucru al activităților (3 puncte), în cadrul factorului F4. Se evaluează realismul și coerența planificării, iar nu termenul de prestare mai scurt decât cel prevăzut la cap. 7 din Caietul de Sarcini. Elementele punctate sunt următoarele:
a) acoperirea completă a activităților și specialităților, cu identificarea drumului critic, a jaloanelor și a interdependențelor, corelată cu rețeaua de contracte de la pct. 2.4 din Caietul de Sarcini – 0,75 puncte;
b) alocarea nominală a resurselor pe activități – care expert și câte zile – coerentă cu declarațiile de disponibilitate și cu metodologia propusă – 1,25 puncte (documentele D9 și D10);
c) marje explicite pentru activitatea verificatorilor de proiecte atestați, pentru integrarea observațiilor din referatele de verificare și pentru ciclurile de acceptare prevăzute la pct. 10.3 din Caietul de Sarcini – 1,0 punct.
Depunctare la subfactorul F4.3: se acordă 0 puncte pe întregul subfactor Planului de lucru care nu prevede timp efectiv pentru verificarea tehnică de calitate și pentru integrarea observațiilor verificatorilor, ori care alocă același expert simultan pe activități incompatibile din punctul de vedere al disponibilității.
Planul de lucru propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:
a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea ”Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor”;
b. să demonstreze:

i. înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;
c. să fie realizat sub forma unui grafic Gantt, utilizând un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura existentă la nivelul Autorității Contractante (cap. 8.8 din Caietul de Sarcini), respectiv în format xls/xlsx sau într-un format compatibil MS Project, predat și în format PDF;
d. să utilizeze o scală de planificare pe calendar lunar, cu exprimarea în zile lucrătoare a termenelor pentru care Caietul de Sarcini stabilește termene în zile lucrătoare;
e. să permită corelarea informațiilor incluse în planul de lucru cu informațiile din Propunerea Financiară la nivel de activitate/etapă și de livrabil. Potrivit cap. 8.2 din Caietul de Sarcini, plata în cadrul Contractului se efectuează pe rezultat/livrabil, iar Autoritatea Contractantă nu stabilește un număr fix de zile pe expert; cu toate acestea, Planul de lucru trebuie să conțină alocarea nominală a experților pe activități, cu numărul de zile-om aferent, aceasta fiind punctată la subfactorul F4.3 lit. b) și verificată prin raportare la declarațiile de disponibilitate.
Alocarea nominală a experților pe activități se sintetizează în tabelul de mai jos, care însoțește graficul Gantt (documentul D9) și se corelează cu declarațiile de disponibilitate depuse în cadrul documentului D10.
	Nr.
	Activitatea/etapa din Planul de lucru
	Livrabilul rezultat
	Expertul nominalizat (nume și prenume)
	Rolul în echipă
	Zile-om alocate
	Perioada de alocare (raportată la ordinul de începere)

	1
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	2
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Planul de lucru evidențiază distinct, ca activități cu durată proprie: verificarea tehnică de calitate realizată de verificatorii de proiecte atestați, asigurați de Contractant; integrarea observațiilor din referatele de verificare; ciclurile de acceptare a documentațiilor de către Autoritatea Contractantă prevăzute la cap. 10.3 din Caietul de Sarcini (10 zile lucrătoare pentru comunicarea observațiilor și 10 zile lucrătoare pentru încorporarea acestora), toate acestea cu încadrarea în termenele de 2 luni, respectiv 4 luni de la data emiterii ordinului de începere.
8. Personalul propus și managementul realizării serviciilor 
[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

a. Organigrama echipei propuse pentru realizarea serviciilor – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;
b. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;
c. Rolul și implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activităților în cadrul Contractului;
d. Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei;
e. Modalitatea concretă în care echipa interacționează cu personalul administrativ din cadrul entității operatorului economic ofertant.]

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:
i. Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini și aplicării criteriului de atribuire pentru personalul propus]
[Structurați informația după cum urmează:

Experții-cheie sunt cei 6 experți stabiliți la cap. 8.3 din Caietul de Sarcini. Cei șase experți-cheie punctați trebuie să fie șase persoane fizice distincte; nu se acceptă nominalizarea aceleiași persoane pe mai multe poziții dintre cele punctate. Un expert-cheie poate îndeplini suplimentar un rol de specialist suport nepunctat, cu condiția demonstrării competenței necesare rolului suplimentar și a unei alocări realiste în Planul de lucru. Numărul de zile-om se stabilește de Ofertant și se corelează cu Planul de lucru (documentul D9) și cu declarațiile de disponibilitate; acesta nu constituie bază de plată, plata efectuându-se pe rezultat/livrabil (cap. 8.2 din Caietul de Sarcini), însă alocarea nominală a experților pe activități se punctează la subfactorul F4.3 lit. b).
	Nume și prenume
	Poziția de expert-cheie pentru care este propus
	Activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă
	Numărul de zile-om estimat de Ofertant (corelat cu Planul de lucru și cu declarația de disponibilitate)
	Operatorul economic participant la procedură care asigură accesul la expert

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 1 – Șef de proiect / arhitect coordonator, cu drept de semnătură
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 2 – Tehnolog medical / specialist fluxuri și dotări medicale
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 3 – Inginer structurist (structuri de rezistență)
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 4 – Inginer instalații termice, ventilare și climatizare (HVAC)
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 5 – Inginer instalații sanitare și stingere a incendiilor
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]

	[introduceți numele și prenumele]
	Expert-cheie nr. 6 – Inginer instalații electrice și curenți slabi
	[descrieți activitățile din Contract la realizarea cărora participă, prin trimitere la capitolele „Abordarea și metodologia propuse…” și „Metodologia propusă” din prezenta Propunere Tehnică]
	[introduceți estimarea]
	[introduceți operatorul economic care asigură accesul la expert]


Suplimentar față de experții-cheie, Ofertantul nominalizează în tabelul de mai jos specialiștii-suport obligatorii prevăzuți la cap. 8.1 și 8.3 din Caietul de Sarcini. Aceste roluri se verifică la nivel de conformitate a Propunerii Tehnice și nu fac obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare.
	Rol / specializare
	Nume și prenume
	Calificarea, atestarea sau autorizarea deținută (denumire, număr, valabilitate)
	Activitățile din Contract la care participă
	Forma prin care Ofertantul asigură accesul la specialist

	Expert în protecție radiologică – titular al permisului de exercitare de nivel 3 eliberat de CNCAN pentru domeniul radiologie de diagnostic și radiologie intervențională ori atestare echivalentă (specialist suport obligatoriu)
	[introduceți]
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Auditor energetic pentru clădiri, gradul I
	[introduceți]
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Elaborare documentație economică – devize, liste de cantități
	[introduceți]
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Drumuri / sistematizare verticală (amenajarea incintei, alei carosabile și pietonale)
	[introduceți]
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Verificatori de proiecte atestați (Legea nr. 10/1995), pe domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile pentru instalații corespunzătoare cerințelor fundamentale aplicabile proiectului – alții decât specialiștii elaboratori ai documentațiilor și independenți de aceștia
	[introduceți]
	[introduceți: domeniul/subdomeniul, numărul și valabilitatea atestatului]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]


Pentru fiecare dintre cei 6 experți-cheie și pentru expertul în protecție radiologică, Ofertantul completează fișa de profil de mai jos. Cerințele din cap. 8.3 al Caietului de Sarcini sunt cerințe minime de conformitate, obligatorii, sub sancțiunea declarării ofertei ca neconformă. Experiența suplimentară față de cerința minimă se punctează prin factorul F6 – Experiența experților-cheie (12 puncte în total), pe baza numărului de proiecte de referință eligibile în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată, conform scalelor de la pct. 12.7.3 din Caietul de Sarcini: Scala A (3,0 puncte) pentru șeful de proiect/arhitectul coordonator și pentru tehnologul medical, respectiv Scala B (1,5 puncte) pentru inginerul structurist și pentru cei trei ingineri de instalații. Primul proiect de referință nu se punctează. Înlocuirea ulterioară a unui expert punctat se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Autorității Contractante și numai cu o persoană care obține cel puțin același punctaj pe aceeași scală.
Fișă de profil – Expert-cheie nr. 1 – Șef de proiect / arhitect coordonator, cu drept de semnătură
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare în domeniul arhitecturii, finalizate cu diplomă de licență sau echivalent; arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților, în condițiile Legii nr. 184/2001, republicată, sau echivalent. Rolul de șef de proiect și cel de arhitect coordonator se îndeplinesc de aceeași persoană.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: îndeplinirea rolului de șef de proiect / coordonator de proiect și elaborarea proiectului de arhitectură, faza D.T.A.C. + P.T. sau P.T., pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala A – punctaj maxim 3,0 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala A (punctaj maxim 3,0 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 1,0 punct; 4–6 proiecte – 2,0 puncte; 7 sau mai multe proiecte – 3,0 puncte. Accesul la palierul maxim este condiționat de includerea, în cel puțin unul dintre proiectele de referință prezentate, a unui spațiu destinat echipamentelor generatoare de radiații ionizante – radiologie de diagnostic, computer tomografie, mamografie sau angiografie; în lipsa acestei condiții, punctajul se plafonează la palierul imediat inferior celui rezultat din numărul de proiecte (pct. 12.7.4).
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– coordonarea generală a activităților din Contract și a echipei de proiectare, pe toate specialitățile;
– elaborarea și semnarea pieselor scrise și desenate pe specialitatea arhitectură;
– asigurarea conformității cu Certificatul de Urbanism, cu documentațiile de urbanism aprobate (POT max. 60%, CUT max. 3,00), cu avizele obținute și cu cerințele de accesibilitate (NP 051-2012);
– planificarea și urmărirea termenelor, prin raportare la Planul de lucru acceptat;
– corelarea partiului arhitectural cu fluxurile și circuitele medicale definite de tehnologul medical și cu cerințele de radioprotecție stabilite de expertul în protecție radiologică;
– asigurarea corelării între specialități și a corelării documentațiilor cu Studiul de Fezabilitate, avizele obținute și referatele verificatorilor de proiecte;
– reprezentarea Contractantului în relația cu Autoritatea Contractantă, avizatorii și verificatorii;
– controlul calității livrabilelor înainte de predare și coordonarea asistenței tehnice pe perioada execuției.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Expert-cheie nr. 2 – Tehnolog medical / specialist fluxuri și dotări medicale
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent în inginerie medicală/bioinginerie, medicină, arhitectură, inginerie ori într-o disciplină înrudită relevantă pentru tehnologia medicală și organizarea funcțională a unităților sanitare.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico-economice sau tehnologice pentru un obiectiv de investiții.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la elaborarea a cel puțin unei documentații privind fluxurile/circuitele medicale și/sau tehnologia medicală (temă sau proiect tehnologic, liste de dotări și echipamente medicale) pentru o unitate sanitară.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala A – punctaj maxim 3,0 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala A (punctaj maxim 3,0 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 1,0 punct; 4–6 proiecte – 2,0 puncte; 7 sau mai multe proiecte – 3,0 puncte. Accesul la palierul maxim este condiționat de includerea, în cel puțin unul dintre proiectele de referință prezentate, a unui spațiu destinat echipamentelor generatoare de radiații ionizante – radiologie de diagnostic, computer tomografie, mamografie sau angiografie; în lipsa acestei condiții, punctajul se plafonează la palierul imediat inferior celui rezultat din numărul de proiecte (pct. 12.7.4).
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– definirea și validarea fluxurilor și circuitelor medicale (pacienți, personal, materiale, probe biologice, deșeuri), cu respectarea Ordinului M.S. nr. 914/2006, a normelor de igienă și sănătate publică și a condițiilor din notificarea D.S.P. Mureș nr. 15394/09.12.2025;
– elaborarea temei/proiectului tehnologic: amplasarea echipamentelor și dotărilor medicale, listele de echipamente și dotări, cerințele de spațiu, de montaj și de utilități ale acestora (radiologie, computer tomograf, laboratoare, cabinete);
– corelarea cerințelor tehnologiei medicale cu soluțiile de arhitectură, structură și instalații;
– suport pe perioada asistenței tehnice pentru fluxuri, dotări și montajul echipamentelor medicale.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Expert-cheie nr. 3 – Inginer structurist (structuri de rezistență)
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul inginerie civilă/construcții sau într-o disciplină înrudită relevantă.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la proiectarea a cel puțin unui obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea, în calitate de inginer proiectant structuri, la elaborarea proiectului structurii de rezistență pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile (faza P.T.).
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala B – punctaj maxim 1,5 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala B (punctaj maxim 1,5 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 0,5 puncte; 4–6 proiecte – 1,0 punct; 7 sau mai multe proiecte – 1,5 puncte.
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– elaborarea și semnarea părților scrise și desenate pe specialitatea structuri de rezistență, cu respectarea studiului geotehnic verificat la cerința Af și a codurilor de proiectare în vigoare (P100-1/2013 și codurile CR aplicabile);
– corelarea soluțiilor structurale cu cerințele de ecranare și radioprotecție (grosimi și densități ale pereților și planșeelor) stabilite de expertul în protecție radiologică și cu sarcinile echipamentelor medicale stabilite de tehnologul medical;
– participarea la fazele determinante stabilite prin proiect, pe perioada asistenței tehnice.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Expert-cheie nr. 4 – Inginer instalații termice, ventilare și climatizare (HVAC)
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul instalațiilor pentru construcții, ingineriei mecanice ori într-o disciplină înrudită relevantă, care conferă dreptul de a elabora și semna documentații pe specialitatea instalații termice, de ventilare și climatizare.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la proiectarea instalațiilor termice, de ventilare și climatizare pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: elaborarea proiectului de instalații termice, de ventilare și climatizare, faza P.T., pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala B – punctaj maxim 1,5 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala B (punctaj maxim 1,5 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 0,5 puncte; 4–6 proiecte – 1,0 punct; 7 sau mai multe proiecte – 1,5 puncte.
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– elaborarea și semnarea pieselor scrise și desenate pe specialitate, cu respectarea normativului I5-2022 și a cerințelor de performanță energetică aferente clădirii nZEB+;
– dimensionarea soluției de alimentare cu pompe de căldură și a soluției complementare pe gaz natural, corelat cu studiul privind sistemele alternative de eficiență ridicată și cu raportul nZEB;
– stabilirea presiunilor diferențiale între zone, a treptelor de filtrare și a ratelor de schimb diferențiate pe tipuri de spații medicale;
– ventilarea dedicată și disiparea termică a spațiilor de radiologie și computer tomograf, corelat cu cerințele expertului în protecție radiologică și cu specificațiile echipamentelor;
– participarea la fazele determinante stabilite prin proiect, pe perioada asistenței tehnice.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Expert-cheie nr. 5 – Inginer instalații sanitare și stingere a incendiilor
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul instalațiilor pentru construcții ori într-o disciplină înrudită relevantă, care conferă dreptul de a elabora și semna documentații pe specialitatea instalații sanitare și instalații de stingere a incendiilor.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la proiectarea instalațiilor sanitare pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: elaborarea proiectului de instalații sanitare și/sau de stingere a incendiilor, faza P.T., pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala B – punctaj maxim 1,5 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala B (punctaj maxim 1,5 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 0,5 puncte; 4–6 proiecte – 1,0 punct; 7 sau mai multe proiecte – 1,5 puncte.
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– elaborarea și semnarea pieselor scrise și desenate pe specialitate, cu respectarea normativului I9-2022;
– proiectarea instalațiilor de stingere a incendiilor conform P118-2/2013, cu respectarea condițiilor impuse prin avizul de securitate la incendiu nr. 24125SU-MS/17.12.2025;
– proiectarea racordurilor și branșamentelor de apă și canalizare, cu respectarea avizului Compania Aquaserv nr. 1170/25.02.2025 și a capacității rețelelor existente din incintă;
– dotările sanitare specifice spațiilor medicale și circuitele de colectare și evacuare a deșeurilor lichide, corelat cu cerințele tehnologului medical și cu normele de igienă;
– participarea la fazele determinante stabilite prin proiect, pe perioada asistenței tehnice.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Expert-cheie nr. 6 – Inginer instalații electrice și curenți slabi
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul instalațiilor pentru construcții, ingineriei electrice ori într-o disciplină înrudită relevantă, care conferă dreptul de a elabora și semna documentații pe specialitatea instalații electrice, împreună cu atestările cerute de legislația aplicabilă pentru proiectarea instalațiilor electrice, după caz.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la proiectarea instalațiilor electrice pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: elaborarea proiectului de instalații electrice, faza P.T., pentru cel puțin un obiectiv de investiții de construcții civile.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența punctată prin factorul F6 – Experiența experților-cheie
(Scala B – punctaj maxim 1,5 puncte, pct. 12.7 din Caietul de Sarcini)
	Proiect de referință eligibil, astfel cum este definit la pct. 12.7.1 din Caietul de Sarcini: contract de servicii de proiectare faza Proiect Tehnic de execuție și detalii de execuție – inclusiv contractele care au cuprins și faza D.T.A.C. – pentru o clădire cu funcțiuni medicale de tipul spital, ambulatoriu de specialitate, centru de diagnostic și tratament, policlinică sau clinică, încadrată în clasa de importanță II conform P100/1-2013, având documentația finalizată și recepționată, în care persoana nominalizată a îndeplinit efectiv rolul pentru care este evaluată. Clasa de importanță se dovedește prin autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției; pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
Scala B (punctaj maxim 1,5 puncte): 0 sau 1 proiect – 0 puncte (prag de competență de bază); 2–3 proiecte – 0,5 puncte; 4–6 proiecte – 1,0 punct; 7 sau mai multe proiecte – 1,5 puncte.
Numărul total de proiecte de referință eligibile în care expertul a îndeplinit efectiv rolul pentru care este nominalizat: [introduceți numărul].
Pentru fiecare proiect invocat se completează fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini (reprodus în prezentul capitol) și se anexează cel puțin un document din care să rezulte rolul efectiv deținut de persoană, finalizarea și recepționarea documentației și categoria/clasa de importanță a construcției (recomandare, certificat de bună execuție, proces-verbal de recepție, contract însoțit de dovada finalizării sau document echivalent).
Primul proiect de referință nu se punctează, reprezentând pragul de competență de bază al rolului; un proiect se ia în considerare o singură dată pentru același expert. Nu se punctează experiența nedovedită, afirmațiile generale și experiența operatorului economic.

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– elaborarea și semnarea pieselor scrise și desenate pe specialitatea instalații electrice și curenți slabi, cu respectarea normativului I7-2011, cu modificările și completările ulterioare;
– clasificarea locațiilor medicale și aplicarea cerințelor SR HD 60364-7-710, inclusiv asigurarea continuității alimentării și, acolo unde este impus, a sistemului IT medical;
– alimentarea electrică dedicată a echipamentelor de radiologie și computer tomograf, tablourile de secțiune și semnalizarea luminoasă de avertizare a spațiilor cu radiații ionizante;
– proiectarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu conform P118-3/2015, corelate cu sistemele existente din incinta spitalicească;
– integrarea soluției de producere a energiei din surse regenerabile pe amplasament, conform soluției nZEB+, și corelarea cu avizul de amplasament emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mureș;
– participarea la fazele determinante stabilite prin proiect, pe perioada asistenței tehnice.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișă de profil – Specialist suport obligatoriu – Expert în protecție radiologică (rol nepunctat)
	Nume și prenume expert propus
	[introduceți]

	Coordonate de contact
	Telefon: [introduceți]   E-mail: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați: □ angajat  □ liber profesionist  □ subcontractant  □ expert pus la dispoziție de un terț susținător
Operatorul economic care asigură accesul la expert: [introduceți]
Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale/profesionale între expert și Ofertant [luni]: [introduceți]

	Calificare educațională și/sau profesională
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: permis de exercitare de nivel 3 eliberat de CNCAN pentru domeniul radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, ori atestare echivalentă de expert în protecție radiologică sau expert în fizică medicală, în condițiile Legii nr. 111/1996, republicată, și ale reglementărilor CNCAN. Nivelul 3 al permisului este necesar întrucât rolul include evaluarea de securitate radiologică și dimensionarea incintelor, activități pentru care Ordinul CNCAN nr. 186/2022 prevede consultarea expertului în protecție radiologică.
Modul de îndeplinire: [precizați instituția, specializarea, diploma/certificatul (denumire, serie, număr), data emiterii și, după caz, numărul și valabilitatea atestării/autorizării profesionale; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională generală
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: [nu este stabilită o cerință minimă distinctă; se prezintă experiența profesională relevantă a specialistului]
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Experiența profesională specifică
Cerință minimă (cap. 8.3 din Caietul de Sarcini)
	Cerință minimă: participarea la cel puțin un proiect sau documentație privind amenajarea spațiilor destinate echipamentelor de radiologie și imagistică medicală, cu calcule de ecranare și măsuri de radioprotecție.
Modul de îndeplinire: [descrieți contractele/proiectele relevante, cu denumirea, beneficiarul, obiectul, faza de proiectare, perioada (ll/aa – ll/aa) și calitatea în care a participat expertul; documentele-suport se anexează Propunerii Tehnice]

	Abilități relevante pentru rolul propus
	[introduceți abilitățile și modalitatea în care au fost dobândite]

	Responsabilități în cadrul Contractului și modalitatea concretă de îndeplinire
	– elaborarea evaluării de securitate radiologică, a calculelor de ecranare și stabilirea măsurilor de radioprotecție pentru spațiile de radiologie, mamografie și computer tomograf (grosimi și materiale de protecție, zonare, semnalizare);
– elaborarea documentațiilor-suport necesare autorizării instalației de computer tomografie în regim de autorizare pe faze, faza de amplasare și construire fiind anterioară execuției lucrărilor, conform Ordinului CNCAN nr. 186/2022;
– corelarea cerințelor de radioprotecție cu soluțiile de arhitectură, structură și instalații și cu specificațiile echipamentelor stabilite de tehnologul medical;
– suport pe perioada asistenței tehnice pentru verificarea execuției protecțiilor radiologice.
Modalitatea concretă de îndeplinire: [descrieți]

	Disponibilitate pe durata Contractului
	[confirmați disponibilitatea expertului pe întreaga durată a Contractului, inclusiv pe perioada asistenței tehnice aferente execuției lucrărilor (cap. 8.6 din Caietul de Sarcini), și precizați modalitatea de asigurare a continuității în caz de indisponibilitate temporară. Se anexează declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om corelată cu Planul de lucru (pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini)]

	Documente-suport anexate Propunerii Tehnice
	[enumerați: CV semnat și datat; diplome/certificate; documente privind atestarea/autorizarea profesională; fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini; documente emise de beneficiari care confirmă experiența invocată și clasa de importanță a construcțiilor; declarație de disponibilitate]


Fișa centralizatoare a experienței expertului-cheie (documentul D10 – formatul de la pct. 5.2 lit. C din Caietul de Sarcini)
Se completează câte o fișă pentru fiecare dintre cei 6 experți-cheie. Coloanele sunt obligatorii; Ofertantul poate adăuga coloane suplimentare. Fișa se însoțește, pentru fiecare proiect invocat, de documentele probante prevăzute la pct. 12.7.5 din Caietul de Sarcini.
Expert-cheie: [introduceți numele și prenumele] – poziția: [introduceți]
	Nr. crt.
	Denumirea proiectului și beneficiarul
	Faza de proiectare
	Rolul efectiv deținut de expert
	Categoria de importanță (A / B) și documentul care o atestă
	Include spații cu radiații ionizante (DA / NU)
	Document probant anexat

	1
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	2
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Notă: clasa/categoria de importanță se dovedește prin documentele care o consemnează obligatoriu – autorizația de construire, proiectul de execuție sau cartea tehnică a construcției. Pentru obiectivele realizate în afara României se acceptă documente echivalente din care să rezulte încadrarea într-un nivel de importanță, risc sau complexitate comparabil.
[Ofertantul trebuie să includă în anexele la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă prin Caietul de Sarcini.] 

Experții secundari (experți non-cheie)
Conform cap. 8.4 din Caietul de Sarcini, calificările educaționale și profesionale ale experților non-cheie nu fac parte din procesul de evaluare, însă rolul acestora în activitățile Contractului și modalitatea prin care Ofertantul asigură accesul la aceștia pe perioada derulării Contractului trebuie evidențiate în Propunerea Tehnică. Experții-cheie și specialiștii-suport obligatorii au fost nominalizați în tabelele anterioare; în tabelul de mai jos se nominalizează ceilalți experți propuși de Ofertant.
	Categorie de expertiză / rol
	Nume și prenume
	Activitățile din Contract la care participă
	Forma prin care Ofertantul asigură accesul la expert

	Proiectanți asistenți pe specialități
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Desenatori / operatori CAD
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Specialist securitate la incendiu
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Geotehnician
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]

	Alți experți propuși de Ofertant, necesari pentru îndeplinirea în bune condiții a Contractului
	[introduceți]
	[descrieți]
	[angajat / liber profesionist / subcontractant / terț susținător]


ii. O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului 
[Introduceți aici o descriere a facilităților de suport (back- stopping) pe care Ofertantul devenit Contractant le va asigura pentru echipa propusa pe toata perioada derulării Contractului. Includeți aici informații despre personalul permanent al operatorului economic Ofertant - care este împuternicit în conformitate cu regulile de organizare internă a operatorului economic în cauză și care are capabilitățile necesare - ce interferează în activitățile din cadrul Contractului - și care trebuie să asigure, pe perioada derulării Contractului, funcția managementului de coordonare și control și se presupune că va asigura funcțiile de planificare, organizare, conducere și control precum și sistemele pentru managementul calității disponibile la nivel de operator economic, inclusiv metode și instrumente de capitalizare și valorificare a cunoașterii/informațiilor/cunoștințelor la nivelul operatorului economic Ofertant. Structurați informația după cum urmează:]
	Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului 
	[Introduceți nume, rol și modalitatea de intervenție prin raportare la activitățile din Contract]

	Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic Ofertant
	[Introduceți metodele și instrumentele existente ca facilitate suport, relevante pentru realizarea funcțiilor managementului la nivel de operator economic pentru activitățile din cadrul Contractului]

	Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract
	[Introduceți surse interne ș externe utilizate ca intrare pentru capitalizarea cunoștințelor la nivel de operator economic Ofertant]


[În cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau în cazul în care activități sau rezultate solicitate prin Contract sunt realizate de subcontractanți, utilizați următoarele două paragrafe pentru furnizarea de informații]
iii. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)
[includeți aici informații despre:

a. Distribuția responsabilității pentru realizarea de rezultate intermediare sau finale/activități intre membrii asocierii.
b. Datele de intrare pentru activități sau activități realizate efectiv de fiecare dintre membrii asocierii.
c. Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de Sarcini.]

iv. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

a. identificarea activităților sau a rezultatelor intermediare realizate de subcontractanți
b. modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final (exemplu: integrarea documentațiilor tehnice privind instalațiile electrice în documentație)   
c. modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul Contractului.
v. Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

a. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;
b. Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.
vi. Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Structurați informația, după cum urmează:
A. REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR

	Cerința minimă din Caietul de Sarcini
	Modalitatea de îndeplinire a cerinței 

	Documentațiile se elaborează cu respectarea conținutului-cadru din H.G. nr. 907/2016 și a reglementărilor tehnice aplicabile; piesele desenate se prezintă la scări uzuale, lizibile, semnate și ștampilate conform legii (cap. 10.2 lit. A).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Limba documentelor: română (cap. 10.2 lit. A).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Număr de exemplare în format letric, pe fiecare fază, conform cap. 10.2 lit. A din Caietul de Sarcini.
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Format electronic: părțile scrise în PDF și editabil (doc/docx, xls/xlsx), piesele desenate în PDF și editabil (dwg), listele de cantități și devizele și în format editabil (xls/xlsx sau format nativ al programului de devize) – cap. 10.2 lit. A.
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Modalitatea de transmitere: rapoartele și documentațiile se transmit în format electronic; cele acceptate de Autoritatea Contractantă se transmit și pe suport hârtie, în numărul de exemplare stabilit (cap. 10.2 lit. A).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	P.A.C./D.T.A.C. verificat în condițiile Legii nr. 10/1995, însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism și de P.O.E./D.T.O.E., predat în maxim 2 luni de la ordinul de începere (cap. 3.5 și 7.2).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	P.T. + C.S. + D.E. și documentația economică (liste de cantități, devize), verificate potrivit Legii nr. 10/1995 și însoțite de referatele verificatorilor de proiecte atestați, predate în maxim 4 luni de la ordinul de începere (cap. 3.5 și 7.2).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Răspuns la solicitările de clarificări cu caracter tehnic în procedura de atribuire a contractului de lucrări, în maxim 3 zile lucrătoare de la comunicare (cap. 3.5).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Raport pentru fiecare fază determinantă, în maxim 5 zile lucrătoare de la data participării; raport pentru asistența suplimentară acordată, în maxim 5 zile lucrătoare; certificat de performanță energetică, anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; participarea la recepții și predarea contribuțiilor la Cartea tehnică a construcției (cap. 3.4, 3.5 și 10.4).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Lista de verificare internă (autocontrol) care însoțește fiecare documentație prezentată spre acceptare, cu cele 6 elemente prevăzute la cap. 10.3.
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]


B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

	Cerința minimă din Caietul de Sarcini
	Modalitatea de îndeplinire a cerinței 

	Întâlnirea de demarare (kick-off), organizată de Contractant la sediul Autorității Contractante, în maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în efectivitate a Contractului (cap. 10.1).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Raport la începerea activității, în maxim 10 zile calendaristice de la semnarea Contractului: Plan de lucru actualizat, propunerea privind conținutul și formatul rapoartelor de progres, Registrul riscurilor actualizat (cap. 10.2 lit. C).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Raport de progres lunar, transmis cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința lunară de monitorizare, cu conținutul prevăzut la cap. 10.5 (stadiul activităților, jaloane, drum critic, modificări nesubstanțiale, situația facturilor și a plăților).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Minuta fiecărei întâlniri, transmisă Autorității Contractante pentru observații în 3 zile lucrătoare de la reuniune; versiunea finală difuzată în 3 zile lucrătoare de la primirea observațiilor (cap. 10.1).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Rapoarte ad-hoc, la solicitarea Autorității Contractante, pe orice subiect legat de progresul activităților (cap. 10.2 lit. C).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]

	Raport de finalizare a Contractului, în maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea activităților și înainte de emiterea documentului constatator, incluzând obligatoriu analiza lecțiilor învățate (cap. 10.2 lit. C).
	[prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire]


vii. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la cap. 4 „Ipoteze și riscuri”. Registrul de riscuri tehnice constituie documentul D8 din Propunerea Tehnică și se prezintă obligatoriu în formatul de la pct. 5.2 lit. B din Caietul de Sarcini, reprodus mai jos. Se acordă 0,5 puncte, la subfactorul F2.3, pentru fiecare risc specific acestui obiectiv descris complet – cauză, impact cuantificat pe cel puțin una dintre dimensiunile cost, termen, calitate, autorizare sau eligibilitate, măsură de prevenire, măsură de remediere, responsabil nominal și moment de tratare corelat cu Planul de lucru –, până la maximum 4 puncte, respectiv 8 riscuri punctate. Nu se punctează riscurile generice, aplicabile oricărui contract de proiectare (întârzieri, modificări legislative, forță majoră, indisponibilitate de personal), și nici riscurile enunțate fără măsură asociată. Riscurile enumerate la cap. 4 din Caietul de Sarcini se tratează obligatoriu, fiind preluate în tabel; punctarea vizează riscurile specifice acestui obiectiv, descrise complet.
	Nr.
	Risc identificat
	Cauză
	Impact (cost / termen / calitate / autorizare / eligibilitate)
	Măsură de prevenire și de remediere
	Responsabil nominal
	Moment de tratare (corelat cu Planul de lucru)

	1
	Întârzieri în emiterea/actualizarea autorizațiilor și avizelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă sau obținute de Contractant, inclusiv necesitatea reactualizării avizelor a căror valabilitate expiră pe parcursul derulării Contractului
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	2
	Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați: Contractant, autorități competente, Autoritate Contractantă, verificatori de proiecte atestați, executantul lucrărilor, furnizorii de echipamente medicale
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	3
	Existența de erori/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii procedurii
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	4
	Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contract
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	5
	Solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasament, inclusiv situația în care parametrii stabiliți de acestea sunt mai stricți decât cei propuși de Contractant (inclusiv cerințe specifice D.S.P. și C.N.C.A.N. privind spațiile de imagistică medicală și radiologie)
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	6
	Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	7
	Necesitatea corelării soluțiilor tehnice cu specificațiile echipamentelor medicale ce vor fi achiziționate ulterior (sarcini, fluxuri, ecranare, utilități), cu impact asupra detaliilor de execuție
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	8
	Condiționări generate de desfășurarea lucrărilor într-o incintă spitalicească în funcțiune (menținerea circuitelor medicale, restricții de acces și de program)
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	9
	Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică
	[introduceți]
	[introduceți impactul cuantificat]
	[introduceți măsura de prevenire și măsura de remediere]
	[introduceți numele expertului responsabil]
	[introduceți momentul de tratare, prin trimitere la activitatea din Planul de lucru]

	10
	[introduceți riscurile specifice obiectivului, identificate de Ofertant]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	11
	[introduceți riscurile specifice obiectivului, identificate de Ofertant]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	12
	[introduceți riscurile specifice obiectivului, identificate de Ofertant]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Pentru fiecare risc, Ofertantul precizează, suplimentar, activitatea din Planul de lucru și din metodologia de prestare în care este reflectată măsura propusă, precum și poziția din Propunerea Financiară în care este inclus costul măsurii, acolo unde este aplicabil.
	Nr. riscului
	Activitatea din Planul de lucru și din metodologia de prestare unde este reflectată măsura propusă
	Denumirea/numărul poziției din Propunerea Financiară unde este inclus costul măsurii propuse (acolo unde este aplicabil)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


viii. Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că, în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură, apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]
ix. Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției
[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în legătură cu activitățile și rezultatele incluse în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic, ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată.]
x. Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte
[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract]
xi. Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului
[în situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul Contractului și, în special, în situația în care riscul de dificultăți în implementarea Contractului se materializează (chiar dacă acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant)]
9. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre infrastructura de tip software, hardware,  echipament, în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în derularea activităților incluse în Caietul de Sarcini; aceasta infrastructură trebuie să fi fost evidențiată în cadrul Propunerii Tehnice la capitolul 2. Abordare și metodologie propuse pentru prestarea serviciilor, ca date de intrare în realizarea activităților sau pentru obținerea asigurării că se obține nivelul de calitate descris pentru realizarea activităților și pentru obținerea rezultatelor.]

Se prezintă cel puțin infrastructura prevăzută la cap. 8.7 din Caietul de Sarcini: echipamente IT, licențe software de proiectare asistată de calculator și de elaborare a devizelor, mijloace de deplasare la amplasament, precum și orice alte echipamente sau aplicații utilizate efectiv în realizarea activităților. Formatele de livrare trebuie să fie compatibile cu infrastructura Autorității Contractante (suita Microsoft Office, vizualizatoare PDF și DWF/DWG – cap. 8.8).
	Denumire
	Caracteristici

(scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil)
	Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului
	Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei
	Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului
	Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul

(Ofertantul-operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte)

	[introduceți denumirea]
	[descrieți caracteristicile]
	[introduceți numărul de unități]
	[introduceți licențele, permisele etc.]
	[introduceți momentul sau durata utilizării]
	[introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire 

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant
Indicatorii de performanță stabiliți prin cap. 10.6 din Caietul de Sarcini sunt cei din tabelul de mai jos. Pentru fiecare indicator, Ofertantul precizează modalitatea concretă de monitorizare, înregistrare și raportare pe toată durata derulării Contractului.
	Indicator de performanță
	Nivel de performanță așteptat
	Modalitatea de măsurare stabilită de Autoritatea Contractantă
	Modalitatea de monitorizare, înregistrare și raportare propusă de Ofertant

	Respectarea termenelor de predare a documentațiilor (calitate/timp)
	Predarea fiecărei documentații la termenul stabilit prin Caietul de Sarcini și Planul de lucru acceptat
	Compararea datei efective de predare cu termenul planificat, pe baza adreselor de înaintare
	[introduceți]

	Calitatea documentațiilor predate (calitate)
	Documentații acceptate fără observații majore care să impună refacerea; numărul de cicluri de revizuire per documentație: maxim 2
	Evidența observațiilor Autorității Contractante, ale verificatorilor de proiecte și ale avizatorilor
	[introduceți]

	Încadrarea soluției proiectate în indicatorii tehnico-economici aprobați (cost)
	Valoarea rezultată din devizul general actualizat la faza P.T. se încadrează în indicatorii aprobați
	Compararea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici aprobați
	[introduceți]

	Promptitudinea răspunsurilor pe perioada asistenței tehnice (managementul contractului)
	Răspuns la solicitări/notificări în maxim 5 zile lucrătoare, respectiv 3 zile lucrătoare pentru clarificările din procedura de atribuire a contractului de lucrări
	Evidența solicitărilor și a răspunsurilor (registru de corespondență)
	[introduceți]


[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță solicitați]
11. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 
Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini
Se au în vedere cadrul legal și obligațiile prevăzute la cap. 9 din Caietul de Sarcini. Poziția din Propunerea Financiară se identifică prin denumirea activității/etapei sau a livrabilului din formularul de Propunere Financiară aferent prezentei proceduri.
	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia
	Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii
	Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/serviciu/rezultat, după caz]


[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează activitatea solicitată prin Caietul de Sarcini în contextul descris în Caietul de Sarcini.]
[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]
12. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini
Se au în vedere cadrul legal și obligațiile prevăzute la cap. 9 din Caietul de Sarcini, inclusiv Convențiile O.I.M. nr. 87, 98, 29, 105, 138, 111, 100 și 182. Poziția din Propunerea Financiară se identifică prin denumirea activității/etapei sau a livrabilului din formularul de Propunere Financiară aferent prezentei proceduri.
[Structurați informația, după cum urmează:]
	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia
	Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii
	Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/serviciu/rezultat, după caz]


[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada prestării serviciilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]
[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]
13. Informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic Ofertant
[În cazul în care este aplicabil, introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștință la momentul depunerii Ofertei.]

14. Anexe la Propunerea Tehnică
Ofertantul anexează obligatoriu Propunerii Tehnice cel puțin următoarele documente, care includ documentele D1–D10 prevăzute la cap. 5.1 din Caietul de Sarcini:
– documentele D1, D2 și D3 (notele de analiză, de program medical și privind spațiile cu echipamente generatoare de radiații ionizante), cu respectarea plafoanelor de pagini de 12, 10, respectiv 6 pagini, nota de program medical fiind însoțită de minimum o schemă de fluxuri;
– documentele D4 și D5 (matricea de conformare normativă, în formatul de la pct. 5.2 lit. A, și matricea de conformare la cerințele Programului Sănătate și la indicatorii tehnico-economici aprobați);
– documentele D6 și D7 (Planul de management al calității proiectării, maximum 10 pagini, și matricea de coordonare interdisciplinară), precum și documentul D8 (Registrul de riscuri tehnice, în formatul de la pct. 5.2 lit. B);
– documentul D9 – Planul de lucru al activităților sub forma unui grafic Gantt, cu alocarea nominală a experților pe activități (xls/xlsx sau format compatibil MS Project) și în format PDF, precum și organigrama echipei propuse, cu evidențierea rolurilor;
– documentul D10 – pentru fiecare dintre cei 6 experți-cheie: CV semnat și datat, diplome și certificate, documente privind atestarea/autorizarea profesională (inclusiv dovada dreptului de semnătură și a înscrierii în Tabloul Național al Arhitecților pentru expertul-cheie nr. 1), fișa centralizatoare în formatul de la pct. 5.2 lit. C, documentele probante pentru fiecare proiect de referință invocat (recomandări, certificate constatatoare, procese-verbale de recepție, contracte însoțite de dovada finalizării) din care să rezulte rolul efectiv deținut, finalizarea și recepționarea documentației și clasa/categoria de importanță a construcției, precum și declarația de disponibilitate semnată, cu alocarea în zile-om; pentru expertul în protecție radiologică și pentru ceilalți specialiști-suport și verificatori de proiecte atestați – documentele care atestă calificările, permisele de exercitare și atestatele valabile;
– orice alte documente pe care Ofertantul le consideră relevante pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și pentru aplicarea criteriului de atribuire.
[Introduceți anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă.]
1 Cuvântul „abordare” în acest context este utilizat cu sensul de manieră propusă pentru tratarea activităților în vederea îndeplinirii obiectului Contractului și atingerii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.  


� Cuvântul „metodologie” în acest context este utilizat cu sensul de un sistem de metode utilizat într-o activitate pentru derularea acesteia și pentru obținerea de rezultate.


� Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului


� Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora


� Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate


� Autoritatea Contractantă trebuie să specifice care este perioada solicitată la această rubrică (zile, săptămâni, luni) și să coreleze această informație cu solicitările din capitolul alocat planului de lucru din Propunerea Tehnică și a modului de definire a termenelor în Caietul de Sarcini 
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� Autoritatea Contractantă trebuie să specifice care este perioada solicitată la această rubrică (zile, săptămâni, luni) și să coreleze această informație cu solicitările din capitolul alocat planului de lucru din Propunerea Tehnică și a modului de definire a termenelor în Caietul de Sarcini 


� Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului


� Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora


� Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate


� Autoritatea Contractantă trebuie să specifice care este perioada solicitată la această rubrică (zile, săptămâni, luni) și să coreleze această informație cu solicitările din capitolul alocat planului de lucru din Propunerea Tehnică și a modului de definire a termenelor în Caietul de Sarcini 
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