R O M Â N I A

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE			                    NECLASIFICAT         Unitatea Militară 02444 Sibiu			                    Exemplar unic

__________

Anexa 2 la  Nr. _______

A P R O B

ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02444 SIBIU

Colonel  inginer

Dănuț UNGUREANU

Factori de evaluare

pentru criteriul „cel mai bun raport calitate preț" ales pentru procedura de atribuire a contractului de

servicii  pentru

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent proiectului de investiție imobiliară

„Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului”, cod proiect 2025–C/I-829

| Denumire factor evaluare |  | Descriere | Pondere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretul ofertei |  | Componenta financiara | 40% Punctaj maxim factor: 40 puncte |  |
| Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat. |  |  |  |  |
| Experiența profesională specifică experților |  | Componenta tehnică | 30% Punctaj maxim factor: 30 puncte |  |
| Se va contabiliza experiența profesională specifică experților, mai jos menționați, concretizata în numărul de proiecte similare în care respectivii specialiști au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract. |  |  |  |  |
| Pentru acest factor se va acorda punctajul Pt, calculat astfel: Pt = Pex1 + Pex2 + Pex3 + Pex4 + Pex5 + Pex6, unde, punctajele specifice fiecărui Expertului propus pentru implementarea contractului în Oferta admisibilă aflată sub evaluare, sunt definite astfel: Pex1 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 1: Arhitect cu drept de semnătură (înscris in Tabloul Național al Arhitecților) – absolvent de studii universitare, cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de atestare - Facultate de arhitectură, experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect; Pex2 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 2: Inginer specialitatea construcţii civile, industriale și agricole – deține Diplomă de inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultăți/Universități Civile de Construcții sau similar și experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect; Pex3 = totalul de puncte cumulat pentru Inginer proiectant pentru specialitatea instalații H.V.A.C (termice și ventilații) – inginer, absolvent de studii universitare, cu diplomă de licență în domeniul ingineriei instalațiilor și experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. Pex4 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 4: inginer proiectant specializat în instalații tehnologice petroliere – studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire într-un domeniu aferent Ingineriei Petrolului și gazelor sau echivalent al unei Facultăți/Universități Civile și experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. Pex5 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 5: inginer instalații curenți slabi – deține Diplomă de Inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire într-un domeniu aferent Instalațiilor Electrice a unei Facultăți/Universități Civile și experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. - Pex6 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 6: expert analiză cost-beneficiu– Deține Diplomă de Inginer sau Economist având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire a unei Facultăți/Universități Civile și experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect. - In vederea stabilirii punctajului pentru fiecare dintre experții principali din cadrul fiecărei oferte analizate se vor avea în vedere următoarele: 1. Expertul 1: Arhitect cu drept de semnătură – max. 5 puncte Experiență specifică: Participarea în calitate de Arhitect în minim 1 (un) proiect/ contract similar în care expertul a avut calitatea de Arhitect, având ca obiect elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea de construcții industriale: • Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. 2. Expertul 2: Expertul 2: Inginer specialitatea construcţii civile, industriale și agricole – max. 5 puncte Experiență specifică: Participarea în calitate de Inginer proiectant specialitatea rezistență în minim 1 (un) proiect/ contract similar in care expertul a avut calitatea proiectant structurist/proiectant specialitatea rezistență, având ca obiect elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea de construcții industriale: • Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. 3. Expertul 3 Inginer proiectant pentru specialitatea instalații H.V.A.C (termice și ventilații)– max. 5 puncte Experiență specifică: Participarea în calitate de Inginer proiectant instalații H.V.A.C., în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea de construcții industriale/realizarea instalațiilor H.V.A.C. pentru clădiri cu destinație industrială: • Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. 4. Expertul 4: Inginer proiectant specializat în instalații tehnologice petroliere – max. 5 puncte Experiență specifică: Participarea în calitate de Inginer proiectant instalații petroliere sau echivalent, în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea instalațiilor petroliere aferente stațiilor de alimentare cu carburanți. • Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. 5. Expertul 5: Inginer instalații curenți slabi – max. 5 puncte Experiență specifică: Participarea în calitate de Inginer proiectant instalații curenți slabi sau echivalent, în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice la nivelul căruia a derulat activități similare celor solicitate în prezentul caiet de sarcini și a fost responsabil cu proiectarea instalațiilor de curenți slabi (detecție efracție, supraveghere video, control acces etc.): • Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. 6. Expertul 5: Expert analiză cost-beneficiu – max. 5 puncte ## Experiență specifică: Participarea în calitate de Expert analiză cost-beneficiu, în minim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate sau Proiecte Tehnice din domeniul infrastructurii sociale (spitale regionale, clădiri publice, infrastructură pentru M.A.p.N/I.G.S.U./M.A.I etc.) sau pentru construcții industriale: - Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 2 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 3 puncte; • Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte. - În susținerea proiectelor/contractelor similare menționate, se vor prezenta: documente justificative din care trebuie să reiasă fără echivoc experiența specifică aferentă fiecărui proiect în care a participat precum și similaritatea proiectului cu cel al prezentei achiziții. Exemple de documente justificative: - Recomandări din partea beneficiarilor; - Fișa postului sau contractul de muncă, însoțite de decizii de numire în cadrul contractelor prezentate pentru demonstrarea experienței; - Documente întocmite pe parcursul derulării contractelor prezentate (Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, ordine de începere a lucrărilor în care se regăsesc nominalizați, Procese verbale de faze determinante sau recepții calitative, etc.); Atenție!! Nu se va lua în calcul ca și document justificativ declarațiile pe proprie răspundere ale angajatului actual sau ale foștilor angajatori cu privire la proiectele similare la care personalul a participat, întrucât simpla declarație a angajatorului actual/fost nu poate fi considerată un document echivalent recomandării beneficiarului. Pin urmare, orice act întocmit și semnat de însăși persoana evaluată sau de angajator nu poate fi considerat o probă care se demonstrează experiența similară și/sau implicarea în proiect. |  |  |  |  |
| 1. Capabilitatea și capacitatea ofertantului de a livra pe bază de Building Information Modeling (BIM) documentațiile de proiectare (faza S.F.) și modelarea proiectului în programe 3D |  | Componenta tehnică | Pondere 6% Punctaj maxim factor: 6 puncte |  |
| Nesatisfăcător | Planul preliminar de implementare a unui model de informații al proiectului (PIM) nu este prezentat sau informațiile prezentate nu tratează utilizarea metodologiei BIM în etapa de elaborare a documentațiilor, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. |  | 0 puncte | Informațiile prezentate în Capitolul 10.2. punctul 4). |
| Acceptabil/ Satisfăcător/ Parțial adecvat | Planul preliminar de implementare a unui model de informații al proiectului (PIM) tratează parțial cerințele prevăzute în caietul de sarcini, respectiv utilizarea metodologiei BIM este descrisă sumar, respectiv: nivelul de dezvoltare al modelului (LOD), utilizarea mediului comun de date (CDE), procedurile de coordonare interdisciplinară sau procedurile de identificare și gestionare a conflictelor (clash detection). |  | 2 puncte |  |
| Bine/ Adecvat | Planul preliminar de implementare al tehnologiei BIM (BEP) tratează în mod conform cerințele prevăzute în caietul de sarcini, respectiv utilizarea metodologiei BIM este descrisă pentru etapa de elaborare a studiului de fezabilitate cât și pentru posibilitatea utilizării acestuia de către autoritatea contractantă și Antreprenori în următoarele etape de implementare a proiectului de investiție (compatibilitatea migrării modelului și a celorlalte informații integrate din soft-ul B.I.M. utilizat în alte soft-uri utilizate de Antreprenori, formatul .IFC) Sunt prezentate: - Utilizarea modelării informației construcției (BIM) în procesul de dezvoltare a soluției propuse, conform cerințelor temei de proiectare și cu respectarea reglementărilor în vigoare. - nivelul de dezvoltare al modelului (LOD), modul de utilizare a mediului comun de date (CDE), precum și procedurile de coordonare interdisciplinară - Utilizarea modelelor de informație (BIM) ale soluției propuse aferente diferitor specialități și generarea unui model federalizat cu scopul de a-l supune unui proces de detectare automată a coliziunilor geometriei și a identifica posibile conflicte de coordonare între specialități. Pe lângă coliziunile obiectelor din model, se analizează și conflictele aferente spațiilor necesare utilizării sau accesului la obiectele/echipamentele respective. Procesul de detectare automată a coliziunilor este acompaniat de o analiză vizuală a modelului. - Calitatea vizualizării 3D, posibilitatea de realizare a modelelor pentru walktrough-uri virtuale. - Utilizarea modelului de informație (BIM) al soluției propuse pentru asistarea generării cantităților de materiale precise și a estimărilor de cost (atât pentru soluția propusă, cât și pentru posibilele modificări sau adiții). - Numirea persoanelor responsabile de coordonarea dezvoltării proiectului în B.I.M și sarcinile acestora. -Modalitatea de Organizare a informațiilor din modelele de informații - Este prezentată lista de tehnologii software, hardware și infrastructura I.T. - Abordarea colaborativă între persoanele și entitățile implicate în realizarea proiectului. |  | 3 puncte |  |
| Foarte bine/ Excepțional | Sunt îndeplinite cerințele de la calificativul „Bine” și sunt prezentate informații privind experiența anterioară în implementarea metodologiei BIM în cadrul a cel puțin un proiect finalizat, însoțite de documente suport care demonstrează utilizarea efectivă a BIM. |  | 6 puncte |  |
| 2. Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt proiectate și realizate la parametrii calitativi solicitați. |  | Componenta tehnică | Pondere 6% Punctaj maxim factor: 6 puncte |  |
| Acceptabil/ Satisfăcător/ Parțial adecvat | Ofertantul nu a înțeles pe deplin relația dintre obiectivele ce trebuie atinse - serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în Caietul de sarcini și cu ipotezele și riscurile asociate întrucât: - abordarea nu include metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute sau cele mai noi tehnici, instrumente sau metode recunoscute în domeniul/disciplina respectivă - abordarea propusă și metodologia prezentată arată un nivel limitat de înțelegere a contextului serviciilor și a specificului activităților solicitate prin Caietul de sarcini - abordarea propusă și metodologia nu includ detalii privind modul în care Ofertantul își propune să obțină rezultatele solicitate prin Caietul de sarcini/să realizeze activitățile solicitate prin Caietul de sarcini |  | 2 puncte | Informațiile prezentate în Capitolul 3 – Obiectul caietului de sarcini Capitolul 4 – Ipoteze și riscuri Capitolul 5 – Descrierea serviciilor Capitolul 7-Logistică și planificare Capitolul 8 -Responsabilități ale prestatorului Capitolul 10 – Metodologie de evaluare a ofertelor prezentate din cadrul caietului de sarcini. |
| Bine/ Adecvat | Ofertantul are un nivel adecvat al înțelegerii relației dintre obiectivele ce trebuie atinse - serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în Caietul de sarcini și cu ipotezele și riscurile asociate întrucât: - abordarea se bazează parțial pe metodologii, metode și/sau instrumente testate, recunoscute - abordarea propusă și metodologia prezentată arată un nivel corespunzător de înțelegere a contextului serviciilor și a specificului activităților solicitate prin Caietul de sarcini, în corelație cu activitățile aflate pe drumul critic, precum și cu riscurile și ipotezele identificate - metodologia prezentată nu include modalități de îmbunătățire a rezultatelor sau a activităților și nu utilizează cele mai noi tehnici, instrumente sau metode recunoscute în domeniul/disciplina respectivă |  | 3 puncte |  |
| Foarte bine/ Excepțional | Ofertantul are o excelentă înțelegere a relației dintre obiectivele ce trebuie atinse - serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în Caietul de sarcini și cu ipotezele și riscurile asociate întrucât: - abordarea propusă și metodologia prezentată pentru realizarea activităților din Caietul de sarcini este prezentată în detaliu și se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode şi/sau instrumente testate recunoscute - abordarea propusă și metodologia prezentată sunt adaptate la specificul Contractului - aspectele importante sunt abordate într-un mod inovator și eficient: Propunerea Tehnică detaliază la capitolul Abordarea si metodologia modalități de îmbunătățire a rezultatelor și a nivelului calitativ asociat prin utilizarea de modalități efective de realizare a activității profesionale și cunoștințe/informații de dată recentă în domeniu. |  | 6 puncte |  |
| 3. Încadrarea în timp - durata, succesiunea logică și cronologică a activităților - pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentată |  | Componenta tehnică | Pondere 6% Punctaj maxim factor: 6 puncte |  |
| Acceptabil/ Satisfăcător/ Parțial adecvat | - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, dar acestea nu sunt detaliate în subactivități, planul de lucru neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului - corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsura corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) - există neconcordanțe minore între calendarul activităților, punctele de reper/jaloane, drumul critic, rezultate activităților și metodologia propusă - planul de lucru demonstrează că Ofertantul nu a optimizat utilizarea resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate asupra planului de lucru în corelație cu abordarea propusă. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute. |  | 2 puncte | Informațiile prezentate în Capitolul 3 – Obiectul caietului de sarcini Capitolul 4 – Ipoteze și riscuri Capitolul 5 – Descrierea serviciilor Capitolul 7-Logistică și planificare Capitolul 8 -Responsabilități ale prestatorului Capitolul 10 – Metodologie de evaluare a ofertelor prezentate din cadrul caietului de sarcini. |
| Bine/ Adecvat | - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului - corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită cu deviații minore prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) - există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului 5. planul de lucru demonstrează că Ofertantul a optimizat parțial utilizarea resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate asupra planului de lucru în corelație cu abordarea propusă. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute. |  | 3 puncte |  |
| Foarte bine/ Excepțional | - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului - corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia propusă - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); - există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului - planul de lucru demonstrează că Ofertantul a optimizat utilizarea resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate asupra planului de lucru în corelație cu abordarea propusă. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute. |  | 6 puncte |  |
| 4. Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului). |  | Componenta tehnică | Pondere 6% Punctaj maxim factor: 6 puncte |  |
| Acceptabil/ Satisfăcător/ Parțial adecvat | Planul de management/gestiune a calității în cadrul Contractului: - este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului, nefiind în totalitate corelat cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și rezultatele intermediare și finale ale activităților - este identificat nivelul de implicare al unităților funcționale din structura organizațională a Ofertantului în controlul calității rezultatelor în Contract (ex: revizuirea rezultatelor Contractului etc.) însă nu este detaliat - există neconcordanțe minore între calendar, rezultatele Contractului, implicarea personalului în asigurarea calității și abordarea de management și control al calității, inclusiv metodele și instrumentele utilizate. |  | 2 puncte | Informațiile prezentate în Capitolul 3 – Obiectul caietului de sarcini Capitolul 4 – Ipoteze și riscuri Capitolul 5 – Descrierea serviciilor Capitolul 7-Logistică și planificare Capitolul 8 -Responsabilități ale prestatorului Capitolul 9 -Calificări educaționale și profesionale ale prestatorului Capitolul 10 – Metodologie de evaluare a ofertelor prezentate din cadrul caietului de sarcini. |
| Bine/ Adecvat | Planul de management/gestiune a calității în cadrul Contractului: - este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului și corelat cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și rezultatele intermediare și finale ale activităților - evidențiază adecvat nivelul de implicare al unităților funcționale din structura organizațională și contribuția la obținerea rezultatelor anticipate ale Contractului, fiind prezentat fluxul de lucru, respectivul modul în care se realizează interacțiunea dintre structurile organizaționale cu personalul cheie - relația dintre eforturile de asigurare a calității și activitățile principale este realistă și în conformitate cu metodologia propusă - are un grad de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract |  | 3 puncte |  |
| Foarte bine/ Excepțional | Planul de management/gestiune a calității în cadrul Contractului: - în plus față de raționamentele enumerate în cadrul calificativului "Bine”, Ofertantul demonstrează optimizarea resurselor, ca o consecință directă a faptului că activitățile din cadrul contractului, intervalele de timp și succesiunea activităților privind asigurarea și controlul calității sunt foarte bine definite în Planul de management al calității - nivelul și modalitatea de implicare și colaborare a unităților suport din cadrul organizației prestatorului și a personalului cheie în managementul Contractului, precum și asigurarea suportului logistic sunt prezentate detaliat și explicate, demonstrând aplicabilitate în implementare |  | 6 puncte |  |
| 5. Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități |  | Componenta tehnică | Pondere 6% Punctaj maxim factor: 6 puncte |  |
| Acceptabil/ Satisfăcător/ Parțial adecvat | - Datele de intrare (resursele) utilizate în derularea activităților și caracteristicile/descrierile acestora sunt corelate în mod limitat cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și cu caracteristicile rezultatelor asociate acestora, respectiv caracteristicile datelor de intrare nu permit obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică. - Distribuția efortului (zile de muncă) pe categoriile de experți (cheie și non-cheie) și nivelurile de expertiză (senior și junior) este realizată fără a lua în considerare valoarea adăugată și contribuția fiecărei categorii și fiecărui nivel de expertiză în realizarea activităților prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus |  | 2 puncte | Informațiile prezentate în Capitolul 3 – Obiectul caietului de sarcini Capitolul 4 – Ipoteze și riscuri Capitolul 5 – Descrierea serviciilor Capitolul 7-Logistică și planificare Capitolul 9 -Calificări educaționale și profesionale ale prestatorului Capitolul 10 – Metodologie de evaluare a ofertelor prezentate din cadrul caietului de sarcini. |
| Bine/ Adecvat | - Datele de intrare (resursele) utilizate în derularea activităților și caracteristicile/descrierile acestora sunt parțial corelate cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și cu caracteristicile rezultatelor asociate acestora, respectiv caracteristicile datelor de intrare nu permit obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică - Distribuția efortului (zile de munca) pe categoriile de experți (cheie și non-cheie) și nivelurile de expertiză (senior și junior) este realizata cu luarea în considerare a valorii adăugate și a contribuției fiecărei categorii și fiecărui nivel de expertiza în realizarea activităților prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus, pentru activitățile aflate pe drumul critic. |  | 3 puncte |  |
| Foarte bine/ Excepțional | - Datele de intrare (resursele) utilizate în derularea activităților și caracteristicile/descrierile acestora sunt pe deplin corelate (aliniate în totalitate) cu modalitatea efectivă de realizare a activităților, respectiv caracteristicile datelor de intrare sunt sincronizate și demonstrează obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică. - Distribuția efortului (zile de munca) pe categoriile de experți (cheie și non-cheie) și nivelurile de expertiză (senior și junior) este realizata cu luarea în considerare a valorii adăugate de fiecare categorie și nivel de expertiza în realizarea activităților prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus pentru toate activitățile din cadrul contractului |  | 6 puncte |  |
| Evaluarea ofertelor Desemnarea ofertei câștigătoare /Algoritm de calcul scor final Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui¦ factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărui criteriu în parte un punctaj individual. Punctajul obținut pentru fiecare oferta va fi însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de către membrii comisiei. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. |  |  |  |  |
| Punctaj maxim total: 100 |  |  |  |  |

Întocmit,

Slt. ing.

Ovidiu MOLDOVAN