OFERTANT
......................................................

Formular-cadru Propunere Tehnică

pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: 
Execuţia lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin înființarea Parcului Cernele”, Cod SMIS 316628

Propunerea tehnică va cuprinde cele menționate mai jos și trebuie prezentată în următoarea structură:
a) Metodologia pentru realizarea a lucrărilor;

b) Planul de management al calității în cadrul Contractului

c) Grafic de execuție aferent lucrărilor prevăzute în cadrul contractului de achiziție publică (fizic)
d) Personalul propus 
e) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

f) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract)

g) Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului

h) Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul contractului
i) Măsuri aplicabile de Ofertant/Subcontractant/Terț susținător pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

j) Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată
a) Metodologia pentru realizarea lucrărilor:
În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte modul în care, în calitate de viitor posibil executant va executa lucrările care fac obiectul contractului prin:

· Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) prin care Ofertantul va descrie abordarea din punct de vedere al metodologiei de execuție pentru realizarea lucrărilor prin referire atât la modul de organizare cât și la modul de executare a lucrărilor în baza proiectului. Propunerea tehnică nu va consta în copierea caietului de sarcini/PTDE (caz în care oferta va fi respinsă ca neconformă), ci va conține detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de execuție a lucrărilor care fac obiectul achiziției.

b) Planul de management al calității în cadrul Contractului
În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte:
1.  informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract . Nu se va prezenta planul de management al calității conceput la nivel general de firmă, caz în care oferta va fi respinsă ca neconformă, ci, se va adapta la lucrare;
2. modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile implementării contractului;
3. modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea;
c) Graficul de execuție aferent lucrărilor prevăzute în cadrul contractului de achiziție publică (fizic)
În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte Graficul de execuție aferent lucrărilor prevăzute în cadrul contractului de achiziție publică. Ofertantii vor întocmi graficul fizic, cu luarea în considerare a faptului că, același grafic fizic va fi prezentat în cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic fizic și valoric de execuție a lucrărilor. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor și durata de finalizare a activităților în Contract. Forma și detaliul graficului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă.

Cel puțin următoarele informații trebuie să rezulte din Graficul de execuție aferent lucrărilor prevăzute în cadrul contractului de achiziție publică (fizic) prezentat conform prezentei secțiuni :

a. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

b. Punctele de reper
 (jaloane/milestones);

c. Resursele alocate activităților. 

           Note: 
 - din graficul prezentat trebuie să rezulte durata activităților și alocările de resurse (personal execuție, pe specializări /calificări și utilaje) planificate pentru realizarea activităților, pe perioada de timp menționată ca durata pentru fiecare din activitățile contractului.  

- se acceptă și prezentarea mai multor grafice și/sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintă activitățile, respectiv unul care prezintă resursele) cu condiția ca acestea să conțină elemente comune astfel încât să poată fi analizate simultan.
      Graficul de execuție a lucrărilor (fizic) propus trebuie: 
a.  să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate;

b. să demonstreze:
i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;
c.  să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar săptămânal).
d) Personalul propus
În acest capitol, se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații: 

-  componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă. Dacă Ofertantul este o asociere de operatori economici sau propune subcontractanți, se va detalia în mod clar cărei organizații aparține.

- o organigramă în care se va identifica clar tot personalul care trebuie utilizat la realizarea lucrărilor incluse în contract, inclusiv echipa propusă pentru managementul contractului. Organigrama va cuprinde și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului.

- prezentarea de informații relevante pentru personalul propus şi documentele suport solicitate conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 101518/30.03.2026.

e) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)
[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]
f) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților (în măsura în care aceștia sunt cunsocuți la momentul depunerii ofertei) în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):
a. identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți 

b. modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

c. modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.
d. informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

e. datele de identificare ale subcontractanților 
g) Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, inclusiv ilustrarea strategiei de mitigare a riscurilor legate de imposibilitate furnizorilor/subcontractanților proprii de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
 [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]
	Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini
	Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate)
	Activitatea din graficul de execuție a lucrărilor (fizic)  care include măsurile respective

	[introduceți riscurile identificate]
	[descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc]
	[prezentați activitatea din graficul de execuție a lucrărilor (fizic)  unde este reflectată măsura propusă]


h)  Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul contractului 
Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre echipamente, utilaje, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor, conform cerințelor documentației de atribuire.
          Conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 101518/30.03.2026:

Antreprenorul va dispune de toate utilajele, echipamentele și materialele necesare pentru realizarea investitiei la nivelul de calitate solicitat prin Proiectul Tehnic
Ofertantul va prezenta lista cu echipamentele/utilajele/ mijloacele de transport care vor fi utilizate pentru executia lucrărilor, structurată conform informațiilor menționate în tabelul de mai jos: 

	Nr. crt.
	Denumirea utilajelor si instalațiilor
	Modalitatea de dispunere/ acces (contract de vânzare cumpărare, închiriere, comodat, etc)

	
	Utilaj 1
	

	
	Utilaj n
	

	
	Instalație 1
	

	
	Instalație n
	

	
	Echipament 1
	

	
	Echipament n
	

	
	…
	


i) Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 
Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016:
[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

j) Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată 
[Structurați informația, după cum urmează:]

	Potențiale defecte datorate viciului de execuție 
	Modalitatea de intervenție
	Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii
	Termenul de intervenție
	Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție
	Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


Notă: Termenii și condițiile contractului includ și o garanție de minim 36 luni atât pentru lucrările executate cât și pentru dotările, echipamentele și utilajele ce vor fi încorporate în lucrările ce fac obiectul contractului. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă, remedieri care se vor soluționa în maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului.  

De asemenea, propunerea tehnică va cuprinde și următoarele:
1) Proiectul de contract insusit sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. Eventualele obiectiuni sau propuneri cu privire la modelul de contract se vor prezenta in perioada de solicitari de clarificari la documentatia de atribuire.
2) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior încheierii contractului fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, inclusiv pentru organizarea de șantier (fără prețuri) (formularul F3);

4) Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (fără prețuri) (formularul F4);
5) Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formular F5); 

6) Graficul general de realizare a investiției publice (fizic);
7) Declaraţie privind perioada de garantie acordată pentru lucrările executate cât şi pentru echipamentele si instalatiile livrate şi montate în cadrul contractului.

8) Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) va prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (model - formularul din Sectiunea Formulare) care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în munca pot fi obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86.

Ofertantul înțelege ca trebuie:

a) să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii

b) să asigure angajaților condiții de munca, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare,

c) să se asigure ca toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de munca solicitata în tara de angajare.

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului. 

Informații suplimentare privind impozitarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii Ofertei, pot fi obținute de către Ofertant de la următoarele instituții publice:

I. Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, București, Romania Email: publicinfo@mfinante.gv.ro

Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 Fax: 0040 021 319 9735

II. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

B-dul Libertății, nr. 12, Sector 5, București, Romania

Email: srp@mmediu.ro

Tel: 0040 021 408 9500

Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă:

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/

III. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice

Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, Romania

Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro

Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85

Informații suplimentare cu privire la convențiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-indomeniul-circulatiei-fortei- de-munca.

9) Alte informatii si documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice, dacă este cazul.

10) Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală, însotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente Formularul - Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind confidentiale, incluzand secrete tehnice și/sau comerciale.

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnică într-o maniera organizată pe structura Formularului de propunere tehnica, astfel încât să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenţei cu cerinţele prevăzute  în cadrul prezentei secţiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul caietului de sarcini şi a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles corect cerințele din Caietul de Sarcini și că metodologia propusă este corespunzătoare pentru obținerea asigurării calității serviciilor şi lucrărilor.

De asemenea, Propunerea Tehnică trebuie să convingă Autoritatea Contractantă că, în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale și umane suficiente, precum și de experiența necesară pentru a asigura prestarea serviciilor şi execuția lucrărilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale naționale în vigoare.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să includă informații și detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei.

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului faţă de cerințele prezentate în documentația de atribuire.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire și nu reflectă asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de Sarcini nr. 271475/rev./02.10.2024, Autoritatea Contractantă are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Notă: În cazul ofertării unei garanţii extinse a lucrărilor, ofertantul va descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (proiectului și executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informații în cadrul propunerii tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent ofertării unei garanții suplimentare. 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Cerințele tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestării serviciilor şi/sau executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.

Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini sau, după caz, a actelor normative în vigoare care reglementează prestarea serviciilor și executarea lucrărilor. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în graficul de implementare a contractului timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor conexe prestate în cadrul contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate in caietul de sarcini, nu li se va aplica criteriul de atribuire specificat, fiind considerate neconforme - art.137, alin. (3), lit (a) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Oferta tehnică va corespunde cu cerințele minime prevăzute Caietul de Sarcini și va fi corelată cu oferta financiară, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă în baza art.137 alin.(3) lit. d) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor caietului prevalează cerinţele caietului de sarcini.

Lipsa propunerii tehnice din oferta va conduce la respingerea acesteia ca inacceptabilă. 

Propunerea tehnica va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta si asumata de ofertant si se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificații tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este însotita de mențiunea "sau echivalent". 
Data _____/_____/_____

..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

� Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat





5

