Direcţia Suport Operațional

Compartiment Achiziţii Publice

# FORMULARE

# pentru achiziţia publică de servicii de proiectare (corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitie:

„Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

# Formularul A1

ASIGURARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

PROIECTARE (corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR) ȘI EXECUȚIE

„Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

# Emisă în baza poliței nr.	emisă în data de

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanţia de Participare este emisă de către o Societate de Asigurări, în condițiile legii]

# Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poştal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului J2016014842406/ 07.04.2025, CUI RO 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

# Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, _____________________________

# ___________________________                                                (denumirea contractului de achiziţie publică)

# noi __________________________________, având sediul înregistrat în, ____________________________

# (denumirea societăţii de asigurare)                                                            (adresa societăţii de asigurare)

# reprezentată prin _______________________, în calitate de, _______________________________________

# (nume, prenume)                                                                (funcţie)

# ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Naţională de Investiții  Rutiere SĂ, să plătim suma de ____________________________ adică (____________________________)

# (în cifre)                                                      (în litere)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

În cererea şi în declaraţia să Compania Națională de Investiții Rutiere SĂ vă preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului), (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) , (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider 	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                                                       (numele complet adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) (în cazul unei Asocieri se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider      şi datele de identificare fiscală ale acestuia) a refuzat să

semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei, cu excepţia situaţiei în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Națională de Investiții  Rutiere SĂ. a derulat şi fînalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

- în condițiile în care în documentația de atribuire a fost prevăzută posibilitatea ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţîneri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale şi oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) , (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider _	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o înstituție de credit agreată de ambele parți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, şi dacă parțile convin ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţîneri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plată şi fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A.

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaraţiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin întermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal înstituţia dumneavoastră.

Prezenta asigurare de garanție de participare este valabilă până la data de               (dată până la care este valabilă asigurarea de garanție de participare) ("data de expirare"), dată la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent dacă până la această dată originalul prezentei garanţii ne este restituit sau nu şi dacă până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Naționale Investiții Rutiere SĂ., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condițiile specificate mai sus; această garanţie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

În situația în care originalul prezentei asigurări de garanție ne este restituit înainte de data de expirare, în vederea anulării, aceasta va fi însoţită de o adresă din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere SĂ. conform căreia noi. (numele şi adresa societăţii de asigurare) suntem eliberaţi de orice obligaţie ce reiese din prezenţa asigurare de garanție.

De asemenea, dacă Compania Națională de Investiții Rutiere SĂ. şi Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a asigurării de garanție de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării cu acordul prealabil al societăţii de asigurări.

Această garanție este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicăte cu numărul 758 de către Camera Înternaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenţa garanţie de participare sunt înstanţele judecătoreşti române.

Parafata de Societatea de Asigurări	în ziua ________ luna _______  anul _____________

(semnătura şi ştampila organismului care furnizează această garanţie de participare)

# Formularul A2

GARANŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

PROIECTARE (corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR) ŞI EXECUȚIE

„Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

# Nr.	emisă în data de

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Participare este emisă de către o Înstituție de Credit Bancară]

# Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poştal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului J2016014842406/ 07.04.2025, CUI RO 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar") Numărul/ Referință garanției de participare: .............../...................

Cu privire la procedura de atribuire pentru încheierea contractului, ...... (denumirea contractului de achiziție publică), noi Banca ................	având sediul înregistrat în	_ (denumirea înstituției de credit) (adresa înstituției de credit), ne obligăm în mod irevocabil și necondiționat faţă de Compania Națională

de Investiții Rutiere SĂ, (C.N.I.R. S.A.) să plătim suma de ........RON (.     lei) la prima

sa cerere scrisă, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

În cererea și în declarația să, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. SĂ) va preciza că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului), (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) , (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                                                        (numele complet adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) (în cazul unei Asocieri se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider      şi datele de identificare fiscală ale acestuia) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei, cu excepţia situaţiei în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. a derulat şi fînalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

- în condițiile în care în documentația de atribuire a fost prevăzută posibilitatea ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţîneri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale şi oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa şi datele de identificare fiscală ale Ofertantului) , (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri şi se va menţiona reprezentată prin lider 	şi datele de identificare fiscală ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o înstituție de credit agreată de ambele parți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, şi dacă partile convin ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţîneri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.).

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației mai sus menționate, precum și a oricărei alte corespondențe cu privire la prezenţa scrisoare de garanție, acestea ne vor fi transmise în original prin întermediul băncii dumneavoastră, care va certifica că semnăturile care apar pe aceste documente angajează legal înstituția dumneavoastră.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenţa scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise întegral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garanție de participare este valabilă până la data de ..... (“data de expirare”), dată la care aceasta expiră automat și în totalitate, indiferent dacă până la această dată originalul prezentei garanții ne este restituit sau nu și dacă până la această dată nu s-a primit la ghișeele noastre din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii și condițiile specificate mai sus; această garanție de participare devine, în mod automat, nulă și neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

În situația în care originalul prezentei scrisori de garanție ne este restituit înainte de data de expirare, în vederea anulării, aceasta va fi însoțită de o adresă din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) conform căreia noi Banca (denumirea și adresa înstituției de credit) suntem eliberați de orice obligație ce reiese din prezenţa scrisoare de garanție.

De asemenea, dacă Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) și Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării cu acordul prealabil al înstituției de credit.

Această scrisoare de garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicăte cu numărul 758 de către Camera Înternațională de Comerț de la Pariş, cu excepția celor menționate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenţa scrisoare de garanție de participare revîne înstanțelor judecătorești din România.

Locul și data emiterii......

Denumirea înstituţiei emitente: Funcția/funcțiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează: Semnătura/Semnături:

# Formularul B1

ASIGURARE DE GARANŢIE PRIVIND BUNĂ EXECUȚIE

# Emisă în baza poliţei nr. ......... / ………….

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanţia de Bună Execuție este emisă de către o Societate de asigurări, în condițiile legii]

# Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poştal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului J2016014842406/ 07.04.2025, CUI RO 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Contract garantat/denumire contract: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Număr de înregistrare contract: ..........................

Suntem	înformaţi	ca	..............……	(denumirea	Antreprenorului)	cu	sediul	în

………………………………………………,	Nr.	Registrul	Comerţului	………….	Cod	fiscal

…………………. (denumit în continuare Asigurat) este Antreprenor în contractul mai sus-menţionat şi în conformitate cu prevederile contractuale i se solicită o garanţie de bună execuție.

La solicitarea Asiguratului, noi .........(denumirea, adresa şi datele de identificare fiscală ale societăţii de asigurări), ne angajăm necondiţionat şi irevocabil să vă plătim, dumneavoastră Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) în calitatea dumneavoastră de Autoritate Contractantă/ Beneficiar, orice sumă care să nu depăşească valoarea de …………RON (valoarea garantată, adică: ....… în litere RON), reprezentând ….% din valoarea contractului, la prima cerere de plată scrisă a Autorității Contractante/Beneficiarului prezentată în original la sediul nostru, semnată şi ştampilată, însoţită de declaraţia Autorității Contractante/Beneficiarului din care să rezulte că suma cerută de acesta şi datorată acestuia reprezintă prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusivă a Asiguratului în îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu contractul garantat, şi care să menționeze următoarele:

  - Asiguratul nu şi-a îndeplinit din culpă să exclusivă obligațiile asumate prin contract şi

  - Obligațiile care nu au fost respectate, cu indicarea în concret a obligațiilor garantate care nu au fost respectate de Asigurat şi modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastră de plată şi declaraţia aferentă se formulează ulterior comunicării adresei dumneavoastră de înştiînţare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract şi pretenţiile asupra garanţiei de bună execuție, comunicare efectuată cu cel puţîn 10 (zece) zile lucrătoare înaintea datei de expirare a prezenţei garanții. Cererea dumneavoastră de plată şi declaraţia aferenta se formulează cel târziu la data de expirare a prezenţei garanţii.

Plata se va efectua de către noi în contul indicat de dumneavoastră în cererea de plată, în decurs de 30 zile de la primirea solicitării dumneavoastră, formulată în conformitate cu prevederile garanţiei.

.............(denumirea societăţii de asigurări) poate refuza plata numai în cazul de neconformitate a documentelor prezentate de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar cu cerințele privind modalitatea de întocmire şi transmitere, expres menţionate în cuprinsul garanţiei încluzând punctele (a) şi (b) de mai sus.

Prezenţa garanţie va produce efecte şi va rămâne în vigoare începând cu data emiterii	, şi până la

# data de	(„data expirării valabilitaţii garanţiei”).

Dacă până la data de	(„data expirării valabilitaţii garanţiei”) nu s-a primit de la Compania

Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii şi condițiile prezenţei garanţii, aceasta devine nulă indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plată şi declarație formulată în cadrul prezentei garanţii se vor face în scris, în perioada de valabilitate a garanţiei, şi vor conține ştampila şi semnăturile persoanelor desemnate să reprezînte Autoritatea Contractantă/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice cerere de plată şi declarație formulate în cadrul prezentei garanţii înregistrate la registratură(denumirea

şi adresa societăţii de asigurări) după data expirării valabilitaţii garanţiei nu se iau în considerare.

Data primirii cererii de plată şi a declarației ce privesc executarea prezenţei garanţii privind bună execuție în termenul sau de valabilitate, se consideră a fi dată înregistrării la registratură .............(denumirea şi adresa societăţii de asigurări).

Orice plată efectuată de .............(denumirea societăţii de asigurări) în cadrul prezentei garanţii va reduce angajamentul asumat de	(denumirea societăţii de asigurări) cu valoarea acestor plati.

Am fost înformați că Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar poate cere Asiguratului să prelungească valabilitatea acestei garanții/ să constituie o nouă garanţie dacă Procesul Verbal de Recepție Fînală nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de valabilitate a prezenţei garanţii, a cererii de plată şi a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Recepție Fînală nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului şi că Asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţia de prelungire a valabilitaţii garanției (extend or pay), spre deosebire de îndeplinirea cumulativă şi a cerînţei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabilă în această situaţie particulară.

Ulterior, la finalizarea/închiderea contractului de bază garantat, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul va înforma asiguratorul şi asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garanţie care face obiectul restituirii de către Autoritatea Contractantă/Beneficiarul, şi, pe baza declaraţiei asiguratorului privind suma rămasă de recuperat de la asigurat şi a cererii de plată adresată Autorităţii Contractante/Beneficiarului, comunicată în termen de 5 zile lucrătoare, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul va returna suma în contul

asiguratorului până la limita menţionată de asigurator (suma rămasă de recuperat de la asigurat), în considerarea dreptului de regres al asiguratorului împotriva Autorităţii Contractante/Beneficiarului.

În situaţiile în care parțile sunt de acord să modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra angajamentului asumat de Asigurator, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, în caz contrar modificările neavând niciun efect asupra prezenţei garanţii, cu excepția cererilor de plată şi a declarațiilor formulate de tipul „extend or pay”.

Restituirea originalului garanţiei de către dumneavoastră direct către sucursala emitentă, înainte de expirarea valabilitaţii sale, va elibera (denumirea societăţii de asigurări) de obligațiile asumate.

Prezenţa Garanţie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicăte cu numărul 758 de către Camera de Comerţ Înternaţional Pariş.

Competenţa să soluționeze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenţa garanție revîne înstanțelor judecătorești din România.

Dată:

ASIGURATOR

....... (denumirea Societăţii de Asigurări)

Data

Numele, Prenumele, Funcţia, Semnătura (semnături)

[semnătura şi ştampila organismului care furnizează garanţia]

# Formularul B2

GARANTIE DE BUNA EXECUȚIE

[Prezentul formular va fi completat numai în cazul în care Garanția de Bună Execuție este emisă de către o Instituție de Credit Bancară în condițiile legii]

# Către: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului J2016014842406/ 07.04.2025, CUI RO 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Denumirea Contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Am fost înformați că .... cu sediul în ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.      Cod Unic de

înregistrare ....., atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID)        (denumită în continuare

„Principal”) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțînă o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi	(denumirea, datele de identificare și adresa băncii), ne angajăm

prin prezenta în mod necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A.(C.N.I.R. S.A.), în calitate de „Autoritate Contractantă/Beneficiar”, orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de ...... RON („Valoarea garantată”, adică:... RON) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră de plata scrise și a declarației dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

- Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract, și

- Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată și declarație, precum și orice altă corespondență în legătură cu prezenta garanție, trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie certificată de către banca dumneavoastră. Cererea de plata și declarația, însoțite de certificarea băncii dumneavoastră, trebuie să fie primite de către noi în original, la adresa noastră și anume. (denumirea și adresa băncii), la data sau înaintea

datei de     (“data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise întegral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost înformați că Autoritatea Contractantă/Beneficiarul, respectiv Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garanție de bună execuție dacă Procesul Verbal de Recepție Fînală nu a fost aprobat de către Compania Nationala de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), în

calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile înaintea datei de expirare sau cel târziu la data de expirare, a cererii de plată și a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Receptie Fînala nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, din motive imputabile Principalului si că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Această garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicăte cu Numărul 758 de către Camera Înternațională de Comerț de la Paris, cu excepția celor mentionate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de bună execuție revîne înstanțelor judecătorești din România.

# Locul și data emiterii......

Denumirea înstitutiei emitente:       Funcția/funcțiile:

# Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează: Semnătura/Semnături:

# Formularul D

FORMULAR DE OFERTĂ

Denumirea contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în	(adresa

de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completează după caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant asociat,

(în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declarăm în calitatea mea/ noastră de Ofertant unic/ Ofertanţi asociaţi la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenţa ofertă este depusă de:

Ofertantul	(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri),al cărui Lider desemnat de Asociere este	(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

TITULAR CONT (Nume şi adresa):  			 Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _ 			 BANCA (Numele şi adresa Băncii):  		 IBAN:

Ca răspuns la Anunţul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus menţionat, declarăm următoarele:

1. Depunem prezenta ofertă, prin care acceptăm şi ne însuşim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerințelor Beneficiarului şi ale Documentelor Beneficiarului), în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, aşa cum aceasta a fost publicătă în SEAP, inclusiv cu clarificările/ modificările/ completările/ măsurile de remediere ulterioare şi anexele acestora, pe care le prezentăm ataşate (fără anexele care se referă la documentația tehnică) la prezentul formular, semnate cu semnătură electronică extînsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

  - Acceptăm şi ne însuşim condițiile contractuale aşa cum au fost acestea prevăzute în Modelul de Contract

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” (Acordul Contractual, Condițiile Generale şi Condițiile Specifice de „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” Contract) publicăt în SEAP, pe care îl prezentăm ataşat la prezentul formular, semnat cu semnătură electronică extînsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

[În situația în care Ofertantul doreşte să formuleze amendamente cu privire la Condițiile Specifice şi/sau Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.]

2.2 Referitor la Condițiile Specifice și/sau Acordul Contractual încluse în Modelul de Contract PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” vă comunicăm că avem următoarele amendamente:

-

-

-

[Vor fi mentionate amendamentele propuse și documentul de referință (Condițiile Specifice si/sau Acordul Contractual).

În aceasta situatie, vor fi atașate, semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii:

- Condițiile Generale ale contractului de proiectare și execuție, în mod obligatoriu;

- Condițiile Specifice ale contractului de proiectare și execuție, în situația în care nu sunt propuse modificări cu privire la acest document;

- Acordul Contractual, în situația în care nu sunt propuse modificări cu privire la acest document.

În situația în care Ofertantul nu prezintă amendamente cu privire la Condițiile Specifice și/sau Acordul Contractual, va înscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

- Vom realiza și executa, în conformitate cu condițiile şi termenele limită impuse prin Documentația de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  ȘI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”.

- Garantia oferită pentru lucrările realizate în prezentul contract este de	luni.

- FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnică (descrierea succînta, completată conform tabel de mai jos):

| DENUMIRE | ÎNSTRUCTIUNI DE COMPLETARE | ELEMENTE OFERTATE |
| --- | --- | --- |
| Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul si complexitatea activitaților | Se va completa cu descrierea, reprezentarea grafica si planificarea activitatilor contractului în corelare cu resursele tehnice și umane raportat la specificul si complexitatea activităților. |  |
| Utilizarea BIM (Building Înformation Modellîng) în cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului | Se va completa cu descrierea modului de utilizare a BIM pentru realizarea Proiectului tehnic și pentru utilizarea BIM pe perioada de execuție a lucrărilor. |  |
| Manager de Proiect | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Inginer Proiectant Poduri | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Sef echipa de proiectare | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Inginer Proiectant Drumuri | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Cresterea încluziunii sociale | Se va asuma ca pe toată perioada execuției lucrărilor vor angaja un numar minim de ....... persoane încadrate ca someri/persoane cu dizabilitati din arealul obiectivului respectiv judetele Bacău si Neamț. |  |
| Emisii de CO2 / Schimbări climatice: Materiale sustenabile pentru construcții | Se vor menționa materialele de construcție sustenabile utilizate pentru realizarea patului drumului, inclusiv lucrări de terasamente și lucrări de suprafață și a stratului de forma. |  |
| Emisii de CO2 / Schimbări climatice: Utilaje sustenabile pentru construcții | Se vor mentiona utilajele sustenabile si se va face dovada asigurării accesului la acestea . |  |

Recunoastem pe deplin şi acceptăm ca orice informație incorecta sau incompleta prezentată în această   oferta poate duce la excluderea/respîngerea din procedura de achizitie publică.

Am analizat Cerințele Beneficiarului și Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum și situația din teren și ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut în vedere toate riscurile încidente unui contract de tip "proiectare și execuție", iar Propunerea Financiară a fost întocmita ținând cont de aceste riscuri.

În situația în care vom propune modificări ale Proiectului Tehnic de Execuție ulterior aprobării acestuia, iar modificările propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, întelegem ca nu vom fi îndreptatiti la prelungirea Duratei de Execuție sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesară finalizării procesului de expropriere.

Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 6 luni, respectiv pana la data de	, şi

ea va rămâne obligatorie pentru noi.

Confirmăm că nu participam la prezenta procedură în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant/terț sustinator).

Declaram că avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusă și ca prezenta Oferta nu a fost elaborata în colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am încheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta în cadrul prezentei proceduri de achizitie publică.

Confirmam că suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.

Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească înstrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

Confirmăm faptul că membrii asocierii au raspundere solidară și individuală față de Autoritatea Contractanti în privința participării atât în procedura de atribuire, cat şi în ceea ce privește derularea contractului.

Vom înforma imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare în situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derulării procedurii de atribuire.

Ne asumam ca toate costurile privind constituirea și transmiterea Garanției de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritații Contractanta rambursarea acestora.

Dacă oferta noastră va fi desemnata castigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuție de 10% din Prețul Contractului, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract.

În conformitate cu prevederile subclauzei 70.6 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, exceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluționare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alîn. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesele și cererile care decurg din executarea prezentului contract administrativ, precum și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a prezentului contract de achiziție publică se soluționează în primă înstanță, de urgență și cu precădere, de către secția contencios administrativ a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.

Pentru preîntampinarea situatiilor în care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu poate fi realizata prin întermediul sectiunilor specifice disponibile în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt următoarele:

Persoana de contact:  	 nr. fax:  		 nr. telefon:  		  adresa e-mail:

Declaram ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Formularul E

MODALITATEA DE PLATĂ – GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR

# în cadrul contractului PROIECTARE (corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR) ȘI EXECUȚIE  „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

| Ref. | Activitate/Categorie de lucrari |
| --- | --- |
| 1 | Activitate: Proiectare |
| 1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei |
| 1.1.1. | 35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren |
| 1.1.2. | 30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a DTAC (PAC) |
| 1.1.3. | 25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE |
| 1.1.4. | 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati |
| 1.2. | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor |
| 1.2.1. | 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 25% |
| 1.2.2. | 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% |
| 1.2.3. | 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 75% |
| 1.2.4. | 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 100% |
| 1.3. | Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati |
| 2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu |
| 2.1. | Organizarea santierului |
| 2.1.1. | 75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier |
| 2.1.2. | 25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier |
| 2.2. | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |
| 2.2.1. | Amenajare peisagistica): impaduriri, inierbari,imprejmuire gard viu, plantare arbori si arbusti, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate |
| 2.2.1.1. | 50% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50% |
| 2.2.1.2. | 50% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100% |
| 2.2.2. | Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto |
| 2.2.2.1. | 50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50% |
| 2.2.2.2. | 50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100% |
| 2.2.3. | Separatoare de hidrocarburi, bazine de retentie, bazine de sedimentare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc |
| 2.2.3.1. | 50% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 50% |
| 2.2.3.2. | 50% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100% |
| 2.2.4. | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitatii) |
| 2.2.4.1. | Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80% din valoarea activitatii 2.2.4 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor |
| 2.2.4.2. | Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la Receptia Finala a Lucrarilor |
| 2.2.5. | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala |
| 3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului |
| 3.1. | Utilitati |
| 3.1.1. | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice |
| 3.1.1.1. | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20% |
| 3.1.1.2. | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40% |
| 3.1.1.3. | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60% |
| 3.1.1.4. | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80% |
| 3.1.1.5. | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100% |
| 3.1.2. | Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie gaze naturale |
| 3.1.2.1. | 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 25% |
| 3.1.2.2. | 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50% |
| 3.1.2.3. | 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 75% |
| 3.1.2.4. | 25% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100% |
| 3.1.3. | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica |
| 3.1.3.1. | 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 25% |
| 3.1.3.2. | 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50% |
| 3.1.3.3. | 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 75% |
| 3.1.3.4. | 25% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100% |
| 3.1.4. | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal |
| 3.1.4.1. | 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 25% |
| 3.1.4.2. | 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 50% |
| 3.1.4.3. | 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 75% |
| 3.1.4.4. | 25% din valoarea activitatii 3.1.4– la o executie fizica de 100% |
| 3.1.5. | Devieri/mutari/relocari/protejari retele imbunatatiri funciare |
| 3.1.5.1. | 25% din valoarea activitatii 3.1.5– la o executie fizica de 25% |
| 3.1.5.2. | 25% din valoarea activitatii 3.1.5– la o executie fizica de 50% |
| 3.1.5.3. | 25% din valoarea activitatii 3.1.5– la o executie fizica de 75% |
| 3.1.5.4. | 25% din valoarea activitatii 3.1.5– la o executie fizica de 100% |
| 3.1.6. | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati |
| 3.2. | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica |
| 3.2.1. | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului |
| 3.2.1.1. | Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv |
| 3.2.1.2. | Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica |
| 3.2.2. | Supravegherea arhelogica |
| 3.2.2.1. | 50% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% |
| 3.2.2.2 | 50% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor |
| 3.3. | Identificarea terenului de munitii neexplodate |
| 3.4. | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului |
| 4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum |
| 4.1. | Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului |
| 4.1.1. | 25% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 25% |
| 4.1.2. | 25% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50% |
| 4.1.3. | 25% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 75% |
| 4.1.4. | 25% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100% |
| 4.2. | Suprastructura, inclusiv structura rutiera |
| 4.2.1. | 25% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 25% |
| 4.2.2. | 25% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50% |
| 4.2.3. | 25% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 75% |
| 4.2.4. | 25% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100% |
| 4.3. | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 4.3.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50% |
| 4.3.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100% |
| 4.4. | Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere) |
| 4.4.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50% |
| 4.4.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100% |
| 5 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1 |
| 5.1. | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 20% |
| 5.2. | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 40% |
| 5.3. | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 60% |
| 5.4. | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 80% |
| 5.5. | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100% |
| 6 | Siguranta circulatiei |
| 6.1. | Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) |
| 6.1.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 50% |
| 6.1.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100% |
| 6.2. | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) |
| 6.2.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 50% |
| 6.2.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100% |
| 6.3. | Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor) |
| 6.3.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 50% |
| 6.3.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100% |
| 6.4. | Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/ noduri rutiere), inclusiv sistem de telegestiune |
| 6.4.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50% |
| 6.4.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100% |
| 6.5. | Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari |
| 6.6 | Restabiliri legaturi rutiere DJ200B |
| 6.6.1 | Restabilire legaturi rutiere |
| 6.6.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.6– la o executie fizica de 50% |
| 6.6.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.6 – la o executie fizica de 100% |
| 7 | Categorie de lucrari: Consolidare |
| 7.1. | Lucrari de consolidare |
| 7.1.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 50% |
| 7.1.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 100% |
| 7.2. | Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor. |
| 8 | Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice |
| 8.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100% |
| 9 | Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje |
| 9.1. | Pasaj pe Drum de Legatura AIHC peste DJ200B |
| 9.1.1. | 35% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 9.1.2. | 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 9.1.3. | 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 9.1.4. | 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% |
| 9.2. | Pasaj pe Drum de Legatura AIHC peste Autostrada A0 |
| 9.2.1. | 35% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 9.2.2. | 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 9.2.3. | 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 9.2.4. | 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% |
| 10 | Categorie de lucrari: Noduri Rutiere |
| 10.1. | Nod rutier 1 la km 29+100 al Autostrazii de Centura Bucuresti |
| 10.1.1. | Terasamente |
| 10.1.1.1. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 25% |
| 10.1.1.2. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.1.3. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 75% |
| 10.1.1.4. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.2. | Suprastructura, inclusiv structura rutiera |
| 10.1.2.1. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 25% |
| 10.1.2.2. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.2.3. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 75% |
| 10.1.2.4. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.3. | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 10.1.3.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.3.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.4. | Iluminat |
| 10.1.4.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 50% |
| 10.1.4.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 100% |
| 10.1.5. | Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) |
| 10.1.5.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.5.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.6. | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) |
| 10.1.6.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.6.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.7. | Parapete |
| 10.1.7.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 50% |
| 10.1.7.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 100% |
| 10.1.8. | Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier |
| 10.2 | Nod rutier 2 |
| 10.2.1. | Terasamente |
| 10.2.1.1. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 25% |
| 10.2.1.2. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.1.3. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 75% |
| 10.2.1.4. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.2. | Suprastructura, inclusiv structura rutiera |
| 10.2.2.1. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 25% |
| 10.2.2.2. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.2.3. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 75% |
| 10.2.2.4. | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.3. | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 10.2.3.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.3.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.3 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.4. | Iluminat |
| 10.2.4.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 50% |
| 10.2.4.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.4– la o executie fizica de 100% |
| 10.2.5. | Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) |
| 10.2.5.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.5.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.5 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.6. | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) |
| 10.2.6.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.6.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.6 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.7. | Parapete |
| 10.2.7.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 50% |
| 10.2.7.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.7 – la o executie fizica de 100% |
| 10.2.8. | Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier |
| 11 | Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS |
| 11.1. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 50% |
| 11.2. | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 100% |
| 12 | Probe tehnologice si teste |
| 13 | Informare si publicitate |

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRĂRI SAU SERVICII ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrări sau servicii va fi platita pe baza de factura, în functie de activitățile/ lucrările/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt încluse în Situatiile de Lucrări si aprobate prin Certificatele de Plata, în termenele si condițiile prevăzute în Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrări sau servicii prevăzută în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevăzută de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrări sau servicii în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

# Plata se va realiza în functie de progresul fizic al lucrărilor/serviciilor/receptiilor, în conformitate cu transele mentionate în prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_______________(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____________(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____________(semnatura si stampila)

# Formularul F

DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRĂINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.

# Denumirea contractului:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(în cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram în calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului	sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

- Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertanții Asociati/ Subcontractanti/ Terți Sustinatori) respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străîne care denaturează piaţa înternă (“DFS”).

- Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertanții Asociati/ Subcontractanti/ Terți Sustinatori) au beneficiat si/sau beneficiaza / nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza (dupa caz) de subventii/ contributiile financiare străine în valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene.

se bifeaza dupa caz: DA             NU

- * Am Notificat anterior depunerii ofertei Comisia Europeana, prin întermediul înstrumentului de comunicare digitala securizata EU SEND, cu privirea la contributiile financiare străine primite/ obtînute de către operatorii economici din cadrul Ofertantului, în valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene.

- * Valoarea contributiilor/ subventiilor financiare primite din partea unor State din afara Uniunii Europene este urmatoarea:

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Valoarea subventiei / contributiei | Denumirea Statului din afara Uniunii Eorpene din partea caruia s-a primit subventia/ contributia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| […] |  |  |  |
| n |  |  |  |

- Am luat la cunoștință despre faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic înainte de încheierea analizei preliminare a Comisiei Europene si ne asumam ca toate costurile generate de prelungirea perioadei de încheiere a analizei preliminare a Comisiei Europene, inclusiv cele privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritații Contractanta rambursarea acestora.

- În situația în care Comisia Europeana informeaza direct Ofertantul cu privire la rezultatul încheierii analizei preliminare a Comisiei Europene, ne obligăm să aducem de îndată la cunoștință Autoritații Contractante concluziile C.E., dar nu mai tarziu de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință cu privire la acestea.

e) Recunoastem pe deplin şi acceptăm ca orice informație incorecta sau incompletă prezentată poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publică.

Nota 1: În situația în care operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau beneficiază de subvenții/ contributii financiare străine în valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantul are obligația de a completa si depune odată cu Oferta, Notificarea cu privire la contributiile financiare străine, precum si Dovada comunicării acesteia către Comisia Europeana.

Nota 2: Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor, operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un înstrument onlîne care ajută la crearea unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Înstrumentul necesită doar înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogîn.

Nota 3: Înformaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii publice se regăsesc pe pagîna de înternet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public- procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-ion_en”.

Nota 4: Formatul de notificare prevăzută la alîn. (2) a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

Nota 5*: Dacă operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiază de subventii/ contributiile financiare străine în valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, în dreptul lit. c) si lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”.

Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/ contributii financiare străine în valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertanții au obligatia de a completa, transmite C.E. si de a depune odata cu oferta Formularul FS-PP (însotit de dovada transmiterii C.E. – inclusiv toate anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa înternă.

Declaram ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Formularul nr. 1A

OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

# ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICĂ

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic),	CUI nr. ....., CIF nr. ......, împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna	,

domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de	, CNP

……………………., avand funcția de ……………………......, să ne reprezînte la procedura de atribuire a

PROIECTARE SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” organizată de

C.N.I.R.. S.A. si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publică.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritații Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publică.

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C.

reprezentată legal prin

(numele persoanei împuternicite)		(Nume, prenume) avand funcția de

(semnatura persoanei împuternicite)	(Functie)

(Semnătura autorizată)

Nota: În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertanții asociati vor desemna acelasi reprezentant împuternicit pentru aceasta procedura.

# Formularul nr. 1B

OPERATOR ECONOMIC

# (denumire)

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA

Subsemnatul(a)   (nume/   prenume),   domiciliat(a)   în   ……………………………………………

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Terțului sustinator/ Subcontractantului ………………………………

(denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr.      , CIF nr.

......,     împuternicesc     prin     prezenta     pe     Dl./     Dna.     ………………….……,     domiciliat(a)     în

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport),   seria   ……,   nr.   ………,   eliberat   de   ……......................,   la   data   de   …………,   CNP

……………………., avand funcția de	, sa semneze cu semnatura electronica extinsă,

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului PROIECTARE SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

- Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

- Oferta;

- Formularele solicitate prin Documentația de atribuire

- Documentele de calificare;

- Raspunsurile la clarificari;

- Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritații Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Denumirea mandantului

……………............  S.C.  			reprezentată legal prin ......................................................

(numele persoanei împuternicite)...................................(Nume, prenume) avand funcția de........................

............................(semnatura persoanei împuternicite)..................(Functie) ............................

(Semnătura autorizată)

# Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

# Nr.	din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C...................................................,	cu	sediul	în	.....................................,	str.	.....................................

nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

în	care	se	vor	efectua	platile	de	către	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având funcția de	, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr	,

telefon	.....................,	fax	................................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

........................................, sub nr.  ...........................,  cod unic  de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de

# ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin înfiintarea unei Asocieri compusa din:

- (i -lider de asociere)	;

- (ii - Asociat 1)	;

- (iii - Asociat n),

avand ca scop:

  - participarea la procedura de achiziţie publică organizată de CNIR S.A. pentru atribuirea contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”,

  - derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de către C.N.I.R. S.A. a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurata în cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului îndependentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

# CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu

C.N.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

# CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Parțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondența cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Parțile vor răspunde individual si solidar în fata Beneficiarului în ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligațiile decurgând din sau în legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apăra si va despăîgubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatura cu încalcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabila.

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarul sufera un prejudiciu în implementarea / derularea contractului

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”, acesta se va îndrepta

impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

# CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

- neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

- la îndeplinirea în întegralitate a obiectului contractului

- la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere si Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

# CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si încasarea facturilor aferente Contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”.

# Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul	.. - în calitate de Lider al Asocierii, va emite si încasa facturile aferente Contractului

prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand următoarele date de identificare: Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Înregistrare:

Numar de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea si încasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta în Romania.

Art. 6.2. În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijn de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi îndreptatita sa vanda, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condițiile de executare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între	(liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau în legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

  - Litigiile izvorate din sau în legatura cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

  - Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatura cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de către instantă judecatorească de contencios administrativ şi fiscal română.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba română.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în	exemplare.

# LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant împuternicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

....................................

(semnatura)

# ASOCIAT 1

(reprezentant legal sau reprezentant împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant împuternicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura)

# ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant împuternicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, parțile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentantului împuternicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna în calitate de reprezentant legal, conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: În prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant împuternicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale este diferita de notiunea de reprezentant împuternicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul 1A.

# Formularul nr. 3A

ANGAJAMENT FERM

# privind sustinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economica si financiară

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit între	....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului sustinător) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorulTerminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”, pentru îndeplinirea

cerintei de calificare privind situația economica si financiară.

Noi ....................... (denumirea terţului sustinător financiar), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiară pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante sustinerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligațiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului sustinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă în cazul în care contractantul întampina dificultati în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat si irevocabil să ducem la îndeplinire întegrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumată prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului sustinător), vom raspunde în mod solidar cu

(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, în situația în care nu vom duce la îndeplinire obligațiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că învocam sustinerea acordata

de	(denumirea terţului sustinător) pentru îndeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întampina dificultati pe parcursul derulării contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde în mod solidar cu

(denumirea   terțului   sustinator)   pentru   executarea   contractului,   în   situația   în   care

(denumirea terțului sustinator) nu va duce la îndeplinire obligațiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), întelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea  terţului sustinător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind situația economica si financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost încluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind situația economica si financiară acordata.	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

...........................                                          Terţ sustinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant..................................(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: În sensul art. 182 alîn. (4) din Legea 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care terțul sustinător va asigura îndeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie să indice concret care sunt resursele financiare pe care terțul le va mobiliza în cazul în care operatorul economic întampina dificultați pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant si terțul sustinator prin angajamentul ferm.

# Terțul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele învocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă continutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea sustinerii. În cazul în care parțile doresc să stabilească si alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o întelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3B

ANGAJAMENT FERM

# privind sustinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere SA C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit între	....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” pentru îndeplinirea

cerîntei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi ....................... (denumirea terţului sustinător), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante sustinerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligațiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului sustinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă în cazul în care contractantul întampina dificultati în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligațiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi,	(denumirea ofertantului), declarăm că vom învoca sustinerea acordata

de	(denumirea terţului sustinător) pentru îndeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întampina dificultați pe parcursul derulării contractului, li garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), întelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva	(denumirea terţului sustinător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost încluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alîn (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordata	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

# ...........................	                                  Terţ sustinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant............................	(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: În sensul art. 182 alîn (4) din Legea 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care terțul sustinator va asigura îndeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care terțul le va mobiliza în cazul în care operatorul economic întampina dificultati pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant si terțul sustinator prin angajamentul ferm.

# Terțul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele învocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă continuțul minim al întelegerii dintre ofertant si terț cu privire la acordarea sustinerii. În cazul în care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o întelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta sa nu contravîna prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3C

ANGAJAMENT FERM

# privind sustinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Către:	Compania Nationala de Investiții Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.), în calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Întervenit între	....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului sustinător) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)””, pentru îndeplinirea

cerîntei de calificare privind capacitatea tehnica - resurse transferabile.

Noi ....................... (denumirea terţului sustinător), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpînă dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante sustinerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligațiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului sustinător), vom raspunde faţă de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întampina dificultati în derularea contractului.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........

(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea întegrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................

(denumirea terţului sustinător) le vom mobiliza în cazul în care contractantul	(denumirea

# ofertantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla în imposibilitatea de a derula contractul sunt următoarele:

1.....................

2.....................

3.	etc.

Astfel, ne obligam în mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire întegrala,

reglementara si la termen obligațiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin

contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi,	(denumirea ofertantului), declarăm că vom învoca sustinerea acordata

de	(denumirea terţului sustinător) pentru îndeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întampina dificultati pe parcursul derulării contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), întelegem ca Autoritatea Contractanta va

urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea

terţului sustinător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alîn (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordata	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

...........................                                                    Terţ sustinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant	(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: În sensul art. 182 alîn (4) din Legea 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care terțul sustinator va asigura îndeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/ instalatiile/ echipamentele tehnice) pe care terțul le va mobiliza în cazul în care operatorul economic întampina dificultați pe parcursul derulării contractului sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului.

Astfel de documente care demonstrează ca terțul sustinător dispune de resursele în legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate în functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fără a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, închiriere, leasîng, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant si terțul sustinator prin angajamentul ferm.

# Terțul sustinator va dovedi prin documentele prezentate că deține toate resursele invocate ca element de susținere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă continutul minim al întelegerii dintre ofertant si terț cu privire la acordarea sustînerii. În cazul în care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o întelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta sa nu contravîna prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3D ACORD DE SUBCONTRACTARE NR.	din data

în vederea participării la procedura de achizitie publică a contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”, organizata de Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de subcontractare, prin completarea cap. I – III, si numai în situația în care subcontractantul are si calitatea de terț sustinator, se va completa în mod obligatoriu si cap. IV]

# PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C. .................................................., cu sediul în ....................................., str.	nr.

..................,	telefon	.....................,	fax	.........................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

în	care	se	vor	efectua	platile	de	către	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având funcția de	, în calitate de Contractant

si

S.C.   ................................................,   cu   sediul   în   ..................................,   str.   ................................,   Nr.

.................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din

........................................, sub nr.  ...........................,  cod unic  de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de

# Subcontractant.

- OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. În situația în care contractul de achizitie publică va fi încheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca ................................., în calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ următoarele parte/parti sau activitate/ activitati din contractul de achizitie publică ce va fi încheiat între Contractant si C.N.I.R. SA, în calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

Art. 2.2. Avand în vedere optiunea exprimata la Art. 5 de către Subcontractantul	privind plata direct

de către Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitățile ce vor fi îndeplinite de Subcontractant în cadrul contractului de achizitie publică si enuntate la art. 2.1 sunt în concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7, completata potrivit solicitarilor din Documentația de Atribuire.

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitățile ce vor fi îndeplinite de Subcontractant în cadrul contractului de achizitie publică potrivit art. 2.1 sa fie realizate în aceleasi conditii ca cele stipulate în Contractul de execuție încheiat între Contractant si C.N.I.R. S.A., sens în care, în situația în care Contractantul este desemnat castigator

în cadrul procedurii de achizitie publică, Partile vor încheia un Contract de Subcontractare în conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va conăine cel putin informațiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitățile ce vor fi îndeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct de către Beneficiar către Subcontractant.

Art. 3.2. Avand în vedere optiunea exprimata la Art. 5 de către Subcontractantul	privind plata direct

de către Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnării contractului între Contractant si Beneficiar va conține, suplimentar fata de informațiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, o anexa specifica privind plata directa, în care partile:

- vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de către Beneficiar;

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului;

- vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiară aferent partii din Lucrări pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, în conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiară, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] din Condițiile Generale ale Contractului de proiectare si execuție, astfel încat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a părtii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de către Beneficiar în conformitate cu prevderile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata fînala] din Condițiile Generale ale Contractului de proiectare si execuție.

# VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi îndeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie în procent de	din Pretul Contractului de execuție încheiat între Contractant si C.N.I.R. S.A.

Art. 5. Avand în vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare,

..................................., în calitate de Subcontractant, optez/ nu optez pentru a fi platit direct de către C.N.I.R. S.A., în calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Art. 6. În situația în care, în cadrul contractului de lucrări Proiectare si Execuție „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”  se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual si/sau Condițiile Generale de Contract, Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a aplica aceleasi prevederi contractuale privind ajustarea preturilor pentru activitățile/serviciile/lucrările prestate si/sau executate de către Subcontractant prin contractul de subcontractare ce va fi încheiat între Contractant/Antreprenor si Subcontractant. Ajustarea preturilor pentru subcontractant se aplica numai daca se îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

  - respectivele activitati/servicii/lucrări subcontractate fac parte din categoria serviciilor si/sau lucrărilor pentru care se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor de către Autoritatea Contractanta în cadrul contractul de Lucrări (proiectare si execuție), si

  - în implementarea contractului de Lucrări (proiectare si execuție), subcontractantul este platit pentru realizarea activitatilor/serviciilor/lucrărilor la preturile prezentate înitial de acesta la momentul depunerii ofertelor de către Antreprenor, preturi pe baza carora ofertantul a elaborat Propunerea Financiară.

Nu este obligatorie aplicarea ajustării preturilor/pretului din contractul de subcontractare în condițiile în care, în implementarea contractului de Lucrări, Antreprenorul plateste subcontractantul pentru activitățile/serviciile/lucrările prestate si/sau executate în baza contractului de subcontractare fie la preturi mai mari decat cele prezentate înitial, fie la preturile reale ale pietei sau la preturi apropiate de pretul real al pietei la momentul realizării respectivelor activitati/servicii/lucrări.

# ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 7. În virtutea calitatii noastre de terț sustinator al	(denumirea Contractantului) pentru

îndeplinirea cerîntei/cerințelor de calificare privind capacitatea tehnica- experienta similara/- utilaje, instalatii si echipamente tehnice, în situația în care acesta întâmpînă dificultăți pe parcursul derulării Contractului de execuție încheiat cu C.N.I.R. S.A., noi, ...................... (denumirea Subcontractantului terț sustinator), garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligațiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi C.N.I.R. S.A.

Art. 8. Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului terț sustinator), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă în cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) întampina dificultati în derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea întegrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, în limitele sustînerii acordate.

Art. 9. Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom învoca sustinerea

acordata de ............................................ (denumirea Subcontractantului terț sustinator) pentru îndeplinirea Contractului de execuție, în cazul în care vom întampina dificultati pe parcursul derulării contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustînerii acordate de	(denumirea

Subcontractantului terț sustinator).

Art. 10. Noi,	(denumirea Contractantului), întelegem ca Autoritatea Contractanta

va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea Subcontractantului terț sustinator) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, în conformitate cu prevederile Contractului de execuție.

Art. 11. Noi,	(denumirea Subcontractantului terț sustinator), ne obligăm în mod

ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia	(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile

si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea întegrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................

(denumirea terţului sustinător) le vom mobiliza în cadrul contractului sunt următoarele:

1.....................

2.....................

- etc.

Art. 12. Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru C.N.I.R S.A., cu excepţia celor încluse de Contractant în Propunerea sa Financiară.

Art. 13. Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodată si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul C.N.I.R. S.A. de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin prezentul angajament de sustinere privind capacitatea tehnica.

# Data completării,

..........................

# Contractant Nume si prenume

....................................

# (semnatura si stampila reprezentant legal)

Subcontractant si terț sustinator

# Nume si prenume

.....................................

# (semnatura si stampila reprezentant legal)

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conține clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligațiile asumate.

Nota 2: În sensul art. 182 alîn. (4) din Legea 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alîn. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodată, si Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către Subcontractantul terț sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui în anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul terț sustinator le va mobiliza în cazul în care Contractantul întampina dificultati pe parcursul derulării Contractului de execuție încheiat cu C.N.I.R SA sau se va afla în imposibilitatea derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de Contractant si Subcontractantul terț sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Subcontractantul terț sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele învocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 3:

În situația în care ofertantul (Contractantul) este o Asociere, Acordul de subcontractare care reprezintă totodată si Angajamentul ferm, va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 4

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

# Fiecare ofertant isi va întocmi Propunerea Tehnica astfel încat sa satisfaca în mod corespunzator cerințele prevăzute în "Cerințele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac în mod corespunzator cerințele prevăzute în "Cerințele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.

  - Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie sa prezînte în cadrul Propunerii Tehnice si următoarele elemente:

# PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRĂRI întitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim următoarele înformatii:

  - Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referință, astfel cum au fost acestea defînite în Cerințele Beneficiarului precum si modalitatea de îndeplinire a acestora;

  - Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, înspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrărilor, garanția lucrărilor, receptia finală, etc);

  - Reprezentarea grafică și descrierea activitaților aferente etapei de proiectare în ceea ce privește învestigațiile de teren, etapele întermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, inclusiv a Detaliilor de execuție), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de execuție, inclusiv a detaliilor de execuție), aprobarea și/sau transmiterea spre aprobare a documentațiilor aferente proiectului;

  - Reprezentarea grafică și descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie;

  - Reprezentarea grafica și descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

  - Reprezentarea grafica și descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si aducerea la starea înitiala;

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtînerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului în care se obtîne Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari în vederea obtînerii acesteia;

  - Descrierea succînta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare în ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, în corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiară.

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de execuție a lucrărilor în ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrările (drum, lucrări de arta, noduri, parcari, etc);

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de execuție a lucrărilor în ceea ce priveste categoriile de lucrări care alcatuiesc Lucrările (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranță circulatiei, intersecțiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere, iluminat, ITS, utilitati, etc);

  - Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va începe efectiv execuția lucrării.

  - Descrierea succînta a activitatilor aferente etapei de execuție a lucrărilor în ceea ce priveste partea/partile din Lucrări realizate de Subcontractanti, daca este cazul, în corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiară.

Durata activitatilor de proiectare si execuție va fi exprimata în zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand în considerare natura activitatilor/ lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar în cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu:

- Asistenta tehnica pe perioada execuției lucrărilor;

- Supravegherea arheologica;

- Monitorizare factori de mediu;

- Perioada de garantie a lucrărilor.

Succesiunea activitatilor de proiectare si execuție va tîne cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de execuție utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu încadrarea în Durata de Execuție, dar si în termenele întermediare prevăzute în Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referință.

Programul de lucrări (Graficul Gantt) trebuie fie în concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de execuție a lucrărilor.

Antreprenorii vor avea in vedere la realizarea programului de lucrari si vor evidentia in cadrul graficului Gantt toate restrictiile cu privire la interdictiile ce pot influenta executia lucrarilor ( trafic aerian, administrator drum existent, perioada de timp friguros, etc.).

În vederea asigurării tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la întocmirea Programului de lucrări (Graficul Gantt) prezentat în cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Începere a activitații de proiectare data de 01.07.2026. Acest termen nu creaza niciun fel de obligații din partea autoritații contractante. Data efectiva de începere a activitații de proiectare în cadrul contractului va fi notificata

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Începere în conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Începerea” din HG nr. 1/2018.

# MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

- Ofertanții vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitățile reprezentate pentru aceasta etapa în Programul de Lucrări, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerințele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerințelor Beneficiarului.

Ofertanții vor prezenta în cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertanții vor înclude toate partile/ activitățile pe care întentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborării/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertanții vor descrie activitățile critice aferente activitații de proiectare precum si masurile pe care le vor adopta în vederea îndeplinirii indicatorilor defîniti în cadrul punctelor de referință aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate în Cerințele Beneficiarului, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtînerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtînute sau în curs de obtînere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si însusi.

- Ofertanții vor realiza o descriere a modalitatii de executare a Lucrărilor pornind de la activitățile reprezentate pentru aceasta etapa în Programul de Lucrări, precum si a metodelor/ tehnologiilor de execuție pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerințele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse în etapa de proiectare.

Ofertanții vor prezenta în cadrul modalitatii de executare a Lucrărilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertanții vor înclude toate partile/ activitățile pe care întentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborării/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertanții vor descrie activitățile critice aferente execuției lucrărilor, precum si masurile pe care le vor adopta în vederea îndeplinirii indicatorilor defîniti în cadrul punctelor de referință aferente acestei etape precum si a Duratei de Execuție a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate în Cerințele Beneficiarului, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtînerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtînute sau în curs de obtînere, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind condițiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea însuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si însusi.

# SCHITA DE PROIECT

Ofertanții vor înclude în mod obligatoriu în cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va conține cel putin următoarele:

  - Descrierea Proiectului

  - Traseul în plan;

  - Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive înfrastructura si suprastructura;

  - Descriere structura rutiera „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” – drum, pod, pasaj, noduri, dotari;

  - Descriere si planse lucrări de consolidare;

  - Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrările de Terasamente;

  - Descriere si planse noduri rutiere;

  - Masuri pentru implementarea cerințelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu;

  - Raport privind Corectitudinea Preţului Contractului, conform clauzei 20 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 cu modificările și completările ulterioare

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informațiile/documentele solicitate în Anexa 5 la Cerințele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 9 din Anexa nr. 5 la Cerințele Beneficiarului.

# În cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente între partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.

- PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantul va furniza înformaţii privind sistemul de management al asigurării calitatii, în conformitate cu prevederile capitolului 12.32 din Cerințele Beneficiarului.

# ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

- Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizării de santier în conformitate cu prevederile Cerințelor Beneficiarului, precizand cel putin următoarele aspecte:

- Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat în situația în care  nu vor fi utilizate locatiile identificate în cadrul Studiului de fezabilitate.

- Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la execuția lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerînte:

- Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton etc.) pentru lucrările prevăzute în Cerințele Beneficiarului;

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona santierului;

# ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE	LA	DISPOZITIA	OFERTANTULUI	PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

# Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detînut:

| Nr.crt | Denumire utilaj (tip / provenienţă / model) | Putere/ Capacitate | Nr. de unităţi | Date identificare utilaj /echipament / înstalatie [tipul/modelul/numar înmatriculare (unde este cazul) / nr. identificare] | Modalitatea în care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statie de preparare mixturi asfaltice – capacitate de productie minim 100 tone/h |  | 1 buc |  |  |
| 2. | Statie de betoane - capacitate de productie minim 100mc/h |  | 1 buc |  |  |
| 3. | Autobasculante - capacitate de transport minim 18 mc |  | 20 buc |  |  |
| 4. | Autobetoniere - capacitate de transport minim 9 mc |  | 12 buc |  |  |
| 5. | Excavatoare cu cupa de minim 2mc |  | 1 buc |  |  |
| 6. | Autogreder |  | 2 buc |  |  |
| 7. | Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilîndri compactori) |  | 1 set de utilaje |  |  |
| 8. | Buldozer - putere minim 130 kW |  | 1 buc |  |  |
| 9. | Automacara – sarcina maxima minim 40 t |  | 2 buc |  |  |
| 10. | Automacara – sarcina maxima minim 120 tf - 2 buc |  | 2 buc |  |  |
| 11. | Compactoare terasament - greutate de peste 15 t |  | 2 buc |  |  |
| 12. | Compactoare terasamente picior de oaie - greutate de peste 18 t |  | 1 buc |  |  |
| 13. | Instalatii piloti forati de diametru mare (diametru 1200 mm ) |  | 1 buc |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

- Ofertantul va completa informațiile solicitate în tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extîns cu orice echipament/ utilaj/ înstalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

- Ofertantul clasat pe primul loc, pentru macarale si instalatiile de forat  va obtine avizul Autoritatii Aeronautice Civila Romana si va fi prezentat Autoritatii Contractante la etapa solicitare documente justificative îndeplinire DUAE.

- Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se întelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate în cerînta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasîng, contract de prestare de servicii;

- Ofertantul va prezenta înformaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuție a lucrărilor când va întenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta în propunerea tehnica puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor în stransa corelare cu timpul alocat execuției lucrărilor si în conformitate cu Programul de Lucrări (Graficul Gantt).

- Pe parcursul derulării contractului, orice echipament va putea fi înlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului înlocuit.

# Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/înstalatie disponibila pentru acest contract.

- Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflate la dispozitia ofertantului/candidatului pentru execuția contractului trebuie sa fie corelat cu informațiile prezentate în Programul de Lucrări.

- Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/înstalatie prevazut în tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate în contract/contracte aflate în derulare cu C.N.I.R. S.A., si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurată în mod corespunzator în vederea îndeplinirii activitatilor necesare realizării si finalizării prezentului contract, fără a fi afectata derularea contractului/contractelor în care acestea sunt deja mobilizate.

- În condițiile în care pana la atribuirea contractului situația descrisa mai sus suporta modificări, ofertantul va înforma (în cazul în care oferta acestuia este declarată castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

- Ofertanții vor prezenta perioada în care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate în cadrul contractelor aflate deja în derulare cu C.N.I.R. S.A., precum si faza în care se afla implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea în care poate fi asigurată disponibilitatea acestora, fără a fi afectata derularea contractului/contractelor în care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate

- În cazul în care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurată fără a fi afectata derularea contractului/contractelor în care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respînsa ca neconforma în condițiile art. 137 alîn (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca înacceptabila în condițiile art. 137 alîn (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz

- De asemenea, prezentarea de înformatii false/eronate/încomplete/nereale, verificate de Autoritatea Contractanta, va conduce la respîngerea ofertei în condițiile art. 167 alîn (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

# PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta în tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat în tabelele de mai jos reprezintă personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.

# A. MANAGER DE PROIECT

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manager de Proiect | 1 |  |  |

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu în cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul si orice alte documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul fînal al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte îndeplinirea cerințelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerințele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata în conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).

# În vederea obtînerii punctajului în conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu în cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul fînal al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordării punctajului.

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitia 1 din tabelul B1, la pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-8 din tabelul C.

# B1. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrar e/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inginer Proiectant Poduri | 1 |  |  |
| 2 | Sef echipa de proiectare | 1 |  |  |
| 3 | Inginer Proiectant drumuri | 1 |  |  |

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1 – 3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4). In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1–3 , ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat (fisa de post/contract de munca/recomandari emise de Beneficiar/Angajator sau alte documente similare pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului), din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-2 din tabelul B2 si  la pozitiile 1-8 din tabelul C1.

# B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inginer Consolidari | 1 | N/A |  |
| 2 | Specialist Geotehnica si Fundatii | 1 | N/A |  |

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-2 din tabelul B2 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3  din tabelul B1 si la pozitiile 1-8 din tabelul C1.

Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

# C1. Alt personal execuție pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar personal | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsabil tehnic cu execuția drumuri | 1 |  |
| 2 | Responsabil tehnic cu execuția poduri | 1 |  |
| 3 | Inginer asigurarea calitatii | 1 |  |
| 4 | Sef de santier lucrări de drum | 1 |  |
| 5 | Sef de santier structuri | 1 |  |
| 6 | Specialist în domeniul protectiei mediului | 1 |  |
| 7 | Topograf | 1 |  |

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-9 din tabelul C1, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-9 din tabelul C1, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-9 din tabelul C1, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-9 din tabelul C1, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-9 din tabelul C1 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitia 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-2 din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

# LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax… ; - Nr. de înregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de înregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis… ; - numele reprezentantului firmei………. si funcția acestuia ………………… | Tipuri de materiale de constructie furnizate în cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMĂTOARELE MATERIALE DE CONSTRUCTIE: BITUM, AGREGATE, MATERIALE DE UMPLUTURA PENTRU TERASAMENTE, CIMENT, FIER-BETON, PREFABRICATE, PARAPETE)

# LISTA	SUBCONTRACTANȚILOR	/ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI ÎN CONTRACT

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic principal implicat în contract.

| Nr. crt. | Denumire subcontractant al subcontractantului/ operator economic principal implicat în contract | Date de identificare: - Sediul………; - Telefon…..; fax… ; - Nr. de înregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de înregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis… ; - numele reprezentantului firmei si funcția acestuia ………………… | Activitati ce vor fi realizate în contract |
| --- | --- | --- | --- |

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI implicati în contract.

# Orice alte înformatii relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice raportat la Cerințele Beneficiarului

Ofertanții vor prezenta, suplimentar fata de informațiile solicitate la capitolele I - IX din prezentul formular, orice alte înformatii relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerințele solicitate prin Cerințele Beneficiarului.

***

# Ofertantul va completa si va înclude în mod obligatoriu în Propunerea sa Tehnica si următoarele Formulare si documente:

- Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul împuternicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentația de Atribuire.

De asemenea, în cazul personalului care reprezintă factori de evaluare, Ofertanții vor prezenta si Anexa nr. 2

"Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.

- Documentele justificative solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor obligatorii privind personalul, în conformitate cu prevederile Cerințelor Beneficiarului.

- Formularul nr. 5 "Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate în munca", în conformitate cu modelul prezentat în Documentația de Atribuire, prezentat atât de ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si de Subcontractantii declarati în oferta.

- Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti,care au caracter confidential" în conformitate cu modelul prezentat în Documentația de Atribuire, în vederea respectării prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alîn (1) din HG 395/2016.

Ofertanții care vor sa obtina punctaj în conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati în cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel încat sa rezulte elementele necesare aplicării algoritmului de calcul, si anume:

# Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane în corelare cu specificul si complexitatea activitatilor

Algoritm de calcul:

1. Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte pentru ofertanții care prezînta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna întelegere a activitatilor stabilite în Cerințele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului.

În vederea obtinerii celor 10 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa conțină cel putin următoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitățile de proiectare si execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în succesiunea normala a acestora, si în corelare ÎNTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectării si execuției referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerințele Beneficiarului atât pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de execuție, precum si orice alt personal necesar realizării contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice execuției Lucrărilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerințele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse în opera în vederea realizării Lucrărilor, tinând cont de obiectele de constructii ce întră în alcătuirea Lucrărilor, precum și de solutiile tehnice adoptate;

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitații de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrărilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de execuție a lucrărilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare în realizarea contractului si înteractiunea acesteia cu echipa de coordonare a execuției lucrărilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma înteractiunii cu personalul de management al Autoritații Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate în emiterea diverselor avize (inclusiv în ceea ce priveste verificatorii autorizati).

e) corelarea graficului Gantt cu restrictiile de circulatie si lucru in zona amplasamentului obiectivului

f) corelarea activitatilor cu perioadele de timp friguros

2. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertanții care prezînta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna întelegere a activitatilor stabilite în Cerințele Beneficiarului.

În vederea obtînerii celor 6 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa conțină cel putin următoarele:

a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitățile de proiectare si execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în succesiunea normala a acestora, si în corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si execuției referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerințele Beneficiarului atât pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de execuție, precum si orice alt personal necesar realizării contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice execuției Lucrărilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerințele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse în opera în vederea realizării Lucrărilor, tinând cont de obiectele de construcții ce intră în alcătuirea Lucrărilor, precum și de soluțiile tehnice adoptate;

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitații de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectării lucrărilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de execuție a lucrărilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare în realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a execuției lucrărilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte pentru ofertanții care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o întelegere limitata atât a sub-activitatilor care compun activitățile de proiectare si execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, cat si în ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizării contractului.

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje întermediare. În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condițiile în mod cumulativ (prevăzute la lit. a, b, c,  d, e, si f) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute la următoarele întervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre întervalele prevăzute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 10 puncte, conform întervalului de punctare prevazut la punctul 1.

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat în cadrul algoritmului de calcul se refera la activitățile prevăzute în toate capitolele din Cerințele Beneficiarului.

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezintă ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate în vederea îndeplinirii activitatilor prevăzute în toate capitolele din Cerințele Beneficiarului.

Nota 5: În vederea demonstrării conformității Propunerilor Tehnice, Ofertanții vor trata toate activitățile cuprinse în cadrul Cerințelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra în mod corespunzator si îndeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevăzute în cadrul fiecarui înterval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).

# II. Utilizarea BIM (Building Înformation Modellîng)

Algoritm de calcul:

Autoritatea contractanta acorda 5 puncte Ofertantilor care isi asuma utilizarea BIM în toate etapele contractului, în caz contrar nu se va acorda punctaj.

III. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de MANAGERUL DE PROIECT

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea 2 contracte: 2 puncte

participarea in 3 contracte: 5 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 8 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator sau orice alte documente similare pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

IV. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in caruia/cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare, se va puncta astfel:

2 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare: 3 puncte;

3 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare: 4.5 puncte;

4 sau mai multe poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare: 6 puncte;

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator sau orice alte documente similare pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 200 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate.

Nota 4: In vederea acordarii punctajului se accepta si prezentarea unor contracte in cadrul carora expertul sa fi detinut pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta, de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare aferente unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane.

V.Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea intr-un 2 contracte: 2 puncte

participarea in 3 contracte: 5 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 7 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator sau orice alte documente similare pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

VI.Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de Inginer Proiectant Drumuri

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Inginer Proiectant Drumuri in cadrul unor contracte de de elaborare si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea 2 contracte: 3,5 puncte

participarea in 3 contracte: 5 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 7 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator sau orice alte documente similare pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

- Perioada de garanție a lucrărilor

| Perioada totală de garanție a lucrărilor (între 60-120 de luni) | luni |  |
| --- | --- | --- |

Algoritm de calcul:

Pentru oferta / ofertele care prezintă o perioadă de garanție a lucrărilor de 120 luni sau mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 12 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 de luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare de 120 de luni vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1386 de zile = 1386 zile/30 zile = 46,2 luni - se puncteaza 46 de luni; ex. 2: 57,8 luni se puncteaza 57 luni).

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata.

In propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

VIII.Punctajul aferent criteriului: Emisii de CO2 / Schimbari climatice – Materiale sustenabile pentru constructii

Algoritm de calcul:

Conform criteriilor UE privind achizițiile publice ecologice pentru proiectarea, construcția și întrețînerea drumurilor (https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2023/04/Proiectarea-construttia-si-întretinerea-drumurilor.pdf), se va acorda punctaj de  5 puncte ofertanților în cazul cărora un procent de cel putin 5 % din totalul principalelor elemente rutiere enumerate mai jos reprezintă, ca greutate, materiale sustenabile și/sau reciclate:

- Patul drumului,

- Lucrari de terasamente inclusiv partea superioara a terasamentelor(zona activa).

- Lucrari de consolidare

- Stratul de forma

Conținutul de material sustenabil/reciclat trebuie să se calculeze pe baza unei medii a bilanțului masic al materialelor sustenabile și/sau al subproduselor, în funcție de modul în care sunt produse și livrate pe șantier.

Ofertantul trebuie să propună conținutul total reciclat cuantificând contribuția proporțională a conținutului reciclat sau reutilizat la valoarea totală a elementelor de construcție menționate, pe baza informațiilor furnizate de producătorul (producătorii) materialului de construcție.

Materialele reciclate utilizate trebuie să provină din instalații autorizate și să fie certificate conform standardelor de calitate aplicabile.

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare.

Nota 2: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.

Data

Reprezentant împuternicit al Ofertantului (denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnatura)

# Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

# Pozitia propusa în cadrul contractului:

- Nume:

# Prenume:

- Data nasterii:

# Nationalitate:

- Stare civila:

# Educatie:

| Înstituţia | Perioada studiilor | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţînute: |
| --- | --- | --- |

- Apartenenta la organisme/ înstitutii profesionale:

# Alte calificari (relevante pentru contract):

- Alte aptitudini (relevante pentru contract): _

# POZITIA OCUPATA ÎN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

- EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor de calificare solicitate prin Înstructiunile către ofertanti si/sau în vederea calculării punctajului în conformitate cu algoritmul de calcul indicat în Documentația de Atribuire si/sau în vederea demonstrării îndeplinirii cerinț

- elor obligatorii solicitate prin Cerințele Beneficiarului)

| Nr. | Perioada | Locul | Operatorul | Poziţia | Descrierea contractelor/ proiectelor si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  | economic | ocupata | activităților desfăsurate din care să reiasă |
|  |  |  |  |  | elementele solicitate în vederea |
|  |  |  |  |  | demonstrării îndeplinirii cerințelor de |
|  |  |  |  |  | calificare solicitate prin Înstructiunile |
|  |  |  |  |  | către ofertanti și/sau în vederea calculării |
|  |  |  |  |  | punctajului în conformitate cu algoritmul |
|  |  |  |  |  | de calcul indicat în Documentația de |
|  |  |  |  |  | Atribuire si/sau în vederea demonstrării |
|  |  |  |  |  | îndeplinirii cerințelor obligatorii solicitate |
|  |  |  |  |  | prin Cerințele Beneficiarului |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

# Alte înformaţii relevante

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ".

# Data		Nume, Prenume expert în clar

(semnatura)

# Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

  - Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că sunt de acord să particip cu ofertantul	(numele/denumirea ofertantului) la procedura de

atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................în cadrul

contractului.	, în situația în care ofertantul este declarat castigator.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că, la data completării

prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat în contract/e aflate în derulare cu C.N.I.R. S.A, si ca disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurată în mod corespunzator în vederea realizării activitatilor/ responsabilitatilor conferite în cadrul prezentului contract.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că, în condițiile în care

pana la atribuirea contractului situația descrisa mai sus suporta modificări, voi înforma (în cazul în care oferta este declarată castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că la data completării

prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat în umatorul/următoarele contract/e aflat/e în derulare cu C.N.I.R.  S.A:

| Denumire Contract/ numar/ dată | Poziția deținută în cadrul contractului | Responsabilitați |
| --- | --- | --- |
| Contractul 1[...] |  |  |
| Contractul n |  |  |

* În cazul în care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat în contract/contracte aflat /aflate în derulare cu C.N.I.R S.A., va completa « Nu este cazul »

Totodată	declar	ca	contractul/contractele	se	afla	în	derulare	în	faza	de

.

Nota 1.Expertul va prezenta perioada în care isi desfasoara activitatea în cadrul contractelor mentionate mai sus, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea în care poate fi asigurată disponibilitatea expertului, fără a fi afectata derularea contractului/contractelor în care este angrenat/implicat/mobilizat.

Nota 2: Prezentul formular se va completa doar de către expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Nota 3: În situația în care, expertul este angrenat/ implicat/ mobilizat în contract/e aflate în derulare cu C.N.I.R .S.A/CNAIR SA., punctul 2 din prezenta declaratie nu va mai fi completat, devenind inaplicabil.

Data completării …………………	…………………………………….

(Semnatura expertului propus)

# Formularul nr. 5

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate în munca

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	, la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ reprezentant legala al Subcontractantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrări PROIECTARE SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate şi sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în execuția lucrărilor.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data

# Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

și denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnatura)

# Nota: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de către subcontractanții declarati în oferta și va fi semnat de reprezentanții legali ai acestora.

Formularul nr. 6

# DECLARAŢIE

privind informațiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ și/sau fundamentarea/justificarea prețurilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential

ș

Titlul Contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – Lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizăm ca următoarele parti/înformații din Propunerea Tehnica și din Propunerea Financiară depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului PROIECTARE SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”:

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia înteresele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate întelectuală, avand în vedere:

- obligațiile Autoritații contractante prevăzute în cadrul art. 57 alîn (1) din Legea 98/2016 Fără a aduce atîngere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la înformațiile de înteres public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate întelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate întelectuală."

- Art. 123, alîn (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care înformații din propunerea tehnică

și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate întelectuală, în baza legislației aplicabile.”

- Art. 217, alîn (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alîn. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de înteres public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste înformații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alîn. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii."

- Art. 217 alîn. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alîn. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale."

- Art. 19, alîn (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la înstanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicătă, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia înteresele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea întelectuală."

- Art. 19, alîn (3) din Legea 101/2016 "În sensul alîn. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alîn (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care informațiile din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARĂ si, daca este cazul, fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de către ofertant, sunt confidentiale sunt următoarele:

Nota 1: În conformitate cu prevederile art. 57 alîn. (4) din Legea nr. 98/2016: "Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care înformații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate întelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

# Ofertanții vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate al informațiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARĂ și, daca este cazul, al fundamentărilor/justificărilor prețurilor/costurilor transmise; în caz contrar informațiile menționate în prezentul formular nu sunt considerate confidențiale.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)	(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Formularul nr. 7

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Titlul Contractului: PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completează după caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în	(adresa

de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (în cazul unei Asocieri se va completa câte un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram în calitatea mea/ noastră de Ofertant unic/ Ofertanți asociați la procedură pentru atribuirea contractului PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)   SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)” sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta ofertă este depusă de Ofertantul

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este	(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),

iar PREȚUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre)	(litere) Lei, fără TVA,

respectiv

(cifre)	(litere) Lei, cu TVA.

# De asemenea, declarăm că Prețul ofertat mai sus include si cota de profit de	%, aplicabila

în mod unitar pentru toate lucrările executate si serviciile prestate în cadrul Contractului.

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit în sectiunea indicată în cuprinsul prezentului Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiară înclude si următoarele anexe:

- Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrări sau servicii

- Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare

- Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiară aferente activitatilor subcontractate

- Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie

- Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin însumarea valorii totale înscrise în Anexa nr. 1. - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrări sau servicii, cu valoarea totală a rezervelor de implementare înscrisa în Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

___________________(semnatura)

# Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUTIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

| Ref | Activitate/Categorie de lucrari | Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitate: Proiectare |  |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv verificarea de catre verificatori atestati, desene conform cu executia si Cartea Constructiei, |  |
| 1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor |  |
| 1.3 | Studii de teren |  |
| 2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu |  |
| 2.1 | Organizarea santierului |  |
| 2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  |
| 2.3 | Informare si publicitate |  |
| 3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului |  |
| 3.1 | Finalizarea diagnosticului intruziv, cercetarea preventiva a siturilor identificate, supraveghere arheologica si monitorizare / explozia controlata a munitiei executata de protectia civila in conformitate cu legea 481/2004 |  |
| 3.2 | Relocare/protejare utilitati |  |
| 4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum |  |
| 4.1 | Terasamente |  |
| 4.2 | Suprastructura drum( inclusiv semnalizare rutiera, ITS si iluminat) |  |
| 4.5 | Siguranta circulatie-parapeti |  |
| 4.6 | Lucrari de consolidare |  |
| 4.7 | Relocari drumuri neclasificate (RDN) |  |
| 5 | Categoria de lucrari: Noduri rutiere, intersectii cu drumurile publice clasificate si reintegrarea retelei de drumuri locale |  |
| 5.1 | Nod 1 (intersectia cu A0) |  |
| 5.1.1 | Lucrari pregatitoare |  |
| 5.1.2 | Terasamente |  |
| 5.1.3 | Suprastructura drum |  |
| 5.1.4 | Podete |  |
| 5.1.5 | Scurgerea apelor |  |
| 5.1.6 | Parapete |  |
| 5.1.7 | Lucrari de mediu |  |
| 5.1.8 | Consolidare |  |
| 5.2 | Nod 2 |  |
| 5.2.1 | Lucrari pregatitoare |  |
| 5.2.2 | Terasamente |  |
| 5.2.3 | Suprastructura drum |  |
| 5.2.4 | Scurgerea apelor |  |
| 5.2.5 | Parapete |  |
| 5.2.6 | Lucrari de mediu |  |
| 5.2.7 | Consolidare |  |
| 6 | Categoria de lucrari: Lucrari de poduri si pasaje |  |
| 6.1 | Pasaj pe Drum de Legatura AIHC peste DJ200B (Km0+100) |  |
| 6.2 | Pasaj pe Drum de Legatura AIHC peste Autostrada A0 (Km 2+203) |  |
| 7 | Lucrari hidrotehnice |  |
| 8 | Probe tehnologice si teste |  |
| 9 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |
|  | TOTAL |  |
|  | TVA (21%) |  |
|  | TOTAL CU TVA |  |

Nota 1: Toate activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii vor fi pretuite, fără exceptie. În cazul în care o activitate/categorie de lucrări sau servicii nu este pretuita (este lasata fără pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respîngerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile întroduse în tabelul de mai sus vor fi pentru activitățile/categoriile de lucrări sau servicii complet fînalizate din toate punctele de vedere. La preturile întroduse va fi obligatoriu sa fie luate în calcul toate cerințele si obligațiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere în întregime activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii din prezentul tabel în mod corespunzator. Preturile trebuie sa încluda toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, execuția, constructia, finalizarea si întretinerea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. Daca în tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrări sau servicii, trebuie facuta o alocare completa în sumele specificate pentru toate costurile implicate

Nota 3: Se considera ca înainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a înformat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligațiile prevăzute în contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate în tabelul de mai sus au fost stabilite în baza conditiilor de preturi si piata în vigoare la Data de Referință, si ca acestea înclud si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarată în cuprinsul Formularului de Propunere Financiară.

Nota 4: Se considera ca ofertanții si-au stabilit oferta financiară, inclusiv preturile de mai sus, în baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementării contractului, chiar daca pentru anumite obligații sau lucrări sumele alocate mai sus sunt însuficiente, aceste obligații vor fi respectate, iar lucrările prevăzute în contract vor fi proiectate si executate fără plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnării contractului, Antreprenorul nu va fi îndeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite în tabelul de mai sus învocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat înitial, iar Beneficiarul nu va fi îndreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite în tabelul de mai sus învocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertanții NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrări sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrări sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrări sau servicii încluse în acest tabel.

Nota 7: În situația în care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza în conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate în Anexa nr. 3 la Propunerea Financiară si în Anexa la Contractul de Subcontractare.

În Anexa nr. 3 la Propunerea Financiară se va mentiona în mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrări sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revîne fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrări sau servicii.

În vederea realizării platii directe de către Beneficiar către Subcontractant, Factura va înclude o defalcare a sumelor pe subcontractanti în conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiară si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situaţia de Lucrări si Certificatul de Plata vor înclude o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Nota 8: La stabilirea preturilor activitatilor/categoriilor de lucrări se vor avea in vedere cantitatile din Formularele 3. Astfel, la prezentarea ofertei financiare se vor transmite Formularele F3 completate cu preturi unitare .

In vederea asigurării tratamentului egal al tuturor Ofertanților, pentru  elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, nu se permite modificarea cantitatilor din Formularele F3.

.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

# aferente contractului

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

# Lista categoriilor de cheltuieli care se finantează din rezervele de implementare

| Nr. Crt. | Categoria de cheltuieli | Pret lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli privind protectia mediului | 16,137,970.79 |
| 2 | Cheltuieli privind relocările de utilităţi | 978,059.75 |
| 3 | Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice | 244,514.31 |
| 4 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar | 244,514.31 |
| 5 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare | 489,028.73 |
| 6 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/autorizatiilor | 489,028.73 |
| 7 | Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie | 2,934,176.95 |
| 8 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice | 244,514.36 |
| 9 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului | 489,028.73 |
| 10 | Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei, de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare | 1,467,088.48 |
| 11 | Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale | 9,780,590.56 |
| 12 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului | 733,543.09 |
| 13 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol | 1,956,117.15 |
| 14 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare | 1,956,117.15 |
| 15 | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului | 1,956,117.15 |
| 16 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren | 8,802,530.83 |
| Total rezerve de implementare |  | 48,902,941.07 |

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele încluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare - parte întegranta din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicăte de Autoritatea Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli în parte nu vor putea fi modificate de ofertanti în cursul elaborării ofertelor.

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesară și oportună,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de implementare nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicătă de Autoritatea Contractanta în documentația de atribuire.

# METODA DE PLATĂ A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANȚEAZĂ DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite în conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata în Acordul Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari între categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar în condițiile descrise în Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate în mod separat în Situatiile de Lucrări si în Certificatele de Plata.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiară aferente activitatilor subcontractate în cadrul contractului

PROIECTARE(corelarea cu obiectivele de investitie ale AIHC si CFR)  SI EXECUȚIE „Legatura rutiera intre Autostrada de Centura Bucuresti Nord si viitorul Terminal 2 al Aeroportului International Henri Coanda (AIHC)”

[Acest Formular va fi completat doar în situația în care Subcontractantii declarati în oferta au optat pentru a fi platiti direct de către

Beneficiar, în conformitate cu mențiunile din Acordul de Subcontractare]

# Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiară corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrări sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt următoarele:

| Ref | Activitate/Categorie de lucrări | Suma care ii revîne fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrări sau servicii (Lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Exemplu | Exemplu |
| 1.1 | Realizarea proiectării lucrărilor conform normativelor în vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu execuția si Cartea Constructiei | Se va completa o suma din valoarea totală a acestei sub-categorii a activitații de proiectare, aferenta parții subcontractate. |
| .... |  |  |
| 4 | Categorie de lucrări: Lucrări drum |  |
| 4.1 | Terasamente,inclusiv imbunătățirea terenului | Se va completa o suma din valoarea totală a acestei sub-categorii a lucrărilor aferenta parții subcontractate. |
| ... |  |  |
| 4.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor | Se va completa o suma din valoarea totală a categoriei de lucrări aferenta parții subcontractate. |
| ... |  |  |
| 9.1 | Pasaj pe Drum de Legatura AIHC peste DJ200B | Se va completa o suma din valoarea totală a categoriei de lucrări aferenta parții subcontractate (valoarea pod) SAU din valoarea totală a lucrărilor de pod se va completa doar valoarea aferenta lucrărilor subcontractate |
| ... |  |  |
|  | TOTAL LEI FĂRĂ TVA |  |

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.

Nota 2: Ofertanții vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiară care corespund unor activitati/ categorii de lucrări sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea întegrala a informațiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitățile/ categoriile de lucrări sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi încluse în Graficul de mai sus. În situația în care o activitate/ categorie principala de lucrări sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrări si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertanții vor înclude în Graficul de mai sus atât activitatea/ categoria principala de lucrări sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrări sau servicii total sau partial subcontractate.

# Nota 4: În cazul în care aceeasi activitate/ categorie de lucrări sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau părti ale acestora sunt subcontractate către mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile în mod distinct pentru fiecare Subcontractant în parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant în parte.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant Asociat 1

(denumirea operatorului economic si a     reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului  economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7

Lista furnizorilor de materiale de constructie

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax ; - Nr. de înregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de înregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis… ; - numele reprezentantului firmei………. si funcția acestuia ………………… | Tipuri si cantitati estimate de materiale de constructie furnizate în cadrul contractului | Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# NOTA: În functie de aspectele tehnice si metodologiile de execuție ofertate, Ofertanții vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificți la momentul elaborării ofertei. Aceștia vor înclude în lista de mai sus, în primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate în Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si în Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier și Surse de Materiale - pct. B.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

________________________ (semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

_______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

_______________________(semnatura)