Anexa 6

| PĂRŢI CONTRACTANTE |  | DATE DE IDENTIFICARE |
| --- | --- | --- |
| BENEFICIAR: | SC DELGAZ GRID SA |  |
| PROIECTANT: | S.C. Multinvest Proiectare S.R.L. Tg. Mureș | Str. Gheorghe Doja nr. 67, Tg. Mures, jud. Mures |
| EXECUTANT: | ....................................................................... |  |

Denumirea proiectului “Modernizare, recompartimentări, modificare a fațadelor la clădirile identificate cu nr. 36189-C1 și 30238-C1 - Bdul. Sofia Vicoveanca, FN, Mun. Suceava, Jud. Suceava”

Locaţia lucrării: Iași, str. Sf. Petru Movilă, nr. 38

Data propusă pentru începerea lucrării: Q1 2026

Data reală a începerii lucrării:

Data propusă pentru finalizarea lucrării: Q3 2030

Data reală a finalizării lucrării:

Număr angajaţi contractor pentru efectuare lucrare:

Număr angajaţi subcontractor pentru efectuare lucrare:

| Responsabilităţi privind securitatea şi sănătatea în munca în şantier“Modernizare, recompartimentări, modificare a fațadelor la clădirile identificate cu nr. 36189-C1 și 30238-C1 - Bdul. Sofia Vicoveanca, FN, Mun. Suceava, Jud. Suceava” |  |
| --- | --- |
| Manager de proiect Delgaz Grid | Palie Razvan |
| Diriginte de şantier |  |
| Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă | Todosia Vasile |
| Delegat din partea contractorului |  |
| Delegat din partea subcontractorului |  |

CUPRINS:

- POLITICA DELGAZ GRID PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

- TERMINOLOGIE

- ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE

- MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN ŞANTIER

- CERINŢE MINIME DE SECURITATE GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE DE CĂTRE CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR

- INSPECŢII

- RAPORTĂRI

- DECLARAŢIE CONTRACTANT

- ANEXE – formulare de lucru

- EVALUARE RISCURI DE ACCIDENTARE ŞI MĂSURI DE PREVENIRE PROPRII ŞANTIERULUI

- POLITICA DELGAZ GRID PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

În conformitate cu principiile politicii calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale aplicabile în SC DELGAZ GRID SA privind realizarea standardelor specifice în domeniu, contractorii reprezintă o parte integrantă a operaţiunilor SC DELGAZ GRID SA şi, în consecinţă, performanţele înregistrate în colaborarea dintre noi şi aceştia sunt foarte importante pentru crearea unui climat de lucru adecvat caracterizat de preocuparea celor implicaţi pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.

Contractorii care doresc să interrelaţioneze cu SC DELGAZ GRID SA sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea respectării cerinţelor acestor standarde şi să iniţieze acţiuni preventive şi corective (imediate sau ulterioare începerii colaborării), în caz de neconformitate recomandându-se neacordarea sau rezilierea contractului.

Toţi contractorii care doresc să desfăşoare activităţi pentru SC DELGAZ GRID SA trebuie să dovedească în mod evident capacitatea lor de a se conforma cerinţelor prezentate şi vor declara pe proprie răspundere disponibilitatea lor pentru realizarea acestora în prealabil datei încheierii contractului.

Managementul SC DELGAZ GRID SA este preocupat de implementarea standardelor de securitate şi sănătate în muncă şi asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru :

- A asigura un mediu de muncă sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii din zona de lucru şi pentru a păstra amplasamentul în starea corespunzătoare, astfel încât să se evite orice pericol pentru aceşti lucrători.

- A lua în considerare potenţialele pericole şi riscuri asupra lucrătorilor şi zonelor învecinate.

- A adopta practici de lucru preventive pentru a evita orice incident, care ar duce la decesul sau rănirea lucrătorilor, precum şi pierderi sau distrugeri ale echipamentelor de muncă sau proprietăţilor învecinate.

- A monitoriza eficacitatea acţiunilor prevăzute în planul de securitate şi sănătate în muncă al contractorului.

- A conştientiza şi implică personalul pentru respectarea regulilor de siguranţă, prin informare şi instruire.

- Reprezentantul Contractorului şi întreg personalul implicat în managementul acestui proiect sunt responsabili pentru implementarea acestei politici şi pentru a asigura un mediu de lucru sănătos şi sigur.

Este responsabilitatea SC DELGAZ GRID SA de se asigura că toţi cei interesaţi cunosc cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi se conformează prevederilor acestora.

Contractorilor le revine responsabilitatea de a se asigura că personalul propriu este informat şi se conformează cerinţelor pe toată durata contractului.

În cazul realizării lucrărilor în antrepriza cu sub contractori, contractorul se va asigura că aceştia respecta la rândul lor cerinţele impuse de SC DELGAZ GRID SA.

Lipsa conformităţii cu prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului este considerată o atitudine de nerespectare gravă a contractului.

Condiţiile necesare pentru realizarea şi amenajarea locurilor de muncă organizate în teren pentru execuţia lucrărilor constituie ansamblul de măsuri şi acţiuni cuprinse în Planul de securitate şi sănătate în munca stabilit în documentaţia de proiectare de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata elaborării proiectului şi care trebuie respectat pe toată durata efectuării lucrărilor în teren în scopul prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Suplimentar şi preventiv, pentru controlul amănunţit al tuturor fazelor de execuţie şi organizarea eficientă şi în condiţii de securitate a activităţilor prestate de către proprii angajaţi, contractorul trebuie să stabilească şi să elaboreze anterior începerii lucrărilor Planul propriu de securitate şi sănătate.

Măsurile şi regulile din Planul propriu de securitate şi sănătate al contractorului şi Planul de securitate şi sănătate stabilit prin documentaţia de proiectare vor fi armonizate şi completate în mod adecvat pentru reducerea şi/sau eliminarea riscurilor de accidentare de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca numit de către beneficiarul SC DELGAZ GRID SA pe durata realizării lucrărilor.

- TERMINOLOGIE

Accident de muncă =vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.

Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidental tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.

Accident uşor = eveniment acre are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile.

Beneficiar = (investitor) - orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea şi care asigură fondurile necesare realizării acesteia, destinatar al serviciilor contractate.

Contractant/contractor (subcontractant/subcontractor) = persoana fizică sau juridică cu care se încheie un contract şi care se angajează faţă de beneficiar pentru executarea unei lucrări.

Echipament de muncă = orice maşină, aparat, unealta sau instalaţie folosită în muncă.

Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

Instrucţiune de lucru = descriere detaliată a modului în care sarcinile se efectuează şi se înregistrează.

Procedura = mod documentat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.

Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata realizării lucrării = persoana desemnată de către beneficiarul lucrării pentru a coordona şi monitoriza aplicarea principiilor generale de prevenire şi securitate, a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii şi a măsurilor cuprinse în planurile de securitate şi sănătate.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata elaborării proiectului = persoana desemnată de către beneficiar pe durata elaborării proiectului ale cărui atribuţii principale sunt elaborarea planului de securitate şi sănătate şi pregătirea registrului de coordonare şi a dosarului de intervenţii ulterioare, documente care vor fi utilizate de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata realizării lucrării.

Planul de securitate şi sănătate = document care stabileşte cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier.

Registrul de coordonare = cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate.

Dosarul de intervenţii ulterioare = cuprinde toate documentele tehnice ale intervenţiilor ulterioare, planuri şi note tehnice, rezultate în perioada derulării lucrărilor.

- ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE:

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în Munca nr. 319/2006

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006, modificată şi completată prin HG 955/2010;

- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

- HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

- HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă

- HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca pentru manipularea maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici;

- HG nr. 493/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

- HG nr. 1876/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

- HG nr. 1875/2006 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor datorate expunerii la azbest

- Legea nr. 307/12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor

- OMAI nr. 163/28.02.2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor

- Legea nr. 481/08.11.2004, modificată şi completată prin Legea nr.212/24.05.2006 privind Protecţia civilă

- OMAI nr. 3 din 06 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată prin OUG 164/2008

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

- Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin legea 263/2005

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordinul 135/2010 privind metodologia de evaluare a impactului asupra mediului

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor, inclusiv cele periculoase

- HG nr. 1091 din 01.10.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.

- Legea nr. 436/2001 – pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

- MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN ŞANTIER

  - Organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în munca pentru lucrările de şantier

Pentru organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în munca în şantier trebuie creată o structură formată din lucrători cu responsabilităţi în implementarea şi respectarea Planului de securitate şi sănătate în muncă al şantierului

Această structură este compusă din :

managerul de proiect

dirigintele de şantier

coordonatorul în materie de securitate şi sănătate

un delegat din partea contractorului/subcontractorului

    - Managerul de proiect

Managerul de proiect desemnează coordonatorul în materie de securitate şi sănătate care va fi un angajat al contractorului/dirigintele de şantier sau un reprezentant a SC DELGAZ GRID SA l.

Managerul de proiect se va asigura de revizuirea regulată a Planului de Securitate şi Sănătate, dacă apar modificări în documentaţia de proiectare şi în zona de lucru a şantierului.

Va delega însărcinările specifice conducerii şi supravegherii şantierului şi se va asigura că persoanele responsabile, reprezentantul contractorului sau dirigintele de şantier, sunt pregătite corespunzător pentru a îndeplini astfel de responsabilităţi.

Managerul de proiect este răspunzător de notificarea către Inspectoratul Teritorial de Muncă prin întocmirea unei declaraţii prealabile (conform anexei 3 din HG nr. 300/2006) în următoarele situaţii :

- durata lucrărilor din şantier se estimează a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează mai mult de 20 de lucrători;

sau :

- volumul de muncă estimat este mai mare de 500 de oameni/zi;

Conţinutul Declaraţiei prealabile :

- Data comunicării

- Adresa exactă a şantierului

- Beneficiarul lucrării (numele şi adresa)

- Tipul lucrării

- Managerul de proiect (numele şi adresa)

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă (nume şi adresa) pe durata elaborării proiectului

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă (nume şi adresa) pe durata realizării lucrării

- Data prevăzută pentru începerea lucrării

- Durata estimativă a lucrărilor din şantier

- Numărul maxim estimat de lucrători pe şantier

- Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier

- Datele de identificare a antreprenorilor/subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi

    - Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate/Dirigintele de şantier

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca/dirigintele de şantier urmăreşte execuţia lucrărilor în teren şi este obligat să identifice orice particularităţi riscante ale lucrării şi va lua măsurile adecvate pentru a asigura controlul şi eliminarea/diminuarea adecvată a oricăror riscuri.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate/dirigintele de şantier este responsabil împreună cu managerul de proiect de proiect în ceea ce priveşte stabilirea şi implementarea măsurilor de siguranţă cuprinse în Planul de securitate şi sănătate al şantierului.

Îndatoririle sale constau în:

- Asigurarea elaborării planului de securitate şi sănătate al şantierului;

- Verificarea în teren a implementării planului de securitate şi sănătate;

- Informarea managerului de proiect privind siguranţă tehnică a şantierului, prin întocmirea rapoartelor scrise privind defecte şi neconformităţi înregistrate şi recomandări pentru îmbunătăţire;

- A se asigura că toate activităţile sunt executate adecvat şi potenţialele riscuri sunt evaluate şi controlate ;

- Zona de muncă şi sistemul de lucru sunt menţinute în condiţii de siguranţă şi fără riscuri pentru sănătate;

- Comunicarea operativă a incidentelor produse în zona de lucru către managerul de proiect şi Departamentului SSM/SU/PM;

- Monitorizarea lucrătorilor contractorilor/subcontractorilor şi colaborarea activă cu aceştia cu privire la respectarea regulilor de siguranţă;

- Informarea imediată a managerului de proiect în cazul în care se constată riscul de producere de accidente;

- Păstrează evidenta zilnică a lucrătorilor din şantier; vizitatorilor li se va cere să semneze la intrarea/ieşirea în/din şantier;

- Toţi lucrătorii trebuie să fie dotaţi cu echipament individual de protecţie (EIP) corespunzător care va fi folosit şi păstrat pe întreaga durată de execuţie a lucrării;

- Vizitatorii sunt înştiinţaţi (avizaţi) de orice pericole posibile în zona de lucru.

    - Delegatul din partea contractorului/subcontractorului

Această persoană este responsabilă cu supravegherea efectivă a personalului contractorului şi subcontractorilor săi şi se va asigura că personalul subordonat este informat în mod corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea oricăror pericole şi că este pregătit corespunzător în ceea ce priveşte măsurile de intervenţie necesare în caz de urgenţă.

El se va sigură că sunt respectate toate cerinţele contractuale şi de asemenea:

- Sunt efectuate instruirile introductiv-generale, la locul de muncă şi periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca tuturor lucrătorilor din amplasament ;

- Sunt păstrate înregistrări privind aceste instruiri ale personalului propriu;

- Pentru personalul subcontractorilor instruirile sunt în concordanţă cu măsurile cuprinse în Planul de securitate şi sănătate în muncă şi, de asemenea, subcontractorii să aibă documente de înregistrare referitoare la instruirile introductiv-generale, la locul de muncă şi periodice.

FOARTE IMPORTANT :

  - Managerul de proiect va anunţa în mod obligatoriu înaintea începerii lucrărilor cu cel puţin 2 zile reprezentantul SSM/SU/PM pentru efectuarea instruirii SSM/SU/PM cu personalul contractorului care execută lucrarea. Consemnarea instruirii se va realiza pe Fişa colectivă de instruire în domeniul SSM/SU.

  - Delegatul din partea contractorului va notifica întotdeauna managerului de proiect/coordonatorului în materie de securitate şi sănătate despre situaţiile în care pentru execuţia lucrărilor se lucrează cu sub contractori. Această comunicare se va realiza cu cel puţin 2 zile înainte de începerea execuţiei lucrărilor de sub contractori. Managerul de proiect va informa în timp util reprezentantul SSM/SU/PM pentru efectuarea instruirii  SSM/SU/PM cu personalul subcontractorilor participanţi la lucrare. Consemnarea instruirii se va realiza pe Fişa colectivă de instruire în domeniul SSM/SU.

  - Lucrătorii

Fiecare lucrător din şantier are obligaţia de a se îngriji atât de propria protecţie, cât şi de cea a persoanelor care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile activităţii sale la locul de muncă.

Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi a dispozitivelor de lucru.

Toţi angajaţii vor purta şi vor utiliza corect echipamentul individual de protecţie, precum şi mijloacele individuale de protecţie adecvate.

Angajaţii vor raporta orice accident sau pagubă produsă asupra echipamentelor de muncă sau proprietăţilor din zona de lucru.

Angajaţii au dreptul să facă propuneri referitoare la îmbunătăţirea siguranţei tehnice şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

- CERINŢE MINIME DE SECURITATE GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE DE CĂTRE CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR

- CERINŢE MINIME GENERALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ ORGANIZATE LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR

- Modalităţi de manipulare şi depozitare a maselor, materialelor, semifabricatelor şi amplasare a echipamentelor de muncă

  - Manipularea manuală a sarcinilor se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  - Manipularea materialelor, în special a celor grele şi voluminoase, se va realiza cu ajutorul instalaţiilor de ridicat autorizate ISCIR.

  - Stivuirea şi depozitarea materialelor trebuie să se realizeze în mod sigur şi adecvat în conformitate cu instrucţiunile de la producător.

  - Se vor asigura măsuri speciale pentru depozitarea, eliminarea şi evacuarea deşeurilor.

  - Se vor asigura măsuri adecvate de manipulare şi protecţie a lucrătorilor în cazul substanţelor chimice periculoase.

- Utilizarea instalaţiilor de distribuţie a energiei şi a echipamentelor de muncă

      - Instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice şi de acţionare a echipamentelor tehnice trebuie în aşa fel asigurate şi întreţinute încât să nu prezinte pericol de explozie sau de incendiu sau de electrocutare a lucrătorilor prin atingere directă sau indirectă.

      - Toate echipamentele tehnice vor fi dotate cu dispozitivele de protecţie adecvate (apărători, distanţiere etc.).

      - Dispozitivele de protecţie trebuie selecţionate în mod adecvat pe baza evaluării riscurilor specifice de accidentare caracteristice acestor echipamente.

      - Toate echipamentele tehnice trebuie să posede documentaţia tehnică de omologare şi certificare.

- Utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea recipienţilor sub presiune de oxigen şi acetilenă

          - Se vor respecta cu stricteţe prevederile specifice cuprinse în prescripţiile tehnice ISCIR şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate pentru recipienţi sub presiune..

          - Transportul recipienţilor sub presiune se va realiza cu mijloace auto special destinate şi dotate în acest scop.

          - Depozitarea recipienţilor sub presiune se va realiza în spaţii amenajate corespunzător.

          - Se va urmări întreţinerea corespunzătoare şi verificarea la termenele scadente a aparaturii de măsură şi control din dotarea recipienţilor şi efectuarea de către firmele autorizate a verificărilor ce se impun pentru exploatarea în condiţii de securitate a recipienţilor.

- Căi de circulaţie, cai şi ieşiri de siguranţă

              - Căile de circulaţie şi acces în zona de lucru trebuie să fie corect semnalizate, conform prevederilor în vigoare, utilizându-se panouri şi indicatoare de semnalizare amplasate în locuri corespunzătoare.

              - Căile de siguranţă trebuie păstrate în permanenţă libere şi degajate de orice obiecte, pentru a putea evacua personalul în condiţii de siguranţă spre o zonă de securitate.

              - Pe timp de noapte, pentru lucrările care se desfăşoară în zona arterelor de circulaţie rutieră se va asigura semnalizare luminoasă.

              - Contractorul se va asigura că pe şantier limita de viteza prevăzută de lege este respectată. (de exemplu, vor fi instalate semne de reducere a vitezei de circulaţie în apropiere de zona şantierului).

              - Conducătorii autovehiculelor, incluzând şi mecanismele mobile, trebuie să aibă permis de conducere valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea carte tehnică cu verificările scadente valabile. Şoferilor li se poate cere cartea tehnică şi permisul la control în orice moment.

- Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor

În funcţie de numărul de lucrători şi de dimensiunea fiecărui loc de muncă organizat în teren, acestea vor fi dotate cu un număr suficient de stingătoare cu pulbere ABC pentru intervenţia în caz de incendiu, precum şi cu materiale de delimitare a incendiilor.

Mijloace de intervenţie în caz de incendiu

- pătura (prelata) ignifugată pentru înăbuşirea focarului

- aparatul portabil cu apă pentru răcirea zonelor învecinate

- stingătoarele cu pulbere tip P6 pentru stingerea începutului de incendiu

Protecţia contra incendiilor

Toate zonele de pe şantier vor fi dotate cu stingătoare adecvate ce vor fi amplasate în locuri corespunzătoare. Dotări similare vor fi făcute în zonele de depozitare unde sunt păstrate substanţele inflamabile.

Spaţiile de depozitare vor fi amplasate la distanţe corespunzătoare de alte clădiri administrative, ţinând seama de natura materialelor depozitate (pulbere, cu diferite grade de inflamabilitate, explozibil etc.).

Substanţele inflamabile vor fi depozitate în dispozitive ventilate corespunzător în locaţiile desemnate, cu excepţia cazului în care sunt folosite imediat.

Contractorul se va asigura că toate echipamentele utilizate pentru sudare oxi-gaz (oxiacetilenică, oxipropanică etc.) sunt prevăzute cu regulatoare de presiune, dispozitive de împiedicare a întoarcerii flacării şi ventile de închidere.

Toate zonele de lucru vor fi dotate cu panouri de avertizare precum:, Fumatul interzis”, “Ieşire în caz de incendiu”, etc., care vor fi afişate la loc vizibil.

- Lucrul la înălţime

În cazul activităţilor care comportă lucrul la înălţime, se va folosi numi personal testat psihologic, examinat medical corespunzător şi adecvat instruit pentru realizarea sarcinii de muncă;

              - Lucrul la înălţime se va desfăşura sub supravegherea unui lucrător special desemnat;

              - Se vor utiliza mijloace individuale de protecţie specifice: casca de protecţie, frânghie şi centura de siguranţă;

              - Munca la înălţime va fi controlată corespunzător şi va fi dotată cu platforme de lucru, schele, scări şi căi de acces sigure.

- Protecţia lucrătorilor în condiţii de temperaturi extreme

Se vor respecta prevederile ordonanţei de urgenţă nr. 99/2000:

- în perioadele cu temperaturi caniculare se va asigura apă minerală carbogazoasa şi decalarea sau întreruperea programului de lucru;

- în perioadele cu temperaturi scăzute se va asigura lucrătorilor ceai fierbinte şi se vor lua măsuri de refacere a echilibrului termodinamic al organismului lucrătorilor.

- Securitatea lucrătorilor împotriva căderii de materiale şi obiecte

Când la locul de muncă exista acest risc, se vor asigura mai întâi măsuri de protecţie colectivă: pasaje, delimitarea zonelor periculoase, asigurarea stabilităţii materialelor şi obiectelor etc., măsuri ca se vor completă cu cele de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.

- Protecţia individuală a lucrătorilor în funcţie de particularităţile activităţilor desfăşurate şi factorii de risc proprii locului de muncă

În funcţie de factorii de risc identificaţi şi de riscurile evaluate, contractantul trebuie să asigure dotarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie în conformitate cu HG nr. 1048/2006.

- Organizarea punctelor de prim ajutor

Contractantul/subcontractorul trebuie să asigure măsuri de intervenţie pentru acordarea primului ajutor în orice moment şi personal pregătit în acest scop.

Va fi amenajat un spaţiu adecvat pentru acordarea primului ajutor. Acesta va fi dotat cu:

- trusă de prim ajutor;

- un tabel conţinând numele şi numerele de telefon ale persoanelor competente (personal medical, salvatori) care pot fi contactate în cazul accidentelor şi urgentelor;

- instrucţiuni generale în cazul tratamentului de urgenţă;

Se vor stabili măsuri care să asigure evacuarea persoanelor accidentate sau victime ale unor intoxicaţii profesionale sau îmbolnăviri neaşteptate.

În fiecare echipă de lucru trebuie să existe un responsabil instruit pentru acordarea primului ajutor în caz de accident.

În caz de urgenţă, se raportează incidentul şefului ierarhic superior şi se apelează numărul de urgenţă: 112

- Realizarea lucrărilor în şantier

- Înainte de începerea lucrului, conducătorii locurilor de muncă se vor asigura:

- Dacă lucrătorii sunt instruiţi;

- Începerea lucrului se va realiza numai dacă lucrătorii sunt dotaţi cu echipament individual de protecţie;

- Zonele de lucru sunt semnalizate şi marcate corespunzător;

- Starea de sănătate a lucrătorilor este corespunzătoare;

- Executarea lucrărilor în vecinătatea altor reţele utilitare se va realiza numai în prezenţa reprezentanţilor acestora şi în condiţiile în care se acorda asistenţă tehnică de specialitate.

- Consumul de alcool şi/sau substanţe halucinogene nu este permis în nici o situaţie.

- Fumatul este permis numai în zonele special destinate şi amenajate conform reglementarilor actuale în vigoare.

- Protecţia mediului

- Toate deşeurile cu impact asupra mediului vor fi valorificate sau eliminate prin firme autorizate.

- În amplasamentele lucrărilor se vor amenaja spaţii adecvate pentru depozitarea şi colectarea deşeurilor pe categorii (menajere, hârtie, plastic, metalice etc.).

- Substanţele chimice periculoase care se utilizează şi care pot polua mediul vor fi depozitate în locuri special amenajate, iar eventualele reziduuri se colectează şi se elimină conform prevederilor legale în vigoare.

- Nu se admit deversări de substanţe ca uleiuri sau detergenţi în sol, ape sau reţele de canalizare şi nici incinerarea deşeurilor.

- Acces şi circulaţie în zonele de lucru ale şantierului

- Accesul neautorizat al persoanelor străine în zona de realizare a lucrărilor este interzis.

- Accesul şi parcarea autovehiculelor pe amplasamentul lucrării sunt permise doar cu acordul beneficiarului în locuri special amenajate şi semnalizate.

- Toate suprafeţele de circulaţie de pe şantier vor fi păstrate în condiţii de siguranţă.

- ALTE CERINŢE MINIME GENERALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ ORGANIZATE LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR

În cazul lucrărilor pe timp de noapte, se va asigura un iluminat artificial şi semnalizare corespunzătoare.

Vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie menţinute în stare corespunzătoare de funcţionare, utilizate în mod corect de către operatori care trebuie să posede pregătirea tehnică necesară. Acestea trebuie să fie asigurate împotriva căderii sau răsturnării prin echiparea cu elemente de stabilizare rezistente.

Instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora trebuie să fie întreţinute în stare corespunzătoare de funcţionare, verificate periodic şi manevrate de către lucrători instruiţi profesional şi testaţi medical corespunzător.

- RISCURI GENERALE

Riscurile care pot fi prevăzute şi se pot manifesta sunt:

- Descărcarea de materiale grele din containere.

- Instalarea componentelor metalice sau prefabricatelor grele.

- Lucrul în excavaţii şi/sau în spaţii închise.

- Utilizarea instalaţiei şi echipamentului pentru construcţii, incluzând mecanismele de ridicare.

- Lucrul la înălţime şi riscurile asociate cum ar fi căderea unor persoane sau a unor obiecte.

- Operaţii ce implică polizarea, cioplirea, tăierea, sudarea, arderea, etc.

- Traficul de intrare şi ieşire către şi din şantier.

- RISCURI SPECIFICE

- Excavaţiile, săpăturile şi consolidarea

Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura condiţii de siguranţă pentru lucrătorii care lucrează în excavaţii şi săpături sau în apropierea acestora.

La evaluarea riscului implicat de săpături şi stabilirea măsurilor de siguranţă, vor fi luaţi în considerare următorii factori:

- Natura şi stabilitatea materialului excavat.

- Efectele săpăturilor asupra structurilor din apropiere.

- Nevoia susţinerii temporare a pereţilor sau marginilor săpăturii.

- Locul de acţiune a echipamentelor mobile.

- Asigurarea protecţiei marginilor împotriva căderii persoanelor sau materialelor.

- Intrarea şi ieşirea în zona de săpătura.

- Proximitatea unor instalaţii subterane.

Măsurile de protecţie pentru săpături sunt următoarele:

- Toţi angajaţii vor fi protejaţi cu echipament de protecţie personal pentru protecţia capului (casca).

- Când lucrează un echipament mobil în apropierea unei săpături sau când un asemenea echipament este necesar să se apropie de marginea unei săpături şi operatorul nu are o vedere clară şi directă asupra marginii săpăturii, va fi folosit un sistem de avertizare precum baricade, semnale mecanice sau manuale, sau dacă este posibil opritori.

- În săpăturile cu o adâncime mai mare de 1,2 m vor fi amplasate mijloace de ieşire de siguranţă precum: scări sau rampa.

- Este interzisă intrarea persoanelor într-o excavaţie cu o adâncime mai mare de 1,4 m, fără a fi asigurat de la nivelul solului.

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca va face inspecţii zilnice la locul săpăturilor. În cazul în care se constată posibilitatea apariţiei unor riscuri, lucrul va înceta până sunt luate măsurile necesare pentru protecţia lucrătorilor.

- Lucrătorii vor fi protejaţi împotriva materialelor sau echipamentelor care ar putea constitui un pericol prin căderea acestora sau răsturnarea lor în groapă. Protecţia va fi asigurată prin plasarea şi păstrarea unor astfel de materiale şi echipamente la cel puţin 50 de cm de marginea săpăturii.

- Instalaţii de ridicare

- Principala responsabilitate a operatorului este aceea de a se asigura că echipamentul nu este supraîncărcat.

- Verificaţi întreg echipamentul de ridicare înainte de utilizare.

- Nu depăşiţi niciodată capacitatea admisă a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor echipamente de ridicare. Întreţineţi cablurile de sârmă şi părţile mobile cu lubrifiant de cablu.

- Nu staţionaţi lângă liniile de tensiune electrică.

- Nu staţionaţi în bucla unei linii de tensiune electrică.

- Desemnaţi o singură persoană pentru a da semnale operatorilor instalaţiilor de ridicare.

- Centraţi greutatea încărcăturii înainte de ridicare, evitaţi ridicarea din lateral.

- Asiguraţi-vă înaintea fiecărei ridicări că nodul este la partea de jos a cârligului.

- Asiguraţi-vă că opritorul de siguranţă este la locul adecvat înainte de a ridica o încărcătură.

- A nu se repara cârligele sau lanţurile prin sudură.

- Ancorarea materialelor cu ajutorul macaralelor

- Utilizaţi o bară pentru ghidarea cablului spre tamburul macaralei. Nu utilizaţi mâinile sau picioarele pentru a ghida cablul!.

- Montaţi lanţuri cu eclise pe cârlig prin presiune manuală. A nu se utiliza ciocanul pentru a monta un lanţ cu eclise pe cârlig.

- A nu se lipi sau repara lanţurile prin îmbinarea ecliselor.

- Utilizaţi coliere sau alte obiecte de închidere (blocaj) pentru a fixa dispozitivul de ridicare.

- Macaralele

- Nu va fi admisă pe şantier nici o macara fără certificat tehnic corespunzător.

- Numai personalul autorizat va intra în cabina macaralei sau va opera macaraua.

- Operatorul va verifica starea de funcţionare a macaralei înainte de o folosi.

- Personalul care manevrează macaralele trebuie să fie competent pentru a opera un astfel de echipament.

- Braţele macaralei vor fi coborâte şi retrase atunci când sunt în tranzit.

- Dispozitivele de protecţie vor fi amplasate pe scripeţi, tamburi, roti volante sau alte astfel de echipamente de rotaţie acolo unde persoanele pot fi expuse unui posibil pericol.

- Operatorul trebuie să fie pe poziţie, în cabina de control, înainte de a începe manevrarea macaralei. A nu se încerca manevrarea macaralei în timp ce operatorul se afla în afară cabinei.

- Operatorul trebuie să se asigure că tot personalul este în afara câmpului de acţiune a macaralei înainte de a începe pornirea şi/sau mişcarea macaralei.

- A nu se ridică încărcătura fără poziţionarea consolei în poziţie de ridicare.

- Este necesară o strânsa colaborare şi înţelegere a semnalelor intre operatorul macaralei şi persoana care îl dirijează. Operatorul nu va face nici o mişcare dacă semnalul nu este clar înţeles.

- Se vor evita pornirile şi opririle bruşte.

- Viteza de balansare trebuie să fie controlată încât să nu permită balansarea încărcăturii în afara câmpului de acţiune în care poate fi manevrată în siguranţă.

- Poziţionaţi braţului macaralei cu vârful înspre încărcătură care este ridicată. A nu se folosi braţul macaralei pentru a trage încărcătura din lateral.

- Niciodată nu se permite încărcăturii să lovească braţul, consola sau corpul macaralei.

- Evitaţi lovirea structurilor cu braţul macaralei.

- Evitaţi transportarea şi ridicarea încărcăturilor pe deasupra personalului. Evitaţi transportarea şi ridicarea încărcăturilor pe deasupra oricărui echipament, atunci când este posibil.

- Operatorul nu trebuie să părăsească locul său din cabina de comandă în timp ce încărcătura este suspendată.

- Este interzisă urcarea pe macara în timp ce aceasta este în mişcare.

- Nu circulaţi niciodată pe sub încărcătura.

- Macaraua trebuie manevrata întotdeauna la o viteză moderată.

- Schelele

Următoarele reguli de siguranţă trebuie să fie aplicate în construirea, utilizarea şi demontarea schelelor şi a platformelor pentru lucrul la înălţime, care sunt folosite în timpul proiectului:

- Fiecare schelă şi fiecare parte a acesteia va fi bine construită, din material corespunzător şi cu o rezistenţă corespunzătoare scopului iniţial.

- Cheresteaua folosită pentru construirea schelelor va fi rezistenta şi neprelucrata, zgrunţuroasa şi fără alte defecte care să îi afecteze rezistenta şi durabilitatea.

- Părţile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor fi de bună calitate şi în stare bună, fără coroziuni sau alte defecţiuni care ar putea afecta rezistenta materialului.

- Toate schelele şi platformele de lucru vor fi construite, schimbate şi demontate de către personal competent şi experimentat sub atentă supraveghere a unui supraveghetor competent.

- Fiecare schelă va fi întreţinută corespunzător şi fiecare componentă a acesteia va fi fixată într-o poziţie sigură astfel încât să prevină pe cât posibil desprinderea accidentală.

- Este esenţială o bază sigură, de aceea, pământul sau podeaua pe care va fi poziţionata schela trebuie examinate cu atenţie.

- Acolo unde schelele sunt construite pe suprafeţe solide precum betonul, mici placi de cherestea pot fi folosite în locul planşeelor pentru a preveni spargerea plăcilor de bază.

- Fiecare schelă va fi ancorată corespunzător sau suspendată, iar acolo unde este necesar, i se va asigura un contrafort sau traverse, pentru a asigura stabilitatea.

- Schelele vor fi fixate cu ajutorul unor traverse centrale sau diagonale, sau cu ajutorul amândurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; traversele centrale vor avea lungimea corespunzătoare astfel încât să alinieze şi să împreuneze automat membrele verticale pentru a asigura stabilitatea şi rigiditatea schelei. Toate traversele de legătură vor fi executate în condiţii de siguranţă.

- Ramele sistemului schelei vor fi poziţionate una deasupra celeilalte cu şuruburi fixatoare pentru a asigura alinierea verticală corespunzătoare a picioarelor.

- Orice schelă mobila sau orice schelă ce poate fi mutată pe roţi sau pe şina va fi:

  - Construită astfel încât să se aibă în vedere stabilitatea, şi dacă este necesar pentru stabilitatea ei, se va plasa o greutate la bază;

  - Folosită pe o suprafaţă fermă şi netedă, şi nu pe o suprafaţă înclinată astfel încât să se creeze riscul instabilităţii schelei sau a încărcăturii de pe aceasta;

  - Ancorată în condiţii de siguranţă astfel încât să se evite mişcarea atunci când o persoană lucrează pe schela;

  - Mişcată numai prin împingerea bazei.

- Scările

- Fiecare scară trebuie să fie executate dintr-un material dur şi cu o rezistenţă adecvată scopului pentru care va fi folosită.

- Scările şi scările pliante nu vor fi poziţionate pe bucăţi de cărămidă sau pe alte diverse materiale acre pot periclita stabilitatea, ci vor fi poziţionate pe suprafeţe plane şi ferme.

- Fiecare scară va fi ancorată astfel încât să se evite balansul, să fie ancorate în condiţii de siguranţă ambele braţe.

- Nu se vor folosi scările cu trepte lipsă sau cu trepte rupte, cu traverse rupte sau crăpate, cu o construcţie deteriorată sau cu una din trepte prinsă în cuie, ţinte sau alte improvizaţii.

- Scările vor amplasate în locurile de acces către etaje sau către platforme, cu excepţia locurilor în care sunt deja scări temporare sau permanente.

- Persoana care lucrează pe o scară trebuie să aibă întotdeauna o mână asigurată şi ambele picioare pe aceeaşi treaptă. Nu este permisă staţionarea pe scară a mai multor persoane în acelaşi timp.

- Persoanele care coboară sau urca de pe scară nu trebuie aibă în mâini instrumente sau materiale. Instrumentele pot fi puse în buzunar sau pe curelele speciale cu condiţia ca acestea să nu prezinte nici un pericol iar mişcările să nu fie stânjenite.

- Depozitarea, transportul, utilizarea şi manipularea recipientelor butelii de oxigen şi acetilenă

- Depozitarea recipientelor butelii

Depozitele destinate păstrării recipientelor butelii umplute sau goale vor fi construite şi amenajate în încăperi independente, neetajate sau în aer liber (construcţie semideschisă de tip şopron îngrădit executate din materiale necombustibile, care protejează recipientele butelii împotriva acţiunii razelor solare, intemperiilor sau intervenţiei persoanelor neautorizate.

În cazul depozitarii recipientelor butelii în încăperi, uşile trebuie să se deschidă spre exterior, iar geamurile trebuie să fie mate sau vopsite în alb.

Înălţimea depozitului trebuie să fie de cel puţin 3,25 m de la pardoseala până la elementele cele mai de jos ale acoperişului.

Pentru depozitele tip şopron, înălţimea trebuie minimă este de 2,5 m.

Pardoselile trebuie să fie plane, nealunecoase şi confecţionate din materiale care să excludă posibilitatea producerii de scântei în caz de lovire.

Iluminatul în depozite trebuie să corespundă reglementărilor referitoare la instalaţiile electrice pentru medii cu pericol de explozie.

Temperatura în depozite trebuie astfel asigurate încât să nu depăşească 40° C (în cazul dioxidului de carbon 30° C).

Buteliile vor fi păstrate în poziţie verticală, aşezate în boxe sau în stelaje, asigurate cu lanţuri împotriva căderii.

Buteliile goale vor fi păstrate în zone separate faţă de buteliile pline.

Zonele respective vor fi prevăzute cu inscripţii care să indice, Butelii pline", respectiv, Butelii goale.

Depozitele trebuie să fie prevăzute cu paratrăsnete sau să se găsească în zona de protecţie a acestora.

Este interzisă depozitarea recipientelor butelii în zone umede sau în mediu cu acţiune corozivă asupra materialului din care este construită butelia.

Este interzis a depozita recipientele butelii în spaţii liber accesibile, pe scări, holuri sau în spaţii cu circulaţie de persoane.

Depozitele trebuie să fie dotate cu mijloace de stingere a incendiilor.

În incinta depozitelor vor fi afişate instrucţiuni şi reguli referitoare la manipularea şi depozitarea recipientelor butelii şi, de asemenea, afişe prin care se interzice fumatul, focul deschis şi intrarea persoanelor străine.

- Transportul şi manipularea recipientelor butelii

Transportul recipientelor butelii se va efectua numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare privind transportul mărfurilor periculoase.

Obligatoriu:

- În timpul transportului şi manipulării recipientele butelii trebuie să aibă montat capacul de protecţie.

- În timpul transportului, trebuie să se evite posibilitatea încălzirii acestora sub acţiunea razelor solare sau a altor surse de căldură.

- La transportul individual al recipientelor butelii, intre butelii trebuie să se asigure un material despărţitor (lame de lemn sau să fie transportate pe suporţi de lemn, iar recipienţii să fie prevăzuţi cu inele de cauciuc).

- Pe distanţe scurte, recipientele butelii vor fi transportate pe cărucioare special construite în acest scop.

- Vehiculele care transporta recipiente butelii nu au voie să staţioneze fără supraveghere.

- Nu este permis ca vehiculele să transporte şi alte materiale sau persoane, cu excepţia operatorilor de transport.

- Persoanele care transporta şi manipulează butelii trebuie să fie instruiţi şi examinaţi periodic, cel puţin o dată pe an, de către o comisie special desemnată.

- Este interzisă aruncarea sau rostogolirea recipientelor butelii.

- Manipularea acestora trebuie efectuată cu mare atenţie şi grijă, luându-se măsuri împotriva lovirii, căderii sau murdăririi acestora.

- În timpul transportului, recipientele butelii trebuie aşezate astfel încât robinetele acestora să se afle de aceeaşi parte.

- Recipientele butelii trebuie să fie amplasate la cel puţin 1 m faţă de orice sursă de căldură alta decât cea de tip deschis (radiatoare, aparate de încălzit) şi cel puţin 10 m faţă de sursele cu foc deschis.

Reguli pentru utilizarea şi manipularea recipientelor butelii de acetilenă

- Deservirea recipientelor butelii de acetilena se efectuează numai de către persoane competente, în vârstă de peste 18 ani.

- Robinetele de închidere a recipientelor butelii de acetilena trebuie să fie strâns închise şi fiecare butelie să fie prevăzută cu capac de protecţie.

- Expunerea recipientelor la acţiunea focului poate duce la explozie.

- La depozitare se va evita contactul cu gaze sau substanţe oxidante.

- În zona de lucru, în timpul consumului recipientele butelii de acetilena se folosesc numai în poziţie verticală.

Măsuri de protecţie personală :

- Când se efectuează operaţii de sudură/tăiere cu flacăra oxiacetilenică se utilizează mănuşi, salopetă, casca şi ochelari de protecţie cu lentila filtrantă sau mască de sudură multivizor.

- Fumatul este interzis.

Măsuri de prim ajutor :

- În caz de inhalare, simptomele pot fi: greaţă, dureri de cap, ameţeli, pierderea reflexelor, pierderea mobilităţii motrice şi instalarea inconştienţei.

- Se va asigura evacuarea victimei din zona afectată şi consult medical.

- În cazul producerii unui stop respirator trebuie efectuată respiraţie artificială.

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor

- Punctele de lucru trebuie asigurate cu mijloace de primare de intervenţie (stingătoare).

- Pot fi utilizate toate substanţele de stingere cunoscute.

Reguli pentru utilizarea şi manipularea recipientelor butelii de oxigen

- Deservirea recipientelor butelii de acetilena se efectuează numai de către persoane competente, în vârstă de peste 18 ani.

- Ventilul recipientului se va deschide încet pentru a preveni apariţia şocului de presiune.

- La depozitare se va asigura separarea de gaze inflamabile sau alte materiale combustibile.

- Trebuie evitat contactul cu materiale combustibile, întrucât se pot dezvolta reacţii violente.

- Acţiunea focului asupra recipientului poate provoca spargerea/explozia acestuia.

- Este interzisă manevrarea recipientelor butelii de oxigen cu mâinile murdare sau gresate.

- Nu se vor folosi uleiuri sau unsori pentru întreţinerea ventilului.

- În zona de lucru, în timpul consumului recipientele butelii de oxigen se folosesc în poziţie verticală sau aşezate culcat cu condiţia ca robinetul cu ventil să se găsească 40cm mai sus faţă de orizontală.

- La utilizare, racordarea arzătoarelor la butelie se va face numai prin intermediul dispozitivelor de siguranţă împotriva întoarcerii flacării.

- Arzătoarele de sudare vor fi prevăzute cu câte un element de închidere, pentru admisia gazului combustibil şi pentru oxigen.La manevrarea ambelor robinete se va evita pătrunderea unui gaz în circuitul celuilalt şi invers.

- La aprinderea arzătoarelor, se va deschide cu ¼ robinetul pentru oxigen, apoi robinetul pentru acetilenă, aprinzându-se apoi amestecul rezultat.

- La stingere, se va închide mai întâi robinetul pentru acetilenă, iar după stingerea flacării se închide şi robinetul pentru oxigen.

Măsuri de protecţie personală :

- La manipularea buteliei, fumatul este interzis.

- Când se efectuează operaţii de sudură/tăiere cu flacăra oxiacetilenică se utilizează mănuşi, salopetă, casca şi ochelari de protecţie cu lentila filtrantă sau masca de sudură multivizor.

Măsuri de prim ajutor :

- Inhalarea repetată în cantităţi mai mari de 75% poate provoca greaţă, dificultăţi respiratorii şi convulsii.

- Se va asigura evacuarea victimei din zona afectată şi consult medical.

- În cazul producerii unui stop respirator trebuie efectuată respiraţie artificială.

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor

- Punctele de lucru trebuie asigurate cu mijloace de primare de intervenţie (stingătoare).

- Pot fi utilizate toate substanţele de stingere cunoscute.

- Furtunurile

Toate furtunurile care se folosesc pentru acetilenă, oxigen, combustibil natural sau fabricat sau orice alt combustibil care se poate aprinde sau poate pune în pericol siguranţa angajaţilor, vor fi verificate la începutul lucrului. Furtunurile cu defecţiuni vor fi scoase din uz.

- Cablurile şi portelectrozii

Vor fi folosiţi numai portelectrozii care sunt special fabricaţi pentru sudarea cu arc electric sau pentru tăiere şi care pot fi întrebuinţaţi la intensitatea maximă de curent cerută de electrozi.

Toate componentele străbătute de curent care trec prin portelectrod, pe care sudorul le ţine în mână, trebuie să fie izolate corespunzător tensiunii maxime şi împământate.

Toate cablurile pentru sudură cu arc electric şi cele pentru tăiere vor fi complet izolate, vor fi de tip flexibil şi vor putea suporta curentul maxim necesar desfăşurării lucrării, luând în consideraţie raportul ciclic sub care lucrează arcul sau cuterul.

Un cablu de întoarcere a curentului prin pământ va avea o capacitate de curent electric egală sau mai mare decât capacitatea maximă specificata.

Toate instalaţiile de legare la pământ vor fi verificate pentru a se asigura că sunt rezistente din punct de vedere mecanic şi corespunzătoare din punct de vedere electric.

- Instalaţii electrice

Pot fi folosite atât instalaţii electrice temporare, cât şi permanente. Următoarele standarde de siguranţă este necesar să fie respectate:

Toate instalaţiile electrice vor fi în conformitate cu normele naţionale din România.

Întrerupătoarele de circuit de tip curent de fugă vor fi folosite pentru toate serviciile electrice temporare acolo unde este nevoie.

Prelungitoarele vor avea cablul întreg cu izolaţia exterioară intactă. Refacerea izolaţiei exterioare trebuie făcută astfel încât să se asigure că este la fel de rezistenţă ca şi cea iniţială, în aceeaşi măsură ca şi a materialului original.

Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona în care se lucrează vor fi ridicate la o înălţime adecvată sau vor fi protejate astfel încât să se evite deteriorarea conductorilor, precum şi eliminarea oricăror altor pericole.

Atunci când sunt expuse piese ale echipamentului electric care sunt încărcate electric vor fi afişate semne de avertizare corespunzătoare.

Tablourile temporare de câmp electric vor fi semnalizate cu semne de avertizare şi vor fi protejate cu bariere corespunzătoare.

Transformatoarele vor fi protejate cu carcase izolate individual sau vor fi împrejmuite cu garduri. Accesul la echipament este permis numai personalului de specialitate.

Toată instalaţia temporară vă fi împământata.

Tot echipamentul electric de pe şantier va fi verificat de către unul din supraveghetorii electricieni ai contractorului. Rapoartele acestor inspecţii periodice vor fi înregistrate.

- Permise de lucru cu foc şi permise de lucru pentru lucrări periculoase

Lucrările cu foc sunt acele lucrări periculoase în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu sau explozie din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere (de iniţiere) ori se poate favoriza producerea altor situaţii de urgenţă.

Lucrările cu foc se referă în principal la:

- lucrări de sudare electrică sau oxiacetilenică;

- lucrări de tăiere sau lipire cu flacăra;

- lucrări de topire cu flacără a bitumului sau asfaltului;

- lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

- lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări etc.);

- lucrări de distrugere prin ardere a deşeurilor şi reziduurilor combustibile (ambalaje de lemn, lichide combustibile, resturi menajere, vegetaţie uscată etc.);

Faţă de cele enumerate mai sus, lucrările periculoase reprezintă de asemenea următoarele tipuri de lucrări:

- executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşita poate determina sau favoriza producerea unor incendii sau explozii ori a altor situaţii de urgenţă;

- punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;

- executarea unor lucrări de reparaţii sau de întreţinere periculoase, care pot determina sau favoriza producerea unor incendii sau explozii ori a alte situaţii de urgenţă,

- prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

- lucrări care pot provoca scântei mecanice (polizare, şlefuire, frecare, găurire);

- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite; \

- aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţa vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;

- curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;

- depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase;

Persoanele care urmează să execute lucrări periculoase/cu foc, înainte de începerea acestor lucrări, vor participa obligatoriu la Instructajul special pentru lucrări periculoase, care se efectuează, după caz, astfel:

- privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;

- privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă;

Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia de execuţie a lucrării (Permisul de lucru pentru lucrări periculoase sau Permis de lucru cu foc) sau în Fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Persoanelor care urmează să execute lucrări periculoase li se eliberează autorizaţie de lucru: Permis de lucru cu foc sau Permis de lucru pentru lucrări periculoase.

Personalul de execuţie va avea asupra sa în permanenţă Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor şi exploziilor la executarea lucrărilor cu foc deschis.

Atenţie: Pentru lucrările cu foc deschis prevăzute la lit. a, b, c, d, e, f (lucrări de sudare electrică sau oxiacetilenică, de tăiere sau lipire cu flacără, de topire cu flacără a bitumului, de curăţare prin ardere a unor conducte, de distrugere prin ardere a vegetaţiei uscate, dezgheţări de conducte, robinete etc.) se emite un permis specific - Permis de lucru cu foc.

- Executarea lucrărilor de demolare sau îndepărtare a elementelor din azbest sau din materiale ce conţin azbest

Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări trebuie să efectueze evaluarea acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii, respectiv varietatea mineralogică de azbest şi dimensiunile fibrelor, precum şi gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest.

Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări trebuie să asigure evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător şi să transmită o notificare Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Notificarea trebuie să conţină cel puţin:

- o descriere succintă a amplasamentului şantierului;

- o descriere succintă a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau manipulate;

- o descriere succintă a activităţilor şi a procedeelor aplicate;

- numărul de lucrători implicaţi;

- data de începere a lucrărilor şi durata activităţii;

- o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la azbest.

Notificarea trebuie retransmisa ori de câte ori o modificare a condiţiilor de muncă este susceptibila să conducă la o creştere semnificativă a expunerii la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest.

Excepţie de la obligaţia notificării către Inspectoratul Teritorial de Muncă:

Dacă lucrările de demolare sau îndepărtare sunt de frecvenţă redusă şi expunerea lucrătorului este sporadica şi de mică intensitate, iar din rezultate ale evaluării riscurilor pentru activităţi similare rezulta că limita expunerii la azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări nu este obligat să evalueze starea de sănătate a fiecărui lucrător şi nici să transmită notificare la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Aceste situaţii sunt următoarele:

- activităţi de întreţinere de scurtă durată şi discontinue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;

- îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;

- încapsularea sau acoperirea cu înveliş protector a unor materiale cu conţinut de azbest care se afla în stare bună;

- monitorizarea şi controlul aerului, pecum şi prelevarea de eşantioane pentru a se determina dacă un anumit material conţine azbest.

Măsuri de reducere şi/sau evitare a riscurilor

Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări trebuie să ia toate măsurile adecvate de securitate şi sănătate în muncă.

În cazul anumitor activităţi, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtate a azbestului, de reparare şi întreţinere, trebuie să stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe durata acestor activităţi:

- dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat şi cu alte echipamente individuale de protecţie (îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protecţie, mijloace individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime: centura de siguranţă complexă, casca de protecţie);

- împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest în afara zonei de lucru prin utilizarea de elemnete de reţinere şi captare.

- zone în care lucrătorii să servească masa, fără a exista riscul contaminării cu pulbere de azbest; de asemenea, angajatorul prestator trebuie să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a materialelor cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalaţii.

Planul de lucru trebuie să cuprindă:

- natura şi durata probabilă a lucrărilor;

- locul unde se efectuează lucrările;

- metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea materialelor cu conţinut de azbest;

- măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

- caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protecţia şi decontaminarea celor care efectuează lucrările;

- metodele aplicate pentru protecţia altor persoane prezente la locul unde se efectuează lucrările sau în apropierea acestora.

Angajatorul care efectuează lucrările de demolare sau îndepărtare a elementelor din azbest sau din materiale ce conţin azbest va transmite, la cerere, un exemplar din acest plan reprezentantului beneficiarului/managerului de proiect.

Pentru lucrările de demolare sau îndepărtare a elementelor din azbest sau din materiale ce conţin azbest care se desfăşoară la înălţime se vor respecta toate prevederile legale în vigoare privind lucrul la înălţime.

Angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări are obligaţia să asigure o instruire adecvată pentru toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi la pulbere care conţine azbest. Instruirea trebuie efectuată periodic.

Conţinutul instruirii trebuie să fie uşor de înţeles pentru lucrători şi trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea şi să-şi însuşească cunoştinţele necesare în materie de prevenire şi de securitate, în special în ceea ce priveşte:

- proprietăţile azbestului şi efectele lui asupra sănătăţii, inclusiv efectul sinergic al fumatului;

- tipurile de produse şi materiale care pot conţine azbest;

- operaţiile care pot conduce la expunerea la azbest şi importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;

- practicile profesionale sigure, controalele şi echipamentele de protecţie;

- rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitările şi utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de respiraţie;

- procedurile de urgenţă;

- procedurile de decontaminare;

- eliminarea deşeurilor;

- cerinţele în materie de supraveghere medicală.

Pentru locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile de demolare sau de îndepărtare a azbestului trebuie asigurate măsuri adecvate pentru că acestea:

- să fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare;

- să fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de muncă în aceste zone;

Lucrările de îndepărtare a materialelor conţinând azbest vor fi executate de lucrători cu experienţă, bine instruiţi şi utilizând mijloacele individuale de protecţie stabilite prin instrucţiuni.

Lucrările de îndepărtare nu vor începe până nu se aplică toate măsurile de pregătire a zonei de lucru pentru realizarea protecţiei lucrătorilor şi a mediului înconjurător, incluzând:

- izolarea zonei respective de lucru faţă de celelalte zone de lucru şi de mediul înconjurător (înainte de începerea lucrărilor se vor instala indicatoare de interzicere a accesului şi de păstrare a distanţei în raport cu zona respectivă de lucru);

- asigurarea măsurilor tehnice de captare, reţinere şi prevenire a răspândirii azbestului în exteriorul zonei de lucru şi în mediul înconjurător;

- structurilor de construcţie învecinate care pot fi afectate de pulberea degajată, vor fi acoperite etanş cu foi impermeabile;

- asigurarea măsurilor de colectare a deşeurilor din azbest şi de evacuare adecvată a acestora;

Procedee de îndepărtare a elementelor din azbest sau din materiale ce conţin azbest

Înainte de începerea îndepărtării, materialul ce conţine azbest va fi săturat cu apă (utilizând o substanţă tensioactivă).

Pentru structurile cu conţinut de azbest cu protecţii exterioare, înainte de îndepărtarea protecţiei, aceasta va fi mai întâi perforată, iar materialul de azbest din interior va fi udat corespunzător.

Depozitarea deşeurilor

Deşeurile ce conţin azbest trebuie introduse în ambalaje adecvate (impermeabile) închise etanş şi etichetate, imediat după efectuarea operaţiilor de îndepărtare.

Depozitarea deşeurilor de azbest sau de materiale ce conţin azbest se va face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător.

Deşeurile de azbociment  nu se aruncă şi nu se scutură, nu se toacă şi nu se fac bucăţi.

Plăcile de azbociment se depozitează  în locuri amenajate, vor fi umezite şi învelite în folii impermeabile şi se aplică eticheta tip de deşeu, care specifică faptul că acesta este un deşeu periculos.

Plăcile, foile din azbociment sau alte produse manevrate în sistem manual, vor fi atent depuse în locurile de stivuire şi depozitare stabilite. Piesele sparte, bucăţile şi resturile vor fi colectate şi depuse în ambalaje şi containere închise pentru a nu genera pulberi.

Evacuarea şi transportul deşeurilor

Deşeurile de azbest vor fi transportate la punctele de eliminare astfel încât să nu se producă emisii ale pulberilor de azbest în timpul transportului.

Vehiculele, recipientele refolosibile şi mijloacele de acoperire a încărcăturilor conţinând deşeuri din azbest vor fi curăţate după utilizare.

Contractorul care transporta deşeurile de azbest sau de materiale ce conţin azbest este obligat să respecte măsurile de securitate la locul de eliminare şi în timpul transportului pentru prevenirea poluării solului, subsolului, aerului şi apei.

- MIJLOACE ŞI ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE OBLIGATORII

Executantul se va asigura că în şantier exista echipamente de protecţie adecvate pentru uzul personalului şi vizitatorilor.

Subcontractorii vor furniza propriul lor echipament de protecţie pentru personalul angajat.

Personalul va fi instruit în ceea ce priveşte utilizarea adecvată a echipamentului de protecţie.

Echipamentul de protecţie va fi evaluat şi selecţionat în raport cu potenţialele riscuri. În funcţie de natura activităţii, tipurile de echipament de protecţie necesare vor include:

Îmbrăcăminte cu caracteristici antistatice şi ignifuge (costum salopetă sau costum vătuit, tricou din bumbac probanizat)

Încălţăminte de protecţie (cu bombeu metalic dacă există riscul de lovire prin şocuri mecanice sau strivire)

Cizmele de securitate: Personalul care lucrează în zone umede va purta cizme cu inserţie metalică împotriva tăierilor, înţepăturilor şi talpa antiderapantă.

Casca de protecţie: Toate căştile de protecţie vor fi în conformitate cu standardele naţionale sau cu echivalentul unui standard internaţional. Acolo unde personalul este expus condiţiilor de vânt, căştile vor fi prevăzute cu barete. Căştile de protecţie sunt obligatorii în toate zonele de lucru care ar putea cauza accidente la cap.

Casca de protecţie este un mijloc individual de protecţie a capului împotriva şocurilor mecanice provocate prin căderea de la înălţime.

Casca de protecţie are trei părţi principale:

- Calota;

- Sistem de fixare amortizare;

- Accesorii.

Calota este partea exterioară a căştii de protecţie, care preia solicitările ce acţionează asupra capului, dar care nu are contact nemijlocit cu acesta.

Calota are rolul de a limita presiunea exercitată asupra craniului (în caz de şoc), repartizând forţa de impact pe o suprafaţă cât mai mare.

Pentru a devia obiectele, suprafaţa calotei trebuie să fie netedă şi curbura suficient de pronunţată.

Din punct de vedere al construcţiei se utilizează două modele:

- Calota tip "şapcă", prevăzută cu cozoroc şi bor lateral, de regulă îndoit în sus şi se utilizează în special în cazul în care se transportă sarcini pe umeri;

- Calota tip "pălărie", prevăzută de jur împrejur cu un bor larg, care este recomandată la lucrări în subteran, cartiere, şantiere de demolări, exploatări forestiere.

Calota căştii de protecţie se realizează din materiale plastice termorigide (răşini fenol - formaldehidice sau poliesterice armate cu textile sau fibre de sticlă) şi termoplastice (polietilenă, polipropilenă, acrilonitril – butadien - stiren, policarbonaţi, poliamide etc.).

Protejarea ochilor: Se vor purta ochelari pentru protejarea vederii. Tipul de echipament furnizat poate varia: ochelari de protecţie, viziera de protecţie pentru toată faţa, dar în fiecare caz se va ţine cont de standardul aprobat în vigoare.

Combaterea zgomotului în construcţii:

Producerea zgomotului trebuie eliminată, oriunde este posibil.

Aceasta se poate obţine prin schimbarea metodei de construcţie sau de lucru.

Acolo unde nu este posibil, zgomotul trebuie combătut.

Combaterea zgomotului se poate face prin trei paşi:

- combaterea zgomotului la sursă;

- măsuri colective, incluzând organizarea muncii;

- mijloace individuale de protecţie a auzului.

Combaterea zgomotului la sursă

Aceste măsuri de combatere includ:

- utilizarea unui utilaj care emite mai puţin zgomot;

- evitarea impactului metalului pe metal;

- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibrează;

- amplasarea de atenuatoare de zgomot;

- efectuarea întreţinerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează, nivelul de zgomot poate creşte.

Măsuri colective de combatere a zgomotului

- izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot şi restricţionarea accesului în zonele zgomotoase;

- atenuarea propagării zgomotului aerian prin utilizarea de incinte şi ecrane fonoizolante;

- utilizarea de materiale fonoabsorbante pentru reducerea sunetelor reflectate;

- combaterea zgomotului şi a vibraţiilor care se propagă prin sol, prin utilizarea unor măsuri de amortizare (dale flotante);

- organizarea lucrului în aşa fel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să fie limitat;

- planificarea activităţilor producătoare de zgomot, astfel încât desfăşurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;

- implementarea unor programe de lucru prin care se ţine sub control expunerea la zgomot.

Mijloace individuale de protecţie a auzului

Personalului expus la zgomote i se va asigura echipament de protecţie adecvat. Tipul de protecţie asigurat poate fi: antifoane sau căşti de protecţie antifonică, dar în ambele cazuri se va asigura o atenuare suficientă în ceea ce priveşte riscul punerii în pericol al auzului persoanei în cauză.

Mijloacele individuale de protecţie a auzului trebuie utilizate ca ultimă soluţie.

Atunci când sunt utilizate trebuie respectate următoarele principii:

- antifoanele trebuie purtate efectiv, iar utilizarea acestora trebuie impusă şi urmărită;

- antifoanele trebuie să fie adecvate atât genului de activitate, cât şi tipului şi nivelului de zgomot, şi să fie compatibile cu restul echipamentului de protecţie;

- lucrătorilor trebuie să li se asigure posibilitatea de a alege, dintre diferite antifoane corespunzătoare, pe cel mai confortabil;

- trebuie asigurată instruirea privind modul de utilizare, păstrare şi întreţinere a antifoanelor.

Antifoanele constituie mijloace individuale de protecţie a auzului împotriva acţiunii nocive a zgomotului.

Antifoanele se utilizează la locurile de muncă unde nivelul de zgomot depăşeşte limita maximă admisă (cazangerii, forje, compresoare, ciocane pneumatice, aerodromuri etc.), asigurând o reducere a acestuia cu până la 25 - 35 dB.

În funcţie de modul de aplicare există două tipuri de antifoane:

- antifoane de tip intern (dopuri din cauciuc special, ceară, vată etc.);

- antifoane de tip extern (în formă de scoică sau cască), care acoperă întregul pavilion al urechii.

Avantajele antifoanelor de tip extern:

- atenuează nivelul de zgomot mai mult decât cele de tip intern;

- atenuează cu precădere zgomotele de frecvenţe înalte care sunt şi cele mai nocive;

- sunt mai igienice decât cele interne;

- nu sunt necesare precauţii deosebite pentru întreţinere.

Dezavantajele antifoanelor de tip extern:

- principalul dezavantaj faţă de antifoanele de tip intern îl constituie dificultatea de a fi purtate tip îndelungat datorită forţei de apăsare pe care o exercită asupra urechii şi a masei relativ mari (350 - 450 g);

- costul antifoanelor externe este mai mare faţă de cele interne datorită tehnologie de fabricaţie care este mai complexă;

- antifoanele de tip extern nu se recomandă a fi purtate în medii cu temperatură ridicată deoarece nu permit respiraţia şi transpiraţia pielii din zonele acoperite.

Principalele condiţii de calitate şi confort pe care trebuie să le îndeplinească antifoanele sunt:

- să asigure o atenuare fonică de valoare cât mai mare;

- să nu aibă efecte nocive asupra pielii;

- să asigure inteligibilitatea vorbirii;

- să aibă o greutate cât mai mică.

Echipament de susţinere/ancorare: Lucrătorilor care lucrează la o înălţime mai mare de 2 metri deasupra pământului li se va asigura să poarte o centură de siguranţă complexă (cu frânghie), în cazul în care nu exista facilităţi de protecţie împotriva căderii. Fiecare persoană care este nevoită să lucreze la înălţime şi trebuie să poarte centura de siguranţă, va fi instruită asupra utilizării corecte a echipamentului de protecţie împotriva căderii înainte de începerea lucrului. Centura complexă de siguranţă se utilizează în cazul în care intervenţia comporta lucrul la înălţime sau accesul în spaţii închise.

Mănuşi de protecţie : Personalul expus la risc de posibile accidente la mâna va fi dotat cu mănuşi de protecţie adecvate, pentru a preveni rănile cauzate de folosirea unor materiale ascuţite, abrazive, toxice sau substanţe periculoase.

Măşti de protecţie respiratorie : Lucrătorii care pot fi expuşi noxelor chimice (pulberi, fumuri, vapori) vor fi dotaţi cu măşti de protecţie respiratorie.

Vesta reflectorizantă (pentru intervenţii în zone expuse traficului auto)

Fiecare persoană care în dotare echipament de protecţie este responsabilă pentru utilizarea şi păstrarea lui şi controlarea periodică vizual şi prin încercări pentru a se asigura că acesta îşi păstrează calităţile de protecţie.

Echipament de protecţie pentru sudori, atât pt sudor cât şi pentru cel care îl asista/ajuta :

| Masca de sudură /ochelari de sudură |  | Sorţ de piele |
| --- | --- | --- |
| Jambiere | Ghete | Mănuşi sudor |
| Genunchiere | Cotiere |  |

Executantul se va asigura, de asemenea, că propria conducere şi subcontractorii săi supraveghează în mod regulat folosirea şi starea echipamentului de protecţie din dotarea personalului.

Nefolosirea de către angajaţi în mod necorespunzător a echipamentului de protecţie din dotare va fi sancţionata ca atare.

- CIRCULAŢIA PE ŞANTIER

Contractorul se va asigura că pe şantier limita de viteza prevăzută de lege este respectată. (ex.: vor fi instalate semne de reducere a vitezei pe drum, în apropiere de intrarea în şantier).

Toate suprafeţele de circulaţie de pe şantier vor fi păstrate în condiţii de siguranţă şi ori de câte ori va fi posibil vor fi lărgite pentru a permite trecerea în siguranţă a vehiculelor în direcţii opuse. Vor fi evitate pe cât posibil drumurile în pantă, colţurile fără vizibilitate şi drumurile abrupte.

Conducătorii autovehiculelor şi maşiniştii maşini mobile vor poseda permis de conducere valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea certificat tehnic de calitate valabil. Şoferilor li se poate cere certificatul tehnic al vehiculului şi permisul la control în orice moment. Traseele de circulaţie ale vehiculelor în interiorul şantierului sunt stabilite şi marcate. Este responsabilitatea tuturor conducătorilor de vehicule de a circula strict pe rutele stabilite şi de a nu utiliza traseele de operaţii ale depozitului, atunci când exista trasee separate pentru circulaţia vehiculelor. De asemenea, este interzis altor vehicule, cu excepţia celor aparţinând şantierului, să utilizeze traseele de şantier, acolo unde acestea sunt definite, fără permisiunea dirigintelui de şantier. Conducătorul autovehiculului este obligat să urmeze strict indicaţiile controlorului de trafic şi, de asemenea, cerinţele Planului de securitate şi sănătate (limite de viteză, trasee, etc.), indicate în panourile de avertizare, precum şi semnele de circulaţie, care trebuie instalate şi ele la sus menţionatele puncte de intrare în şantier.

- INSPECŢII

Beneficiarul poate verifica, fără anunţare prealabilă, orice punct de lucru care face obiectul contractului.

Personalului de conducere şi supraveghere al contractorului, precum şi celui al subcontractorilor, i se va cere o supraveghere permanentă a securităţii muncii, zi de zi la locul de muncă şi să ia măsuri imediate pentru a remedia orice defecţiuni sau orice practici nesigure pe care le observă.

Inspecţiile pentru securitatea muncii, care au ca scop identificarea defecţiunilor, condiţiilor şi practicilor care nu prezintă siguranţă, precum şi încălcări ale regulamentelor de securitate a muncii, vor fi realizate în mod regulat de către managerul de proiect, responsabilii HSE şi reprezentanţii desemnaţi ai contractorului şi subcontractorilor. Toate inspecţiile pentru securitatea muncii vor constitui subiectul unui raport scris, întocmit după inspecţie, iar dacă se impune va solicita stabilirea unor acţiuni corective şi preventive.

Dacă sunt identificate nereguli în timpul inspecţiei, se va mai efectua o inspecţie după o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât să se asigure că acele nereguli au fost remediate cu promptitudine şi în mod eficient.

SC DELGAZ GRID SA îşi rezervă dreptul de a solicita orice documente, rapoarte sau alte informaţii care pot fi în legătură cu prevederile contractului.

Contractorul poate obiecta la aceste solicitări în scris.

- RAPORTAREA INCIDENTELOR/ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

În cazul rănirii unei persoane sau în cazul unui accident/incident cu consecinţe serioase sau fatale asupra muncitorilor sau lucrării în execuţie, responsabilul de lucrare va informa imediat şeful direct şi managerul de proiect.

În cazul în care incidentul trebuie raportat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, va fi contactat lucrătorul desemnat sau serviciul intern/extern de prevenire şi protecţie şi conducerea contractorului.

Raportarea se va realiza prin completarea formularului de comunicare operativă (Anexa 13 din HG nr. 1425/2006 actualizat) către Inspectoratul Teritorial de Muncă, managerul de proiect şi Departamentul HSE al beneficiarului.

Contractorul va raporta pentru luna precedentă, până cel târziu a cincea zi calendaristică a lunii următoare, către beneficiar:

- număr de lucrători angajaţi pentru efectuarea lucrărilor (personal propriu şi subcontractori)

- număr de ore lucrate de către aceştia în perioada raportată;

- număr de accidente de muncă, accidente uşoare înregistrate şi alte incidente în timpul muncii, inclusiv incidente fără zile de incapacitate de muncă, dar care au necesitat tratament medical sau acordarea de prim ajutor, inclusiv condiţiile nesigure/periculoase;

- zilele de incapacitate temporară de muncă pentru accidentaţii în muncă;

În cazul producerii accidentelor de muncă mortale sau ale unor evenimente grave, contractantul va anunţa imediat Departamentul SSM/SU/PM al SC DELGAZ GRID SA.

Persoane de contact din Departamentul SSM/SU/PM:

Maftei Mara Ionela – Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Iași

mobil  0753093762;

e-mail: mara.maftei@delgaz-grid.ro

NOTĂ: În funcţie de locaţia unde se desfăşoară lucrarea, vor fi contactaţi atât managerul de proiect/coordonatorul de securitate şi sănătate al lucrării respective, cât şi personalul SSM/SU/PM la nivel de centru de reţea/judeţ.

- DECLARAŢIE CONTRACTOR/CONTRACTANT

Declaraţia contractantului

SC ......................................................................................................... reprezentată legal prin ......................................................................................... în calitate de .................................................... ne asumăm responsabilitatea respectării cerinţelor prezentate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului.

Această declaraţie este parte integrantă din contractul încheiat cu SC DELGAZ GRID SA şi atestă disponibilitatea şi capacitatea firmei noastre privind aplicarea principiilor de securitate şi sănătate în muncă.

Contractant,

Reprezentant legal

Dată

Ştampila

- ANEXE – formulare de lucru (se completează după caz, dacă este necesar):

ANEXA 1 – Declaraţia prealabilă

ANEXA 2 – Permisul de lucru cu foc

ANEXA 1

DECLARAŢIA PREALABILĂ

- Data comunicării

- Adresa exactă a şantierului

- Beneficiarul lucrării (numele şi adresa)

- Tipul lucrării

- Managerul de proiect (numele şi adresa)

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă (nume şi adresa) pe durata elaborării proiectului

- Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă (nume şi adresa) pe durata realizării lucrării

- Data prevăzută pentru începerea lucrării

- Durata estimativă a lucrărilor din şantier

- Numărul maxim estimat de lucrători pe şantier

- Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier

- Datele de identificare a antreprenorilor/subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi

ANEXA 2

(Anexa nr. 4 la Ordin nr. 163/28.02.2007)

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr........ din...........

| Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ...................................... ajutat de doamna/domnul ..........................................................................., care urmează să execute ............................................................................. folosind ........................................................... la (în) .............................................................................................................................................. Lucrările încep la data de .................... oră ........, şi se încheie la data de.................... oră ........ . |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri : - Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acestora, pe o rază de ................................................ metri, astfel : ........................................................................................................................................... |  |  |
| - Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: ............................................................................................................................................ |  |  |
| - Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: ............................................................................................................................................ |  |  |
| - Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. |  |  |
| - Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiza nr. .............. din ..................... eliberat de ........................................................................................................................... (acolo unde este cazul). |  |  |
| - Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru: ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ |  |  |
| - Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor. |  |  |
| - Lucrările cu foc deschis nu se vor executa dacă sunt condiţii de vânt. |  |  |
| - Pe timpul lucrărilor se asigura supravegherea acestora de către Doamna/domnul ................................................................................................................. |  |  |
| - Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi închiderea lucrării. |  |  |
| - Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigura de către Doamna/domnul ................................................................................................................. |  |  |
| - Supravegherea lucrărilor cu foc se sigură de către Doamna/domnul ................................................................................................................. |  |  |
| - Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la Grupul de Pompieri al Judeţului, prin telefon 112 |  |  |
| - Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului Doamna/domnul ................................................................................................................. |  |  |
| - Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului |  |  |
| Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura |
| Emitentul |  |  |
| Şeful sectorului în care se execută lucrările |  |  |
| Executanţii lucrărilor cu foc |  |  |
| Persoana de specialitate cu atribuţiuni în domeniul apărării împotriva situaţiilor de urgenţă |  |  |

- EVALUARE RISCURI DE ACCIDENTARE ŞI MĂSURI DE PREVENIRE PROPRII ŞANTIERULUI

  - Date identificare lucrare

  - Lista identificare riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională

  - Planul de securitate şi sănătate al şantierului

  - DATE IDENTIFICARE LUCRARE

Denumire proiect/lucrare: “Construire clădire de depozitare/vestiare, str. Sf. Petru Movilă 38, Iași (etapa 2)”

Descrierea zonei:

Accesul persoanelor: Accesul în zona este permis doar lucrătorilor angajaţi, fiind interzis accesul persoanelor neautorizate, cu desăvârşire al femeilor gravide şi lăuzelor.

Echipamente de muncă (unelte, scule, instalaţii de ridicat, schele, scări, dispozitive de lucru):

Materiale utilizate (material tubular, semifabricate etc.):

Substanţe chimice utilizate:

Organizarea muncii: Lucrările sunt planificate şi se execută în baza unui program de lucru cu respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă şi a instrucţiunilor proprii de securitate.

  - LISTA IDENTIFICARE RISCURI DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

| FACTORUL DE RISC ANALIZAT |  | DA | NU | Nu este cazul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se desemnează şef de echipa pentru coordonarea lucrărilor? |  |  |  |
|  | Se asigura delimitarea şi semnalizarea corespunzătoare a a zonei de lucru? |  |  |  |
|  | Angajaţii dispun de EIP/mijloacele de protecţie necesare, iar acestea sunt instruiţi să le utilizeze corespunzător? |  |  |  |
|  | EIP sunt întreţinute curate şi în stare bună (fără deteriorări care să afecteze siguranţa angajaţilor)? |  |  |  |
|  | Se asigura verificarea vizuală a EIP/mijloacelor de protecţie înainte de utilizare? |  |  |  |
|  | Angajaţii sunt instruiţi şi desfăşoară activităţi conform calificării pe care o deţin? |  |  |  |
|  | Se întocmesc permise de lucru cu foc pentru lucrul cu pericol de incendiu sau explozie? |  |  |  |
|  | Aparatura utilizată pentru lucrările de sudură este prevăzută cu regulatoare de presiune şi opritoare de întoarcere a flacării pe furtune? |  |  |  |
|  | Se verifica înainte de utilizare, vizual şi prin încercare, uneltele manuale? Se asigura utilizarea corectă şi în stare corespunzătoare a acestora? |  |  |  |
|  | Se realizează verificarea integrităţii şi funcţionalităţii echipamentelor de muncă înainte de utilizare? Se utilizează corect şi în stare corespunzătoare? |  |  |  |
|  | Se asigura mijloacele primare de intervenţie în caz de incendiu (stingătoare) în zona de lucru? |  |  |  |
|  | Autovehiculele din dotare au echipamente de siguranţă rutieră (triunghiuri reflectorizante) şi trusă de prim ajutor? |  |  |  |
|  | Se respectă reglementările privind fumatului la locul de muncă? |  |  |  |
|  | Se verifică starea corespunzătoare a uneltelor electrice şi cablurilor de alimentare? |  |  |  |
|  | Se desfăşoară activităţi la înălţime cu risc de cădere? |  |  |  |
|  | Este nevoie de scară sau schelă? Se asigura starea lor corespunzătoare? |  |  |  |
|  | Sunt utilizate substanţe chimice periculoase, se cunosc şi se respectă regulile de siguranţă specifice la manipularea acestora? |  |  |  |
|  | Se execută lucrări de demolare înlocuire de materiale cu conţinut de azbest? |  |  |  |
|  | Sunt utilizate mijloace de ridicat? Sunt autorizate ISCIR? |  |  |  |
|  | Se cunosc şi sunt identificate reţelele altor utilităţi la efectuarea lucrărilor de săpare, excavare? |  |  |  |
|  | Există spaţii închise? Sunt disponibile mijloacele EIP necesare (centura de siguranţă complexă, masca de protecţie cu aducţiune de aer, casca de protecţie? Se asigura monitorizarea atmosferei de muncă cu detectoare de gaz? |  |  |  |
|  | Condiţii atmosferice: Poate exista expunere la temperaturi necorespunzătoare (canicula, frig)? |  |  |  |

  - PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

| Pericol/ Neconformităţi | Măsuri preventive/Acţiuni în scopul realizării măsurii | Responsabilităţi | Termen de realizare | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZAREA ŞANTIERULUI |  |  |  |  |
| Igiena muncii | Asigurarea aprovizionării cu apă potabilă |  |  |  |
|  | Asigurarea de vestiare/spaţii amenajate pentru pauze |  |  |  |
|  | Asigurarea de grupuri sanitare (toalete) conectate la un rezervor septic sau de toalete ecologice |  |  |  |
|  | Instruirea periodică a lucrătorilor asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională |  |  |  |
|  | Instruirea specifică cu privire la utilizarea EIP (echipament individual de protecţie) necesare lucrărilor din şantier |  |  |  |
| Electricitate | Instalarea în şantier a unui tablou electric cu împământare verificată |  |  |  |
|  | Asigurarea de unelte electrice, maşini electrice, cabluri de racordare în conformitate cu prevederile legale, inspectate periodic |  |  |  |
| Transport intern | Definirea căilor de acces, a pasajelor, a locurilor de depozitare a materialelor, a locurilor de depozitare a deşeurilor |  |  |  |
|  | Respectarea cerinţelor pentru exploatarea mijloacelor de ridicat |  |  |  |
|  | Respectarea cerinţelor pentru locurile de muncă semipermanente, cum ar fi cele pentru îndoirea fierului, activităţi de lăcătuşerie etc. |  |  |  |
| Cădere de la înălţime | Asigurarea de paravane şi balustrade pentru eliminarea pericolului de cădere în gol |  |  |  |
|  | Evaluarea zonei de lucru înainte de începerea lucrărilor pentru identificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Semnalizarea de securitate şi de acces interzis pentru persoanele fără răspunderi în zona de lucru prin montarea de panouri şi prescripţii avertizoare |  |  |  |
|  | Utilizarea caştilor de protecţie şi centurilor de siguranţă complexe |  |  |  |
| Alunecări, împiedicări şi căderi | Menţinerea în starea corespunzătoare a amplasamentului şi asigurarea ordinei în zona de lucru |  |  |  |
|  | Asigurarea de scări duble pentru lucrul la mică înălţime (mai puţin de 2 m de la baza de referinţă până la tălpile lucrătorului) |  |  |  |
| Căderea de pe schele sau scări | Verificarea stabilităţii schelei sau a scării înainte de începerea lucrărilor |  |  |  |
|  | Utilizarea de EIP (echipament individual de protecţie) adecvat în funcţie de situaţie: centura de siguranţă, casca de protecţie, încălţăminte antiderapantă |  |  |  |
| Căi de acces şi zone de deplasare | Căile de acces în zona de lucru trebuie să fie în permanenţă libere şi să asigure securitatea lucrătorilor |  |  |  |
|  | Căile de acces şi zonele de deplasare trebuie corect dimensionate şi semnalizate corespunzător |  |  |  |
| Manipulare manuală materiale şi obiecte | Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte prin mijloace de protecţie colectivă (plase metalice, copertine etc.) şi mijloace individuale de protecţie (căşti de protecţie, încălţăminte cu bombeu de siguranţă) |  |  |  |
|  | Respectarea sarcinilor maxime admise pentru materialele şi obiectele manipulate şi transportate manual sau cu mijloace nemecanizate (Masa maximă admisibilă/om: 50 kg pt. 22-45 ani 30 kg pt. 46-55 ani) |  |  |  |
| Platforme de lucru | Platformele de lucru, podeţele, schelele şi/sau scările trebuie dimensionate şi construite astfel încât lucrătorii să nu cadă sau să fie expuşi căderilor de obiecte |  |  |  |
| Identificare riscuri şi semnalizare de securitate | Analiza siguranţei amplasamentului şi a caracteristicilor specifice zonei de lucru înainte de începerea lucrărilor pentru a preveni posibile accidente şi a evita expunerea la substanţe periculoase |  |  |  |
|  | Îngrădirea şi semnalizarea zonei de lucru |  |  |  |
| INSTALAŢII, MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE DE MUNCĂ |  |  |  |  |
| Starea tehnică a instalaţiilor, maşinilor şi echipamentelor | Instalaţiile, maşinile şi echipamentele utilizate trebuie menţinute într-o bună stare de funcţionare |  |  |  |
|  | Lucrătorii care le exploatează trebuie să fie formaţi profesional şi instruiţi corespunzător pentru manevrele pe care le efectuează |  |  |  |
| Instalaţii şi aparate sub presiune | Aceste echipamente trebuie verificate şi supuse încercărilor şi controlului periodic de către personal abilitat |  |  |  |
| PRIMUL AJUTOR |  |  |  |  |
| Acordarea primului ajutor în caz de accidente şi contactarea serviciilor specializate (serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri) | Dotarea cu truse de prim ajutor |  |  |  |
|  | Asigurarea de personal pregătit în acest scop (salvatori) |  |  |  |
|  | Asigurarea de mijloace de comunicare în caz de urgenţă (telefoane mobile) |  |  |  |
|  | Asigurarea mijloacelor de transport şi evacuare pentru acordarea de îngrijiri medicale lucrătorilor accidentaţi |  |  |  |
| EXCAVARE, SĂPARE MECANICĂ, UTILIZAREA EXCAVATOARELOR/BULDOEXCAVATOARELOR |  |  |  |  |
| Pericol de cădere a operatorului de pe buldozer | Utilizarea de încălţăminte adecvată pentru siguranţă la urcarea şi coborârea de pe utilaj |  |  |  |
| Accidentarea persoanelor sau a altor vehicule la manevra cu spatele | Verificarea cu atenţie la începerea lucrului a funcţionării semnalizării acustice şi luminoase pentru mersul cu spatele |  |  |  |
|  | Asigurarea la mersul cu spatele |  |  |  |
| Distrugerea reţelelor subterane | Analiza planurilor de amplasare a utilităţilor înainte de începerea lucrărilor. Se vor consemna în PV de predare a amplasamentului toate datele referitoare la amplasarea reţelelor de utilităţi. Se va solicita asistenţa tehnică de la deţinătorii de utilităţi pe parcursul desfăşurării lucrărilor. Se va acorda o atenţie specială săpăturii realizate în zone de intersecţii a reţelelor |  |  |  |
| Operaţiuni neautorizate | Asigurarea utilajului înainte de părăsire |  |  |  |
| TRANSPORTUL, ÎNCĂRCAREA/DESCĂRCAREA, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONTRUCTIE |  |  |  |  |
| Pericol de cădere a materialelor din utilajul de transport | Materialele tubulare, cât şi în colaci se vor asigura pe durata transportului pentru a preveni rostogolirea sau căderea lor din vehiculele de transport |  |  |  |
| Accidentarea persoanelor sau a altor vehicule la încărcarea/descărcarea şi manipularea mecanizată a materialelor | Operatorul utilajului se va asigura că în zona de lucru nu sunt persoane sau alte vehicule posibil a fi accidentate pe durata operaţiilor de manipulare |  |  |  |
| Utilizarea unor utilaje şi echipamente neadecvate (improvizaţii) | Se vor utiliza utilaje de încărcare/descărcare cu sarcina corespunzătoare greutăţii lăzilor cu materiale şi utilizarea unor chingi sau benzi care să reziste la greutatea maselor manipulate |  |  |  |
| Accidente rutiere la transportarea materialelor | Semnalizarea adecvată a materialelor în partea din spate a utilajelor, vehiculelor cu care se transporta materialele, asigurarea materialelor pe timpul transportului. Se vor utiliza numai vehicule şi utilaje pe care materialele vor avea o sprijinire sigură |  |  |  |
| Manipulare manuală necorespunzătoare | Se va estima greutatea materialelor manipulate manual şi se vor asigura instruirile necesare pentru cunoaşterea regulilor de manipulare corectă şi ridicare a greutăţilor, în funcţie de aceasta se va aloca personalul apt fizic |  |  |  |
| Depozitarea neadecvată a materialelor | Materialele se vor depozita pe o suprafaţă plană pe rafturi sau europaleţi. Stivă nu va avea înălţime ≤2m. Dacă nu sunt depozitate ambalat, se vor lua măsuri de sprijinire a lor pentru evitarea rostogolirii/alunecării/răsturnării. Materialele în colaci se vor depozita pe o suprafaţă plană pe europaleţi. Înălţimea max. de depozitare ≤ 2m. |  |  |  |
| TĂIEREA ŞI SPARGEREA ASFALTULUI, BETONULUI |  |  |  |  |
| Accidentarea operatorului | Nu se va utiliza maşina de tăiat asfalt/beton fără apărătoarea de protecţie. Atenţie la schimbarea pânzei. Nu se vor accepta improvizaţii. Operatorul va acorda atenţie sporită, în cazul utilizării picamerului electric sau pneumatic, pentru a nu-şi provoca autoaccidentarea. |  |  |  |
| Expunerea îndelungată la zgomot | Se vor utiliza utilaje şi echipamente cu nivel scăzut de zgomot. Operatorul va utiliza echipament individual de protecţie împotriva zgomotului (căşti antifon, antifoane interne etc.). |  |  |  |
| Expunerea îndelungată la vibraţii | Se va evita expunerea continuă pe perioade lungi de timp la vibraţii a operatorului (se vor alterna perioadele de lucru cu pauze de refacere, se va roti personalul). Se va asigura examinarea medicală periodica corespunzătoare a lucrătorilor expuşi vibraţiilor. |  |  |  |
| SĂPARE MANUALĂ A ŞANŢURILOR, TALUZAREA MALURILOR |  |  |  |  |
| Accidentarea personalului | Se va folosi EIP adecvat situaţiei din teren |  |  |  |
|  | Materialul rezultat din săpătura se va depozita la o distanţă de minim 60 cm de marginea şanţului pentru a evita alunecarea acestuia înapoi în sunt sau pentru a evita surparea malurilor |  |  |  |
|  | În zonele unde solul este preponderent pietros-nisipos sau şanţuri cu adâncime mai mare de 1,2 m se vor lua măsuri suplimentare de sprijinire a malurilor împotriva surpării |  |  |  |
|  | Se vor utiliza doar unelte sigure, fără posibile defecte (cozi crăpate, mânere neasigurate etc.) sau cu improvizaţii care pot induce accidente de muncă |  |  |  |
| Asigurarea traficului cetăţenilor şi autovehiculelor | Pentru zonele de lucru care rămân deschise pe o perioadă mai lungă de timp, se va asigura accesul trecătorilor şi autovehiculelor pe toată durata execuţiei prin instalarea de podete, pasarele temporare cu o rezistenţă şi o lăţime corespunzătoare pentru a asigura siguranţa traficului sau, după caz, se vor amenaja drumuri deviate |  |  |  |
| Distrugerea reţelelor subterane | Analiza planurilor de amplasare a utilităţilor înainte de începerea lucrărilor. Se vor consemna în PV de predare a amplasamentului toate datele referitoare la amplasarea reţelelor de utilităţi. Se va solicita asistenţa tehnică de la deţinătorii de utilităţi pe parcursul desfăşurării lucrărilor. Se va acorda o atenţie specială săpăturii realizate în aceste zone de intersecţii sau paralelism cu alte utilităţi. |  |  |  |
| ÎNCĂRCAREA/DESCĂRCAREA, TRANSPORTAREA ŞI DEPOZITAREA MATERIALULUI EXCEDENTAR REZULTAT DIN SĂPĂTURA |  |  |  |  |
| Accidente şi daune | Nu se va depozita materialul excedentar decât în locuri prestabilite, de comun acord cu autorităţile locale |  |  |  |
|  | Vehiculele se vor încărca astfel încât în timpul transportului să nu se reverse materialul excedentar rezultat din săpătura peste parapeţii remorcilor, basculantelor. Nu se va încărca decât sarcina totală admisă a mijlocului de transport. |  |  |  |
|  | Locaţiile grămezilor de pământ formate de-a lungul şanţului se vor alege astfel încât să nu perturbe traficul, să nu provoace daune în cazul unor ploi torenţiale care ar putea antrena aceste grămezi de pământ |  |  |  |
|  | În momentul basculării în locurile prestabilite, operatorul vehiculului se va asigura că în zona de acţiune nu se afla persoane sau obiecte |  |  |  |
|  | În momentul realizării lucrărilor în şanţuri sau gropi de poziţie, se vor asigura măsuri de evitare a accidentării lucrătorilor din aceste zone. |  |  |  |
| EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SUDARE/TĂIERE/LIPIRE |  |  |  |  |
| Accidente ale sudorului prin manevrarea improprie a echipamentelor de muncă | Utilizarea polizorului unghiular pentru tăierea/şanfrenarea capetelor de bare/conducte/table. Nu se vor folosi echipamentele de muncă respective fără apărătorile/capacele de protecţie din dotare |  |  |  |
|  | Se va utiliza EIP adecvat (ochelari protecţie, masca de sudor, şorţ, jambiere etc.) Operatorul se va asigura că în zona de lucru nu există pericol de foc/incendiu, datorită utilizării echipamentelor de muncă care pot produce scântei |  |  |  |
|  | Posibilitatea blocării discului polizorului în timpul funcţionarii, situaţie în care se poate smuci aparatul din mână şi se poate cauza accidentarea lucrătorului |  |  |  |
| Pericol de explozie | La sudura oxiacetilenică se va păstra distanţa necesară între tubul de oxigen şi cel de acetilena şi locul unde se va realiza sudură. Buteliile se vor transporta de la un punct de sudură la altul numai cu cărucior special pentru butelii |  |  |  |
| Pericol de incendiu | Înainte de începerea lucrării se vor îndepărta materialele combustibile şi inflamabile din zona de lucru a sudorului |  |  |  |
| Pericol de electrocutare | La sudura electrică se vor utiliza doar aparate de sudură care corespund din punct de vedere tehnic, fără defecte la cablurile de alimentare sau la portcleştele electrodului. Se vor utiliza cizme electroizolante în medii apoase. |  |  |  |
| Plăgi arse | Nu se va pune mâna pe zona în care s-a efectuat sudura decât după ce aceasta se va răci (pericol de arsuri grave). |  |  |  |
| Stropi de sudură | Folosirea EIP din dotare (şorţ, mănuşi, jambiere ochelari/masca). |  |  |  |
| Expunerea la flama/scântei | Se vor purta ochelari sau ecrane de protecţie. |  |  |  |
| Accidente la operaţiile de pregătirea materialelor în vederea utilizării | Se va acorda atenţie sporită la tăierea şi ajustarea materialelor, să nu se provoace tăieturi datorate echipamentelor cu lama sau vârf ascuţit (ghilotina, raşcheta, debavurator etc.). |  |  |  |
|  | La utilizarea frezei se vor lua toate măsurile necesare preîntâmpinării unor accidente cauzate de tăiere. |  |  |  |
|  | Se va purta EIP necesar (ochelari de protecţie, salopete, mănuşi termorezistente etc.). |  |  |  |
| REFACEREA CAROSABILULUI (BETONARE, ASFALTARE, PIETRUIRE, PAVARE ETC.) |  |  |  |  |
| Accidentarea trecătorilor | Zonele în care se realizează asfaltarea, betonarea, pavarea, dalarea se vor semnaliza corespunzător atât pe timp de zi, cât şi noaptea până la întărirea betonului, asfaltului. Pe toată această perioadă se vor asigura căi de acces secundare. |  |  |  |
|  | Înaintea începerii lucrărilor se vor anunţa cetăţenii din zona riverană cu privire la operaţiile care vor avea loc prin anunţuri, afişe etc. |  |  |  |
| MODIFICARE, REABILITARE, REALIZARE INSTALAŢII UTILITĂŢI (apă, canalizare, gaz, energie electrică, termoficare) |  |  |  |  |
| Intervenţii şi execuţii neautorizate | Toate lucrările de intervenţie şi întreţinere la instalaţii şi echipamente electrice se vor realiza de către firme autorizate/personal autorizat şi instruit corespunzător conform instrucţiunilor de lucru specifice şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în munca pentru activitatea desfăşurată, în baza autorizaţiei de lucru. |  |  |  |
| Lucrul la înălţime | La înălţimi ≥ 2 m se vor utiliza scări, schele, balustrade de protecţie etc. Nu se acceptă improvizaţii care măresc riscul de cădere. Atât pentru lucrul la înălţime, cât şi la mică înălţime (mai puţin de 2m de la tălpile lucrătorului) se vor utiliza echipament şi mijloace individuale se protecţie adecvate (casca de protecţie, după caz: centura şi frânghie de siguranţă, balustrade şi paravane de protecţie, scări, schele) |  |  |  |
| Accesul în cămine de utilităţi (apă, gaz, termoficare, canalizare) | Înainte de accesul în cămine de utilităţi se va asigura controla atmosferă cu ajutorul detectoarelor de gaz |  |  |  |
|  | Pentru accesul în cămine în cămine de vane se vor utiliza echipamentul şi mijloacele individuale de protecţie adecvate |  |  |  |
| Echipamente şi scule | Nu se vor folosi decât scule şi echipamente verificate, care corespund din punct de vedere tehnic operaţiei care urmează să se desfăşoare. |  |  |  |
| Accidentare prin electrocutare | Instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice şi de acţionare a echipamentelor tehnice trebuie în aşa fel asigurate şi întreţinute încât să nu prezinte pericol de explozie, de incendiu sau de electrocutare a lucrătorilor prin atingere directă sau indirectă |  |  |  |
|  | Prelungitoarele vor avea cablul întreg cu izolaţia exterioară intactă. Refacerea izolaţiei exterioare trebuie făcută astfel încât să se asigure că este la fel de rezistenţă ca şi cea iniţială, în aceeaşi măsură ca şi a materialului original |  |  |  |
|  | Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zonă în care se lucrează vor fi ridicate la o înălţime adecvată sau vor fi protejate astfel încât să se evite deteriorarea conductorilor, precum şi eliminarea oricăror altor pericole. |  |  |  |
|  | Personalul executant va utiliza în mod adecvat echipamentul şi mijloacele individuale de protecţie stabilite conform evaluării riscurilor identificate. |  |  |  |
|  | Se vor utiliza numai echipamente/mijloace individuale de protecţie şi echipamente de muncă adecvate nivelului de tensiune din reţea şi care sunt verificate în termenele scadente. |  |  |  |
|  | Nu se acceptă improvizaţiile la instalaţiile electrice ale echipamentelor, echipamente uzate etc. |  |  |  |
|  | Transformatoarele vor fi protejate cu carcase izolate individual sau vor fi împrejmuite cu garduri. Accesul la echipament este permis numai personalului de specialitate. |  |  |  |
|  | Instalaţiile electrice temporare vor fi împământate. |  |  |  |
| EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE SAU ÎNDEPĂRTARE A ELEMENTELOR DIN AZBEST SAU DIN MATERIALE CE CONŢIN AZBEST |  |  |  |  |
| Riscuri datorate amenajării necorespunzătoare a zonei de muncă | Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, angajatorul lucrătorilor care efectuează aceste lucrări trebuie să ia toate măsurile adecvate de securitate şi sănătate în muncă şi să elaboreze planul de lucru, care să cuprindă metodele corecte de lucru şi regulile de siguranţă care trebuie respectate.. |  |  |  |
| Neutilizarea sau uitilizarea necorespunzătoare a echipamentului şi mijloacelor individuale de protecţie | Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat şi cu alte echipamente individuale de protecţie (îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protecţie, mijloace individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime: centura de siguranţă complexă, casca de protecţie) |  |  |  |
| Risc de contaminare şi inhalare pulberi de azbest | Amenajarea de locuri special destinate în care lucrătorii să servească masa, fără a exista riscul contaminării cu pulbere de azbest |  |  |  |
|  | Instruire adecvată pentru toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi la pulbere care conţine azbest |  |  |  |
| Risc de cădere materiale şi obiecte | Delimitarea şi marcarea zonei de lucru cu indicatoare de semnalizare şi interzicerea accesului neautorizat în zona de lucru. |  |  |  |
| Manipulare, depozitare şi evacuare | Depozitarea deşeurilor de azbest sau de materiale ce conţin azbest se va face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător. |  |  |  |
|  | Plăcile de azbociment se depozitează în locuri amenajate, vor fi umezite şi învelite în folii impermeabile şi se aplică eticheta tip de deşeu, care specifică faptul că acesta este un deşeu periculos. |  |  |  |

AVIZAT:								ELABORAT:

Manager de proiect:	Palie Răzvan						Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă

Medic medicina muncii (beneficiar)

Medic medicina muncii (contractor)

Reprezentanţi salariaţi beneficiar (reprez. Sindicat)

Şef Şantier Contractor