CONTRACT SECTORIAL DE LUCRARI

Preambul

- In temeiul Legii nr 99/2016  privind achizitiile sectoriale si a HGR nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, s-a incheiat prezentul contract executie lucrari, intre:

- PARTI CONTRACTANTE:

DELGAZ GRID S.A., cu sediul in Targu Mures, str. B.dul Pandurilor, nr. 42, tel. 0365 403300, fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2000000326265, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures, reprezentata prin d-nul Director General ……… si ………….. - Director General Adjunct, in calitate de Achizitor

Si

Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Numar de inmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ], deschis la [ ], reprezentata legal prin [ ] in calitate de Executant

CLAUZE SPECIFICE

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta executarea lucrarilor de modernizare, recompartimentare, modificare a fațadelor la clădirile identificate cu nr. 36189-C1 și 30238-C1 - Bdul. Sofia Vicoveanca, FN, Mun. Suceava, Jud. Suceava,  mentionate in tabelul de mai jos, in perioada convenita, la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Inserare tabel SAP

CONDITII COMERCIALE

Pretul

Pretul lucrarilor executate este cel specificat in prezentul contract, in tabelul de la art. 1.1.

Ajustarea pretului contractului se va putea face in orice moment dupa data semnarii contractului, exclusiv pentru restul ramas de executat, termenul de referinta fiind data semnarii contractului / data solicitarii anterioare de ajustare.

In vederea ajustarii se utilizeaza urmatoarea formula:

Va = V0 x [(1-p) x ICCn/ICCdata referinta + p] unde:

- Va = valoarea ajustata a restului ramas de executat;

- Vo = valoarea restului ramas de executat conform preturilor prevazute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

- p = valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

- ICCn = indicele de cost în constructii total valabil la data solicitarii de ajustare;

- ICCdata referinta = indicele de cost în constructii total aferent lunii semnarii contractului/data solicitarii anterioare de ajustare.

Indicii de cost in constructii total sunt cei publicati de Institutul National de Statistica si publicati lunar in Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15 "Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura".

Pretul actualizat in baza conditiilor de ajustare anterior mentionate devine noul pret al contractului iar indicatorul de cost devine noul indicator de referinta fata de care se face o noua actualizare.

Daca niciuna dintre parti nu solicita o ajustare a pretului, atunci acesta nu se ajusteaza.

2.1.3 In cazul depasirii termenului de executie stabilit prin contract, pretul contractului nu va fi actualizat pentru perioada care excede perioada de executie din contract. Pentru restul de executat, dupa implinirea termenului de executie angajat, se vor deconta preturile stabilite la ultima actualizare aplicata inainte de indeplinirea termenului de executie.

2.1.4 Ajustarea prețului ca urmare a modificărilor legislative

2.1.4.1 Prin excepție de la prevederile art. 2.1.2, prețul contractului poate fi ajustat și în cazul în care, ulterior datei de referință prevăzute la art. 2.1.2, intervin modificări legislative (inclusiv adoptarea, modificarea sau abrogarea actelor normative) care generează un impact direct asupra costurilor de executare a contractului.

2.1.4.2 Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică exclusiv pentru costurile suplimentare sau economiile de cost care:

- nu sunt acoperite prin mecanismul de ajustare prevăzut la art. 2.1.2;

- nu au fost previzibile la data depunerii ofertei;

- sunt direct determinate de modificarea legislativă și sunt justificate prin documente.

2.1.4.3 În cazul în care modificările legislative conduc la creșterea costurilor și/sau la întârzieri, executantul este îndreptățit, cu respectarea prevederilor contractuale privind revendicările, la:
(a) ajustarea corespunzătoare a prețului contractului; și/sau
(b) prelungirea duratei de execuție, dacă este cazul.

2.1.4.4  În cazul în care modificările legislative conduc la diminuarea costurilor, Achizitorul are dreptul la reducerea corespunzătoare a prețului contractului.

Ajustarea prețului în temeiul prezentei clauze se va calcula exclusiv pentru diferența de cost efectiv generată de modificarea legislativă și nu va include elemente de cost deja reflectate în indicii de cost în construcții utilizați conform art. 2.1.2.

Valoarea contractului

- 2.1	Valoarea contractului de ........... lei, fara TVA.

In conditiile in care, la expirarea duratei contractului, valoarea decontata, din orice motive, nu va atinge valoarea contractului, Executantul nu poate pretinde de la Achizitor achitarea valorii contractului sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului si valoarea lucrarilor efectiv decontate pe baza pretului convenit la art. 2.1.

Suma datorată Executantului în baza prezentului contract va fi determinată pe baza situațiilor de lucrări acceptate de Achizitor, prin aplicarea prețurilor unitare prevăzute în contract asupra cantităților de lucrări real executate.

- Situațiile de lucrări vor fi întocmite de Executant și verificate/aprobate de Achizitor, în conformitate cu prevederile contractuale.

- Plata se va efectua numai pentru lucrările efectiv executate, recepționate și confirmate, în conformitate cu prevederile contractului.

Plata

Termenul  de plata este de 45 de zile EOM. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in care  aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.

Termenul de plata se calculeaza intotdeauna, , de la data ultimului eveniment in ordine cronologica:

- i) receptia lucrarilor;

- ii) inregistrarea facturii corecte la adresa mentionate in comenzile de aprovizionare.

Garantia lucrarilor

Executantul are obligatia de a garanta ca lucrarile sunt corect executate si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract.

Perioada de garantie incepe cu data receptiei la finalizarea lucrarilor si va fi de ………… luni calendaristice.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La primirea unei astfel de notificari, Executantul are obligatia de a remedia defectiunea in maximum 5 zile de la data primirii notificarii de la Achizitor, fara costuri suplimentare pentru Achizitor.

Garantia de buna executie a contractului

    - 2.5.1 Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, o Garantie de Buna Executie constituita conform legii, pentru realizarea corespunzatoare a Contractului.

    - Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din valoarea estimata a contractului, in lei, fara TVA si se va constitui prin:

- virament bancar;

- instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

- scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

- scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

- asigurari de garantii emise:

  - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

  - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

- combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b);

- retineri succesive, din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont intr-un cont la dispozitia entitatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre Executant in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA, in conditiile art. I.4.3 din Anexa 1 la Contract.

    - 2.5.2 Garantia de buna executie devine anexa la contract si este valabila cel putin 14 zile  de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor care fac obiectul contractului si  se  va restitui conform  prevederilor art. 1642 din Legea 99/2016.

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    - 2.5.3  In situatia in care Executantul, nu constituie garantia de buna executie in perioada stabilita, in forma si cuantumul stabilit, atunci Achizitorul va putea rezilia contractul

- 2.5.4. In situatia in care Executantul nu plateste penalitatile emise conform prevederilor clauzei I.9.7 Achizitorul are dreptul sa retina suma/sumele respective din garantia de buna executie fara nicio notificare prealabila. Executantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data disponibilizarii sumei/sumelor din garantia de buna executie, sa completeze cuantumul garantiei pana la concurenta sumei stabilita conform clauzei 2.5.1 din contract.

DURATA CONTRACTULUI SI TERMENUL DE EXECUTIE

Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si panã la epuizarea conventionalã sau legalã a oricarui efect pe care il produce.

Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate (mentionate in tabelul de la art. 1.1) in termen de ........... zile calendaristice de la data intocmirii Procesului verbal de predare – primire amplasament si/sau emiterea ordinului de începere a lucrarilor.

- Termenul estimativ de emitere a Ordinului de incepere a lucrarilor este de maxim .....(10-30) zile de la data semnarii contractului.

- Achizitorul estimează punerea la dispoziție a amplasamentului, liber de orice sarcini, în termen estimativ de maxim ………(5-15) zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.

- 3.3 În cazul în care progresul fizic al lucrărilor este inferior celui prevăzut în graficul de execuție aprobat, Achizitorul are dreptul de a solicita Executantului luarea de măsuri de remediere.

- Executantul are obligația de a suplimenta resursele (umane, materiale, echipamente, program de lucru etc.) astfel încât să recupereze întârzierile înregistrate și să respecte termenul de finalizare asumat.

- Măsurile de recuperare a întârzierilor nu vor genera costuri suplimentare pentru Achizitor.

- În cazul în care Executantul nu adoptă măsurile necesare sau acestea nu sunt eficiente, Achizitorul poate aplica penalitățile prevăzute în Contract.

- 3.4 In situatia in care se intrerupe/sisteaza executia lucrarilor, din motive independente de culpa Executantului, contractul va fi suspendat pentru aceasta perioada, urmand ca, dupa caz, sa fie prelungit automat,  cu o perioada cel putin egala cu perioada de suspendare a acestuia.

- 3.5	 Termenul de refacere  a lucrarilor executate necorespunzator este de maxim 10 zile calendaristice sau intr-un termen justificat tehnic, agreat de Achizitor.

SUBCONTRACTAREA

4.1.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

4.1.2 -  (1) Executantul  are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

4.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

4.1.4 - Executantul poate inlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Achizitorului, fara ca aceasta sa conduca la modificarea conditiilor esentiale ale prezentului contract.

4.1.5 – Subcontractantul declarat este  SC…………….si executa urmatoarele lucrari: …………….

4.1.6  Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor.

(1) In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat optiunea, prin contractul incheiat cu Executantul – anexa la prezentul Contract -, de a fi platiti direct de catre Achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc, aceasta plata va opera daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:

- prin oferta sa, Executantul  a indicat denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte;

- subcontractantii au adresat Achizitorului o solicitare scrisa, pana la data incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, cu privire la efectuarea platii directe;

- in contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti sunt prevazute clauze clare, fara echivoc, privind cesionarea de catre Executant a creantelor rezultate din prezentul Contract de achizitie sectoriala corespunzatoare partii din Contract indeplinita de subcontractant, conditiile si momentul la care eventuala cesiune isi produce efectele;

- Achizitorul a fost notificat in scris, de catre Executant  sau de catre subcontractantul acestuia cu privire la momentul transferului creantei si la valoarea creantei;

- subcontractantii au confirmat, prin documente agreate de cele 3 parti (Achizitorul, Executantul si subcontractantul) ca au executat partea din acordul de subcontractare la care s-au angajat. In situatia in care Executantul, in mod nejustificat, blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant, acesta din urma poate dovedi prin orice document indeplinirea partii din Contractul de achizitie sectoriala la care s-a angajat.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului Contract sectorial.

- (3) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) a prezentului articol, survenite pe durata contractului sectorial.

- 5. REVIZUIREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

5.1 Clauze de revizuire si de modificare nesubstantiala a contractului.

Urmatoarele situatii, prezentate exemplificativ, vor conduce la revizuirea si/sau modificarea prezentului contract, iar Partile vor semna un act aditional in acest sens, in conditiile prevazute in cele ce urmeaza:

5.1.1 In situatia aparitiei unor diferente intre cantitatile estimate in caietul de sarcini si cele real executate, fara modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu conditia ca aceste diferente sa fie datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.

In toate aceste situatii, modificarea valorii contractului nu va putea depasi procentele prevazute la part. 241 din Legea 99/2016.

In masura in care, ca urmare a aparitiei unor astfel de diferente, valoarea contractului ar depasi aceste plafoane, va deveni incident art. 5.1.8 din prezentul contract, cu conditia ca modificarile sa nu devina unele substantiale. In aceasta situatie Partile vor semna un act aditional, la finalul executiei lucrarilor respective, care va evidentia toate aceste diferente.

5.1.2 In situatia diminuarii/eliminarii, prin acte administrative sau normative ulterioare semnarii contractului, a oricaror taxe si/sau impozite care au influentat pretul initial in orice componenta a sa, Achizitorul va avea dreptul, oricand pe durata contractului, la reducerea oricarei componente a pretului, in masura in care orice astfel de componenta de pret, sau pretul total initial agreat, a fost influentat de existenta si cuantumul unor astfel de impozite, taxe contributii, etc (statale sau locale).

5.1.3 In situatia in care Achizitorul opteaza, oricand pe durata contractului, pentru inlocuirea Executantului, total sau partial, cu oricare dintre:

- tertul sustinator declarat,

sau

- succesorul universal sau cu titlu universal al Executantului.

Optiunea Achizitorului indreptateste pe acesta la introducerea ca si Executant a  uneia dintre persoanele vizate mai sus, in oricare dintre urmatoarele ipoteze prezentate exemplificativ, asupra carora Achizitorul este exclusiv indreptatit sa se pronunte:

- Incalcarea de catre Executant a prevederilor prezentului contract de o maniera care ar indreptati Achizitorul la rezilierea prezentului contract (in acest caz optiunea Achizitorului fiind alternativa cu dreptul sau de reziliere);

- Executantul declara si justifica imprejurarea ca intampina dificultati in aducerea la indeplinire a contractului sau Achizitorul constata existenta unor astfel de dificultati (cum ar fi, fara a se limita la: nerespectara termenelor de catre Executant, calitatea necorespunzatoare a executiei, pierderea unor furnizori de piese si/sau materiale, demisii ale angajatilor Executantului, greve, concedieri colective, incapacitate de plata etc);

- Executantul intra in insolventa sau in faliment;

- Aparitia oricaror altor situatii ce impun reorganizari interne ale Executantului sau adoptarea unor masuri necesare pentru a duce contractul la bun sfarsit in orice alte cazuri obiective care pun Executantul intr-o imposibilitate de continuare a derularii contractului in mod corespunzator, fara culpa acestuia.

- Transmisiunea universala sau cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor Executantului, catre o alta entitate succesoare a acestor drepturi si obligatii, cu conditia ca aceasta entitate succesoare sa indeplineasca toate cerintele de calificare si selectie pe care le-a indeplinit Executantul. In caz contrar prezentul contract va inceta de drept la data transmisiunii universale/cu titlu universal.

5.1.4 In situatia in care se solicita introducerea unui nou subcontractant, sau inlocuirea unuia ori a tuturor subcontractantilor declarati la data semnarii contractului cu unul sau mai mult subcontractanti noi, care indeplinesc cerintele prevazute in documentatia de atribuire pentru subcontractanti si nu se subcontracteaza activitati/operatiuni principale aferente implementarii contractului, sau critice pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in caietul de sarcini.

5.1.5 In situatia in care prezentul contract va inceta din orice motiv inainte de termen, partile convin in mod expres ca toate contractele incheiate de Executant cu subcontractantii sai sunt cesionate de drept Achizitorului, de la data incetarii prezentului contract.

Executantul nu poate cesiona drepturile si obligatiile sale sau prezentul contract in nicio alta circumstanta, fara acordul prealabil scris al Achizitorului.

5.1.6 In situatia in care partile introduc unul sau mai multi subcontractanti, atunci cand posibilitatea subcontractarii nu a fost prevazuta si detaliata in oferta depusa in cadrul procedurii de atribuire a contractului initial, cu conditia indeplinrii de catre acesta/acestia a cerintelor prevazute in documentatia de atribuire pentru subcontractanti si nu se subcontracteaza activitati/operatiuni principale aferente implementarii contractelor subsecvente, sau critice pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in caietul de sarcini.

5.1.7 In situatia modificarii succesiunii fazelor de implementare a unor activitati din cadrul caietului de sarcini, fara a afecta nici termenele contractuale, nici conditiile de aplicare a criteriului de atribuire si/sau nici pretul contractului.

5.1.8 In situatia in care exista diferente de cantitati care sunt datorate altor modificari decat cele prevazute la art. 5.1.1, cum ar fi modificari ale proiectului tehnic sau ale specificatiilor tehnice, fara ca aceste modificari sa fie substantiale.

5.2 Modificarea prezentului contract sectorial de lucrari prin act aditional, in ipotezele reglementate de art. 5.1, se va face cu respectarea urmatoarelor conditii generale:

a) modificarile nu pot aduce atingere caracterului general al contractului;

b) modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

c) valoarea modificarii este mai mica decat 26.960.556 lei;

d) valoarea modificarii este de pana la 15% din pretul  initial al contractului;

Valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive, utilizadu-se pretul actualizat al Acordului-cadru.

5.3 Clauze de modificare a contractului in conditii exceptionale.

Urmatoarele situatii, prezentate exemplificativ, vor conduce la modificarea prezentului contract, iar Partile vor semna un act aditional in acest sens, in conditiile prevazute in cele ce urmeaza:

5.3.1 In situatia in care devine necesara contractarea unor lucrari suplimentare de la Executant, care nu au fost prevazute in caietul de sarcini, dar care au devenit strict necesare pentru finalizarea contractului, iar schimbarea Executantului este imposibila, in sensul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 99/2016 si art. 3 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021.

5.3.2 In situatia in care modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care  Achizitorul, actionand cu diligenta,  nu a putut sa le prevada la data semnarii prezentului contract,  iar modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului, astfel cum este prevazut de lege. In aceasta categorie de modificari vor intra toate situatiile prezentate cu titlu exemplificativ la art. 3 din Instructiunile ANAP nr. 1/2021, dar nelimitat la acestea.

5.4 Modificarea prezentului contract sectorial de lucrari prin act aditional, in ipotezele reglementate de art. 5.3, se va face cu respectarea urmatoarelor conditii generale:

a) conditiile privind procedurile prealabile legale modificarii sunt indeplinite si sunt favorabile modificarilor, acolo unde este cazul;

b) modificarile nu pot aduce atingere caracterului general al contractului;

c) modificarile nu sunt substantiale in sensul art. 240 alin. 3 din Legea nr. 99/2016.

5.5 In toate situatiile de revizuire si modificare a prezentului contract, prevazute la art. 5.1 si 5.3, cu exceptia unor prevederi particulare, reglementate de la caz la caz, prezentul contract se va modifica dupa urmatoarea procedura:

a.) Dupa constatarea cazului de modificare aplicabil si/sau, respectiv, dupa parcurgerea oricaror proceduri legale preliminare, daca este cazul, Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa, prin care ii va aduce la cunostinta necesitatea modificarii prezentului contract, precum si ipoteza/situatia care a generat necesitatea modificarii; notificarea va putea avea atasat si actul aditional modificator al prezentului contract. In masura in care, pentru intocmirea actului aditional, este necesara furnizarea prealabila de catre Executant a unor informatii Achizitorului, Executantul se obliga sa furnizeze toate informatiile cerute, in scris, in termenul precizat in solicitarea de informatii primita de la Achizitor;

b.) In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii de modificare si a actului aditional, Executantul este obligat sa semneze actul aditional si sa il transmita Achizitorului. In cazul in care modificarea implica atragerea altor persoane in calitate de executanti/subcontractanti/terti in prezentul contract, in locul Executantului sau alaturi de acesta, Executantul se obliga sa obtina acordul tertelor persoane la semnarea actului aditional modificator/actului aditional care reglementeaza operatiunea de inlocuire/atragere a unor terte persoane in cadrul prezentului contract.

5.6 Toate situatiile care determina revizuirea si modificarea clauzelor contractului pot fi initiate si implementate exclusiv de Achizitor, prin semnarea unui act aditional in acest sens, iar Executantul are obligatia de a pune in executare respectivele revizuiri/modificari, indata ce a primit notificarea de revizuire/modificare din partea Achizitorului, conform art. 5.5. Refuzul furnizarii informatiilor solicitate de Achizitor si/sau refuzul semnarii actului aditional de catre Executant il indreptateste pe Achizitor sa rezilieze prezentul contract potrivit art. I.12 din Anexa 1 la prezentul contract (Conditii generale), care se va aplica integral in aceasta ipoteza. De asemenea, Executantul va putea fi obligat la plata tuturor prejudiciilor cauzate Achizitorului ca urmare a refuzului de furnizare a informatiilor/de semnare a actului aditional la contract. Aceasta prevedere nu aduce atingere oricaror altor drepturi ale Achizitorului, prevazute in acordul cadru, prezentul contract si/sau legislatia incidenta.

5.7 In masura in care Executantul doreste sa propuna o modificare la prezentul contract, dintre cele prevazute la art. 5.1 si/sau 5.3, va avea obligatia aducerii la cunostinta Achizitorului aceasta solicitare, insotita de o descriere a situatiei care, in opinia Executantului o impune, precum si de justificarea acesteia.

Orice astfel de modificare va putea fi implementata numai cu Acordul scris al Achizitorului, materializat intr-un act aditional la contract, incheiat cu respectarea tuturor prevederilor legale. Achizitorul nu poate fi tras la raspundere in niciun mod pentru refuzul de a semna un act aditional modificator, in aceasta ipoteza.

5.8 Orice alte cauze de modificare a prezentului contract, neprevazute in mod expres in acest capitol 5, vor fi analizate prin prisma prevederilor legale incidente si vor face obiectul unor acte aditionale distincte.

## 6 CONTROLUL EXECUTIEI SI MONITORIZAREA LUCRARILOR

### 6.1 Programul de execuție

(1) Executantul are obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la data de începere, un Program de execuție detaliat, alcătuit din grafic de eșalonare calendaristică (tip Gantt) și raport descriptiv, care va sta la baza monitorizării progresului lucrărilor.

(2) Programul de execuție, după acceptarea de către Achizitor/Supervizor, devine Program de referință și va fi utilizat pentru urmărirea realizării contractului.

(3) Executantul va actualiza lunar Programul de execuție, evidențiind progresul realizat, eventualele întârzieri și măsurile de remediere propuse.

### 6.2 Monitorizarea execuției lucrărilor

(1) Progresul lucrărilor va fi monitorizat prin raportare la Programul de referință, pe baza rapoartelor lunare de progres transmise de Executant și analizate de Achizitor/Supervizor.

(2) În scopul urmăririi execuției, pot fi stabilite puncte de referință, termene intermediare și indicatori de progres fizic și financiar.

### 6.3 Întârzieri în execuție

(1) În cazul în care se constată un ritm nesatisfăcător al execuției lucrărilor, Achizitorul/Supervizorul va notifica Executantul.

(2) Executantul are obligația de a prezenta, în termen de 10 zile de la primirea notificării, un Program de execuție actualizat și un plan de măsuri pentru recuperarea întârzierilor.

(3) Nerespectarea termenelor contractuale atrage aplicarea penalităților de întârziere, în condițiile prevăzute în contract.

### 6.4 Măsurarea și evaluarea lucrărilor

(1) Cantitățile de lucrări executate vor fi determinate prin măsurători efectuate de către Achizitor/Supervizor, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de Executant.

(2) Plățile se vor realiza pe baza cantităților real executate și confirmate, în conformitate cu prețurile din contract.

(3) Achizitorul are obligația de a participa la măsurători și de a furniza toate informațiile necesare pentru verificarea corectitudinii acestora.

### 6.5  Întâlniri de progres

(1) Pe durata execuției lucrărilor se vor organiza întâlniri periodice de progres, de regulă lunar, în vederea analizării stadiului lucrărilor, identificării eventualelor probleme și stabilirii măsurilor necesare.

(2) Întâlnirile vor fi convocate de către Achizitor/Supervizor, iar la acestea vor participa reprezentanții părților implicate în executarea contractului.

(3) Concluziile întâlnirilor vor fi consemnate în minute, fără a modifica prevederile contractuale.

- 7. ANEXELE CONTRACTULUI

- 7.1   Anexele contractului sunt:

Anexa 1 – Clauzele generale

Anexa 2 – compusa din:

- Caietul de sarcini nr ..........

- Documentatia de atribuire nr ........

Anexa 3 – Oferta finala a Executantului

Anexa 4 – Codul Furnizorilor E.ON

Anexa 5 – Graficul de executie

Anexa 6 – Anexa privind Protectia Datelor

Anexa 7 – Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia muncii

Anexa 8 – Garantia de buna executie a contractului

7.2   Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta juridica intre parti precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de contradictie intre prevederile anexelor si prevederile acestui contract vor prevala prevederile contractului.

- 8. PREVEDERI FINALE

- 8.1   Fiecare parte este de acord sa semneze acest contract folosind semnatura electronica (gestionata de sistemul DocuSign sau alte platforme similare de semnatura electronica) si ca aceasta forma de semnare reprezinta vointa partilor de a fi tinute de prevederile contractului ca si cum acesta ar fi fost semnat olograf de catre reprezentantii legali ai fiecarei parti. In aceasta situatie Contractul se va transmite catre adresa de email (nominala): nume.prenume@furnizor.ro.

- ACHIZITOR						EXECUTANT