Nr. DIT-LPIS	:.  …………

Aprob,

Director General

Gabriela Nicoleta ANDREI

Propun spre aprobare,

Director General Adjunct

Constantin MIHAI

# CAIET DE SARCINI

(După verificare ANAP)

Obiectul achizitiei: ”Servicii de dezvoltare extindere si mentenanta  a sistemului informatic al APIA de gestionare a cererilor de plată”

COD PROIECT: APIA-001

CPV:	72590000-7 Servicii informatice profesionale

72210000-0 - Servicii de programare a pachetelor de produse software,

72600000-6 - Servicii de asistenta si de consultanta informatica

Cuprins

1.	Introducere	9

1.1	Procedura de achizitie	9

1.2	Descrierea cadrului existent	9

1.3	Contextul Politicii Agricole Comune	11

2.	Contextul realizării acestei achiziții	14

2.1	Informații despre Autoritatea contractantă	14

2.2	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor	14

2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă	15

2.4	Alte inițiative / proiecte / programe asociate cu această achiziție de servicii	15

2.5	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea	17

2.6	Factori interesați și rolul acestora	17

2.6.1. Factori interni	17

2.6.2. Factori externi	17

3.	Descrierea serviciilor solicitate	18

3.1	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante	18

3.1.1. Descrierea sistemului	18

3.1.1.1.	Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control)	18

LEGISLAȚIA  NAȚIONALĂ	21

REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE	25

3.1.1.2.	Descrierea componentelor/modulelor subsistemului IACS	36

3.1.1.2.1.	Componenta Nucleu al sistemului (System Core)	36

3.1.1.2.2.	Modulul Registrul Fermierilor	36

3.1.1.2.3.	Modulul de Captare a Datelor IACS	36

3.1.1.2.4.	Modulul Control pe teren online (Control pe teren clasic IACS)	36

3.1.1.2.5.	Modul Control pe teren offline (vegetal, zootehnic, ANSVSA)	40

3.1.1.2.6.	Modul control prin monitorizare	41

3.1.1.2.7.	Modulul RS (Control prin teledetectie IACS)	42

3.1.1.2.8.	Modulul AC (Control Administrativ IACS)	42

3.1.1.2.9.	Modulul PC (Calcul Plati IACS)	42

3.1.1.2.10.	Modulul AP (Autorizare Plati IACS)	42

3.1.1.2.11.	Componenta – Raportari IACS	42

3.1.1.2.12.	Modulul PN (Plati Necuvenite)	43

3.1.1.2.13.	Modulul PDSZ (schema de plata separata pentru zahar)	43

3.1.1.2.14.	Modulul SM (sanctiuni multianuale)	43

3.1.1.2.15.	Modulul TDP (tomate destinate procesarii)	44

3.1.1.2.16.	Modulul SOZD (schema de orez zone defavorizate)	44

3.1.1.2.17.	Modulul ECO (Econconditionalitate - GAEC, SMR)	44

3.1.1.2.18.	Modulul Conditionalitate	45

3.1.1.2.19.	Modulul Import animale de la ANSVSA	45

3.1.1.2.20.	Modulul Calcul UVM/ha	46

3.1.1.2.21.	Modulul RAP-UE (Raportari UE)	46

3.1.1.2.22.	Modulul DEBTS (Debite)	47

3.1.1.2.23.	Modulul AVANS (Plata in avans)	47

3.1.1.2.24.	Modulul specific platilor pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening - PPABCM)	47

3.1.1.2.25.	Modulul pentru schema de plata simplificata pentru micul fermier (SSMF)	48

3.1.1.2.26.	Modulul pentru plata redistributiva (PR)	48

3.1.1.2.27.	Modulul pentru plata tinerilor fermieri (PTF)	49

3.1.1.2.28.	Modulul pentru plata Sprijinului complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF)	49

3.1.1.2.29.	Modulul fermier activ	50

3.1.1.2.30.	Modulul Sprijin cuplat sector vegetal (SCV)	50

3.1.1.2.31.	Modulul Ecoscheme - sector vegetal	52

3.1.1.2.32.	Calculul si aprobarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de ecoschema specifica sectorului vegetal. Modulul masura 10 - agromediu si clima (M10)	53

3.1.1.2.33.	Modulul masura 11 - agricultura ecologica (M11, DR04, DR05)	53

3.1.1.2.34.	Modulul ajutoare nationale tranzitorii (ANT)	54

3.1.1.2.35.	Modulul Captare Date – sector zootehnic	54

3.1.1.2.36.	Modulul pentru ANTZ7 - Bovine Lapte	55

3.1.1.2.37.	Modulul pentru ANTZ8 - Bovine Carne	55

3.1.1.2.38.	Modulul pentru ANTZ9 – Ovine	55

3.1.1.2.39.	Modulul pentru ANTZ9 – Caprine	56

3.1.1.2.40.	Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Bovine	56

3.1.1.2.41.	Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Ovine	56

3.1.1.2.42.	Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Caprine	57

3.1.1.2.43.	Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) – Viermi de matase	57

3.1.1.2.44.	Modulul pentru Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (Masura 10 - Pachetul 8, DR03)	57

3.1.1.2.45.	Modulul pentru Eco-schemele in sectorul zootehnic	57

3.1.1.2.46.	Modulul Rapoarte sector zootehnic	58

3.1.1.2.47.	Modulul Eliberare adeverinte credit	58

3.1.1.2.48.	Modul pentru reinstrumentarea dosarelor IACS	58

3.1.1.2.49.	Modul rambursare disciplina financiara	59

3.1.1.2.50.	Modul masura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor	59

3.1.1.2.51.	Modul atentionare depasire plafon	59

3.1.1.2.52.	Modul pentru gestionarea adreselor de initiere la plata / stornare rest decizie de plata	59

3.1.1.2.53.	Modul pentru utilizarea bugetului EURI pe fluxul de aprobare plata si IFC	60

3.1.1.2.54.	Modul pentru integrarea sistemului IACS cu Oficiul National al Registrului Comertului -  ONRC si Serviciul pentru Evidenta Populatiei	60

3.1.1.2.55.	Modul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar	60

3.1.1.3.	Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)	60

3.1.1.4.	Editor GIS pentru categoriile de folosință (LPIS-CF)	63

3.1.1.4.1.	Descriere funcționalități	63

3.1.1.4.2.	Descriere tehnica	65

3.1.1.5.	Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala	65

3.1.1.6.	Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila	65

3.1.1.6.1.	Componenta de interfata cu sistemul de gestiune Financiar-Contabil	66

3.1.1.6.2.	Componenta Managementul Financiar–Contabil	68

3.1.1.6.3.	Componenta Managementul Stocurilor	68

3.1.1.6.4.	Componenta Managementul Resurselor Umane	68

3.1.1.6.5.	Componenta Managementul Salarizarii	69

3.1.1.6.6.	Componenta Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar	69

3.1.1.6.7.	Componenta Managementul Contractelor	69

3.1.1.6.8.	Componenta Managementul Bugetelor	69

3.1.1.6.9.	Componenta Managementul Investitiilor	69

3.1.1.6.10.	Componenta Managementul Avansurilor si Garantiilor	69

3.1.1.6.11.	Componenta Managementul Litigiilor	70

3.1.1.6.12.	Componenta Managementul Angajamentelor bugetare (ALOP)	70

3.1.1.6.13.	Componenta Managementul Platilor Subvenționate din Bugetul Național	70

3.1.1.6.14.	Componenta Managementul Debitelor	70

3.1.1.6.15.	Componenta Managementul Platilor pe beneficiari din schemele europene	71

3.1.1.6.16.	Componenta Business Analyzer	71

3.1.1.7.	Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei	71

3.1.1.7.1.	Modulul Gestionare Agenti economici	71

3.1.1.7.2.	Modulul Registratura cereri	71

3.1.1.7.3.	Modulul Ajutoare in scoli – Aprobarea/actualizarea Solicitantilor	72

3.1.1.7.4.	Modulul Restructurare/Reconversie Plantatii Viticole	72

3.1.1.7.5.	Modul GIS Viticol	72

3.1.1.7.6.	Modul SCL	75

3.1.1.7.7.	Modulul Rapoarte manager	75

3.1.1.7.8.	Modulul Autorizare Plati Interventii	75

3.1.1.7.9.	Modul Produse in scoli	75

3.1.1.7.10.	Modul Autorizare plati	76

3.1.1.7.11.	Modul Investitii	76

3.1.1.7.12.	Modul de gestiune conturi utilizatori externi	77

3.1.1.8.	Subsistemul Cotei de lapte (MQS)	77

3.1.1.9.	Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole	77

3.1.1.9.1.	Modulul Gestionare Agenti economici	78

3.1.1.9.2.	Modulul Registratura cereri	78

3.1.1.9.3.	Modulul Cereri de comert exterior	78

3.1.1.9.4.	Modulul Blocare si deblocare garantii	78

3.1.1.9.5.	Modulul Emitere/ anulare licente de comert exterior/ documente licente	78

3.1.1.9.6.	Modulul Declaratie vamala	78

3.1.1.9.7.	Modulul Rapoarte manager	78

3.1.1.9.8.	Modulul Autorizare Plati	79

3.1.1.9.9.	Modul promovare	79

3.1.1.9.10.	Modul raportari	79

3.1.1.10.	Componenta de interfata cu sisteme externe	79

3.1.1.10.1.	Interfata cu AFIR	80

3.1.1.10.2.	Interfata cu ANSVSA	81

Interfața cu AGI	84

3.1.1.10.3.	Interfata cu Modulele Tehnice APIA	86

3.1.1.11.	Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY)	86

3.1.1.12.	Subsistem de management al rolurilor de acces	87

3.1.1.13.	Subsistem Renta Viagera	88

3.1.1.13.1.	Modul Administrare	88

3.1.1.13.2.	Modul Rentier	88

3.1.1.13.3.	Modul Registratura	88

3.1.1.13.4.	Modul Calcul	88

3.1.1.13.5.	Modul Vizare carnete	88

3.1.1.13.6.	Modul Plati	89

3.1.1.13.7.	Modul Rapoarte	89

3.1.1.13.8.	Modul Audit	89

3.1.1.14.	Subsistem Portal Fermieri	89

3.1.1.14.1.	Componenta mobile	89

3.1.1.14.2.	Modul Gestionare roluri	89

3.1.1.14.3.	Modul Notificari	89

3.1.1.14.4.	Modul Sistem de management al documentelor (DMS)	89

3.1.1.14.5.	Modul upload documente	89

3.1.1.14.6.	Modul Integrare status fermieri IACS-Portal WEB	89

3.1.1.15.	Subsistemul Geophoto	90

3.1.1.15.1.	Componenta DESKTOP	90

3.1.1.15.2.	Componenta MOBILA	91

3.1.1.15.3.	Sistemul de management al documentelor (DMS)	92

3.1.1.15.4.	Integrari cu alte sisteme	92

3.1.1.16.	Subsistemul EARAPIT	92

3.1.1.16.1.	Rapoarte	92

3.1.1.16.2.	Sincronizare SI DCAP	93

3.1.2.	SPECIFICATII TEHNICE ALE SISTEMULUI INFORMATIC AL APIA	93

3.1.2.1.	Infrastructura sistemului informatic al APIA	95

3.1.2.1.1.	Structura sistemului	95

3.1.2.1.2.	Arhitectura back-end	96

3.1.2.1.3.	Arhitectura Front-end	98

3.1.2.1.4.	Integrarea subsistemelor	98

3.1.2.1.5.	Niveluri ale arhitecturii	98

a.	Concepte Generale	98

b.	Nivelul client	98

c.	Nivelul de mijloc	99

d.	Nivelul de prezentare	99

e.	Stratul nivelului logic	99

f.	Stratul sursei de date	99

g.	Nivelul de persistenta	100

h.	Comunicarea intre niveluri	100

i.	Comunicare interna in cadrul nivelului de mijloc	100

j.	Interogarea directa a bazei de date	100

3.1.2.1.6.	Facilitati cheie ale infrastructurii	100

a.	Securitatea aplicatiei	100

b.	Tranzactii	101

3.1.2.1.7.	Tehnologii folosite in cadrul sistemului IACS	101

a.	Java SE8	101

b.	Serverele bazelor de date	101

c.	Spring Framework	101

d.	Hibernate	101

e.	Jasper Reports	101

f.	Google Web Toolkit	102

g.	Drools	102

3.1.3.	Infrastructura hardware utilizata de SI-APIA	103

3.2	Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor	109

3.3	Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor	109

3.4	Serviciile solicitate	111

3.4.1	Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic	111

3.4.1.1	Suport de Call Center nivel 1	112

3.4.1.2	Suport de Call Center nivel 2, 3 si 4	116

3.4.1.3	Servicii de mentenanta corectiva	117

3.4.1.4	Niveluri de prioritate pentru solicitarile de suport	117

3.4.2	Servicii de administrare a sistemului informatic	119

3.4.2.1	Administrarea bazelor de date si a sistemelor de operare tip server	119

3.4.2.2	Administrarea proceselor periodice	120

3.4.2.3	Back-up si restaurare baze de date	120

3.4.2.4	Monitorizarea si cresterea performantei SI-APIA	121

3.4.2.5	Actualizari	122

3.4.2.6	Administrarea serverelor de aplicatii, inclusiv a sistemelor de operare care le gazduieste	123

3.4.2.7	Instalare, upgrade si monitorizare aplicatii	123

3.4.2.8	Back-up si restaurare aplicatii si sisteme de operare aferente	125

3.4.2.9	Documentare	125

3.4.2.10	Livrabilele  aferente pentru servicii de administrare a sistemului informatic	126

3.4.3	Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale	127

3.4.3.1	Conditii generale	127

3.4.3.2	Servicii de implementare (livrare, testare de acceptanta efectuata de utilizatorii cheie, instalare şi punere în funcţiune). Servicii de analiza	130

3.4.3.3	Servicii de proiectare si dezvoltare software	131

3.4.3.4	Servicii de testarea și testele de acceptanță	133

3.4.3.5	Servicii de implementare	133

3.4.3.6	Servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informatic	134

3.4.3.7	Servicii de instruire a personalului APIA responsabil cu administrarea sistemului (sisteme de operare, baze de date si servere de aplicatii)	134

3.4.3.8	Servicii de management de proiect si managementul calitatii	135

3.4.4	Servicii de evaluare si asigurare a securitatii informatice	137

3.4.5	Servicii de migrare	139

3.5	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor	139

3.6	Atribuțiile și responsabilitățile Părților	140

3.6.1	Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului	140

3.6.2	Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante	142

3.6.3	Facilităţi ce vor fi oferite de către autoritatea contractantă	142

3.7	Cerinte de securitate	143

3.7.1	Cerințele minime obligatorii privind conformitatea legislativă	144

3.8	Cerinte specifice	145

3.8.1	Cerinte generale privind sistemul SI-APIA	145

3.8.1.1	Specificatii generale	145

3.8.1.2	Specificatii functionale generale	146

3.8.1.3	Cerinte specifice sistemului informatic	148

3.8.1.4	Garanţia sistemului	148

3.8.2	Alte cerinte	149

3.8.3	Indicatori de performanță	151

3.9	Cerinte privind propunerea tehnică	152

4.	Ipoteze și riscuri	153

4.1	Ipoteze	153

4.2	Riscuri	154

5.	Abordare și metodologie în cadrul Contractului	155

6.	Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate	155

7.	Locul și durata desfășurării activităților	155

7.1	Locul desfășurării activităților	155

7.2	Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor	156

8.	Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor	156

8.1	Profilul experților principali (experți cheie):	158

8.2	Profilul experților secundari (experți non-cheie)	159

8.3	Responsabilități experți în cadrul proiectului	165

8.3.1	Manager de proiect	165

8.3.2	Coordonator tehnic subsistem software	165

8.3.3	Arhitect software	167

8.3.4	Coordonator echipa analiza	167

8.3.5	Expert analist de business senior	167

8.3.6	Expert analist de business junior	167

8.3.7	Consultant implementare si suport tehnic	168

8.3.8	Expert dezvoltare software senior	168

8.3.9	Expert dezvoltare software junior	169

8.3.10	Expert programator si optimizare baze de date	169

8.3.11	Expert GIS/LPIS	169

8.3.12	Expert securitate informațională	170

8.3.13	Expert teste de penetrare	170

8.3.14	Expert testare senior	170

8.3.15	Expert testare junior	170

8.3.16	Coordonator instruire	171

8.3.17	Expert instruire	171

8.3.18	Responsabil de calitate	171

8.3.19	Expert administrare baze de date	172

8.3.20	Expert administrare aplicatii	172

8.3.21	Expert administrare sisteme de operare tip server	172

8.3.22	Expert coordonare call center	173

8.3.23	Expert call center	173

8.4	Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului	173

9.	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	174

10.	Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului	175

10.1	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă	176

10.2	Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator	176

10.2.1	Livrabile pentru servicii Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic	176

10.2.2	Livrabile aferente serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale	177

10.3	Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului	177

10.4	Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului	178

10.5	Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului	178

10.6	Evaluarea performanței Contractantului	178

10.7	Efectuarea plăților în cadrul Contractului	179

11.	Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului	179

12.	Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate	179

13.	Informații suplimentare/administrative	179

14.	Anexe	179

Anexa 1 – Garanțiile sistemelor informatice	179

# Introducere

## Procedura de achizitie

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de servicii pentru mentenanta, dezvoltarea şi extinderea functionalitatilor sistemului sau informatic, de gestionare a cererilor de plată.

Acest Caiet de Sarcini contine, atat cerintele generale ale APIA in vederea atribuirii acordului cadru, cat si estimari ale cantitatilor minime si maxime de servicii care vor face obiectul Acordului Cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime de servicii care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert, un standard, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Oriunde se regasesc in text, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mențiunea sau echivalent.

## Descrierea cadrului existent

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 261 centre locale.

Agenţia este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene şi naţionale pentru agricultură privind:

- plăţile directe şi măsurile de piaţă (pentru schemele de plăţi directe pentru agricultură având ca sursă de finanţare FEGA şi pentru măsuri aferente FEADR);

- unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

- plăţi reprezentând sprijin financiar din bugetul naţional.

Pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite, Agenţia are următoarele atribuţii principale:

- asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

- asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

- autorizează plata către beneficiari, în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;

- execută plăţile autorizate către beneficiari;

- ţine contabilitatea plăţilor efectuate;

- urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- asigură îndeplinirea cerinţelor referitoare la informarea publică privind activităţile desfăşurate;

- asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;

- colaborează, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele care i-au delegat responsabilităţi;

- pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

- APIA a preluat baza de date de la Ministerul Economiei si Comertului in vederea  eliberarii de certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;

- În prezent APIA emite licente de import AGRIM si licențe de export AGREX în baza Regulamantelor Uniunii Europene privind administrarea sistemului de licențe de import și de export pentru produse agricole și gestionează sistemul de garanții aferente;

- este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS);

- asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;

- elaborează manuale de procedură şi metodologii în vederea implementării corepunzătoare atribuţiilor care ii revin;

- implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;

- furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit;

- implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole;

- realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole;

- pregăteşte şi implementează prevederile legale privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr;

- îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor;

- fundamenteaza si emite decizii de recuperare financiara pe baza verificarilor efectuate in cadrul controlului operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola si notifica rezultatul final Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rulare si Comisiei Europene;

- dispune masuri asiguratorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, in conformitate cu actele normative care reglementeaza regimul juridic al creantelor administrate de Agentie, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agenţia este, totodata, autoritatea naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internã şi în ţări terţe, precum şi pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate.

## Contextul Politicii Agricole Comune

Politica Agricola Comuna a fost dezvoltata cu scopul de a oferi Europei siguranta in privinta stocurilor alimentare. Principiile fundamentale ale Politicii Agricole Comune au ramas neschimbate de-a lungul deceniilor: garantarea preturilor pentru produsele agricole, uneori situate chiar deasupra nivelului pretului mondial si ajutoare financiare bazate pe cantitatea produsa, acordand o importanta minora excesului de productie.

Multe schimbari importante ale PAC au fost realizate in anii 1990. Limitarea productiei a ajutat la reducerea surplusului si un nou accent s-a pus pe sanatate si pe protejarea mediului natural in agricultura. Cultivatorii au trebuit sa priveasca mai mult inspre piata. Schimbarea accentului a inclus un nou element major - o politica de dezvoltare rurala care sa incurajeze mai multe initiative rurale, dar care sa si ajute cultivatorii, in acelasi timp, sa diversifice si sa imbunatateasca produsele lor in scopul de a-si restructura afacerile. A fost impus de asemenea un plafon bugetar pentru a reasigura contribuabilii in privinta costurilor PAC care nu vor fi scapate de sub control.

De asemenea, PAC a trecut printr-un amplu proces de reformă, iniţiat de Comisia Europeană la 12 octombrie 2011 şi care a fost finalizat în noiembrie 2013, cu aportul statelor membre şi al Parlamentului European. Reforma s-a concretizat într-un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020.

În perspectiva anului 2023, noua Politică Agricolă Comună trebuie să deţină capacitatea de a răspunde provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale conform cu Comunicarea Comisiei din 29 noiembrie 2017 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017.

Aici sunt prezentate provocările, obiectivele și orientările viitoarei politici agricole comune („PAC”) de după 2022.

Obiectivele includ, printre altele :

- Simplificarea și modernizarea politicii;

- Reechilibrarea responsabilităților între Comisie și statele membre;

- Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță;

- Distribuirea mai echitabilă a plăților directe;

- Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă

La momentul actual, APIA implementează cerințele specifice din planul strategic PAC 2023-2027 ce sunt în aria de competență APIA.

Elementele-cheie ale modernizării PAC:

Plăţi directe

Schema de plată de bază (BPS): Statele membre pot folosi 70 % din pachetul financiar naţional pentru plăţi directe, noi scheme de plată de bază, diferenţa fiind angajata pentru plăţile suplimentare destinate tinerilor fermieri, precum şi pentru alte opţiuni, cum ar fi: plăţile suplimentare pentru zonele defavorizate, schema pentru micii fermieri, plăţile redistributive, precum şi plăţile „cuplate”. Pentru UE-12, termenul limită pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), mai simplă, va fi extins până în 2020.

Convergenţa plăţilor directe din cadrul PAC – acestea vor fi distribuite în mod mai echitabil atât între statele membre, cât şi între regiuni şi între agricultori, se va renunţa la referinţele istorice pentru stabilirea cuantumurilor pentru statele membre, plăţile directe pe hectar urmând a fi ajustate progresiv până în anul 2019. De-a lungul perioadei de programare, toate statele membre cu plăţi directe sub nivelul de 90% din media la nivel UE, vor reduce diferenţa dintre nivelul actual al plăţilor şi media UE cu 1/3.

Plăţi pentru practici agricole durabile: pe lângă plata de bază, fiecare exploataţie va primi o plată la hectar pentru respectarea anumitor practici agricole benefice pentru climă şi mediu. Statele membre vor utiliza 30% din pachetul financiar naţional pentru finanţarea acestei măsuri, care este obligatorie, şi care nu va face obiectul plafonării.

Zonele care se confruntă cu constrângeri naturale: statele membre (sau regiunile) pot acorda o plată suplimentară - de până la 5% din pachetul financiar naţional - pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale.

Tinerii fermieri: în vârstă de până la 40 de ani sunt susţinuţi în continuare pentru instalare prin programul de dezvoltare rurală, dar vor putea primi şi o plată la hectar complementară, din pilonul I (plăţi directe), în primii 5 ani de la începerea activităţii în agricultură, aceştia vor primi un sprijin la hectar suplimentar finanţat din 2% bugetul naţional de plăţi directe.

Plaţi „cuplate” oferă statelor membre opţiunea de a oferi cuantumuri de plăţi „cuplate” (legate de un anumit produs).

„Fermieri activi”: sprijinul nu va mai fi acordat solicitanţilor ale căror plăţi directe în cadrul PAC sunt mai mici de 5% din totalul veniturilor obţinute din toate activităţile neagricole.

Mecanisme de gestionare a pieţei

Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi sistemul de distribuire a laptelui în şcoli va continua si in perioada următoare.

Programul de restructurare-reconversie vii va continua iar consolidarea stratului GIS pentru aceste plantatii este o conditie de accesare a masurii ca si implementarea unei legaturi bidirectionale cu sistemul IACS.

In ceea ce priveste sistemului informatic dezvoltat privind  relatiile contractuale in sectorul lapte, cel care a inlocuit gestionarea cotei de lapte, este necesara extinderea dezvoltarilor realizate in acest domeniu, inclusiv crearea interfetei cu platile directe pentru bovine care au la baza astfel de date.

Dezvoltare rurală

Dezvoltarea rurală reprezintă cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC), al cărui obiectiv este acela de a sprijini zonele rurale să facă față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu. Această politică formează și vine în completarea sistemului de plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole (primul pilon). O parte din obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI). Politica UE de dezvoltare rurală este finanțată prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Fiecare stat membru primește un pachet financiar pentru această perioadă de 7 ani.

Statele membre și regiunile își elaborează propriile programe de dezvoltare rurală în funcție de nevoile din teritoriu. Acestea trebuie să vizeze, în același timp, cel puțin patru din următoarele șase priorități ale UE:

a) să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;

b) să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;

c) să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;

d) să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și silvicultură;

e) să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;

f) să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

Prioritățile din domeniul dezvoltării rurale sunt structurate pe arii de intervenție.

Pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020, România a avut alocate aproximativ 19,43 miliarde euro plăți curente pentru ambii piloni, ceea ce înseamnă o creştere substanţială faţă de alocarea totală anterioară 2007- 2013 care a fost de 13,8 miliarde euro, respectiv pentru anii 2021-2027 are o alocare de 20.5 miliarde EURO.

# Contextul realizării acestei achiziții

## Informații despre Autoritatea contractantă

Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

APIA este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum și cu gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA și FEADR), stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

În perioada 2005 - 2025, APIA a dezvoltat un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglementeaza politicile in domeniul agricol fac insa necesare adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, astfel incat el sa raspunda in permanenta nevoilor operative ale APIA.

Ultimii ani au constituit o perioada de transformari radicale in legislatia europeana legate de Politica Agricola Comuna și anii de tranziție spre Noua Politica Agricola Comuna. Perioada urmatoare este o perioada de stabilizare a politicilor si de incercari de simplificare a unor reguli pentru fermieri, dar care pot duce la un efort administrativ sporit si necesita modificari in sistemul informatic. Pe de altă parte, începând cu 2023 s-a  puns în aplicare Noua Politica Agricola Comuna, ce se va aplica până în anul 2027 inclusiv, politică ce vine cu o nouă abordare legată de gestionarea plăților din cele două fonduri Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Avand in vedere ca legislatia europeana și românească ce regelementează plățile în agricultură este in continua schimbare si perfectionare, noile prevederi neputand fi anticipate, iar dezvoltarea sistemului informatic pentru implementarea acestor modificari trebuie facuta cu maximul de urgenta, se propune ca dezvoltarile necesare sa se achizitioneze in baza unui acord cadru, pentru a putea fi solicitate și implementate cât mai curând posibil funcționalitățile necesare pentru a realiza gestionarea cererilor de plată, controalelele administrative și pe teren, autorizarea la plată și transferul plăților în contabilitate, respectiv raportarea către comisia europeană conform cerințelor specifice, în vederea realizării plăților către fermieri într-un timp cât mai scurt pentru a veni în sprijinul acestora în condițiile în care condițiile meteorologice si climatice sunt tot mai vitrege cu aceștia.

Specificitatea fiecarei campanii anuale de acordare a subventiilor europene si nationale, precum si dezvoltarea permanenta a unor noi scheme de finantare duc la necesitatea adaptarii si a dezvoltarii sistemului informatic, astfel incat acesta sa poata gestiona in permanenta totalitatea activitatilor specifice ale APIA ce tin de gestionarea cererilor de plată.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Sistemul informatic responsabil cu gestionarea cererilor de plata, controalele administrative si pe teren si pregatirea dosarelor in vederea realizării plăților către beneficiari este un sistem complex, dezvoltat în ultimii ani, sistem care necesită mentenanță si actualizare în funcție de modificările legislative aplicabile pentru fiecare an de cerere.

Achiziția serviciilor de mentenanță are drept scop crearea condițiilor necesare menținerii sistemului în stare optimă de funcționare, în limitele parametrilor proiectați, respectiv îmbunătățirea permanentă, ca urmare a diversificării nevoile operaționale ale gestionarilor și consumatorilor de informație, în corelare permanentă cu evoluția legislației aplicabile. Beneficiarii direcți sunt fermierii care depun cereri de sprijin pentru plățile gestionate de APIA, și implicit personalul APIA care poate gestiona mult mai ușor și mai corect cererile de sprijin depuse de fermieri, pentru a se asigura că fondurile sunt alocate cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile.

Trebuie ținut cont de faptul că schimbările legislative nu sunt predictibile pe termen lung, si de obicei o parte din cerințe trebuie implementate în primele luni ale anului iar cele ce țin de plățile în avans și plățile finale trebuie implementate în a doua parte a anului, ca urmare este necesară o procedură de achiziție care sa asigure cadrul legal pentru a putea încheia contracte de dezvoltare într-un timp scurt, așa cum sunt solicitiate acestea de actele normative ce vor sta la baza sprijinului acordat fermierilor.

## Alte inițiative / proiecte / programe asociate cu această achiziție de servicii

Începând cu anul 2007, România beneficiază de fonduri pentru agricultură de la Uniunea Europeană sub forma de plăţi directe pe suprafaţă.

Plăţile directe reprezintă sprijinul acordat de Uniunea Europeană agricultorilor din România în condiţiile în care aceştia sunt eligibili şi depun o cerere de plată pe suprafaţă.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă sunt:

-	utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha formată din parcele mai mari de 0,3 ha (sau 0.1 ha pentru vii, livezi, hamei, arbusti fructiferi, pepiniere viticole si pomicole);

-	menţinerea terenului respectiv în bune condiţii agricole şi de mediu (respectarea GAEC-și a cerințelor de condiționalitate și condiționalitate socială).

O condiţie esenţială pe care statul român trebuie să o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plăţile directe este crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar crearea, implementarea şi gestionarea lui intră din anul 2005 în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Sistemul integrat de administrare și control implementat prin acordul cadru, nu implică dezvoltările specifice legate de aplicația geospațială utilizată pentru primirea cererilor de plată, aceasta fiind dezvoltată în cadrul altui sistem informatic al APIA, de aici se asigură doar interfațare cu serviciile web furnizate de aceasta sau prin furnizarea de servicii web către aplicația geoaspațială (AGI ONLINE).

Prin sistemul IACS sunt gestionate mai multe scheme de plată conform Ordinului de ministru privind aprobarea formularului-tip de cerere de plată, pentru fiecare an de plată, pentru plățile din cele două fonduri, FEGA și FEADR si pentru o parte din plățile acordate din bugetul național alocate APIA, în funcție de decizia directorului general APIA.

Verificarea corectitudinii solicitărilor de plată se realizează prin compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinţă stocate în bazele de date ale sistemului IACS.

Întrucât plăţile directe acordate unui fermier depind în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta, un important rol în cadrul IACS îl deţine sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System -LPIS) și  aplicația  IPA-ONLINE(Aplicația Geospațială utilizată pentru cererile depuse începâd cu anul 2025), aplicație care permite beneficiarilor să își măsoare cu precizie parcelele pentru care solicită sprijin la APIA și să depună cererea de plată prin intermediul acestei aplicații. Sistemul LPIS cu aplicația LPIS si aplicația de separare a terenurilor în funcție de categoria de folosintă sunt parte integranta a acestui sistem informatic, pe cand IPA-ONLINE și Aplicația Geospațială pentru primire cereri fac obiectul altor sisteme informatice ce nu sunt dezvoltate si nu au mentenanța asigurată de acordul cadru ce urmeaza a fi incheiat ca urmare a acestei proceduri.

APIA a demarat construcţia sistemului IACS cu câteva activităţi pregătitoare, astfel:

-	Inregistrarea fermierilor în Registrul fermierilor;

-	Crearea LPIS - realizat pe bază de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice. S-a creat un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel naţional. Aceste două tipuri de date (ortofoto şi blocuri fizice) au fost reunite într-o baza de date geospaţiale (GIS)

-	Identificarea parcelelor agricole. Fermierilor înregistraţi în Registrul Fermelor li s-au pus la dispoziţie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt unic identificate blocurile fizice) pe care aceştia au localizat parcelele declarate în Registrul fermierilor.

- furnizarea de aplicații utile pentru furnizarea de dovezi referitoare la activitatea agricolă din teren (aplicația de realizare fotografii cu geo eticheta).

Incepând cu anul 2007, odată cu aderarea României la UE, a fost pus în funcţiune sistemul de administrare şi control al cererilor de sprijin (IACS) și sunt actualizate și întreținute după caz.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Potrivit Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, APIA este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

APIA  este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, precum și cu  gestionarea unor măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (FEGA și FEADR), stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

## Factori interesați și rolul acestora

### 2.6.1. Factori interni

Din categoria factorilor interni fac parte următoarele entități:

- Compartimentele de specialitate din cadrul APIA Central – care au rolul de a stabili din punct de vedere procedural modul de desfășurare al activității și prin urmare modul de integrare al sistemului în fluxurile de lucru interne.

- Compartimentul din cadrul APIA Central responsabil de funcționarea în parametrii proiectați a sistemului și este responsabil de derularea contractului care rezultă în urma prezentei achiziții.

- Centrele Județene și Locale APIA care au rolul de primire și gestionare a cererilor unice de plată

### 2.6.2. Factori externi

Factorii externi sunt reprezentați de publicul țintă al acestui sistem informatic (fermierii), beneficiarii fondurilor agricole gestionate prin sistemul integrat de administrare si control dar si de alte fonduri pe care APIA le gestionează pe relația comerț exterior și licente, beneficiari care pot fi persoane fizice și/sau persoane juridice intersate de plățile pe care APIA le gestionează.

Un alt factor extern este reprezentat de alte instituții ale statului, care utilizează datele în scop de control sau pentru situații statistice relevante.

# Descrierea serviciilor solicitate

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

3.1.1. Descrierea sistemului

Principalele subsisteme functionale ale Sistemului Informatic al APIA (SI-APIA) sunt prezentate in continuare.

Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control)

Obiectul sistemului informatic IACS

Incepand cu anul 2007, Romania beneficiaza de fonduri pentru agricultura de la Uniunea Europeana sub forma de plati directe pe suprafata.

Platile directe reprezinta sprijinul acordat de Uniunea Europeana agricultorilor din Romania in conditiile in care acestia sunt eligibili si depun o cerere de plata pe suprafata.

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafata sunt:

- utilizarea unei suprafete de teren agricol mai mare sau egala cu 1 ha formata din parcele mai mari de 0,3 ha (sau 0,1 ha pentru vii, livezi, hamei, arbusti fructiferi, pepiniere viticole si pomicole, sere și solarii);

- mentinerea terenului respectiv in bune conditii agricole si de mediu (respectare GAEC-uri).

- respectarea cerințelor de ecocondiționalitate/condiționalitate și condiționalitate socială

- respectarea cerințelor minime la nivel de parcelă și la nivel de fermă inclusiv lucrările minime obligatorii

O conditie esentiala pe care statul roman trebuie sa o indeplineasca pentru a putea absorbi fondurile pentru platile directe este crearea unui sistem care sa asigure administrarea si controlul riguros al cererilor de plata ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar crearea, implementarea si gestionarea lui intra din anul 2005 in atributiile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Verificarea corectitudinii solicitarilor de plata se realizeaza prin compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinta stocate in bazele de date ale sistemului IACS, dar și cu informații obținute din teren în anul de cerere, în general pentru fermierii din eșantioanele de control sau alte situații specifice fluxurilor de lucru APIA.

Intrucat suma platilor directe acordate unui fermier depinde in mod direct de suprafata de teren utilizata de acesta, un important rol important in cadrul IACS il detine sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System -LPIS). Nu face obiectul caietului de sarcini dezvoltarea și întreținerea aplicației Geospațiale IPA-ONLINE utilizată pentru depunerea cererilor până în anul 2024 inclusiv, respectiv aplicația geospațială(AGI ONLINE) utilizată pentru depunerea cererilor începând cu anul 2025, aplicații responsabile cu gestionarea fluxului de primire a cererilor unice de plată. De asemenea un fac obiectul acestei proceduri aplicațiile dezvoltate intern, în cadrul departamentului IT al APIA.

APIA a demarat constructia sistemului IACS cu cateva activitati pregatitoare, astfel:

- Inregistrarea fermelor in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 302/25 aprilie 2005 si crearea bazei de date Registrul fermierilor;

- Crearea LPIS - realizat pe baza de ortofotoplanuri pe care sunt identificate blocurile fizice. S-a creat un sistem de blocuri fizice unic identificate la nivel national. Aceste doua tipuri de date (ortofoto si blocuri fizice) au fost reunite intr-o baza de date geospatiale (GIS);

- Identificarea parcelelor agricole. Fermierilor inregistrati in Registrul Fermelor li s-au pus la dispozitie materiale grafice (ortofotoplanuri pe care sunt unic identificate blocurile fizice) pe care acestia au localizat parcelele declarate in Registrul fermelor.

Aceste activitati au avut loc intr-o etapa anterioara de preinregistrare a fermierilor. Incepand cu anul 2007, odata cu aderarea Romaniei la UE, a fost pus in functiune sistemul de administrare si control al cererilor de sprijin (IACS).

In prezent in sistemul de inregistrare al fermierilor din cadrul APIA, exista inregistrate mai mult de 2.3 milioane ferme.

Anual, sistemul informatic gestioneaza cererile de subventie pentru aproximativ 730 000 de fermieri.

Datele declarate de fermieri in cererea de plata sunt introduse in baza de date IACS. Suprafata agricola a fiecarui bloc fizic este cunoscuta dupa incheierea procesului de digitizare a blocurilor fizice din LPIS. Suma suprafetelor parcelelor declarate de fermieri in cadrul unui bloc fizic este comparata cu suprafata de referinta a blocului fizic din baza de date LPIS. In cazul in care suma suprafetelor declarate de catre fermieri ca parcele agricole utilizate in cadrul unui bloc fizic este mai mare decât suprafata de referinta a acestuia, inseamna ca unul sau mai multi fermieri au supradeclarat suprafetele pe care le utilizeaza. Sistemul IACS este în măsură să detecteze aceste supradeclarări.

In prezent un numar de peste 4500 de utilizatori folosesc sistemul informatic al APIA. Sistemul, este un sistem web-based, si este utilizat in mod curent de catre utilizatorii APIA din cele 42 de centre judetene si respectiv cele 261 de centre locale, pentru parcurgerea fluxurilor de lucru specifice fiecaruia dintre subsistemele care fac parte din intregul sistem informatic al APIA. De asemenea, sistemul este accesat si de alti utilizatori din cadrul altor entitati externe. Accesul la sistem se face pe baza drepturilor de acces stabilite de catre APIA.

Sistemul informatic se interfateaza cu alte sisteme externe APIA in vederea preluarii sau transmiterii de informatii specifice (AFIR, MADR, ANSVSA, ANZ etc.).

Incepand cu anul 2014, statele membre ale Uniunii Europene au implementat noua Politică Agricolă Comună, ale cărei principale acte normative sunt (incă se gestionează eventualele plăți necuvenite în baza acestor acte normative referitoare la politica agricolă de dinainte de 2022):

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Reg.(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.

  - Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii;

  - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.

- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 352/1978, Reg. (CE) nr. 165/1994, Reg. (CE) nr. 2799/1998, Reg. (CE) nr. 814/2000, Reg. (CE) nr. 1290/2005 și Reg. (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

  - Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;

  - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de abrogare a Reg.(CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

  - Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11.03.2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de modificare a Anexei X la regulamentul menționat;

  - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune;

  - Regulamentul delegat (UE) nr. 1001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune,

Regulamentele mai sus menționate au fost prelungite pentru perioada de tranzitie 2020-2022 prin REGULAMENTUL (UE) 2020/2220 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 actualizat.

## LEGISLAȚIA  NAȚIONALĂ

Legislație primară

- Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

- Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 102/2024 privind înregistrarea în Registrul Unic de Identificare;

- Ordinul MADR nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condițiilor și altor cerințe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din hotărârea guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul planului strategic pac 2023-2027, finanțate din fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, începând cu anul 2024, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 125/2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative și a condițiilor pentru implementarea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024;

- Ordinul MADR nr. 127/2024 privind aprobarea formularului - tip al cererii de plată pentru anul 2024;

- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991  și ale Legii nr. 169/1997 modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobare a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- H.G nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

- Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

- Ordonanța de urgență nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ı̂n perioada 2021-2030, cu modificările ulterioare;

- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

- H.G  nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

- H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

- OUG  nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, abrogat prin Ordonanță de urgență 75/2021.

Legislație secundară

- Ordinul MADR nr. 1955/R/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale APIA – aparat central;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 1732/R/2021 privind aprobarea statului de funcții și a structurii organizatorice ale aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referință pentru organizarea și funcționarea Sistemului Integrat de Administrare și Control;

- Ordinul MAP nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările ulterioare;

- Memorandumul din 9 mai 2005 privind Adoptarea de către România a schemei de plată unică pe suprafață, a suprafeței minime eligibile pentru exploatația agricolă și a suprafeței minime eligibile pentru parcela agricolă;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;

- Acordul cadru de delegare nr. P 74/2010 pentru implementarea Măsurilor privind plățile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007-2013 încheiat între A.P.D.R.P. și A.P.I.A;

- Ordinul M.A.D.R.  nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022;

- Ordinul MADR nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 49/01.03.2021 privind aprobarea Ghidurilor informative pentru beneficiarii Măsurii 10 "Agro-mediu și climă", Măsurii 11 "Agricultura ecologică" și Măsurii 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 72/26.03.2021 privind aprobarea Ghidului informativ privind aplicarea practicilor agricole pentru climă și mediu;

- Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite;

- Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe sau unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.D.R. nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi implementate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, respectiv Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Ordinul nr. 377/2017/218/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr.  897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

- Ordinul MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar;

- Ordinul MADR nr. 1357/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar;

- Ordinul MADR nr. 1366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente;

- Ordinul MADR nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților;

- Ordinul MADR nr. 1400/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind  introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților;

- Ordinul MADR nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților;

- Ordinul nr. 123/2014 al directorului general al ANCPI referitor la aprobarea precizărilor cu privire la schimbarea categoriei de folosință agricolă în categoria de folosință curți construcții a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii;

- Protocolul 168/ P180/ 15.12.2017 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură referitor la scoaterea terenurilor din circuitul agricol pentru realizarea obiectivelor de investiții;

- Ordin nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018  pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

- Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite";

- Ordinul MADR nr. 637/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite".

Documente naționale:

- Ghid informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole - LPIS

Ghid informativ privind aplicarea eco-schemelor din sectorul vegetal

- Manual de utilizare IPA-Online

- Procedura operațională pentru administrarea cererilor de plată pentru schemele de plăți directe

Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren

## REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE

- Planul strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr.1305/2013 și (UE) nr.1307/2013, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecția intereselor financiare ale CE cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;

- Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenții specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum și cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiții agricole și de mediu);

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/587 al Comisiei din 12 februarie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardului privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardul GAEC) 8, datele de eligibilitate a cheltuielilor pentru contribuția din FEGA și normele privind modificările planurilor strategice PAC pentru modificările anumitor eco-scheme pentru anul de cerere 2024

- Regulamentul nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare cu modificările ulterioare;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1172/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2014 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

- Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L 375, 31.12.1991, p.1), cu modificările ulterioare;

- Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice(JO L20, 26.1.2010, p.17);

- Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor(JO L309, 24.11.2009, p.71) , cu modificările ulterioare;

- Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(JO L327, 22.12.2000, p.1), cu modificările ulterioare;

- Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și flora sălbatică (JO L206, 22.7.1992), cu modificările ulterioare.

Conform actelor normative normative in vigoare pana la data de 01.01.2025, APIA a implementat scheme de plată, după cum urmează:

- PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) conform art.102 (2) din Regulamentul UE 2021/2115

- PD-02-Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) conform art.102 (2) din Regulamentul UE 2021/2115

- ECO-SCHEMA PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil – Plată compensatorie-conform art.31, alin. (7), lit. b) din Regulamentul UE 2021/2115, (se aplică pentru acoperirea pierderilor de venit ca urmare a aplicării condițiilor generale și specifice și exploatațiilor  care au minimum 10,01 ha teren arabil)

- ECO-SCHEMA PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale - plată suplimentară la BISS –conform art.31, alin. (7), lit. a) din Regulamentul UE 2021/2115 (se aplică exploatațiilor agricole cu dimensiunea de minimum 1 ha și maximum de 10 ha, cu parcele eligibile de minim 0,3 ha TA sau PP și/sau minim 0,1 ha pentru CP)

- ECO-SCHEMA PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști - plată suplimentară la BISS –conform art. 31, alin. (7), lit. a) din Regulamentul UE 2021/2115 (se aplică pentru exploatații cu minim 1 ha culturi permanente cu dimensiunea parcelei eligibile de minimum 0,1ha)

- ECO-SCHEMA PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte conform art. 31, alin. (7), lit. b) din Regulamentul UE 2021/2115

- ECO-SCHEMA PD 08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat. Plată compensatorie-conform art.31, alin. (7), lit. b) din Regulamentul UE 2021/2115

- ECO-SCHEMA PD-27 Creșterea nivelului de bunăstare a a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate. Plată compensatorie-conform art.31, alin. (7), lit. b) din Regulamentul UE 2021/2115

- PD-03    Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri    (CIS YF) – conform art.102 (2) din Regulamentul UE 2021/2115

- Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT), conform art. 147 din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115

  - ANT 1 – culturi în teren arabil

  - ANT 2 - in pentru fibră

  - ANT 3 - cânepă pentru fibră

  - ANT 4 – tutun

  - ANT 5 – hamei

  - ANT 6 - sfeclă de zahăr

  - ANTZ 7 – lapte de vacă

  - ANTZ  8 – carne de vită și mânzat

  - ANTZ 9 O – ovine femele

  - ANTZ 9 C – caprine femele

- Plăți directe cuplate (CIS) conform art. 102 (2) din Regulamentul UE 2021/2.115. Conform art. 16, alin. (5) din HG nr. 1571/2022, cu modificările și completările ulterioare, poate avea loc transfer de fonduri între măsurile de sprijin cuplat

  - PD 09 - Sprijin cuplat pentru venit – Soia

  - PD 10 - Sprijin cuplat pentru venit Lucerna

  - PD 11 – Sprijin cuplat pentru venit Leguminoase boabe pentru industrializare

    - Mazăre de grădină

    - Fasole boabe si fasole păstăi

  - PD 12 – Sprijin cuplat pentru venit - Cânepă

  - PD 13 – Sprijin cuplat pentru venit - Orez

  - PD 14 – Sprijin cuplat pentru venit - Sămânţă de cartof

  - PD – 15  Sprijin cuplat pentru venit – Hamei

  - PD 17 – Sprijin cuplat pentru venit  - Legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării

    - Tomate

    - Castraveți

    - Ardei

    - Vinete

  - PD 18 – Sprijin cuplat pentru venit – Legume cultivate în sere și solarii

  - Legume cultivate în sere (tomate, castraveți, ardei, vinete pentru consum în stare proaspătă)

    - Legume cultivate în solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete pentru consum în stare proaspătă)

  - PD 19 – Sprijin cuplat pentru venit - Fructe (prune, mere, cireșe, vișine, caise și piersici)

    - Prune destinate consumului în stare proaspătă și/sau industrializării

    - Mere destinate consumului în stare proaspătă și/sau industrializării

    - Cireșe și vișine destinate consumului în stare proaspătă și/sau industrializării

    - Caise şi piersici destinate consumului în stare proaspătă și/sau industrializării

  - PD 20 – Sprijin cuplat pentru venit  - Semințe pentru plante furajere

  - PD-21 VL– sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte

  - PD-22 TC - sprijin cuplat pentru venit – carne vită

  - PD-23 FB – sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte

  - PD-24 O – sprijin cuplat pentru venit – ovine (Ovine Femele şi Ovine Masculi)

  - PD-24 C - sprijin cuplat pentru venit – caprine (Caprine Femele şi Caprine Masculi)

  - PD-25 VM – sprijin cuplat pentru venit - Viermi de matase

  - PD-26 Porumb pentru siloz

- Intervenția DR-09-Zone afectate de constrângeri naturale-ZM din PS PAC 2023-2027

- Intervenția DR-10- Zone afectate de constrângeri naturale semnificative - SEMN din PS PAC 2023-2027

- Intervenția DR-11-Zone afectate de constrângeri naturale specifice-SPEC din PS PAC 2023-2027

- Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă” **) din PNDR 2014-2020, pentru toate pachetele, angajamentele în desfăşurare, deschise în campania 2020 pe o perioadă de 5 ani, pentru pachetele 7 și 10, angajamentele deschise în campaniile 2021-2023 pe o perioadă de 5 ani

  - Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală;

  - Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale:

    - varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe;

    - varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

  - Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări:

    - sub-pachetul 3.1 – Crex crex:

      - varianta 3.1.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex;

      - varianta 3.1.2- lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex;

    - sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:

      - varianta 3.2.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus;

      - varianta 3.2.2- lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius  minor şi Falco vespertinus;

  - Pachetul 6: Pajişti importante pentru  fluturi (Maculinea sp.):

    - varianta 6.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

    - varianta 6.2- lucrări cu utilaje uşoare  pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

  - Pachetul 7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – (grâu, orz, secară, triticale, rapiţă sau porumb)

  - Pachetul 9-Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina):

    - sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică;

    - sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică:

      - varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică,

      - varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică

  - Pachetul 10 – Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole

  - Pachetul 11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

    - sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie:

      - varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie,

      - varianta 11.2.2 –  lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie;

      - varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie)

- Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă” din PNDR 2014-2020 **), pentru angajamentele în desfăşurare, deschise în campania 2020 pe o perioadă de 5 ani

  - Pachetul 4: Culturi verzi (mazăre, măzăriche, rapiţă, muştar, lupin, sulfină)

- Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă” din PNDR 2014-2020 **), pentru toate pachetele, angajamentele în desfăşurare, deschise în campania 2020 pe o perioadă de 5 ani

  - Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

    - sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie

      - varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști, (leguminoase furajere perene, mixturi de leguminoase furajere perene cu graminee perene)

      - varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil (asolament din: leguminoase furajere perene / mixturi de leguminoase perene, rapiță de toamnă și cereale păioase)

- Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă” din PNDR 2014-2020 **) pentru angajamentele în desfăşurare, deschise pe o perioada de minimum 5 ani de la data semnării:

  - Pachetul 8: Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:

    - Specia Ovine: Rasele - Ţigaie cu cap negru de Teleorman, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Tigaie – varietatea ruginie

    - Specia Caprine: Rasele - Carpatina, Alba de Banat

    - Specia Taurine: Rasa - Sura de Stepă

    - Specia Bubaline: Rasa - Bivolul românesc

    - Specia Ecvidee: Rasele - Furioso North Star, Huţul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipiţan

    - Specia Porcine: Rasele - Bazna, Mangaliţa

- Măsura 11 – “Agricultura ecologică” din PNDR 2014-2020

  - Submăsura 11.1: ,,Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică”:

    - Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică,

    - Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică,

    - Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,

    - Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică,

    - Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,

    - Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

      - varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

      - varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027) pentru angajamentele aflate în desfășurare, deschise în anii 2022 / 2023 (maximum 2 ani pentru culturi anuale, furaje perene și pajiști sau maximum 3 ani pentru culturi perene, altele decât furajele).

- Măsura 11 – “Agricultura ecologică” din PNDR 2014-2020, pentru toate pachetele, angajamentele aflate în desfășurare, deschise în anul 2020, pe o perioadă de 5 ani

  - Submăsura 11.2: ,,Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică”:

    - Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică

    - Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică

    - Pachetul 3 – livezi, certificate în agricultura ecologică

    - Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică

    - Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică

    - Pachetul 6 – pajişti permanente, certificate în agricultura ecologică:

      - varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

      - varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

- Intervenția DR-01 - ,,Agro-mediu şi climă pe pajiști permanente”  din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală:

    - varianta 1.1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală

    - varianta 1.2 - Lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală

    - varianta 1.3 - Lucrări cu utilaje ușoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală

  - Pachetul 3.1: Pajişti importante pentru Crex crex:

    - varianta 3.1.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex;

    - varianta 3.1.2- lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex;

  - Pachetul 3.2 – Pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus:

    - varianta 3.2.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus;

  - varianta 3.2.2- lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius  minor şi Falco vespertinus;

  - Pachetul 6: Pajişti importante pentru  fluturi (Maculinea sp.):

    - varianta 6.1- lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

    - varianta 6.2- lucrări cu utilaje uşoare  pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

  - Pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică:

    - varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică,

    - varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică.

- Intervenția DR-02 - Agro-mediu și climă pe terenuri arabile din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 4 - Culturi verzi

    - (semănare de: mazăre, măzăriche, muștar, rapiță, sulfină, ghizdei, trifoi, lucernă, fasole, soia, linte, lupin, năut, fasoliță, bob, sparceta singure sau în amestecuri de specii din listă se va realiza până la 15 octombrie în UAT-uri cu altitudine medie de până la 600 m, respectiv până la 30 septembrie în UAT-uri cu altitudine medie de peste 600 m)

- Intervenția DR-02 - Agro-mediu și climă pe terenuri arabile din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

    - (porumb, sorg, floarea soarelui, soia)

  - Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

- Intervenția DR-02 - Agro-mediu și climă pe terenuri arabile din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 9.1 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică;

  - Pachetul 10 – Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole

- DR-03 Agro-mediu și climă – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din PS PAC 2023-2027

  - Rasele locale utilizate în agricultură care se află în pericol de abandon, eligibile pentru această intervenție: Ovine: - Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon) – Merinos de Suseni – Merinos Transilvănean – Merinos de Cluj – Țigaie – varietatea ruginie;  Caprine – Alba de Banat; Bovine: - Sura de Stepă – Bivolul românesc Ecvidee: - Shagya arabă – Lipițan; Porcine: - Bazna – Mangalița

- Intervenția DR – 04 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică,

  - Pachetul 2 – legume inclusiv cartofi aflate în conversia la agricultura ecologică,

  - Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,

  - Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică,

  - Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,

  - Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

    - varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

    - varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

- Intervenția DR – 05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării din PS PAC 2023-2027:

  - Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

  - Pachetul 2 - legume inclusiv cartofi certificate în agricultura ecologică,

  - Pachetul 3 - livezi

    - certificate în agricultura ecologică,

  - Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică,

  - Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

  - Pachetul 6 – pajişti permanente

    - certificate în agricultura ecologică:

      - varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027)

      - varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS PAC 2023-2027).

Exemplu de Flux de lucru tipic al operatiunilor derulate prin IACS

- In aplicația de primire cereri de plata, IPA-Online/aplicația geospațială (AGI ONLINE) aplicații ce nu face obiectul acestui acord cadru, fermierul completeaza cererea de plata de suprafata, in care declara numarul si marimea parcelor agricole utilizate și de asemenea formularul aferent schemelor/intervențiilor pentru zootehnie.

- Cererea este depusă de fermier la centrul local sau judetean APIA fizic sau prin mijloace online.

- La centrele APIA cererile sunt verificate formal (vizual) de un functionar APIA. In cazul in care sunt erori, fermierului i se va cere sa le corecteze. Cand cererea este completa si corecta, aceasta este acceptata si avizata de functionarul APIA responsabil de dosar.

- Cererea verificată vizual este introdusa automat prin interfața dintre aplicația geospațială și aplicatia IACS,  în baza de date a cererilor din IACS, în vederea realizării operațiunilor de gestionare a cererilor.

- La incheierea perioadei de depunere a cererilor, dupa importul acestora in baza de date IACS, are loc un control administrativ automat in cadrul sistemului informatic IACS. Acest control presupune verificarea corectitudinii si completitudinii datelor din cereri si, in principal, o verificare incrucisata cu baza de date LPIS și aplicația geospațială AGI ONLINE. De asemenea se ruleaza un control preliminar in care sunt evidențiate mai multe tipuri de erori constatate și pentru care fermierii pot depune un formular de corectare fără a fi sancționați. Toti fermierii din blocurile fizice supradeclarate sunt notificati, sau cu declarații în afara blocurilor fizice, sau alte probleme identificate în urma controlului administrativ/preliminar sunt chemati la APIA (sau li se solicită să transmită electronic clarificări) pentru clarificari cu acte doveditoare a utilizarii suprafetei de teren pentru care solicita plata pe suprafata blocului fizic.

- Regulamentele europene anterioare anului 2024 au prevăzut ca un esantion de minimum 5 la suta din totalul cererilor sa fie controlate efectiv pe teren. Aceste ferme sunt alese prin:

- analiza de risc

- aleator

- manual

Prin noua politică agricolă această abordare este modificată urmând a avea un control prin monitorizare a tuturor suprafețelor agricole solicitate la sprijin, iar prin metoda clasică de eșantionare rămân doar acele scheme ce au condiții specifice ce nu pot fi verificate prin monitorizare.

- Aceste ferme sunt selectate cumulativ, atat in baza unor factori de risc (marimea subventiei cerute, marimea suprafetei agricole, tipul de cultura etc.) cat si in baza unui proces de selectie aleator sau manual.

- Angajatii APIA sau ai altor institutii la care unele controale specific sunt delegate controleaza la fata locului fermele selectate si intocmesc rapoarte de control care sunt apoi introduse in baza de date IACS. Controalele prin teledetectie sunt realizate de catre contractori externi, pe baza specificatiilor APIA si a regulamentelor EU, iar rezultatele controalelor sunt importate in baza de date IACS. Noul sistem de control prin monitorizare va fi realizat de către o entitate privată, iar rezultatele vor fi expuse printr-o interfață GIS către beneficiari.

- Toate datele stocate in baza de date IACS referitor la cererile de plata sunt apoi analizate și in funcție de suprafețele determinate in urma controalelor se determina, cuantumul platilor si/sau penalizarilor ce urmeaza a fi aplicate.

- Persoanele insarcinate cu autorizarea platilor din cadrul APIA verifica listele de plati, cuantumurile acestora si dau aprobarea finala asupra efectuarii platii, apoi departamentul responsabil cu efectuarea plăților emite ordinele de plată.

- Ordinele de plată cu platile si beneficiarii sunt transmise la bancile unde aceștia au deschise conturile si banii sunt virati direct in conturile fermierilor.

Componentele subsistemelor pot folosi serviciile altor entitati, ceea ce creaza dependentele vizibile in diagrama de arhitectura a sistemului. In anumite situatii justificate (de ex. probleme de performanta), subsistemele sunt integrate la nivelul bazei de date.

Sistemul este proiectat sa reutilizeze la un nivel ridicat componente comune, acolo unde acest lucru este posibil. Din acest motiv, intregul comportament si prezentarea aplicatiei se poate schimba prin modificarea modulelor nucleu ale sistemului.

Descrierea componentelor/modulelor subsistemului IACS

Componenta Nucleu al sistemului (System Core)

Nucleul sistemului furnizeaza servicii comune intregului sistem si integreaza toate celelalte subsisteme. Nucleul sistemului este responsabil pentru:

- Furnizarea functionalitatii nucleu a portalului si expedierea cerintelor clientului catre modulele de business;

- Administrarea sesiunilor utilizatorilor;

- Crearea log-urilor de audit;

- Furnizarea serviciilor de securitate;

- Furnizarea serviciilor pentru executarea si monitorizarea sarcinilor asincrone;

- Servicii de management al fluxurilor de lucru;

- Managementul dictionarelor;

- Parametrizarea sistemului;

- Raportare pentru managementul sistemului.

Modulul Registrul Fermierilor

Modulul de inregistrare a Fermierilor administreaza baza de date comuna a sistemului. Este responsabil pentru inregistrarea, modificarea si arhivarea datelor fermierilor.

Modulul de Captare a Datelor IACS

Modulul de de Captare a Datelor este responsabil pentru captarea si validarea preliminara a datelor din cadrul cererilor de sprijin.

Modulul Control pe teren online (Control pe teren clasic IACS)

Modulul gestioneaza controalele pe teren: realizeaza selectia esantioanelor de control, emiterea rapoartelor de control din sistem si inregistreaza rezultatele controalelor, atat prin controalele clasice pe teren cat si controalele prin teledetectie. De asemenea permite si introducerea rezultatelor aferente supracontrolului in sistem.

Esantionare

Componenta Esantionare ofera functionalitati pentru selectia la control pe teren si va reprezinta primul pas in activitatea de control. Sistemul ofera posibilitatea de a selecta fermieri la control prin diferite metode si dupa diferite criterii.

Executia selectiei pentru controlul pe teren se face in functie de parametrizarile realizate in sistem si de scopurile selectate de catre utilizator pentru metoda de selectie in cauza.

Fermierii pot fi selectati la control pe teren vegetal, zootehnic sau SMR-ANSVSA prin diverse metode de selectie.

Functionalitati :

- Configurare nomenclator Scopuri de control

- Tipuri de selectie:

- Selectie manuala

- Selectie manuala din lista (pentru control clasic pe teren sau teledetectie, prin metodele aleator, analiza de risc, manual din lista)

- Selectia supracontrol :

  - Selectia manuala

  - Selectia din lista

  - Selectia alte supracontroale

- Selectia follow-up dupa teledetectie(nu se mai aplica din 2023 dar se pastreaza pentru campaniile anterioare) :

  - Selectia follow-up dupa teledetectie

  - Selectia follow-up dupa teledetectie  din lista

- Import fisier factori de risc

- Trecerea in status 15 ;

- Trecerea in status 15 din lista;

- Erori selectii OSC

- Erori exploatatii ANSVSA

- Revizii selectie in masa

- Rapoarte Esantionare :

  - Situatia consolidata a selectiilor in masa

  - Evidenta tintelor selectiilor

  - Raport status fermieri

Modul Control pe teren online (vegetal, zootehnic, ANSVSA)

- Ordin de control : in baza acestui document, inspectorii realizeaza controlul pe teren efectiv. Ordinele de control pot fi de tip: Vegetal/ Zootehnic si ANSVSA-SMR.

  - Acesta consemneaza fermierii ce trebuie controlati, inspectorii care vor desfasura controlul si perioada in care este programat controlul.

  - Dupa generare, ordinul de control va fi aprobat iar inspectorii vor putea pleca in teren pentru realizarea controlului.

  - Ordinul de control se poate anula cat timp este in stare « In asteptare export »

- Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Print Ordin de control/ OSC Print Ordin de control ANSVSA : permite tiparirea ordinului de control de tip vegetal/ zootehnic sau ANSVSA si a rapoartelor aferente,

  - Se poate modifica obligativitatea de control prin adaugarea de noi obligativitati pe parcele

Se  poate exporta pentru offline raportul de control pretiparit prin accesarea butonului de "Export raport de control offline". Se va crea un fisier json pentru fiecare raport de control (fermier) din ordinul de control" cu datele fermierului precompletate din fiecare sectiune a raportului". Fisierul va contine toate sectiunile si atributele din raportul de control online.

- Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control vegetal : permite introducerea rapoartelor de control vegetal summer (simplu sau comasat), winter si spring.

- Rapoartele comasate : aceste rapoarte sunt generate daca fermierul a fost selectat la teledetectie follow-up sau cu unul dintre urmatoarele scopuri de control :

  - Fermierul are scop Greening (cu tip plata =ZIE).

  - Fermierul are cel putin un scop cu bifa activa de Agromediu

  - Fermierul are cel putin un scop cu bifa activa de Ecoconditionalitate sau

  - Fermierul are  scopul TF – tanar fermier

    - Rapoartele winter : aceste rapoarte sunt generate, daca fermierul a fost selectat la control cu un scop cu bifa de Ecoconditionalitate si bifa de genereaza winter si are cel putin o parcela de TA/TAn , sau daca a fost selectat cu scop de agromediu (M10 actualmente) si are solicitare pe P4 sau P7.

- Rapoartele Spring : aceste rapoarte sunt generate, daca fermierul a fost selectat la control (selectat manual sau din lista csv importata) cu scop M10 cu bifa activa Spring (în nomenclatorul de scopuri), si are solicitare pe pachetul P9.1 sau P4 sau P7

- Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control zootehnic: permite introducerea rezultatelor controalelor pentru rapoartele de control de zootehnie : sectiunile Ovine/Caprine, Vaci de lapte, Bivolite, Taurine, Animale in pericol de abandon (M10_P8) si Viermi de matase.

  - Controalele de tip zootehnic se genereaza daca fermierul a fost selectat la control cu  scop de control cu bifa activa de zootehnic.

- Flux de lucru->Lista sarcini : OSC Introducere/ Verificare raport de control de tip SMR-ANSVSA: permite introducerea rezultatului controalelor pentru rapoartele de control de tip SMR-ANSVSA, prin intermediul carora se verifica respectarea normelor de ecoconditionalitate SMR11-13 pentru fiecare cod de exploatatie

  - Controalele de tip SMR-ANSVSA se genereaza daca fermierul a fost selectat la control cu  scop de tip Ecoconditionalitate cu bifa activa Genereaza raport ANSVSA.  Pentru a se crea raport SMR-ANSVSA se verifica suplimentar ca fermierul:

    - Sa aiba cel putin un cod de exploatatie zootehnic (campul 48 din Cerere- Date sector zootehnic)  SAU

    - Sa aiba document Lista nominala Valid

- Rapoarte de supracontrol: aceste rapoarte se introduc  pentru fermierii selectati la supracontrol.Se genereaza rapoarte de supracontrol pentru toate tipurile de rapoarte pe care le are fermierul (vegetal, zootehnic, ABSNSA)  Raportul de supracontrol are aceleasi scopuri ca raportul initial si va suprascrie rezultatele acestuia.

- Rapoarte de tip Alt tip de control: aceste rapoarte se introduc pentru fermierii selectati  la Alt tip de control. In functie de selectie, raportul de tip Alt tip de control poate fi vegetal/ zootehnic/ SMR-ANSVSA, tip sezon summer/ spring/ winter (pentru cele de vegetal). Raportul nu are scop de control, iar rezultatele introduse vor suprascrie rezultatele controlului clasic si de supracontrol doar pentru elementele controlate.

- Amanare raport de control: un raport de control poate fi anulat daca in sarcina de operare/ verificare raport de control se debifeaza optiunea Control realizat si se completeaza Motiv nerealizare control. In acest caz, se activeaza buton Amanare raport. Dupa amanare raport, controlul trebuie reintrodus pe un nou ordin de control.

- Cautare raport de control :  In acest motor de cautare, utilizatorul are ocazia de a insera criterii de cautare ,si prin selectia optiunii “Cautare”, sistemul va afisa toate rapoartele de control care corespund cu ceea ce utilizatorul a inserat in campuri ca si criterii de cautare.

- Reimport: buton disponibil in cadrul optiunii de Cautare raport de control - permite reimportul unui raport aflat in starea “Acceptat” si doar daca dosarul este in status ‘Deschis ; este necesar Control Administrativ’ sau ‘Deschis ; repartizat pentru Control pe Teren ;, dupa reimport, sarcina de control se va intoarce pe centrul local/judetean unde a fost introdus initial.

- Forma coerenta OSC:  In Forma Coerenta OSC se preiau, si se afiseaza in format tabelar, rezultatele in urma controalelor pe teren, din rapoartele de control introduse in sistem. Forma Coerenta OSC se va vizualiza in modulul “Vizualizare cereri”-> “Rezultate OSC”->” Forma Coerenta OSC”. Sectiunile aferente formei coerente OSC sunt specifice pentru vegetal, zootehnic, ANSVSA.

- Preluarea informatiilor in forma coerenta din OSC  respecta regulile privind rangul rapoartelor”:

- se preiau rezultate din rapoartele de control APIA de rang 1 precum: SUMMER, Teledetectie;

- se preiau rezultate din raportul de control COMASAT (se aplica doar dosarelor selectate la teledetectie) - rang 2

- se preiau rezultate din raportul de supracontrol APIA - rang 3;

- se preiau rezultate din rapoartele aferente altor tipuri de controale: Alt tip de control sau Supracontrol AFIR - rang 4.

- Forma coerenta OSC pe grup de plata::   Forma coerenta pe grupuri de plata reprezinta un centralizator la nivelul grupurilor de plata care prezinta in mod agregat rezultatele constate de catre inspectorii care desfasoara controlul pe teren. Forma coerenta se populeaza cu date din rapoartele de control accepate si are doua sectiuni: vegetal si zootehnic.   FCGP OSC se calculeaza pentru grupurile de plata solicitate de fermier in cererea de plata (conform cu scop control).

- Interfata raportare situatii control: este o interfata configurabila care permite generarea unui raport dinamic in functie de criteriile selectate si de atributele bifate care se doresc afisate in interfata. Raportul poate sa-si extraga informatii din sectiunile : Date identificare fermier, Informatii esantionare, Informatii AC, Informatii   Informatii Rapoarte de control, Informatii FC OSC, Informatii Rapoarte monitorizare.

- Rapoarte OSC:

  - Situatia rapoartelor de control (vegetal si zootehnic)

  - Sarcini de operare raport de control detaliu

  - Situatia controalelor pe teren (vegetal si zootehnic)

  - Situatia controalelor pe teren de SMR-ANSVSA

  - Situatia detaliata a rapoartelor de control de SMR-ANSVSA

  - Situatia sarcinilor de operare de SMR-ANSVSA

  - Raport control detaliu pe scop control

  - Raport de diferente controale

  - Raport neconformitati controale ANZ

  - Raport PT3

  - Situatie rapoarte control – preluare date monitorizare

Modul Control pe teren offline (vegetal, zootehnic, ANSVSA)

Modulul OSC Offline permite utilizatorilor sa exporte raportul de control pretiparit intr-un fisier care va putea fi transferat pe un dispozitiv mobil (telefon sau tableta) . In acest fel, utilizatorii  vor putea introduce rezultatele controlului in timp real, direct in aplicatia instalata pe dispozitivul mobil.  Rezultatele controlului se vor exporta ulterior de pe dispozitiv in aplicatia online, unde se vor prelua si verifica datele introduse.

Aplicatia se poate instala pe orice dispozitiv mobil, care are sistem de operare Android 6.x (recomandat). Fisierul osc-offline.apk se va copia  pe dispozitivul mobil in File Manager (Fisierele mele)\..Download al dispozitivului , de unde se lanseaza pentru instalare.   In acelasi folder, se vor copia si rapoartele de control exportate in format “.json”.

- Export raport pretiparit - din aplicatia online:  Functionalitatea va permite exportul  raportului de control pretiparit din aplicatie. Fisierul va contine toate sectiunile si atributele din raportul de control online. Se poate exporta orice tip de raport: raport pretiparit vegetal, raport pretiparit zootehnic, raport pretiparit SMR-ANSVSA. Raportul offline se exporta din Flux de lucru->Lista sarcini-> OSC Print Ordin de control / respectiv ANSVSA Print Ordin de control.

- Import raport de control in aplicatia EAGLE offline: Utilizatorul offline va deschide local de pe dispozitivul mobil aplicatia Eagle offline. Fisierele de tip .json exportate se vor copia de pe calculator pe dispozitivul mobil cu care inspectoul pleaca in control pe teren.  Se actioneaza butonul IMPORT pentru a importa fisierul cu raportul de control al al fermierului  dorit;

- Se importa si se opereaza pe rand cate un fisier. Se salveaza si se exporta local pe dispozitiv fiecare raport de control introdus. Se poate reveni asupra unui fisier exportat pentru modificare, facand un nou reimport.

- Introducere raport de control offline :

Ecranele pentru introducere date si sectiunile au fost reorganizate pentru a fi utilizate usor in contextul unui dispozitiv mobil. In functie de tipul fisierului json importat, se opereaza raportul de control cu sectiunile specifice :

  - Introducere raport vegetal offline

  - Introducere raport zootehnic offline

  - Introducere raport de SMR-ANSVSA offline

- Export raport de control offline: Rezultatele introduse in raportul de control offline se salveaza si se exporta intr-un fisier pe dispozitivul local,  prin actionarea butonului „Exporta“. Rezultatele se salveaza local pe dispozitivul mobile (se va afisa calea de salvare)

- Import raport de control offline in aplicatia online:  Dupa efectuarea controlului pe teren, inspectorul va copia fisierele salvate local pe dispozitivul mobil pe calculator pentru a le importa in aplicatia online.

- Importul se realizeaza din sarcina de control „OSC Introducere raport de control vegetal”,  „OSC Introducere raport de control zootehnic” si  „OSC Introducere raport de control SMR-ANSVSA” , in functie de tipul raportului, prin actionarea butonului  „Import din offline”.

- Se vor prelua pe sarcina curenta datele introduse pentru fermierul respectiv in aplicatia offline, la actionare buton „Start import din offline”.

- Introducere/Modificare raport de control in online: dupa finalizare import, se vor regasi datele introduse in offline. Se  verifica datele preluate de catre operator . De asemeni, se pot efectua corectii si se continua fluxul normal  de verificare si confirmare completitudine date  pana la verificator

Modul control prin monitorizare

APIA are obligația să instituie un sistem de monitorizare (checks by monitoring) a suprafețelor așa cum prevede Regulamentul de punere în aplicare nr. 1173/2022 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 2116/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul noii Politici Agricole Comune (2023-2027).

Monitorizarea suprafețelor agrícola este o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită, atunci când este necesar, activități de urmărire adecvate pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat.

Procesarea automatizată a seriilor cronologice de date de-a lungul perioadei de vegetație face posibilă identificarea culturilor și monitorizarea anumitor practici agricole desfășurate pe parcelele declarate de fermieri în cererile de sprijin. Astfel, controalele prin monitorizare combină datele obținute la fiecare cinci zile de la sateliții Sentinel cu informațiile prezentate de fermieri în cererile de sprijin, iar prin intermediul învățării automate se obțin informații privind tipurile de culturi și activitatea agricolă de pe toate parcelele declarate pentru fiecare schemă de ajutor şi pe baza cărora se vor evalua parcelele agricole utilizând un sistem de semaforizare.

În fapt sistemul de monitorizare a suprafeţelor certifică condițiile de eligibilitate ale suprafețelor monitorizate utilizând date satelitare obţinute cu ajutorul sateliţilor Sentinel din cadrul programului Copernicus sau alte date cu o valoare cel puţin echivalentă.

Acest submodul ofera functionalitati pentru preluarea datelor din componenta de monitorizare suprafata in raportul de control clasic:

- Exportul datelor de monitorizat: aceasta functionalitate permite incarcarea listei fermierilor pentru care trebuie preluate datele din rapoartele de monitorizare suprafata in rapoartele de control clasic (vegetal).

- Anulare rapoarte monitorizate de suprafete

- Import rezultate monitorizare: permite importul rezultatelor de monitorizare din fisiere xml.

  - In cadrul raportului de control clasic, butonul de preluare  date monitorizare  permite importul raportului de monitorizare final (de control/ supracontrol) si preluare datelor in raport.

- Lista erori

- Preluare fermieri monitorizare

- Statistici monitorizare suprafete:

  - Raport fermieri cu suprafete monitorizate

  - Raport fermieri cu inconsistente in baza

  - Raport status dosare monitorizate

  - Raport neconformitati constatate prin monitorizare

  - Raport situatii controale

  - Centralizator rezultate monitorizare dupa confirmarea suprafetelor

  - Raport dosare actualizate dupa export declaratii monitorizare suprafete

  - Raport fermieri fara import monitorizare

  - Raport rezultate monitorizare culturi secundare

  - Raport rezultate conditionalitate - monitorizarea suprafetelor

  - Raport situatie parcele nemonitorizabile

Incepand cu C2023, modulul pilot de Monitorizare suprafata a fost integrat in componenta de control pe teren in vederea preluarii rezultatelor privind monitorizarea suprafetelor in controlul administrativ. Astfel au fost implementate noi functionalitati :

- Implementarea unei componente de rezolvare contestatii atat pentru culturile secundare, cat si pentru culturile principale. Procesul de rezolvare contestatii este realizat la nivelul centrelor judetene de catre trei utilizatori diferiti : operator, verificator si supervizor.

- Implementare functionalitati de export si import pentru culturile secundare

- Implementare functionalitati de import din fisiere csv

- Implementare functionalitati de export in fisiere csv

- Implementare functionalitate de import si centralizare rezultate conditionalitate

Modulul RS (Control prin teledetectie IACS)

Modulul gestioneaza datele controalelor prin teledetectie, pornind de la exportul datelor necesare pentru teledetectie, analiza datelor furnizate ca si rezultate ale controalelor, cat si preluarea rezultatelor in sistem dupa efectuarea controalelor prin teledetectie si emiterea rapoartelor de control

Modulul nu mai este utilizat la momentul actual pentru fluxurile de cereri incepând cu anul 2024, acest modul va fi luat in calcul doar pentru suport pe reinstrumentare cereri plăți necuvenite sau alte nevoi de reinstrumentare.

Modulul AC (Control Administrativ IACS)

Modulul gestioneaza datele aferente controalelor administrative realizate cu ajutorul modulelor specific de controale administrative includ controalele incrucisate cu Subsistemul LPIS.

Modulul PC (Calcul Plati IACS)

Acest modul este utilizat pentru calculul platilor pe baza rezultatelor controalelor.

Modulul AP (Autorizare Plati IACS)

Acest modul este utilizat pentru autorizarea platilor pentru fermieri. Platile autorizate sunt transferate Subsistemului de gestiune Financiar – Contabil utilizand functionalitatile existente in componenta interfata cu Subsistemul de gestiune Financiar - Contabil.

Componenta – Raportari IACS

Componenta Raportari este proiectata pentru producerea de rapoarte operationale, financiare si catre UE. Sunt asigurate, de asemenea, tiparirea rapoartelor, vizualizarea on-line si exportul catre aplicatii de tip Office.

Modulul PN (Plati Necuvenite)

Modulul PN (Plati Necuvenite ) este utilizat pentru a urmari si gestiona angajamentele de agromediu pe 5 ani, precum si recuperarea sumelor necuvenite in cazul in care un angajament nu este respectat.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea si administrarea angajamentelor de agromediu;

- Urmarirea angajamentelor de agromediu in decursul a 5 campanii, impreuna cu modificarile survenite in urma divizarilor/comasarilor de parcele;

- Propunerea fermierilor in lista de plati necuvenite in cazul in care un angajament nu este respectat;

- Functionalitatea de emitere Proces Verbal din sistem.

- Functionalitatea de recuperare a sumelor necuvenite

Modulul PDSZ (schema de plata separata pentru zahar)

Modulul PDSZ are ca principal scop gestionarea platilor nationale directe separate pentru zahar, decuplate de productie, in sectorul vegetal.

Pentru cultura sfecla de zahar se acorda, incepand cu campania 2008 atat plati nationale directe complementare (PNDC6), precum si o plata directa separata pentru zahar, decuplata de productie, cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate a suprafetei si a conditiilor specifice.

Modulul PDSZ dispune de:

- Functionalitati de inregistrare a unor documente specifice (contracte, declaratii de livrare etc);

- Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor pentru schema de plata separata pentru zahar;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru plata separata pentru zahar.

Modulul SM (sanctiuni multianuale)

Modulul SM (Sanctiuni Multianuale) este utilizat pentru a preveni fraudarea sistemului si a actiona in consecinta asupra fermierilor care incearca in mod intentionat sa obtina fonduri pentru o suprafata sensibil mai mare de teren.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Constituirea de sanctiuni multianuale pentru toti acei fermieri care incearca in mod deliberat fraudarea sistemului;

- Administrarea acestor sanctiuni multianuale in vederea recuperarii din campanii ulterioare constituirii;

- Recuperarea SM-urilor din campanii ulterioare, cu respectarea proceselor de business aferente;

- Impartirea recuperarilor atat pe fonduri de recuperare cat si pe fonduri de constituire.

- Integrarea sanctiunilor multianuale cu sistemul financiar contabil

Modulul TDP (tomate destinate procesarii)

Modulul TDP reprezinta componenta specifica proiectata pentru a gestiona acordarea platilor pentru schema de plata tomate destinate procesarii.

Modulul TDP dispune de:

- Functionalitati de inregistrare a unor documente specifice (contracte, declaratii de livrare, angajament de livrare etc);

- Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor aferente schemei de plata pentru tomate destinate procesarii;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru plata separata pentru zahar.

Modulul SOZD (schema de orez zone defavorizate)

Modulul gestioneaza acordarea platilor pentru schema de plata pentru orez cultivat in zone defavorizate.

Prin intermediul componentei SOZD se asigura:

- Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea platilor pentru schema de orez cultivat in zone defavorizate;

- Realizarea operatiilor de calcul si autorizare pentru schema de plata SOZD;

- Verificarea documentelor specifice schemei de plata SOZD;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru schema de plata SOZD.

Modulul ECO (Econconditionalitate - GAEC, SMR)

Componenta este proiectata pentru gestionarea indeplinirii conditiilor de ecoconditionalitate.

Modulul ECO dispune de;

- Functionalitati care permit inregistrarea conditiilor de ecoconditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren APIA);

- Functionalitati care permit inregistrarea conditiilor de ecoconditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren ANSVSA);

- Functionalitati care permit inregistrarea suprafetelor afectate de nerespectarea conditiilor de ecoconditionalitate;

- Functionalitati de tratare a situatiilor de nerespectare prin atribuirea de penalizari;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru cazurile de nerespectarea conditiilor de ecoconditionalitate.

Modulul Conditionalitate

Componenta este proiectata pentru gestionarea indeplinirii conditiilor de conditionalitate ce stau la baza stabilirii sancţiunilor administrative pentru nerespectarea cerintelor GAEC si SMR din Condiţionalitate ce se aplica fermierilor care primesc plăți directe sau plăți anuale prin intervențiile și măsurile gestionate de APIA.

Modulul Conditionalitate dispune de:

- Functionalitati care permit gestionarea conditiilor de conditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren realizat de APIA);

- Functionalitati care permit gestionarea conditiilor de conditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma controalelor prin Monitorizare);

- Functionalitati care permit gestionarea conditiilor de conditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren ANSVSA);

- Functionalitati care permit gestionarea conditiilor de conditionalitate (respectarea sau nerespectarea conditiilor identificate in urma unui control pe teren ANF);

- Functionalitati care permit gestionarea suprafetelor afectate de nerespectarea conditiilor de conditionalitate;

- Functionalitati de verificari administrative intercampanizate ce sunt realizate la nivel de dosar fermier in vederea identificarii si stabilirii nerespectarii anumitor cerinte de conditionalitate;

- Functionalitati de tratare a situatiilor de nerespectare prin atribuirea de penalizari;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru cazurile de nerespectare a conditiilor de conditionalitate.

Modulul Import animale de la ANSVSA

Acest modul este utilizat pentru importul de la ANSVSA a numarului de animale din categoriile: Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani, Bovine între 6 luni şi 2 ani, Bovine de mai puţin de 6 luni, Ovine, Caprine, Suine, detinute de exploatatiile unui fermier in vederea realizarii calculului UVM/ha necesar pentru stabilirea eligibilitatii la plata a parcelelor cu categoria de folosinta PP si a eco-schemei PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale.

Modulul de Import animale de la ANSVSA dispune de urmatoarele functionalitati:

- Functionalitati de export a datelor referitoare la CNP/CUI – cod de exploatatie detinute de fermierul titular de cerere de plata, din campul 48 din cererea de plata si Listele nominale, ce sunt necesare interogarii bazei de date ANSVSA in vederea importului numarului de animale pentru fiecare categorie;

- Functionalitati de import prin Web Service din baza de date ANSVSA a numarului de animale din categoriile: Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani, Bovine între 6 luni şi 2 ani, Bovine de mai puţin de 6 luni, Ovine, Caprine, Suine;

- Functionalitati de centralizare si organizarii a datelor preluate de la ANSVSA in vederea afisarii acestora in interfata IACS;

- Functionalitati de generare rapoarte in vederea gestionarii datelor importate de la ANSVSA.

Modulul Calcul UVM/ha

Acest modul este utilizat pentru realizarea calculului UVM/ha pentru categoriile de animale importate de la ANSVSA si este necesar pentru stabilirea eligibilitatii la plata a parcelelor cu categoria de folosinta PP si a eco-schemei PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale.

Modulul Calcul UVM/ha dispune de urmatoarele functionalitati:

- Functionalitati administrative de preluare si mapare a numarului de animale pentru exploatatiile detinute de fermier pe un anumit numar de luni si la nivel de fiecare categorie: Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani, Bovine între 6 luni şi 2 ani, Bovine de mai puţin de 6 luni, Ovine, Caprine, Suine;

- Functionalitati de calcul a Numarului mediu, valorii UVM pentru fiecare categorie de animale si a Totalului UVM la nivel de dosar pentru fermierii care declara parcele cu categorie de folosinta PP;

- Functionalitati de calcul a Numarului mediu, valorii UVM pentru fiecare categorie de animale si a Totalului UVM la nivel de dosar pentru fermierii care solicita eco-schema PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale;

- Functionalitati de calcul UVM/ha la nivel de dosar pentru fermierii care declara parcele cu categorie de folosinta PP si care solicita eco-schema PD-05;

- Functionalitati de generare rapoarte in vederea gestionarii valorii UVM/ha calculate;

- Functionalitati administrative de generare erori de neindeplinire conditie de UVM/ha necesare pentru stabilirea eligibilitatii la plata a parcelelor fermierilor cu categoria de folosinta PP si a fermierilor care solicita eco-schema PD-05.

Modulul RAP-UE (Raportari UE)

Componenta Raportari RAP-UE este proiectata pentru producerea de rapoarte operationale, financiare si catre UE. Sunt asigurate, de asemenea, tiparirea rapoartelor, vizualizarea on-line si exportul catre aplicatii de tip Office.

Modulul DEBTS (Debite)

Modulul Debite asigura gestiunea debitelor inregistrate in subsistemul IACS la nivelul fiecarei campanii.

Prin intermediul acestui modul se asigura:

- Functionalitati de emitere a documentului Nota de fundamentare, document care este transmis solicitantului;

- Functionalitati de transfer debit in subsistemul financiar contabil pentru realizarea platilor (recuperararea debitelor);

- Identificarea situatiilor de debit conform unui algoritm stabilit.

Modulul AVANS (Plata in avans)

Modulul plata in avans presupune autorizarea unor scheme pentru avans. Conform reglementarilor a fost modificat intregul flux din modulul de control adminsitrativ,calcul si autorizare plăţi.

Componenta plata in avans dispune de functionalitati pentru configurarea si efectuarea platilor in avans:

- Control administrativ pentru plata in avans;

- Nomenclatoare dedicate componentei de plata in avans;

- Functionalitati de calcul si autorizare pentru componenta de plata in avans conform unui algoritm stabilit.

Modulul specific platilor pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening - PPABCM)

Modulul specific platilor pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu (Greening) este proiectat pentru a permite oferirea unor plati suplimentare pentru respectarea conditiilor de mediu si clima.

Modulul Greening dispune de:

- Functionalitati de verificare a respectarii conditiilor de diverisificare a culturilor;

- Functionalitati de verificare a respectarii zonelor de interes ecologic (ZIE) - prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola;

- Functionalitati de identificare a fermelor considerate beneficiari impliciti (exploatatii care detin complet doar terenuri cu agricultura ecologica, exploatatii de culturi permanente, etc.);

- Functionalitati de calcul reduceri de plati pentru nerespectarea conditiilor de ecologizare;

- Functionalitati de verificare a mentinerii suprafetelor de pajisti permanente existente.

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.

Modulul nu mai este utilizat la momentul actual pentru fluxurile de cereri incepând cu anul 2024, acest modul va fi luat in calcul doar pentru suport pe reinstrumentare cereri plăți necuvenite sau alte nevoi de reinstrumentare.

Modulul pentru schema de plata simplificata pentru micul fermier (SSMF)

Modulul SSMF este proiectat pentru a permite oferirea unei plati ce inlocuieşte valoarea totala a platilor ce urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an, care includ:

- schema de plata unica pe suprafata (SAPS);

- plata redistributive (PR);

- plata pentru inverzire (PPABCM);

- plata pentru tinerii fermieri (PTF);

- sprijinul cuplat (SCV si/sau SCZ).

Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a facut numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre urmatorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Exceptarea de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu pentru aplicantii schemei de plata SSMF;

- Exceptarea de la aplicarea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-condiţionalitate;

- Functionalitati de verificare multicampanie: aderarea la schema de plata SSMF a fost posbila doar pentru Campania 2015, iar, prin exceptie, intrarea in schema simplificata pentru micii fermieri in perioada 2016 – 2019 se poate face prin mostenire;

- Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor pentru schema simplificata micul fermier (SSMF);

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.

Modulul nu mai este utilizat la momentul actual pentru fluxurile de cereri incepând cu anul 2024, acest modul va fi luat in calcul doar pentru suport pe reinstrumentare cereri plăți necuvenite sau alte nevoi de reinstrumentare.

Modulul pentru plata redistributiva (PR)

Componeta de plata redistributiva asigura efectuarea unor plati directe suplimentare pentru fermierii cu suprafata pana in 30 de ha. Plata redistributiva are ca scop stimularea comasarii terenurilor prin existenta celor doua praguri de subventie: de la 1 la 5 ha si de la 5 la 30 de ha. Vor beneficia pe de o parte producatorii agricoli care exploateaza intre 1 și 5 hectare, iar pe de alta parte, cei cu suprafete intre 5 si 30 de hectare.

Componenta PR dispune de:

- Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor redistributive;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit in functie de cele doua praguri de subventie.

Incepând cu 2024 a fost revizuit, plata redistributivă se acorda fermelor cu mai putin de 50 ha teren.

Modulul pentru plata tinerilor fermieri (PTF)

Modulul specific platilor pentru tinerii fermieri este proiectat pentru a permite oferirea unor plati directe suplimentare pentru fermierii care nu au mai mult de 40 ani in anul depunerii cererii si care se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef de exploatatie sau care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul schemei de plată unica pe suprafata.

Modulul PTF dispune de:

- Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi, etc.);

- Verificari specifice conditiilor de acordare a platilor directe suplimentare pentru tinerii fermieri;

- Functionalitati de limitare a acordarii platilor directe suplimentare pentru tinerii fermieri la suprafata de 60 ha ce au accesat pe schemele vechi, iar fermierii noi se vor limita la 50 ha.

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.

Modulul pentru plata Sprijinului complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF)

Modulul specific platilor pentru Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF) este proiectat pentru a permite oferirea unei plati directe complementare ce se acorda tinerilor fermieri eligibili pentru plata BISS, cu vârsta de maximum 40 de ani în anul de cerere, instalaţi pentru prima dată ca şef al exploataţiei, pentru primele 50 de hectare eligibile determinate şi care se acordă pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.

Modulul CIS-YF dispune de urmatoarele functionalitati:

- Inregistrarea documentelor specifice ce sunt luate in considerare in stabilirea eligibilitatii sprijinului (contracte, certificatul de inregistrare la ONRC, dovezile competentelor in domeniul agricol/agronomic, fisa postului, statut etc.);

- Functionalitati administrative de eligibilitate in vederea stabilirii conditiilor de acordare a sprijinului CIS-YF (verificarea depunerii la dosarul fermierului a tuturor documentelor de eligibilitate specifice formei de organizare, verificarea varstei fermierului, a depunerii in termen a documentelor care fac competentelor in domeniul agricol/agronomic,  etc.);

- Functionalitati administrative de identificare a conditiilor artificial create de tinerii fermieri ce sunt declarati in mai multe exploatatii;

- Functionalitati de limitare a suprafetei la 50 sau 60 de ha pentru tinerii fermieri care, în perioada de programare PAC 2014-2020 şi/sau în perioada de tranziţie la noul PAC 2021-2022, au mai beneficiat de sprijin pentru tinerii fermieri;

- Functionalitati de limitare a suprafetei la 50 de ha pentru tinerii fermieri care, în perioada de programare PAC 2014-2020 şi/sau în perioada de tranziţie la noul PAC 2021-2022, nu au mai beneficiat de sprijin pentru tinerii fermieri;

- Functionalitati de stabilire eligibilitate in vederea acordarii sprijinului CIS-YF pentru tinerii fermieri implicati in transfer de exploatatie;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit.

Modulul fermier activ

Componenta are rolul de a asigura gestionarea conditiilor de identificare a fermierilor activi conform legislației in vigoare.

Modulul dispune de:

- Inregistrarea documentelor doveditoare specifice care atesta statutul de fermier activ;

- Verificari specifice pentru identificarea fermierilor care nu sunt activi (verificari in cadrul campaniilor anterioare);

- Verificarea conditiilor de acordare a platilor pentru fermierii care nu sunt activi (pentru schemele de plata eligibile: ANT, ANTZ, M214 (excetie pachetul 5 agricultura ecologica), M10;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru schemele de plata eligibile: ANT, ANTZ, M214 (excetie pachetul 5 agricultura ecologica, M10.

Modulul Sprijin cuplat sector vegetal (SCV)

Modulul SCV (spijin cuplat vegetal) este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor suplimentare pe cultura pentru fermierii activi care cultiva:

- Sprijin cuplat lucerna;

- Sprijin cuplat soia;

- Sprijin cuplat orez;

- Sprijin cuplat hamei;

- Sprijin cuplat sfecla de zahar;

- Sprijin cuplat cartof de samanta;

- Sprijin cuplat cartofi timpurii, semitimpurii și de vara;

- Sprijin cuplat tomate pentru industrializare cultivate in camp;

- Sprijin cuplat castraveti pentru industrializare cultivati in camp;

- Sprijin cuplat prune destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;

- Sprijin cuplat mere destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;

- Sprijin cuplat cirese si visine destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice;

- Sprijin cuplat caise și zarzare destinate industrializarii pentru obtinerea de produse alimentare nonalcoolice.

Componenta SCV dispune de:

- Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi etc) avand in vedere faptul ca schemele de plata de sprjin cuplat vegetal sunt conditionate de productie;

- Verificari specifice conditiilor de acordare a ajutoarelor nationale specifice fiecarui tip de schema de plata de sprijin cuplat (algoritm de calcul productivitat, stabilire eligibilitate);

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de SCV.

În anul 2025, Modulul Plati directe cuplate pentru venit în sectorul vegetalesteutilizat pentru a gestiona si a stabili eligibilitatea in vederea acordarii platilor pentru fermierii activi care solicita sprijin pentru:

- PD-09 Soia

- PD-10 Lucerna

- PD-11 Leguminoase boabe pentru industrializare

- PD-12 Canepa

- PD-13 Orez

- PD-14 Samanta de cartof

- PD-15 Sprijin cuplat pentru venit - Hamei

- PD-16 Sfecla de zahar

- PD-17 Legume cultivate în câmp

- PD-18 Legume cultivate în sere și solarii

- PD-19 Fructe

- PD-20 Producere sămânță plante furajere

- PD-26 Porumb pentru siloz

Acest modul dispune de urmatoarele functionalitati:

- Inregistrarea la dosarul fermierului a documentelor obligatorii specifice la nivel de fiecare inteventie (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi etc);

- Verificarea existenţei la dosar a documentelor obligatorii pentru fiecare intervenție de sprijin cuplat;

- Verificarea conţinutului documentelor specifice pentru fiecare intervenție de sprijin cuplat;

- Verificarea depunerii in termen a documentelor obligatorii specifice intervențiilor de sprijin cuplat înregistrate în sistem, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru plată, faţă de termenele limită de depunere stabilite conform legislatiei în vigoare

- Verificarea existenţei în formularul de cerere de plată a bifei de solicitare plată pentru fiecare intervenție de sprijin cuplat.

- Verificarea realizării producţiei minime anuale printr-un algoritm de calcul ce se realizeaza prin raportarea cantităţii livrate/valorificate/utilizate/consumate în cadrul intervenţiei la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea de plată pentru sprijinul cuplat pentru intervenţia respectivă;

- Verificarea realizării cantitatii minime de samanata printr-un algoritm de calcul ce se realizeaza prin raportarea cantităţii de samanta cumparata/utilizata în cadrul intervenţiei la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea de plată pentru sprijinul cuplat pentru intervenţia respectivă;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de interventie de sprijin cuplat.

Modulul Ecoscheme - sector vegetal

Modulul pentru Ecoscheme – sector vegetal este utilizat pentru a gestiona si a stabili eligibilitatea in vederea acordarii platilor pentru fermierii activi care solicita sprijin pentru:

- ECO-SCHEMA PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil

- ECO-SCHEMA PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale

- ECO-SCHEMA PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști

- ECO-SCHEMA PD-28 - Menținerea de zone neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile

Acest modul dispune de urmatoarele functionalitati:

- Functionalitati de verificare a cerintelor specifice si obligatorii atat din controlul administrativ cat si din controlul pe teren;

- Functionalitati de stabilire a sanctiunilor in cazul nerespectarii conditiile specifice ecoschemelor sectorului vegetal;

Calculul si aprobarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de ecoschema specifica sectorului vegetal. Modulul masura 10 - agromediu si clima (M10)

Componenta specifica platilor pentru agromediu si clima are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru fermierii care opteaza pentru unul din pachetele specifice masurii M10 – agromediu si clima. Aceste plati sprijina dezvoltarea durabila a zonelor rurale, conservarea biodiversitatii (specii salbatice si habitalele acestora, rase locale de animale), protectia solului si a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sechestrarea carbonului in biomasa dar si un management durabil al resurselor naturale.

Componenta dispune de:

- Functionalitati de verificare a respectarii angajamentelor;

- Functionalitati de inregistrare a documentelor specifice pentru fiecare pachet din cadrul masurii M10 – agromediu si clima;

- Verificari specifice conditiilor de acordare a sprijinului pentru pentru pachetele din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala; Pachetul 2 – practici agricole traditionale; Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor; Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi; Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu; Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon, Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole, Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)).);

Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare pachet din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala; Pachetul 2 – practici agricole traditionale; Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor; Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi; Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu; Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon, Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole, Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)).

Modulul masura 11 - agricultura ecologica (M11, DR04, DR05)

Componenta specifica platilor pentru agricultura ecologica are ca obiectiv acordarea sprijinului pe unitatea de suprafata agricola pentru fermierii care se angajeaza in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice.

Componenta dispune de:

- Functionalitati de verificare a respectarii angajamentelor;

- Functionalitati de inregistrare a documentelor specifice (ex: master certificat eliberat de un organism de certificare);

- Verificari specifice conditiilor de acordare a sprijinului pentru pentru pachetele din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret); Pachetul 2 – Legume; Pachetul 3 – Livezi; Pachetul 4 – Vii; Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice);

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare pachet din cadrul acestei masuri (Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret); Pachetul 2 – Legume; Pachetul 3 – Livezi; Pachetul 4 – Vii; Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice).

Modulul ajutoare nationale tranzitorii (ANT)

Modulul ANT (ajutoare nationale tranzitorii) este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor directe complementare catre solicitanti.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice (contracte, declaratii de livrare, acte aditionale, facturi, etc.);

- Verificari specifice conditiilor de acordare a ajutoarelor nationale;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific stabilit pentru fiecare tip de ANT (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4, ANT5, ANT6).

Modulul Captare Date – sector zootehnic

Modulul este proiectat pentru preluarea informatiilor privind solicitarile de plata in sectorul zootehnic. In cadrul acestei componente se asigura posibilitatea de operare a solicitarilor din sectorul zootehnic si de preluare a informatiilor in cadrul cererii unice de plata.

Modulul dispune de:

- Functionalitati care permit preluarea exploatatiilor RNE si a animalelor de la ANSVSA pentru solicitarea schemelor de plata;

- Functionalitati care permit preluarea cantitatilor de lapte din Sistemul Cotei de Lapte pentru solicitarea schemei ANT7;

- Functionalitati care permit solicitare pe efectiv pentru schema ANT8 pentru fermierii care au avut plati in anii anteriori;

- Functionalitati care permit preluarea animalelor pentru solicitarea M10_P8 de la ANZ;

- Functionaliati care permit preluarea animalelor in cerere pe categoriile: Bovine, Ovine, Caprine, Animale in pericol de abandon;

- Functionalitati care permit propunerea de scheme solicitate in functie de criteriile de eligibilitate indeplinite de exploatatie, respectiv animale;

- Functionalitati care permit adaugarea, operarea si finalizarea cererii din sectorul zootehnic;

- Interfata IPA Online/aplicatie geospațială AGI-ONLINE - IACS Cerere de plata sector zootehnicpentru preluarea datelor privind sectorul zootehnic din IACS in sistemul IPA Online/aplicația geospațială AGI ONLINE;

- Functionalitati care permit preluarea cererii din sectorul zootehnic in cererea unica de plata.

Modulul pentru ANTZ7 - Bovine Lapte

Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte ANTZ 7.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice in functie de anul de cota de referinta/perioada de referinta (ex: Dovada de inregistrare a cantitatilor de lapte; contract de comercializare; documente de comercializare, Document de cedare/preluare drept);

- Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 7 Bovine Lapte;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul pentru ANTZ8 - Bovine Carne

Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne ANTZ 8.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Documente de identificare bovine; Document de cedare/preluare drept);

- Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 8 Bovine Carne;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul pentru ANTZ9 – Ovine

Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema cuplată de producţie, specia ovine - ANTZ 9 Ovine.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta medic veterinar);

- Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 9 Ovine;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul pentru ANTZ9 – Caprine

Componenta are ca obiectiv acordarea sprijinului pentru schema cuplată de producţie, specia caprine - ANTZ 9 Caprine.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta medic veterinar);

- Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema ANTZ 9 Caprine;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Bovine

Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Bovine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:

- SCZ-FB (Bivoliţe de lapte)

  - SCZ-TC (Taurine de carne rasa carne/metis);

  - TC1.1 (Vaci din rase de carne);

  - TC1.2 (Tauri din rase de carne);

  - TC2.1 (Tineret mascul din rase de carne);

  - TC2.2 (Tineret femel din rase de carne);

  - TC3.1 (Vaci metise cu rase de carne);

  - TC3.2 (Tineret mascul metis cu rase de carne);

  - TC3.3 (Tineret femel metis cu rase de carne).

- SCZ_VL (Vaci de lapte)

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Documente identificare Bovine; Adeverinta Registru Genealogic; contract de comercializare; documente de comercializare);

- Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schemele SCZ_FB; SCZ_TC; SCZ_VL;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Ovine

Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Ovine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:

- SCZ-O (Ovine):

  - Ovine femele – OF;

  - Berbeci – OM.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta Registru Genealogic);

- Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_O;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) - Caprine

Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) - Caprine este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarele scheme:

- SCZ-C (Caprine):

  - Caprine femele – CF;

  - Tapi– CM.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: Adeverinta Registru Genealogic);

- Verificari de control administrativ (inainte si dupa controlul pe teren) specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_C;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul Sprijin cuplat sector zootehnic (SCZ) – Viermi de matase

Modulul SCZ (spijin cuplat zootehnic) – Viermi de matase este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pe urmatoarea schema:

- SCZ-VM (Viermi de matase);

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: contract, factura achizitie);

- Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru schema SCZ_VM;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul pentru Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (Masura 10 - Pachetul 8, DR03)

Modulul pentru Masura 10 - Pachetul 8 – Animale in pericol de abandon este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pentru cresterea animalelor de ferma din rase locale (speciile taurine; bubaline; ovine; caprine; suine; ecvidee).

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice schemei (ex: document de inlocuire (reducere/refacere efectiv);

- Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru Masura 10 – Pachetul 8;

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul pentru Eco-schemele in sectorul zootehnic

Modulul pentru Eco-schemele in sectorul zootehnic este utilizat pentru a gestiona acordarea platilor pentru cresterea bovinelor in conditii de bunastare

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- Inregistrarea documentelor specifice eco-schemelor in sectorul zootehnic (PD_07, PD_08, PD_27): decontul justificativ, fisa de verificare.

- Verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru eco-schemelor in sectorul zootehnic (PD_07, PD_08, PD_27)

- Verificari de control administrativ referitoare la respectarea cerintelor minime si cerintelor superioare pentru eco-schemelor in sectorul zootehnic (PD_07, PD_08, PD_27)

- Calculul si autorizarea platilor conform unui algoritm specific.

Modulul Rapoarte sector zootehnic

Modulul Rapoarte sector zootehnic cuprinde urmatoarele rapoarte:

- Raport verificare unicitate crotalii;

- Raport centralizat/detaliat cu privire la erorile de control administrativ generate pe dosar;

- Raport erori pe beneficiar;

- Raport de monitorizare cereri depuse – sector zootehnic;

- Raport verificare retinere animale;

- Raport centralizator numar capete/cantitati lapte eligibile;

- Raport centraliztor bovine – sprijin cuplat;

- Raport centralizator ovine – sprijin cuplat;

- Raport centralizator caprine – sprijin cuplat;

- Raport centralizator viermi de matase.

Modulul Eliberare adeverinte credit

- Inregistrarea cererilor de eliberare adeverinte credit in Registratura si parcurgerea fluxurilor e operare si verificare adeverinte finalizate cu tiparirea adeverintelor sau instiintarilor negative;

- Preluarea pe fluxul de eliberare adeverinte a suprafetelor din IPA sau Controlul Administrativ;

- Verificari de business pe fluxul de eliberare adeverinte prin integrarea cu Controlul Administrativ;

- Rapoarte specifice de monitorizarea adeverinte credit.

Modul pentru reinstrumentarea dosarelor IACS

Modulul pentru reinstrumentarea dosarelor IACS este utilizat pentru a permite gestionarea dosarelor in vederea punerii in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive.

Prin intermediul acestei componente se asigura:

- inregistrarea dosarelor pentru aplicarea hotararilor judecatoresti definitive

- inregistrarea documentelor suport, in baza carora are loc reinstrumentarea

- gestionarea dosarelor in fluxul de operare / verificare specific modulului

- gestionarea dosarelor in fluxul de aprobare plata adaptat in vederea gestionarii dosarelor inregistrate pentru aplicarea hotararilor judecatoresti definitive

- transferul dosarelor in interfata cu sistemul financiar contabil

- Modul gestionare dosare neplatite partial / integral

Modulul pentru gestionarea dosarelor neplatite partial / integral este utilizat pentru a permite reinitializarea platilor pentru dosarele transmise in interfata cu sistemul financiar contabil care plata nu a putut fi efectuata.

Modul rambursare disciplina financiara

Prin intermediul acestei componente se asigura posibilitatea de reluarea fluxului de aprobare plata si transmitere in interfata cu sistemul financiar contabil in vederea reinitializarii platilor.Componenta gestioneaza platile privind rambursarea disciplinei financiare asigurand urmatoarele:

- identificarea beneficiarilor eligibili pentru rambursarea disciplinei financiare

- calcularea sumelor de rambursat, la nivel de beneficiar

- gestionarea dosarelor in fluxul de aprobare plata si transmiterea sumelor de plata in sistemul financiar contabil

Modul masura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor

Componenta este utilizata pentru gestionarea platilor privind pentru pachetele specifice masurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor.

Prin intermediul acestei componente sunt asigurate urmatoarele:

- interfatarea cu sisteme externe IACS (module tehnice APIA) de la nivelul carora se preiau seturile de date corespunzatoare cererilor de plata pentru care a fost efectuat calculul platii

- gestionarea cererilor in fluxul de aprobare plata

- emiterea deciziilor de plata pentru pachetele corespunzatoare masurii

- transmiterea sumelor de plata in interfata cu sistemul financiar contabil

Modul atentionare depasire plafon

Componenta este utilizata pentru gestionarea si urmarirea elementelor constitutive ale plafoanelor bugetare alocate schemelor de plata gestionate prin intermediul SI-APIA.

Prin intermediul acestei componente sunt asigurate urmatoarele:

- identificarea si urmarirea elementelor cantitative care determina valoarea cuantumurilor de  plata

- stabilirea cuantumurilor de plata / unitatea de masura, in raport cu valorile elementelor cantitative determinate pentru cuantum

- urmarirea incadrarii in valoarea cantitatilor determinate la stabilirea cuantumurilor

- urmarirea incadrarii sumelor platite / de platit, in valoarea plafoanelor bugetare

Modul pentru gestionarea adreselor de initiere la plata / stornare rest decizie de plata

Componenta permite emiterea adreselor de initiere la plata / stornare rest decizie de plata cazurilor aflate in fluxul de conturi invalide. Prin intermediul acesteia se permit urmatoarele:

- monitorizarea fermierilor neplatiti, aflati pe fluxul de cont invalid

- generarea rapoartelor pentru initiere la plata / stornare rest decizie de plata

- stornarea soldului documentelor autorizate la plata

- transmiterea din Interfata cu sistemul financiar contabil si preluare de catre sistemul IACS a  informatiilor cu privire la stornarea soldului documentelor autorizate la plata

- inchidere inregistrarilor aflate pe fluxul de cont invalid in urma Stornarii in vederea inchiderii cazului

- inchiderea debitelor si notelor de fundamentare netransferate in registrul predebitorilor, ca urmare a stornarii soldului documentelor autorizate la plata

Modul pentru utilizarea bugetului EURI pe fluxul de aprobare plata si IFC

Componenta permite inregistrarea si utilizarea bugetului EURI (Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene) in vederea finantarii masurilor de dezvoltare rurala.

Functionalitatile acestui modul asigura urmatoarele:

- finantarea din aceasta linie bugetara, dupa epuizarea plafoanelor alocate din bugetul FEADR-EU, alocate fiecarei masuri de plata

- finantarea integrala a cuantumurilor de plata, fara diferentiere in raport cu regiunile de dezvoltare

Modul pentru integrarea sistemului IACS cu Oficiul National al Registrului Comertului -  ONRC si Serviciul pentru Evidenta Populatiei

Componenta permite integrarea in timp real a sistemului informatic al APIA cu sistemele informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului -  ONRC si Serviciului pentru Evidenta Populatiei in vederea identificarii informatiilor legate de radierea societatilor / decesului persoanelor fizice care detin coduri de fermieri inregistrate in sistemul IACS.

Prin intermediul componentei se asigura inregistrarea radierii / decesului titularilor fermierilor inregistrati in sistemul informatic IACS in baza informatiilor preluate din cele doua sisteme externe.

Modul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar

Componenta de gestionare a cererilor de plata pentru ajutoarele nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar permite emiterea formularelor pretiparite (prin preluarea datelor din cererea unica de plata IACS) pentru masura 21 in format .pdf a cererilor:

- M21 bovine

- M21 ovine-caprine

- M21 legume, fructe si cartofi

Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)

LPIS (Land Parcel Identification System)  este subsistemul de identificare a parcelelor agricole înregistrate de catre fermieri. Scopul sau este acela de a asigura ca orice suprafata de teren este solicitata la plata o singura data. Sistemul este realizat pe baza acoperirii intregului teritoriu al tarii cu fotografii aeriene georeferentiate. Elementele folosite pentru indentificarea parcelelor sunt:

-= blocurile fizice, suprafete de teren agricol continue, delimitate de margini impuse, naturale sau nu (liziere de padure, ape, drumuri, cai ferate, zone neagricole etc.). Conturul blocurilor fizice este digitizat si memorat intr-un strat GIS, suprafata astfel determinata constituind element de comparatie cu suma parcelelor declarate in interiorul blocului fizic.

- Elemente de tip imagine sau date vectoriale rezultate din procesul de control prin teledetectie;

- Elemente vectoriale si grafice rezultate prin intemediul controalelor pe teren, respectiv colectarii datelor GPS precum si a fotografiilor asociate;

- Elemente vectoriale de infrastructura, cadastrale, parcelare, zone ecologice etc.

Subsistemul LPIS este utilizat pentru definirea, editarea, calculul si validarea datelor referitoare la parcelele de referinta (blocurile fizice) si a elementelor vectoriale si alfanumerice necesare pentru control si verificare a suprafetelor declarate de catre fermieri. Baza de date LPIS contine inregistrari geometrice, geografice, ortofotografice si alfanumerice defalcate la nivel de campanie.

Sistemul LPIS gestioneaza un numar de peste 1.35 milioane de blocuri fizice si aproximativ 5.700.000 de poligoane (parcele de teren) in total, agricole si non-agricole, ce acopera intreaga suprafata a Romaniei.

Principalele functionalitati ale subsistemului LPIS sunt:

- Sistem de definire si de gestionare a bazei de date cu caracter geospatial si a staturilor de lucru intr-o maniera configurabila;

- Functionalitati de gestiune a fluxurilor de lucru si intrumente de procesare;

- Interfata de editare, vizualizare si verificare a datelor vectoriale in baza regulilor de topologie definite si a business-ului aplicat tipului de strat;

- Gestiune nomenclatoare, proprietati atribute strat cu posibilitatea de a asocia fotografii sau link-uri accesibile la o entitate grafica;

- Simbolizari grafice configurabile ale straturilor;

- Functionalitati de Import de date (imagini si vector) aplicabile la fluxurile de lucru;

- Interfata de gestiune a proceselor automatizate si generare a straturilor de referinta

- Mecanisme de control si de integrare cu:

  - Sistemul Integrat de Administrare si Control al cererilor de plata pe suprafata;

  - Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei – Modul Restructurare / Reconversie Plantatii Viticole;

  - Subsistemul IPA Online;

  - Sistemul extern SINVV al ONVPV;

  - Servicii de interfatare cu Registrele Agricole;

  - Componenta unica de acces, gestiune a utilizatorilor si a rolurilor aferenta aplicatiilor IACS - LPIS.

Tehnologiile web utilizate pentru aplicația geospațială LPIS-GIS sunt: PostGIS / PostgreSQL, Geoserver, Apache Tomcat, OpenLayers3, Geotools.

Aplicatia prezinta functii specializate pentru achizitie, stocare, actualizare, prelucrare, analiza si afisare a informatiilor geografice, utilizat in gestionarea activitatilor legate de exploatarea sistemului integrat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), cum ar fi:

- Managementul datelor vector, care permite: gestiunea completa a straturilor, personalizare stil de afisare, instrumente de vizualizare standard, cautare dupa diverse criterii, import de date geospatiale din fisiere shape in geodatabase cu preluare de atribute, export de date geospatiale in fisiere shape, straturi tematice predefinite – masuratori GPS, teledetectie, pastrarea istoricului complet al modificarilor pentru stratul in editare si pentru atribute, editarea geometriei si atributelor);

- Managementul datelor raster, se face prin servicii de tip wms create prin intermediul aplicatiei geoserver;

- Editarea geometriei si atributelor, care permite: instrumente de editare standard, business specific de editare geometrie si atribute, pastrarea istoricului la editare de geometrie si atribute, editare geometrie cu pastrarea integritatii topologice

- Gestiunea si generarea straturilor de referinta si a straturilor de business, care permit: generarea la nivel de campanie a straturilor de referinta aferente blocurilor fizice agricole precum si gestionarea individuala a subcategoriilor de folosinta, gestionarea la nivel de campanie a straturilor de control (clasic, viniviticol, teledetectie, zone de interes ecologic).

Subsistemul LPIS integreaza toate cerintele administrative si procedurile pentru integrarea si mentenanta lui in sistemele de referinta.

Componenta de interfata cu LPIS

Acesta componenta furnizeaza functionalitatea de a obtine din LPIS date alfanumerice și vectoriale aferent straturilor gestionate. Modificarile efectuate in LPIS se vor reflecta si in bazele de date IACS și IPA (cererile fermierilor vor fi modificate in conformitate cu schimbarile survenite in LPIS; controlul administrativ va fi imbunatatit prin urmarirea declaratiilor de la un an la altul luand in considerare si blocurile fizice aferente declaratiilor).

Mecanismul ce sta la baza componentei de interfatare se bazeza pe urmatoarele elemente constructive:

- dblink-uri pentru realizarea comunicarii intre bazele de date IACS si LPIS;

- proceduri stocate pentru prelucrarea datelor preluate;

- tabele pentru stocarea datelor preluate din alte baze sau care urmeaza sa fie expuse catre alte baze;

- joburi la nivelul bazelor de date pentru actualizarea permanenta a datelor. Procesele de actualizare implica procesarea si transferul unor volume semnificative de date la nivelul tuturor bazelor implicate.

Procesul de actualizare intre baze este automatizat, nu necesita interventia utilizatorului si este total transparent pentru acesta.

Editor GIS pentru categoriile de folosință (LPIS-CF)

Descriere funcționalități

Introducere

În contextul modernizării și eficientizării proceselor de gestionare a datelor în domeniul agricol și cadastral, Editor GIS pentru categoriile de folosință reprezintă soluția integrată destinată:

•	Editării categoriilor de folosință în timp real.

•	Generării automate a blocurilor fizice aferente campaniei curente.

•	Integrarea serviciilor GIS de ultimă generație, folosind cele mai noi capabilități oferite de PostgreSQL.

Această platformă web GIS este proiectată pentru a sprijini activitatea de editare în cadrul LPIS, asigurând o experiență de lucru modernă, rapidă și sigură pentru utilizatori, de la editori și validatori, până la administratori și observatori.

Funcționalități Cheie

Managementul Accesului și Interfața Utilizatorului

Roluri și autentificare:

•	Administrator LPIS-CF: Gestionează parametrii sistemului și alocările pentru editare și validare.

•	Editor LPIS-CF: Realizează editarea categoriilor de folosință cu unelte avansate de editare.

•	Supervizor LPIS-CF: Validează modificările efectuate.

•	Vizualizare: Acces doar pentru consultare, fără drepturi de modificare.

Interfață adaptată rolurilor:

•	Elemente grafice și funcționale specifice fiecărui tip de utilizator, pentru a asigura un flux de lucru intuitiv și eficient.

•	Implementarea de shortcut-uri și meniuri contextuale pentru accelerarea operațiunilor de editare.

Servicii GIS Integrate

Hărți vector și raster:

•	Servicii de hărți tile vector pentru straturile de categorii de folosință și blocuri fizice.

•	Integrarea serviciilor WMTS pentru straturi raster (ortofotoplan, teledetecție, imagini satelitare pentru QA, etc.).

Gestionarea straturilor:

•	Modificare ordine, vizibilitate și grupare a straturilor vectoriale și raster.

•	Stiluri de reprezentare dedicate pentru fiecare tip de strat, asigurând o vizualizare clară și intuitivă.

Funcționalități de Editare Avansată

Instrumente de editare GIS:

•	Mecanisme de snap (pe stratul curent și pe alte straturi), operațiuni de adăugare, modificare și ștergere vertex, divizare, comasare și decupare a poligoanelor.

•	Validări topologice și condiționări logice pentru a asigura integritatea datelor (ex.: verificări de suprapuneri, atribute corecte, topologie validă).

Generare și sincronizare automată:

•	Regenerarea blocurilor fizice pe baza modificărilor înregistrate.

•	Sincronizare automată cu baza de date LPIS pentru actualizarea permanentă a datelor (categoriile de folosință și blocurile fizice).

Funcționalități de Raportare și Audit

Export și interogare:

•	Export de imagini, date vectoriale (shp, kml) și tabele (csv/xls) cu sau fără geometrie, conform necesităților de raportare.

Istoric și audit:

•	Gestionarea unui istoric detaliat al editărilor și al validărilor, pentru trasabilitate și suport decizional.

•	Instrumente de audit pentru a monitoriza activitatea editorilor și validatorilor.

1.1.2.5.	Integrare cu Procesele de Control in Teren

Funcționalități extinse pentru fluxuri de lucru suplimentare:

•	Extinderea proceselor de validare și alocare (inclusiv pentru Anexa 17b și Anexa 10) ce facilitează integrarea cu controalele în teren și cu sistemele externe (ex.: IPA, portalul GeoFoto).

Beneficii

Creșterea productivității:

•	Prin utilizarea uneltelor avansate de editare și validare, timpul de lucru per bloc fizic este redus, iar erorile sunt eliminate sau identificate rapid.

Eficiență operațională:

•	Automatizarea proceselor (generare de blocuri fizice, sincronizare a datelor, alocări automate) conduce la o utilizare optimizată a resurselor și la o reducere a costurilor de operare.

Calitate și integritate a datelor:

•	Mecanismele de validare topologică și de audit asigură consistența datelor, esențială pentru un sistem LPIS de încredere.

Flexibilitate și scalabilitate:

•	Soluția se poate adapta rapid la nevoile specifice și la modificarile legislative, prin adăugarea de noi funcționalități și integrarea cu alte sisteme.

Decizii informate:

•	Interfețele de raportare și statisticile detaliate oferă operatorilor și administratorilor instrumente decizionale puternice, facilitând monitorizarea și controlul proceselor de editare.

Descriere tehnica

Noile aplicații web dezvoltate au la baza tehnologii moderne, open source, respectiv:

- Pentru frontend (client side) se foloseste tehnologia Angular, unul dintre cele mai mature framework-uri de web, opensource având la bază limbajul de programare TypeScript.

- Pentru backend (server side) se foloseste NodeJS, un mediu de dezvoltare open-source, multiplatformă bazat pe JavaScript folosit pentru a executa codul JavaScript pe partea de server. Librăria de baza a serverului NodeJS este reprezentată de către ExpressJS, un cadru MVC extrem de solid și flexibil.

- Pentru Serverul de baze de date este folosit PostgreSQL, un sistem de baze de date relațional de obiecte puternic, open source, care utilizează și extinde limbajul SQL combinat cu multe caracteristici care stochează și scală în siguranță cele mai complicate sarcini de date.

Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala

Schemele de sprijin pentru dezvoltare rurala gestionate de APIA se refera la masurile legate de suprafata. Aceste scheme sunt cele referitoare la zonele defavorizate (zonele montane defavorizate, zonele semnificativ defavorizate si zonele defavorizate cu conditii specifice) si la masurile de agromediu.

Principalele functionalitati ale subsistemului se refera la:

- sprijinul pentru zonele defavorizate;

- sprijinul pentru masurile de agromediu (se aplica din 2008) – anul 2017 este ultimul an de aplicare.

Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila

Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil asigura atat gestiunea activitatii nationale a APIA ca institutie publica cat si gestiunea platilor subventionate din fonduri europene si nationale.

Activitatea nationala presupune: gestiunea resuselor umane, gestiunea salarizarii, gestiunea bugetului si executia bugetara, gestiunea financiar-contabila, gestiunea stocurilor, gestiunea mjiloacelor fixe si obiectelor de inventar.

Activitatea europeana presupune: gestiunea platilor subventionate din buget european si national, gestiunea debitelor europene si nationale.

În cadrul SI-APIA, pentru Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila este utilizat sistemul SIVECO Applications, pentru care APIA dispune de licenţe perpetue şi non-exclusive de utilizare, insa nu dispune de codul sursa al aplicatiei. SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI)deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemului SIVECO Applications.

Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila implementat la APIA, contine componentele descrise in continuare.

Componenta de interfata cu sistemul de gestiune Financiar-Contabil

În cadrul SI-APIA, pentru Subsistemul de gestiune Financiar-Contabila este utilizat sistemul SIVECO Applications, pentru care APIA dispune de licenţe perpetue şi non-exclusive de utilizare, insa nu dispune de codul sursa al aplicatiei. SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI)deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemului SIVECO Applications.

Integrarea subsistemelor din cadrul SI-APIA cu Subsistemul de gestiune financiar contabil, se realizeaza prin intermediul unei interfete, F&A gateway, care este proprietatea APIA, si pentru care APIA detine codul sursa, si care asigura urmatoarele:

- Transfer documente autorizate la plata:

  - Se efectueaza transferul documentelor autorizate la plata din:

    - Modulul Autorizare Plati din cadrul IACS pentru schemele aferente platilor directe, scheme de sprijin cuplat in sectoarele vegetal si zootehnic, masurile delegate AFIR catre APIA, ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal si zootehnic (finantare FEGA, FEADR, Co-finantare FEADR, Buget national);;

    - Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei pentru certificatele de comert exterior (promovarea vinurilor, masuri de informare si promovare produse agricole pe piata interna si in tari terte);

    - Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei pentru certificatele de interventie avans/ plata finala, pentru deciziile de plata aferente planului national apicol, produse in scoli, restructurare-reconversie viticola, investiţii în sectorul vitivinicol, ajutor financiar grupuri producatori sectorul legume-fructe, ajutor financiar organizatii de producatori sectorul legume fructe;

    - Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului IACS pentru schemele finantate FEGA (ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, ajutoare de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul Bovin/ Suin/ Avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, ajutoare de stat prime de asigurare, ajutoare minimis, ajutor exceptional - sector crestere animale, seceta, ajutoare de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor);

    - Modulul Autorizare plati din cadrul subsistemului pentru schemele finantate din buget european/ national (masura 14, masura 15, submasura 8.1);

    - Modulul Renta viagera pentru plata ajutorului de stat acordat rentierului agricol care instrainează sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul;

    - Modulul Autorizare plati Masura 21 – sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19;

    - Modulul Autorizare plati pentru ajutoare de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul Bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

  - Se efectueaza reconcilierea sumelor transferate din modulele de autorizare plati pe baza formularelor/ rapoartelor specifice..

  - Se efectueaza transmiterea feedback-ului cu privire la efectuarea platii din subsistemul de gestiune financiar-contabil catre modulele de autorizare plati;

- Gestionarea cazurilor pentru care plata nu a fost procesata de catre banca, prin:

  - Transferul informatiilor cu privire la documentele neplatite din subsistemul de gestiune financiar-contabil in modulele Autorizare Plati cu precizarea motivelor pentru care plata nu a fost efectuata;

  - Gestionarea si rezolvarea cauzelor care au dus la neplata documentelor in modulele autorizare plati (banca/cont bancar, corectie CUI/CNP, Nume Prenume/ Denumire mostenitor, schimbare forma de organizare etc);

  - Transmiterea noilor coordonate de plata (banca/ cont bancar, CNP/CUI etc) din modulele autorizare plati catre subsistemul de gestiune financiar-contabil in vederea efectuarii platii;

- Transferul notelor de fundamentare (suspiciune de debit)

  - Se efectueaza transferul notelor de fundamentare (suspiciunea de debit) din modulul Autorizare Plati IACS în Registrul Pre-debitorilor;

- Transfer ordine de blocare garantii (depozite banesti\ scrisori de garantie)

  - Se realizeaza transferul ordinelor de blocare garantie din modulul de gestionare licente din cadrul subsistemului de Scheme privind Reglementarea Pietei;

  - Se realizeaza transferul ordinelor de blocare garantie din modulul Restructurare/ Reconversie;

  - Se realizeaza transmiterea feedback-ului cu privire la garantiile constituite/blocate in subsistemul de gestiune financiar-contabil;

- Transfer ordine de deblocare garantii (depozite banesti\ scrisori de garantie)

  - Se realizeaza transferul ordinelor de deblocare in vederea deblocarii garantiei la finalizarea obligatiilor asumate de operator.

  - Se realizeaza transmiterea feedback-ului cu privire la garantiile deblocate in subsistemul de gestiune financiar-contabil

- Generarea de rapoarte solicitate de catre CE:

  - Se realizeaza extragerea informatiilor financiare in vederea realizarii raportarilor solicitate de catre organismele europene.

  - Functionalitati raportare: Tabela X pentru fondurile FEGA si FEADR;

  - Functionalitati raportare: Anexa 3 pentru fondurile FEGA si FEADR;

  - Functionalitati raportare: Anexa 2 pentru fondurile FEGA si FEADR;

  - Functionalitati raportare:Declaratii de cheltuieli pentru fondurile FEGA si FEADR

Pentru realizarea de noi functionalitati in cadrul componentei de interfata cu sistemul de gestiune financiar-contabil, ofertantii trebuie sa ia in considerare ca Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil va pune la dispozitie functii si formate specifice pentru preluarea si transmiterea datelor necesare acestora.

Componenta Managementul Financiar–Contabil

Aceasta componenta asigura gestiunea financiara si contabila a documentelor autorizate catre fermieri si a platilor efectuate catre acestia atat din buget national cat si din buget european.

Aceasta componenta asigura de asemenea gestiunea financiara si contabila a tuturor operatiunilor de la nivelul APIA central si de la nivelul centrelor judetene APIA necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei.

Componenta Managementul Stocurilor

Componenta Managementul Stocurilor asigura gestiunea informatizata cantitativa si calitativa a articolelor (stoc/non-stoc) detaliat pana la nivelul locatiei atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.

Aceasta componenta permite generarea automata a documentelor justificative in componenta Managementul Financiar-Contabil pentru tranzactiile gestionate: intrari produse, iesiri produse, transferuri intre gestiuni, ajustari (corectii).

Prin intermediul acestei componente se calculeaza stocul de materiale in timp real si se genereaza listele de inventar la orice moment.

Componenta Managementul Resurselor Umane

Componenta Managementul Resurselor Umane asigura un management eficient al angajatilor prin gestionarea integrata a tuturor informatiilor de interes referitoare la angajati.

Aceasta componenta asigura definirea de rapoarte dinamice care permit raportarea statistica a diferitilor indicatori.

Prin intermediul acestei componente se gestioneaza: istoricul privind activitatea salariatilor si a beneficiilor materiale primite, inregistrarea calificarilor si experientei angajatilor, gestiunea posturilor si fiselor de post, selectia si recrutarea personalului, generarea automata a documentelor (contract individual de munca, act aditional, adeverinte venit etc).

Componenta Managementul Salarizarii

Componenta Managementul Salarizarii ofera o mare flexibilitate atat la stabilirea diversilor algoritmi de calcul specifici organizatiei cat si la adaptarea la schimbarile legislative din mediul economic romanesc si permite calculul efectiv de salarii ori de cate ori se doreste acest lucru pentru toata compania sau doar pentru un grup restrans de salariati.

Aceasta componenta permite de asemenea definirea de noi rapoarte si intretinerea rapoartelor existente, evidenta taxelor, impozitelor, primelor, avansurilor, sporurilor, deducerilor permitand configurarea acestora din interfata utilizator.

Componenta Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar

Componenta Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar asigura gestiunea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA, asigurand calculul automat al amortizarii si deprecierii.

Mijloacele fixe sunt gestionate pe intreaga lor durata de viata, astfel incat utilizatorul stie in orice moment care este starea unui mijloc fix si ce operatii au fost executate asupra unui mijloc fix de-a lungul timpului.

Componenta de gestiune a mijloacelor fixe asigura atat functiuni financiare (valori, amortizari, tranzactii) cat si o gestiune fizica transparenta a acestora (inventar, amplasarea in spatiu).

Componenta Managementul Contractelor

Componenta Managementul Contractelor asigura gestiunea contractelor derulate atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA incepand cu faza de contractare si pana inchiderea contractului aferent.

Aceasta componenta asigura urmarirea facturarilor si platilor realizate pana la nivel de articol de contract.

Componenta Managementul Bugetelor

Prin intermediul acestei componente se asigura gestionarea eficienta a bugetului APIA atat la nivel central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.

Aceasta componenta permite realizarea intregului flux bugetar: definirea structurilor bugetare, colectarea propunerilor de buget, consolidarea bugetului, redistribuirea la nivelul unitatilor subordonate, trimestrializarea bugetului, istoricul versiunilor si bugetului, tendinte si previziuni pentru urmatoarea perioada bugetara.

Componenta Managementul Investitiilor

Prin intermediul acestei componente se asigura gestionarea programelor de achizitie de la inregistrarea planului de achizitie, derularea procedurilor de achizitie si pana la incheierea contractelor de achizitii atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.

Aceasta component permite evidenta planurilor de achizitii la nivel de obiectiv in functie de tipul investitiei, codul CPV, sursa de finantare; gestiunea procedurilor de achizitie; gestiunea participantilor la procedurile de achizitie, urmarirea contractelor de achizitie si a platilor aferente.

Componenta Managementul Avansurilor si Garantiilor

Componenta Managementul Avansurilor si Garantiilor asigura gestiunea eficienta a avansurilor emise/ primite si a garantiilor indiferent de modalitatea de constituire (scrisoare de garantie, depozit banesc).

Prin intermediul acestui modul se realizeaza gestiunea avansurilor si garantiilor la nivelul APIA central.

Componenta Managementul Litigiilor

Componenta Managementul Litigiilor asigura gestionarea dosarelor juridice in care APIA poate fi atat reclamant cat si parat.

Prin intermediul acestei componente se asigura controlul eficient al dosarelor de contencios pe tot parcursul derularii acestora si la nivelul fiecarei faze: deschidere dosar juridic, derulare proceduri judiciare, solutionare dosar juridic.

Prin intermediul acestui modul se realizeaza gestiunea dosarelor juridice atat la nivelul APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.

Componenta Managementul Angajamentelor bugetare (ALOP)

Componenta ALOP gestioneaza fluxul specific institutiilor publice de efectuare a platilor de la angajarea cheltuielilor bugetare pana la plata efectiva a acestora.

Aceasta componenta permite de asemenea gestionarea creditelor bugetare alocate, a propunerilor de angajare cheltuieli, a angajamentelor bugetare si a ordonantarilor la plata la nivel de titlu, articol, aliniat.

Aceasta componenta permite generarea de rapoarte specifice utilizate atat pe fluxul curent de lucru cat si rapoarte solicitate de institutiile interne de control.

Prin intermediul acestei componente se gestioneaza fluxul de angajare, lichidare, ordonantare si plata atat la nivel APIA central cat si la nivelul centrelor judetene APIA.

Componenta Managementul Platilor Subvenționate din Bugetul Național

Componenta Managementul Platilor subventionate din bugetul national asigura derularea activitatii de gestionare si acordare subventii din bugetul de stat si bugetul european.

Aceasta componenta permite realizarea urmatoarelor activitati: inregistrare documente autorizate la plata, inregistrare sanctiuni multianuale constituite, inregistrare sanctiuni anuale aplicate, inregistrare recuperari sanctiuni multianuale, plata documentelor autorizate la plata, evidenta platilor neefectuate in vederea corectiei informatiilor eronate care au condus la neprocesarea platilor si reinitierea la plata. Acest modul permite de asemenea generarea de rapoarte specifice utilizate atat in fluxul curent de lucru, cat si rapoarte solicitate de organismele de control intern si extern APIA.

Prin intermediul acestei componente se realizeaza plata atat pentru ajutoarele de stat gestionate la nivel de centru judetean APIA cat si pentru schemele de plata gestionate la nivelul APIA central.

Componenta Managementul Debitelor

Componenta Managementul debitelor asigura gestiunea creantelor cu tertii pe intreg parcursul procesului de recuperare: inregistrarea suspiciunii de debit, inregistrarea proceselor verbale de constatare debit si implicit constituirea debitului, recuperarea creantelor constituite atat prin plata voluntara cat si prin compensare, calculul de majorari de intarziere, gestionarea contestatiilor prin diversele proceduri de contestare, generarea de rapoarte specifice necesare atat derularii activitatilor curente cat si rapoarte solicitate de organismele interne si externe de control.

Componenta Managementul Platilor pe beneficiari din schemele europene

Componenta Managementul Platilor pe beneficiari din schemele europene asigura vizualizarea informatiilor cu privire la: fermieri, documentele autorizate la plata si platile aferente acestora, creantele constituite si sumele recuperate, avansurile si depozitele constituite pana la nivelul centrelor locale APIA.

Componenta Business Analyzer

Componenta Business Analyzer monitorizeaza si coreleaza toate nivelele activitatii, permitand o prelucrare analitica si sintetica a datelor in timp real.

Aceasta componenta vizeaza imbunatatirea procesului de informare si oferirea de suport de decizie managerilor APIA si MADR, pe baza setului de indicatori implementati.

Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei

In cadrul Directiei Masuri de Piata sunt gestionate scheme de ajutor care prezinta fluxuri de lucru si procese de business complexe, cu un volum mare de date. O parte dintre aceste scheme sunt informatizate, insa este necesar sa se informatizeze si alte scheme pe parcurs pentru a facilita modul de lucru pentru acestea.

Necesitatea informatizarii acestor scheme este data de multitudinea de informatii necesare fiecarui proces de business, a prelucrarii complexe a datelor pe fluxurile de lucru si procesarea acestor date in vederea obtinerii sumelor de plata a ajutorului si nu numai. Astfel, de-a lungul fluxurilor de lucru, sistemul informatic trebuie sa dispuna de posibilitatea de inregistrare a functionalitatilor corespunzatoare activitatilor pe care le desfasoara participantii schemelor respective, cat si de optiunea de obtinere a rapoartelor si centralizatoarelor necesare derularii fluxului. Pe langa acestea, sistemul trebuie sa realizeze prelucrarea si tranferul informatiile pe fluxul de lucru, intre nivelurile judetene si centru, precum si intre directiile si departamentele corespunzatoare ce intervin in fluxul de lucru.

Avand in vedere modificarile legislative, toate modulele aferente subsistemului necesita modificari si optimizari.

O parte a modificarilor necesare vizeaza aspecte generale tuturor masurilor informatizate (fluxuri, conditionari) iar altele sunt specifice anumitor scheme. De asemenea, in functie de dinamica pietei si instrumentele de interventie poate fi necesara informatizarea unor alte masuri de sprijin.

In acest domeniu, incepand  cu anul 2014, legislatia de baza care trebuie implementata este reprezentata deRegulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului

Mai jos este prezentata succint componenta subsistemului precum si anumite aspecte functionale.

Modulul Gestionare Agenti economici

Modulul asigura inregistrarea si identificarea unica a agentilor economici care solicita ajutoare prin intermediul diferitelor scheme de sprijin.Vizeaza identificarea unica la nivel APIA.

Modulul Registratura cereri

Modulul asigura inregistrarea cererilor la registratura si urmeaza sa faca parte din registratura unica.

Modulul Ajutoare in scoli – Aprobarea/actualizarea Solicitantilor

Modulul modulul gestioneaza lista solicitantilor, la nivel national, privind ajutoarele in scoli.

Modulul Restructurare/Reconversie Plantatii Viticole

Modulul asigura fluxul de ajutor pentru restructurarea si reconversia vitivinicola (introducere cereri, controale, verificari, calcul plata / penalitati, transmitere spre autorizare). Precum si interfatarea / schimb informatii cu modulul de GIS Viticol in vederea verificarii incrucisate si validarii.

Modul GIS Viticol

Modulul asigura sprijinul financiar pentru restructurarea si reconversia viticola (introducerea cererilor/declaratiilor de catre fermieri, verificarea cererilor, efectuarea controalelor, calcul plata/penalitati, transmitere spre autorizare), precum si interfatarea/schimbul de informatii cu modulul LPIS, respectiv serviciul SINVV pus la dispozitie de catre ONVPV, in vederea verificarii incrucisate si validarii datelor inregistrate.

Sistemul este compus din doua componente:

Componenta GeoPortal RRPV

Componenta GeoPortal RRPV vine in sprijinul solicitantilor sau producatorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete de vita-de-vie si sunt interesati de acordarea unui sprijin financiar pentru programele de restructurare/reconversie viticola eligibile.

Pentru facilitarea fluxului depunere – validare cereri/declaratii, GeoPortalul RRPV prezinta interfata de comunicare APIA cu:

- Solicitantul

- Directia Agricola Judeteana (DAJ)

- Oficiul National al Viei si Produselor Viticole (ONVPV)

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)

Pentru actorii mai sus mentionati, GeoPortalul RRPV permite:

- Solicitantului:

  - Inregistrarea si accesul in GeoPortalul public

  - Adaugarea informatiilor aferente planului individual si incarcarea parcelelor

  - Completarea, inregistrarea, semnarea si transmiterea cererilor/declaratiilor

  - Actualizarea, modificarea cererilor/declaratiilor notificate, sau care necesita actualizari conform situatiei din teren, respectiv a statutului solicitantului

  - Notificarea si validarea cererilor/declaratiilor intr-un mediu online integrat

  - Accesarea si vizualizarea datelor aferente cererilor/declaratiilor depuse, precum si a rezultatelor controalelor administrative/ de teren efectuate de catre entitatile responsabile

- DAJ-ului:

  - Acces in GeoPortal APIA intern prin VPN

  - Functionalitati de vizualizare, validare a planurilor individuale, precum si a modificarilor aferente, cu acces restrans la nivel de judet

  - Functionalitati de notificare solicitant - operator DAJ pentru fluxul aprobare/respingere/clarificare plan individual

- ONVPV-ului:

  - Acces in Geoportal APIA intern prin VPN

  - Integrarea cu baza de date SINVV

  - Functionalitati de vizualizare, raportare a planurilor individuale, cu acces restrans la nivel de judet/tara

- MADR-ului:

  - Acces in Geoportal APIA intern prin VPN

  - Functionalitati de vizualizare, monitorizare si raportare a planurilor individuale la nivel de tara

  - Functionalitati pentru realizarea monitorizarii planurilor individuale (realizate si platite)

  - Functionalitati de notificare solicitant – operator MADR pentru fluxul de monitorizare a parcelelor din planurile realizate si platite

- APIA:

  - Functionalitati de vizualizare, raportate a formularelor inregistrate de catre fermier la nivel de judet/tara

Principalele functionalitati ale sistemului sunt:

- Functionalitati de creare si inregistrare formulare pentru urmatoarele cereri si declaratii:

  - Plan individual utilizat pentru intocmirea proiectului tehnic privind activitatea din sectorul viticol care este supus verificarii de catre DAJ;

  - Cerere de finantare utilizata pentru solicitarea sprijinului financiar avand ca scop sustinerea activitatii din sectorul viticol conform detaliilor din planul individual, care este supusa verificarii de catre APIA CJ;

  - Declaratiile de incepere utilizate pentru solicitarea unui avans din sprijinul financiar pentru sustinerea activitatii din sectorul viticol, respectiv initierii operatiunii de defrisare, supuse controlului APIA CJ;

  - Declaratii de finalizare utilizate pentru declararea finalizarii operatiilor de defrisare, plantare, respectiv introducerea centralizatorului de costuri privind lucrarile si materialelede executie finalizate din sectorul viticol, care este supusa verificarii de catre APIA CJ si ONVPV

  - Cereri de plata (avans, sold si termen) utilizate pentru solicitarea sprijinului financiar pentru activitatile realizate in cadrul planului individual din sectorul viticol, conform realizatului validat de catre APIA CJ, respectiv APIA Centru

- Functionalitati de incarcare si validare a geometriilor si datelor referitoare la parcelele viticole, verificate incrucisat cu sistemele IPA, LPIS si servicii SINVV

- Componenta de notificare privind schimbarea statusului unui formular care va oferi informatii sintetizate referitoare la starea in care se regasesc formularele inregistrate de catre fermier, supuse procesului de verificare

- Flux de vizualizare, raportare, validare a planurilor individuale/cererilor de modificare planuri individual pus la dispozitia DAJ printr-un portal dedicat

- Flux de vizualizare, raportare, monitorizare a Planurilor Individuale finalizate si platite pus la dispozitia MADR printr-un portal dedicat

- Flux de vizualizare, raportare a planurilor individuale pus la dispozitia ONVPV printr-un portal dedicat

- Flux de administrare utilizatori interni/externi privind accesul la aplicatiile GeoPortal Public si GeoPortal intern

- Functionalitati de Administrare GIS puse la dispozitia unui operator de tip Administrator in vederea administrarii modalitatii de afisare a datelor vector in cadrul aplicatiilor sistemului RRPV

- Functionalitati de integrare cu alte sisteme pentru asigurarea unui flux complet de lucru:

  - APIA – Portal Autentificare aplicatii interne si externe: acces utilizatori interni si externi;

  - APIA - Sistem Management Utilizatori (Keycloak) aplicatii interne si externe: gestiune utilizatori interni si externi;

  - APIA – Sistem Gestiune Roluri si Drepturi (AIAM) aplicatii interne si externe: gestiune roluri, drepturi si scopuri aplicatii interne si externe;

  - APIA – Modul Tehnic: Sistem ce va permite validarea interna a cererilor beneficiarilor in cadrul fluxurilor de restructurare/reconversie;

  - APIA – Modul LPIS: Sistem ce va permite realizarea fluxurilor aferente “Controlului pe teren” aferente masurilor de restructurare / reconversie ;

  - ONVPV – integrare Baza de date SINVV cu LPIS (gestiune cod CNPV pentru plantare si alte masuri) si componenta dedicata in Geoportal pentru monitorizare);

  - DAJ – componenta dedicata monitorizarii si validarii planurilor individuale precum si a modificarilor aferente;

  - APIA – IACS: integrare in baza RUI fermier.

  - APIA – Registratura: integrare in vederea gestiunii numerelor de inregistrare aferente cererilor solicitantilor.

Componenta Tehnica Modulul Restructurare-Reconversie permite gestionarea solicitantilor aferenti schemei Restructurare-Reconversie, verificarea cererilor de plata si transmiterea acestora catre modulul Autorizare Plati. Modulul contine urmatoarele sub- module:

- APIA CJ:

  - verificarea cererilor de finantare;

  - verificarea cererilor de plata de tip avans, sold, termen;

  - verificarea declaratiilor de incepere;

  - verificarea declaratiilor de finalizare;

  - verificarea rapoartelor de control in teren;

  - gestionarea garantiilor;

  - gestionarea ordinelor de blocare

  - verificarea deciziilor de plata de tip avans, sold, termen.

- APIA Centru:

  - verificarea cererilor de plata esantionate sau transmise manual de APIA CJ;

  - vizualizarea declaratiilor de finalizare aferente cererilor plata;

  - efectuarea de supracontrol teren, daca este cazul;

  - gestionarea ordinelor de deblocare garantii.

- Administrare:

  - configurarea nomenclatoarelor;

  - configurarea parametrilor;

  - configurarea esantioanelor de control management.

Modul SCL

a) Submodul declaratii lunare

- administreaza informatiile cu privire la prim cumparatorii aprobati, la cantitatile lunare de lapte cumparate si la sursa acestora;

- permite verificarile administrative ale declaratiilor lunare si interogarea bazei de date;

- monitorizarea livrarilor de lapte crud şi raportările către Comisie;

b) Submodulul organizatii

Este in stadiu incipient de dezvoltare in prezent. Va avea rolul de a administra recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor acestora din sectorul laptelui şi al produselor lactate.

c) Submodul Registru prim- cumparatori

- inregistrarea si verificarea administrativa a cererilor de inregistrare a prim- cumparatorilor;

- inregistrarea rezultatelor controlului in teren;

- import date arhiva;

- generarea raportelor specifice fluxului de verificare a cererilor de inregistrare a prim- cumparatorilor;

- generarea rapoartelor necesare raportarilor Comisiei Europene.

Modulul Rapoarte manager

Modulul genereaza o serie de rapoarte privind schemele informatizate.

Modulul Autorizare Plati Interventii

Modulul gestioneaza certificatele de plata precum si plata acestor certificate de plata pentru toate schemele din APIA Reglemetarea Pietei; totodata gestioneaza si Tabela X. Asigura comunicarea si transferul bidirectional de informatii atat cu sistemele tehnice cat si cu cele de efectuare a platilor (SVAP-DE).

Modul Produse in scoli

Modulul Produse in scoli permite gestionarea solicitantilor, introducerea distributiei, administrarea cererilor de plata si plata acestora. Modulul contine urmatoarele sub- module:

- APIA CJ:

  - aprobarea solicitantilor;

  - verificarea cererilor de plata pentru obtinerea sprijinului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor si legumelor, laptelui si produselor lactate prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant si pentru derularea masurilor educative aferente.

- Solicitant:

  - inregistrarea si administrarea furnizorilor, producatorilor, loturilor si produselor ce vor fi distribuite catre institutiile de invatamant proprii;

  - introducerea facturilor si dovezilor de plata;

  - generarea cererii de plata;

  - transmiterea cererii de plata catre modului APIA CJ pentru procesare, aprobare si plata.

- Institutie de invatamant:

  - introducerea avizelor;

  - inregistrarea si administrarea claselor cu numarul aferent de copii;

  - inregistrarea distributiei.

- APIA Centru:

  - configurarea Plafonului financiar per an scolar;

  - configuarea Valorii procentuale;

  - verificarea cererilor de plata esantionate sau transmise manual de APIA CJ.

- Administrare:

  - configurarea nomenclatoarelor;

  - configurare parametrilor;

  - configurarea esantioanelor de control management.

Modul Autorizare plati

Modulul Autorizare plati asigura:

- verificarea listelor deciziilor de plata aferente modulelor tehnice, exemplu: schemelor PNA, Produse in scoli si RR;

- generarea listelor de verificare;

- crearea si verificarea centralizatoarelor de plata;

- transmiterea deciziilor de plata catre SVAP;

- receptionarea platilor si a erorilor de cont invalid din SVAP;

- transmiterea deciziilor corectate in SVAP;

- inregistrarea, aprobarea si transferul notelor de fundamentare in SVAP.

Modul Investitii

Modulul Investitii permite inregistrarea in cadrul unui portal dedicat a cererilor de finantare aferente intervenţiei IS-V-02 „Investiții în active corporale și necorporale" și a intervenţiei IS-V-07 „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin” din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, si vizualizarea acestora de catre APIA Centru Judetean si APIA Central.

Modul de gestiune conturi utilizatori externi

Modul de gestiune conturi utilizatori externi permite inregistrarea utilizatorilor pentru modulul produse in scoli, modul restructurare/reconversie. Prin acest modul sunt aprobate si verificate conturile, iar dupa aprobarea acestora se creeaza automat conturile in sistemul de keycloack extern.

Subsistemul Cotei de lapte (MQS)

Subsistemul MQS gestioneaza toti producatorii de lapte din Romania, precum si toti procesatorii inregistrati. Fiecare producator detine o anumita cota de lapte (de livrari catre procesatori sau de vanzari directe catre persoane fizice). Cota este un bun dobandit si care este supus legislatiei in vigoare (poate fi vandut, inchiriat, mostenit, etc).

Sistemul contine informatii asupra activitatii prestate in perioada care s-a incheiat (procesatorii depun declaratii lunare, producatorii anuale).

Sistemul a generat taxe si amenzi in cazul in care productia de lapte din Romania a depasit cota impusa de catre Uniunea Europeana.In acest caz, cota se distribuie proportional catre toti producatorii care si-au depasit cota individuala.

Lista functionalitati principale ale sistemului informatic aferent Cotei de Lapte se refera la introducere tipuri cerere si declaratii, procesarea acestora, calcul dinamic al situatiei, emitere de rapoarte, introducere si administrare controale, interfata cu alte sisteme, instrumente specifice interogarii DB, aspecte financiare si de calcul.

Masura este inchisa insa baza de date a sistemului este necesara in continuare. De asemenea sunt posibile anumite corecti dinamice in MQS care impacteaza alte sisteme APIA.

Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole

In cadrul Directiei Comerţ Exterior şi Promovare Produse agricole sunt gestionate scheme de acordare a sprijinului financiar nerambursabile aferente măsurilor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe, de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe şi de acordare a restituirilor la exportul produselor agricole către ţări terţe, precum şi scheme specifice eliberării licenţelor de import şi export aferente schimburilor comerciale cu ţări terţe.

Toate aceste scheme prezinta fluxuri de lucru si procese de business complexe, cu un volum mare de date.

O parte dintre aceste scheme sunt informatizate, insa este necesar sa se informatizeze si alte scheme pe parcurs pentru a facilita modul de lucru pentru acestea.

Necesitatea informatizarii acestor scheme este data de multitudinea de informatii necesare fiecarui proces de business, a prelucrarii complexe a datelor pe fluxurile de lucru si procesarea acestor date in vederea obtinerii sumelor de plata a ajutorului si nu numai, precum şi emiterea efectivă a licenţelor de import/export în cazul schimburilor comerciale.

Astfel, de-a lungul fluxurilor de lucru, sistemul informatic trebuie sa dispuna de posibilitatea de inregistrare a functionalitatilor corespunzatoare activitatilor pe care le desfasoara participantii schemelor respective, cat si de optiunea de obtinere a rapoartelor si centralizatoarelor necesare derularii fluxului. Pe langa acestea, sistemul trebuie sa realizeze prelucrarea si transferul informatiilor pe fluxul de lucru, intre DCEPPA si departamentele corespunzatoare ce intervin in fluxul de lucru.

În ceea ce priveşte schimburile comerciale cu ţări ţerte sub licenţe eliberate de APIA, este necesar schimbul electronic de informaţii între APIA şi Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), bazele de date ale instituţiilor fiind compatibile, ambele fiind proiectate în Oracle.

Având în vedere dezbaterile, demersurile şi propunerile Comisiei Europene privind simplificarea şi reducerea sarcinilor administrative şi birocraţiei, prin utilizarea documentelor în format electronic, Autoritatea Naţională a Vămilor şi-a exprimat disponibilitatea de colaborare pentru crearea unui canal de comunicare (URL) la care, pe baza de parolă să aibă acces un număr limitat de funcţionari din cadrul APIA central, respectiv DCEPPA.

In plus, schemele de ajutor existente in sistemul informatic actual trebuie sa fie actualizate conform cu modificarile legislative viitoare, avându-se în vedere şi pachetul legislativ dezbătut la nivelul Comisiei Europene referitor la Politica Agricolă Comună după 2013, precum şi metodologia de lucru cat si strategia de eficientizare a modului IT stabilita de catre DCEPPA şi celelalte direcţii tehnice APIA care lucreaza in cadrul acestor scheme. Crearea de arhiva electronica cat si transmiterea intre directii tehnice APIA a documentelor in format electronic

Modulul Gestionare Agenti economici

Modulul asigura inregistrarea si identificarea unica a agentilor economici care solicita ajutoare prin intermediul diferitelor scheme de sprijin.

Modulul Registratura cereri

Modulul asigura inregistrarea cererilor la registratura pentru licentele import si export.

Modulul Cereri de comert exterior

Modulul asigura gestionarea Cererilor de comert exterior (Export/ Import/ Import cu contingent/ Drepturi import contingent).

Modulul Blocare si deblocare garantii

Modulul asigura calculul, blocarea si deblocarea garantiilor necesare in schemele de sprijin.

Modulul Emitere/ anulare licente de comert exterior/ documente licente

Modulul asigura fluxul de generare licente precum si de generare documente licente.

Modulul Declaratie vamala

Modulul asigura inregistrarea declaratiilor vamale.

Modulul Rapoarte manager

Modulul permite operatorilor economici sa depuna documentele pentru calificarea/ eligibilitatea in vederea accesarii contingentelor tarifare.

Modulul este format din urmatoarele sub- module:

- Portal Front- Office asigura:

  - crearea si transmiterea solcitarii de modificare a datelor;

  - vizualizarea si crearea borderoului;

  - gestionarea documentelor vamale in cadrul borderoului;

  - transmiterea borderului catre modulul Portal Back- Office pentru procesare si aprobare.

- Portal Back- Office permite:

  - vizualizarea listei borderourilor primite din modulul Portal Front- Office;

  - confirmarea modificarii datelor solicitantului;

  - verificarea si aprobarea borderourilor;

generarea rapoartelor specifice fluxului de verificare a borderoului.

Modulul Autorizare Plati

Modulul gestioneaza certificatele de plata precum si plata acestor certificate de plata pentru toate schemele din APIA DCEPPA. Acest modul gestioneaza totodată si Tabela X.

Modul promovare

- elaborarea contractelor de finanțare aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a vinurilor precum si a actelor aditionale , emiterea listei de verificare pentru incheierea contractului, generarea automata printr-o interfata cu DE a propunerii de angajare a unei cheltuieli, a angajamentului bugetar și a ordonanțării, intocmirea notei de fundamentare,

- gestionarea plafonului finaciar pe program si pe masura

- inregistrarea deconturilor, a structurii bugetare si a cererilor de control

- Verificare cereri de control

- adaugarea cererilor de inregistrare in vederea introducerii cererilor de promovare

- adaugarea certificatelor de plata corespunzatoare cererilor de promovare

- introducerea garantiei si ordinului de blocare garantie specifice certificatului de plata de tip Avans

- inregistrarea borderourilor certificatelor de plata si transmiterea acestora la plata

- operarea fluxului de eliberare a garantiei blocate

Modul raportari

Modulul generează o serie de rapoarte în vederea transmiterii informațiilor către Comisia Europeană și a monitorizării derulării contractelor de finanțare aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a vinurilor.

Componenta de interfata cu sisteme externe

Aceasta componenta include functionalitati specifice ce asigura schimbul de informatii cu AFIR, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Agentia Nationala Zooveterinara (ANZ), respectiv cu aplicatia IPA Online (care gestioneaza identificarea parcelelor agricole si completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri) existenta in cadrul APIA.

Integrarea SI-APIA cu alte sisteme externe, se realizeaza prin intermediul unor interfete specifice care sunt proprietatea APIA.

Interfata cu AFIR are rolul de a furniza functionalitatile necesare in vederea transferului de informatii referitoare la programul FEADR catre (AFIR).

Interfata cu ANSVSA are rol de a verifica respectarea eligibilitatii suprafetelor de pajisti si realizarii calculului UVM/ha.

Interfata cu IPA Online are rolul de a prelua datele din cererea depusa de fermieri și validată de funcționarul APIA responsabil cu primirea cererii de plată.

Interfata cu ANZ in vederea operarii de catre functionarii ANZ a rapoartelor de control efectuate in cadrul actiunii de control pentru schemele de zootehnie.

Interfata cu AFIR

Integrarea cu sistemul informatic de la AFIR are următoarele functii:

- Legatura dintre Registrul Fermierilor al APIA cu sistemul informatic al AFIR pentru captarea/atribuirea codului unic al solicitantului necesar in sistemul AFIR, din/în Registrul Fermierilor administrat de către APIA, în vederea uniformizării informaţiilor existente în cele două sisteme;

- Legatura dintre subsistemul de gestiune financiar contabila al APIA si sistemul informatic al AFIR pentru verificarea debitelor constituite beneficiarilor măsurilor delegate de către AFIR la APIA şi pentru transferul datelor catre sistemul informatic al AFIR privind fişele de debit, precum şi informaţii privind recuperarea debitelor.

- Interfata transmitere documente autorizate la plata in vederea efectuarii platii de catre AFIR pentru interventiile din sectorul dezvoltare rurala gestionate in cadrul APIA in conformitate cu protocolul de delegare APIA – AFIR, conform PNS 2023-2027 (transmitere documente autorizate la plata din interfata cu sistemul financiar-contabil APIA si preluare in sistemul informatic AFIR);

- Interfata transmitere feedback cu privire la platile efectuate de catre AFIR pentru interventiile din sectorul dezvoltare rurala gestionate in cadrul APIA in conformitate cu protocolul de delegare APIA – AFIR, conform PNS 2023-2027 (transmitere informatii cu privire la platile efectuate din sistemul informatic AFIR si preluare in interfata cu sistemul financiar-contabil APIA);

- Interfata Flux cont invalid pentru interventiile din sectorul dezvoltare rurala gestionate in cadrul APIA in conformitate cu protocolul de delegare APIA – AFIR, conform PNS 2023-2027  (transmitere plati neefectuate din sistemul informatic AFIR si preluare in IACS – Registrul fermierilor in vederea actualizarii coordonatelor de plata; transmitere coordonate de plata actualizate din IACS – RF si preluare in sistemul informatic AFIR).

- Mai jos se prezintă schema de integrare:

Comunicarea între sistemele informatice de la AFIR şi APIA se face pe bază de servicii web descrise prin documente WSDL. Serviciile web folosesc SOAP over HTTP, iar datele sunt transmise ca XML. Pentru afişarea în browser se foloseşte XSLT pentru a obţine XHTML din XML.

Interfata cu ANSVSA

Interfata cu ANSVSA gestioneaza urmatoarele:

- SI-APIA furnizeaza catre ANSVSA o lista de CNP-uri (fermieri inscrisi in Registrul Fermierilor sau alti fermieri);

- ANSVSA furnizeaza catre SI-APIA doua seturi de informatii functie de scopul solicitarii APIA si anume:

  - Verificarea conformitarilor privind incarcatura animalelor in vedere stabilirii conformitatii suprafetelor de pajisti permanente precum si a conditiilor de pasunat si a nivelului de azot in cazul dosarelor care au solicitare de masuri de agromediu;

  - Verificarea conformitatilor privind domeniul Sanatatea a Animalelor din cadrul verificarilor specific standardelor SMR Domeniul Sanatate;

- ANSVA furnizeaza astfel o evidenta a animaleor inscrise de fermieri in Registrul Animalelor, sub forma unei situatii cuprinzand numarul de animale detinute de fiecare fermier pe fiecare categorie, pentru fiecare luna / perioada calendaristica. Datele de la ANSVSA nu vin defalcate pe judete, ci sunt centralizate, per total;

- De asemenea, in ceea ce priveste Domeniul Sanatatea Animaleor SMR, ANSVSA furnizeaza un set de informatii din cadrul rapoartelor de control efectuate de ANSVSA cu privire la verificarea conformitatilor SMR 4-9;

- Datele pot fi furnizate in mai multe transe sub forma de fisiere de tip CSV dupa un format acceptat de catre sistemul informatics IACS, APIA realizand importul / reimportul acestor date;

- Aceste fisiere sunt importate in SI-APIA;

- Mecanismul de import presupune functii de verificare si validare date de import precum si tranferul acestor date in vederea utilizarii in cadrul controalelor administrative asupra fermierilor care au solicitari de cereri SAPS;

- Pentru operarea rezultatelor controalelor ANSVSA SMR 11-13, APIA a dezvoltat in aplicatia IACS posibilitatea accesarii acesteia, pe baza de useri si parole, de catre inspectorii DSV.

Pentru operarea rezultatelor controalelor ANSVSA SMR 11-13, APIA a dezvoltat in aplicatia IACS posibilitatea accesarii acesteia, pe baza de useri si parole, de catre inspectorii DSV.Incepand cu Campania 2015, modalitatea de furnizare a informatiilor ANSVSA catre SI-APIA a fost modificata, iar integrarea se face acum la nivel de servicii web HTTP REST printr-un canal securizat de comunicare intre cele doua sisteme.

Informatiile din sistemul ANSVSA sunt furnizate in timp real, la apelul metodelor REST din cadrul SI-APIA. Informatiile sunt intoarse in format JSON/XML si ulterior prelucrate in fluxul de lucru SI-APIA.

In ceea ce priveste schemele „ANTB Carne” si „ANTB Lapte” pentru animalele eligibile din sistemul ANSVSA din anii 2013 si 2014, au fost translatate si importate in baza de date a SI-APIA, informatii de tip back-up furnizate din bazele de date ANSVSA CouchDB si PostgreSQL.

Interfata cu IPA Online

Componenta de interfata cu sistemul IPA Online este proiectata pentru a gestiona identificarea parcelelor agricole si completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri), componenta ce asigura preluarea acestora in cadrul sistemului pe fluxul de lucru.

Interfata cu sistemul informatic IPA Online asigura:

- Functionalitati de preluare a informatiilor aferente declaratiei de suprafata din aplicatia IPA Online;

- Functionalitati de verificare si validare informatii preluate;

- Interfata dispune de functionalitati de prelucrarea informatiilor preluate din aplicatia IPA Online.

Incepand cu campania 2015, comunicarea IACS-IPA-ONLIE a devenit bidirectionala, si in plus, preluarea informatiilor din IPA-online nu se mai limiteaza la declaratia de parcele. Astfel, interfata IACS – IPA Online asigura:

- Functionalitati de preluare a schemelor de plata din cererea unica din IPA;

- Functionalitati de preluare a numarului de inregistrare a cererii din IPA precum si a operatorului cererii unice din IPA;

- Functionalitati de preluare a parcelelor din cererea unica din IPA;

- Functionalitati de preluare a elementelor ZIE din cererea unica din IPA;

- Functionalitati de preluare a codurilor RNE din IPA;

- Functionalitati de preluare a informatiilor privind:

  - numarul de bovine de peste 2 ani;

  - numarul de bovine intre 6 luni si 2 ani;

  - numarul de bovine sub 6 luni;

  - numarul de ecvidee de peste 6 luni;

  - numarul de ecvidee sub 6 luni;

  - numarul de ovine;

  - numarul de caprine;

  - numarul de scroafe de peste 50 kg;

  - numarul de alte porcine;

  - numarul de gaini ouatoare;

  - numarul de alte pasari de curte.

- Functionalitati de preluare a notificarilor din IPA;

- Flux validare date IPA–IACS pentru cererile de modificare introduse in IACS: sistemul IACS furnizeaza IPA-Online date privind parcelele modificate;

- Functionalitati de furnizare catre IPA a informatiilor din cererea de zootehnie.

- Rapoarte referitoare la suprapunerea parcelelor fermierilor, declararea mai mult de 2 ani pe acelaș amplasament a culturii de floarea soarelui, declararea în anul 2 pe acelaș amplasament a terenului necultivat

### Interfața cu AGI

Începând cu C2025, aplicația IPA Online nu mai este utilizată. În locul aplicației IPA Online a fost dezvoltata pe o noua tehnologie, aplicația AGI.

Din acest motiv, începând cu C2025 s-a dezvoltat o componenta de interfațare IACS - aplicația AGI, pentru a gestiona identificarea parcelelor agricole și completarea declarațiilor de suprafață de către fermieri), componenta ce asigura preluarea acestora în cadrul sistemului pe fluxul de lucru.

Interfața cu sistemul informatic AGI asigura:

- Funcționalități de preluare a informațiilor aferente declarației de suprafață din aplicația AGI;

- Funcționalități de verificare și validare informații preluate;

- Interfața dispune de funcționalități de prelucrarea informațiilor preluate din aplicația AGI.

Comunicarea IACS-AGI, valabila începând cu C2025 este bidirecțională. Astfel, interfața IACS – AGI asigura:

- Funcționalități de preluare a solicitărilor de intervenții din cererea de plata din AGI:

  - Eco-scheme sector vegetal (PD_04, PD_05, PD_06, PD_28)

  - PD_03 (Tânăr fermier)

  - Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT)

  - Plăți directe cuplate (CIS)

  - Eco-scheme sector zootehnic

  - Intervenții / Masuri dezvoltare rurala

- Funcționalități de preluare a numărului de înregistrare a cererii de plata din AGI ;

- Funcționalități de preluare a operatorului cererii de plata din AGI;

- Funcționalități de preluare a tipului de solicitare (sector vegetal / sector zootehnic) din AGI ;

- Funcționalități de preluare a parcelelor din cererea de plata din AGI;

- Funcționalități de preluare a elementelor neproductive din cererea de plata din AGI – lista de arbori izolați declarați pentru ecoschema PD_28 și lista elementelor neproductive declarate de fermier pentru condiția obligatorie aferenta ecoschemei PD_28);

- Funcționalități de preluare a elementelor neproductive pentru verificarea standardului GAEC8 -  menținerea elementelor de peisaj;

- Funcționalități de preluare a listelor de arbori specifici ecoschemei PD_05;

- Funcționalități de preluare a codurilor de exploatații RNE din AGI;

- Funcționalități de preluare din AGI a informațiilor privind:

  - numărul de bovine de peste 2 ani;

  - numărul de bovine intre 6 luni și 2 ani;

  - numărul de bovine sub 6 luni;

  - numărul de ecvidee de peste 6 luni;

  - numărul de ecvidee sub 6 luni;

  - numărul de ovine;

  - numărul de caprine;

  - numărul de scroafe de peste 50 kg;

  - numărul de alte porcine;

  - numărul de găini ouătoare;

  - numărul de alte păsări de curte.

- Funcționalități de preluare a notificărilor din AGI;

- Flux validare date AGI–IACS pentru cererile de modificare introduse în IACS: sistemul IACS furnizează AGI date privind parcelele modificate;

- Funcționalități de furnizare către AGI a informațiilor din cererea de zootehnie, referitoare la :

  - Exploatații sector zootehnic din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Locații reținere din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Date despre valorificare lapte (ANTZ_7, PD_21_VL) din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Lista de animale solicitate pe intervenții din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Cantitatea de viermi de mătase din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Solicitările la nivel de exploatație pentru eco-schemele sector zootehnic din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Lista de animale în pericol abandon (M10_P8 / DR_03) din cererea sector zootehnic din IACS;

  - Data finalizare cerere sector zootehnic în IACS.

- Flux de preluare a informațiilor din AGI în IACS (componenta Control Administrativ) pentru verificarea suprapunerilor de parcele și a supradeclarărilor blocurilor fizice

- Rapoarte referitoare la suprapunerea parcelelor fermierilor, declararea mai mult de 2 ani pe același amplasament a culturii de floarea soarelui, declararea în anul 2 pe același amplasament a terenului necultivat.

- Flux de preluare a grupurilor de plata în funcție de solicitările fermierilor și declarația de suprafață din aplicația AGI pentru emiterea adeverințelor.

Interfata cu Modulele Tehnice APIA

Interfata cu modulele tehnice APIA gestioneaza urmatoarele functii:

- Modulul tehnic APIA (MT) furnizeaza catre IACS seturi de date privind cererile de plata calculate;

- IACS preia seturile de dat, in vederea procesarii acestora in fluxurile specifice aprobarii platilor

- IACS furnizeaza catre Modulul tehnic APIA starile de flux ale cererilor la atingerea anumitor pasi in fluxul de lucru.

Mecanismul ce sta la baza componentei de interfatare se bazeza dblink-uri pentru realizarea comunicarii intre bazele de date IACS si MT;

Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY)

Acest subsistem are drept scop gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar: Ajutoare de stat in sectorul bovine, M21 bovine, M21 ovine-caprine, M21 legume, fructe si cartofi.

Subsistemul este impartit in:

Componenta Captare Date

Submodulul de Captare Date are ca scop captarea si validarea preliminara a datelor din cadrul cererilor de solicitare  a ajutoarelor de stat in sectorul bovine si M21 bovine, M21 ovine-caprine, M21 legume, fructe si cartofi.

Submodulul de Captare Date cuprinde:

- functionalitati de inregistrare a cererilor specifice

- functionalitati care permit preluarea exploatatiilor RNE si a animalelor de la ANSVSA pentru fiecare tip de cerere din sectorul zootehnic

- functionalitati care permit importul suprafetelor din IACS pentru cererile M21 legume, fructe si cartofi.

Componenta Control pe teren clasic

Componenta gestioneaza controalele pe teren: realizeaza selectia esantioanelor de control, emiterea rapoartelor de control din sistem si inregistreaza rezultatele controalelor, prin controalele clasice pe teren. De asemenea permite si introducerea rezultatelor aferente supracontrolului in sistem.

Componenta Control administrativ

Componenta gestioneaza datele aferente controalelor administrative realizate si  include controalele incrucisate cu Sistemul IACS si cu baza de date ANSVSA.

Componenta cuprinde verificari de control administrativ specifice conditiilor de eligibilitate pentru fiecare tip de cerere si este integrat cu sistemul IACS, precum si cu baza de date ANSVSA.

Componenta Calcul Plati si Aprobare Plati

Componenta gestioneaza precalculul, calculul si aprobarea sumelor de plata pentru cererile de plata pe baza cantitatilor stabilite in cadrul controalelor administrative. Componenta dispune de functionalitati de:

- Precalcul;

- Calcul;

- Flux de aprobare plata;

- Emiterea deciziilor de plata;

- Operarea cererilor de plata identificate cu probleme privind datele de identificare ale solicitantului si coordonatele bancare – corectia si reinstrumentarea acestora;

- Rapoarte de monitorizare sume de plata.

Subsistem de management al rolurilor de acces

Subsistemul de management al rolurilor de acces dispune de doua componente pricipale ce permit gestionarea accesului la Sistemul Integrat Informatic APIA (SII APIA), respectiv subsistemele IACS (“Eagle”, Campaniile 2015 - 2021) si subsistemul LPIS:

- Componenta de acces unic

- Componenta de management al rolurilor de acces

Componenta de acces unic gestioneaza urmatoarele functionalitati:

- modul de gestionare utilizatori APIA

- roluri de administrare sistem de autentificare

- roluri de acces la sistemul integrat APIA

- crearea de politici generale pentru vizualizarea si gestionarea utilizatorilor, grupurilor, rolurilor si clientilor

- configurare de politici de acces

- functionalitati de gestionare a parolelor

Componenta de management al rolurilor de acces gestioneaza rolurile specifice celor doua subsisteme (IACS si LPIS):

- Aplicatia dedicata managemenului de roluri si utilizatori permite atribuirea de permisiuni pe roluri, iar rolurile pot fi asociate utilizatorilor. Un utilizator poate avea mai multe roluri.

- Definirea de grupuri de roluri ce permit gestionarea unui numar mare de utilizatori.

- Definirea unor roluri temporare, valabile pentru o anumita perioada de timp.

- Gestionarea scopurilor de acces: centre locale si angajati. Se permite asocierea fiecarui utilizator cu angajatul corespondent si asocierea acestora pe centrele locale/judetene corespunzatoare.

- Definirea unor roluri noi si asocierea la meniurile corespunzatoarele aplicatiei IACS.

- Gestionarea rolurilor de acces pentru utilizatori externi APIA (Ex: ANZ, ANSVSA)

Subsistem Renta Viagera

Obiectul rentei viagere agricole il constituie terenurile cu destinatie agricola situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin intermediul aplicatiei Renta Viagera, beneficiarii vizeaza carnetele de rentier, le este efectuat calculul pentru terenul/terenurile eligibile pentru a primii renta viagera, urmand sa fie preluati pe liste de plata si transferati in sistemul Informatic Contabil APIA (IFC). Functionalitatile sistemului sunt în continuare.

Modul Administrare

Modulul de administrare este destinat utilizatorilor sistemului ce detin rol de « Admin », in vederea actualizarii nomenclatoarelor de la nivelul aplicatiei, cat si in configurarea parametrilor de sistem.

Modul Rentier

Modulul « Rentier » este utilizat pentru a vizualiza detalii despre rentieri/mostenitorii acestora, dupa cum urmaza :

- Informatii rentier, Documente, Terenuri/Contracte, Istoric evenimente, Vizare carente, Calcul, Cerere reanaliare, Cerere mostenitor.

Modul Registratura

Modulul « Registratura » este utilizat pentru gestionarea tuturor documentelor ce sunt necesare pentru parcurgerea fuxului de lucru in vederea autorizarii la plata pentru rentier, precum si pentru inregistrarea documentelor respective

Modul Calcul

Prin modulul de calcul, la nivelul sistemului este calculata suma de plata cu care rentierul este autorizat la plata, preluat pe listele de plata si transferat in sistemul IFC (financiar-contabil).

Modul Vizare carnete

Modulul « Viare Carnete » se refera la  vizarea electronica a carnetelor de rentier, in vederea autorizarii la plata.

Modul Plati

La nivelul modului « Plati », sunt gestionate conturile invalide ale rentierilor (sau a mostenitorilor acetora), precum debitele aferente acestora (daca este cazul).

Totodata, la nivelul acestui modul, este gestionata generarea, aprobarea si transferul listelor de plata in sistemul IFC (financiar contabil).

Modul Rapoarte

La nivelul modului « Rapoarte », utilizatorii sistemului « Renta Viagera », pot exporta anumite situatii (in format .xls/ csv. /pdf), in functie de parametrii setati la generarea rapoartelor.

Modul Audit

Prin intermediul acestei functionalitati, utilizatorul cu rol de ADMIN se va conecta la aplicația RENTA VIAGERA si va identifica pentru Nomeclatoarele (Centre judetene, Unitati bancare, Ani Renta) log-ul pentru a verifica modificarile realizate la nivel de nomenclatoare (Centre judetene, Unitati bancare, Ani Renta)

Subsistem Portal Fermieri

La nivelul aplicatiei Portal Fermieri utilizatorii (interni, angajatii APIA si externi (fermierii) afla anumite informatii legate de schemele de plata pentru care au accesat, primesc notifcari in cadrul sistemului, precum si anumite documente necesare pentru fluxul de plata al subventiilor.

Componenta mobile

Aplicatia « Portal fermieri » ofera posibilitatea utilizatori externi (fermierilor) accesarea de pe telefonul mobil, prin componenta mobile in vederea vizualizarii schemelor de plata solicitate.

Modul Gestionare roluri

Prin intermediul modului « Gestionare roluri », utilizatorii cu rol de administrare la nivelul aplicatiei acorda rolurile solicitate.

Modul Notificari

Functionalitatea « Notificari » este divizata in functie de rolul asignat utilizatorului :

        - Notificari – rol Administrator

- Permite upload-ul documenetelor in sistem ce sunt stocate la nivelul DMS pentru fermier ;

- Permite transmiterea de noi link-uri de accesare

        - Notifacri – Rol Fermier

Prin intermediul tab-page-ului respectiv, utilizatorii ce detin rol de Fermier vor avea disponibila posibilitatea de receptionare a notificarilor (ce sunt transmise si prin email), la nivelul aplicatiei.

Modul Sistem de management al documentelor (DMS)

Sistemul de management al documentelor va fi integrat la nivelul interfetei destinata fermierilor, astfel incat utiliaztorul cu rol Fermier sa aiba acces la documentele aferente cererii lui de plata.

Documentele uploadate in sistemul DMS, vor fi afisate in ordine cronologica.

Modul upload documente

Functionalitatea  «upload documente », permite incarcarea de documente pentru anumite grupuri create in prealabil, sau pentru fiecare fermier inregistrat cu cont la nivelul Portalului WEB.

Modul Integrare status fermieri IACS-Portal WEB

Prin intermediul  acestei functionalitati, sunt preluati la nivelul portalului web fermierii ce  detin urmatoarele statusuri la nielul IACS :

- De la import in IACS pana la decizii de plata trebuie sa analizam si sa vedem cum ii grupam

- Importat in IACS

- Control administrativ

- Rezultat raport control(daca are controale clasice si monitorizare)

- In clarificare pentru monitorizare

- Calcul plata si emitere decizie de plata

- Statusuri aferente plati

- Denumire generica statusuri (mai multe statusuri din IACS=1 status in Portal)

Subsistemul Geophoto

Subsistemul de efectuare si gestionare a fotografiilor cu geolocatie asigura funcționalități care permit realizarea eficientă a controalelor, inclusiv instrumente pentru planificarea și programarea inspecțiilor, înregistrarea rezultatelor, generarea de rapoarte și monitorizarea stadiului și conformității cu standardele și reglementările specifice.

Subsistemul asigura:

- derularea de fluxuri de lucru specializate, conforme standardelor și procedurilor de control prin monitorizare (AMS), pentru a facilita gestionarea și monitorizarea eficientă a activităților de control și asigurare a calității.

- colectarea eficientă și precisă a fotografiilor cu geolocație pentru controlul la fața locului, oferind informații detaliate și posibilitatea de a atașa documente relevante pentru o evaluare completă.

- fluxuri de lucru specializate destinate gestionării actualizarilor LPIS (Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole), pentru a permite utilizatorilor să efectueze și să monitorizeze actualizările și modificările aduse acestui sistem conform cerințelor și procedurilor specifice.

Subsistemul cuprinde urmatoarele componente:

- Componenta desktop, utilizata in vederea gestionarii informatiilor necesare derularii activitatilor de preluare, stocare si interpretare a fotografiilor cu geolocatie.

- Componenta mobila, dedicata indeplinirii sarcinilor de lucru prin accesarea aplicației de pe telefoane smart cu sistem de operare ANDROID și IOS, tablete,

- Un sistem de managementul documentelor (DMS)

Componenta DESKTOP

La nivelul componentei DESKTOP se regasesc urmatoarele module:

- Modul de administrare si alocare sarcini către utilizatori

Modulul asigura gestionarea sarcinilor și alocarea acestora către utilizatori, oferind instrumente de atribuire, monitorizare și gestionare eficientă a sarcinilor în cadrul organizației, asigurând distribuția echitabilă și eficientă a resurselor și responsabilităților.

La nivelul modulului este asigurata de asemenea si administrarea utilizatorilor externi, facilitând înregistrarea, gestionarea conturilor și atribuirea de permisiuni sau roluri adecvate pentru utilizatorii care interacționează cu sistemul din afara organizației

- Modul autentificare/autorizare aplicatie web

Aplicatia utilizeaza componenta de gestionare, autentificare si autorizare utilizatori interni APIA implementata folosind KEYCLOAK, astfel, pentru accesarea aplicatiei WEB, utilizatorii trebuie sa fie inregistrati in in componenta de gestionare.

- Modul gestionare roluri

Aplicatia este integrata cu AIAM la nivelul caruia sunt  create roluri specifice cu acordarea de drepturi pe module si straturi.

Alocarea rolurilor catre utilizatorii aplicatiei WEB se realizeaza din aplicatia AIAM in sectiunea GEOPHOTO-AUTH-CLIENT.

- Modul Nomenclatoare

  - Nomenclatoare IACS

Modulul asigura integrarea cu Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) pentru preluarea și gestionarea nomenclatoarelor gestionate la nivelul IACS, asigurând actualizarea și coerența datelor conform standardelor și reglementărilor specifice.

  - Nomenclatoare specifice

In cadrul aplicației desktop sunt gestionate nomenclatoarelor specifice, astfel încât să fie asigurată disponibilitatea și actualizarea corectă a informațiilor referitoare la entități sau concepte specifice în cadrul sistemului.

- Modul gestionare parametri sistem

Modulul asigura gestionarea parametrilor sistemului, permițând configurarea și personalizarea aspectelor cheie ale aplicației în conformitate cu nevoile și cerințele specifice ale utilizatorilor sau ale sistemului în sine.

- Modul generare si gestionare sarcini

Modulul este specializat pentru gestionarea sarcinilor și alocarea acestora către utilizatori, oferind instrumente de atribuire, monitorizare și gestionare eficientă a sarcinilor în cadrul organizației, asigurând distribuția echitabilă și eficientă a resurselor și responsabilităților

- Modul Raportare

Modulul asigura funcționalități specializate pentru generarea, gestionarea și vizualizarea rapoartelor, permițând utilizatorilor să creeze și să acceseze rapoarte personalizate și analize statistice, care să ofere informații relevante și utile pentru luarea deciziilor și monitorizarea performanței în cadrul sistemului.

- Modul harta

Modulul este specializat pentru integrarea și utilizarea unei hărți interactive, oferind utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza și de a interacționa cu informații geografice relevante, inclusiv puncte de interes, trasee și alte date spațiale, pentru a sprijini navigarea și luarea deciziilor în cadrul aplicației.

- Modul de incarcare si vizualizare servicii de tip wms, wmts, wfs

Modulul este specializat pentru încărcarea și vizualizarea serviciilor de tip WMS (Web Map Service), WMTS (Web Map Tile Service) și WFS (Web Feature Service), permițând utilizatorilor să acceseze și să interacționeze cu date geografice din surse externe, pentru a completa și a îmbogăți informațiile disponibile în cadrul aplicației.

- Modul de încarcare/descărcare și vizualizare fișiere de tip .shp

Modulul permite utilizatorilor încărcarea, descărcarea și vizualizarea fișierelor de tip .shp.

Componenta MOBILA

La nivelul componentei mobile se regasesc urmatoarele module:

- Modul inregistrare utilizatori

Modulul asigura posibilitatea de inregistrare a utilizatorilor aplicatiei mobile prin completarea fomularului de inregistrare disponibil la nivelul aplicatiei mobile. Utilizatorii nou inregistrati sunt validati de catre administrator in aplicatia web, si primesc validarea contului pe email.

- Modul de autentificare

La accesarea aplicatiei mobile, utilizatorul are la dispozitie pagina de autentificare in cadrul careia completeaza credentialele (user / parola) si acceseaza butonul “Autentificare”.

Modulul asigura posibilitatea de modificare a parolei la nivelul paginii de autentificare precum si posibilitatea de recuperare parola (pe baza de e-mail).

- Modul navigare/pozitionare pe harta folosind GPS

Modulul asigura o interfață interactivă în care operatorul responsabil cu preluarea fotografiei este ghidat în timp real spre locația/direcția/unghiul din care trebuie preluată fotografia.

Aplicaţia asigura funcţia de navigare la parcela fermierului prin intermediul indicaţiilor oferite în timp real (distanţa faţă de parcela fermierului, direcţia către parcelă, etc.). Operatorul responsabil cu preluarea fotografiei este ghidat în timp real spre locația/direcția/unghiul din care trebuie preluată fotografia.

- Modul preluare fotografii cu geolocatie

Modulul asigura vizualizarea si realizarea sarcinilor alocate in functie de rolul detinut de utilizator prin efectuarea fotografiilor in functie de specificul sarcinii.

Sistemul de management al documentelor (DMS)

Sistemul asigura funcționalități dedicate sistemului de management al documentelor (DMS), care permit utilizatorilor să încarce, să organizeze, să acceseze și să partajeze documente într-un mod eficient și securizat.

La nivelul subsistemului de efectuare si gestionare a fotografiilor cu geolocatie este asigurata integrarea între aplicația web și sistemul de management al documentelor (DMS), permițând utilizatorilor să acceseze și să utilizeze documentele stocate în DMS direct din cadrul aplicației web.

Aplicația mobilă și sistemul de management al documentelor (DMS), permițând utilizatorilor să acceseze și să gestioneze documente direct din aplicația mobilă.

Integrari cu alte sisteme

Integrare cu aplicatia IPA Online - Intregrarea celor doua aplicatii se va realiza prin intermediul serviciilor web

Integrare cu aplicatia LPIS - Intregrarea celor doua aplicatii se va realiza prin intermediul serviciilor web

Integrare cu aplicatia IACS - Intregrarea celor doua aplicatii se va realiza la nivelul bazei de date

Subsistemul EARAPIT

Sistemul informatic Raport anual de performanta are scopul de a asigura urmatoarele functionalitati:

- colectarea informatiilor necesare calculului indicatorilor din sistemele sursa APIA (IACS, Interfata cu sistemul financiar-contabil, Module tehnice APIA, Masuri de Piata);

- agregarea informatiilor preluate din sistemele sursa APIA;

- calculul indicatorilor de realizare si de rezultat specifici interventiilor derulate de APIA;

- asigurarea datelor analitice care stau la baza calculului indicatorilor in vederea validarii rezultatelor obtinute;

- comunicarea intre SI RAP APIA si SI RAP DCAP pentru transmiterea RAP si situatii analitice agregate;

- raportarea rezultatelor conform cerintelor CE.

Sistemul informatic Raport anual de performanta prezinta urmatoarele componente:

Administrare

- definirea nomenclatoarelor specifice;

- parametrizarea interventiilor la nivel de an financiar de raportare;

- parametrizarea indicatorilor de rezultat si a indicatorilor de realizare la nivel de an financiar.

Calcul

- Expunerea datelor de catre sistemele externe sursa;

- Preluarea datelor expuse de sistemele externe in sistemul RAP-IT APIA;

- Agregarea datelor in sistemul RAP-IT APIA;

- Calcul indicatori specifici de rezultat/ realizare;

Ani financiari

Aceasta componenta prezinta indicatorii de rezultat si realizare calculati la nivel de an financiar de raportare.

Rapoarte

Aceasta componenta prezinta atat rapoartele analitice care stau la baza calculului indicatorilor, precum si rapoartele specifice conform cerinte CE.

Sincronizare SI DCAP

Prin intermediul acestei componente se realizeaza comunicarea intre SI RAP APIA si SI RAP DCAP in vederea transmiterii RAP si a situatiilor analitice agregate.

    - SPECIFICATII TEHNICE ALE SISTEMULUI INFORMATIC AL APIA

SI-APIA implementeaza fluxuri, proceduri si procese interne de lucru, in vederea gestionarii, monitorizarii, raportarii si efectuarii platilor catre solicitantii de fonduri europene si fonduri nationale.

SI-APIA este organizat in jurul unei baze de date cuprinzand informatii asupra beneficiarilor de subventii si este realizat astfel incat sa permita APIA sa proceseze platile pe suprafata si pentru zootehnie facute catre fermieri. De asemenea, sistemul implementat asigura derularea masurilor de reglementare a pietii, prin subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, a platilor privind Cota de Lapte prin subsistemul MQS si a platilor aferente masurilor de dezvoltare rurala delegate din PNDR, prin subsistemul de Dezvoltare Rurala.

Baza de date SI-APIA se bazeaza pe unicitatea fermierului/solicitantului si este esentiala pentru ca SI-APIA sa opereze eficient. Aceasta baza de date a fost instalata si finalizata si este pe deplin operationala. La momentul actual, aproximativ 730.000 de fermieri sunt înregistrați in baza de date cu cerere de plată.

Tehnologiile folosite pentru realizarea sistemului informatic sunt:

- Sisteme de operare:

  - Linux pentru serverele de aplicatii;

  - ORACLE Linux pentru serverele de baze de date;

- Baze de date: Oracle; Postgres

- Tehnologie GIS: Geoserver.

Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) este un sistem campanizat, iar incepand cu campania 2015, sistemul a fost retehnologizat.

Aplicatia actuala este dezvoltata folosind librarii open-source atat in zona de server-side cat si in zona de client-side.

In diagrama de mai jos este prezentat un flux de date general plecand de la user interface pana la persistarea datelor in baza de date.

Se folosesc urmatoarele librarii pentru a acoperi tot fluxul de date:

- In zona de client side se foloseste framework-ul Google Web Toolkit (GWT 2.5.1) pentru a avea o decuplare intre logica de prezentare si logica de date;

- In partea de server side se foloseste stack-ul de la Spring pentru a facilita lucrul cu componentele din aceasta zona:

  - Spring IOC – container de componente reutilizabile;

  - Spring AOP – necesar pentru a acoperi necesarul de cross cutting (tranzactionalitate, logging, monitorizare actiuni utilizatori);

  - Spring Batch – necesar pentru procesarea loturilor mari de activitati in masa;

  - Spring Plugin – necesar in cadrul proceselor de lucru pentru decuplarea si modularizarea functionalitatilor;

  - Hiberate JPA – pentru persistarea datelor in serverul de baze de date;

  - Jasper Reports – pentru design si generare rapoarte.

Totodată, este asigurată interfațarea între multiple subsisteme / sisteme, atât internce, cât externe, prin următoarele modalități:

| Sistem/Subsistem consumator | Sistem/Subsistem furnizor | Modalitate interfatare |
| --- | --- | --- |
| IACS | ANSVSA | REST |
| AFIR | IACS | WSDL |
| IACS | LPIS | acces direct baza de date |
| LPIS | IACS | acces direct baza de date |
| Interfata Financiar Contabilitate | Market Regulation | acces direct baza de date |
| IACS | IPA | acces direct baza de date |
| IPA | IACS | acces direct baza de date |
| Sistem IQ Management | Interfata Financiar Contabilitate | fisiere |
| IACS (Campanii anterioare) | IACS (Campania curenta) | WSDL |
| IACS (Campanii viitoare) | IACS (Campania curenta) | WSDL |
| Interfata Financiar Contabilitate | SIVECO Applications | acces direct baza de date |
| SIVECO Applications | Interfata Financiar Contabilitate | acces direct baza de date |
| RENTA | IACS | acces direct baza de date |
| RENTA | EVIDENTA POPULATIEI | La nivel de API |
| IACS | EVIDENTA POPULATIEI | La nivel de API |
| IACS | ONRC | La nivel de API |
| Interfata Financiar Contabilitate | EVIDENTA POPULATIEI | La nivel de API |
| Interfata Financiar Contabilitate | ONRC | La nivel de API |
| RENTA | SVAP | La nivel de baza de date |
| GEOPHOTO | IPA | acces direct baza de date |
| GEOPHOTO | IACS | acces direct baza de date |
| GEOPHOTO | LPIS | acces direct baza de date |
| IPA | GEOPHOTO | acces direct baza de date si la nivel de API |
| PORTAL-FERMIERI | IACS | acces direct baza de date si la nivel de API |
| PORTAL-FERMIERI | ANSVA | La nivel de API SNNIA |
| GEOPORTAL | SINVV | La nivel de API |
| EARAPIT | IACS | La nivel de baza de date |
| EARAPIT | SVAP | La nivel de baza de date |
| EARAPIT | AFIR | La nivel de API |

Infrastructura sistemului informatic al APIA

Structura sistemului

Sistemul este proiectat intr-o arhitectura web based. Fiecare instanta a clientului poate trimite solicitari catre serviciile back-end APIA, prin infrastructura retelei client-server. Elementele server proceseaza solicitarile si returneaza rezultatele catre front-end. Clientii pot cere prin Interfata Grafica Utilizator culegerea parametrilor solicitarilor si afisarea rezultatelor. Mediile de executie back-end sunt conectate prin intermediul infrastructurii retelei interne.

Sistemul informatic a fost proiectat astfel incat sa rezulte o descompunere in subsisteme cu roluri si caracteristici bine definite fara a avea o suprapunere de functionalitati intre doua subsisteme. Arhitectura sistemului informatic este una de tip n-tier, dupa cum urmeaza:

- Componenta prezentare – cel mai de sus nivel al aplicatiei si reprezinta interfata cu utilizatorul. Functia principala a acestei componente este de a interpreta instructiunile primite de la utilizator si de a furniza rezultatele;

- Componenta aplicatie – este nivelul care coordoneaza aplicatia, interpreteaza comenzi primite de la utilizator, ia decizii pe baza unor evaluari logice si realizeaza calculele cerute de fluxul de business;

- Componenta persistenta – reprezinta nivelul responsabil cu persistarea datelor in vederea accesarii ulterioare.

Arhitectura software este bazata pe paternul arhitectural MVC care structureaza aplicatia in trei niveluri ce realizeaza separarea modului in care informatia este reprezentata intern de modul in care aceasta este prezentata sau utilizata de utilizatorul aplicatiei:

- Controller – parte din MVC si primul layer al aplicatiei responsabil sa intercepteze part-requesturile/requesturile de tip AJAX venite de la componenta de client-side;

- Service – parte a bussines layer-ului aplicatiei, este responsabil cu implementarea logicii de bussines a aplicatiei. Acest layer este layer-ul tranzactional astfel incat toate operatiile de scriere la baza de date sa se execute in cadrul undei singure tranzactii, iar operatiile de citire (marcate cu @Transactional(readOnly=true) vor folosi o singura conexiune la baza de date fara a face savePoint-uri intermediare, optimizand astfel atat pool-ul de conexiuni la baza de date cat si memoria interna a serverului de aplicatie;

Model (Repository) – layer responsabil cu citirea si stocarea informatiilor din/in baza de date.

Arhitectura back-end

Pentru a segmenta baza de date, datele sunt divizate in mai multe scheme, printre care o schema comunica tuturor campaniilor si scheme diferite pentru fiecare an de campanizare, incepand cu anul 2007.

- Structura Back-end LPIS

Sistemul GIS de identificare a parcelelor agricole (LPIS – Land Parcels Identification System) este o componenta cu caracter geospatial, bazata pe tehnologie GIS, asigura vizualizarea si intretinerea blocurilor fizice (printr-un bloc fizic intelegand parcela de referinta),vizualizarea si intretinerea masuratorilor rezultate in urma efectuarii controlului clasic pe teren precum si utilizarea si procesarea tuturor informatiilor geospatiale necesare unui sistem LPIS complex.

LPIS back-end este instalat intr-un mediu de executie separat fata de celelalte subsisteme IACS si are urmatoarele caracteristici:

- Baza de date LPIS este instalata pe serverul comun al bazei de date si este interfatat cu Registrul Fermierilor și IACS;

- Serverul de aplicatie LPIS este instalat pe serverul sau de aplicatie si detine retea expusa pentru clienti;

- LPIS Gateway are rolul de interfatare a comunicarii intre sistemul IACS si LPIS.

Sistemul LPIS este integrat cu celelalte subsisteme, pe baza unei interfete informatice, realizate la nivelul bazei de date. O interfata speciala este cea realizata cu sistemul IPA Online care gestioneaza completarea declaratiilor de suprafata de catre fermieri.

Tehnologiile utilizate sunt: PostGIS / PostgreSQL, Geoserver, Apache Tomcat, OpenLayers3, Geotools.

Sistemul LPIS gestioneaza un numar de peste 1.5 milioane de blocuri fizice si aproximativ 4 milioane de poligoane in total, agricole si non-agricole, ce acopera intreaga suprafata a Romaniei.

Functionalitati de baza ale aplicatiei LPIS GIS care gestioneaza sistemul LPIS:

- Calculul automatizat al pantei medii utilizand modelul digital al terenului;

- Administrarea, inregistrarea si vizualizarea masuratorilor GPS rezultate in urma controlului clasic pe teren; Integrare totala IPA Online si IACS;

- Optimizarea si imbunatatirea functionalitatilor de control si administrare LPIS;

- Optimizarea procesarilor spatiale prin aplicarea acestora la nivel de server;

- Imbunatatirea modulelor de imprimare si generare in masa a schitelor fermierilor;

- Optimizarea modulelor de actualizare automatizata a datelor de referinta LPIS;

- Functionalitati de gestionare, administrare si customizare straturi GIS pentru utilizatorii aplicatiei;

- Functionalitati de eliminare a suprafetelor excluse din circuitul agricol;

- Functionalitati de identificare automata a campaniilor de aerofotografiere;

- Modul centralizat de gestionare si administrare a utilizatorilor;

- Procesare multiuser a datelor utilizand mecanisme customizate de blocare si limitare a ariilor de interes.

Sistemul este utilizat in regim de applicatie web.

- Structura Back-end pentru subsistemul de gestiune Financiar Contabil (ERP)

Subsistemul de gestiune Financiar-Contabil are trei niveluri principale, descrise in continuare:

- Baza de date pentru subsistemul de gesiune Financiar-Contabil este instalata pe serverul bazei de date comuna;

- Aplicatia server-ului subsistemului de gestiune Financiar-Contabil este aplicatia server secundara instalata pe platforma sa de executie;

- Aplicatia client a subsistemului de gestiune Financiar-Contabil este aplicatia client secundara instalata pe fiecare computer client si care interactioneaza direct cu baza de date.

Arhitectura Front-end

Partile front-end sunt proiectate sa utilizeze o platforma web browser.

Integrarea subsistemelor

Modulele din cadrul subsistemului IACS comunica intre ele prin intermediul Separated Interface pattern. Subsistemele folosesc modelul Interfetei Locale in stratul de transport. Interfata Locala inseamna ca obiectele nu sunt distribuite intre partile sistemului. Aceasta abordare introduce un nivel minim in apelarea serviciilor din sisteme externe.

Niveluri ale arhitecturii

- Concepte Generale

Fiecare modul al subsistemului IACS este structurat pe trei niveluri: nivelul client de prezentare, nivelul logicii de proces (nivel de mijloc) si nivelul de date (acces si management).

Nivelul client este responsabil pentru afisarea interfetei utilizator si pentru gestionarea interactiunii cu utilizatorii si include browser-e web Internet standard.

Functionalitatea (logica) de baza a modulelor sistemului este realizata la nivelul de mijloc, cu ajutorul serverului de aplicatie. Serverul de aplicatie este o platforma de programare pentru dezvoltarea si rularea aplicatiilor cu arhitectura pe mai multe niveluri. Nivelul de mijloc este el insusi un nivel multi-stratificat (intreaga arhitectura este de tip “n-tier”).

Nivelul de date (de persistenta) este responsabil pentru stocarea si recuperarea datelor aplicatiei si include serverul bazei de date.

- Nivelul client

Nivelul client realizeaza interfata cu utilizatorii si permite accesul utilizatorului la functiile specializate de business. Nivelul client include browser-ul web standard, care afiseaza pagina web primita de la nivelul de mijloc. Validari simple ale datelor sunt realizate si la acest nivel, desi validarea principala este realizata la nivelul de mijloc.

- Nivelul de mijloc

Nivelul de mijloc realizeaza logica business-ului. Acest nivel este gazduit de serverul de aplicatie. Serverul de aplicatie furnizeaza servicii comune, cum ar fi autorizarea si autentificarea, conectarea la baza de date etc. Logica problemei reprezinta un aspect complex si, din acest motiv, nivelul de mijloc este divizat in mai multe straturi:

- Stratul de prezentare;

- Stratul logic al aplicatiei;

- Stratul sursei de date.

- Nivelul de prezentare

Nivelul de prezentare este implementat utilizand un model de arhitectura care reprezinta o variatie a model-view-controller pattern. Principala caracteristica a acestui model arhitectural este ca un controlor gestioneaza comunicarea client si apelarea logica a business-ului. Prezentarea se gaseste in principal in stratul de prezentare.

Continutul aplicatiei este strict dinamic – paginile sunt prezentate numai in aceste parti ale sistemului, care este accesibil utilizatorului conectat. Datele sunt stocate si prezentate in limba romana. Toate caracterele sunt codificate in format UTF-8.

- Stratul nivelului logic

Nivelul logic este divizat in doua parti:

- Logica business-ului;

- Logica aplicatiei.

Logica business-ului este realizata prin aplicarea domain model pattern. Domain model pattern presupune crearea modelului obiectului domeniului. Acest model incoporeaza atat comportamentul, cat si datele. O asemenea abordare permite implementarea si reutilizarea regulilor complexe de business. Exista un minim de cuplare din domain model la alte straturi.

Stratul de prezentare comunica numai cu stratul de serviciu si nu este cuplat cu domain model, exceptand accesul read-only. Alte subsisteme ale sistemului invoca operatiunile de business apeland stratul de serviciu.

- Stratul sursei de date

Stratul sursei de date este responsabil pentru regasirea datelor si furnizeaza date pentru stratul logic al domeniului. Datele din baza de date sunt mapate in clasele din domeniul logic si aceste clase sunt utilizate ca date intermediare. Toate datele scrise sunt executate in cadrul tranzactiei de la nivelul bazei de date.

- Nivelul de persistenta

Nivelul de persistenta este responsabil pentru stocarea datelor procesate in sistem. Datele sunt stocate in baza de date. Modulul acceseaza datele bazei de date prin stratul sursei de date localizat in nivelul de mijloc. Baza de date furnizeaza managementul centralizat al bazei de date, accesul la date si modificarea datelor. Integritatea datelor este garantata datorita constrangerilor definite in baza de date a aplicatiei.

- Comunicarea intre niveluri

Nivelurile comunica prin apelari la straturi “inferioare”, ceea ce inseamna ca nivelul client apeleaza stratul de mijloc si acesta apeleaza stratul de persistenta. Apelarea inapoi la un strat superior nu este permisa. Datele straturilor sunt regasite de la stratul inferior la stratul superior utilizand schema cerere-raspuns.

- Comunicare interna in cadrul nivelului de mijloc

Stratul de prezentare comunica numai cu stratul de serviciu. Acesta nu este cuplat cu domain model. Schimbarile la domain model sunt efectuate utilizand stratul de serviciu. Alte Subsisteme ale sistemului pot invoca operatiunile de business prin apelarea stratului de serviciu.

Straturile comunica (schimba date) prin utilizarea in principal a modelului DTO.

- Interogarea directa a bazei de date

Cateodata, procesele de business implica procesarea unui volum mare de date (de exemplu generarea rapoartelor). In aceasta situatie stratul de serviciu poate accesa direct baza de date.

Este posibil sa se apeleze direct procedurile stocate in baza de date sau sa se regaseasca un volum mare de date direct din Baza de date. Apelarile directe sunt realizate din stratul de serviciu, ceea ce inseamna ca stratul de prezentare trebuie sa apeleze mai intai serviciul. Este foarte important ca fiecare modificare a datelor prin apelare directa sa fie in concordanta cu comportamentul stratului sursei de date, iar apelarea directa a modificarilor datelor trebuie sa fie realizata in modul „optimistic offline lock pattern”.

Facilitati cheie ale infrastructurii

Scopul acestei sectiuni este acela de a furniza descrierea facilitatilor cheie ale infrastructurii. Facilitatile au fost divizate in mai multe categorii de interes, dupa cum sunt prezentate in continuare.

- Securitatea aplicatiei

Autentificarea si autorizarea utilizatorului sunt realizate de catre serverul de aplicatie. Accesul la functiile sistemului este permis numai utilizatorilor care au drepturile necesare. Drepturile sunt alocate rolurilor si nu direct utilizatorilor. Modelul rolurilor este proiectat sa fie ierarhic. Rolurile pot mosteni drepturi. Fiecarui utilizator i se pot asocia oricate roluri.

Utilizatorii sunt autentificati o singura data intr-o sesiune. Autentificarea bazata pe parola este realizata de catre componentele nucleu ale sistemului si urmatoarea sesiune este creata. Apelarile urmatoare ale aceluiasi client sunt conectate cu acea sesiune. Serverul de aplicatie asociaza automat drepturi corespunzatoare acelor apeluri. Sesiunile expira prin operatiunea de deconectare explicita sau prin timeout configurabil. Nucleul sistemului furnizeaza functionalitatea de a defini complexitatea minima a parolelor utilizatorilor si de a impune schimbarea parolelor la intervale definite de timp.

- Tranzactii

Tranzactiile business sunt administrate prin sistemul „offline optimistic lock pattern”pus la dispozitie prin intermediul librariilor Hibernate/JPA. Serverul bazei de date foloseste nivelul de separare Read Commited.

Tehnologii folosite in cadrul sistemului IACS

- Java SE8

Java Standard Edition 8 este o platforma de programare software pentru crearea si rularea aplicatiilor business distribuite pe mai multe nivele de arhitectura. Java SE include specificatiile mai multor interfete de serviciu care simplifica semnificativ dezvoltarea sistemului. Aceasta permite dezvoltatorului sa creeze aplicatii care sunt portabile intre implementarile platformei si scalabila, in timpul integrarii cu tehnologiile mostenite.

- Serverele bazelor de date

Oracle si PostgreSQL RDBMS sprijina accesul SQL la datele alfanumerice si binare. Extensia PostGIS a PostgreSQL ofera support pentru lucru cu date spatiale. Aceasta suporta o serie larga de operatori spatiali, instrumente de administrare, functii, partitionarea spatiala si indexarea.

Baza de date ORACLE este instalata pe un echipament Oracle Exadata Quarter Rack.

- Spring Framework

Spring este framework-ul care ofera suport la nivel de infrastructura de aplicatie care pune la dispozitie un model complex si complet de dezvoltare si configurare a aplicatiilor moderne realizate in tehnologie Java.

- Hibernate

Hibernate este o biblioteca ORM (Object-Relational Mapping) pentru limbajul Java, utila pentru maparea modelului orientat pe obiecte peste bazele de date relationale. Principalul atu al acestei librarii este faptul ca ofera o solutie rapida, de inalta performanta, independenta de tipul bazei de date folosite pentru modelarea obiectelor unei baze relationale.

Principala caracteristica a Hibernate este maparea intre clasele Java si tabelele bazelor de date precum si intre tipurile de date Java si SQL. Hibernate pune la dispozitie posibilitatea redactarii de query-uri si data-retrieval.

- Jasper Reports

JasperReports este o componenta open-source de generare a rapoartelor, care poate scrie intr-o varietate de dispozitive de iesire: ecran, imprimanta, sau poate exporta datele de iesire in fisiere in format PDF, HTML, Microsoft Excel, RTF, ODT, CSV sau XML. Poate fi folosit in aplicatii Java, inclusiv Java EE sau aplicatii web , pentru a genera continut dinamic.

Rapoartele JasperReports sunt definite intr-un format de fisier XML, denumit JRXML, care pot fi codate manual, generate, sau proiectate, folosind instrumente specifice. Principala diferenta intre utilizarea XML si un fisier a .jasper este faptul ca fisierul XML ar trebui sa fie compilat in timpul rularii.

- Google Web Toolkit

Google Web Toolkit (GWT) este un set de instrumente de dezvoltare pentru construirea si optimizarea aplicatiilor web complexe.

SDK-ul GWT ofera un set de baza de API-uri si widget-uri Java. Acestea permit scrierea aplicatiilor AJAX in limbaj Java si apoi din compilarea surselor rezultand cod client-side JavaScript optimizat, compatibil cu toate browserele web.

- Drools

Drools este un sistem de management de gestiune al regulilor de business (BRMS) cu un motor de inferente bazat pe inlantuire, cunoscut si ca motor de reguli de productie, folosind o implementare imbunatatita a algoritmului Rete. Drools suporta standardele JSR-94 pentru motorul de reguli de business.

- Angular

Angular este un framework open-source pentru dezvoltarea aplicațiilor web, creat și întreținut de Google. Este utilizat pentru a crea aplicații web moderne, dinamice și single-page applications (SPA). Angular este scris în TypeScript, dar suportă și JavaScript, și oferă un set complet de instrumente pentru dezvoltare.

- Spring Boot

Spring Boot este un framework Java dezvoltat pe baza framework-ului Spring. Este conceput pentru a simplifica procesul de creare și configurare a aplicațiilor enterprise în Java. Practic, Spring Boot elimină mare parte din complexitatea configurării și managementului aplicațiilor Spring tradiționale, oferind o experiență "out of the box" pentru dezvoltatori.

- Apache Camel

Apache Camel este un framework open-source folosit pentru integrarea aplicațiilor și procesarea de mesaje prin diferite protocoale și tehnologii. Este ideal pentru construirea și orchestrarea fluxurilor de date complexe între microservicii, datorită flexibilității și suportului pentru un număr mare de protocoale și formate de date.

- Ionic

Ionic este un framework open-source pentru dezvoltarea de aplicații mobile cross-platform, care permite crearea de aplicații native pentru iOS, Android, și chiar aplicații web progresive (Progressive Web Apps - PWAs), folosind tehnologii web precum HTML, CSS și JavaScript.

    - Infrastructura hardware utilizata de SI-APIA

La momentul actual, sistemul informatic al APIA de productie, SI-APIA, functioneza pe urmatoarea infrastructura hardware:

| Nr. Crt | Servere Aplicatie/Baze de Date | Nr. servere | Capacitate | Sistem de operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servere aplicatie pentru: subsistem IACS, subsistem Masuri de Dezvoltare Rurala, componenta de interfata cu LPIS | 31 | 8x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram 10x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram 8x10 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram 5x12 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram | Linux Red Hat |
|  | Servere aplicatie pentru: subsistem EAPAY | 3 | 2x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 96 Gb Ram 1x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram | Linux Red Hat |
|  | Servere aplicatie + baza de date pentru: subsistem autentificare (AIAM, KEYCLOAK, ENTRYPAGE) | 4 | 3x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 8 Gb Ram 1x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram | Linux Red Hat |
|  | Server aplicatie subsistemul de gestiune financiar contabila componenta Managementul platilor pe beneficiari din schemele europene | 1 | 1x4 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 16 Gb Ram | Linux Red Hat |
|  | Servere aplicatie si baza de date pentru: subsistemul de identificare a parcelelor Agricole ( LPIS) | 12 | 1x32 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram 1x32 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram 1x32 Core Intel(R) Xeon(R), CPU 2.13GHz, 96 Gb RAM 1x22 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 128 Gb Ram 4x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 64 Gb Ram 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 16 Gb Ram 2x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 16 Gb Ram | Linux RHEL Linux Ubuntu |
|  | Servere aplicatie pentru: subsistem gestiune Financiar-Contabila, componenta de interfata cu sistemul de gestiune Financiar-Contabil | 3 | 1x 2 Core Intel(R) Xeon(R), CPU 3GHz 3 Gb RAM 2x4 Corex Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram | Windows Server Windows server |
|  | Sistem monitorizare | 12 | 10x 4 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 64 Gb Ram 2x 4 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz 32 Gb Ram | Centos Linux |
|  | Servere aplicatie pentru: subsistem Scheme privind Reglementarea Pietei | 1 | Intel Xeon Processor Core(s) per socket:1 Socket(s):8 CPU MHz: 2095.076 32 Gb RAM | CentOS Linux |
|  | Servere aplicatie pentru: subsistem Cota de Lapte | 1 | Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.4 GHz 2.67 GHz (4 processors), 8 GB RAM | Windows Server |  |
|  | Servere aplicatie pentru: RCL_BO | 1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7320 @ 2.13GHz Core(s) per socket: 4 Socket(s): 4 62 Gb RAM | CentOS Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: RCL_FO | 1 | Intel Xeon Processor CPU: 2.4 GHz Core(s) per socket: 4 Socket(s): 4 63 Gb RAM | CentOS Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: MR_BO | 1 | Intel Xeon Processor Core(s) per socket:1 Socket(s):8 CPU MHz: 2095.076 32 Gb RAM | CentOS Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: MR_FO | 1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7320 @ 2.13GHz Core(s) per socket: 4 Socket(s): 4 62 Gb RAM | CentOS Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: Produse în scoli, portal licențe, vie vin | 15 | 1x2 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 16; 31 Gb RAM 1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 10; 23 Gb RAM 1x4 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 6; 11 Gb RAM 1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 6; 7 Gb RAM 1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 10; 11 Gb RAM 1x2 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 1; Socket(s): 10; 11 Gb RAM 1x1 Intel Xeon Processor, 2.1 GHz; Core(s) per socket: 8; Socket(s): 1; 30 Gb RAM 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) 2,1 GHz; 64 Gb Ram 1x 1 Core AMD EPYC Processor 2GHz 4 Gb Ram 2x 5 Core AMD EPYC Processor 2GHz 12 Gb Ram | CentOS Linux Red Hat Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: componenta de interfata cu sisteme externe | 1 | 1x2 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 2.1Ghz, 4 Gb RAM | Linux Red Hat |  |
|  | Storage pentru: subsistem Managementul Documentelor | 1 | 1x2 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 3.00GHz, 32 Gb RAM Synology 20 TB | Sinology OS |  |
|  | Server baze de date pentru: subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control), subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila | 1 | EXADATA QuarterRACK 4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri 4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage | Oracle Linux |  |
|  | Server baze de date pentru: subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole | 1 | EXADATA QuarterRACK 4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri 4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage | Oracle Linux |  |
|  | Servere aplicatie pentru: cererea de plata electronica | 1 | 1x15 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 2.4GHz, 63 Gb RAM | CentOS Linux |  |
|  | Server baze de date pentru: subsistemul Cota de Lapte | 1 | EXADATA QuarterRACK 4x12 Core Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 24 trade-uri 4x94 Gb RAM, 50Tb Raw storage | Oracle Linux |  |
|  | Servere Aplicatie si baza de date pentru GEOPHOTO | 18 | 1x10 Core CPU AMD EPYC 7501 32-Core Processor 96 Gb Ram 1x10 Core CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz 96 GB Ram 6x12 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 2.1Ghz, 128 Gb RAM 2x18 Core AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor BogoMIPS:7600, 32 Gb RAM 1x4 Core AMD EPYC 7501 32-Core Processor, 38 Gb RAM 1x4 CoreIntel(R) Xeon(R) Gold 5115 CPU @ 2.40GHz, 38 Gb RAM 2x4 Core AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor BogoMIPS:7600, 32 Gb RAM 2x4 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 2.1Ghz, 32 Gb RAM 2x8 Core Intel(R) Xeon(TM), CPU 2.1Ghz, 128 Gb RAM | Linux Red Hat |  |
|  | Servere Aplicatie si baza de date Renta si Rapit | 4 | 1x6 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) CPU 2.1Ghz 128 Gb Ram 1x8 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) CPU 2.1Ghz 64 Gb Ram 1x10 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) CPU 2.1Ghz 128 Gb Ram 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) CPU 2.1Ghz 64 Gb Ram | Linux Red Hat |  |
|  | Portal fermieri aplicatie si baza de date | 6 | 2x5 Core AMD EPYC Processor 2 Ghz 12 Gb Ram 1x8 Core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz 64 Gb Ram 2x3Core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz 32 Gb Ram 1x16 Core Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS, no TSX) CPU 2.1Ghz 64 Gb Ram | Centos Linux Ubuntu Linux |  |

SI-APIA existent rulează pe un număr de cel puțin 130 de instanțe de server de aplicație distribuite pe mai multe mașini fizice, servere care susțin sistemul informatic al APIA. Nu sunt descrise cele utilizate pentru sistemul informatic IPA-ONLINE (aplicația geospațială), AGI ONLINE și sistemele informatice dezvoltate intern, sisteme ce nu fac obiectul acestui caiet de sarcini. Este posibil ca până la atribuirea contractului să mai fie configurate și alte servere, în funcție de evoluția acordului cadru aflat în desfășurare.

## Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor

APIA folosește în cadrul infrastructurii sale IT un sistem informatic care oferă mijloacele tehnice pentru accesul online securizat.

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor este îndeplinirea de către APIA a atribuțiilor ce îi revin pentru asigurarea unui serviciu public de calitate, în vederea eficientizării activității, standardizării proceselor, creșterii siguranței datelor administrate și controlului accesului la acestea.

## Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor

Obiectivul general al acordului cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv de prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic (nivel 1, 2, 3 si 4) pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii.

Totodata, se urmareste asigurarea suportului tehnic necesar utilizarii in parametri normali de functionare a sistemului.

Pentru atingerea obiectivelor generale se impune urmarirea indeplinirii urmatoarelor obiective specifice:

O.01. Asigurarea de servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic incluzând:

- suport Call Center nivel 1;

- suport Call Center nivel 2, 3 si 4 pentru functionalitatile/modulele care vor fi dezvoltate de catre Prestator pe durata acestui acord cadru;

- asigurarea de servicii de mentenanta corectiva pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior care nu fac obiectul garanției. APIA este proprietara codului sursă pentru aceste dezvoltări și îl va pune la dispoziția prestatorului pentru modificare. Nu face obiectul mentenanței corective pachetul SIVECO Applications pentru care APIA are drept de utilizare și nu deține codul sursă. Face obiectul mentenanței corective interfața cu modulul financiar contabil din SIVECO Applications, pentru care APIA este proprietara codului sursă și îl va pune la dispoziția prestatorului pentru modificare.

O.02. Asigurarea de servicii de administrare incluzand: administrarea bazelor de date, a sistemelor de operare de tip server și a serverelor de aplicatie ale SI-APIA, respectiv monitorizarea si cresterea performantei SI-APIA, actualizari, documentare, back-up si restaurare aplicatii.

O.03. Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale, privind subsistemele si toate componentele asociate subsistemelor de mai jos:

- Subsistemul IACS;

- Subsistemul Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS);

- Subsistemul de Masuri de Dezvoltare Rurala;

- Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila

- Subsistemul de Scheme privind Reglementarea Pietei;

- Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole;

- Subsistemul de Cota de Lapte (MQS);

- Componenta de interfata cu subsisteme externe.

- Subsistemul pentru gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar (EAPAY)

- Subsistem de management al rolurilor de acces

- Subsistem Renta Viagera

- Subsistem Portal Fermieri

- Subsistem Geophoto

- Subsistem EARAPIT

Aceste servicii includ optimizarea modulelor sistemului informatic SI-APIA in vederea cresterii nivelului de performanta a sistemului, ca urmare a cresterii complexitatii sistemului.

Totodata, sunt incluse servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informatic si servicii de instruire a utilizatorilor finali si respectiv a utilizatorilor cheie.

O.04. Servicii de evaluare si asigurare a securitatii informatice.

Obiectivele generale si specifice mai sus mentionate privesc toate subsistemele SI-APIA si respectiv componente de interfata existente, sau cele care vor fi definite ulterior ca urmare a cerintelor specifice aparute ca urmare a schimbarilor regulamentelor europene, nationale si respectiv organizationale.

Serviciile de dezvoltare si actualizare vor include, servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, integrare software, testare, punere in functiune, implementare, project management si dupa caz activitati de instruire si asistenta tehnica.

In cazul in care nu pot fi reutilizate interfele actuale, Ofertantii trebuie sa ia in considerare faptul ca serviciile de dezvoltare, respectiv actualizare a sistemului informatic SI-APIA din acest acord cadru, vor include servicii de implementare a unor interfete specifice suplimentare cu actualul sistem informatic. APIA va pune la dispozitia Prestatorului modelul functional si de date ce contine functiile necesare realizarii interfetelor, daca acest lucru este necesar. Prestatorul va argumenta necesitatea dezvoltării de interfețe noi, care nu refolosesc sau refolosesc parțial interfețele existente, pentru fiecare nou modul / funcționalitate vizată.

Ofertantii trebuie sa ia in considerare ca cerintele concrete privind serviciile necesar a fi realizate, vor fi detaliate in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in cadrul acestui Acord Cadru, în funcție de necesitățile identificate ca urmare a modificărilor legislative coroborate cu nevoile APIA.

Toate referirile la aplicațiile SIVECO Applications  au in vedere necesitatea realizării unei  interfețe cu acesta, obligațiile prin acest caiet de sarcini se limitează la crearea uneltelor necesare pentru interfatare din punct de vedere al cernțelor de business pentru cerințele din caietul de sarcini. Interconectarea efectivă cu SIVECO Applications nu face obiectul acestui caiet de sarcini.

## Serviciile solicitate

## Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic

Serviciile de suport trebuie asigurate pentru intregul sistem informatic, pentru toate campanile de plata aflate in utilizare, incepand cu campania 2007. Pe masura dezvoltarii lui, sistemului va asigura functionarea noilor campanii de plata conform calendarului specific APIA.

Avand in vedere ca suma aferenta Serviciilor de dezvoltare din AC nr. 6/30 din 11.01.2023 aflat în derulare la data prezentei până la data de 11.01.2027, a atins limita maximă, iar din componenta de Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicații mai pot fi încheiate contracte subsecvente, dupa semnarea de catre ambele parti a  Acordului cadru care se va atribui prin prezenta procedura, AC  nr. 6/30 din 11.01.2023 , va înceta de drept. Durata Contractului subsecvent de Servicii de call Center, administrare baze de date, administrare servere de aplicații care se va afla în desfășurare la data atribuirii prezentului Acord cadru nu va fi afectata de aceasta prevedere.

In perioada 2018-2021, serviciul de suport a gestionat un numar de 48.146 de sesizari din partea utilizatorilor, pentru toate campaniile de plata aflate in derulare, detaliate dupa cum urmeaza:

| An | Nr. Sesizari | Perioada |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 14.601 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 2022 | 10.265 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 2023 | 12.972 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 2024 | 22.409 | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| 2025 | 7.106 | 01.01.2025 – 31.03.2025 |
| Total | 60,247 |  |

Numarul de sesizari gestionate de serviciul de suport defalcat pe ultimii 3 ani aferenti ultimului acord cadru si pe niveluri de prioritate este prezentat in tabelul urmator. Mentionam ca numarul include sesizari de tipul solicitare de informatii, indrumari privind utilizarea aplicatiilor, erori de utilizare, erori de aplicatie.

| An | Total | Prioritate 1 | Prioritate2 | Prioritate 3 | Prioritate 4 | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 14.601 | 20 | 4 | 14.504 | 73 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 2022 | 10.265 | 13 |  | 10.237 | 15 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 2023 | 12.972 | 7 |  | 12.965 |  | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 2024 | 22.409 | 10 |  | 22.399 |  | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| 2025 | 7.106 |  |  | 7.106 |  | 01.01.2025 - 31.03.2025 |
| Total | 105.894 | 231 | 93 | 103.085 | 2.485 |  |

In elaborarea ofertei tehnice, ofertantii vor detalia modalitatea in care vor asigura serviciile de suport in vederea respectarii criteriilor si cerintelor stabilite in prezentul caiet de sarcini, tinand cont de volumul sesizarilor anuale prezentat mai sus, gestionate de echipa de suport. Trebuie tinut cont ca in fiecare an se mai adauga o campanie de plata pentru care trebuie asigurat suport in cadrul sistemului informatic.

De asemenea trebuie avut in vedere ca incidentele raportate pe campanile mai vechi de 2014 reprezintă un procent de aproximativ 5% din  total incidente raportate anual pentru ultimii 3 ani.

Serviciile de suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic, sunt servicii lunare.

Descrierea acestor servicii este prezentata in continuare.

## Suport de Call Center nivel 1

Suportul de nivel 1 solicitat va fi furnizat atat pentru sistemul informatic existent, cat si pentru noile functionalitati si module care vor fi dezvoltate ca parte a acestui contract cadru. Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de suport. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de suport solicitate. Suportul de nivel 1 va include organizarea unui Centru de Asistenta (call center) care va asigura preluarea initiala a tuturor intrebarilor de rutina ale utilizatorilor sistemelor informatice, cu privire la functionarea sistemului informatic. Pentru solicitarile complexe sau pentru incidentele de functionalitate care nu pot fi rezolvate la acest nivel, serviciul de call center va asigura transmiterea spre rezolvare a incidentelor catre structura de suport de nivel 3.

Serviciul de Call Center nivel 1 va fi responsabil cu preluarea tuturor solicitarilor de suport din partea utilizatorilor, precum si cu inregistrarea acestora intr-un sistem unic centralizat si apoi cu urmarirea rezolvarii acestora, pana in momentul obtinerii confirmarii rezolvarii din partea utilizatorului care a semnalat initial problema respectiva.

Serviciul de Call Center nivel 1 va trebui sa acopere toate subsistemele si componentele din cadrul SI-APIA, si respectiv toate campaniile implementate deja in sistem (2007-2025, si respectiv noile campanii de plata ce vor fi implementate pe durata acordului cadru care face obiectul prezentei documentații, incepand cu Campania 2026.

Tinand cont de numarul campaniilor de plata pentru care trebuie asigurat suport, serviciul de Call Center va fi populat cu cel puțin urmatoarele resurse din partea Prestatorului:

- Subsistemul IACS (sistemele/subsistemele cuprinse in cadrul caietului de sarcini de la punctul 3.1.1.2.1. pana la punctul 3.1.1.2.55., punctul 3.1.1.5. cu toate subpunctele aferente acestui capitol, 3.1.1.10. cu toate subpunctele aferente acestui capitol, 3.1.1.11. până la punctul  3.1.1.16. inclusiv, cu toate subcapitolele intervalelor mentionate anterior): 4 persoane alocate permanent;

- Subsistemul LPIS, Componenta de Interfata cu LPIS( sistemele/subsistemele cuprinse in cadrul caietului de sarcini de la punctul 3.1.1.3 până la punctul 3.1.1.4.): 1 persoana alocata permanent;

- Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei, Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole, Subsistemul Cota de Lapte ( sistemele/subsistemele cuprinse in cadrul caietului de sarcini de la punctul 3.1.1.7. cu toate subpunctele aferente acestui capitol pană la punctul 3.1.1.9.): 1 persoana alocata permanent;

- Componenta de interfata cu subsistemul de gestiune Financiar-Contabil ( sistemele/subsistemele cuprinse in cadrul caietului de sarcini de la punctul 3.1.1.6. cu toate subpunctele aferente acestui capitol): 2 persoane alocate permanent.

În plus față de persoanele mai sus mentionate trebuie alocată o persoană cu rol de coordonator al  echipei de Call Center face parte din echipa generala de management de proiect a Prestatorului si este o persoana alocata permanent.

Centrul de Asistenta (Call Center) va trebui sa respecte urmatoarele cerinte minimale:

- sa fie punctul unic de contact pentru toate cererile de suport ale utilizatorilor serviciilor informatice din cadrul APIA care fac obiectul acestui caiet de sarcini;

- sa permita preluarea cererilor de asistenta centralizat pentru toti utilizatorii de la nivel national ai APIA (aprox. 5.000);

- sa permita preluarea apelurilor pe e-mail;

- sa furnizeze servicii de asistenta pentru toate subsistemele informatice din cadrul SI-APIA care fac obiectul acestui caiet de sarcini;

- să furnizeze serviciile de asistenta fara intrerupere intre orele 08:00 – 17:00, de luni pana joi, iar vineri intre orele 8:00-15:00;

- sa foloseasca un sistem software pentru inregistrarea tuturor apelurilor de asistenta primite, care sa aiba cel putin urmatoarele facilitati:

  - inregistrarea solicitarilor de suport si alocarea unui identificator unic fiecarei solicitari;

  - posibilitatea de definire a unor categorii de apeluri de asistenta (hardware, software, comunicatii, aplicatii standard, aplicatii specializate etc.);

  - posibilitatea de definire si de incadrare a solicitarilor in categorii: defect, eroare, solicitare de informatii, cerere de schimbare etc.;

  - posibilitatea de inregistrare a datelor de identificare ale apelantului;

  - posibilitatea de inregistrare a descrierii problemei si de atasare a unor documente suplimentare (email, screen-shot);

  - posibilitatea de alocare a unui criteriu de urgenta;

  - posibilitatea de alocare a unor coduri de incident care sa indice cauza probabila a incidentului;

  - posibilitatea de modificare a acestui cod de incident la inchiderea incidentului, in cazul in care cauza acestuia nu a fost cea intuita la inceput;

  - baza de date cu personalul de suport caruia i se pot aloca spre rezolvare incidentele;

  - inregistrarea automata a datei si a orei primirii unei solicitari de asistenta;

  - posibilitatea de definire a criteriilor de calitate si performanta (SLA) pentru rezolvarea diferitelor categorii de solicitari de asistenta;

  - posibilitatea de atentionare automata in momentul depasirii unor praguri temporale de rezolvare a diferitelor categorii de solicitari de asistenta;

  - posibilitatea de definire a unor fluxuri de evolutie a solicitarilor de suport, in cazul in care ele trec prin mai multe nivele de competenta pana in momentul finalizarii;

  - posibilitatea de escaladare a cererilor de suport;

  - posibilitatea de inregistrare a datelor de contact pentru responsabilii pentru activitatile de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru diferitele componente ale sistemului informatic al APIA;

  - posibilitatea de definire a unor rapoarte personalizate folosind criterii cum ar fi: tipul de incident, nivelul de urgenta, timpul de rezolvare, persoana si locatia de unde a fost semnalat un incident, modulul sau functia care a cauzat incidentul, numarul de incidente pentru care nu s-au respectat criteriile din SLA etc.;

  - sa permita in orice moment accesul direct la baza de date a personalului autorizat al APIA pentru verificarea modului de tratare a incidentelor si pentru rularea de rapoarte de performanta a serviciului de Call Center. Accesul se va face numai pentru citire si nu va fi conditionat in niciun fel de catre operatorii sau administratorii serviciului Call Center;

- sa comunice utilizatorilor numarul de inregistrare al cererii de asistenta (inclusiv utilizand e-mail cu confirmare de primire, in cazul in care solicitarea de asistenta a fost trimisa folosind e-mail);

- sa ceara acordul utilizatorului care a inregistrat o solicitare de asistenta inainte de a inchide solicitarea respectiva;

- sa repartizeze spre rezolvare incidentele catre structura tehnica de suport 2, 3 si 4;

- sa mentina la zi inregistrarile referitor la stadiul rezolvarii tuturor sesizarilor primite de la utilizatorii sistemelor informatice;

- sa furnizeze periodic si la cerere rapoarte de stare si de performanta catre APIA referitor la solicitarile primite.

Ofertantul castigator va lua masurile necesare ca imediat dupa semnarea contractului toti membrii echipei de Call Center alocata sa urmeze cursuri  de instruire internă  prin care sa dobandeasca urmatoarele abilitati:

- buna cunoastere a modulelor si componentelor specifice ale sistemului informatic utilizat de APIA, pentru realizarea activitatilor specifice de administrare si control a subventiilor din fonduri europene si/sau nationale;

- cunoasterea organizarii si a proceselor generale de lucru specifice activitatii APIA, in vederea realizarii activitatilor specifice de administrare si control a subventiilor din fonduri europene si/sau nationale;

- comunicare;

- experienta in furnizarea serviciilor de asistenta (telefonica si email).

Modulele si componentele specifice ale sistemului informatic utilizat de APIA, sunt cele descrise anterior si acestea respecta regulamentele europene si natioanale specifice avand ca scop administrarea si controlul subventiilor din fonduri europene si/sau nationale.

Prestatorul va furniza dovezi referitoare la cursurile de instruire interna la care au participat persoanele ce fac parte din echipa de calll center, cel mai tarziu în luna a doua de la semnarea primului contract subsecvent în care se contractează serviciile de suport, si oridecâte ori inlocuieste/suplimenteaza personalul alocat pentru suport.

Centrul de Asistenta (Call Center) va coordona realizarea, la interval de cel mult 12 luni, a unor evaluari ale nivelului de satisfactie al utilizatorilor privind calitatea serviciilor furnizate de Centrul de Asistenta. Rezultatul acestor evaluari va fi prezentat reprezentantilor APIA, iar Prestatorul va pregati in termen de 4 saptamani un Plan de Imbunatatire a Serviciilor, in care va indica activitatile concrete in vederea cresterii nivelului de satisfactie al utilizatorilor, daca este cazul. Ca urmare a rezultatului evaluarii, APIA poate solicita inlocuirea neconditionata a unora dintre membrii Centrului de Asistenta, in cazul in care se observa o performanta scazuta a unor anumiti operatori.

Pentru apelurile primite prin intermediul email-ului, Centrul de Asistenta va transmite (prin email) utilizatorului care a semnalat o anumita problema numarul de inregistrare al incidentului respectiv, utilizand obligatoriu confirmare de transmitere si de primire, pentru a permite auditarea sistemului. Este interzisa stergerea oricaror informatii din sistem privind apelurile de suport receptionate (inclusiv mesaje email), chiar si pentru incidente rezolvate.

Prestatorul este responsabil pentru asigurarea intregii infrastructuri necesare (constand in principal din linii telefonice, serviciu de email, aplicatia specializata pentru managementul incidentelor, conform cerintelor Caietului de Sarcini, echipamentele hardware necesare functionarii aplicatiei respective), aceasta infrastructura fiind localizata la sediul Prestatorului. Cheltuielile ce vor fi efectuate de catre Prestator pentru asigurarea serviciului de Call Center (incluzand echipamente hardware si sistem software pentru inregistrarea tuturor apelurilor de asistenta primite), vor fi incluse in tariful lunar pentru furnizarea acestui serviciu.

De asemenea, prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului un sistem de raportare simplificat pentru validarea/inchiderea tiketelor transmise la suport. In acest sistem/aplicatie, toti utilizatorii APIA trebuie sa aiba cont, si să poata confirma sau respinge după caz remedierea unui incident. Sistemul trebuie sa furnizeze rapoarte statistice la nivel centralizat, judet, operator, campanie, etc. Prestatorul va propune APIA o soluție și un efort de dezvoltare în cel mult 15 zile lucrătoare de la semnarea primului contract subsecvent.

Prestatorul va avea obligatia de a transfera automat in acest sistem simplificat informatiile din soft-ul de inregistrare a incidentelor relevante pentru urmarirea si gestionarea fluxurilor de tikete, astfel incat sa poata fi gestionate în mod corespunzator de către personalul APIA responsabil.

Acesta trebuie pus la dispoziția beneficiarului in cel mult 2 luni de la semnarea primului contract subsecvent pentru suport de nivel 1. Codul sursă va fi pus la dispoziția beneficiarului, și va deveni proprietatea acestuia, ca urmare drepturile de proprietate vor fi transferate beneficiarului.

## Suport de Call Center nivel 2, 3 si 4

Pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior prezentului contract cadru, suportul de nivel 3 si 4 este asigurat de dezvoltatorul sistemului informatic existent, conform datelor de expirare a garantiei din Anexa 1. Pentru aceste functionalitati, Prestatorul nu va avea responsabilitati de suport de nivel 2, 3 si 4. Pentru aceste functionalitati, nivelul 1 de suport va transfera incidentele care nu au putut fi rezolvate la nivelul Call Center-ul, direct catre nivelul 3 de suport al dezvoltatorului sistemului informatic existent. Dupa expirarea garantiei, ofertantul trebuie sa preia rezolvarea tuturor incidentelor.

Pentru functionalitatile care urmeaza sa fie implementate in cadrul acestui acord cadru, Prestatorul va avea responsabilitatea totala a asigurarii nivelurilor 2, 3 si 4 de suport in acord cu perioada de garantie ofertata.

Nivelul 2 de suport este acela care asigura diagnosticarea si rezolvarea problemei utilizatorilor, atunci cand nivelul 1 de suport asigurat de Call Center-ul nu poate rezolva incidentele semnalate. Pe langa personalul specializat de la nivelul call center-ului, nivelul 2 de suport poate implica in activitatile de rezolvare a incidentele si administratorii de aplicatii, administratorii de baze de date si alt personal tehnic operational.

Suportul de nivel 3 este cel care necesita implicarea in rezolvarea incidentului a furnizorului aplicatiei/modulului respectiv, iar nivelul 4 de suport este cel care implica modificari la nivelul codului aplicatiilor in vederea rezolvarii incidentului.

## Servicii de mentenanta corectiva

Prin serviciile de mentenanta corectiva se inteleg serviciile de mentenanta efectuate de Prestator pentru rezolvarea incidentelor (prin modificari la nivelul codului sursa al aplicatiilor) pentru functionalitatile/modulele implementate anterior, dupa expirarea perioadei de garantiei aferente.

Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de mentenanta. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de mentenanta corectiva. Prestatorul va asigura servicii de mentenanta corectiva pentru functionalitatile/modulele sistemului informatic al APIA dezvoltate anterior, dupa expirarea garantiei in conformitate cu Anexa 1. Pentru functionalitatile/modulele implementate iesite din perioada de garantie, Prestatorul va avea responsabilitatea totala a asigurarii serviciilor de mentenanta corectiva, pe durata de derulare a acordului cadru.

## Niveluri de prioritate pentru solicitarile de suport

APIA stabileste urmatoarele niveluri de prioritate pentru solicitarile de suport pe care structurile de suport trebuie sa le rezolve:

- Prioritatea 4 – Solicitare de ordin informational sau sugestie. Nu exista impact operational;

- Prioritatea 3 – Impact operational minor asupra activitatilor unei unitati teritoriale a APIA. Este afectat un utilizator sau un serviciu informatic (functionalitate) cu impact minor. Activitatea se poate desfasura aproape normal;

- Prioritatea 2 – Impact operational semnificativ asupra activitatii mai multor utilizatori, sau asupra unei intregi unitati teritoriale a APIA. Sunt afectati mai multi utilizatori sau mai multe servicii informatice (functionalitati) din cadrul unei unitati teritoriale;

- Prioritatea 1 – Impact operational major. Functii critice nu mai sunt disponibile. O intreaga unitate teritoriala sau mai multe nu mai sunt operationale, sau un serviciu critic (modul de aplicatie) nu mai este disponibil la nivel national. Activitatea generala a APIA este perturbata semnificativ.

Timpii maximi de rezolvare a solicitarilor de suport sunt urmatorii:

- Prioritatea 4 – 5 zile lucratoare;

- Prioritatea 3 – 2 zile lucratoare;

- Prioritatea 2 – 4 ore lucratoare;

- Prioritatea 1 – 2 ore lucratoare.

Timpul de rezolvare a incidentelor se masoara din momentul inregistrarii solicitarii la nivelul Centrului de Asistenta (Call Center). In cazul in care timpul de rezolvare aferent prioritatii unui incident nu este respectat, prioritatea incidentului respectiv poate creste cu un nivel cu acordul scris al APIA, in baza unei solicitări scrise, fundamentate prezentate de prestator (de exemplu de la prioritate 2 la prioritate 3). Prestatorul poate pune la dispoziție interfață în care să se solicite reprioritizarea incidentului (caz în care codul sursă devine proprietatea APIA), sau pe e-mail la o adresă stabilită de comun acord cu beneficiarul. De asemenea, dacă un incident este încadrat într-o prioritate superioară, și APIA consideră că acel incident prezintă o urgență pentru buna desfăsurare a activităților derulate, poate solicita trecerea lui intr-o prioritate inferioara, de exemplu din prioritate 3 la prioritate 2 pe baza unei solicitari pe e-mail sau prin nota scrisă.

Timpul maxim pana la trimiterea unei confirmari e-mail continand numarul de inregistrare al sesizarii in cazul sesizarilor primite prin e-mail nu va fi mai mare de 2 ore din momentul primirii mesajului e-mail. Comunicarea e-mail se va realiza cu confirmare de primire, pentru a permite auditarea. Incalcarea acestui timp de raspuns va fi penalizata cu 0,30% din suma datorata pentru serviciile de suport de nivel 1 (Call Center) a solicitarilor de asistenta din luna respectiva aferenta fiecarui astfel de apel.

Pentru apelurile care nu pot fi rezolvate direct la nivelul de suport al Call Center-ului, acestea vor fi transferate nivelului 2 de suport.

Orice incident de nivel 1 si 2 trebuie anuntat imediat de catre Call Center Directorului Directiei IT-LPIS a APIA si înlocuitorului acestuia și către managerul de proiect. Aceștia( sau persoane desemnate) pot solicita escaladarea oricărui incident si reducerea timpului de remediere dacă este necesară achizitorului.

Programul de lucru al structurilor de suport de nivel 2, 3 si 4 este, in mod normal, intre orele 08:00 si 17:00, de luni pana joi, iar vineri de la ora 8:00 la 15:00. In cazul semnalarii unor incidente de nivel 1 sau 2, programul de lucru al structurii de suport se va prelungi atata timp cat va fi necesar pentru rezolvarea incidentului (inclusiv sambata). Aceste cazuri vor fi menționate in rapoartele lunare de activitate ale prestatorului.

Centralizarea incidentelor si prezentarea justificărilor necesare de creștere a timpului de rezolvare trebuie să se regasească în rapoartele de activitate lunare furnizate de prestator.

In cazul nerespectarii timpilor de rezolvare aferenti prioritatii incidentelor semnalate la nivelul Centrului de Asistenta, se vor aplica urmatoarele penalizari:

- Prioritatea 4 – 0,5% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;

- Prioritatea 3 – 1,0% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;

- Prioritatea 2 – 1,5% pe zi de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu;

- Prioritatea 1 – 2,5% pe ora de intarziere din sumele datorate lunar pentru acest serviciu.

Timpii de rezolvare se vor calcula numai in cadrul programului de lucru stabilit (08:00 – 17:00, de luni pana joi respectiv de la 8:00 la 15:00 pentru ziua de vineri) cu excepția incidentelor încadrate în prioritate 1 pentru care timpii de rezolvare se pot extinde și după intervalele stabilite anterior, până la remedierea incidentului semnalat.

In cazul în care rezolvarea incidentului implică instalarea unui build pe producție, acestea vor fi instalate de regulă într-o zi din săptămână stabilită de comun acord cu autoritatea contractantă. Dacă impactul incidentului este unul care afectează activitatea unui număr mare de utilizatori APIA ( urmeaza a fi stabilit de autoritatea contractantă), acesta va fi instalat pe producție imediat după remediere, după o confirmare prealabilă a Directorului Directiei IT-LPIS a APIA , înlocuitorului acestuia, sau managerul de proiect după caz.

## Servicii de administrare a sistemului informatic

In cadrul serviciilor de administrare, se vor furniza serviciile descrise in continuare.

Prestatorul va utiliza conturi de administrare diferite de cele folosite de administratorul APIA pentru expertii de administrare a bazei de date, respectiv a serverelor de aplicatie. Administratorii serverelor de baze de date si de aplicatii din partea Prestatorului nu vor modifica continutul datelor fara acordul în scris din partea Beneficiarului. Orice modificări neautorizate sunt susceptibile urmării penale a Prestatorului.

Prestatorul va pregăti lunar rapoarte detaliate si jurnale de audit care să probeze activitatea derulata. Jurnalele de sistem vor fi stocate remote pe o masina dedicata la care Prestatorul nu are acces. Administratorul de sistem din partea APIA va monitoriza continuu activitatea externalizata de administare de sistem.

Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar pentru furnizarea acestor servicii de administrare incepand cu data de inceput a acestora care va include toate costurile necesare realizarii de catre Prestator a serviciilor solicitate, incluzand costurile aferente persoanelor alocate full-time la APIA si eventuale alte costuri necesare realizarii acestor servicii (de exemplu costurile cu aplicatiile software specializate utilizate in realizarea serviciilor ).

## Administrarea bazelor de date si a sistemelor de operare tip server

Aceasta categorie de servicii include totalitatea activitatilor de administrare a bazelor de date aferente sistemului informatic al APIA, asa cum este el descris in acest Caiet de Sarcini, precum si a sistemelor de operare tip server de pe masinile pe care sunt instalate bazele de date. Pentru derularea acestor activitati, Prestatorul va aloca APIA in permanenta 1 expert administrare baze de date (prezența fizică la sediul APIA  va fi necesară doar dacă remedierea unor incidente implică prezența fizică). De asemenea, Prestatorul va aloca in permanenta un al doilea expert  administrare baze de date care va realiza periodic teste de performanta si care va optimiza structura si codul sursa al frazelor SQL, pentru mentinerea timpilor de raspuns in limitele solicitate. Prestatorul va aloca un expert administrare sisteme de operare pentru activitatile specifice mentenantei sistemelor de operare tip server, oridecateori vor fi necesare astfel de intervenții.

Expertții administrare  baze de date poate utiliza munca la domiciliu, dar la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, aceștia trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului. De asemenea, la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, și ceilalți doi experți administratori (baze de date și sisteme de operare) trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului, pentru remedierea acestuia dacă remedierea nu se poate realiza fără prezența fizică.

Pe langa activitatile cu rol preventiv, administratorii de baze de date si sisteme de operare vor face parte si din structura de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru managementul incidentelor.

Operatiunile permanente si periodice realizate de echipa de administrare de baze de date si sisteme de operare a Prestatorului sunt descrise in continuare.

Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar solicitat pentru furnizarea acestor servicii incepand cu data de inceput a acestora.

## Administrarea proceselor periodice

Echipa Prestatorului va monitoriza finalizarea cu succes a tuturor procedurilor automate periodice (job-uri) implementate la nivelul bazei de date, prin studierea periodica a log-urilor bazei de date. In cazul in care in urma acestor activitati vor fi identificate probleme in configurarea acestor proceduri automate sau incidente in timpul executarii lor, atunci Prestatorului va anunta Directorul Directiei IT-LPIS, înlocuitorul acestuia și managerul de proiect a APIA si se vor stabili de comun acord activitatile corective necesare, care vor fi apoi executate.

## Back-up si restaurare baze de date

Echipa Prestatorului va intretine si va monitoriza procedura de realizare a copiilor de siguranta pentru bazele de date ale sistemului informatic al APIA. Operatiunea de backup se va realiza pentru serverele centrale iar datele vor fi salvate intr-o locație stabilită de beneficiar. Prestatorul se va asigura că datele au fost transferate în integralitate in locatia pusă la dispoziție de beneficiar.

Politica de backup aplicabila va fi stabilita de catre APIA si comunicata in scris Prestatorului, pentru a putea fi implementata.

Peridicitatea procesului de back-up este de zilnica pentru back-upul de tip incremental si saptamanala pentru back-upul de tip full.

Prestatorul va avea sarcina de a monitoriza zilnic modul de derulare al operatiunilor de backup si va anunta imediat APIA in cazul in care va constata faptul ca o operatiune de backup nu a reusit, astfel incat sa existe in orice moment o strategie de recuperare a datelor in caz de incident sau de dezastru.

Prestatorul va prezenta in cel mult 3 luni de la semnarea primului contract subsecvent de suport, o strategie de recuperare a datelor in caz de incident sau de dezastru.

Prestatorului va realiza si va actualiza in permanenta procedura de realizare a operatiunilor de backup al datelor si va inainta spre aprobare variantele revizuite catre APIA.

In vederea asigurarii calitatii operatiunilor de realizare a copiilor de siguranta, Prestatorului va realiza periodic (de cel puțin 2 ori pe an) teste de restaurare a bazelor de date, utilizand copiile de siguranta disponibile. Reprezentantii APIA vor participa si vor monitoriza aceste simulari in vederea constatarii functionarii corecte a procesului. Rezultatele vor fi furnizate beneficiarului iar in cazul in care se vor identifica erori/probleme pe fluxurile de restaurare, prestatorul va furniza in decurs de cel mult 5 zile lucrătoare o soluție de remediere, și va reperforma restaurarea până la asigurarea funcționării fără incidente/probleme.

Pe perioada acordului cadru anterior  s-a implementat si un proces de restaurare in caz de dezastru pe un server din altă locatie APIA. Acest server trebuie de asemenea să intre în procesul de urmărire și asigurare a serviciilor de restaurare si de scriere in timp real in baza de date de  back-up, iar build-urile cu funcționalitățile nou implementate trebuie de asemenea instalate și pe această mașina, care în caz de dezastru ar trebui sa preia functiile serverului din locația centrală.

După realizarea procesului de restaurare, prestatorul va funiza APIA modalitatea de realizare si o descriere a proceselor/fluxurilor realizate pentru restaurare.

După punerea in funcțiune a sistemului de back-up in timp real, operațiunile de back-up incremental si săptămanal vor înceta. Intreruperea sistemelor de back-up incremental si saptamanal se va face cu acordul scris al APIA dup ce se vor asigura toate condițiile funcționării sistemului.

## Monitorizarea si cresterea performantei SI-APIA

Prestatorul va monitoriza in permanenta performanta sistemului IACS, in vederea analizei potentialelor probleme si a identificarii metodelor de remediere. Parametrii monitorizati vor include:

- Dimensiunea bazelor de date – se va monitoriza in permanenta si analiza ritmului de crestere al bazelor de date, in scopul evitarii situatiei in care este consumat tot spatiul de stocare disponibil de pe HDD;

- Performanta bazelor de date - timpii de raspuns ai bazei de date la solicitari tipice ale utilizatorilor vor fi monitorizati in permanenta, in scopul identificarii oportunitatilor de optimizare a codului sursa al aplicatiei. De asemenea, se va realiza managementul tranzactiilor, al indecsilor, parametrizarea bazei de date si eliminarea redundantelor;

- Performanta indecsilor folositi – in urma acestor operatiuni se va realiza optimizarea permanenta a indecsilor bazei de date (reindexare) prin modificarea indecsilor existenti sau prin crearea unor indecsi noi;

- Integritatea si coerenta datelor - se va asigura reducerea posibilitatii popularii cu date eronate sau incomplete;

- Parametrizarea sistemelor de operare suport pentru functionare optima impreuna cu bazele de date gazduite.

- Performanta sistemului informatic la nivel global.

Prestatorul va organiza cel puțin anual teste de performanta, sub supravegherea si la initiativa reprezentantilor APIA. Testele de performanta vor simula derularea unor operatiuni tipice ale utilizatorilor si se vor finaliza cu documentarea rezultatelor intr-un Raport de Testare a Performantei sistemului. Acest raport va fi de asemenea insotit de recomandari in privinta optimizarii performantei sistemului.

Suplimentar, prestatorul va executa cel puțin anual evaluari ale performantei sistemului in situatia unei incarcari maxime a acestuia (stress test) prin simulari ale incarcarii sistemului utilizand o aplicatie specializata.

Pentru optimizarea performantei bazei de date, Prestatorul va instala si va utiliza un produs specializat, produs pentru care se va acorda drept de vizualizare si pentru cel puțin 2 persoane din partea beneficiarului care să poată urmări procesele respective. Ofertantul trebuie sa includa in oferta descrierea instrumentelor pe care le va folosi pentru optimizarea performantelor bazei de date. Totodata Prestatorul va asigura incadrarea bazelor de date in capacitatea de stocare disponibila si va propune solutii alternative de extindere a spatiului de stocare sau de arhivare a campaniilor anterioare, care ulterior sa fie salvate pe medii de stocare separate.

Inaintea oricarei implementari in productie a unei functionalitati noi care poate avea implicatii asupra performantei sistemului, va fi obligatorie rularea testelor de incarcare utilizand aceste produse specializate de administrare.

Toate testele de performanta vor fi realizate intr-un mediu cat mai apropiat celui de productie, in afara perioadelor de utilizare critica a sistemului.

## Actualizari

Prestatorul va informa in permanenta APIA, minim o dată la 6 luni, asupra oportunitatii instalarii unor update-uri sau a unor versiuni noi ale aplicatiilor de gestiune a bazelor de date (RDBMS engine), respectand recomandarile producatorului. Prestatorul va prezenta APIA o analiza a posibilitatilor de actualizare a RDBMS si va face o recomandare cu privire la instalarea acestor update-uri astfel incat sa nu fie afectata activitatea utilizatorilor. In cazul in care APIA va aproba instalarea acestor updates, atunci Prestatorul va realiza instalarea si testarea acestor actualizari in mediul de testare si ulterior in mediul de productie. Orice modificare a mediului de productie se va face numai dupa realizarea unei copii de siguranta a bazei de date, iar pasii de instalare vor fi complet documentati.

In cazul in care astfel de actualizari implica modificari asupra aplicatiilor software ale SI-APIA, echipa Prestatorului va realiza o analiza de impact, dupa care APIA va decide modalitatea de realizare a acestor modificari.

La finalul fiecărui an prestatorul va prezenta un raport în care să fie descrise versiunile tuturor aplicațiilor folosite, inclusiv a bazelor de date. In raport va prezenta si versiunea disponibilă curentă, cea mai stabilă și eventual care ar fi impactul actuializării la versiunea curentă. De asemenea, va fi estimat efortul necesar pentru aducerea la versiunea cea mai stabilă a tuturor aplicațiilor și bazelor de date utilizate.

## Administrarea serverelor de aplicatii, inclusiv a sistemelor de operare care le gazduieste

Aceasta categorie de servicii include totalitatea activitatilor de administrare a serverelor de aplicatie si a sistemului informatic al APIA. Pentru derularea acestor activitati, Prestatorul va aloca APIA in permanenta 2 experți administratori de aplicatii si un expert administrator sisteme de operare care nu necesita prezenta full time la sediul APIA. Cei 3 experți administratori aplicații respectiv expertul administrator  sisteme de operare pot utiliza munca la domiciliu, dar la solicitarea APIA sau pentru remedierea unor probleme ce nu pot fi rezolvate fără prezența fizică, acestia trebuie să se deplaseze la sediul APIA in cel mult 2 ore de la semnalarea incidentului.

Expertul administrator al sistemelor de operare poate fi același propus pentru punctul 3.4.2.1. În cazul în care este propusă altă persoană, aceasta trebuie să îndelinească cerințele pentru expert administrator  sisteme de operare solicitate în capitolul cerințe minime.

Pe langa activitatile cu rol preventiv, experții administratorii de aplicatii vor face parte si din structura de suport de nivel 2, 3 si 4 pentru managementul incidentelor.

Operatiunile permanente si periodice realizate de echipa de administrare de aplicatii a Prestatorului, sunt descrise in continuare.

Fiecare Ofertant va include pretul unitar lunar pentru furnizarea acestor servicii incepand cu data de inceput a acestora.

## Instalare, upgrade si monitorizare aplicatii

Echipa Prestatorului va intretine, actualiza, instala si reinstala serverele de aplicatii si aplicatiile din cadrul sistemului informatic APIA, pentru toate subsistemele SI-APIA, atat pe mediile de test cat si pe mediul de productie, ori de cate ori acest lucru va fi necesar pentru buna desfasurare a activitatii. In cazul unor modificari ale aplicatiei ca urmare a unor cereri de schimbare din partea APIA sau in vederea rezolvarii unor incidente de functionalitate, administratorii vor asigura actualizarea software-ului de aplicatie. Numarul de servere respectiv instante de aplicatie ce trebuie gestionate de echipa Prestatorului sunt prezentate la capitolul 3.1.3.

De asemenea, pentru evaluarea si monitorizarea performantei serverelor de aplicatie Prestatorul va instala si va utiliza un produs specializat produs pentru care se va acorda drept de vizualizare si pentru cel puțin 2 persoane din partea beneficiarului care să poată urmări procesele respective. Ofertantul trebuie sa includa in oferta descrierea instrumentelor pe care le va folosi pentru evaluarea si monitorizarea performantei serverelor de aplicatie.

De asemenea, administratorii vor gestiona toate activitatile privind actualizarea serverelor de aplicatie, atunci cand vor fi disponibile actualizari din partea furnizorului acestuia.

Orice operatiune de instalare sau upgrade va fi in prealabil documentata in intregime, astfel incat ultima configuratie a aplicatiilor precum si schimbarile de configuratie sa poata fi permanent urmarite. Toate operatiunile de instalare se vor realiza numai pe baza unui script scris care va documenta toti pasii necesari in vederea instalarii.

Administratorii de aplicatii vor realiza atat operatiile de instalare la nivelul serverelor centrale, cat si orice alte instalari la nivel local (inclusiv clienti de aplicatii, dupa caz), in functie de specificul fiecarei aplicatii (din cadrul sistemului informatic SI-APIA) in parte. Orice operatie de instalare a unei noi versiuni de aplicatie (care incorporeaza bug-fix-uri sau cereri de schimbare din partea  APIA) va fi realizata numai pe baza unui document de tip “Release Note” care va documenta toate schimbarile aduse de noua versiune de aplicatie, precum si instructiunile exacte de instalare si de dezinstalare (daca este cazul, in situatia unei instalari nereusite sau a depistarii unor probleme cu noua versiune).

In realizarea ofertei sale Ofertantii vor tine cont de faptul ca datorita termenelor scurte de realizare a noilor dezvoltari care trebuie sa fie in concordanta cu termenele specifice de realizare a activitatilor de business al APIA (primire cereri, realizare controale administrative, realizare controale pe teren si teledetectie, plati in avans, plati regulare, sau diferite scheme de plata), este posibil ca in acelasi timp sa existe in faza de testare mai multe functionalitati specifice.

Echipa Prestatorului alocata pentru realizarea activitatilor de administrare a serverelor de aplicatie, conform cerintelor specifice din acest caiet de sarcini, va trebui sa gestioneze versiunile de aplicatii aflate in diferite etape de implementare, pentru fiecare subsistem si componenta/modul a SI-APIA.

Echipa Prestatorului va intretine, pentru fiecare subsistem si componenta/modul de aplicatie in parte, un Manual de Configuratie in care vor nota orice modificare realizata in cadrul aplicatiei, data realizarii si modul in care a fost realizata.

Echipa Prestatorului alocata pentru realizarea acestor servicii va fi responsabila pentru intretinerea permanenta a codului sursa al tuturor dezvoltarilor realizate in cadrul sistemului informatic APIA pe durata acestui acord cadru, al carui proprietar este APIA. Orice dezvoltare noua a sistemului informatic APIA, realizata ca urmare a acestui acord cadru, va deveni proprietatea exclusiva a APIA.

Echipa Prestatorului va avea sarcina de a actualiza codul sursa al aplicatiilor, precum si procedurile necesare pentru compilarea si utilizarea acestui cod sursa. Procedura de compilare a codului sursa va fi astfel documentata incat sa permita restaurarea aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA in caz de dezastru si de indisponibilitate a copiilor de siguranta. Procedura va prezenta pas cu pas activitatile si “instrumentele” software necesare pentru restaurarea aplicatiilor plecand de la codul sursa al acestora.

Atat codul sursa cat si procedura aferenta vor fi actualizate trimestrial. APIA are dreptul de a solicita, o data pe an, realizarea unei simulari a restaurarii aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA, plecand de la codul sursa, urmand pas cu pas procedura furnizata de Prestator.

Prestatorul va informa in permanenta APIA asupra oportunitatii instalarii unor update-uri sau a unor versiuni noi ale software-ului de baza pentru serverele de aplicatii, respectand recomandarile producatorului. Prestatorul va prezenta APIA o analiza a posibilitatilor de actualizare a serverelor de aplicatii si va face o recomandare cu privire la instalarea acestor update-uri astfel incat sa nu fie afectata activitatea utilizatorilor. In cazul in care APIA va aproba instalarea acestor update-uri, Prestatorul va realiza instalarea si testarea acestor updates in mediul de productie. Orice modificare a mediului de productie se va face numai dupa realizarea unei copii de siguranta a serverelor de aplicatii, iar pasii de instalare vor fi complet documentati.

In cazul in care astfel de actualizari implica modificari asupra aplicatiilor software ale SI-APIA, echipa Prestatorului va realiza o analiza de impact, dupa care APIA va decide modalitatea de realizare a acestor modificari.

## Back-up si restaurare aplicatii si sisteme de operare aferente

Prestatorul va intretine si va monitoriza procedura de realizare a copiilor de siguranta pentru modulele de aplicatii din cadrul sistemului informatic APIA si va urmări/actualiza/monitoriza procedura de recuperare in caz de dezastru, pentru echipamentul secundar.

Politica de backup aplicabila va fi stabilita de catre APIA si comunicata in scris Prestatorului, pentru a putea fi implementata.

Prestatorul va avea sarcina de a monitoriza zilnic modul de derulare al operatiunilor de backup si va anunta imediat APIA in cazul in care va constata faptul ca o operatiune de backup nu a reusit, astfel incat sa existe in orice moment o strategie de recuperare a datelor in caz de incident sau de dezastru.

Prestatorul va realiza si va actualiza in permanenta procedura de realizare a operatiunilor de backup al datelor si va inainta spre aprobare variantele revizuite catre APIA.

In vederea asigurarii calitatii operatiunilor de realizare a copiilor de siguranta, Prestatorul va realiza anual teste de restaurare a serverelor de aplicatii, utilizand copiile de siguranta disponibile. Reprezentantii APIA vor participa si vor monitoriza aceste simulari in vederea constatarii functionarii corecte a procesului.

Prestatorul se va asigura ca serverul din centrul de recuperare in caz de dezastru, și serverul din locația APIA central funcționeaza cu aceleasi versiuni și in caz de dezastru unul dintre servere va prelua funcțiile de bază și va functiona la parametri normali.

Prestatorul are obligația de a realiza cel puțin o dată pe an o simulare de preluare a activității pe serverul din locația de rezervă.

Procedura de realizare a copiilor de sigurantă v-a continua pentru baza de date activă.

## Documentare

Sistemul informatic al APIA este unul complex, iar functionarea sa fara incidente este critica pentru capacitatea APIA de a isi desfasura activitatea. Din acest motiv, orice modificare a configuratiei bazei de date centrale va fi documentata in “Manualul bazei de date” care sa permita derularea eficienta a oricarei operatiuni de depanare in cazul aparitiei unor incidente. Prestatorul va documenta si va implementa proceduri specifice de management al configuratiei si al schimbarii care sa asigure derularea in siguranta a oricaror operatiuni de upgrade, update si instalare/reinstalare la nivelul bazei de date.

Prestatorul va documenta toate procedurile de administrare utilizate. De asemenea, Prestatorul va realiza documentarea permanenta a structurii bazei de date si va asigura predarea catre APIA a unei noi versiuni a dictionarului bazei de date dupa fiecare modificare realizata in configurarea sistemului.

Similar, activitatile de administrare la nivelul aplicatiilor din cadrul sistemului informatic APIA trebuie sa fie documentate in Manualele corespunzatoare aferente aplicatiilor.

Manualele actualizate vor fi anexă la rapoartele lunare și vor fi prezentate pe suport electronic.

Mecanisme de realizare a monitorizarii activitatilor in cadrul contractului.

Plata in sumă fixă lunară stabilită în urma atribuirii pentru Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic se va realiza lunar pe baza documentelor justificative prezentate pentru serviciile capitolele specifice livrabilelor.

Pentru serviciile de Centru Suport se va prezenta un raport de activitate si o anexa in care vor fi prezentate detaliat problemele semnalate si modul de remediere al acestora.

Pentru serviciile de administrare baze de date, administrare servere de aplicatie si mentenanta se va prezenta un raport de activitate zilnic. Manualul bazei de date și  manualul de configuratii  vor fi actualizate și anexate la raport.

Monitorizarea activităților se va realiza prin sedințe de management inițiate de beneficiar și anunțate pe e-mail sau telefonic după caz, oridecâte ori este necesar. Pentru informare, pentru acordul cadru anterior, sedințele s-au realizat cel puțin o dată pe săptămână, iar in situațiile de vârf (controale administrative, plata avans, plata finala) o dată la două zile.

## Livrabilele  aferente pentru servicii de administrare a sistemului informatic

Livrabilele corespunzatoare pentru servicii de administrare a sistemului informatic se predau în luna următoare prestării serviciilor și sunt urmatoarele:

- Raport de activitate zilnic pentru Servicii de administrare servere de aplicații (se livreaza dupa prestarea serviciilor, odată pentru toată luna)

- Raport de activitate lunar pentru Servicii de administrare servere de aplicații

- Manual de configurații servere de aplicații

- Raport de activitate servicii de suport nivel 1 pentru servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic al APIA

- Rapoarte de activitate pentru servicii de mentenanta corectiva, module dezvoltate anii anteriori și pentru servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic al APIA (cate unul pentru fiecare punct, acolo unde este necesar)

- Rapoarte de activitate lunar pentru servicii de administrare baze de date și sisteme de operare tip server

- Rapoarte de activitate zilnic pentru servicii de administrare baze de date și sisteme de operare tip server (se livreaza dupa prestarea serviciilor, odată pentru toată luna)

- Manualul Bazelor de Date_zz.ll.aaaa

- Fisier cu  log-urile de back-up

Lipsa documentelor se sancționează începând din prima zi a lunii a doua după luna pentru care au fost prestate serviciile cu 1% pe zi din totalul serviciilor de administrare, până la furnizarea livrabilelor.

## Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

## Conditii generale

Pe intreaga durata a acordului cadru, Prestatorul va presta la cerere servicii pentru:

- analiza, proiectarea, dezvoltarea, extinderea si implementarea sistemului informatic SI-APIA;

- instruirea personalului APIA responsabil cu administrarea sistemului (sisteme de operare, baze de date si servere de aplicatii);

- asistenta tehnica și suport in vederea utilizarii sistemului informatic.

Serviciile de mai sus vor acoperi atat solicitari de modificari pentru modulele deja existente, cat si dezvoltarea unor module si functionalitati noi sau modificari ca urmare a schimbarii cadrului legislativ. Sistemul SIVECO Applications nu face obiectul prezentelor servicii de dezvoltare. Interfata cu sistemul de gestiune Financiar Contabil face obiectul serviciilor de dezvoltare solicitate.

Este la decizia beneficiarului (a autorității contractante) daca contractarea se face pe baza unei evaluări externe din partea unui evaluator indepedent sau pe baza unei analize interne. In cazul in care se opteaza pentru contractarea unui evaluator independent, APIA transmite detalierea dezvoltarilor necesare a fi aduse sistemului pentru implementarea cerintelor solicitate, catre un evaluator independent, ale carui servicii fac obiectul unei achizitii separate. Evaluatorul va transmite APIA estimarea de buget (cuantificata in buget alocat si durata) si timpul de realizare pentru implementarea functionalitatilor din Cererea de Schimbare. APIA își rezervă dreptul de contractare a acestui evaluator extern.

- Procedura care va fi urmată pentru serviciile aferente punctului a) de mai sus (analiza, proiectarea, dezvoltarea, extinderea si implementarea sistemului informatic SI-APIA) va fi urmatoarea:

- APIA transmite catre Prestator un document ce contine cerintele ce se doresc a fi implementate (Cererea de Schimbare) si termenul dorit pentru implementare; Definirea cererii de schimbare se face în echipa comuna APIA-Prestator, iar Prestatorul aloca analisti de business in scopul definirii cerintelor si redactarii cererii de schimbare. Cererea de schimbare redactata de Prestator va fi aprobata de APIA.

- Prestatorul in termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de schimbare trebuie sa transmita detalierea dezvoltarilor necesare a fi aduse sistemului pentru implementarea cerintelor solicitate.

- APIA realizează intern o estimare de buget (cuantificata in buget alocat si durata) și timpul de realizare, sau transmite către evaluatorul independent detalierea dezvoltărilor, urmând ca evaluatorul independent să furnizeze estimarea aferentă;

- APIA transmite catre Prestator estimarea de buget și termenul de realizare pentru implementarea functionalitatilor din Cererea de Schimbare; eventualele diferențe între estimarea de buget realizată de APIA și cea așteptată de prestator se va clarifica prin documente justificative care să justifice efortul necuantificat/cuantificat suplimentar față de estimarea propusă, și eventual o nouă evaluare pentru cerințele sub/supraevaluate in procesul de evaluare.

- Pe baza estimarii de buget si termenul de realizare agreate in cadrul pasului precedent, APIA va lansa o Comanda de Servicii pentru dezvoltarea functionalitaţilor agreate in cadrul Cererii de Schimbare. Pretul (conform tarifelor unitare contractate prin Acordul cadru), termenele de realizare, conditiile de livrare, si implementarea vor fi incluse intr-un nou contract subsecvent.

Clauzele specifice la nivelul contractelor subsecvente (spre exemplu, prejudicii, termene de acceptanta, vor fi identice cu cele prevazute in acordul cadru. Singurele elemente care vor fi specificate sunt cerintele tehnice definite in cadrul cererii de schimbare, estimarea de efort și timpul de realizare.

- In cazul in care beneficiarul consideră că sunt necesare activități pentru serviciile aferente punctului b) si c) de mai sus (instruire si asistenta tehnica) acesta va comunica prestatorului in perioada de scriere a specificatiei pentru cerința de la punctul a) pentru a fi identificate și necesitățile de instruire si suport tehnic după caz. În situația în care, nu se consideră necesară activitatea de asistență tehnică și instruire, nu se vor solicita aceste servicii, activitatea fiind preluată de beneficiar dacă cerințele implementate pot fi comunicate cu ușurință personalului APIA responsabil cu gestionarea cererilor de sprijin.  evidențiat în cererea de

Plata serviciilor aferente Notei de Comanda se va face numai dupa acceptanţa finala, asa cum este ea definita in cadrul prezentului caiet de sarcini, realizată pe baza scenariilor de testare care vor fi realizate de catre Prestator si aprobate de catre APIA o data cu validarea specificatiilor functionale.

Toate serviciile de dezvoltare software se vor desfasura respectand etapele de Analiza a cerintelor clientului, Proiectarea si dezvoltarea solutiei, Servicii de implementare.

Ofertantul trebuie să detalieze metodologia proprie de dezvoltare software aliniată la practicile internaționale.

Livrabilele acestor etape sunt urmatoarele:

- Specificatii functionale si non-functionale;

- Scenarii de testare;

- Manuale de utilizare;

- Codul sursa al aplicatiei comentat în mod corespunzător, la nivel de clasa (e.g., Java), functie (PL/SQL) si proceduri (PL/SQL);

- Procedura de compilare a codului sursa;

- Kit-ul de instalare;

- Release notes;

- Raport de instalare si punere in functiune pe mediul de test;

- Rapoarte de testare interne in concordanță cu scenariile de testare

- Raport de instalare si punere in functiune pe mediul de productie;

- Modelul functional si de date.

Calendar termene de acceptanță:

Termenul limita disponibil APIA pentru aprobarea sau respingerea cu comentarii a oricarui livrabil este de minim 2 zile si maxim 20 zile calendaristice de la data prezentarii livrabilului de catre Prestator. Termenul limita pentru fiecare livrabil va fi stabilit in planul de proiect aferent fiecarui contract subsecvent. Testele de acceptanta vor demara in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data instalarii pe mediul de test APIA, dupa finalizarea serviciilor de dezvoltare.

Scenariile de test vor fi realizate de catre Prestator si aprobate de catre APIA o data cu validarea specificatiilor functionale.

Inainte de predarea unui modul software dezvoltat (sau a unui patch) spre testare catre APIA, Prestatorul va finaliza propria etapa de testare interna, ca parte a procedurilor sale de asigurare a calitatii și va furniza APIA rezultatele testelor realizate. Orice dezvoltare software noua va fi predata spre testare catre APIA numai insotita de un document (Release Note) care va prezenta versiunea modulului respectiv, functionalitatile implementate (sau schimbarile realizate fata de versiunea anterioara) precum şi rezultatele testelor proprii efectuate (la nivel de scenariu de test) pentru funcţionalităţile modulului respectiv, conform scenariilor de test agreate de ambele parti. Predarea unei dezvoltari noi se va face doar in conditiile in care testarea s-a efectuat cu succes de catre dezvoltator (toate scenariile de test aferente dezvoltarii respective au fost verificate cu succes si sunt marcate “trecut”). Rezultatele rapoartelor de testare, inclusiv cazurile de test realizate vor fi furnizate către beneficiar, odată cu release de instalare pe serverul de test a cerinței/RO-ului instalat. Plata serviciilor este condiționată de acceptanța finală din partea Beneficiarului care presupune derularea integrală și cu succes a tuturor testelor de acceptanță definite la nivelul fiecărui contract subsecvent.

Toate serviciile care se vor achizitiona pentru buna functionare a sistemului informatic al APIA pentru modulele ce vor fi dezvoltate ca urmarea a acestui contract, se vor desfasura in cadrul unui proces structurat respectand urmatoarele etape:

- Servicii de analiza pentru dezvoltarea modulelor noi;

- Servicii de proiectare si dezvoltare software, privind actualizarea modulelor existente sau pentru modulele noi care urmeaza sa fie implementate;

Mecanisme de realizare a monitorizarii activitatilor in cadrul contractului.

Se vor urmări activitățile stabilite prin graficele de realizare a contractelor subsecvente încheiate. Monitorizarea activităților se va realiza prin sedințe de management, ori de  câte ori este necesar, la solicitarea beneficiarului dar nu mai puțin de două ori pe lună cu prezență fizică sau online, în funcție de necesitățile beneficiarului.

## Servicii de implementare (livrare, testare de acceptanta efectuata de utilizatorii cheie, instalare şi punere în funcţiune). Servicii de analiza

Echipa de analiza a Prestatorului trebuie sa analizeze impreuna cu expertii beneficiarului, legislația in vigoare și manualele de proceduri de lucru aprobate de catre beneficiar aferente gestionarii schemelor de plata, in vederea implementarii cerintelor din prezentul acord cadru.

Rolul principal al fazei de analiză este de a înţelege corect nevoile utilizatorilor înainte de proiectarea şi implementarea unui sistem care să le îndeplinească.

În vederea implementării sistemului, Prestatorul va trebui să execute activităţi de analiză care să asigure premizele unei implementări eficiente. Informațiile care stau la baza procesului de analiză sunt:

- Contractul, pentru termene şi condiţii;

- Caietul de sarcini şi propunerea tehnică, pentru aria de acoperire a proiectului;

- Cerinţele clientului colectate şi evaluate în timpul acestei faze.

Beneficiarul va acorda tot sprijinul necesar pentru înțelegerea cât mai bună și completă a contextului în care va fi implementat sistemul.

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă următoarele:

- metodologia detaliată pentru derularea activităților de analiză în cadrul propriei organizații;

- descrierea instrumentelor utilizate în vederea colectării și evidența cerințelor, asigurării trasabilității cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice pentru demonstrarea acoperirii integrale a tematicii proiectului, modelării proceselor și activităților în conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);

- prezentarea detaliată a livrabilelor aferente prestarii activităților de analiză, care sa includa:

  - formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;

  - descrierea informațiilor conținute de către fiecare livrabil;

  - modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.

Analiza se va efectua la sediul Beneficiarului sau utilizând tehnici de conferință online şi va avea ca finalitate un pachet de specificaţii funcţionale agreat de comun acord cu acesta.

Serviciile de analiză vor acoperi cel puțin următoarele aspecte:

- Analiza contextului existent;

- Înţelegerea structurii organizatorice a Beneficiarului;

- Analiza situației din momentul de faţă din cadrul instituției Beneficiarului prin ședințe de analiză, chestionare etc. Se vor identifica procesele operaţionale (la nivelul organizaţiei) care vor fi impactate prin implementarea soluţiei proiectului;

- Identificarea nevoilor şi neajunsurilor din cadrul sistemului existent pe care instituția dorește să le rezolve prin realizarea acestui proiect. Prin aceasta se va avea în vedere înţelegerea în detaliu a obiectivelor generale şi specifice ale proiectului;

- Definirea cerințelor functionale si non-functionale ca urmare a analizei efectuate. Se va contura astfel, imaginea viitoarelor functionalitati prin stabilirea proceselor operaţionale care să precizeze parcipanţii, momentul intervenţiei acestora, locaţia sau contextul, modalitatea de intervenţie şi informaţia procesată. Pentru prezentarea proceselor operaţionale se vor utiliza instrumente de modelare a proceselor şi activităţilor în conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);

- Stabilirea actorilor de business care vor interacţiona în viitorul sistem.

Se vor evidenţia activităţile care urmează a fi automatizate dacă este cazul, astfel încât să se identifice clar funcţiile de implementat şi modul în care acesta va ajuta la îndeplinirea obiectivelor contractului subsecvent.

Livrabilele de analiza includ descrierea componentelor care trebuiesc dezvoltate. Livrabilele acestei etape sunt urmatoarele:

- Cererea de schimbare elaborata de prestator impreuna cu APIA;

- Document cu specificatiile pentru componentele dezvoltate conform cerintelor din prezentul acord cadru;

- Cazuri si scenarii de testare functionale si respectiv de integrare, pentru componentele dezvoltate conform cerintelor din prezentul acord cadru.

In vederea derularii etapei de dezvoltare software, livrabilele mai sus mentionate vor fi aprobate de catre persoanele responsabile din cadrul APIA.

## Servicii de proiectare si dezvoltare software

Serviciile de proiectare si dezvoltare software se vor realiza pe baza documentelor rezultate si aprobate in faza de analiza software. Aceste servicii includ: proiectarea, dezvoltarea si integrarea efectiva a functionalitatilor, conform specificatiilor aprobate in faza de analiza. Etapa de proiectare si dezvoltare se va incheia cu testarea interna realizata de Prestator, in vederea livrarii catre APIA a functionalitatilor dezvoltate in cadrul prezentului acord cadru. Dezvoltarea noilor cerinte se va face astfel incat sa se respecte o arhitectura de tip SOA.

Livrabilele acestei etape sunt urmatoarele:

- Manuale de utilizare;

- Codul sursa al aplicatiei comentat la nivel de clasa (e.g., Java), functie (PL/SQL) si proceduri (PL/SQL);

- Rezultatele testelor Prestatorului, inclusive cazurile de test rulate;

- Procedura de compilare a codului sursa;

- Modelul functional si de date.

Proiectarea functionalitatilor noi vizate, care va contine detalierea la nivel tehnic a cerințelor şi specificațiilor rezultate din activitatea de analiză pentru toate nivelurile şi componentele de realizat:

- Arhitectura de sistem – va prezenta cel puţin următoarele niveluri: hardware, comunicaţii, componente software instalate (sisteme de operare, produse COTS), arhitectura logică cuprinzând descrierea componentelor de sistem, a celor dezvoltate sau personalizate și caracteristicile funcţionale şi non-funcţionale ale acestora; (mentenanta produselor COTS deja existente in sistem nu face obiectul caietului de sarcini)

- Scenarii (cazuri) de utilizare – din care să reiasă modul de utilizare a sistemului informatic din perspectiva utilizatorului final, modul în care utilizatorii interacţionează cu sistemul, în corespondenţă directă cu activităţile menţionate în cadrul proceselor operaţionale ale acestor utilizatori. Scenariile de utilizare trebuie să cuprindă şi interacţiunile cu sistemele externe, astfel încât să fie evidenţiat exact modul în care este fructificată o integrare la nivel de sistem informatic. De asemenea, scenariile de utilizare vor fi însoţite de o listă a actorilor sistemului şi maparea acestora cu actorii de business. Pentru prezentarea cazurilor de utilizare se vor folosi instrumente in conformitate cu standarde de modelare şi reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);

- Modelul de securitate – la nivel logic (organizarea pe roluri, grupuri, drepturi, poziţia în structura organizatorică etc.) şi la nivel fizic (servere, comunicaţii, aplicaţii etc.);

- Integrările la nivel de componentă software – pentru fiecare interacţiune se va specifica sistemul sursă/destinaţie, modalitatea de implementare, canal de comunicare, setul şi structura de date transferate, reguli specifice de validare etc);

- Rapoarte ce vor fi realizate în cadrul sistemului – vor fi descrise rapoartele, care sunt informațiile conținute, care sunt criteriile de filtrare dacă este cazul şi tipul de livrare al acestora (timp real, la cererea utilizatorului sau automatizate la un anumit moment de timp programat apriori).

Specificaţii de migrare a datelor (daca este cazul) – se vor avea în vedere toate sursele de date cu prezentarea acestora. Sursele de date vor fi documentate pe baza informaţiilor primite de la Beneficiar.

Proiectarea sistemului trebuie să ofere o soluţie optimă, urmărindu-se uşurinţa şi eficienţa realizării şi implementării soluției, în cadrul restricţiilor de ordin tehnic, organizatoric sau financiar. În procesul de proiectare, implicarea Beneficiarului este esenţială în confirmarea cerinţelor informaţionale şi a priorităţilor din organizaţie, realizându-se în acest mod înţelegerea şi pregătirea pentru acceptanţa noilor functionalitati. De aceea, este esenţial ca Prestatorul să comunice frecvent cu echipa Beneficiarului pe tot parcursul derulării proiectului.

Documentul/documentele de specificații, rezultate în urma activităților de analiză şi proiectare, vor descrie soluția în detaliu, vor conține informaţii privind toate funcţionalităţile necesare şi vor sta la baza stabilirii şi realizării testelor de acceptanţă.

Inainte de predarea unui release nou (sau a unui patch) spre testare catre APIA, Prestatorul va realiza propria etapa de testare interna, ca parte a procedurilor sale de asigurare a calitatii și va furniza odată cu instalarea pe serverele de test rezultatele testării interne inclusiv cazurile de test rulate.

## Servicii de testarea și testele de acceptanță

În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:

- modalitatea în care va realiza testarea sistemului și testele de acceptanță specifice;

- metodologia de testare după care se vor realiza activitățile de testare în timpul desfășurării proiectului;

- instrumentele de testare folosite.

Beneficiarul (cu asistența Prestatorului) va rula toate scenariile pentru testele de acceptanță ale întregului sistem sau componentă livrată. Testele de acceptanţă se vor derula în conformitate cu Planul de Teste realizat de Prestator și agreat de Beneficiar, plan ce va fi în concordanţă cu întregul ciclu de realizare al proiectului: etape de testare distribuite pe iteraţii, seturi de funcţionalităţi sau alte tipuri de teste ce vor fi livrate beneficiarului pentru fiecare funcționalitate instalată pe mediul de testare.

Planul de testare pentru acceptanţă va cuprinde toate testele necesare pentru a demonstra acoperirea în întregime a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini. Astfel, se va avea în vedere faptul că sistemul funcționează corect din punct de vedere al respectării cerinţelor, consistenței datelor, al constrângerilor de timp, al validărilor de date și al gestiunii erorilor, inclusiv pentru funcționalitățile existente care au fost extinse sau modificate. Criteriul de succes – sistemul trece toate testele definite în planul de testare agreat împreună cu Beneficiarul.

Planul detaliat de testare, însoțit de scenariile de testare, va fi realizat de către Prestator și aprobat de Beneficiar înainte de fiecare etapă de testare agreată prin planul de proiect.

Prestatorul va oferi sprijin echipei de testare APIA pentru realizarea testărilor necesare pentru fiecare funcționalitate dezvoltată, inclusiv pentru crearea cazurilor de test, alocând 1-2 experti la sediul APIA pe perioada testării sau furnizarea de suport online după caz, în funcție de necesitățile beneficiarului.

## Servicii de implementare

Serviciile de implementare aferente componentelor din cadrul modulului dezvoltat, presupun:

- livrarea pe mediul de test al APIA;

- acceptanta prin rularea cazurilor de test specifice componentelor;

- punerea in functiune pe mediul de productie (dupa acceptanta pe mediul de test).

Rularea cazurilor de test pentru acceptanta se va realiza de catre utilizatorii cheie ai APIA impreuna cu reprezentantii Prestatorului, pe mediul de test pus la dispozitie de catre APIA. Punerea in functiune se va realiza pe mediul de productie, dupa obtinerea acceptantei pe mediul de test.

Se vor asigura servicii de suport in vederea implementarii functionalitatilor dezvoltate.

În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:

- metodologia detaliată în baza căreia vor fi desfășurate activitățile de implementare (deployment), inclusiv procedurile de implementare din cadrul propriei organizații, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile referitoare la dezvoltare/ configurare și testare internă;

- detalierea livrabilelor aferente prestării serviciilor corespunzătoare etapei de implementare care sa includa:

  - formularul/formularele aferente fiecarui livrabil;

  - descrierea informațiilor conținute de către fiecăre livrabil;

  - modul de interpretare al conținutului fiecarui livrabil.

Livrabilele corespunzatoare acestei etape sunt urmatoarele:

- Proces Verbal de Receptie Cantitativa;

- Kit de instalare aplicatii;

- Release Notes;

- Un raport de testare intern realizat de prestator din care să rezulte că toate scenariile de testare au fost realizate și au trecut testele conform cu scenariile de testare, inclusiv cazurile de testare

- Raportul de instalare si punere in functiune pe mediul de test;

- Proces Verbal de Receptie Cantitativa si Calitativa(Acceptanta pe mediul de test);

- Raportul de instalare si punere in functiune pe mediul de productie;

- Procesul verbal de receptie Cantitativa si Calitativa (pe mediul de productie).

## Servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informatic

Asistenţa tehnica va fi asigurata de catre Prestator in conformitate cu cerintele APIA cuprinse in contractele subsecvente. Asistenta tehnica se va asigura de catre echipa Prestatorului si va fi acordata utilizatorilor in vederea utilizarii sistemului informatic, pentru modulele actualizate si pentru modulele noi dezvoltate in cadrul acordului cadru. Programul de lucru este programul de lucru current al APIA.

## Servicii de instruire a personalului APIA responsabil cu administrarea sistemului (sisteme de operare, baze de date si servere de aplicatii)

Instruirea administratorilor se va realiza conform cerintelor APIA.

Un factor important în utilizarea şi funcţionarea corectă a sistemului este instruirea. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară realizarea unui număr de zile de instruire in funcție de necesitățile APIA.

Instruirea va fi asigurată în limba română.

Grupul tinta este format din aproximativ 5  administratori (sunt luate in calcul si eventuale fluctuatii de personal in cadrul APIA) ai sistemului informatic din cadrul APIA de la nivel central.

In functie de grupul tintă vizat pentru fiecare modul/functionalitate, este necesară realizarea a una sau mai multe sesiuni de instruire.

Activitatea de instruire se va finaliza cu rapoarte de instruire.

Cursuri destinate utilizatorilor cheie in administrarea aplicatiilor: acestea includ subiecte şi detalii specifice rolurilor acestui grup ţintă de utilizatori, cu privire la utilizarea/administrarea sistemului informaţional şi al aplicaţiilor software, administrarea bazelor de date si aplicatiilor monitorizarea şi raportarea performanţelor, validarea şi securitatea datelor, precum şi arhivarea datelor, atat pentru funcţionalităţile noi/actualizate cat si pentru cele existente. Numarul estimativ de zile de instruire este de aproximativ 10 zile pentru un numar de 10 de persoane care reprezinta responsabilii din cadrul departamentului IT din cadrul sediului central.

Prestatorul va prezenta inaintea fiecarei sesiuni de instruire:

- tematica cursurilor ce se vor organiza;

- durata desfasurarii sesiunilor de instruire pentru fiecare categorie de utilizatori descrise mai sus;

- programa de desfăşurare a cursurilor;

- suportul de curs ce urmează a fi folosit.

In situatia in care Prestatorul va opta pentru o instruire care se va realiza prin intermediul unei platforme informatice, serverele prin care se va desfasura instruirea vor fi puse la dispozitie de catre APIA, cu cel putin 10 zile inaintea fiecarei instruiri.

Este de preferat ca prestatorul să utilizeze platforme informatice proprii.

După finalizarea cursului, cursanţii vor fi testaţi pentru a se verifica dacă au atins obiectivele cursului şi dacă sunt capabili să utilizeze eficient sistemul. Rezultatele testării vor fi puse la dispoziţia Autoritaţii Contractante sub forma de rapoarte statistice. Toti cursanţii care trec testul vor primi un Certificat de Absolvire.

## Servicii de management de proiect si managementul calitatii

Pe intreaga durata de derulare a acordului cadru, Prestatorul va furniza servicii de project management si de asigurare a calitatii care vor acompania restul serviciilor de analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire si asistenta tehnica.

Metodologia de management de proiect utilizată de către Prestator și detaliată în cadrul ofertei tehnice trebuie să fie aliniată la practicile folosite la nivel international printre care menționăm PMI (Project Management Institute) sau Prince 2.

Aceasta va fi prezentata in cadrul unui Plan de Management de Proiect, care va trata cel putin urmatoarele aspecte:

    - Planul de Resurse, care va cuprinde cel putin urmatoarele componente:

- Organigrama proiectului si diagrama de alocare a resurselor (nivelul de alocare al personalului pentru activitatile care constituie obiectul contractului, precum si perioadele de timp in care personalul va fi alocat);

- Descrierea responsabilitatilor pentru fiecare rol (conducere strategica, conducere executiva, executie), pentru fiecare componenta a proiectului: analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire, asistenta tehnica analiza, administrare, call center si suport tehnic;

- Identificarea necesarului de resurse din partea beneficiarului (pregatire, nivel de implicare, perioada) si modul in care se propune implicarea lor in cadrul activitatilor de proiect;

    - Planul de Comunicare, in care vor fi dezvoltate urmatoarele aspecte:

- Tipuri de rapoarte pregatite de project manager pentru Comitetul de Conducere al proiectului:

- Rapoarte normale de stare;

- Rapoarte de final de etapa;

- Rapoarte de exceptie, in cazul aparitiei de deviatii de la planul aprobat de etapa;

- Continutul rapoartelor;

- Frecventa raportarii;

- Destinatarii rapoartelor;

    - Graficul de Proiect, care va evidentia urmatoarele componente:

- Gantt Chart;

- Impartirea in etape si in activitati;

- Activitatile individuale nu vor depasi 1 saptamana in durata, pentru a putea permite controlul lor eficient;

- Responsabilitatea activitatilor;

    - Panul de Management al Riscurilor, care va contine detalii edificatoare despre cel putin urmatoarele componente:

- Metodologia pentru managementul riscurilor;

- Registrul de riscuri (risc, evaluare probabilitate si impact, metoda de management propusa, responsabil pentru monitorizarea riscului) care sa cuprinda cel putin riscurile identificate in capitolul 4.2;

- Prestatorul trebuie sa propuna strategia pentru tratarea fiecarui risc identificat;

    - Sistemul de Monitorizare si de Control, care va contine detalii edificatoare despre cel putin urmatoarele componente:

- Strategia de raportare in cadrul proiectului;

- Sedinte saptamanale de monitorizare a progresului proiectului (impreuna cu reprezentantii APIA) si modalitatea de documentare a sedintelor (Registru de Actiuni). Se vor organiza cel putin doua tipuri de sedinte de proiect: sedinte tehnice de coordonare intre echipa de proiect a Prestatorului si reprezentantii APIA si sedinte de monitorizare intre Project Manager-ul Prestatorului si Project Manager-ul APIA;

- Alocarea pachetelor de lucru in cadrul echipei de proiect (responsabilitati si monitorizare);

- Managementul subcontractorilor si planul de escaladare a incidentelor;

Deasemenea, Prestatorul va pregati un Plan de Asigurare a Calitatii, care va contine descrierea livrabilelor proiectului (pentru fiecare livrabil de final de etapa), prin urmatoarele componente:

- Raport de Analiza;

- Raport de Proiectare si Configurare;

- Raport de Instalare;

- Raport de Testare si Acceptanta;

- Raport de Instruire;

- Raport de asistenta tehnica pentru tranzitia in productie.

Se va prezenta continutul tipic al acestor livrabile, precum si responsabilitatile pentru realizare si pentru acceptare.

Planul de Asigurare a Calitatii va prevedea inclusiv detalii despre urmatoarele aspecte:

- Modalitati de asigurare a calitatii

- Aspecte specifice de calitate pentru fiecare etapa a proiectului (analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, instruire, asistenta tehnica, tranzitia in productie)

- Procedura pentru managementul schimbarii

- Modalitatea de asigurare a managementului configuratiilor

Prestatorul va nominaliza un Responsabil de Calitate la nivelul echipei de proiect, care va fi implicat in permanenta in activitatile de proiect.

De asemenea, Responsabilul de Calitate al proiectului va monitoriza in permanenta respectarea tuturor procedurilor la nivelul proiectului, inclusiv modul de documentare a activitatilor proiectului.

Planul de Testare si Acceptanta, care va contine toate detaliile relevante cu privire la:

- Evidentierea tipurilor de livrabile ale proiectului;

- Metodele de testare si acceptare specifice fiecarui tip de livrabil (inclusiv pentru servicii).

Se va acorda o atentie deosebita modalitatii de testare controlata a functionalitatilor software dezvoltate in cadrul contractului. Ofertantii trebuie sa tina cont de faptul ca sistemul IACS este un sistem aflat in produtie curenta si ca nu este permis ca activitatile de dezvoltare si de testare aferente noilor functionalitati sa afecteze sistemul aflat in exploatare.

Ofertantii vor prezenta modul in care vor asigura separarea mediului de dezvoltare de cel de testare.

Echipa de project management va fi dimensionata dupa caz de catre fiecare Ofertant in functie de necesarul de control, iar costurile de management vor fi incluse in cadrul preturilor pentru fiecare dintre serviciile solicitate.

Serviciile de management de proiect nu vor depasi 10% din costurile serviciilor la care se refera.

## Servicii de evaluare si asigurare a securitatii informatice

In cadrul proiectului vor fi efectuate anual teste de penetrare de tip graybox. Obiectivul testelor de penetrare este de a identifica vulnerabilitatile aferente sistemelor informatice implementate si a aplicatiei de call center implementata. Testele de penetrare trebuie sa respecte metodologii specifice recunoscute la nivel international, precum National Institute of Standards and Technology – NIST, Open Source Security Testing Methodology – OSSTM, Open Information Systems Security Group - OISSG, OWASP ASVS Level 2, etc sau similar. Prin intermediul acestui serviciu, se doreste verificarea gradului de securitate al sistemelor si aplicatiilor sistemului impotriva atacurilor informatice externe, cat si interne. Spre deosebire de un audit general al sistemelor informationale, care are ca scop verificarea si identificarea unui grad rezonabil de securitate privind managementul securitatii, testele de penetrare trebuie sa valideze imposibilitatea de a ocoli masurile tehnice de securitate implementate folosind scenarii realiste.

Frecventa testelor de penetrare va fi anuala si va viza toate sistemele si componentele SI-APIA.

Serviciile de teste de penetrare vor include (dar fara a se limita) urmatoarele activitati:

- Definirea domeniului de evaluare:

  - La initierea proiectului, impreuna cu beneficiarul, se va delimita aria de acoperire a domeniului de evaluare;

  - Stabilirea modalitatii de simulare a atacurilor;

  - Stabilirea nivelului de agresivitate al atacului: cat de departe se va merge cu tentativele de exploatare a unei vulnerabilitati;

- Colectare informatii publice disponibile despre sistemul informatic al Beneficiarului:

  - Informatiile continute pe site-ul companiei, informatii continute in inregistrarile Whois, DNS, RNC;

  - Informatii despre sistemul informatic al companiei ce se pot obtine din alte surse;

- Detectie vulnerabilitati:

  - Utilizand produse software si metode specializate, recunoscute in industrie, pe baza informatiilor colectate la fazele anterioare se vor identifica sistemele care sunt active in retea, serviciile active, suprafata de atac;

  - Se vor identifica sistemele de operare si versiunile serviciilor active la toate nivelurile stivei OSI;

- Exploatare vulnerabilitati pentru:

  - Aplicatii

  - Infrastructura

- Pivotare pentru a extinde suprafata de atac

- Analiza rezultate si raportare:

  - Informatiile rezultate din faza de detectie de vulnerabilitati vor fi analizate;

  - Existenta vulnerabilitatilor majore va fi confirmata prin analiza individuala a sistemelor in cauza;

- Analiza si identificare mijloace de imbunatatire, formulare recomandari:

  - Pe baza constatarilor de la punctele anterioare se vor formula recomandari concrete pentru remedierea tuturor vulnerabilitatilor. Se vor include referinte directe catre documentatia producatorului sau catre alte surse disponibile pentru remedierea vulnerabilitatilor;

- Documentare operatii efectuate si rezultate:

  - Metodologia utilizata, constatarile, vulnerabilitatile identificate, precum si recomandarile vor fi documentate.

Ofertantii vor detalia metodologia de teste de penetrare folosita si vectorii de atac specifici.

Suplimentar, prestatorul va monitoriza in permanenta securitatea sistemelor informatice, a datelor stocate in cadrul bazelor de date ale sistemului informatic si va asigura faptul ca accesul la aceste date, precum si la obiectele stocate in cadrul bazei de date, nu se poate face decat folosind mecanismele de autentificare ale aplicatiilor (roluri predefinite). Se vor utiliza metode de auditare a accesului la date. Prestatorul este responsabil de asigurarea securitatii sistemului SI-APIA; prevederi suplimentare de securitate se regasesc in capitolul 7. Cerinte de securitate.

Prestatorul se va asigura că prin tehnologiile propuse pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice sunt asigurate cerintele de securitate necesare care să nu creeze vulnerabilități în utilizarea acestuia.

## Servicii de migrare

Avand in vedere faptul ca infrastructura hardware actuala (servere, echipamente de comunicatii, solutie de storage, solutie de back-up si disaster-recovery, UPS, etc) care deserveste intregul sistem informatic al APIA se apropie de capacitatea maxima de functionare, exista posibilitatea, ca pe perioada de desfasurare a acordului cadru, sa fie achizitionata o noua infrastructa hardware aferenta SI-APIA. Definirea arhitecturii hardware (care include, fara a se limita la, urmatoarele potentiale solutii alternative: infrastructura fizica, infrastructura virtualizata, solutie Cloud, etc.) se va face de catre APIA, la momentul oportun acestei investitii.

Ofertantii isi asuma responsabilitatea realizarii intregului proces de migrare a SI-APIA de pe infrastructura actuala, pe noua infrastructura achizitionata, daca aceasta achizitie va avea loc in perioada de derulare a acordului cadru. Serviciile specifice de migrare vor fi definite in cadrul unui contract subsecvent, in conformitate cu procedura descrisa in capitolul 3.4.3.3, si vor urmari toate cerintele privind etapele de analiza, implementare si testare definite in prezentul caiet de sarcini.

## Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:

- rezolvarea problemelor apărute în sistem, pentru evitarea impactului în derularea operațiunilor zilnice;

- remedierea unor probleme existente, consultare și implementare de soluții;

- asistență cu privire la infrastructură în ceea ce privește arhitectura, proceduri operaționale, proces de administrare, configurație sistem;

- dezvoltarea de funcționalități suplimentare, în funcție de necesitățile autorității contractante generate de modificările legislative și de regulamente sau necesitățile utilizatorilor interni sau externi cu care APIA interacționează;

- funcționarea normala a aplicațiilor, pentru a permite desfășurarea corectă și continuă a activităților instituției ;

- minimizarea sau eliminarea consecințelor cauzate de întreruperea funcționării sistemului sau funcționării defectuoase a acestuia.

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

## Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului

Prestatorul are obligația să presteze serviciile contractate în următoarele condiții:

•	Corectarea disfuncționalității/defectului sau furnizarea unor sugestii și recomandări, în cazul în care disfuncționalitatea are originea în afara sistemului sau este în legătură cu probleme externe sistemului;

•	Suport tehnic privind utilizarea, administrarea și configurarea sistemului;

•	Servicii proactive de monitorizare a parametrilor de funcționare ai sistemului, la toate nivelele, inclusiv la nivelul comunicației;

•	Replicarea incidentelor, în cazul în care se impune – identificarea contextului, a cauzelor și efectelor acestuia;

•	Analiza și documentarea incidentelor;

•	Elaborarea unor planuri de măsuri pentru reducerea riscurilor de apariție a incidentelor și implementarea acestor masuri;

•	Menținerea comunicării dintre echipa de suport tehnic a Prestatorului și Achizitorului, precum și aplicarea rezoluțiilor convenite;

•	Instalarea de noi versiuni sau fix-uri ale sistemului sau a unor componente ale acestuia;

•	Consultanță în vederea extinderii sistemului sau pentru interfațarea lor cu alte aplicații informatice ale APIA sau sisteme externe;

•	Analiză, dezvoltare și implementare pentru schimbările necesare în cazul modificărilor survenite în cadrului specific de reglementare;

•	Servicii de dezvoltare – analiză cerințe, dezvoltare și implementare pentru funcționalități suplimentare la solicitarea benefciarului, prin cereri de schimbare.

•	Crearea, actualizarea manualelor de utilizare, configurare și instalare astfel încât acestea să reflecte toate schimbările survenite în cadrul sistemului.

• Crearea unei interfețe din care să poată fi accesate manualele de utilizare în functie de CR-urile implementate in sistemul informatic. Interfata va fi actualizată după instalarea pe mediul de test a fiecărui CR aferent noului acord cadru. Interfata trebuie sa permită beneficiarului introducerea manualelor de utilizare pentru CR-urile implementate anterior.

Odată cu plata serviciilor prestate, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către Prestator, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către Autoritatea Contractantă.

Prestatorul atribuie și transferă Achizitorului  drepturile  de  autor,  aferent codului sursă dezvoltat, materialele elaborate în cadrul contractului, inclusiv toate materialele scrise, diagrame, algoritmi și documentație de programare realizate, concepute, practicate și autorizate de către Prestator, în timpul derulării contractului.

De asemenea, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

•	asigurarea planificării resurselor necesare pentru derularea contractelor subsecvente în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și în funcție de necesitățile beneficiarului( pot fi perioade in care este necesar ca echipa să fie suplimentată pe termen scurt și de asemenea perioade în care nu vor fi identificate necesități de dezvoltare perioade în care beneficiarul un va solicita pe termen mediu sau lung nici o dezvoltare a sistemului informatic, în functie de dinamica modificărilor legislative. );

•	îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a acordului cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și obținerea rezultatelor la parametrii calitativi solicitați;

•	asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

- asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea Acordului Cadru. Prin aceasta se înțelege faptul că activitățile descrise în cadrul Caietului de Sarcini reprezintă o exemplificare a fluxului de lucru, dar nu sunt limitate la cele expuse, acestea vor fi adaptate în funcție de nevoile Autorității Contractante și de necesitățile apărute în cadrul analizei realizate împreună cu prestatorul în perioada de adaptare a fluxurilor de lucru, fără costuri suplimentare pentru punerea în aplicare a regulamentelor europene și a documentelor de lucru menționate, dar și eventualele modificări ulterioare ale documentelor de lucru/legislației comunitare sau solicitări suplimentare ale Comisiei Europene pe perioada de implementare a Acordului cadru.

- •	prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

•	prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

•	colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului;

•	numirea persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea contractelor subsecvente.

## Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

•	punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;

•	punerea la dispoziția Prestatorului, dacă și când este cazul, a unui spațiu de lucru adecvat;

•	desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;

•	asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

•	desemnarea responsabilului pentru derularea acordului cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia;

•	testarea și recepționarea serviciilor;

•	efectuarea plaților în conformitate cu prevederile contractuale.

## Facilităţi ce vor fi oferite de către autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă va furniza Prestatorului informaţiile şi/sau documentele pe care le consideră  necesare pentru buna execuţie a contractului.

In vederea evaluării efortului necesar pentru realizarea serviciilor, APIA va pune la dispoziție în perioada de ofertare, la sediul central din București, o stație de lucru care va asigura accesul în sistemul integrat existent și va conține codul sursa și modelul de date al sistemului informatic. Orice potențial Ofertant va avea acces la această stație de lucru în timpul programului de lucru al APIA pe baza unei solicitari transmise cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil și cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, pe bază de cerere scrisă şi angajament de confidenţialitate. Potențialii ofertanți vor transmite numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate cu care se va legitima personalul care va avea acces la codul sursa, data și ora pentru care se solicită acces la codul sursă.

Potenţialii ofertanţi vor avea dreptul să consulte codul sursă și aplicația fără a efectua copii/fotografii sau a scoate în orice fel informaţiile la care au acces în afara sediului autorităţii contractante, şi vor semna un angajament de confidenţialitate în acest sens.

## Cerinte de securitate

Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură este certificată ISO 27001:2022și prestatorul trebuie să asigure susținerea fluxurilor informaționale curente în aliniere cu cerințele standardului. Toate activitățile prestate trebuie să fie aliniate cu cerințele standardului ISO 27001:2022.

Totodată, cerintele generale de securitate presupun asigurarea următoarelor prevederi:

- Sistemul trebuie sa asigure confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor gestionate;

- Sistemul trebuie sa permita accesul securizat de la distanta;

- Sistemul va implementa o infrastructura cu chei publice pentru a asigura integritatea, autenticitatea, confidentialitatea si non-repudierea operatiunilor;

- Sistemul trebuie sa aiba mecanisme globale de management al securitatii (user, parola, accesul bazat pe certificat electronic asociat utilizatorilor individuali, drepturi la nivel de profil si utilizator);

- Se vor furniza functionalitati de administrare care sa permita oferirea, modificarea sau revocarea drepturilor de acces la informatii;

- Sistemul trebuie sa includa o interfata de configurare a parolelor prin definirea cel putin a urmatoarelor: lungime minima, perioada maxima de viata a parolei, perioada minima de viata, complexitatea parolei – o combinatie de litere mari, litere mici, numere si caractere speciale -, blocarea contului pentru pe o perioda ce poate fi definita in cazul unui numar de incercari de autentificare esuate, evitarea ca parola sa contina numele de utilizator;

- Utilizatorii vor avea posibilitatea de a schimba parola la prima logare;

- Parolele trebuie sa fie confidentiale si nu vor putea fi accesate nici de catre administratorii aplicatiei sau bazei de date. In acest sens, parolele vor fi criptate pe baza unui algoritm ce va asigura confidentialitatea acestora;

- Sistemul va comunica in mod criptat cu utilizatorii si interfetele sale;

- Sistemul trebuie sa asigure trasabilitatea informatiilor inregistrate in modulele / submodulele care alcatuiesc sistemul;

- Sistemul trebuie sa dispuna de mecanisme de audit la nivel de tranzacţie. Informatiile minime ce trebuie sa fie disponibile sunt: tranzactia efectuata sau esuata, numele de utilizator, IP-ul, data si ora la nivel de secunda;

- Sistemul trebuie sa mentina un log istoric asupra inregistrarilor, astfel incat sa poata fi determinat cine si cand a efectuat modificari pe parcursul perioadei de viata al inregistrarii (de la creare si pana la stergerea acesteia);

- Logurile trebuie sa fie generate atat pentru operatiunile realizate de catre utilizatori dar si de catre administratori, pentru operatiunile specifice de administrare;

- Sistemul trebuie sa ofere log complet de activitate la nivel de utilizator pe o perioada de timp ce poate fi selectata;

- Sistemul trebuie sa permita corelarea ceasului cu o autoritate de timp interna sau externa;

- Logurile trebuie sa poata fi realizate si mentinute in asa fel incat informatiile incluse sa nu poata fi acesate, modificate sau sterse atat de catre utilizator cat si de catre administrator;

- Baza de date trebuie sa fie criptata pe baza unui mecanism sigur ce asigura confidentialitatea accesului la datele gestionate;

- Parolele de acces la baza de date trebuie sa fie configurate prin includerea a cel putin urmatoarelor reguli de parole: lungime minima, perioada maxima de viata a parolei, perioada minima de viata, complexitatea parolei – o combinatie de litere mari, litere mici, numere si caractere speciale, blocarea contului pentru pe o perioda ce poate fi definita in cazul unui numar de incercari de autentificare esuate;

- Sistemul trebuie sa fie capabil sa termine sesiunea deschisa de catre utilizator dupa un interval configurabil de inactivitate;

- Sistemul trebuie sa aiba o arhitectura redundanta si sa nu contina „single points of failure”;

- Sistemul informatic trebuie protejat impotriva incercarilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat la date;

- Sistemul trebuie sa nu contina vulnerabilitati de securitate conform metodologiei stardardelor internationale in vigoare (de ex: OWASP, OSSTMM sau echivalent) care ar putea fi exploatate de un eventual atacator pentru a accesa datele sau a genera indisponibilitatea sistemului.

- Sistemul trebuie sa ofere soluții de asigurarea securitații cibernetice

Prestatorul este responsabil de asigurarea si evaluarea securitatii sistemului SI-APIA. Prestatorul va asigura remedierea tuturor incidentelor de securitate ce vizeaza intreg sistemul SI-APIA și le va fundamenta dacă a identificat vulnerabilități.

Prestatorul  va prezenta o declarație pe propria răspundere privind deținerea unei certificări valabile conform standardului ISO/IEC 27001:2022 pentru sistemul de management al securității informației. În susținerea declarației, ofertantul va anexa copia certificatului emis de un organism de certificare acreditat, aflat în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica autenticitatea, valabilitatea și relevanța documentelor prezentate.

## Cerințele minime obligatorii privind conformitatea legislativă

Ofertantul are obligația de a demonstra, prin propunerea tehnică, că soluția propusă respectă următoarele reglementări în vigoare:

- Directiva (UE) 2022/2555 (NIS 2):

  - Măsuri pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

  - Mecanisme de raportare a incidentelor de securitate;

  - Măsuri de gestionare a riscurilor și continuității operaționale.

- Regulamentul eIDAS 2:

  - Utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere (ex: semnătura electronică, sigiliul electronic, marcajul temporal);

  - Asigurarea interoperabilității cu sistemele de identificare electronică recunoscute la nivel european.

- Legea nr. 242/2022 privind securitatea cibernetică a României:

  - Respectarea obligațiilor aplicabile operatorilor de infrastructuri cibernetice;

  - Aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice specifice domeniului de activitate;

  - Cooperarea cu autoritățile competente în caz de incidente.

Notă: Nerespectarea acestor cerințe poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă.

## Cerinte specifice

## Cerinte generale privind sistemul SI-APIA

In cadrul acestui capitol sunt expuse cerintele generale care au stat la baza dezvoltarii sistemului informatic existent al APIA si care trebuie avute in vedere in continuare, ca linii directoare, pentru orice dezvoltare viitoare in cadrul acestui sistem.

Toate specificatiile din prezentul caiet de sarcini referitoare la tehnologii, denumiri de tehnologii şi standarde nu sunt limitative şi vor fi luate in considerare şi versiunile echivalente ale acestor standarde şi tehnologii. Ofertantului îi revine sarcina de a demonstra echivalenţa în cadrul ofertei.

## Specificatii generale

In conformitate cu Directivele UE, APIA necesita un sistem de plati pe suprafata integrat in totalitate, bazat pe date GIS actualizate privind exploatatiile fermierilor. Ofertantii trebuie sa tina in permanenta seama de urmatoarele obiective:

- Accesul la informaţiile din sistem trebuie sa se realizeze prin tehnologie standard Web browser, pentru a facilita accesul ulterior al beneficiarilor de subventii (fermierii). Aceasta reprezinta o viziune pe termen lung conforma cu Directivele UE privind implementarea sistemului e-government si asigurarea unui acces facil al cetatenilor la serviciile guvernamentale.

- Sistemul trebuie sa asigure compatibilitatea atat intre schemele nationale cat si cu schemele UE -atunci cand este necesar- si sa faciliteze realizarea unei inregistrari unice exacte al balantei de plati. Aceasta facilitate este realizata prin intermediul utilizarii acelorasi informatii geografice si informatii-client.

- Sistemul trebuie sa imbunatateasca activitatea de detectare si de control al fraudei, pe baza utilizarii de instrumente dedicate pentru stocarea si pentru extragerea datelor;

- Reduceri semnificative ale costurilor de administrare prin intermediul utilizarii unui singur depozit de date pentru datele comune utilizate in cadrul functiilor multiple aferente organizatiei;

- Utilizarea tehnologiilor standard de facto si a platformelor de dezvoltare deschise pentru a reduce simtitor atat costurile de intretinere si de dezvoltare cat si dependenta de un anumit furnizor;

- Asigurarea de consultanta de specialitate, de instruire si de servicii de sprijin, care sa completeze produsele software livrate si care sa sprijine procesul de dezvoltare a cunostintelor de specialitate in cadrul APIA;

- Asigurarea de proceduri de validare sincronă, tranzacţională şi automată a topologiei datelor geospaţiale, care determina o reconciliere a solicitarilor aproape in timp real;

- Capacitatea de a monitoriza starea oricarei solicitari de sprijin la orice moment, pe baza unei surse unice de date;

- Capacitatea de a genera rapoarte de audit, rapoarte statistice si rapoarte generale, pe baza unei surse unice de date unificate, intr-o maniera facila si rapida;

- Capacitatea de a schimba rapid si usor interfata utilizator, pentru a realiza conformitatea cu standardele web actuale sau viitoare;

- Se solicita ca dezvoltarea software-ului sa se constituie intr-o actiune bazata pe un proces de dezvoltare iterativa.

## Specificatii functionale generale

Lista de mai jos reprezinta o lista cu caracteristici minime şi obligatorii pe care trebuie sa le asigure sistemul:

- O baza de date comuna cu informatiile organizatiei privind inregistrarea fermierilor, informatii care sunt necesare si utilizate in comun de toate schemele. Accesul la aceste date pentru introducere, actualizare si stergere, va fi asigurat de functionalitatea stratului de aplicatie;

- Un punct unic de acces la toate datele si functionalitatile disponibile pe end users desktop, prin intermediul tehnologiei web browser standard;

- Sprijin pentru efectuarea platilor cu exactitate si la timp;

- Sprijin pentru captarea la timp a datelor si pentru controalele pe teren realizate in functie de programul stabilit;

- Sprijin pentru generarea de date statistice prin utilizarea atat a surselor de date alfanumerice, cat si a surselor de date spatiale;

- Utilizatorii au posibilitatea de a transmite rapid erorile inapoi pentru a fi solutionate, dand astfel posibilitatea autorizarii rapide si eficiente a platii;

- Capacitatea de a inregistra mesajele detaliate de eroare pe fluxurile de lucru pe parcursul etapelor de prelucrare. Aceasta capacitatea trebuie sa faca parte dintr-un sistem de flux de activitate general si trebuie sa faciliteze realizarea de rapoarte detaliate in mod periodic. Trebuie sa se mentina un istoric complet al erorilor pe fluxurile de lucru, in vederea realizarii activitatilor de audit;

- Capacitatea de a urmari miscarile fizice ale fisierelor prin diferitele entitati de business ale APIA de la receptia initiala si pana la finalizarea proceselor ce folosesc ca date de intrare aceste fisiere. Trebuie sa se asigure si transmiterea fisierelor fizice catre organisme care nu se afla sub controlul APIA;

- Migrarea „curata” a datelor din cadrul sistemelor existente, pentru a crea baza de date comuna cu informatiile organizatiei si bazele de date auxiliare;

- Acces on–line la o copie master unica a datelor spatiale vectoriale;

- Validarea topologica automata in timp real ca parte integranta a sistemului LPIS;

- O gama cuprinzatoare de functii GIS cu accent pe utilizabilitate faciliteaza manipularea a datelor privind parcelele;

- Realizarea editarilor concurentiale a datelor geografice intr-un mediu destinat acoperirii totale a suprafetelor: suprafetele care se intersecteaza cu poligonul de interes precum si suprafetele vecine acestora sa fie gestionate doar in sesiunea de lucru activa a utilizatorului fara a fi perturbate de alte sesiuni de lucru.

- Crearea unui sistem conform cu standardele OGC;

- Capacitatea de interogare la nivel SQL a datelor spatiale si acces la datele spatiale printr-un Open API;

- Integrare cu subsisteme ale SI-APIA, in principal pentru utilizarea in comun a datelor spatiale. Accesul la datele spatiale pentru aceste aplicatii se va asigura prin functionalitatea stratului de aplicatie;

- Schimbul de date electronice cu sistemul financiar-contabil va utiliza facilitățile oferite de componenta de interfață cu sistemul financiar-contabil;

- Suport pentru cerintele incluse in Regulamentele UE. Sistemul trebuie sa fie foarte flexibil si sa permita includerea schimbarilor prevazute in Regulamente fara a necesita un proces major de reproiectare a software-ului;

- Suport pentru cerintele de audit intern si extern;

- Integrare cu instrumente de productivitate desktop precum Microsoft Office, pentru a facilita realizarea de formulare si de scrisori standard;

- Proiectarea tututor componentelor software trebuie sa faciliteze reutilizarea – acolo unde este relevant – pentru viitoarele dezvoltari de aplicatii;

- Un sistem de autentificare unitara a utilizatorilor pe baza principiului de Single Sign-On;

- O solutie de securitate ierarhica, care permite accesul la date si la functionalitati pe baza utilizarii unui model bazat pe roluri;

- Atribuirea de API datelor, pentru a permite accesarea usoara de catre alte subsisteme si componente ale SI-APIA, in functie de caz;

- Crearea unei solutii pentru accesarea datelor, pe baza unei tehnologii Internet care sa asigure un acces securizat pentru unitatile administratiei agricole si eventual pentru fermieri;

- Un sistem care poate fi usor intretinut si dezvoltat fie de APIA, fie de catre un tert care dispune de abilitatile adecvate;

- Sistemul trebuie sa aiba un nivel inalt de scalabilitate, atat din punctul de vedere al utilizarii aplicatiei cat si din punctul de vedere al datelor, cu capacitatea de echilibrare a volumului de date (load balancing);

- O solutie prin care cazurile de failover sa fie transparente pentru utilizatorul final. Aceasta solutie trebuie sa fie facilitata prin utilizarea de servere fizice secundare pentru functionalitatile de baza de date, aplicatii si web;

- O solutie pentru cazul in care validarea datelor se realizeaza la fiecare nivel si in care integritatea datelor este deosebit de importanta;

- Asigurarea unei piste de audit totale pentru toate modificarile pe care le-au suferit atat datele alfanumerice cat si datele spatiale (vectoriale) astfel incat in orice moment sa poata fi identificate actiunile realizate de un anume utilizator (cine, ce si cand);

- Toate paginile web din cadul sistemului informatic integrat, dezvoltate si/sau optimizate de catre Prestator, ca cerinta in cadrul acestui Acord Cadru, care nu se bazeaza pe agregarea/procesarea de date din mai multe entitati de business, trebuie sa se incarce in maxim 3 secunde. Paginile care se bazeaza pe agregarea/procesarea de date din mai multe entitati de business trebuie sa se incarce in maxim 7 secunde; in caz contrar, utilizatorul va fi notificat ca procesarea poate dura mai mult si interogarea rezultatelor poate fi realizata asincron.

## Cerinte specifice sistemului informatic

Ca parte a acestui acord cadru, în vederea implementării cerinţelor specifice APIA, sistemul actual va fi extins cu noi functionalitati/module.

Toate dezvoltarile aferente noilor cerinte se vor realiza fara modificarea codului sursa existent la data semnarii contractului (pentru care Autoritatea Contractanta beneficiaza de garantie conform Anexa 1).

Dezvoltarile/actualizarile sistemului informatic trebuie sa tina cont de arhitectura si platforma tehnologica a sistemului informatic existent.

Astfel, în elaborarea ofertei tehnice ofertanţii vor detalia propunerea tehnică de realizare a dezvoltarilor/actualizarilor sistemului informatic, ţinând cont de functionalităţile din cadrul sistemului informatic existent.

## Garanţia sistemului

Prestatorul va asigura garanţia modulelor/funcţionalităţilor dezvoltate care  vor face obiectul fiecărui contract subsecvent, pentru cel puţin 36 luni (sau in conformitate cu oferta depusa dar minim 36 de luni) de la data finalizării fiecărui modul sau funcţionalitate nouă. Prestatorul va fi obligat să asigure un singur punct de contact disponibil (o adresa de email) intre orele 09:00 si 17:00, de luni pana vineri inclusiv în timpul zilelor lucrătoare pe toată durata garanţiei.

Perioada de garanţie pentru fiecare modul sau funcţionalitate nouă va începe din momentul acceptării sale de către APIA, după finalizarea cu succes a tuturor testelor de acceptanţa stabilite de către APIA şi Prestator. Pe durata perioadei de garanţie nu se vor plăti costuri pentru servicii de suport de nivel 2și 3 pentru modulul sau funcţionalitatile respective.

Timpul maxim pana la trimiterea unei confirmari e-mail continand numarul de inregistrare al sesizarii in cazul sesizarilor primite prin e-mail nu va fi mai mare de 4 ore din momentul primirii mesajului e-mail. Nu se cuantifică timpul din afara programului de lucru a autorității contractante.

APIA stabileste urmatoarele niveluri de prioritate pentru incidentele (erori de aplicatie) semnalate in perioada de garantie:

- Prioritatea 3 – Impact operational minor asupra activitatilor unei unitati teritoriale a APIA. Este afectat un utilizator sau un serviciu informatic (functionalitate) cu impact minor. Activitatea se poate desfasura aproape normal;

- Prioritatea 2 – Impact operational semnificativ asupra activitatii mai multor utilizatori, sau asupra unei intregi unitati teritoriale a APIA. Sunt afectati mai multi utilizatori sau mai multe servicii informatice (functionalitati) din cadrul unei unitati teritoriale;

- Prioritatea 1 – Impact operational major. Functii critice nu mai sunt disponibile. O intreaga unitate teritoriala sau mai multe nu mai sunt operationale, sau un serviciu critic (modul de aplicatie) nu mai este disponibil la nivel national. Activitatea generala a APIA este perturbata semnificativ.

Timpii maximi de rezolvare a incidentelor (erori de aplicatie) semnalate in perioada de garantie:

- Prioritatea 3 – 10 zile;

- Prioritatea 2 – 5 zile;

- Prioritatea 1 – 2 zile.

Timpul de rezolvare a incidentelor se masoara din momentul inregistrarii solicitarii la nivelul Centrului de Asistenta (Call Center). In cazul in care timpul de rezolvare aferent prioritatii unui incident nu este respectat, prioritatea incidentului respectiv poate creste cu un nivel cu acordul scris al APIA (de exemplu de la prioritate 2 la prioritate 3) în baza unei justificări fundamentate propuse de prestator. De asemenea, dacă un incident este încadrat într-o prioritate superioară, și APIA consideră că acel incident prezintă o urgență pentru buna desfăsurare a activităților derulate, solicită trecerea lui intr-o prioritate inferioara, de exemplu din prioritate 3 la prioritate 2.

Garanţia asigură urmatoarele: sistemul va functiona conform documentatiei furnizate şi, deasemenea, aplicaţia software nu va avea vulnerabilităţi privitoare la atacuri sau intruziuni în sistem.

## Alte cerinte

Termene de realizare de functionalitati la cerere (Servicii de dezvoltare): În ceea ce priveste serviciile de dezvoltare, având în vedere inclusiv eventualele cerinte impuse de reglementarile nationale si europene specifice, autoritatea contractanta estimează ca termene pentru realizarea (dezvoltarea) de functionalităţi care vor fi solicitate pe durata acordului cadru, un minim de 20 de zile si un maxim de 180 de zile de la data semnarii contractului subsecvent. Ca urmare, prestatorul trebuie să aibă în vedere necesitățile autorității contractante și își asumă că va asigura suficiente resurse umane pentru a realiza dezvoltările solicitate de autoritatea contractată, în funcție de necesitățile acesteia, de la momentul contractării, și de asemenea să asigure suportul în perioada de garanție.

Autoritatea contractanta estimeaza ca pe durata unui contract subsecvent se vor dezvolta în paralel un număr de minim 1 şi maxim 30 functionalitati, care vor implica un efort mediu de resurse umane estimat de minim 400 ore/om și o perioadă medie estimată de realizare de 50 zile lucrătoare.

În functie de termenele solicitate de autoritatea contractantă pentru realizarea functionalitatilor, ofertantul declarat câştigător trebuie sa redimensioneze resursa umană astfel încât să poată aloca resurse umane suplimentare celor declarate în documentele ofertei ca si cerinte minime de calificare, astfel încât functionalitatile sa poata fi realizate în termenele solicitate.

În elaborarea ofertei tehnice şi financiare operatorii economici vor avea în vedere toate cerinţele solicitate de catre autoritatea contractantă în prezentul caiet de sarcini şi în Documentaţia de atribuire.

In situatia in care operatorul economic declarat câştigător nu va putea realiza din vina sa exclusiva functionalitatile în termenele şi condiţiile prevazute in contractul subsecvent, se vor aplica sancțiuni de întârziere, iar în cazul în care se constată întârzieri majore, care pot afecta buna desfășurare a activității APIA,  Acordul-cadru poate fi reziliat.

Alte cerinte suplimentare:

- Prestatorul trebuie sa livreze codul sursa al dezvoltarilor. Conform art. 12 din OUG 41/2016, toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă;codul sursă actualizat va fi furnizat într-o locație stabilită de beneficiar, la cererea acestuia, ori de câte ori va fi necesar.

- Toate produsele livrate trebuie sa includa documentatie scrisa. Toata documentatia trebuie sa fie livrata atat pe suport de hartie cat si in format electronic ca document Microsoft Word si in format Adobe Acrobat PDF.

- Sistemul trebuie sa fie capabil sa asigure continuitatea operatiunilor prin replicarea in timp real a informatiei si includerea unei copii de rezerva a aplicatiei intr-o alta locatie;

- Sistemul va trebui sa prezinte un grad mare de parametrizare care sa permita modificari rapide si facile fara suportul dezvoltatorilor;

- Sistemul trebuie sa fie capabil sa sustina activitatea tuturor utilizatorilor simultan fara intarzieri in realizarea activitatilor de catre acestia;

- Sistemul trebuie sa fie complet scalabil si capabil sa faca fata necesitatilor unui numar crescand de utilizatori, fara scaderi de performanta;

- Sistemul trebuie sa poata sustina un numar de minim 3500 de utilizatori externi simultan care incarca sau descarca informatii in/din sistem in medie de 1000MB/s.

- Pe lângă codul sursa,  prestatorul va furniza setările/ scripturile de personalizare pentru aplicațiile dezvoltate inclusiv  setările/ scripturile de testare și instalare pentru toate aplicațiile.

Prestatorul va permite și va facilita derularea de misiuni de audit (realizate de experți APIA sau auditori independenți) prin care APIA să se asigure că Prestatorul respectă, printre altele, cerinţele legale privind protecţia datelor, oferind totodată asigurări asupra:

- conştientizării părţilor implicate privind responsabilităţile ce le revin cu privire la securitatea informaţiei;

- menţinerii şi testării integrităţii şi confidenţialităţii resurselor organizaţiei;

- menţinerii disponibilităţii serviciilor în cazul unui dezastru.

Prestatorul se obligă că va face o prezentare a sistemului și va asigura transferul de cunoștințe tehnice la încheierea relației contractuale către un eventual alt furnizor.

Prestatorul va face dovada că are un contract de furnizare de servicii de securitate cibernetică cu un furnizor de servicii de securitate cibernetică pentru a asigura autoritatea contractantă că prestatorul nu are vulnerabilități legate de securitatea cibernetică, care să poată afecta înfrastructura beneficiarului, sau ca are in cadrul .

## Indicatori de performanță

    - Timpii maximi de rezolvare a solicitarilor de suport conform Caietului de sarcini sunt împărțiți pe patru priorități:

- Prioritatea 4 – 5 zile lucratoare

- Prioritatea 3 – 2 zile lucratoare

- Prioritatea 2 – 4 ore lucratoare

- Prioritatea 1 – 2 ore lucratoare

Pentru incidentele incadrate inițial prioritatea 4, se stabilește următorul indicator de performanță:

Indicator 1: Rezolvarea a cel puțin 30% din numărul de incidente incadrate la momentul raportării pentru prioritatea 4 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.

Pentru incidentele incadrate inițial prioritatea 3, se stabilește următorul indicator de performanță:

Indicator 2: Rezolvarea a cel puțin 25% din numărul de incidente încadrate  pentru prioritatea 3 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță de mai sus se aplică o penalizare de 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de suport.

    - Performanța bazelor de date

Oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante se raportează printr-un incident la centrul suport. In legătură cu acest aspect se stabilește următorul indicator de performanță:

Indicator 3: În cursul unei luni calendaristice se permite raportarea a cel mult 2 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.

Pentru nerespectarea indicatorului de performanță nr. 3 se aplică o penalizare de:

0,1% din valoarea lunară a serviciilor de administrare baze de date pentru 3-5 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.

0,5% din valoarea lunară a serviciilor de administrare baze de date pentru mai mult de 5 incidente legate de oprirea bazelor de date ca urmare a unui incident sau fără acordul Autorității contractante.

# Ipoteze și riscuri

Prestatorul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata prestării serviciilor solicitate, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.

Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului Caiet de Sarcini

## Ipoteze

La depunerea ofertelor, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele supoziţii privind derularea proiectului:

- La nivelul APIA există un sistem integrat de gestiune şi plată a cererilor de sprijin;

- APIA dispune de codurile sursă şi algoritmii utilizaţi în dezvoltarea sistemului informatic SI-APIA;

- APIA dispune de toate echipamentele necesare utilizării în producţie a sistemului informatic al APIA;

- La nivelul APIA există proceduri de lucru pentru implementarea tuturor functionalitatilor existente in sistemul informatic utilizat in prezent;

- In vederea evaluarii efortului necesar pentru realizarea serviciilor, APIA va pune la dispozitie in perioada de ofertare, la sediul central din Bucuresti, o statie de lucru care va asigura accesul in sistemul integrat existent si va contine codul sursa, modelul de date si documentatia de utilizare pentru sistemul informatic al APIA, pentru care APIA detine dreptul de proprietate. Orice potential Ofertant va avea acces la aceasta statie de lucru in timpul programului de lucru al APIA pe baza unei solicitari transmise  cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil și cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, pe bază de cerere scrisă şi angajament de confidenţialitate. APIA va confirma in scris data si ora planificata pentru sedinta de studiere a codului sursa.

- Potentialii ofertanti vor avea dreptul sa consulte codul sursa modelul de date si documentatia de utilizare numai dupa semnarea unui acord de confidentialitate. Aceștia nu au dreptul de a efectua copii sau a scoate in orice fel informatia in afara sediului beneficiarului,.

- In cadrul serviciilor de mentenanta corectiva doar codul sursa al functionalitatilor iesite din garantie va putea fi modificat. Orice modificare a codului functionalitatilor in garantie duce la pierderea garantiei.

## Riscuri

La elaborarea ofertelor tehnice, operatorii economici trebuie să ia în calcul următoarele riscuri, care pot interveni în derularea contractului:

a) Posibilitatea modificării procedurilor de lucru in perioada derularii activitatilor de analiza datorită unor cauze externe APIA, ca spre exemplu modificarea legislatiei comunitare sau nationale specifice;

b) Dificultăţi tehnice în ce priveste integrarea soft-ului cu baza de date;

c) Termene scurte de implementare impuse in vederea respectarii termenelor de business specifice APIA. In oferta tehnica ce va fi elaborata, Ofertantii vor descrie strategia de abordare a implementarii, astfel incat APIA sa-si poata atinge obiectivele specifice de busines;

d) Reticenţa utilizatorului faţă de implementarea noilor module software şi noilor proceduri asociate;

e) Riscul de a se constata abia în momentul trecerii în producţie că pentru obţinerea unor valori acceptabile pentru indicatorii de performanţă sunt necesare modificări de arhitectură/ de aplicatie care sunt imposibil de implementat intr-o faza avansata a proiectului.

Masuri  pentru gestionare a riscurilor

a) In cazul modificării procedurilor de lucru este necesar ca unele specificații deja aflate in stadiu avansat de analiza să trebuiască reanalizate. De asemenea poate fi necesar pe langă adaptarea funcționalităților existente, dezvoltarea unor module noi.

b) Datorită complexității functionalităților și a bazei de date este posibil ca să fie necesară alocarea de experti suplimentari pentru remediere, si cresterea timpului de lucru a acestora.

c) In unele perioade cand pot sa apara mai multe modificari legislative, este necesară suplimentarea echipei pentru a putea realiza modificările/adaptările/dezvoltările în functie de termenele pe fluxul de lucru APIA, impus de termenele solicitate prin regulamentele europene si legislatia natională.

d) Constientizarea utilizatorii finali.

e) Trebuie avut în vedere incă din faza de proiectare acest aspect, realizarea de teste de performanță anterioare punerii în producție. Alocarea de personal suplimentar pentru a analiza si imbunătăți indicatorii de performanță.

# Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Pentru a putea avea o vedere de ansamblu asupra modului în care ofertanții vor asigura managementul proiectului, solicită prezentarea detaliată în cadrul ofertei tehnice a metodologiei sau practicilor care demonstrează modul în care ofertantul va desfășura activitățile de management de proiect.

Metodologia de management și implementare a proiectului trebuie să conțina cel putin etapele din care beneficiarul să înțeleagă modul în care vor fi manageriate resursele umane, timpul necesar pentru asigurarea mentenantei bazelor de date, a serverelor de aplicatie, și celelalte procese descrise la punctul 3.4.

# Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate

În vederea soluționării eficiente a sesizărilor transmise de utilizatorii sistemului, specialiștii prestatorului și beneficiarului trebuie să comunice efectiv și eficient pentru înțelegerea corectă și rapidă a sesizărilor, a problemelor cu care se confruntă utilizatorii și a cauzelor posibile. Modul de lucru este descris la capitolul 3.4.

# Locul și durata desfășurării activităților

## Locul desfășurării activităților

Locul de desfășurare al activităților este la sediul Achizitorului și/sau la sediul Prestatorului, asa cum este menționat în capitolul 3.4 din prezentul caiet de sarcini.

Pentru desfășurarea de către Prestator a activităților ce decurg din prezentul Caiet de Sarcini, Autoritatea Contractantă va asigura acces „de la distanță” la sistem, în conformitate cu politica sa de securitate. Costurile cu echipamentele de conectare de la distanță sunt în sarcina ofertantului. Prestatorul trebuie să asigure dovezi relevante că sunt asigurate conditiile de securittate IT la sediul acestuia sau pe echipamentele personalului care va avea acces de la distanță.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezența experților Prestatorului la sediul ei, atunci când consideră că este necesar, în general pentru activitățile de servicii de dezvoltare, dar nu se va rezuma la aceasta.

In perioada în care vor fi în derulare contracte subsecvente pentru servicii de dezvoltare, se vor organiza ședințe de management de proiect la cererea achizitorului pe perioada de desfășurare a contractului până la finalizarea implementării serviciilor contractate, sedinte ce pot avea loc fizic la sediul beneficiarului sau prin sistem video de la distanță.

## Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va încheia un Acord Cadru pentru o perioadă de 48 de luni de la semnarea Acordului Cadru, în urma organizării procedurii de achiziție - licitație deschisă.

Pe perioada Acordului Cadru, în funcție de necesitățile identificate de beneficiar și de modificările legislative ce vor trebui puse în aplicare, , vor fi încheiate contracte subsecvente de prestări servicii, în limita bugetului disponibil.

# Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

Descrierea responsabilitatilor expertilor

Echipa Prestatorului va fi formată din numărul minim de experți cheie solicitați oferind astfel expertiza și resursele necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime. O persoană poate fi nominalizată pe cel mult un rol.

Dacă pe parcursul implementării, Prestatorul sau Autoritatea Contractantă constată necesitatea de suplimentare a resurselor umane pentru realizarea în bune condiții a activităților asumate, Prestatorul va pune la dispoziție experți suplimentari care să corespundă cerințelor minimale aferente respectivului profil față de cei incluși în oferta inițială. Orice resursă suplimentară alocată va fi inclusă în prețul ofertat prin oferta financiară, prețul contractului subsecvent respectiv fiind ferm și neputând fi ajustat pe întreaga durată de derulare a acestuia.

În situația în care este necesară înlocuirea unui expert cheie al Prestatorului pe perioada de implementare a contractului de servicii, acesta are obligativitatea notificării acestei înlocuiri Autorității Contractante, cu minim 3 zile înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi in mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Prestatorul are obligația de a se asigura ca expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Autoritatea Contractantă pentru expertul înlocuit, (precum si toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistenta unui conflict de interese.

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute in documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

Echipa Prestatorului va fi formată din cel puțin următorii experți:

| nr.crt | tip expert solicitat | numar de experti (estimati) |
| --- | --- | --- |
|  | Servicii dezvoltare |  |
| 1 | Manager de proiect | 1 |
| 2 | Coordonator tehnic subsistem software | 5 |
| 3 | Arhitect software | 1 |
| 4 | Coordonator echipa analiza | 1 |
| 5 | Expert analist de business senior | 6 |
| 6 | Expert analist de business junior | 5 |
| 7 | Consultant implementare si suport tehnic | 8 |
| 8 | Expert dezvoltare software senior | 18 |
| 9 | Expert dezvoltare software junior | 10 |
| 10 | Expert programator și optimizare baze de date | 5 |
| 11 | Expert GIS/LPIS | 2 |
| 12 | Expert securitate informationala | 1 |
| 13 | Expert teste de penetrare | 1 |
| 14 | Expert testare senior | 4 |
| 15 | Expert testare junior | 3 |
| 16 | Coordonator instruire | 1 |
| 17 | Expert instruire | 3 |
| 18 | Responsabil de calitate | 1 |
|  | Servicii de mentenanță |  |
| 19 | Expert administrare baze de date | 2 |
| 20 | Expert administrare aplicatii | 2 |
| 21 | Expert administrare sisteme de operare tip server | 1 |
|  | Servicii call center |  |
| 22 | Expert coordonare call center | 1 |
| 23 | Expert call center | 8 |

Experții mai sus nominalizați se împart în:

| experți cheie |  |
| --- | --- |
| tip expert solicitat | numar de experti (estimati) |
| Manager de proiect | 1 |
| Coordonator echipa analiza | 1 |
| Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control) | 1 |
| Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) | 1 |

experți non-cheie

| nr.crt | denumire | nr. experți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coordonator tehnic subsistem software * | 3 |
| 2 | Arhitect software | 1 |
| 3 | Expert analist de business senior | 6 |
| 4 | Expert analist de business junior | 5 |
| 5 | Consultant implementare si suport tehnic | 8 |
| 6 | Expert dezvoltare software senior | 18 |
| 7 | Expert dezvoltare software junior | 10 |
| 8 | Expert programator și optimizare baze de date | 5 |
| 9 | Expert GIS/LPIS | 2 |
| 10 | Expert securitate informationala | 1 |
| 11 | Expert teste de penetrare | 1 |
| 12 | Expert testare senior | 4 |
| 13 | Expert testare junior | 3 |
| 14 | Coordonator instruire | 1 |
| 15 | Expert instruire | 3 |
| 16 | Responsabil de calitate | 1 |
| 17 | Expert administrare baze de date | 2 |
| 18 | Expert administrare aplicatii | 2 |
| 19 | Expert administrare sisteme de operare tip server | 1 |
| 20 | Expert coordonare call center | 1 |
| 21 | Expert call center | 8 |

*- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala, Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila, Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei  inclusiv RCL si Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole

Experții sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor vehiculate pe parcursul implementării proiectului.

Ofertantul va asigura personal de specialitate ce va realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

# Profilul experților principali (experți cheie):

Manager de proiect – 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome pentru curs de specializare postuniversitar/certificari în domeniu recunoscuta la nivel national/international ;

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.

Coordonator tehnic subsistem software -2 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

- Competențe de nivel profesional in domeniul IT (baze de date sau aplicatii software), dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

- Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei certificare în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Coordonator echipa analiza - 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

- Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

- Competențe de nivel profesional privind analiza de business în contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international

# Profilul experților secundari (experți non-cheie)

Coordonator tehnic subsistem software -3 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

Experiență specifică dovedită prin participarea în cadrul a cel puțin un proiect sau a unui contract de implementare/ extindere a unui sistem informatic în care a desfășurat activități similare poziției pentru care a fost propus, sau

- Competențe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei certificare în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Arhitect software - 1  persoana

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

- Competențe de nivel profesional în domeniul arhitecturilor de tip Enterprise, dovedite prin prezentarea unei diplome pentru curs de specializare postuniversitar/certificari în domeniu.

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.

Expert analist de business senior - 6 persoane

Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe privind analiza de business dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert analist de business junior - 5 persoane

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Consultant implementare si suport tehnic – 8 persoane

Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional in domeniu implementarii de solutii software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert dezvoltare software senior– 18 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional privind dezvoltarea de software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent.

Expert dezvoltare software junior – 10 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe privind dezvoltarea de software dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent

Expert programator si optimizare baze de date - 5 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional în domeniul tehnologiilor de dezvoltare de baze de date dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus, care a inclus dezvoltare de aplicații folosind limbaj de programare JAVA sau echivalent

Expert GIS/LPIS – 2 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe privind conceptele geodatabase si crearea/gestionarea datelor geospatiale dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert securitate informațională - 1 persoană

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

- Competențe de nivel profesional privind gestionarea si evaluarea sistemelor de management al securitatii informatice si informationale, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

Expert teste de penetrare – 1 persoană

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

sau

- Competențe de nivel profesional privind efectuarea testelor de penetrare asupra sistemelor informatice complexe si identificarii riscurilor de securitate informatica, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert testare senior – 4 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

sau

- Competențe de nivel profesional privind testarea sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert testare junior – 3 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Sau

- Competențe de nivel profesional privind testarea sistemelor informatice dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Coordonator instruire – 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Competente privind instruire/formarea de personal, dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert instruire – 3 persoane

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Competente privind instruirea/formarea de personal, dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Responsabil de calitate – 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus

sau

- Competențe in domeniul Sistemelor de Management al Calitatii dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

Expert administrare baze de date - 2 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional în administrarea bazelor de date dovedite prin prezentarea unei  certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert administrare aplicatii - 2 persoane

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional în domeniul administrarii si configurarii sistemelor IT, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert administrare sisteme de operare tip server – minim 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional în administrarea sistemelor de operare dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international ;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Expert coordonare call center – 1 persoana

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

De asemenea, trebuie să îndeplinească una din cerintele următoare:

- Competențe de nivel profesional privind managementul sistemelor IT, dovedite prin prezentarea unei certificari în domeniu recunoscute la nivel national sau international in domeniul Managementului Serviciilor IT;

sau

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect sau a unui contract de implementare/extindere a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati similare pozitiei pentru care a fost propus.

Expert call center – 8 persoane

- Studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalent;

- Experienta specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract in care a desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care a fost propus.

Pentru fiecare dintre categoriile de experti cheie și non cheie solicitati, se vor prezenta documente justificative relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintelor. Suplimentar fata de cerintele prezentate mai sus, pentru expertii care se regasesc in Capitolul ”Criterii de atribuire” din fisa de date aferenta acestei proceduri, respectiv: Manager de proiect, Coordonator tehnic subsistem software IACS, Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), Coordonator echipa analiza, se vor prezenta documente suplimentare care sa probeze cerintele de experienta similara solicitate in Fisa de date a achizitei.

În cazul în care certificatele/diplomele/documentele care confirmă experiența profesională indicată sunt emise în altă limbă decât româna, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai Prestatorului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de către titular, se va semna și se va prezenta Declarația de disponibilitate

Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica, pentru fiecare expert/specialist solicitat, numele expertilor pe care ii propune pentru fiecare pozitie, declaratia de disponibilitate, CV si documente justificative relevante in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime si obligatorii: Copiile confirmate pentru conformitate cu originalul dupa documente relevante, care sa demonstreze studiile si experienta specifica relevanta invocata in CV-ul prezentat in cadrul ofertei. Astfel, vor putea fi prezentate copiile certificarilor, diplomelor, recomandarilor emise de beneficiarul contractului/proiectului, sau alte documente edificatoare, semnate sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta/ beneficiarul privat, sau alte documente edificatoare, din care sa reiasa activitatile desfasurate si care sa evidentieze experienta profesionala specifica similara, astfel cum a fost aceasta definita anterior.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente/informatii care sa clarifice experienta similara invocata, dar si dreptul de a verifica exactitatea informatiilor si a dovezilor furnizate de ofertanti.

Pentru expertii ce nu sunt vorbitori de limba romana, ofertantul declarat castigator, va pune la dispozitie interpreti/traducatori autorizati in vederea comunicarii cu personalul autoritatii contractante/ beneficiarului/operatorului economic si in vederea realizarii livrabilelor ce trebuie predate autoritatii in limba romana. Toate cheltuielile legate de interpreti/traducatori cad in seama ofertantului declarat castigator.

Notă:

Pentru experții non cheie nu se solicită documente  justificative care dovedesc experiența lor în propunerea Tehnică, aceste documente se prezintă la momentul în care vor interveni în implementarea viitorului contract.

Din CV-uri trebuie să reiasă:

- Numele expertului propus, poziția pentru care este propus, studiile absolvite finalizate cu diplomă de licență sau echivalent (facultatea, specializarea, numărul diplomei de licență), precum și calificările profesionale în domeniul relevant poziției propuse – numărul de proiecte în care a acumulat experiența solicitată

- Denumirea, Beneficiarul şi Perioada de realizare a contractului/proiectului în care a acumulat experienţa solicitată, funcția deținuta în cadrul proiectului respectiv relevantă poziției propuse, precum și obiectivele și caracteristicile proiectului respectiv

- Locul actual de muncă.

# Responsabilități experți în cadrul proiectului

# Manager de proiect

Responsabilitati:

- Managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii;

- Managementul Serviciilor IT (Managementul nivelului serviciilor, Managementul disponibilitatii, Managementul capacitatii, Managementul capacitatii, Managementul incidentelor, etc)

- Punct principal de contact in relaţia cu beneficiarul;

- Alocarea resurselor proiectului;

- Rezolvarea diferitelor probleme în scopul evitării situaţiilor de criză;

- Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;

- Managementul proiectului în ansamblul său care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului;

- Managementul tuturor activităţilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat;

- Alocarea resurselor proiectului;

- Urmărirea realizării alocărilor în proiect si respectării tuturor termenelor limită;

- Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;

- Livrarea produselor si serviciilor conform graficului stabilit;

- Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului.

# Coordonator tehnic subsistem software

Cei 5 experti Coordonator tehnic subsistem software vor fi alocati individual pentru fiecare dintre subsistemele majore al SI-APIA, dupa cum urmeaza:

- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul IACS (Sistemul Integrat de Administrare si Control)

- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)

- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Masuri de dezvoltare rurala

- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul de Gestiune Financiar-Contabila

- Coordonator tehnic subsistem software- Subsistemul Scheme privind Reglementarea Pietei  inclusiv RCL si Subsistemul Scheme privind Directia Comert Exterior si Promovarea Produselor Agricole

Responsabilitati în funcție de subsistemul pentru care coordonatorul este propus respectiv tehnologii le specifice subsistemului:

- Organizarea echipelor tehnice pentru dezvoltarea, actualizarea si extinderea sistemului;

- Coordonarea echipei tehnice pentru componenta respectiva si participarea in luarea deciziilor tehnice;

- Monitorizarea activitatilor de dezvoltare, alocarea de resurselor tehnice;

- Definirea detaliilor solutiei propuse de arhitectul software pentru subsistemul respectiv

- Activitati de asistenta tehnica si/sau suport tehnic;

- Coordonarea actualizarii documentatiei pentru subsistemul respectiv ;

- Asigurarea calitatii codului dezvoltat;

- Coordonarea activitatilor de testare a performantei si disponibilitatii solutiei hardware;

- Verificarea si aprobarea rapoartele de analiza si documentele de specificatii functionale si tehnice;

- Identificarea riscurilor si a masurilor care trebuie luate pentru evitare/diminuarea impactului in caz de materializare;

- Identificarea problemelor tehnice si a modalitatii de rezolvare a acestora;

- Coordonare si management a fazelor de analiza, proiectare, migrare date, dezvoltare software, testare;

- Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipelor pentru dezvoltarea, actualizarea si extinderea subsistemului;

- Identificarea riscurilor si problemelor tehnice;

- Managementul tuturor activităţilor necesare realizarii unui subsistem software: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului;

- Planificarea activitatilor de testare;

- Coordonarea activitatilor de testare componente si testare functionala;

- Verificarea documentelor intocmite de catre echipa implicată în activitățile legate de subsistemul respectiv.;

- Urmărirea realizării alocărilor în proiect si respectării tuturor termenelor limită;

- Propunerea de soluţii în vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului;

- Livrarea produselor si serviciilor corespunzatoare unui subsistem conform graficului stabilit.

Notă :

Fiecare coordonator propus are responsabilitățile de mai sus pentru subsistemul pentru care este nominalizat, subsitemele fiind diferentiate in general de tehnologiile utilizate si specificul fiecarui subsistem.

# Arhitect software

Responsabilitati:

- Definirea, impreuna cu coordonatorul tehnic subsistem software, a solutiei detaliate pentru subsistemul respectiv;

- Definirea arhitecturii subsistemului;

- Definirea arhitecturii de integrare a componentelor sistemului;

- Identificarea riscurilor si problemelor tehnice si a solutiilor de rezolvare.

# Coordonator echipa analiza

Responsabilitati:

- Coordonarea activitatilor de analiza;

- Analiza de business si functionala;

- Participarea in stabilirea solutiei tehnice;

- Asigurarea ca activitatea de analiza se desfasoara conform unei metodologii recunoscute de analiza de business;

- Revizuirea documentelor de analiza si specificatii functionale;

- Elaborarea metodologiei pentru documentarea si simularea proceselor de lucru;

- Suport in activitatile de testare functionala.

# Expert analist de business senior

Responsabilitati pentru cei 6 experți:

- Analiza cerintelor privind actualizarea sistemului informatic existent;

- Identificarea cerintelor de actualizare a proceselor de lucru existente si a fluxurilor noi;

- Propunerea de solutii pentru transpunerea proceselor de lucru in aplicatii software;

- Analiza procedurilor APIA;

- Realizarea documentelor de analiza si specificatii si a scenariilor de test;

- Prestarea de servicii de implementare, asistenta si suport tehnic;

- Instruire utilizatori cheie;

- Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;

- Activitati de perfectionare/imbunatatire a manualelor de utilizare pentru acoperirea integrala a functionalitatilor de business.

# Expert analist de business junior

Responsabilitati pentru cei 5 experți:

- Realizarea documentelor de analiza si specificatii si a scenariilor de test;

- Prestarea de servicii de implementare, asistenta si suport tehnic;

- Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;

- Activitati de perfectionare/imbunatatire a curriculei de instruire si a manualelor de utilizare pentru a acoperi integral functionalitatile de business.

# Consultant implementare si suport tehnic

Responsabilitati pentru cei 8 experți:

- Asistenta tehnica si suport de nivel 3 in vederea rezolvarii incidentelor raportate de utilizatorii finali;

- Instalare module software;

- Activitati de instalare, configurare si parametrizare a sistemului;

- Suport in testarea functionala realizata de utilizatorii cheie;

- Preluarea incidentelor de functionare pentru aplicatiile software, conform cu procedura de lucru de suport;

- Testare interna module si subsisteme;

- Testarea functionala a dezvoltarilor din cadrul sistemului informatic;

- Testarea de integrarilor cu alte sisteme;

- Monitorizare raspuns aplicatie;

- Activitati de suport tehnic si asistenta (la cerere) la nivelul utilizatorilor finali;

- Suport in activitatile de implementare/actualizare documentatie de utilizare.

# Expert dezvoltare software senior

Responsabilitati pentru cei 18 experți:

- Dezvoltare aplicatii software, extindere si actualizare functionalitati in cadrul sistemului existent, pe baza documentelor de analiza, specificatii functionale, specificatii tehnice, arhitectura sistem;

- Testare unitara (interna);

- Suport in activitatile de implementare;

- Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;

- Rezolvare disfunctionalitati (bug-uri);

- Asigurare suport tehnic de nivel 3 si 4 in perioada de garantie;

- Dezvoltare rapoarte identificate in cadrul actualizarii/extinderii sistemului;

- Asigura suport pentru realizarea de rapoarte pre-definite si ad-hoc atat la cerere cat si prin programare, prin utilizarea instrumentelor standard de raportare.

# Expert dezvoltare software junior

Responsabilitati pentru cei 10 experți:

- Dezvoltare aplicatii software pe baza documentelor de analiza, specificatii functionale, specificatii tehnice, arhitectura sistem;

- Testare unitara (interna);

- Suport in activitatile de implementare;

- Suport acordat utilizatorilor cheie pentru testarea functionala;

- Rezolvare disfunctionalitati (bug-uri);

- Asigura suport pentru realizarea de rapoarte pre-definite si ad-hoc atat la cerere cat si prin programare, prin utilizarea instrumentelor standard de raportare.

# Expert programator si optimizare baze de date

Responsabilitati pentru cei 5 experți:

- Activitati de programare in limbaj PL/SQL;

  - Proceduri stocate;

  - Triggere;

  - Functii;

- Proceduri automate periodice (job-uri) implementate la nivelul bazei de date;

- Instalare sistem de baze de date;

- Configurare sistem de baze de date;

- Parametrizarea bazei de date;

- Testare baza de date.

# Expert GIS/LPIS

Responsabilitati pentru cei 2 experți:

- Managementul bazei de date GIS/LPIS;

- Analiza spatiala asupra datelor din baza de date LPIS;

- Controlul calitatii bazei de date geospatiale;

- Instruire utilizatori cheie pe solutia GIS;

- Gestionare si administrare straturi GIS;

- Activitati de analiza si proiectare si managementul bazelor de date GIS si LPIS;

- Instalare si configurare aplicatii GIS;

- Verificare si corelare date spatiale din sistem;

- Realizare documentatie de utilizare solutie GIS si LPIS.

# Expert securitate informațională

Responsabilitati:

- Participa la detalierea specificatiilor de securitate

- Suport de specialitate in activitatile de analiza, dezvoltare, testare, implementare

- Consultanta si suport securitate informationala;

- Asigura conformitatea cu legislatia nationala si europeana privind securitatea informationala;

- Evaluarea de risc a sistemului informatic;

- Verificarea conformitatii sistemului implementat cu cerintele si arhitectura de securitate.

# Expert teste de penetrare

Responsabilitati:

- Definirea scenariilor si a metodologiei utilizata pentru testele de penetrare;

- Definirea ariei de acoperire a testelor si a excluziunilor

- Realizare teste de penetrare;

- Interpretarea rezultatelor in urma procesului de testare de securitate;

- Realizarea rapoartelor de testare a securitatii sistemelor.

# Expert testare senior

Responsabilitati pentru cei 4 experți:

- Implementarea planurilor, scenariilor si cazurilor de test;

- Testarea functionalitatilor sistemelor conform unei metodologii de testare recunoscuta;

- Activitati de testare componente si testare functionala;

- Intocmirea si livrarea rapoartelor de testare si implementare.

# Expert testare junior

Responsabilitati pentru cei 3 experți:

- Implementarea planurilor, scenariilor si cazurilor de test;

- Activitati de testare componente si testare functionala.

- Documentarea rezultatelor testarii

# Coordonator instruire

Responsabilitati:

- Analiza necesarului de instruire si planificarea activitatilor si a programului de instruire;

- Coordonarea activitatilor de instruire;

- Stabilirea obiectivelor de instruire;

- Actualizarea documentatiei si a materialelor de curs, prezentari (documente de tip pdf, ppt, etc.);

- Activitati de instruire utilizatori si evaluare a cursurilor, a rezultatelor si a performantelor instructorilor.

# Expert instruire

Responsabilitati pentru cei 3 experți:

- Derulare activitati de instruire utilizatori;

- Pregatirea chestionarelor de evaluare a cursurilor;

- Pregatirea formularelor de participare la curs;

- Pregatirea materialelor de curs si a testelor;

- Activitati de instruire utilizatori si evaluare a cursurilorevaluarea rezultatelor si a performantelor instructorilor;

- Pregatirea raportului de curs.

# Responsabil de calitate

Responsabilitati:

- Coordoneaza echipa de testare, activitatile de testare componente/module software, impreuna cu responsabilul de subsistem;

- Coordonarea activitatilor de testare functionala;

- Intocmirea planurilor de calitate;

- Intocmirea rapoartelor de audit privind conformitatea solutiei;

- Supravegherea indeplinirii planurilor de calitate;

- Verificarea calitatii livrabilelor din proiect;

- Intretine un registru de calitate la nivelul proiectului, care va cuprinde sesiunile de testare; si acceptanta, observatii in urma testarii, strategia de remediere;

- Monitorizeaza in permanenta respectarea tuturor procedurilor la nivelul proiectului;

- Urmareste implementarea actiunilor de remediere stabilite.

# Expert administrare baze de date

Responsabilitati pentru cei 2 experți:

- Activitati de optimizare a performantei la nivelul bazei de date, indexare, tunning, parametrizare, identificare si optimizare interogari SQL costisitoare, propunere si dezvoltare solutii optimizare baze de date;

- Monitorizarea indicatorilor de performanta si capacitate a bazelor de date: ritmul de crestere a BD, timpii de raspuns la solicitari tipice ale utilizatorilor, performanta indecsilor folositi, integritatea si coerenta datelor;

- Realizare teste de performanta;

- Analiza logurilor/ indicatorilor de performanta;

- Ofera sprijin in propunerile tehnice

- Parametrizeaza baza de date si sistemele de securitate ale acesteiaExecuta instalari, upgrade-uri si modificari de arhitectura

- Monitorizarea sistemului si reparametrizare;

- Realizarea si implementarea procedurilor si strategiei de backup si recovery.

- Raspuns la incidente si escaladarea la producatorul SGBD

- Proiecteaza, implementeaza, remediaza si urmareste functiile de replicare si stocare a datelor din baza de date.

# Expert administrare aplicatii

Responsabilitati pentru cei 2 experți:

- Analiza log-urilor din sistem si identificarea potentialelor riscuri/probleme in cadrul acestuia;

- Instalarea si configurarea noilor componente de hardware si software;

- Adaugarea, stergerea sau actualizarea informatiilor privind conturile utilizatorilor;

- Documentarea configuratiei si capacitatii sistemului, manual troubleshooting si raportarea problemelor;

- Monitorizarea serverelor, update-uri de securitate, patchuri, realizare politica de backup si disaster recovery;

- Administrarea conturilor utilizatorilor.

# Expert administrare sisteme de operare tip server

Responsabilitati:

- Activitati de optimizare a performantei la nivelul sistemului de operare, tunning, parametrizare, propunere si dezvoltare solutii optimizare sisteme de operare;

- Monitorizarea indicatorilor de performanta;

- Realizare teste de performanta;

- Analiza logurilor/ indicatorilor de performanta;

- Ofera sprijin in propunerile tehnice

- Parametrizeaza sistemelor de operare. Executa instalari, upgrade-uri si modificari de arhitectura

- Raspuns la incidente;

# Expert coordonare call center

Responsabilitati pentru 1 persoana:

- Gestiunea incidentelor si solicitarilor de nivel 1;

- Coordonarea si managementul expertilor call center;

- Urmarirea rezolvarii incidentelor;

- Urmarire si raportare SLA;

- Coordonarea transferului de informatii intre nivelul 1 de suport si nivelele 2, 3 si 4;

- Furnizarea periodica si la cerere a rapoartelor de stare catre APIA referitor la solicitarile primite.

# Expert call center

Responsabilitati pentru cei 8 experți:

- Preluarea cererilor de asistenta pt toti utilizatorii de la nivel national;

- Preluarea apelurilor sub forma telefonica si fax;

- Escaladarea incidentelor spre rezolvare catre structura tehnica de suport 2, 3, 4;

- Mentinerea la zi a inregistrarilor referitoare la stadiul rezolvarilor tuturor sesizarilor.

# Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Prestatorul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Prestator are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul contractelor subsecvente, Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.

Prestatorul și subcontractanții propuși vor prezenta ca anexă la propunerea tehnică câte o declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de munca si privind respectarea legislației de securitate si sănătate in munca.

Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Bld. Libertății nr. 12, Sector 5, București, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii si Justiției Sociale str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.

Ofertantul și, dacă este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta anexat propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care se va certifica ca serviciile ce vor fi prestate nu încalcă dreptul de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate, patente, licențe, desene, modele, etc.) aparținând unui terț.

Ofertanții si, daca este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite in baza acordului-cadru, vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  În cadrul acestei declarații, ofertantul sau persoana imputernicită își asumă că toți experții care au depus CV în cadrul ofertei, au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

La momentul semnării acordului-cadru, Prestatorul și experții cheie vor semna fiecare un acord de confidențialitate asupra datelor cu care vor intra în contact pe perioada derulării acordului-cadru și va respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;

- Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție, dacă este cazul;

- Comunicările între Contractant și terți susținători cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului, dacă este cazul;

- Poziția terțului susținător în legătura cu informațiile comunicate, după caz.

Coordonarea implică:

- Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract;

- Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz;

- Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și împreună;

- Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.

Monitorizarea implică:

- Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului:

  - Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți

  - Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică

  - Toate elementele din Propunerea Tehnică și ale Caietului de Sarcini care:

      - constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică

- Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.

# Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

În vederea gestionării relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă,va fi desemnat un responsabil de contract pentru fiecare parte.

Atât beneficiarul, cât și prestatorul vor lua măsurile necesare pentru gestionarea relației contractuale și vor desemna persoane responsabile de contract. Pentru monitorizarea activității prestatorului, responsabilul tehnic de contract desemnat de către beneficiar sau o altă persoană desemnată va verifica, pe baza graficului de execuție, chiar și la sediul acestuia, toate etapele contractului, prin întocmirea unor rapoarte de conformitate privind etapele verificate. Derularea relației contractuale se va face pe bază de:

- Transfer de date de la beneficiar către prestator și de la prestator către beneficiar;

- Întâlniri între reprezentanții beneficiarului și prestatorului;

- Comunicări în scris / e-mail.

# Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator

# Livrabile pentru servicii Servicii de suport pentru exploatarea sistemului informatic

Livrabilele pentru serviciile de support pentru exploatarea sistemului informatic sunt descrise la capitolul 3.4.2.10

# Livrabile aferente serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale

Livrabilele aferente serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale, respectiv schimbarilor organizationale sunt descrise la capitolul 3.4.3.1.

# Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Serviciile prestate sunt considerate acceptate și pot fi plătite doar dacă pentru acestea, entitatea achizitoare a emis un proces verbal de recepție cantitativă și unul de recepție calitativă pentru fiecare din livrabilele mai sus menționate. Procesul verbal de recepție cantitativă și procesul verbal de recepție calitativă va fi emis de o comisie responsabilă cu recepția cantitativă și calitativă numită prin decizia directorului general al entității achizitoare, pe aria de responsabilitate în funcție de livrabilele aferente în termen de maxim:

  - 15 zile lucrătoare pentru serviciile de  dezvoltare

  - 15 zile lucrătoare pentru celelalte servicii solicitate

Termenul se calculează de la data primirii documentelor prevăzute, în funcție de tipul de livrabil, și este aplicabil doar dacă documentele livrate sunt complete și nu necesită clarificări suplimentare. In cazul în care nu sunt complete timpul de realizare a recepției se extinde cu 5 zile după livrarea clarificărilor finale.

Procesul verbal de recepție cantitativă și procesul verbal de recepție calitativă va trebui semnat și de cel puțin un reprezentant al prestatorului, desemnat pentru această activitate.

Procesul verbal de recepție cantitativă, procesul verbal de recepție calitativă, respectiv procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă de instalare pe mediul de producție pentru serviciile de dezvoltare emise de comisia de recepție, se vor întocmi pe baza documentelor justificative furnizate de prestator, a rapoartelor de testare internă după caz, si alte elemente specifice menționate în cerințele din caietul de sarcini.

Deasemenea, dacă va fi cazul, vor fi furnizate și alte documente considerate necesare în procesul de dezvoltare functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, respectiv serviciile de support pentru exploatarea  și administrarea sistemului  informatic.

Comisia responsabilă cu recepția cantitativă și calitativă se pronunță pe baza documentelor primite, dar poate solicita responsabilului de contract din partea Autorității Contractante și alte documente, din care să rezulte modul și gradul de îndeplinire a prevederilor contractului.

Factura se va admite la plată numai după furnizarea proceselor verbale mai sus menționate în funcție de specificul fiecărui livrabil.

Forma și structura acestor liste și rapoarte va fi stabilită și adoptată de reprezentanții celor două părți, imediat după semnarea contractului, în perioada de tranziție

# Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

- toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

- toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite;

- rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor din prezentul Caiet de sarcini.

# Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului

În vederea monitorizării realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, responsabilul de contract din partea APIA va convoca de cel puțin două ori pe lună, sau ori de câte ori este necesar, întâlniri/ședințe de lucru cu coordonatorul echipei de proiect din partea Prestatorului. Aceste întâlniri/ședințe de lucru pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea prestatorului de a da curs acestor invitații în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare. Aceste ședințe pot avea loc și în sistem de videoconferință dacă autoritatea contractată solicită.

# Evaluarea performanței Contractantului

Modalitatea de măsurare a succesului este reprezentată de următorul factor:

- Nivelul de nefunctionare (downtime) a sistemului (numărul/durata întreruperilor în funcționare);

Indicator 1.

Incadrarea în timpul maxim de ”downtime” de 5 ore pe lună

In cazul în care, serverele de baza de date și aplicații nu funcționează din vina exclusivă a prestatorului mai mult de 5 ore pe luna din intervalul orar 8-17, se vor aplica penalități de 1% din sumele datorate lunar pentru serviciul de mentenanță.

Indicator 2: Rezolvarea a cel puțin 20% din numărul de incidente încadrate la momentul raportării pentru prioritatea 4 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.

Indicator 3: Rezolvarea a cel puțin 20% din numărul de incidente încadrate  pentru prioritatea 3 în cel mult jumătate din numărul maxim de zile lucrătoare ofertat.

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță de mai sus se aplică o penalizare de 0,1% din valoarea lunară a serviciilor de suport.

La finalizarea contractelor subsecvente, Achizitorul va emite document constatator în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de achiziții publice.

# Efectuarea plăților în cadrul Contractului

Plata serviciile de support pentru exploatarea sistemului informatic, se va face lunar, de regulă în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă respectiv procesului verbal de recepție calitativă, în baza facturii emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta, și a documentelor menționate la punctele. 3.4.1 și 3.4.2, în limita bugetului disponibil.

Plata serviciilor pentru dezvoltarea de functionalitati/module noi si actualizarea sistemului informatic existent SI-APIA, in acord cu modificarile regulamentelor europene si nationale se face de regulă în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru fiecare cerință de dezvoltare, în baza facturii emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta, și a documentelor menționate la punctul 3.4.3, în limita bugetului disponibil.

# 11.	Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului

Nu este cazul

# 12.	Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Nu este cazul

# 13.	Informații suplimentare/administrative

Nu este cazul

# 14.	Anexe

# Anexa 1 – Garanțiile sistemelor informatice

Acord cadru 3

| Nr. Crt. | Contract | Cod CR | Denumire CR | Receptie si instalare pe productie | Data de Expirare Garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APIA-CS2 | CR03-01_P1 | Adaptari ale modulelor aferente pachetului 8 - DC, AC si OSC | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 2 | APIA-CS2 | CR03-01_P2 | Adaptari ale modulelor aferente pachetului 8-urmarire angajamente si recuperare sume necuvenite (Partea 2) | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 3 | APIA-CS2 | CR03-02 | Adaptarea modulelor aferente pentru ANTZ | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 4 | APIA-CS2 | CR03-04 | Actualizare modul sprijin cuplat zootehnie | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 5 | APIA-CS2 | CR03-05_P1 | Implementare functionalitati control pe teren vegetal online | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 6 | APIA-CS2 | CR03-07 | Actualizare Modul Utilizatori | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 7 | APIA-CS2 | CR03-08 | Adaptarea aplicației LPIS-GIS pentru încărcare, editare si gestionare fotografii cu referința | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 8 | APIA-CS2 | CR03-13 | Implementare functionalitati Actualizare modul Autorizare licente | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 9 | APIA-CS2 | CR03-14_P1 | Actualizare modul Control Administrativ pentru schemele de Sprijin Cuplat din sector vegetal | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 10 | APIA-CS2 | CR03-14_P2 | Actualizare modul control administrativ pentru declaratia ZIE | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 11 | APIA-CS2 | CR03-19_P1 | Adaptare modul AGROMEDIU pentru plata avans (Partea 1) | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 12 | APIA-CS2 | CR03-19_P3 | Adaptare modul Agromediu pentru registratura si control administrativ (Partea 3) | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 13 | APIA-CS2 | CR03-20 | Actualizare functionalitati Aprobare plata si gestionare debite IACS | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 14 | APIA-CS2 | CR03-22 | Actualizare modul Registrul Fermierilor | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 15 | APIA-CS2 | CR03-23 | Actualizari XSD de export si import Teledetectie conform modificarilor din campania 2019 | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 16 | APIA-CS2 | CR03-24 | Actualizare functionalitati contabilizare, raportare si recuperare debite in Interfata cu sistemul Financiar-Contabil | 16-Dec-2019 | 16-Dec-2022 |
| 17 | APIA-CS3 | CR03-12 | Dezvoltarea modulului pentru reinstrumentarea dosarelor IACS | 28-Jan-2020 | 28-Jan-2023 |
| 18 | APIA-CS5 | CR03-03 | Actualizare si implementare functionalitati necesare modulului Captare date sector zootehnic Campania 2020 | 9-Apr-2020 | 9-Apr-2023 |
| 19 | APIA-CS5 | CR03-05_P3 | Implementare functionalitati control pe teren sector zootehnic | 24-Mar-2020 | 24-Mar-2023 |
| 20 | APIA-CS5 | CR03-05_P4 | Implementare functionalitati control pe teren SMR-ANSVA | 24-Feb-2020 | 24-Feb-2023 |
| 21 | APIA-CS5 | CR03-10 | Crearea portalului on-line pentru depunerea de catre operatorii economici a documentelor pentru calificare/ eligibilitate in vederea accesarii contingentelor tarifare | 27-Apr-2020 | 27-Apr-2023 |
| 22 | APIA-CS5 | CR03-14_P3 | Actualizarea modulului Control Administrativ in vederea stabilirii conditiilor de eligibilitate pentru terenul impadurit incepand cu campania 2019 | 24-Feb-2020 | 24-Feb-2023 |
| 23 | APIA-CS5 | CR03-15 | Crearea Sistemului Informatic Distribuire Produse in Scoli | 28-Sep-2020 | 28-Sep-2023 |
| 24 | APIA-CS5 | CR03-18_P1 | Actualizare sistem Autorizare plati SMP | 30-Apr-2020 | 30-Apr-2023 |
| 25 | APIA-CS5 | CR03-19_P2 | Adaptare modul AGROMEDIU pentru plata finala | 24-Feb-2020 | 23-Feb-2023 |
| 26 | APIA-CS5 | CR03-21 | Implementare functionalitati necesare actualizarii functionalitatilor modulului Aprobare plata si Registrul fermierilor | 17-Mar-2020 | 17-Mar-2023 |
| 27 | APIA-CS5 | CR03-28 | Implementare functionalitati de tip proxy pentru distribuirea accelerata a imaginilor geospatiale | 21-Apr-2020 | 21-Apr-2023 |
| 28 | APIA-CS5 | CR03-31 | Implementare functionalitati control administrativ specifice masurilor de dezvoltare rurala (M10, M11) | 25-Mar-2020 | 25-Mar-2023 |
| 29 | APIA-CS5 | CR03-32 | Implementare functionalitati de incarcare a imaginilor geospatiale stocate pe serverele locale | 24-Feb-2020 | 24-Feb-2023 |
| 30 | APIA-CS5 | CR03-35 | Actualizare cerinte specifice M11 din controlul pe teren | 6-Mar-2020 | 6-Mar-2023 |
| 31 | APIA-CS6 | CR03-05_P2 | Implementare functionalitati control pe teren vegetal offline | 22-May-2020 | 22-May-2023 |
| 32 | APIA-CS6 | CR03-17 | Implementare functionalitati Actualizare sistem RCL | 1-Jul-2020 | 1-Jul-2023 |
| 33 | APIA-CS6 | CR03-18_P2 | Actualizare/dezvoltare functionalitati integrare Aprobare plati – MR cu interfata cu sistemul financiar-contabil si dezvoltare Tabela X | 3-Jun-2020 | 3-Jun-2023 |
| 34 | APIA-CS6 | CR03-25 | Implementare proiect pilot de monitorizare suprafete | 12-Jun-2020 | 12-Jun-2023 |
| 35 | APIA-CS6 | CR03-26_P1 | Dezvoltare functionalitate de transfer documente autorizate si implementare flux cont invalid intre interfata cu sistemul financiar-contabil si modulele tehnice APIA: Ajutoare de stat, Renta viagera, M215/ M14 - Bunastarea animalelor | 18-Jun-2020 | 18-Jun-2023 |
| 36 | APIA-CS6 | CR03-27 | Actualizare modul roluri de acces (management, administrare si implicatii la nivelul functionalitatilor) incepand cu C2015 | 25-Jun-2020 | 25-Jun-2023 |
| 37 | APIA-CS6 | CR03-30 | Monitorizare Sistem Informatic Integrat APIA | 3-Jun-2020 | 3-Jun-2023 |
| 38 | APIA-CS6 | CR03-34 | Adaptare modul IMPORT ANSVSA | 8-Apr-2020 | 8-Apr-2023 |
| 39 | APIA-CS9 | CR03-29_P1 | Implementare functionalitati rambursare disciplina financiara | 20-Oct-2020 | 20-Oct-2023 |
| 40 | APIA-CS9 | CR03-29_P2 | Actualizare rapoarte sanctiuni multianuale pentru afisare recuperari SM din rambursare disciplina financiara | 20-Oct-2020 | 20-Oct-2023 |
| 41 | APIA-CS9 | CR03-37 | Actualizare modul calcul (zootehnie si vegetal) | 23-Sep-2020 | 23-Sep-2023 |
| 42 | APIA-CS9 | CR03-40_P1 | Verificarea dupa controlul pe teren a respectarii cerintelor specifice pentru M10, M11 si M13 in cazul modificarii si rotatiei pachetelor de agromediu | 23-Sep-2020 | 23-Sep-2023 |
| 43 | APIA-CS9 | CR03-40_P2 | Implementarea angajamentelor de agro-mediu si clima (Masura 10) si agricultura ecologica (Masura 11) din PNDR 2014-2020 incepand cu anul 2020 si verificarea in control administrativ inainte control pe teren a respectarii cerintelor specifice pentru M10, M11 si M13 in cazul modificarii si rotatiei pachetelor | 5-Nov-2020 | 5-Nov-2023 |
| 44 | APIA-CS9 | CR03-41_P2 | Implementare functionalitati de intoarcere din IFC a dosarelor neplatite partial / integral, incepand cu C2015 | 3-Dec-2020 | 3-Dec-2023 |
| 45 | APIA-CS9 | CR03-42 | Modificari cerere unica si control pe teren C2020 | 14-Sep-2020 | 14-Sep-2023 |
| 46 | APIA-CS9 | CR03-43 | Adaptare module Registratura, DC si AC sector zootehnic pentru C2020 | 24-Sep-2020 | 24-Sep-2023 |
| 47 | APIA-CS9 | CR03-44 | Actualizarea functionalitati teledetectie pentru campania 2020 | 15-Sep-2020 | 15-Sep-2023 |
| 48 | APIA-CS9 | CR03-46 | Implementare functionalitati raportari UE in interfata cu sistemul financiar-contabil pentru anul financiar 2019-2020 | 28-Oct-2020 | 28-Oct-2023 |
| 49 | APIA-CS9 | CR03-47 | Actualizare functionalitati/ rapoarte aferente fluxului de recuperare debite din interfata financiar-contabil | 14-Sep-2020 | 14-Sep-2023 |
| 50 | APIA-CS11 | CR03-48_P1 | Actualizare functionalitati Control Administrativ, OSC si Rapoarte | 7-Dec-2020 | 7-Dec-2023 |
| 51 | APIA-CS11 | CR03-48_P2 | Actualizare functionalitati ecoconditionalitate - import neconformitati ANSVSA Anexa 1 | 9-Dec-2020 | 9-Dec-2023 |
| 52 | APIA-CS11 | CR03-50 | Preluare date monitorizare in raportul de control | 11-Dec-2020 | 11-Dec-2023 |
| 53 | APIA-CS11 | CR03-51 | Gestionarea cererilor pentru plata ajutoarelor nationale si a masurilor de plata cu caracter temporar | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2023 |
| 54 | APIA-CS12 | CR03-53 | Implementare functionalitati Cerere sprijin M21 legume-fructe si cartofi | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2023 |
| 55 | APIA-CS13 | CR03-48_P3 | Implementare funcționalități ecocondiționalitate import Anexa 1 crotalii conforme și neconforme și Notificări târzii | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2023 |
| 56 | APIA-CS13 | CR03-33_P2 | Actualizarea cerințelor specifice evaluate în Controlul Administrativ pentru pachetele 9, 10 și 11 din Măsura 10 în vederea stabilirii nivelului de sancțiune Intenție (C2020) | 17-Dec-2020 | 17-Dec-2023 |
| 57 | APIA-CS15 | CR03-33_P1 | Actualizarea cerinţelor specifice evaluate în Controlul Administrativ pentru pachetele 9, 10, şi 11 din Măsura 10 în vederea stabilirii nivelului de sancțiune Intenție (C2020) | 10-Mar-2021 | 10-Mar-2024 |
| 58 | APIA-CS15 | CR03-36 | Implementare funcţionalităţi monitorizare adeverinţe înregistrare fermier | 10-Mar-2021 | 10-Mar-2024 |
| 59 | APIA-CS15 | CR03-38 | Implementare funcţionalităţi disciplină financiară pentru sancțiunile de ecoconditionalitate pe fluxul de Autorizare plată IACS şi IFC | 23-Mar-2021 | 23-Mar-2024 |
| 60 | APIA-CS15 | CR03-41_P1 | Implementare funcţionalităţi de întoarcere din IFC a dosarelor neplătite parţial / integral, începând cu C2015 | 31-Mar-2021 | 31-Mar-2024 |
| 61 | APIA-CS15 | CR03-52_P1 | Actualizarea sisteme DMP | 23-Mar-2021 | 23-Mar-2024 |
| 62 | APIA-CS16 | CR03-09 | Extindere aplicație LPIS Web cu funcționalități specifice măsurilor de Restructurare/Reconversie pentru plantațiile viticole | 16-Aug-2021 | 16-Aug-2024 |
| 63 | APIA-CS16 | CR03-11 | Geoportal RRPV | 18-Aug-2021 | 18-Aug-2024 |
| 64 | APIA-CS16 | CR03-16 | Crearea sistemului informatic privind măsura de reconversie / restructurare | 18-Aug-2021 | 18-Aug-2024 |
| 65 | APIA-CS16 | CR03-49 | Teste de penetrare | 10-Mar-2021 | 10-Mar-2024 |
| 66 | APIA-CS16 | CR03-57 | Dezvoltare/ extindere funcţionalităţi Raportări UE/ Recuperare debite/ Plăţi UE | 10-Mar-2021 | 10-Mar-2024 |
| 67 | APIA-CS16 | CR03-62 | Implementare funcţionalităţi integrare DMPCE-MR şi IFC pentru fluxurile de garanţii şi aprobare plăţi | 9-Aug-2021 | 9-Aug-2024 |
| 68 | APIA-CS16 | CR03-63 | Actualizare Integrare Sistem Autorizare DMP – IFC | 1-Jul-2021 | 1-Jul-2024 |
| 69 | APIA-CS18 | CR03-39 | Implementare funcţionalitate de atenţionare atingere plafon | 25-Oct-2021 | 25-Oct-2024 |
| 70 | APIA-CS18 | CR03-54 | Implementare actualizări depunere cerere C2021 | 17-Aug-2021 | 17-Aug-2024 |
| 71 | APIA-CS18 | CR03-55 | Actualizare formular AP11 conform procedurilor interne APIA şi actualizare funcţionalităţi Control Administrativ | 27-Jul-2021 | 27-Jul-2024 |
| 72 | APIA-CS18 | CR03-56 | Actualizare modul prim-cumpărători | 18-Aug-2021 | 18-Aug-2024 |
| 73 | APIA-CS18 | CR03-67 | Flux cont invalid pentru scheme ajutor de stat şi M21 | 9-Aug-2021 | 9-Aug-2024 |
| 74 | APIA-CS18 | CR03-70_P1 | Implementare actualizări eligibilitate scheme C2021 (Captare Date şi Registratură) | 2-Aug-2021 | 2-Aug-2024 |
| 75 | APIA-CS19 | CR03-66_P1 | Implementarea modificărilor legislative pentru măsurile mediu şi climă începând cu C2021 | 4-Nov-2021 | 4-Nov-2024 |
| 76 | APIA-CS19 | CR03-66_P2 | Modificări funcţionalităţi administrative şi de urmărire angajamente pentru măsurile de dezvoltare rurală şi funcţionalităţi ECO | 9-Dec-2021 | 9-Dec-2024 |
| 77 | APIA-CS19 | CR03-71_P1 | Actualizare funcţionalităţi control administrativ general şi control pe teren C2021 | 4-Nov-2021 | 4-Nov-2024 |
| 78 | APIA-CS19 | CR03-71_P2 | Actualizări funcţionalităţi începând cu Campania 2021: actualizări notificări în Controlul Administrativ şi text erori Fermier Activ, actualizări notificări Ecocondiţionalitate şi export xsd Teledetecţie | 15-Nov-2021 | 15-Nov-2024 |
| 79 | APIA-CS19 | CR03-73 | Funcţionalităţi Control Administrativ pentru verificarea Hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei | 4-Nov-2021 | 4-Nov-2024 |
| 80 | APIA-CS19 | CR03-75 | Actualizare funcţionalităţi adeverinţe înregistrare fermier | 15-Oct-2021 | 15-Oct-2024 |
| 81 | APIA-CS20 | CR03-26_P2 | Dezvoltare funcţionalitate de transfer documente autorizate şi implementare flux cont invalid între interfaţa cu sistemul financiar-contabil şi modulul tehnic APIA pentru: M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor | 9-Dec-2021 | 9-Dec-2024 |
| 82 | APIA-CS20 | CR03-26_P4 | Implementarea in IACS a functionalitatilor de sanctiuni multianuale pentru M15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” | 9-Dec-2021 | 9-Dec-2024 |
| 83 | APIA-CS20 | CR03-52_P2 | Actualizare sisteme DMP - Partea 2 | 13-Dec-2021 | 13-Dec-2024 |
| 84 | APIA-CS21 | CR03-70_P2 | Implementare actualizări eligibilitate scheme C2021 (AC şi OSC) | 3-Dec-2021 | 3-Dec-2024 |
| 85 | APIA-CS21 | CR03-76 | Gestiune unitara a straturilor Date Primare şi Categorii de Folosință | 24-Nov-2021 | 24-Nov-2024 |
| 86 | APIA-CS22 | CR03-74_P1 | Actualizarea cerințelor specifice pentru M10 şi M11 în situația dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei - C2021 | 16-Dec-2021 | 16-Dec-2024 |
| 87 | APIA-CS22 | CR03-74_P2 | Actualizarea angajamentelor pentru M10 şi M11 în situația dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei - C2021 | 16-Dec-2021 | 16-Dec-2024 |
| 88 | APIA-CS22 | CR03-77_P1 | Actualizare funcţionalităţi modul AC zootehnic pentru schemele SCZ şi M10_P8 | 10-Dec-2021 | 10-Dec-2024 |
| 89 | APIA-CS22 | CR03-79 | Actualizare funcţionalităţi interfaţă cu financiar-contabilitate – Contabilitate UE şi Raportări UE | 16-Dec-2021 | 16-Dec-2024 |
| 90 | APIA-CS22 | CR03-81 | Implementare funcţionalităţi precalcul pentru verificare cuantumuri de plată | 16-Dec-2021 | 16-Dec-2024 |
| 91 | APIA-CS22 | CR03-83 | Actualizare funcţionalităţi Calcul Plăţi pentru sectorul zootehnic şi M10_P8 şi actualizare funcţionalitate eligibilitate Tinerii Fermieri | 16-Dec-2021 | 16-Dec-2024 |
| 92 | APIA-CS23 | CR03-77_P2 | Actualizare funcţionalităţi Calcul Plați, Control Administrativ şi eliberare adeverințe credit | 27-Jan-2022 | 27-Jan-2025 |
| 93 | APIA-CS25 | CR03-52_P3 | Actualizare sisteme DMP - Partea 3 | 16-May-2022 | 16-May-2025 |
| 94 | APIA-CS25 | CR03-64_P1 | Funcţionalităţi reglare solduri SM în IACS necesare în interfața cu sistemul financiar-contabil şi actualizarea altor funcţionalităţi SM | 5-May-2022 | 5-May-2025 |
| 95 | APIA-CS25 | CR03-64_P2 | Actualizare funcţionalităţi sancțiuni multianuale în interfața cu sistemul financiar-contabil în vederea reconcilierii cu IACS | 13-Apr-2022 | 13-Apr-2025 |
| 96 | APIA-CS25 | CR03-65 | Implementare modul rentă viageră | 29-Jun-2022 | 29-Jun-2025 |
| 97 | APIA-CS25 | CR03-69_P1 | Implementări funcţionalităţi recuperare plăţi necuvenite nerespectare angajamente şi nedepunere măsuri dezvoltare rurala, fără transfer | 5-May-2022 | 5-May-2025 |
| 98 | APIA-CS25 | CR03-69_P2 | Implementare funcţionalităţi plăţi necuvenite nerespectare angajamente pe fluxul de aprobare plata | 27-May-2022 | 27-May-2025 |
| 99 | APIA-CS25 | CR03-69_P3 | Implementare funcţionalităţi Sancțiuni Multianuale pe fluxul de plăţi necuvenite nerespectare angajamente | 27-May-2022 | 27-May-2025 |
| 100 | APIA-CS25 | CR03-78 | Actualizare funcţionalităţi interfața cu financiar-contabilitate - Plăți UE | 29-Mar-2022 | 29-Mar-2025 |
| 101 | APIA-CS25 | CR03-80 | Actualizare funcţionalităţi interfaţa cu financiar-contabilitate – Recuperare debite | 10-Jun-2022 | 10-Jun-2025 |
| 102 | APIA-CS25 | CR03-87 | Implementare funcţionalităţi raportare Tabela X şi Anexa 3 pentru schemele gestionate în IACS (sancțiuni ecoconditionalitate, F207, F600) | 19-Apr-2022 | 19-Apr-2025 |
| 103 | APIA-CS25 | CR03-88_P1 | Implementare modificări ordin sancțiuni pentru cerințele specifice aferente M10, M11 din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală | 28-Apr-2022 | 28-Apr-2025 |
| 104 | APIA-CS25 | CR03-88_P2 | Implementare modificări ordin sancţiuni pentru angajamentele de M10, M11 din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală | 16-May-2022 | 16-May-2025 |
| 105 | APIA-CS25 | CR03-89 | Actualizare modul RCL – Declaraţii lunare | 1-Mar-2022 | 1-Mar-2025 |
| 106 | APIA-CS27 | CR03-82 | Actualizare RUI pentru fermierii cu multiple forme de organizare valide (PF, PFA, II, IF) | 6-Sep-2022 | 6-Sep-2025 |
| 107 | APIA-CS27 | CR03-84 | Actualizare Modul Tehnic RR | 14-Nov-2022 | 14-Nov-2025 |
| 108 | APIA-CS27 | CR03-85 | Actualizare Geoportal RRPV | 14-Nov-2022 | 14-Nov-2025 |
| 109 | APIA-CS27 | CR03-86 | Actualizare LPIS Web pentru măsurile de Restructurare/Reconversie | 14-Nov-2022 | 14-Nov-2025 |
| 110 | APIA-CS27 | CR03-91_P1 | Implementare modificări Control Administrativ | 6-Sep-2022 | 6-Sep-2025 |
| 111 | APIA-CS27 | CR03-91_P2 | Implementare modificări în Control Administrativ - funcționalități depășire limită categorie de folosință în IPA, funcționalități Fermier Activ și stabilire suprafață eligibilă Sprijin cuplat vegetal | 6-Sep-2022 | 6-Sep-2025 |
| 112 | APIA-CS27 | CR03-92 | Închidere angajamente începute în C2021 pe o perioadă de 2 ani | 30-Aug-2022 | 30-Aug-2025 |
| 113 | APIA-CS27 | CR03-93_P2 | Actualizarea funcționalităților specifice modulelor Control Administrativ și Control pe Teren | 22-Sep-2022 | 22-Sep-2025 |
| 114 | APIA-CS29 | CR03-45_P1 | Implementare funcționalitate marcare debite în IACS care au asociate sancțiuni de ecoconditionalitate începând cu C2015, fond FEGA | 15-Sep-2022 | 15-Sep-2025 |
| 115 | APIA-CS29 | CR03-45_P2 | Implementare funcționalități în IFC – Raportare sancțiuni de ecoconditionalitate care prezintă debite asociate și operații recuperare debite/ dobânzi care prezintă sancțiuni de ecoconditionalitate asociate (campanii 2007-2014) | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 116 | APIA-CS29 | CR03-90_P1 | Actualizare Control administrativ sector zootehnic C2022 și actualizare funcționalități Rentă Viageră | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 117 | APIA-CS29 | CR03-90_P2 | Implementare modificări Calcul Plăți pentru M10_P8 începând cu campania 2022 | 22-Sep-2022 | 22-Sep-2025 |
| 118 | APIA-CS29 | CR03-90_P3 | Actualizarea fluxului de aprobare plată și integrarea cu IFC pentru gestionarea noilor grupuri de plată M10_P8 | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 119 | APIA-CS29 | CR03-90_P4 | Actualizare funcționalități Sancțiuni Multianuale pentru gestionarea noilor pachete M10_P8 începând cu campania 2022 și funcționalități import Anexa 1 | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 120 | APIA-CS29 | CR03-93_P1 | Actualizare funcționalități Teledetecție începând cu C2022 | 30-Aug-2022 | 30-Aug-2025 |
| 121 | APIA-CS29 | CR03-94 | Actualizări funcționalități Ecoconditionalitate începând cu campania 2022 pentru SMR1 și GAEC1 | 8-Sep-2022 | 8-Sep-2025 |
| 122 | APIA-CS29 | CR03-95_P1 | Actualizare funcționalități gestionare dosare pe fluxul de aprobare plată | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 123 | APIA-CS29 | CR03-95_P2 | Funcționalități necesare suspendării recuperărilor Sancțiunilor Multianuale | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 124 | APIA-CS29 | CR03-97 | Implementare funcționalități în IFC ca urmare a migrării solicitanților în sistemul nou MR | 11-Oct-2022 | 11-Oct-2025 |
| 125 | APIA-CS29 | CR03-98 | Implementare modificări Control pe Teren și Registratură C2022 | 29-Sep-2022 | 29-Sep-2025 |
| 126 | APIA-CS29 | CR03-99 | Implementare calcul productivitate minima ANT4 în Controlul Administrativ | 22-Sep-2022 | 22-Sep-2025 |

| Nr. Crt. | Acord cadru 6/ Contract | Cod CR | Denumire CR | Receptie si instalare pe productie | Data de Expirare Garantie | observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APIA.AC6-CS2 | CR04-02 | Implementare funcționalități în cadrul fluxurilor de lucru pentru contabilitate UE | 27-Jun-2023 | 27-Jun-2027 |  |
| 2 | APIA.AC6-CS2 | CR04-03 | Adaptarea modulului pentru reinstrumentarea dosarelor IACS aferente C2007 - C2014 | 4-Aug-2023 | 4-Aug-2027 |  |
| 3 | APIA.AC6-CS2 | CR04-05 | Implementare funcționalități Aprobare Plăți și integrare Aprobare Plăți IACS-IFC (stornare decizii, flux cont invalid, flux aprobare plata PN) | 3-Jul-2023 | 3-Jul-2027 |  |
| 4 | APIA.AC6-CS2 | CR04-06 | Actualizare funcționalități control administrativ și funcționalități de marcare automată documente | 4-Aug-2023 | 4-Aug-2027 |  |
| 5 | APIA.AC6-CS2 | CR04-07 | Actualizare funcționalități aplicație Rentă Viageră | 25-Jul-2023 | 25-Jul-2027 |  |
| 6 | APIA.AC6-CS2 | CR04-08_P1 | Implementare funcționalitate interfață cu fermierii și alte instituții - Partea 1 | 29-Aug-2023 | 29-Aug-2027 |  |
| 7 | APIA.AC6-CS2 | CR04-09 | Actualizare funcționalități componenta Monitorizare suprafețe C2022 | 29-May-2023 | 29-May-2027 |  |
| 8 | APIA.AC6-CS2 | CR04-10_P1 | Actualizare funcționalități sistem IACS în vederea trecerii la noile versiuni de baza de date (Oracle) – Partea 1 | 29-Aug-2023 | 29-Aug-2027 |  |
| 9 | APIA.AC6-CS2 | CR04-15 | Actualizare modul urmărire angajamente și actualizare funcționalitate disciplină financiară | 19-May-2023 | 19-May-2027 |  |
| 10 | APIA.AC6-CS2 | CR04-16 | Actualizare condiții de eligibilitate SC7.1 Soia Lot semincer și actualizare flux de eliberare Adeverință credit | 19-May-2023 | 19-May-2027 |  |
| 11 | APIA.AC6-CS3 | CR04-04 | Actualizare funcționalități calcul accesorii și monitorizare flux emitere proces verbal creanțe accesorii | 18-Jul-2023 | 18-Jul-2027 |  |
| 12 | APIA.AC6-CS3 | CR04-14_P1 | Implementare funcționalități necesare utilizării bugetului EURI pe fluxul de aprobare plată și IFC | 2-Aug-2023 | 2-Aug-2027 |  |
| 13 | APIA.AC6-CS3 | CR04-14_P2 | Implementare funcționalități necesare utilizării bugetului EURI pe fluxul de sancțiuni multianuale/suplimentare | 2-Aug-2023 | 2-Aug-2027 |  |
| 14 | APIA.AC6-CS4 | CR04-20_P1 | Actualizare Modul Captare Date - Sector Zootehnic conform PS PAC 2023-2027 | 21-Aug-2023 | 21-Aug-2027 |  |
| 15 | APIA.AC6-CS4 | CR04-20_P2 | Actualizare Modul Registratura - Sector Zootehnic conform PS PAC 2023-2027 | 4-Sep-2023 | 4-Sep-2027 |  |
| 16 | APIA.AC6-CS4 | CR04-21 | Dezvoltare funcționalități pentru încărcarea și procesarea imaginilor mozaic raster, geofoto control clasic și geofoto control prin monitorizare și/sau teledetecție | 2-Aug-2023 | 2-Aug-2027 |  |
| 17 | APIA.AC6-CS4 | CR04-28 | Actualizări funcționalitate Eliberare adeverințe credit începând cu campania 2023 | 2-Aug-2023 | 2-Aug-2027 |  |
| 18 | APIA.AC6-CS5 | CR04-20_P3 | Implementare cerere de plata C2023 | 4-Oct-2023 | 4-Oct-2027 |  |
| 19 | APIA.AC6-CS5 | CR04-20_P4 | Implementare funcționalități import din IPA pentru C2023 | 4-Oct-2023 | 4-Oct-2027 |  |
| 20 | APIA.AC6-CS7 | CR04-17 | Actualizare funcționalități RENTĂ VIAGERĂ pentru transferul fluxurilor de lucru de la sediul central la centrele județene | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 21 | APIA.AC6-CS7 | CR04-23 | Implementare funcționalități stabilire eligibilitate Tinerii Fermieri conform PNS 2023-2027 | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 22 | APIA.AC6-CS7 | CR04-24 | Actualizare Modul Tehnic Restructurare și Reconversie plantații viticole | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 23 | APIA.AC6-CS7 | CR04-25 | Actualizare Geoportal RRPV conform cu noile reglementari legislative (PAC 2023-2027) | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 24 | APIA.AC6-CS7 | CR04-26 | Extindere fluxuri RR în LPIS Web cu parametrii suplimentari conform actelor normative aplicabile | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 25 | APIA.AC6-CS7 | CR04-27_P1 | Actualizare și implementare funcționalități AC înainte de OSC - sectorul vegetal | 10-Nov-2023 | 10-Nov-2027 |  |
| 26 | APIA.AC6-CS7 | CR04-27_P2 | Actualizare și implementare funcționalități de generare erori de eligibilitate înainte de OSC - sectorul vegetal | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 27 | APIA.AC6-CS7 | CR04-34 | Actualizare Modul Autorizare Plăți | 13-Oct-2023 | 13-Oct-2027 |  |
| 28 | APIA.AC6-CS8 | CR04-18 | Actualizare funcționalități IFC pe fluxul de plată/ generare fișiere de plată specifice băncilor cu care APIA are încheiate convenții | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 29 | APIA.AC6-CS8 | CR04-19 | Implementare funcționalități stabilire eligibilitate Fermier Activ începând cu campania 2023 | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 30 | APIA.AC6-CS8 | CR04-30_P1 | Implementare funcționalități verificări administrative GAEC 8.1 și nerespectare încărcătură UVM/ha pentru fermierii care solicită PP/PPn | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 31 | APIA.AC6-CS8 | CR04-30_P2 | Implementare funcționalități Calcul UVM necesare pentru PD-05 Eco-schema | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 32 | APIA.AC6-CS8 | CR04-33 | Implementare funcționalități deschidere și urmărire angajamente M10, M11 pentru C2023 înainte de OSC | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 33 | APIA.AC6-CS8 | CR04-36 | Actualizare raport de control SMR-ANSVSA C2023 | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 34 | APIA.AC6-CS8 | CR04-37 | Actualizare raport de control zootehnic C2023 | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 35 | APIA.AC6-CS10 | CR04-13_P1 | Editor categorii eligibile și generare automata de blocuri fizice (LPIS-CF) – Partea 1 | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 36 | APIA.AC6-CS10 | CR04-22 | Actualizare funcționalități IFC: Contabilitate UE și Raportări UE | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 37 | APIA.AC6-CS10 | CR04-27_P3 | Actualizare și implementare funcționalități AC înainte de OSC pe C2023 - sectorul zootehnic - SCVZ | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 38 | APIA.AC6-CS10 | CR04-31 | Actualizare module Eșantionare, Control pe Teren și Monitorizare Suprafață C2023 | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 39 | APIA.AC6-CS10 | CR04-32_P1 | Actualizare și implementare funcționalități AC după OSC - sectorul vegetal | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 40 | APIA.AC6-CS10 | CR04-35 | Actualizare Modul RCL | 30-Oct-2023 | 30-Oct-2027 |  |
| 41 | APIA.AC6-CS10 | CR04-43 | Actualizare funcționalități aprobare plata în vederea gestionarii noilor grupuri de plata începând cu C2023 | 5-Dec-2023 | 5-Dec-2027 |  |
| 42 | APIA.AC6-CS12 | CR04-32_P2 | Actualizare și implementare funcționalități AC după OSC - sectorul zootehnic | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 43 | APIA.AC6-CS12 | CR04-42_P1 | Implementarea funcționalității de calcul plăti avans fără transfer exploatație C2023 | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 44 | APIA.AC6-CS12 | CR04-44 | Actualizare rapoarte recuperări sancțiuni multianuale/suplimentare și implementare funcționalități Calcul cu transfer exploatație | 6-Dec-2023 | 6-Dec-2027 |  |
| 45 | APIA.AC6-CS16 | CR04-13_P2 | Editor categorii eligibile și generare automata de blocuri fizice (LPIS-CF) – Partea 2 | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 46 | APIA.AC6-CS16 | CR04-29_P1 | Implementare funcționalități Control Administrativ Eco-scheme sector vegetal | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 47 | APIA.AC6-CS16 | CR04-29_P2 | Actualizare funcționalități Registratură și Control Administrativ C2023 | 8-Apr-2024 | 8-Apr-2028 |  |
| 48 | APIA.AC6-CS16 | CR04-29_P3 | Implementare funcționalități Control Administrativ Eco-scheme sector zootehnic | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 49 | APIA.AC6-CS16 | CR04-29_P4 | Actualizare și implementare funcționalități AC pe C2023 - sectorul zootehnic - ANTZ | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 50 | APIA.AC6-CS16 | CR04-38_P1 | Actualizare Modul Promovare | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 51 | APIA.AC6-CS16 | CR04-38_P2 | Implementare funcționalități integrare IFC - modul Promovare MR pentru fluxurile de garanții și aprobare plăți | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 52 | APIA.AC6-CS16 | CR04-39_P1 | Teste de penetrare | 28-Mar-2024 | 28-Mar-2028 |  |
| 53 | APIA.AC6-CS16 | CR04-40_P1 | Implementare funcționalități Condiționalitate pentru stabilirea neconformităților din domeniul ‚‚Clima și mediul” începând cu anul de cerere 2023 | 4-Jun-2024 | 4-Jun-2028 |  |
| 54 | APIA.AC6-CS16 | CR04-40_P2 | Implementare funcționalități Condiționalitate pentru stabilirea neconformităților din domeniile ''Sănătate publică și sănătatea plantelor'' și ''Bunăstarea animalelor'' începând cu anul de cerere 2023 | 4-Jun-2024 | 4-Jun-2028 |  |
| 55 | APIA.AC6-CS16 | CR04-42_P2 | Implementare calcul plăți Eco-scheme vegetal/zootehnie și ANT-uri sector vegetal | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 56 | APIA.AC6-CS16 | CR04-42_P3 | Implementare funcționalități calcul plăți pentru ANTZ | 23-Apr-2024 | 23-Apr-2028 |  |
| 57 | APIA.AC6-CS16 | CR04-46 | Actualizare funcționalități generare decizii și înregistrare sesizări contestații în fluxul de lucru IACS | 8-Apr-2024 | 8-Apr-2028 |  |
| 58 | APIA.AC6-CS16 | CR04-47_P1 | Implementare funcționalități Raport anual de performanță | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 59 | APIA.AC6-CS16 | CR04-48 | Implementare funcționalități stornare/repunere note contabile aferente creanțelor în sold cu vechime mai mare de 1 an și extindere algoritm generare compensări europene | 28-Mar-2024 | 28-Mar-2028 |  |
| 60 | APIA.AC6-CS16 | CR04-49 | Actualizare funcționalități configurare aplicație și implementare funcționalități pentru gestionarea noilor tipuri de sancțiuni în fluxul de aprobare plată și integrare cu IFC | 24-May-2024 | 24-May-2028 |  |
| 61 | APIA.AC6-CS16 | CR04-50 | Implementare verificări eligibilitate suprafață minimă pentru culturile agroforestiere și afișare rezultate calcule GAEC 8.1 | 20-Feb-2024 | 20-Feb-2028 |  |
| 62 | APIA.AC6-CS16 | CR04-51 | Actualizarea sistemului de distribuție în școli | 20-Feb-2024 | 20-Feb-2028 |  |
| 63 | APIA.AC6-CS17 | CR04-40_P3 | Implementare funcționalități pentru stabilirea sancțiunii finale de Condiționalitate și actualizări funcționalități Ecocondiționalitate începând cu anul de cerere 2023 | 1-Jul-2024 | 1-Jul-2028 |  |
| 64 | APIA.AC6-CS17 | CR04-42_P4 | Implementare funcționalități calcul plăți pentru CIS_V și sancțiuni condiționalitate | 1-Jul-2024 | 1-Jul-2028 |  |
| 65 | APIA.AC6-CS17 | CR04-45_P1 | Funcționalități generale aplicabile începând cu campania 2023 pentru stabilirea eligibilității schemelor de Sprijin cuplat pentru venit din sectorul vegetal | 1-Jul-2024 | 1-Jul-2028 |  |
| 66 | APIA.AC6-CS18 | CR04-41_P1 | Actualizări funcționalitate Eliberare adeverințe credit din IPA cu suprafețele noilor grupuri de plata aplicabile începând cu C2024 și calcul plăți PD_25_VM începând cu C2023 | 19-Jun-2024 | 19-Jun-2028 |  |
| 67 | APIA.AC6-CS18 | CR04-56 | Actualizare Modul tehnic RR | 11-Jun-2024 | 11-Jun-2028 |  |
| 68 | APIA.AC6-CS18 | CR04-57 | Actualizare flux RR în LPIS | 11-Jun-2024 | 11-Jun-2028 |  |
| 69 | APIA.AC6-CS19 | CR04-11_P1 | Implementare funcționalități în IFC și IACS în vederea efectuării plăților de către AFIR pentru intervențiile delegate gestionate la APIA aferente PNS 2023-2027 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2028 |  |
| 70 | APIA.AC6-CS19 | CR04-58 | Implementare raport zootehnic ecoscheme C2023 | 27-Jun-2024 | 27-Jun-2028 |  |
| 71 | APIA.AC6-CS19 | CR04-60 | Actualizare module Captare Date și Registratura - sector zootehnic C2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2028 |  |
| 72 | APIA.AC6-CS19 | CR04-61 | Actualizare Captare Date și Registratura C2024 | 27-Jun-2024 | 27-Jun-2028 |  |
| 73 | APIA.AC6-CS21 | CR04-12 | Implementare aplicație de gestionare a fotografiilor cu geolocatie | 29-Oct-2024 | 29-Oct-2028 |  |
| 74 | APIA.AC6-CS21 | CR04-62 | Actualizare funcționalități import din IPA și formulare de tip M pentru C2024 (toate intervențiile) | 9-Aug-2024 | 9-Aug-2028 |  |
| 75 | APIA.AC6-CS22 | CR04-11_P2 | Implementare funcționalități în IFC și IACS în vederea efectuării plaților de către AFIR pentru intervențiile delegate gestionate la APIA aferente PNS 2023-2027 - Implementare flux cont invalid | 4-Oct-2024 | 4-Oct-2028 |  |
| 76 | APIA.AC6-CS22 | CR04-52_P1 | Implementare funcționalități Fermier Activ începând cu campania 2024 | 11-Oct-2024 | 11-Oct-2028 |  |
| 77 | APIA.AC6-CS22 | CR04-59 | Implementare funcționalități Control Administrativ după OSC Eco-scheme sector zootehnic | 11-Oct-2024 | 11-Oct-2028 |  |
| 78 | APIA.AC6-CS22 | CR04-64_P1 | Actualizare și implementare funcționalități AC înainte de OSC – sector vegetal C2024 | 11-Oct-2024 | 11-Oct-2028 |  |
| 79 | APIA.AC6-CS22 | CR04-65 | Actualizare funcționalități monitorizare pe C2024 | 30-Sep-2024 | 30-Sep-2028 |  |
| 80 | APIA.AC6-CS22 | CR04-67_P1 | Actualizare modul Control pe Teren C2024 | 11-Oct-2024 | 11-Oct-2028 |  |
| 81 | APIA.AC6-CS23 | CR04-64_P3 | Implementare funcționalități AC angajamente intervenții dezvoltare rurală pe C2024 | 20-Dec-2024 | 20-Dec-2028 |  |
| 82 | APIA.AC6-CS24 | CR04-08_P2 | Implementare funcționalitate interfață cu fermierii și alte instituții - Partea II | 7-Nov-2024 | 7-Nov-2028 |  |
| 83 | APIA.AC6-CS24 | CR04-08_P3 | Implementare funcționalități de integrare cu ONRC și Evidența populației (IACS și Rentă) | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 84 | APIA.AC6-CS24 | CR04-11_P3 | Implementare funcționalități în IFC - flux cont invalid intervenții delegate gestionate în modulele tehnice APIA (DR-06) | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 85 | APIA.AC6-CS24 | CR04-13_P3 | Editor categorii eligibile și generare automată de blocuri fizice (LPIS-CF) - Partea 3 | 1-Nov-2024 | 1-Nov-2028 |  |
| 86 | APIA.AC6-CS24 | CR04-39_P2 | Securitate date | 7-Nov-2024 | 7-Nov-2028 |  |
| 87 | APIA.AC6-CS24 | CR04-41_P2 | Actualizări funcționalitate Eliberare adeverințe credit din IACS cu suprafețele noilor grupuri de plată aplicabile începând cu C2024 | 31-Oct-2024 | 31-Oct-2028 |  |
| 88 | APIA.AC6-CS24 | CR04-47_P2 | Implementare funcționalități Raport anual de performanță – Plăți directe și integrare cu SI RAP DCAP-AFIR | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 89 | APIA.AC6-CS24 | CR04-63_P1 | Actualizare funcționalități AC sector zootehnic C2024 (ANTZ, SCZ, DR03) | 7-Nov-2024 | 7-Nov-2028 |  |
| 90 | APIA.AC6-CS24 | CR04-63_P2 | Implementare funcționalități angajamente M10_P8 și DR03 C2024 | 9-Dec-2024 | 9-Dec-2028 |  |
| 91 | APIA.AC6-CS24 | CR04-64_P2 | Actualizare funcționalități AC sector vegetal C2024 - actualizări Tinerii Fermieri, eligibilitate suprafețe BISS pentru culturile cultivate cu cânepă și eligibilitate culturi din zone neproductive | 18-Dec-2024 | 18-Dec-2028 |  |
| 92 | APIA.AC6-CS24 | CR04-66 | Implementare recomandări în urma rulării testelor de penetrare | 31-Oct-2024 | 31-Oct-2028 |  |
| 93 | APIA.AC6-CS24 | CR04-67_P2 | Actualizare raport de control zootehnic C2024 | 31-Oct-2024 | 31-Oct-2028 |  |
| 94 | APIA.AC6-CS24 | CR04-77 | Actualizarea sistemului de distribuție în școli | 7-Nov-2024 | 7-Nov-2028 |  |
| 95 | APIA.AC6-CS26 | CR04-47_P3 | Implementare funcționalități Raport anual de performanță – Intervenții sectoriale (Vin) | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 96 | APIA.AC6-CS26 | CR04-52_P2 | Implementare funcționalități stabilire Fermieri Activi implicați în transfer de exploatație începând cu campania 2024 | 21-Jan-2025 | 21-Jan-2029 |  |
| 97 | APIA.AC6-CS26 | CR04-55_P1 | Modul Tehnic Investiții - Partea 1 | 11-Nov-2024 | 11-Nov-2028 |  |
| 98 | APIA.AC6-CS26 | CR04-63_P3 | Actualizare funcționalități AC eco-scheme sector zootehnic C2024 (PD_07, PD_08, PD_27) | 19-Dec-2024 | 19-Dec-2028 |  |
| 99 | APIA.AC6-CS26 | CR04-67_P3 | Actualizare raport de control ANSVSA C2024 și cerințe Ecocondiționalitate 2023 | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 100 | APIA.AC6-CS26 | CR04-67_P4 | Actualizare raport de control eco-zootehnic C2024 | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 101 | APIA.AC6-CS26 | CR04-68_P1 | Actualizare funcționalități AC sector zootehnic după OSC pe C2024 (ANTZ, SCZ, DR03) | 9-Dec-2024 | 9-Dec-2028 |  |
| 102 | APIA.AC6-CS26 | CR04-68_P2 | Actualizare funcționalități AC eco-scheme sector zootehnic după OSC pe C2024 (PD_07, PD_08, PD_27) | 19-Dec-2024 | 19-Dec-2028 |  |
| 103 | APIA.AC6-CS26 | CR04-69_P1 | Actualizare funcționalități AC sector vegetal după OSC pe C2024 (intervenții dezvoltare rurală) | 13-Dec-2024 | 13-Dec-2028 |  |
| 104 | APIA.AC6-CS26 | CR04-69_P2 | Actualizare criterii specifice AC după OSC intervenții dezvoltare rurală pe C2024 | 28-Jan-2025 | 28-Jan-2029 |  |
| 105 | APIA.AC6-CS26 | CR04-75_P1 | Implementare funcționalități drepturi de acces/roluri la nivel de aplicații | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 106 | APIA.AC6-CS26 | CR04-76 | Implementare semnătură electronica din cloud pentru Rentă Viageră | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 107 | APIA.AC6-CS26 | CR04-78 | Implementare funcționalități raportări europene și contabilitate europeana conform modificări PNS 2023-2027 | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 108 | APIA.AC6-CS26 | CR04-81 | Actualizare Modul Tehnic RR | 11-Oct-2024 | 11-Oct-2028 |  |
| 109 | APIA.AC6-CS28 | CR04-47_P4 | Implementare funcționalități Raport anual de performanță – Intervenții dezvoltare rurală (DR 06, DR 10) și ANT | 2-Dec-2024 | 2-Dec-2028 |  |
| 110 | APIA.AC6-CS28 | CR04-53 | Implementare funcționalități Condiționalitate aplicabile începând cu campania 2024 | 17-Dec-2024 | 17-Dec-2028 |  |
| 111 | APIA.AC6-CS28 | CR04-71 | Implementare funcționalități calcul plăți pentru intervențiile/schemele/ajutoarele calculate în cadrul sesiunii de plată în avans C2024 | 2-Dec-2024 | 2-Dec-2028 |  |
| 112 | APIA.AC6-CS28 | CR04-73_P1 | Implementare funcționalități aprobare plăți și integrare cu interfața cu sistemul financiar-contabil în vederea gestionarii noilor scheme de plată aferente C2024 | 2-Dec-2024 | 2-Dec-2028 |  |
| 113 | APIA.AC6-CS28 | CR04-73_P2 | Implementare funcționalități aprobare plăți pe C2024 - actualizare rapoarte recuperări sancțiuni multianuale/suplimentare cu noile grupuri de plată aplicabile din C2024 | 2-Dec-2024 | 2-Dec-2028 |  |
| 114 | APIA.AC6-CS28 | CR04-74 | Implementare funcționalități eligibilitate parcele cu PP în situația neîndeplinirii UVM/ha pentru o exploatație care se regăsește la mai mulți fermieri și implementare „Raport calcul UVM/ha pentru DR-01” | 8-Nov-2024 | 8-Nov-2028 |  |
| 115 | APIA.AC6-CS29 | CR04-72_P1 | Implementare funcționalități calcul plăți eco scheme sector zootehnic c2024 (plată finală) | 14-Mar-2025 | 14-Mar-2029 |  |
| 116 | APIA.AC6-CS29 | CR04-79 | Implementare funcționalități Interfața cu sistemul Financiar - Contabil - Recuperare creanțe | 15-Apr-2025 | 15-Apr-2029 |  |
| 117 | APIA.AC6-CS29 | CR04-80 | Implementare funcționalități flux plăti europene și funcționalități avansuri și garanții conform modificări PNS 2023-2027 | 1-Apr-2025 | 1-Apr-2029 |  |
| 118 | APIA.AC6-CS30 | CR04-01_P1 | Dezvoltare funcționalități de calcul între modulul tehnic și IACS pentru Submăsura 8.1 | 8-Apr-2025 | 8-Apr-2029 |  |
| 119 | APIA.AC6-CS30 | CR04-01_P2 | Dezvoltare funcționalitate de transfer documente autorizate și implementare flux cont invalid între interfața cu sistemul financiar-contabil și modulul tehnic APIA pentru: Submăsura 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite | 6-Jun-2025 | 6-Jun-2029 |  |
| 120 | APIA.AC6-CS30 | CR04-01_P3 | Dezvoltare funcționalitate sancțiuni multianuale în IACS pentru Submăsura 8.1 | 6-Jun-2025 | 6-Jun-2029 |  |
| 121 | APIA.AC6-CS30 | CR04-13_P4 | Editor categorii eligibile și generare automată de blocuri fizice (LPIS-CF) – Partea 4 | 15-Apr-2025 | 15-Apr-2029 |  |
| 122 | APIA.AC6-CS30 | CR04-45_P2 | Implementare funcționalități pentru stabilirea eligibilității intervențiilor de Sprijin cuplat pentru venit din sectorul vegetal aplicabile începând cu campania 2024 | 16-May-2025 | 16-May-2029 |  |
| 123 | APIA.AC6-CS30 | CR04-55_P2 | Modul Tehnic Investiții - Partea 2 | 30-Jun-2025 | 30-Jun-2029 |  |
| 124 | APIA.AC6-CS30 | CR04-70 | Actualizare funcționalitate de atenționare atingere plafon C2024 | 30-Jun-2025 | 30-Jun-2029 |  |
| 125 | APIA.AC6-CS30 | CR04-72_P2 | Implementare funcționalități calcul plăți sprijin cuplat vegetal c2024 (plată finală) | 1-Apr-2025 | 1-Apr-2029 |  |
| 126 | APIA.AC6-CS30 | CR04-82 | Actualizare funcționalități de Import ANSVSA și calcul UVM/ha pentru PD05 în vederea preluării Suinelor | 1-Apr-2025 | 1-Apr-2029 |  |
| 127 | APIA.AC6-CS30 | CR04-84_P1 | Actualizare funcționalități Captare date zootehnie C2025 | 9-May-2025 | 9-May-2029 |  |
| 128 | APIA.AC6-CS30 | CR04-84_P2 | Actualizare funcționalități pentru formularul de cerere de plată C2025 | 23-May-2025 | 23-May-2029 |  |
| 129 | APIA.AC6-CS30 | CR04-84_P3 | Actualizare funcționalități privind importul de date din IPA și formulare de tip M pe C2025 | 6-Jun-2025 | 6-Jun-2029 |  |
| 130 | APIA.AC6-CS30 | CR04-85_P1 | Asistent virtual | 30-Jun-2025 | 30-Jun-2029 |  |
| 131 | APIA.AC6-CS30 | CR04-86 | Actualizare funcționalități DC, AC intervenții sector zootehnic C2024 și funcționalități Rentă Viageră | 15-Apr-2025 | 15-Apr-2029 |  |
| 132 | APIA.AC6-CS30 | CR04-87 | Actualizare funcționalități autorizare plăți pentru plata finală pe C2024 (PD26, PD27, PD_08_S3) | 15-Apr-2025 | 15-Apr-2029 |  |
| 133 | APIA.AC6-CS30 | CR04-89 | Actualizare funcționalități control administrativ ecoscheme și măsuri/intervenții dezvoltare rurală C2024 | 15-Apr-2025 | 15-Apr-2029 |  |
| 134 | APIA.AC6-CS30 | CR04-90 | Implementare funcționalități UVM pentru măsurile și intervențiile de dezvoltare rurală și actualizare calcul rotație culturi GAEC7 | 1-Apr-2025 | 1-Apr-2029 |  |
| 135 | APIA.AC6-CS32 | CR04-101 | Actualizare functionalitati DC, AC eco-scheme in sectorul zootehnic C2024 | 7-Apr-2025 | 4-jul-2029 |  |
| 136 | APIA.AC6-CS33 | CR04-54_P1 | Modul Tehnic Asigurarea Recoltelor - Partea 1 | 24-Jul-2025 | 24-Jul-2029 |  |
| 137 | APIA.AC6-CS33 | CR04-115 | Actualizarea sistemului de distribuție în școli | 31-Jul-2025 | 31-Jul-2029 |  |
| 138 | APIA.AC6-CS33 | CR04-118_P1 | Implementare funcționalități LPIS-CF pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole – Partea 1 | 24-Jul-2025 | 24-Jul-2029 |  |
| 139 | APIA.AC6-CS33 | CR04-120_P1 | Actualizare funcționalități condiționalitate GAEC6.1 pentru fermierii cu ecoschemă PD05, actualizare tab „Rotație culturi GAEC 7” și actualizare erori COMP_9500, COMP_9500_01 | 10-Jul-2025 | 10-Jul-2029 |  |
| 140 | APIA.AC6-CS33 | CR04-120_P2 | Actualizare funcționalități privind verificarea cerințelor pentru ecoscheme și dezvoltare rurală | 24-Jul-2025 | 24-Jul-2029 |  |
| 141 | APIA.AC6-CS33 | CR04-121 | Implementare funcționalități în interfața cu sistemul financiar-contabil în vederea efectuării plății beneficiarilor în conturi bancare diferite la nivel de fond | 24-Jul-2025 | 24-Jul-2029 |  |
| 142 | APIA.AC6-CS35 | CR04-13_P5 | Editor categorii eligibile și generare automată de blocuri fizice (LPIS-CF) – Partea 5 | 26-Aug-2025 | 26-Aug-2029 |  |
| 143 | APIA.AC6-CS35 | CR04-88_P1 | Implementare funcționalități IACS necesare gestionării intervenției DR-07 - Silvomediu și climă și integrarea cu IFC | 09-Sep-2025 | 09-Sep-2029 |  |
| 144 | APIA.AC6-CS35 | CR04-88_P2 | Actualizare rapoarte recuperări sancțiuni multianuale/suplimentare în IACS necesare gestionării intervenției DR-07 - Silvomediu și climă | 09-Sep-2025 | 09-Sep-2029 |  |
| 145 | APIA.AC6-CS35 | CR04-91 | Actualizare funcționalități Fermier Activ și Tânăr Fermier - începând cu campania 2025 | 02-Sep-2025 | 02-Sep-2029 |  |
| 146 | APIA.AC6-CS35 | CR04-97_P1 | Actualizare și implementare funcționalități AC înainte de OSC C2025 – sector vegetal | 09-Sep-2025 | 09-Sep-2029 |  |
| 147 | APIA.AC6-CS35 | CR04-97_P2 | Actualizare și implementare funcționalități eligibilitate generală AC înainte de OSC C2025 – sector vegetal | 09-Sep-2025 | 09-Sep-2029 |  |
| 148 | APIA.AC6-CS35 | CR04-100 | Actualizare funcționalități monitorizare C2025 | 18-Sep-2025 | 18-Sep-2029 |  |
| 149 | APIA.AC6-CS35 | CR04-102 | Actualizare funcționalități AC sector zootehnic pentru C2025 (ANTZ, SCZ și DR03) și funcționalități RENTĂ | 02-Sep-2025 | 02-Sep-2029 |  |
| 150 | APIA.AC6-CS35 | CR04-106 | Actualizare modul Control pe Teren vegetal C2025 | 23-Sep-2025 | 23-Sep-2029 |  |
| 151 | APIA.AC6-CS35 | CR04-107 | Implementare raport de control ADS C2025 și actualizare funcționalități raport ANF și Eșantionare | 23-Sep-2025 | 23-Sep-2029 |  |
| 152 | APIA.AC6-CS35 | CR04-119 | Actualizări funcționalitate Eliberare adeverințe credit începând cu campania 2025 | 19-Aug-2025 | 19-Aug-2029 |  |
| 153 | APIA.AC6-CS37 | CR04-112 | Modificări în stabilirea eligibilității pentru Intervenția de Sprijin Cuplat PD-26 Porumb pentru siloz începând cu campania 2024 | 24-Sep-2025 | 24-Sep-2029 |  |
| 154 | APIA.AC6-CS38 | CR04-96_P1 | Implementare funcționalități calcul plăți eco-schema vegetal PD-28 | 05-Nov-2025 | 05-Nov-2029 |  |
| 155 | APIA.AC6-CS38 | CR04-108_P1 | Implementare funcționalități aprobare plată necesare gestionarii ECOSCHEMEI PD28 și integrarea cu IFC | 19-Nov-2025 | 19-Nov-2029 |  |
| 156 | APIA.AC6-CS38 | CR04-108_P2 | Actualizare rapoarte recuperări sancțiuni multianuale/suplimentare pentru Eco-schema PD_28 | 19-Nov-2025 | 19-Nov-2029 |  |
| 157 | APIA.AC6-CS38 | CR04-111 | Actualizare raport de control zootehnic și eco-zootehnic C2025 | 19-Nov-2025 | 19-Nov-2029 |  |
| 158 | APIA.AC6-CS38 | CR04-122 | Implementare funcționalități raportare an financiar 2025 | 12-Nov-2025 | 12-Nov-2029 |  |
| 159 | APIA.AC6-CS39 | CR04-47_P5 | Implementare funcționalități raport anual de performanță pentru anul financiar 2025: Intervenții plăti directe și Intervenții sectoriale | 17-Dec-2025 | 17-Dec-2029 |  |
| 160 | APIA.AC6-CS39 | CR04-92_P1 | Implementare funcționalități Condiționalitate aplicabile începând cu campania 2025 înainte de OSC | 10-Dec-2025 | 10-Dec-2029 |  |
| 161 | APIA.AC6-CS39 | CR04-98_P1 | Actualizare și implementare funcționalități AC după OSC C2025 – sector vegetal | 03-Dec-2025 | 03-Dec-2029 |  |
| 162 | APIA.AC6-CS39 | CR04-98_P2 | Funcționalități eligibilitate generală AC după OSC C2025 – sector vegetal și funcționalități Calcul UVM pentru PD-05 | 10-Dec-2025 | 10-Dec-2029 |  |
| 163 | AC4-CS40 | CR04-47_P6 | Implementare funcționalități raport anual de performanță pentru anul financiar 2025: Intervenții dezvoltare rurală și integrare cu SI DCAP | 15-Apr-2026 | 15-Apr-2030 | Conform grafic |
| 164 | AC4-CS40 | CR04-54_P2 | Modul Tehnic Asigurarea Recoltelor - Partea 2 | 29-Apr-2026 | 29-Apr-2030 | Conform grafic |
| 165 | AC4-CS40 | CR04-55_P3 | Modul Tehnic Investiții - Partea 3 | 14-May-2026 | 14-May-2030 | Conform grafic |
| 166 | AC4-CS40 | CR04-92_P2 | Implementare funcționalități Condiționalitate aplicabile începând cu campania 2025 după OSC | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 167 | AC4-CS40 | CR04-93 | Actualizare funcționalități de stabilire eligibilitate pentru intervențiile de Sprijin cuplat pentru venit din sectorul vegetal aplicabile începând cu campania 2025 | 29-Apr-2026 | 29-Apr-2030 | Conform grafic |
| 168 | AC4-CS40 | CR04-94_P1 | Implementare funcționalități de eligibilitate și urmărire angajamente DR | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 169 | AC4-CS40 | CR04-95 | Implementare urmărire angajamente multianuale și generare propuneri plăți necuvenite începând cu anul 2 de angajament pentru DR03 | 15-Apr-2026 | 15-Apr-2030 | Conform grafic |
| 170 | AC4-CS40 | CR04-96_P2 | Implementare funcționalități calcul plăți grupuri de plată eco-scheme zootehnie PD_07_S4 și PD_27_S1_P1.1, PD_27_S1_P1.2, PD_27_S1_P2, PD_27_S1_P3 | 14-May-2026 | 14-May-2030 | Conform grafic |
| 171 | AC4-CS40 | CR04-96_P3 | Actualizare funcționalități calcul plăți directe și eco-scheme sector vegetal | 23-Feb-2026 | 23-Feb-2030 | Conform grafic |
| 172 | AC4-CS40 | CR04-96_P4 | Actualizare funcționalități generare decizii de plată intervenții plăți directe, ANT și eco-scheme sector vegetal | 09-Mar-2026 | 09-Mar-2030 | Conform grafic |
| 173 | AC4-CS40 | CR04-99_P1 | Actualizare și implementare funcționalități control administrativ dezvoltare rurală C2025 – sector vegetal | 14-May-2026 | 14-May-2030 | Conform grafic |
| 174 | AC4-CS40 | CR04-99_P2 | Implementare funcționalități dezvoltare rurală privind adaptarea și rotația culturilor în C2025 | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 175 | AC4-CS40 | CR04-103 | Actualizare funcționalități AC eco-scheme sector zootehnic pentru C2025 (PD_07 PD_08 PD_27) | 14-May-2026 | 14-May-2030 | Conform grafic |
| 176 | AC4-CS40 | CR04-105 | Actualizare funcționalități AC eco-scheme sector zootehnic după OSC pentru C2025 (PD_07, PD_08, PD_27) | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 177 | AC4-CS40 | CR04-108_P3 | Implementare funcționalități aprobare plată necesare gestionarii eco-schemelor din sectorul zootehnic începând cu C2025 | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 178 | AC4-CS40 | CR04-108_P4 | Actualizare rapoarte recuperări sancțiuni multianuale/suplimentare pentru eco-schemele din sectorul zootehnic începând cu C2025 | 21-May-2026 | 21-May-2030 | Conform grafic |
| 179 | AC4-CS40 | CR04-118_P2 | Implementare funcționalități LPIS-CF pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole – Partea 2 | 30-Mar-2026 | 30-Mar-2030 | Conform grafic |
| 180 | AC4-CS40 | CR04-118_P3 | Implementare funcționalități LPIS-CF pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole – Partea 3 | 15-Apr-2026 | 15-Apr-2030 | Conform grafic |
| 181 | AC4-CS40 | CR04-123 | Extindere funcționalități pe fluxul de contabilizare și plată | 16-Mar-2026 | 16-Mar-2030 | Conform grafic |
| 182 | AC4-CS40 | CR04-124 | Actualizare funcționalități Rentă Viageră | 23-Mar-2026 | 23-Mar-2030 | Conform grafic |
| 183 | AC4-CS42 | CR04-83 | Modul de preluare date animale certificate RG și validate ANZ pentru DR_03 | 31-Mar-2026 | 31-Mar-2030 | Conform grafic |
| 184 | AC4-CS42 | CR04-125 | Implementare funcționalități eligibilitate parcele cu PP la DR-01 în situația neîndeplinirii UVM/ha pentru exploatațiile care se regăsesc la mai mulți fermieri, începând cu anul 2 de angajament | 15-May-2026 | 15-May-2030 | Conform grafic |
| 185 | AC4-CS42 | CR04-126_P1 | Implementare funcționalități calcul plăți Prima 2 din cadrul DR08 „Împăduriri – întreținerea și îngrijirea suprafețelor împădurite” | 07-Apr-2026 | 07-Apr-2030 | Conform grafic |
| 186 | AC4-CS42 | CR04-127 | Actualizare funcționalități generale și de raportare pentru monitorizarea suprafețelor | 31-Mar-2026 | 31-Mar-2030 | Conform grafic |
| 187 | AC4-CS42 | CR04-128_P1 | Actualizare modul Captare Date și Registratură C2026 | 07-Apr-2026 | 07-Apr-2030 | Conform grafic |
| 188 | AC4-CS42 | CR04-128_P2 | Actualizare funcționalități pentru formularul de cerere de plată C2026 | 30-Apr-2026 | 30-Apr-2030 | Conform grafic |
| 189 | AC4-CS42 | CR04-128_P3 | Actualizare funcționalități privind importul de date din AGI și formulare de tip M pe C2026 | 15-May-2026 | 15-May-2030 | Conform grafic |
| 190 | AC4-CS42 | CR04-129 | Actualizare funcționalități aplicație de gestionare a fotografiilor cu geolocație | 15-May-2026 | 15-May-2030 | Conform grafic |

Prezumții pentru estimarea efortului pentru serviciile  solicitate:

| Data estimata start nou acord cadru | 03/08/2026 |
| --- | --- |
| Durata (luni) | 48 |
| Data estimata final acord cadru | 03/08/2030 |

DIRECTOR DIRECŢIA IT-LPIS

Traian CRAINIC

Manager de proiect,

Florentin Constantin

Consilier Superior,                                                                                                             Consilier Superior,

Timotei Micu							             Cătălin Zgondea