Formular nr. 12
OPERATOR ECONOMIC

  ____________________

   (denumirea/numele)

Formular-cadru Propunere Tehnică
1. Abordarea și metodología propuse pentru execuția lucrărilor

În cadrul acestui capitol, Ofertantul va descrie toate activitățile și subactivitățile necesare executării contractului, modalitatea efectivă de realizare a acestora și rezultatul fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de execuție, a obiectivelor asociate Contractului, așa cum sunt acestea prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini. 

Se va descrie în detaliu soluția tehnică propusă pentru realizarea obiectivului de investiții ce face obiectul contractului.

Se va prezenta metodologia de execuție a categoriilor de lucrări ce face obiectul contractului, conform caietului de sarcini, care va cuprinde cel puțin: 

a) modalitatea efectivă de realizare a lucrărilor pentru fiecare tip de lucrare prevazuta prin proiectul tehnic;

b) resursele umane alocate cu specializarea/ calificarea/ atestarea/autorizarea acestora, resursele tehnice alocate (pe fiecare categorie de lucrări);
c) durata activității;

d) informații suplimentare relevante, dacă este cazul (de exemplu: lucrări realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii).
În acest capitol ofertantul va prezenta informații în legătură cu modul în care va asigura execuția tuturor operațiunilor ce fac obiectul contractului, pentru care se solicită deținerea unor autorizații/ atestate, în conformitate cu reglementările legale aplicabile.
    a)Pentru obiectul de investiţie se va prezenta metodologia de executie propusă ţinând cont de soluţiile cuprinse în Documentaţia tehnica, cu detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a metodologiei de execuţie a tuturor categoriilor de lucrări, in succesiunea logica de realizare a acestora;

b) Descrierea tuturor procedurilor tehnice de execuţie specifice prevazute in proiectul tehnic si caietele de sarcini specifice acestuia in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziţii (vizate de personalul autorizat, conform legislaţiei in vigoare,in conformitate cu art. 51 lit. (b) din Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii aprobata prin Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico - profesionala a specialităţilor cu activitate in construcţii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei nr. 777/2003); Pentru descrierea completă a procedurilor tehnice de execuţie specifice, se va tine cont de cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 -privind calitatea în construcţii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane - ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini; 
Procedurile tehnice de execuţie vor acoperi toata plaja de lucrări/operaţiiuni necesare in execuţia contractului pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa.

Procedurile  vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

i.
descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenţiona sa le utilizeze in cadrul execuţiei lucrărilor, incluzând procedurile tehnice de execuţie aplicate şi adaptate la prezenta lucrare/investiţie;

ii.
resursele umane, materiale si utilaje de construcţii alocate fiecărei activităţi procedurale;

iii.
descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluţiile propuse
Obs: Procedurile tehnice de execuţie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza precum si lipsa unei proceduri tehnice de execuţie, conduc la declararea ofertei ca fiind neconforma;
Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.
Procedurile tehnice de execuţie care vor fi prezentate de ofertanţi si sunt neaplicabile prezentei proceduri vor duce la neconformitate ofertei depuse.
2. Riscuri ce pot afecta derularea Contractului

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor pe care le-a identificat și care pot afecta execuția Contractului, completat cu cel puțin următoarele informații: tipul riscului identificat , descrierea riscului, probabilitatea de apariție și severitatea, măsuri de gestionare a riscului. 

	Nr.

crt.
	Risc identificat
	Tipul riscului
	Descrierea riscului
	Probabilitatea de apariție 
	Severitatea
	Măsuri de gestionare

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Resursele necesare pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

3.1. Personalul alocat în cadrul Contractului conform cerintelor din caietul de sarcini
În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

a) structura echipei propuse (nominalizarea pozițiilor în cadrul echipei, pentru execuție lucrări), din care să rezulte că în echipa propusă se regăsește cel puțin personalul de specialitate solicitat prin caietul de sarcini; Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul şi echipamentele pe care acesta intenţionează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include şi o descriere a rolurilor şi responsabilităţilor personalului şi liniile de comunicare dintre membrii echipei
Ofertantul va specifica modalitatea de acces la resursele solicitate (specialistii propusi de ofertant si impusi de Legea 10/1995 si Legea 50/1991, legislatia privind SSM) și momentul în care vor interveni acești specialiști în procesul de execuție a lucrăriloR si va prezenta documente pentru acestia.
b) nominalizarea persoanelor propuse pentru următoarele poziții în cadrul contractului: 

Pentru fiecare din persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente - suport:  

- contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării/contract de colaborare/ angajament de participare semnat de expertul nominalizat (în cazul în care acesta nu este angajat al ofertantului);

- diploma eliberată de instituţiile de învăţământ recunoscute de Statul Român sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări;
c) modalitățile de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente;

d) momentul în care specialiștii necesari în vederea derulării Contractului vor interveni în implementarea viitorului Contract, astfel încât execuția lucrărilor să fie realizată de personal tehnic specializat și autorizat conform prevederilor legale în vigoare;

e) definirea atribuțiilor și responsabilităților specialiștilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiții a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
f) informații privind personalul administrativ și personalul suport/ backstopping pe care Ofertantul îl va asigura pentru îndeplinirea în bune condiții a Contractului. 


Informațiile privind personalul propus se vor structura astfel:

· Pentru persoanele nominalizate conform subpunctului b de mai sus :
	Numele și prenumele specialistului
	Poziția deținută în cadrul contractului
	Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract
	Atribuții și responsabilități în cadrul contractului

	[Introduceți numele și prenumele specialistului]
	[introduceți poziția  propusă]
	[introduceți operatorul economic ce va asigura accesul specialistului]
	[Introduceți atribuțiile și responsabilitățile specialistului în cadrul contractului]


	Rolul propus în cadrul echipei 
	Atribuții și responsabilități în cadrul contractului
	Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract
	Momentele în care specialistul va interveni în implementarea contractului

	[introduceți poziția  propusă în cadrul echipei] 
	[Introduceți atribuțiile și responsabilitățile specialistului în cadrul contractului]
	[introduceți operatorul economic ce va asigura accesul specialistului]
	[introduceți momentele în care specialistul va interveni pe parcursul derulării contractului]


3.2. Infrastructura Antreprenorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului
În propunerea tehnică Ofertantul va confirma informațiile privind echipamentul disponibil si mentionat in extrasele de resurse pentru desfășurarea Contractului si va prezenta documente care sa demonstreze forma de deţinere a acestora, proprietate/inchiriere/leasing sau orice alta forma prin care dispune de acestea.
4. Planul de management al calității în cadrul Contractului

În acest capitol fiecare Ofertant va prezenta Planul calității adaptat pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:

· Modalitatea în care intenţionează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentaţiei (şi nu doar prin raportare la fazele determinante) şi să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea şi trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.

· Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea Contractului;
· Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
· Atribuțiile, nivelul și modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calității lucrărilor din structura organizațională a ofertantului;
· Modalitatea de realizare a controlului calității la toate stadiile de punere în operă a documentației;
· Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
· Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor;
· PCCVI pentru fiecare categorie de lucrări în parte, conţinând metodologia detaliată pentru execuţia testelor şi verificărilor de calitate pentru lucrările executate pe faze determinante de execuţie
· Ofertantii vor prezenta descrierea calitatii principalelor materiale de constructii ce urmeaza a fi puse in opera. Se va prezenta modul in care se va asigura un nivel de calitate corespunzator in privinta principalelor materiale ce urmeaza a fi puse in opera, conform proiectului tehnic
Pentru principalele categorii de materiale (ex. beton, materiale termoizolante, finisaje), ofertantul va prezenta Declarații de Mediu de tip III (EPD) sau documente echivalente, întocmite pe baza unei analize de tip LCA.
· Descrierea sistemului calităţii aplicat lucrării in cauza, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii.

Planul de control al calităţii, verificării şi încercării în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii, incluzând metodologia detaliata pentru execuţia testelor si verificărilor de calitate pentru materialele folosite si pentru lucrările executate). Prezentarea unui plan al calităţii general, fără particularizarea la proiectul în cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma.
Pentru descrierea completă a planului de control al calităţii, verificării şi încercării, acesta se va întocmi în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 -privind calitatea în construcţii, HGR 766 - Regulamentele privind calitatea în construcţii, HGR 272/ 1994 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii .HGR 925 /1995 şi celelalte prevederi legale menţionate în caietele de sarcini.

In acest sens se vor prezenta toate atestate si certificările necesare pentru execuţia acestui tip de contract.

· Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente
5. Organizarea și planificarea în timp a activităților pe durata Contractului 


Fiecare ofertant va prezenta graficul fizic de realizare a activităților contractului,  defalcat pe faze de realizare și timp. 

 
Graficul fizic de realizare a investiției publice propus trebuie:

a) să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini;

b) să demonstreze:

· înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

· abilitatea de a transpune informațiile într-un Grafic de realizare a investiției fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

c) să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților 

d) să permită corelarea informațiilor incluse în Graficul fizic de realizare a investiției cu informațiile din Propunerea Financiară .

În cazul unei asocieri sau subcontractări, se vor prezenta categoriile de lucrări executate de fiecare membru al asocierii/ subcontractant, conform acordului de asociere/subcontractare in cadrul graficului Gantt si vor fi evidentiate distinct. 

Se va prezenta Programul rezumativ şi programul de lucru, inclusiv graficul Gantt, pe zile calendaristice, cu detalierea lucrărilor la nivel de activitati si subactivitati, astfel incat sa se poata verifica corectitudinea procesului tehnologic de execuţie si implicit a duratei de execuţie declarata in cadrul ofertei, in stransa legătură cu resursele alocate pentru fiecare activitate pe care ofertantul propune sa le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor.

Prin prezentarea Graficului Gantt se doreşte justificarea termenului de execuţie a lucrărilor, la nivel de operaţii tehnologice, in succesiunea logica de realizare a acestora si in corelare cu legislaţia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de îndeplinire si a datelor de începere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice.

Se vor prezenta toate fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea si succesiunea logica a evenimentelor, cu duratele de timp necesare pe activitati si pozitionarea în timp a acestora (inspecţii, testare, avize şi autorizaţii, recepţii, obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările, categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările, subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi, implicare asociaţilor, dacă este cazul) cu evidentierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmărirea realizarilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile, împreuna cu alocarea resurselor umane pe parcursul execuţiei (în funcţie de responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecărei activitati in parte), si cu histograma resurselor, informatii care vor trebui sa probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil.

Prezentarea unui grafic de execuţie nerealist care nu respecta tehnologia de execuţie si reglementările tehnice in vigoare conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrărilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, in special:

-
lucrările permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

-
secventierea, derularea in timp, cu evidenţierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislaţiei specifice corespunzătoare obiectului contractului;

-
denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidenţierea punctelor cheie (jaloanele) in execuţia contractului;

-
drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

-            incarcarea pe resurse. Prezentarea alocării de resurse (material, manopera, utilaj, transport) pe fiecare categorie de lucrări, propusa
Se vor menţiona si următoarele: durata de îndeplinire, datele de începere si finalizare, precum si indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice, sens in care, pentru acurateţea prezentării informaţiilor se recomanda utilizarea unui program de calcul automatizat (Primavera/ Microsoft Project/ similar).

Se va prezenta Graficul reţea care constituie o modalitate grafică de a vizualiza activităţile, dependenţele şi calea critică a proiectului. În cadrul grafiului se va estima durata ofertata a activităţilor. În cazul în care nu rezultă dependenţele şi calea critică a proiectului împreună cu încadrarea în durata ofertată a activităţilor, se consideră ca ofertantul nu răspunde cerinţelor şi oferta tehnică va fi considerată neconformă.

Se va prezenta Drumul critic care va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie. Drumul critic va fi clar identificat în planificarea activitatilor, va fi întocmit pe durata maximă de execuţie şi va fi întocmit în interiorul graficului Gantt. Drumul critic este drumul care pleaca din nodul initial si ajunge in nodul final, fiind complet. Lungimea unui drum este suma activitatilor ce formeaza acel drum. Activitatile care se gasesc pe acest drum se numesc activitati critice. În cazul în care lungimea drumului critic este mai mare decât durata de execuţie, se consideră ca ofertantul nu răspunde cerinţelor şi oferta tehnică va fi considerată neconformă.

Graficul Gantt si Drumul critic vor fi realizate pe zile calendaristice si categorii de lucrari, la nivel de cantitati de lucrari si articole de deviz, iar la elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de detalierea resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, utilaje, transport), cu identificarea obligatorie a numarului de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal de executie si supraveghere/indrumare

Activităţile proiectului trebuie asociate cu aşa-numitele repere de referinţă (jaloanele), care reprezintă un eveniment intermediar important care survine în cursul unei realizări, asociat cu obţinerea unui rezultat important sau cu o analiză de stadiu, caracterizată drept critică.

-
Jaloanele proiectului sunt etapele principale dupa care se poate cuantifica evolutia acestuia. Cel mai adesea, indica momentul de schimbare a unei faze, fie datorita reluarii uneia sau mai multor faze precedente, fie ca urmare a demararii unei noi faze sau a încheierii unor obiecte (categorii de lucrări) din cadrul proiectului.

In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt, programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante pe parcursul realizarii proiectului

-
Ofertantul trebuie să demonstreze o succesiune tehnologică în realizarea lucrărilor, in corelare cu categoriile de lucrari precizate in documentaţia de atribuire .

-
Graficul Gantt va fi realizat obligatoriu in concordanta cu tehnologia de executie propusa şi cu perioada de execuţie ofertată ;

-
In acest sens, ofertantii vor prezenta in graficul Gantt urmatoarele jaloane :

-
Proces verbal predare-primire amplasament

-
Procesele verbale trasare lucrări

-
Procesele verbale receptie calitativa

-
Procesele verbale de lucrari ascunse

-
Fazele determinante

-
Procesele verbale recepţie la terminarea lucrărilor

-
Ordin de Începere;

in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu Programul pentru controlul calitatii prezentat in Proiectul tehnic.

-
Ofertantii vor lua in considerare la întocmirea graficului Gantt toate fazele determinante precum si sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros. Se solicita analiza efectiva si detaliata a drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice, dupa caz

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia si explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1.o descriere generala a modului in care Ofertantul va executa Lucrarile si tehnica de planificare  folosita;

2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Ofertantul va asigura resursele necesare;

3. numarul si struetura formatiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe activitati si unitati de timp- luni;

5.  prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Ofertantul le va  avea  la  dispozitie,  precum  si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

7. Rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia unor activitati.

Numarul de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal, identificate in cadrul Graficului Gantt si Drumului critic vor fi obligatoriu corelate cu resursele (utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal), declarate de catre operatorul economic in cadrul Propunerii financiare, si vor avea distributie in timp pe toata durata de executie a proiectului in functie de duratele activitatilor.

Principalul element al graficului va fi termenul de execuţie al contractului in care potenţialul ofertant se obliga sa execute lucrările aferente.

In concluzie, durata va rezulta prin luarea in considerare a termenelor respective, constituita ca durata de execuţie a contractului, care se va întinde intre momentul emiterii ordinului de incepere si momentul recepţiei la terminarea tuturor lucrărilor respective.

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca semnarea contractului se va realiza in data de 18.05.2026 si va fi trasat pe zile pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul fiecarui tip de lucrari evidentiidu-se perioadele de timp rece / lucrarile executate in aceste perioade, se vor prezenta metodologii/proceduri de lucru pe timp friguros. 

Ofertanții trebuie să includă obligatoriu în graficul de execuție perioada de timp friguros, definită conform normativului C 16-84 ca intervalul dintre 15 noiembrie și 15 martie, în care nu se vor executa lucrări.

Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va exemplifica activităţile critice respectiv activităţile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a soluţiilor ce urează sa le utilizeze in cazul activităţilor critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului critic sau care nu exemplifica activităţile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă soluţii privind activităţile critice identificate vor fi declarate neconforme.

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie  incorect, fara alocare de  resurse  aferente  fiecarei  activitati,  sau  pentru  care  ofertantul  nu  aloca  suficiente  resurse  pentru  realizarea activitatii respective in perioada de timp  declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de detaliere solicitat, va conduce  la  declararea   ofertei  ca  oferta  neconforma.
6. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)

Se vor include aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului
-
In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire la modul de realizare al obiectivului. Se va prezenta modul in care se va realiza fiecarea activitate de catre membrii asocierii, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de fiecare membru al asocierii pentru realizarea obiectivului
7. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

· identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți; 

· modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor;
· modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;
· informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Aceasta sectiune va contine, dupa caz, si planul de lucru cu subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte. Se va prezenta modul in care se va realiza fiecarea activitate, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de subcontractant, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de subcontractant pentru fiecare activitate executată de acesta, se va prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de subcontractant.
8. Organizarea de șantier propusă și modul în care aceasta se conformează cerințelor aplicabile din Anexa nr. 4 din HG nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănatate pentru șantierele temporare sau mobile. 
Se va prezenta:

-o descriere tehnică a modului de organizare a șantierului;

-o schiță și  informații  privind amplasarea propusă, suprafețele estimate și funcționalitatea organizării de șantier.Informatiile prezentate in etapa de evaluare a ofertelor privind organizarea de santier vor avea caracter obligatoriu in etapa de executie, organizarea de santier va fii coroborata cu listele de cantitati din cadrul proiectului.

9. Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată 

Informația se va structura după cum urmează:

	Potențiale defecte datorate viciului de execuție 
	Modalitatea de intervenție
	Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii
	Termenul de intervenție
	Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție
	Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


10.  Garanția acordată lucrărilor 

Se va preciza perioada de garanție pe care ofertantul o acordă lucrărilor-min 36 de luni
Se va prezenta și Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.
În cadrul Declaraţiei privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate, ofertanţii au obligaţia de a preciza succinct activităţile pe care le vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie necesari remedierii. Perioada de garantie trebuie dovedita prin declaratie pe propria raspundere in propunerea tehnica. Ofertantii vor folosi materiale, utilaje si echipamente pentru care perioada de garantie este cel putin egala cu perioada de garantie de buna executie a lucrarilor. Ofertanţii vor detalia informaţiile în legătură cu utilajele puse la dispoziţie după expirarea perioadei de garanţie pentru asigurarea garanţiei. Ofertantul va prezenta un plan propriu de interventie in care va justifica timpul de mobilizare pentru interventia in solutionarea defectiunilor intervenite in perioada de garantie a lucrarilor. Timpul de mobilizare pentru interventie reprezinta perioada cuprinsa intre ziua in care Executantul primeste notificarea beneficiarului privind defectiunile si ziua propriu-zisa cand demareaza interventia pentru remedierea defectiunilor.Timpul se va exprima in zile.

-Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanţie acordată.

Documentul prezentat va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea apărea, detaliate pe categorii de lucrări /echipamente ce ar putea necesita remedierea. Se vor detalia resursele tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Detaliile vor fi prezentate sub formă tabelară si vor include: descrierea lucrărilor, cerintele pentru mentenanta periodică si durata de viată. Se va prezenta urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor în scopul asigurarii unei garantii extinse a lucrarilor, tipurile de lucrări de intervenţie, se vor prezenta defecte posibile si mod de interventie in scopul asigurarii unei garantii extinse a lucrarilor (dacă este cazul). Se va prezenta tipul de interventie pentru remedierea defectiunilor (termenul de interventie, durata de remediere, metoda de remediere, resursele alocate pentru fiecare tip de defecţiune). 

Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanţie acordata are drept scop ca perioada de garanţie ofertata sa nu se faca doar la nivel declarativ.

În perioada de Garantie acordată lucrării ofertantii trebuie sa precizeze în Planul de măsuri activitatile ce se vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, precum si timpii de interventie necesari remedierii.

Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanţie acordata cuprinde modalitatea de acordare a garanţiei, condiţiile acordării garanţiei.

Acest plan va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a defectiunilor datorate viciilor de executie care ar putea apărea, detaliate pe categorii de lucrări /echipamente ce ar putea necesita remedierea.

De asemenea, se vor detalia resursele tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului.

Pentru autoritatea contractantă prezintă relevanţă perioada de garanţie ofertată şi modalitatea în care ofertanţii vor demonstra maniera de asigurare a intervenţiilor în perioada respectivă, inclusiv pentru defecţiuni datorate viciilor de execuţie.
11. Durata de execuție a lucrărilor
Se va preciza perioada exprimată în luni, în care ofertantul se obligă să execute lucrarea.
12. Anexe la Propunerea Tehnică
Fiecare ofertant va introduce anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea contractantă.
13. Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3 cf Hot.907/2016), fara valori;

Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport – cumulate pe proiect – fără valori.
Listele cu echipamente si utilaje, respectiv dotari (Formular F4 cf Hot.907/2016)

Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (Formular F5 cf Hot.907/2016);
14. Ofertantul va respecta principiile DNSH, drept care, in cadrul ofertei depuse, Ofertantul va depune un memoriu în care va justifica integrarea considerentelor DNSH și a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformității atât în cadrul procedurilor de licitație și de achiziție, prin includerea în propunerea tehnica a măsurilor privind respectarea principiului „Do o Significant Harm” (DNSH), cât și în etapa de execuție a lucrărilor.

Ofertantul va depune si Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului.
15. Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor informaţii incluse în Propunerea Tehnică ce sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală în conformitate cu prevederile art. 57 aliniat (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în Propunerea Tehnică.

Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Tehnică şi care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea Ofertantului.

Operatorul economic va preciza în oferta depusă care din informaţiile cuprinse în Propunerea Tehnică şi în Propunerea Financiară, cu excepţia preţului, sunt considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu prevederile art. 57 aliniat (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic. Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter confidential.

16. Formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta
Data completării: …………………                                                                    Operator economic,

…………………….

(semnătura autorizată)
[image: image1.png]



19
23

