PROPUNERE TEHNICĂ

- Prezentare Memoriu servicii proiectare - Ofertantul va face o descriere a serviciilor ce urmeaza a fi prestate, in corelatie cu lucrarile care urmeaza sa fie proiectate in asa fel incat sa se poata stabili cu certitudine faptul ca ofertantul a inteles solicitarea din Caietul de sarcini si restul documentatiei de atribuire; descrierea va include in mod obligatoriu si etapele de prestare a serviciilor. Etapele de prestare se vor corela cu graficul de prestare a serviciilor.

Termenul de predare a documentatiilor de proiectare reprezinta perioada de timp cuprinsa intre data emiterii ordinului de începere a contractului si data predarii integrale a tuturor livrabilelor menţionate ȋn Caietul de sarcini. Vor fi detaliate clar termenele/perioadele de elaborare:

• Expertiză tehnică drum;

• Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), cu elemente de Studiu Fezabilitate;

• Studiu topografic avizat OCPI;

• Studiu geotehnic;

• Documentație tehnică obținere certificate de urbanism DTCU;

• Studiu de trafic;

• Studiu de coexistență rețele electrice (dacă este impus de avizator);

• Documentații obținere avize(DOA);

•  Proiect tehnic și detalii execuție protejare conducte transport gaze naturale(dacă este impus de avizator);

• Avizare proiect tehnic protejare conducte transport gaze naturale în comisia tehnică de evaluare a SNTGN Transgaz S.A. (dacă este impus de avizator).

Asistenta tehnica se asigura pe perioada executiei lucrarilor, termenul in care se intocmeste PT actualizat, cartea tehnica, pe parcursul executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor si in perioada de garantie.

Ofertantii vor prezenta Grafcul Gantt de prestare a serviciilor, prin care sa demonstreze durata de prestare a serviciilor, utilizand resursele umane si tehnice de care dispune.

Deasemenea se va prezenta separat si diagrama drumului critic aferenta serviciilor de proiectare, impreuna cu modul efectiv de analiza si rezolvare a activitatilor critice.

- Descriere resurse - Ofertantul va descrie resursele tehnice si umane pe care le utilizeaza pentru prestarea serviciilor supuse achizitiei publice. Ofertantul va prezenta resursele tehnice si materiale pe care le va utiliza în realizarea activităţilor contractului inclusiv modalitatea de acces la acestea. Ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii pentru prestarea serviciilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prev. Legii nr. 10/1995 si a a altor legi incidente.

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, propunerea tehnica se formuleaza in numele grupului, demonstrarea îndeplinirii cerintelor se face a prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatii privind subcontractantii: se prezinta detaliat serviciile prestate de subcontractanti.

Ofertanţii vor prezenta ȋn plus:

- Declaratie privind protectia muncii cu obligativitatea respectarii conditiilor de mediu si sociale

-Declaratie pe propria raspundere in care sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform prevederilor art.51 din Legea nr.98/2016, si va respecta aceste conditii pe parcursul îndeplinirii contractului.

Informatii cu privire la legislatia privind securitatea si sanatatea în munca pot fi obtinute accesând site-ul:

www.mmuncii.ro.

Nota 1: Propunerea tehnica nu se va rezuma la copierea in intregime a caietului de sarcini. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Nota 2: Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nota 3:Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele din documentatia de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme dpdv tehnic. Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor din propunerea tehnică.Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Termenul de prestare: _________________ luni.