CONTRACT DE LUCRĂRI

1. Părţile contractante

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordului-cadru şi modificate prin HG nr.419/08.06.2018, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

JUDEŢUL SIBIU, având sediul în Sibiu, strada General Magheru nr.14, cod fiscal 4406223, telefon +40269/217733, e-mail:judet@cjsibiu.ro, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

.........., cu sediul în .........., județul ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....................., Cod Unic de Înregistrare ................., cont bancar ........................ deschis la Trezoreria ................., legal reprezentată prin ...................., având funcția de ................., (denumită în continuare “Executant”), de cealaltă parte,

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de execuţie, în următoarele condiţii:

Articol 2

Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executantul - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală corespunzătoare si la termen a tuturor obligaţiilor, asumate prin contract;

      - cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor in vederea executării contractului;

      - ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor;

      - amplasamentul lucrării - locul unde se execută lucrarea;

      - utilajele/echipamentele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor;

      - materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

      - echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

      - bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

      - lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor;

      - şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele;

      - utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau privata;

      - documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor;

      - recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat;

      - recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie;

      - proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia;

      - proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor;

      - penalitate: despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor asumate;

      - garanţia de bună execuţie: garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

      - perioada de garanţie a lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale;

      - forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;

      - act adiţional: document prin care părțile convin de comun acord modificarea termenilor şi condiţiilor contractului;

      - conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului (investiţiei) orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.

Articol 3

Interpretare

3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice.

3.3. - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Articol 4

Obiectul contractului

Executantul se obligă să execute  lucrări in cadrul proiectului ”Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona munților Cindrel, Lotru și Făgăraș, județul Sibiu", ( se mentioneaza fiecare lot in parte)

Lot 1 Reabilitare, modernizare și dotare baza de salvare Bâlea Lac Sibiu

Lot 2 Construire refugiu turistic pentru situații de urgență, vf Prejba, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini, a ofertei sale și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, respectând legislația în vigoare.

Articol 5

Documentele contractului

5.1 Următoarele documente sunt anexe şi constituie parte integrantă a contractului:

a) caietul de sarcini nr. 29950/12.12.2025 lot 1 / 3877/19.02.2026 lot 2 și anexele la caietul de sarcini, inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) garanţia de bună execuţie a contractului;

d) contractele încheiate cu subcontractanţii ( dacă este cazul)

e) contractul de asociere ( dacă este cazul)

f) graficul de executie al lucrarii

g) actele adiționale, după caz.

5.2. În cazul în care între prevederile contractului și anexele acestuia există neconcordanțe sau incompatibilități, ordinea priorității documentelor va fi după cum urmează:

1. Contractul;

2. Caietul de sarcini;

3. Oferta Executantului

5.3. În situația unei neconcordanțe dintre documentele contractului şi normele cu caracter imperativ ale legislației aplicabile contractului, vor prevala acestea din urmă. În cazul unor interpretări contradictorii, prevederile contractului prevalează asupra celorlalte documente. Caietul de sarcini prevalează asupra ofertei, iar contractul prevalează asupra amândurora, excepție făcând situațiile în care oferta conține prevederi mai avantajoase pentru autoritatea contractantă. Toate documentele anexate sunt parte integrantă din contract și, sub rezerva celor prevăzute mai sus, sunt considerate ca explicându-se reciproc.

Articol 6

Durata contractului

6.1. Durata contractului este de ....... de luni și se împarte după cum urmează:

Lot 1 Reabilitare, modernizare și dotare baza de salvare Bâlea Lac Sibiu

Durata contractului este de 55 luni și se împarte după cum urmează:

- Execuție lucrări – 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor plus 1 lună pentru recepția lucrărilor

- Perioada de garanție – minim 36 luni – până la încheierea procesului verbal de recepție finală (este criteriu de atribuire)

Lot 2 Construire refugiu turistic pentru situații de urgență, vf Prejba

Durata contractului este de 44 luni și se împarte după cum urmează:

- Execuție lucrări –7 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor plus 1 lună pentru recepția lucrărilor

- Perioada de garanție – minim 36 luni – până la încheierea procesului verbal de recepție finală. (este criteriu de atribuire)

Articol 7

Prețul contractului

7.1.- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ................ lei fără TVA, la care se adaugă TVA.

7.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la art.4 și menționate în cadrul caietului de sarcini și a ofertei depusă de către executant.

Articol 8

Ajustarea  preţului contractului

8.1. - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

8.2. - Prețul contractului va fi ajustat pentru componenta de Execuție a lucrărilor și se va realiza la  fiecare solicitare de plată, doar pentru restul rămas de executat după 6 luni de la semnarea contractului, după următoarea formulă de ajustare:

An = av + (1-av) * In/Io unde:

-„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“;

-„av“ este valoarea procentuală a plății în avans fată de Prețul Contractului;

-"In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul National de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

-"Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință;

Data de referință este data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.

În cazul lucrărilor suplimentare care nu au corespondent în oferta inițială, data de referință este luna încheierii actului adițional.

Articol 9

Modalităţi de plată

9.1 - Achizitorul se obligă să plătească factura  în termen de maxim 30 zile de la data primirii acesteia în sistemul RO-e factura. Plata lucrărilor executate se va face în baza facturii însoțită de situațiile de lucrări confirmate de achizitor.

9.2 - Plata facturii se va face în termenul prevăzut la art.9.1 după acceptarea situaţiei de plată de către achizitor.

Articolul 10

Începerea şi execuţia lucrărilor

10.1. - Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data emiterii ordinului de începere.

10.2. - Executantul are obligaţia de a derula lucrările astfel încât ele să fie terminate la data stabilită.

10.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract (caietul de sarcini și oferta executantului).

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

Articol 11

Obligaţiile executantului

11.1.- Executantul are următoarele obligaţii:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

- soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

- sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa

- readucerea spațiilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

11.2. - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.3. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. La execuţia lucrărilor, executantul are obligaţia de a respecta prevederile legislative privind regimul deşeurilor şi protecţia mediului.

11.4. - (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

11.5. - Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

11.6 - În perioada de garanție a lucrarii, executantul  se obligă să demareze lucrări de remediere a defecțiunilor în maxim 10 zile de la notificarea sa de către achizitor sub sancțiunea executării imediate a garanției de bună execuție.

11.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul se obligă:

a) la elaborarea și completarea documentației tehnice solicitate de ISU referitoare la execuția lucrărilor;

b).la corelarea tehnică permanentă cu proiectul lucrărilor de eficientizare energetică și cu executantul acestora, asigurând integrarea soluțiilor în mod unitar;

c). la sigurarea managementului de proiect, planificarea lucrărilor și coordonarea activităților în șantier astfel încât să nu interfereze nejustificat cu lucrările existente;

d).  la îndeplinirea tuturor obligațiilor legale privind calitatea în construcții, sănătatea și securitatea în muncă, precum și protecția mediului;

e). la participarea la inspecțiile ISU, la probele tehnologice și la procedurile necesare obșinerii autorizației de securitate la incendiu;

f). la furnizarea tuturor documentelor tehnice (caracteristici ale echipamentelor, certificate, verificări, procese-verbale) solicitate de Beneficiar și de autoritățile de control;

g).  la remedierea eventualelor neconformități, pe cheltuiala proprie, până la recepția finală.

11.8 Executantul se obligă la realizarea lucrărilor în condiții de siguranță, fără a afecta activitatea altor executanți.

11.9 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.10 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele:

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări;

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă (dacă este cazul);

11.11.- Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform caietului de sarcini în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

11.12 Executantul va curăța și elimina materialele reziduale în urma lucrărilor efectuate fără alte costuri suplimentare.

Articol 12

Obligaţiile achizitorului

12.1. - Reprezentantul achizitorului poate emite către executant instrucţiuni suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului.

12.2. - Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentantul achizitorului pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

12.3. (1) - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcini;

            - suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier;

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

12.4.- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.5.- Achizitorul are obligația să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrării.

Articol 13

Executarea contractului

Executarea contractului începe de la data primirii ordinului de începere.

Articol 14

Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor

14.1. - Executantul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, în cazul apariției uneia din următoarele situații:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climatice nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului.

Părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra prelungirii duratei de execuţie la care executantul are dreptul prin încheierea unui act adițional;

14.2. – Pentru motive legitime, Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

Articol 15

Finalizarea şi recepţia la terminarea lucrărilor

15.1. - Ansamblul lucrărilor se finalizează prin încheierea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.

15.2. - Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție, conform normelor interne.

Articol 16

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

16.1. - În cazul în care, din vina sa, Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul va calcula dobânzi penalizatoare. Dobânzile penalizatoare curg de la data la care obligaţia de executie a lucrărilor este scadentă conform graficului de executie şi până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. Dobânda penalizatoare se calculează raportat la valoarea lucrărilor neefectuate şi se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale.

16.2. – În cazul în care, din vina sa, Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are drept de a pretinde, pe lângă dobânda penalizatoare, daune-interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei.

16.3. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16.1 şi 16.2, dacă Executantul, din culpa sa, nu îşi îndeplinește obligaţiile contractuale la termenele stabilite, Achizitorul poate pretinde plata contravalorii în lei la data plăţii a sumei de 40 de euro, reprezentând daune interese suplimentare minimale. Obligaţia de plată a sumei reprezentând daunele interese suplimentare minimale este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare iar suma este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silită.

16.4. - În cazul în care Achizitorul, din vina sa, nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 9.1., Executantul va calcula dobânzi penalizatoare. Dobânzile penalizatoare curg de la data la care obligaţia de plată este scadentă şi până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. Dobânda penalizatoare se calculează raportat la facturile neachitate şi se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale.

16.5. – În cazul în care, din vina sa, Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract şi nu achită facturile conform termenelor de plată stabilite, Executantul are drept de a pretinde, pe lângă dobânda penalizatoare, daune-interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei.

16.6.- Dacă Achizitorul, din culpa sa, nu îşi îndeplinește obligațiile contractuale de plată a facturilor la termenele stabilite, Executantul poate pretinde plata contravalorii în lei la data plăţii a sumei de 40 de euro, reprezentând daune interese suplimentare minimale. Obligaţia de plată a sumei reprezentând daunele interese suplimentare minimale este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare, iar suma este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silită.

16.7. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă părţii lezate dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept cu o prealabilă punere în întârziere în termen de 15 zile de la data neexecutării culpabile a obligaţiilor.

16.8.- Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public.

Articol 17

Încetarea şi rezilierea contractului

17.1. - Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen 5 zile de la data de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

17.2. - Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) în temeiul unui pact comisoriu, fără punerea în întârziere a executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate și în termenul la care s-a obligat;

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d) executantul a intrat în faliment sau insolvență, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

17.3. - (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de pe şantier.

(2) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia niciun alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

17.4. - În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele pe care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

17.5. - Achizitorul va convoca în maxim 4 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

17.6. - (1) În ipoteza în care oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului

- Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.

17.7. - În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului.

17.8. - Denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor

1. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cazul în care nu mai există posibilitatea asigurării unor fonduri suficiente pentru finanțarea execuției Lucrărilor, în cazul în care intervin circumstanțe care conduc la întreruperea sau stoparea finanțării lucrării sau în cazul apariției unor circumstanțe care conduc la modificarea drepturilor și/sau obligațiilor sale, astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public.

2. În acest caz, contractul va înceta de plin drept şi în mod automat prin comunicarea înștiințării de denunțare a contractului, pe data primirii de către executant a acestei înștiințări, cu efect imediat, fără intervenţia unei instanţe şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Înștiințarea de denunțare a contractului nu trebuie motivată de către achizitor.

3. În cazul prevăzut mai sus, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data comunicării înștiințării de denunţare unilaterala a Contractului şi neplătită de achizitor, fără alte costuri, profit, despăgubiri sau obligații. Plata datorată executantului va fi reprezentată exclusiv de sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în contract.

Articol 18

Revizuirea și modificarea Contractului precum și dispoziții conexe

(1)(a)	Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

(b)	Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(c)	Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 14.(a) și 14.(b) din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

(d)	Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu respectarea unui termen de minim 30 de zile.

(2) Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului Contract și fără a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Părților, respectiv prin Act Adițional:

- înlocuirea/introducerea de Subcontractanți;

- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare şi băncilor prin care se efectuează plățile;

- schimbări la nivelul Legii, regulamente CE, reglementări, standarde comunicate prin intermediul Caietului de sarcini, și/sau”Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică,

- solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură culucrarile care fac obiectul Contractului, în plus față de cele solicitate prin legislația în vigoare la data depunerii Ofertei.

(3) Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

Articol 19

Forţa majoră

19.1-  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3-  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4-  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data intervenției şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a o invoca.

19.5-  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19.6. -Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

19.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

19.8.- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră în termenul prevăzut mai sus. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

Articol 20 Soluţionarea litigiilor

20.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.

Articol 21

Limba care guvernează contractul

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

21.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română;

21.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 22

Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Articol 23

Garanția de bună execuție a contractului

23.1. - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % din prețul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

23.2. - Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

23.3. - Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

23.4. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

23.5. - Contractantul are obligația de a reîntregi/de a reconstitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile de la momentul la care aceasta a fost reținută de către autoritatea contractantă.

23.6. - Restituirea garanției de bună execuție se face în condițiile art. 154 indice 2 alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

24. Protecția datelor personale

24.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

24.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate, situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusive, dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

- informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Furnizorului, nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

24.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

24.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți

- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate.

Articol 25

Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract, în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, cu valoare de original

ACHIZITOR				        	          EXECUTANT,

JUDEŢUL SIBIU,