PAGE  

Contract de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări

privind realizarea obiectivului de investiții:

Lot 1: Modernizare strada Măceșului;
Lot 2: Modernizare Intrarea Lămâiței;

Lot 3: Modernizare Intrarea Dafinului;
                     Lot 4: Modernizare strada Zenitului;
          Lot 5: Modernizare Intrarea Abatorului;
          Lot 6: Modernizare Intrarea Nicolae Bălcescu;

          Lot 7: Modernizare strada Mateiaș (tronson neasfaltat).

Nr………..…..din data……………
Cod angajament legal: ……………………………
 (NOTĂ: Se va întocmi cate un contract, separat, pentru fiecare lot în parte).
1. Preambul.

Având ca temei legal Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare “Legea nr. 98/2016” precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, s-a încheiat prezentul contract de servicii, denumit în continuare “Contract”, între:

MUNICIPIUL PITEŞTI, cu sediul social în Piteşti, strada Victoriei, nr. 24, jud. Argeş, telefon 0248/213994, fax: 0248/212166, număr de înregistrare fiscală 4317967, cont RO32TREZ04624810271 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentat prin domnul GENTEA CRISTIAN- Primar, în calitate de Autoritate contractantă, și denumită în continuare "Achizitor", pe de o parte

și 

SC ................SRL/SA, cu sediul în: adresa..............., nr........., judeţul .............,  telefon/fax:........, e-mail: ………, număr de înmatriculare:  .........., cod de înregistrare fiscală ..,........, cont Trezorerie........ deschis la Trezoreria ............, reprezentată prin domnul/ doamna (numele şi prenumele reprezentantului/reprezentanţilor legal(i) al/ai Contractantului) ...... .......- .............,  în calitate de Executant şi denumită în continuare "Contractant", pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părţile" şi care,  

având în vedere:

1.1. Oferta
(1) Contractantul a examinat documentația de atribuire care este parte a acestui Contract şi se oferă să presteze servicii de elaborare documentații de urbanism, conform prevederilor Contractului.
(2) Obiectul contractului la prețul ofertat.

și

1.2. Acceptarea
(1) Autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire a Contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții: ........, iniţiată prin publicarea în SEAP a Anunţului de participare/de participare simplificat nr. [nr. Anunţ de participare /de participare simplificat],cod CPV principal.......................
(2) Prin Raportul procedurii de atribuire nr. ………….. din data de …………..Autoritatea contractantă a declarat câştigătoare Oferta Contractantului…………..,
au convenit încheierea prezentului Contract.

2. Definiţii.

2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Achizitor/Autoritatea contractantă şi Executant/Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

b) Act adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului contract de proiectare și execuție lucrări, în condiţiile <LLNK 12016    98 12 261   0 17>Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Amplasamentul lucrării – totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările, conform autorizației de construire;
d) Caiet de sarcini, anexa la Contract- conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante, menţionând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant şi/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate şi executate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanţă, protecţie a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranţă şi altele asemenea, după caz, precum şi cerinţe aplicabile Contractantului în ceea ce priveşte informaţiile şi documentele care trebuie puse la dispoziţia Autorității contractante;

e) Cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

f) Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile <LLNK 12016    98 12 261   0 17>Legii nr. 98/2016,  drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;

g) Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanţi acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condiţiile <LLNK 12016    98 12 261   0 17>Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil;

h) Contract- prezentul contract și toate Anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi Contractant, care are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări;

i) Contract de subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant şi un terţ ce dobândeşte calitatea de Subcontractant, în condiţiile <LLNK 12016    98 12 261   0 17>Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

j) Documentele autorității contractante - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura produselor care fac obiectul contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date informative şi rapoarte, furnizate de autoritatea contractantă şi necesare contractantului în vederea realizării obiectului contractului;

k) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau stabilită de instanţa de judecată a oricărui efect pe care îl produce. 

l) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;

m) Întârziere - orice eşec al Contractantului sau al Autorității contractante de a executa orice obligaţii contractuale în termenul convenit;

n) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu şi care se referă la legislaţia română dar şi la Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligaţiile care decurg din tratatele la care este parte statul român şi orice altă legislaţie secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudenţa comunitară;

o) Lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, suficient în sine pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică;
p) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

r) Materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele) care sunt sau vor fi integrate în lucrările permanente, potrivit prevederilor contractului;

s) Neconformitate- execuţia de slabă calitate sau deficienţe care încalcă, siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul contract şi/sau de legea aplicabilă şi/sau care fac rezultatele execuției lucrărilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul contract şi/sau de legea aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabilite în caietul de Sarcini. Neconformităţile includ atât viciile aparente, cât şi viciile ascunse ale lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;

t) Ofertă - actul juridic prin care contractantul își manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente care au fost stabilite prin documentaţia de atribuire;

u) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în contract ca fiind plătibilă de către una dintre părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului;

v) Perioada de garanție- perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia contractantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor neconformităţilor/ abaterilor/ viciilor ascunse/ defectelor apărute în perioada de garanţie, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, a reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzătoare;

w) Personal - persoanele desemnate de către contractant sau de către oricare dintre subcontractanţi pentru îndeplinirea contractului;

x) Preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritatea contractantă, în baza şi în conformitate cu prevederile contractului, a ofertei contractantului şi a documentaţiei de atribuire, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate în contract;

y) Prejudiciu - paguba produsă autorității contractante de către contractant prin neexecutarea/executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

z) Recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată conform prevederilor legale, la terminarea   lucrărilor;

aa) Recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, conform prevederilor legale;

bb) Subcontractant- orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul Legii 98/ 2016 privind achiziţiile publice;

cc) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretări.

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, în măsura în care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul şi invers, iar cuvintele de genul masculin vor include femininul şi invers.

3.2. Cuvintele care desemnează persoane sau părţi vor include societăţi, companii şi orice persoană juridică.

3.3. În cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale şi documentele achiziţiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziţiei.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului.

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții: Lot 1: Modernizare strada Măceșului; Lot 2: Modernizare Intrarea Lămâiței; Lot 3: Modernizare Intrarea Dafinului; Lot 4: Modernizare strada Zenitului; Lot 5: Modernizare Intrarea Abatorului; Lot 6: Modernizare Intrarea Nicolae Bălcescu; Lot 7: Modernizare strada Mateiaș (tronson neasfaltat), din municipiul Pitești,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2.  Contractantul se obligă, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică și cu dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare, să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică din partea proiectantului, să execute, să finalizeze lucrările și să remedieze orice neconformități, defecte ori vicii ascunse rezultate în urma executării prezentului contract la  obiectivul prevăzut la art. 4.1.
5. Preţul contractului.

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către achizitor este de                .................... lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA legală.
5.2. Preţul este compus din:

a) Contravaloarea serviciilor de proiectare, în sumă de .................. lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA legală.
b) Contravaloarea execuției de lucrări,  în sumă de ........... lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA legală.
c) Contravaloarea serviciilor de asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în sumă de .......... lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA legală.
6. Durata contractului.

6.1. Durata prezentului contract începe de la data intrării în vigoare şi se finalizează la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale în sarcina părţilor.

6.2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție, expirarea garanțiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligațiilor scadente potrivit prezentului contract.

(2) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul - verbal de recepție finală nu va fi semnat de către comisia de recepție, care confirmă ca lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanție.
6.3. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire de la data intrării în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

7. Executarea contractului.
7.1. Executarea contractului începe la data prevăzută în ordinul de începere a prestării seviciilor de proiectare emis de către achizitor ulterior constituirii garanţiei de bună execuţie.

7.2. Durata de execuție a contractului este de 5 luni, cu următoarele termene de realizare:

a) Etapa I:  Proiectare, respectiv elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire, verificată de verificatori de proiecte atestaţi, elaborarea Proiectului tehnic de execuție (PT), a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție cu antemăsurători detaliate, liste de cantități pentru executia lucrărilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, graficul aferent execuției lucrărilor – 2 luni, de la emiterea ordinului de începere din partea achizitorului; 

b) Etapa II:  Execuție lucrări – 3 luni, de la predarea amplasamentului liber de orice sarcini și emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
c) Etapa III: Asistența tehnică a proiectantului pe întreaga durată a execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8. Documentele contractului. Ordinea de precedenţă.
8.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție);

c) Oferta, respectiv propunerea tehnică  și propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;

d) Garanția de bună execuție a contractului;

e) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul;

f) Contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

g) Acord de asociere, dacă este cazul;

h) Graficul fizic și valoric de realizare a investitiei;

i) Ordinul de începere a /contractului/proiectării;
j) Ordinul de începere a lucrărilor;

k) Alte documente, dacă este cazul.
8.2. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la pct. 8.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la pct. 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la pct. 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10.  Obligaţiile principale privind prestarea serviciilor si execuţia lucrărilor

A. Proiectarea lucrărilor

10.1. (1) Contractantul răspunde de activitățile de proiectare aferente lucrărilor la obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi, corespunzător prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii și va fi verificat în conformitate cu legile în vigoare de către specialisti verificatori de proiecte atestati. 

(2) Contractantul răspunde de activitățile de verificare a proiectului de execuție și de plata acestora, inclusiv a detaliilor de execuție. Verificarea proiectului de execuție și a detaliilor de execuție se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

(3) Proiectul tehnic (PT) trebuie să fie elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să raspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale achizitorului. Proiectul tehnic se elaborează pe baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), în care s-au aprobat indicatorii economici, elementele și soluțiile principale ale lucrării și în care au fost obținute toate avizele și acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

Detaliile de execuție ale PT vor fi întocmite în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă,fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrari și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de DALI.

10.2. Contractantul va garanta că el și proiectanţii săi, inclusiv verificatorii de proiecte au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare respectiv verificare de proiecte. Contractantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul, în măsura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei și imediat în situatii de urgență. 

10.3. (1) Contractantul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea și siguranţa tuturor lucrărilor proiectate în cadrul prezentului contract.

(2) Contractantul nu va fi răspunzător pentru proiectul, documentația, caietele de sarcini, etc care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(3) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la solicitarea acestuia, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.4. Lucrările proiectate vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface cerinţele achizitorului, precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor.

10.5. Contractantul se obligă să actualizeze Devizul General ori de câte ori solicită achizitorul pe toată perioada derulării contractului, până la receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv), în termenul specificat în notificarea autorității contractante.

10.6. Contractantul este singur și pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii nu vor putea fi admise.

10.7. Proiectantul/proiectantul coordonator de proiect si proiectanții pe specialitați, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului se obligă să suporte cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, la sesizarea justificată a achizitorului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

10.8. (1) Contractantul se obligă să predea documentațiile aferente prestării serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract, în câte 3 (trei) exemplare originale, pe suport de hârtie, redactate în limba română, precum şi în 2 (două) exemplare în format electronic, semnate și stampilate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
           (2) Costurile legate de redactarea, multiplicarea și transmiterea documentației, precum și ale oricăror materiale elaborate de către contractant, sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

10.9. Contractantul se obligă să acorde asistență tehnică pe tot parcursul execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

10.10. Contractantul se obligă să prezinte proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
10.11. În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, contractantul va respecta toate legile în vigoare şi se va asigura că personalul său respectă de asemenea aceste legi. Contractantul va despăgubi Achizitorul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către contractant sau personalul său a acestor legi.

B. Execuția lucrărilor :

10.11. (1) Contractantul are obligaţia de a proiecta, executa şi finaliza lucrările la obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract,  în conformitate cu obligațiile asumate prin contract şi  la termenele prevăzute în graficul de execuţie (fizic și valoric).

            (2) Contractantul are obligaţia de a remedia defectele/neconcordanțele constatate și/sau viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract si în limitele prevăzute de prezentul contract.

10.12. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul în limita prejudiciului creat împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, licențe, proiecte, nume, modele, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu lucrările proiectate/executate sau încorporate în acestea, şi/sau

b) daune-interese, despăgubiri, penalități, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului. 

10.13. (1) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele/tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile și completările ulterioare.

Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale achizitorului nu vor exonera contractantul de obligațiile sale.
(3) Un exemplar din documentaţia de executie va fi ţinut de executant, în vederea consultării de către Inspectoratul Judeţean în Construcţii Argeş, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.14. (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare si, la solicitarea achizitorului, de a prezenta rapoarte privind stadiul lucrarilor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Achizitorul va fi singurul răspunzător de dispoziţiile date, în afara cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Pe parcursul derulării lucrărilor, contractantul are obligaţia de a solicita aprobarea scrisă a achizitorului pentru orice modificare pe care doreşte să o aducă documentaţiei care stă la baza execuţiei lucrărilor. 

Solicitarea contractantului şi aprobarea achizitorului se vor produce înaintea începerii propriu-zise a execuţiei lucrărilor, într-un interval de timp care să nu conducă la prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor. Dacă acest lucru nu va fi posibil, părţile contractante vor negocia un nou grafic de execuţie (fizic și valoric) a lucrărilor.

10.15. Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

10.16. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

           (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor. Pentru verificarea trasării, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

10.17. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii abaterilor/neconformităților și/sau viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:

a) De a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane, având în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente;

b) De a procura şi de a întreţine toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) De a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

d) De a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

e) De a garanta că va respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecția mediului, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârii nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, actualizată,  Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, actualizată,  a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi oricăror altor prevederi legale emise în aplicarea acestora; 
Contractantul trebuie să deţină autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, eliberate de Inspectoratul de Muncă. 
Dacă pe parcursul derulării contractului achizitorul va constata inexistenţa lor, contractul va putea fi reziliat din momentul constatării lor, cu daune în sarcina executantului.

f) Să nu introducă în incinta achizitorului mijloace fixe, materiale, scule, dispozitive, autovehicule etc. de orice fel, în afara celor menţionate în anexele la contract şi / sau prezentate achizitorului pentru aprobarea introducerii lor şi în alte scopuri decît realizarea lucrărilor.

10.18. Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor și echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de sistare a lucrarilor.

10.19. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi/sau a remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) Confortul riveranilor, sau

b) Căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

            (2) Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.20.  (1)  Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii/terții săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective sau ale spațiilor verzi.

            (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, din cauza transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spații verzi.

            (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 

            (4) Dacă execuţia lucrărilor presupun afectarea circulației publice/ devierea circulaţiei, contractantul este responsabil de montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare, în conformitate cu reglementările în materie, sub controlul serviciilor competente.

10.21.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, contractantul are obligaţia:

a) De a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) De a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Contractantul nu va executa lucrări şi nu va avea în incinta/ amplasamentul achizitorului depozite/ magazii de furnituri/materiale etc. pentru derularea de contracte cu altcineva decît achizitorul, cu excepţia cazului cînd a încheiat cu acesta din urmă contracte de închiriere legală a respectivelor spaţii; 

d) Să menţină curăţenia la locul de muncă şi în zona preluată pentru execuţia lucrărilor şi să evacueze ritmic din incinta/ amplasamentul achizitorului, prin mijloace proprii, gunoiul, materialele nerecuperabile şi surplusurile de furnituri şi materiale care au fost asigurate şi aduse în incinta achizitorului de către executant. Asigurarea curăţeniei generale finale în zona/ amplasamentul în care s-au efectuat lucrările este condiţie de acceptare la plată de către achizitor a ultimei facturi aferente lucrărilor emise de executant;

e) Să nu arunce în sistemul de canalizare al achizitorului reziduuri toxice; Contractantul va depozita reziduurile de orice fel în containere proprii şi nu va folosi containerele achizitorului în acest scop. 

f) Să asigure transportul, cazarea, asistenţa medicală de urgenţă, masa şi plata resurselor umane utilizate pentru execuţia lucrărilor;

g) Să nu folosească, pentru execuţia lucrărilor, sub nici o formă (detaşare, angajare în afara orelor de program etc.) personalul achizitorului; dacă vor fi constatate astfel de situaţii, răspunderea revine în exclusivitate achizitorului;

h) Să folosească pentru realizarea lucrărilor personal calificat şi autorizat, obligaţia autorizării şi instruirii cu privire la tehnologiile şi modul de lucru utilizate, dotării cu echipament individual de protecţia muncii revenind executantului;

i) să asigure protecţia fazelor intermediare a lucrărilor, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, a drumurilor şi spaţiilor (cu dotările aferente)/ spațiilor verzi, toate puse la dispoziţie de achizitor, împotriva degradării, furtului şi fenomenelor naturale care nu sunt încadrate în cazurile de forţă majoră menţionate în contract.

           (2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.22. Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, contractantul, împreună proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizarii ei.
10.23. După terminarea lucrărilor, pentru recepţia la terminarea lucrărilor, contractantul va întocmi şi va prezenta comisiei de receptie a achizitorului “Cartea tehnica a constructiei“, care va conţine toate documentele care atestă calitatea lucrărilor executate (după caz, procese verbale şi buletine de probe, de control, de recepţie, procedee omologate de sudură, diagramele şi documentele privind tratamentele termice şi controale nedistructive efectuate, documentele de atestare a efectuării probelor hidraulice de casă, lista personalului autorizat care a efectuat lucrările, paşapoartele de jocuri, centraje, diagrame de vibraţii, certificatele de calitate şi de conformitate pentru lucrări şi pentru materialele şi furniturile aferente lucrărilor, desenele tuturor modificărilor faţă de documentaţie, alte documente şi informaţii solicitate de achizitor etc.). 

Admiterea receptiei la terminarea lucrării  și predarea documentatiei tehnice si de executie costituie condiţie obligatorie de acceptare la plată de către achizitor a valorii garantiei de buna executie în procentele din contract.

10.24. Contractantul va despăgubi achizitorul cu suma stabilită de instituţiile şi/sau organele abilitate dacă îi va provoca pagube prin nerespectarea, la execuţia lucrărilor, a legislaţiei în vigoare, a oricăror norme sau regulamente în vigoare sau a hotărârilor organelor locale, legal constituite, toate cu caracter obligatoriu la executarea lucrărilor.

10.25. Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări autorității contractante și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de sarcini.

10.26. Contractantul garantează că, la data recepției, lucrările executate vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Caietul de sarcini, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. 

10.27. Contractantul garantează achizitorului că acesta operează în sistem de management al calităţii pentru serviciile prestate și lucrările executate în cadrul contractului şi că va aplica acest sistem, pe toată perioada derulării contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defect/ neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, autorității contractante că remedierea acestor defecte/neconformităţi, se realizează conform Planului de management al calităţii.

10.28.  Dacă  contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane, aceste persoane vor fi considerate ca răspunzând solidar față de autoritatea contractantă pentru executarea contractului. 

10.29. Contractantul nu îşi va modifica componența sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a autorității contractantului.

11.  Obligaţiile principale ale achizitorului.

11.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate și lucrările executate conform prevederilor art. 16 din contract, după primirea comunicării contractantului privind finalizarea serviciilor/ lucrărilor, dacă acestea sunt prestate/ realizate fizic în teren.

11.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, fără plată, următoarele:

-   amplasamentul asupra căruia vor fi executate lucrările, liber de orice sarcină;

-   suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier;

-   căile de acces rutier;

-  racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului / mijlocului fix / instalaţiei / echipamentului care face obiectul lucrărilor.

 (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către contractant.

11.3. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12. Sancţiuni, penalităţi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să își îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15 % din valoarea obligatiilor neîndeplinite, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, sumă pe care contractantul este obligat să o achite.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile calendaristice de la înregistrarea lor,  atunci contractantul poate percepe achizitorului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15 % din plata neefectuată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Respectivele penalităţi nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plată.

12.3. În cazul neremedierii de către contractant a neconformităţilor/ defecţiunilor în termenul contractual de 3 zile lucrătoare de la înştiinţarea făcută de achizitor cu privire la respectivele defecţiuni/neconformităţi, contractantul este de drept în întârziere şi va plăti achizitorului penalităţi de 0,15 %, din valoarea serviciilor/lucrărilor aflate în această situaţie, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, faţă de termenul menţionat mai sus. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea lucrărilor aflate în situaţia descrisă în prezentul articol.
12.4. Dacă valoarea penalităților nu acoperă prejudiciile produse părților contractante, părțile contractante pot percepe partenerului de contract daune, până la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente, dar care nu pot depăși 10% din valoarea lucrărilor care au produs prejudicii.

12.5. În cazul în care plățile nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute în legătură cu alocarea bugetară și/sau contul bancar, achizitorul nu datorează majorări, penalități sau daune interese executantului.
Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului.

13.1. (1)  Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pentru toată perioada de execuţie a contractului şi până la semnarea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi, în condiţiile prezentului contract.

          (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. 

          (3) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.

13.2.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul contractului fără TVA și se va constitui prin una din următoarele modalități:

    a) virament bancar;

    b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

    (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

    (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

    (iii) asigurări de garanţii emise:

    -  fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

    –  fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

    c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

    d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

    e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

13.2.2. (1) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul are obligația de a deschide un cont de disponibil deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, cont care va fi pus la dispoziția achizitorului.

   (2) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.

              (3) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contract. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul  despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 


  (4) Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. 

               (5) Contul de disponibil astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
13.3. Achizitorul emite ordinul de începere a contractului numai după ce contractantul a facut dovada constituirii garanției de bună execuție. 

13.4. (1) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

(2) Contractantul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea contractului.
13.5. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate sau în situația extinderii duratei de terminare a lucrărilor, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) contractantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuţie cu o durată corespunzătoare, care să acopere atât perioada de execuţie cât și perioada de garanție acordată lucrărilor executate, cu cel puțin 7 zile înainte de expirarea valabilității instrumentului de garantare (poliță/scrisoare bancară/ asigurare de garanții).

         (2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
13.6.  (1) Autoritatea contractantă  are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător, din culpa sa, oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă va notifica pretenţia,  atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
(2) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării emise de autoritatea contractantă. 
13.7.  Achizitorul se obligă  să elibereze/ restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70%  din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) Restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, prevăzută la art. 17.1, pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor.

13.8. Acceptarea la plată a valorii garantiei de bună execuție, în procentele din contract se va face cu condiţia reuşitei recepţiei la terminarea lucrărilor sau, dacă va fi cazul, cu condiţia remedierii de către executant a tuturor neconformităţilor, abaterilor etc. constatate la recepţia la terminarea lucrărilor precum şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii menţionate în contract.

13.9. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

14. Începere. Întârzieri. Sistare.
14.1. (1) Contractantul are obligaţia de a începe proiectarea respectiv execuția lucrărilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data menționată de către achizitor în ordinul de începere a prestării serviciilor de proiectare respectiv a  execuției lucrărilor. Contractantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina serviciile si lucrările în termenul prevăzut în contract.

(2) Contractantul are obligaţia să proiecteze, să asigure verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, să execute și să finalizeze lucrările  care fac obiectul contractului, la standardele şi performanțele prezentate în propunerea tehnică și la termenele prevăzute în graficul de execuţie (fizic și valoric).

(3) Contractantul trebuie să notifice Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii lucrărilor.

(4) Contractantul trebuie să afișeze la locul amplasamentului lucrării un panou care să conțină informațiile prevăzute de legislație, după caz.

14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi prevederilor prezentului contract. 

         (2) În cazul în care contractantul întârzie terminarea pregătirilor, începerea lucrărilor, sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul conform prevederilor contractului.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica în scris, una celeilalte, înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului, respectiv a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Contractantul are obligaţia ca pe toată durata de execuţie a lucrărilor să permită oricând accesul reprezentanţilor de specialitate ai achizitorului, pentru verificarea stadiului de execuţie a lucrărilor, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

Dacă pentru aceste verificări sunt necesare vizite la sediul/ punctele de lucru ale executantului sau subcontractanților/ subantreprenorilor săi, achizitorul va anunţa executantul în prealabil. La solicitarea achizitorului, acestuia i se va pune la dispoziţie, pentru examinare, evidenţele cu privire la autorizarea şi instruirea personalului propriu de execuţie a lucrărilor, părţi din documentaţie, aparate şi scule pentru probe, aparate de măsură şi, prin persoane  competente, i se va da toate lămuririle solicitate. Informaţiile primite şi documentele consultate vor fi considerate de achizitor drept confidenţiale, dacă nu au ca suport documentaţia asigurată de acesta din urmă. 

Verificările se vor face obligatoriu în timpul programului de lucru al personalului de execuţie al executantului. Restul cheltuielilor, legate de verificările propriu-zise la punctele de lucru, la sediul executantului şi/sau sediile subcontractanților/ subantreprenorilor, vor fi suportate de executant.

14.4.  (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuție.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute prin contract dar comandate de achizitor pentru verificarea unor părţi de lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de către executant dacă se dovedeşte că materialele respective nu sunt corespunzătoare calitativ și/sau cantitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar aceste cheltuieli vor fi suportate de către achizitor.

14.5. (1) Contractantul are obligaţia de a anunţa achizitorul, în timp util, pentru participarea la orice inspecţii, teste, verificări pentru care s-a stabilit prin planul calităţii obligativitatea participării achizitorului. Neparticiparea achizitorului anunţat nu va constitui motiv de neefectuare a lor şi de întrerupere de către executant a lucrărilor. Inspecţiile, testele, verificările se vor face obligatoriu în timpul programului de lucru al personalului de execuţie al executantului. Cheltuielile legate de inspecţiile, testele, verificările propriu-zise vor fi suportate de contractant.

(2) Contractantul nu-l va împiedica pe achizitor să participe la inspecţii, teste, verificări nemenţionate în documentaţie şi/sau planul calităţii ca fiind făcute fără participarea reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului, dacă acesta din urmă va anunţa în prealabil executantul despre intenţia lui. Achizitorul poate solicita executantului efectuarea unor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. necuprinse în documentaţie sau planul calităţii, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) Solicitarea să se facă în scris, înainte de intrarea lucrărilor în etapa care ar putea permite efectuarea acestor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc; 
b) Dacă, prin efectuarea respectivelor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. s-ar putea ajunge la decalarea graficului de execuţie a lucrărilor, părţile contractante vor stabili de comun acord un nou grafic de execuţie (fizic și valoric);

 c) Contravaloarea acestor probe, inspecţii, teste, verificări, analize etc. va fi suportată de achizitor, pe baza unor documente justificative prezentate de executant, într-un interval de timp stabilit de comun acord de părţile contractante.
3) Dacă în urma inspecţiilor, testelor, verificărilor menţionate la paragrafele (1) şi (2) de mai sus, achizitorul constată neconformităţi/abateri de la documentaţie sau nerespectare de parametri, norme, reglementări, tehnologii etc., îl va înştiinţa imediat pe executant, cerîndu-i remedierea celor constatate pe cheltuiala lui. Executantul are obligaţia convocării achizitorului pentru constatarea remedierilor făcute iar intervalul de timp afectat acestor remedieri nu va decala graficul de execuţie a lucrărilor.
(4) La solicitarea achizitorului şi independent de cele menţionate în prezentul articol, contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părți de lucrare si de a  reface sau repara orice parte sau părți din lucrare, dacă va fi cazul, şi dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate nu sunt de cantitatea şi/sau calitatea corespunzătoare şi/sau nu au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi suportate de contractant iar graficul de execuţie a lucrărilor nu va fi decalat.
Dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate sunt de cantitatea şi/sau calitatea corespunzătoare şi/sau au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi suportate de achizitor, într-un termen stabilit de comun acord cu executantul şi pe baza documentelor justificative prezentate de acesta din urmă.   
Dacă din această cauză va fi justificată prelungirea graficului de execuţie a lucrărilor, părţile contractante pot conveni un nou grafic de execuţie. 

14.6.  (1) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului /reprezentantului acestuia (dirigintele de șantier).

          (2) Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, după caz, sunt finalizate pentru a fi examinate si măsurate.
          (3) În cazul în care contractantul execută lucrări care devin ascunse fără a fi în prealabil verificate de către autoritatea contractantă/dirigintele de șantier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de către executant pe cheltuiala sa proprie. Remedierea lucrărilor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizată de către contractant pe cheltuiala sa proprie.
14.7. În cazul în care:

a) Volumul sau natura lucrărilor neprevăzute ; sau 

b) Condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice; sau 

c) Oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

 îl îndreptăţesc pe contractant să solicite de îndată prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, în scris, prin consultare cu achizitorul şi de comun acord se va stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul.

14.8. (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul se află în imposibilitatea de a respecta termenele  de prestare servicii de proiectare/ execuție lucrări, din motive neimputabile acestuia, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului, în timp util, înainte de expirarea acestor termene, cu justificarea corespunzătoare a motivelor de decalare a termenelor contractuale. Modificarea datei/perioadelor de prestare/de execuție asumate în graficul de execuție se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

(2) În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi contractantului.

14.9. Durata de executie a contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice, în cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată de către achizitor.

14.10. (1) Perioada de sistare a prestării serviciilor de proiectare/executării lucrărilor ca urmare a solicitării contractantului, în situația în care intervine o astfel de cerere motivată din partea contractantului, va decala corespunzător durata de prestare a serviciilor de proiectare/executare a lucrărilor.

          (2) Pe toată perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv perioada sistării lucrărilor, contractantul are obligația de a proteja, păstra și asigura paza și protecția tuturor lucrărilor/ materialelor/ echipamentelor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor până la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor.
15. Modificarea contractului.

15.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului/ perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, în condițiile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului și în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare.
          (2) Modificările contractuale  nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.
           (3) Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. Modificările nesubstanţiale ale contractului se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.  

          (4) Partea care propune modificarea contractului are obligaţia de a transmite celeilalte părţi propunerea de modificare a contractului cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. Modificarea contractului va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adiţional.
15.2. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

16. Finalizarea lucrărilor. Recepţia lucrărilor.

16.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzute să fie finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizată în termenul contractual convenit de părţi, termen care se calculeaza de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

16.2. Admiterea recepţiei lucrărilor de către achizitor are ca scop certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale referitoare la respectivele lucrări. 

16.3. Contractantul va întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în caietul de sarcini și garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile declarate de acesta prin oferta depusă, va corespunde prevederilor din contract și cerințelor din caietul de sarcini, respectiv prevederilor din proiectul tehnic și reglementările tehnice în vigoare și nu va fi afectată de neconformități care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de utilizare.

16.4. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite conditiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.

          (2) Contractantul va comunica în scris achizitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire, data terminării tuturor lucrărilor, conform HG 273/1994 pentru aprobarea <LLNK 11994     0122 331   0 46>Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate precum şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.

În cazul în care se constată că sunt neconformități/lipsuri/deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 

După constatarea remedierii tuturor neconformităților/ lipsurilor/ deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie şi va înştiinţa contractantul, în scris, cu privire la data convocării comisiei.

16.5. (1) Contractantul are obligaţia de a remedia toate neconformităţile, abaterile etc. constatate de comisia de recepţie, menţionate în procesele verbale de recepţie şi transmise executantului pentru luare la cunoştinţă. Graficul de execuţie a lucrărilor nu se va prelungi cu perioada scursă pentru remedierea de către executant a neconformităţilor, abaterilor etc. constatate la recepţia la terminarea lucrărilor.

Dacă contractantul nu remediază aspectele constatate, recepția la terminarea lucrărilor va fi respinsă.

(2) Neremedierea de către contractant a neconformităţilor, abaterilor etc., constatate la recepţia finală, va conduce la prelungirea perioadei de garanţie de bună execuţie până la remedierea acestora şi suportarea de către executant a tuturor consecinţelor care decurg din aceasta şi din prezentul contract.

16.6. (1) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementarile în vigoare.

În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul da a aproba sau de a respinge admiterea recepţiei.

(2) Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea <LLNK 11994     0122 331   0 46>Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

16.7. Toate inspecţiile, testele, verificările aferente recepţiilor lucrărilor se vor face fără nici o cheltuială suplimentară în sarcina achizitorului faţă de valoarea prezentului contract.

16.8. Toate aspectele legate de recepţia lucrărilor vor fi tratate conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea <LLNK 11994     0122 331   0 46>Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

16.9. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor.

16.10. (1) Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data  de începere a recepției finale, conform H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.
(2) Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie prevăzută la art. 17.1.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. (1) Perioada de garanţie a lucrărilor executate este de .......... de luni de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor (semnarea fără obiecțiuni din partea achizitorului a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor) până la data admiterii recepției finale.
(2) Contractantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor si lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune. 

17.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris, orice plângere/ reclamaţie/ constatare ce privesc neconformităţile/ abaterile/ viciile ascunse/ defectele etc. apărute/ identificate în perioada de garanție.

17.3. La primirea unei astfel de notificări și în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, contractantul are obligaţia de a remedia neconformităţile/ abaterile/ viciile ascunse/ defectele etc, pe cheltuiala sa, în termenul comunicat de către achizitor prin notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.  
17.4. Dacă contractantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neconformitatea/defectul etc în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractant prin contract.

17.5. (1) Toate cheltuielile legate de remedierea, repararea etc. a neconformităților, defectelor etc. inclusiv cele aferente transportului sunt în sarcina contractantului.

(2) Refuzul contractantului de a executa remedierea, repararea neconformităţilor, defecţiunilor etc. în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini/ propunerea tehnică, sau de a relua prestarea serviciilor aferente, atrage după sine plata de daune interese compensatorii, conform prevederilor pct 12.3 din contract.

17.6. Obligaţia de garanţie a executantului subzistă în temeiul legii și față de  subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcţiilor.
18. Modalităţi/condiţii de plată.

18.1. (1) Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se fac în lei, prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturilor însoțite de documentele justificative, respectiv:

a) pentru Etapa I:  Proiectare -  procesul verbal de recepție a documentației (documentația pentru obținerea autorizației de construire, proiectul tehnic, detalii de executie -  verificate la toate exigențele, caiet de sarcini, antemasurătoare, liste de cantități pentru executia lucrărilor);
b) pentru Etapa II:  Execuție lucrări - situaţie de lucrări, semnată de către executant, verificată și acceptată de către dirigintele de șantier și achizitor. Situaţiile de lucrări vor fi însoțite de măsuratori real efectuate de către dirigintele de șantier. 

Executantul va redacta situaţiile de lucrări respectând întocmai denumirea și codul articolelor din devizul lucrărilor.

c) pentru Etapa III: Asistența tehnică - raport de activitate acceptat de către achizitor.

          (2) Părțile contractante își vor comunica în termen de 3 zile lucrătoare orice modificare a numărului de cont sau a altor elemente care ar putea influența efectuarea plății.

(3) Plățile nu vor fi efectuate dacă nu sunt îndeplinite, în totalitate, una sau mai multe cerințe din prezentul contract și anexele acestuia.

18.2. (1) Plata contravalorii serviciilor prestate/lucrărilor executate se face prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către contractant pentru suma la care este îndreptăţit conform prevederilor contractuale, direct în contul contractantului indicat pe factură.

          (2) Transmiterea facturii fiscale se va face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 139/2022 pentru aprobarea <LLNK 12021   120180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura  şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea <LLNK 12000    78132 391   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării  sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.

(3) Facturile vor fi emise şi completate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de autoritatea contractantă, şi sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii.

(4) Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada  de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control intern ale contractantului / achizitorului sau de către alte organisme de control abilitate de lege.

(5) Facturile se emit după verificarea și acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor.

(6) Contractantul va redacta situaţiile de lucrări respectând întocmai denumirea și codul articolelor din devizul lucrărilor.

18.3. Achizitorul are dreptul de a refuza de la plată orice factură care nu corespunde întocmai lucrărilor efectiv realizate, în conformitate cu situațiilor de lucrări. În acest caz, achizitorul va transmite o notificare scrisă către contractant cu modificările necesar a fi realizate iar contractantul va emite factura astfel corectată.

18.4. (1) Factura finală se va emite după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrari finale de către dirigintele de șantier și achizitor și după aprobarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și standardelor stabilite prin caietul de sarcini. 

18.5. Contractantul nu va solicita plăți în avans, iar achizitorul nu va efectua astfel de plăți.

18.6. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligaţii ale contractantului către terţi, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

18.7. Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU.

18.8. Cheltuielile diverse si neprevăzute vor fi accesate/decontate după îndeplinirea condițiilor de legalitate și conformitate și după aprobarea acestora de către achizitor. 

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. Prețul pentru serviciile de proiectare prestate și lucrările executate este cel declarat în propunerea financiară anexată la prezentul contract și are caracter ferm pe toată durata executării contractului, nefiind supus niciunei ajustări, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.
20. Asigurări
20.1. (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor,  o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. Va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către autoritatea contractantă. Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei. 

         (2) Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor,  o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

Contractantul va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate. Executantul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către autoritatea contractantă. Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei.
(3) Contractantul poate încheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate și a oricăror altor riscuri.  

           (4) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare acreditată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

           (5) Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.2. Contractantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanții săi au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte autorității contractante, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.3. Contractantul este partea asiguratoare, care are obligaţia de a încheia, înainte de începerea contractului, asigurările, astfel cum este stabilit în prezentul contract /caietul de sarcini, dacă este cazul.

20.4. Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea şi menţinerea asigurărilor contractantului stabilită în prezentul contract se suportă de către contractant.

20.5. Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina părţii obligate să suporte aceste daune conform Legii şi/sau prevederilor contractuale.

20.6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Încetarea contractului. Rezilierea contractului.

21.1. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligaţiile stabilite în sarcina părţilor au fost executate.

21.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune - interese, cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părți din contract cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.
21.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformităţilor sau executarea obligaţiilor care decurg din prezentul Contract;

b) Contractantul subcontractează părţi din Contract fără a avea acordul scris al achizitorului;

c) Contractantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al achizitorului;

d) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin act adiţional la prezentul contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;

e) Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

f) Contractantul eşuează în a furniza/menţine/prelungi/reîntregi/completa garanţiile ori asigurările solicitate prin contract;

g) La momentul atribuirii contractului, contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

h) În situaţia în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului deoarece au fost încălcate grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

i) În cazul în care împotriva contractantului se deschide procedura falimentului;

j) Contractantul a săvârşit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare achizitorului;

k) Valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina contractantului.

l) În cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

21.4. Rezilierea contractului în condiţiile pct. 21.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale.

21.5. În cazul în care contractantul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către achizitor.

21.6. În situaţia rezilierii din cauza neexecutării/executării parţiale de către contractant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.

21.7. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării contractului până la remedierea situaţiei constatate.

21.8. (1) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 20 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiţia notificării contractantului cu cel puţin 5 zile înainte de momentul denunţării.

(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a înceta oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca această încetare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

21.9. Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

21.10. Contractul poate înceta în cazul denunțării lui de ambele părți contractante, fără despăgubiri.

21.11. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

22. Subcontractarea. Terțul susținător.
Subcontractarea.

22.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către achizitor a contractelor încheiate de către contractant cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract, devenind anexe ale acestuia. Contractele de subcontractare trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai subcontractanților, datele de contact, activitățile ce urmează a fi sucontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor, opțiunea de cesionare a contractului în favoarea achizitorului, dacă este cazul, în condițiile legii.

22.2. (1) Contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanți /implica noi subcontractanți în perioada de execuție a contractului, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice, în următoarele situații:

a)  înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă ai/ale căror activități au fost indicate în oferta ca fiind realízate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în oferta, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea, retragerea subcontractanților din contract.

         (2) Contractantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontract, în perioada de implementare a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Pentru înlocuirea oricărui subcontractant / numirea unui subcontractant propus după semnarea contractului, contractantul va solicita acordul achizitorului de a încheia un contract de subcontractare, într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 20 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

În cazul înlocuirii oricărui subcontractant, solicitarea contractantului va conţine justificări rezonabile privind înlocuirea.

          (3) În vederea obținerii acordului achizitorului noii subcontractanți sunt obligați să prezinte:

a) o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini și a propunerii tehnice depusă de către contractant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării;

b) contractele de subcontractare încheiate între contractant și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanții legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului;

c) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

22.3. În termen de 20 de zile de la primirea acestei solicitări, achizitorul va notifica decizia sa contractantului, cu indicarea motivelor în cazul unui refuz.

În termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou subcontractant, contractantul va transmite achizitorului un exemplar semnat al contractului de subcontractare aferent, care se va constitui anexă la Contract. Subcontractantul nu va începe executarea părţii sale din contract înainte de transmiterea subcontractului către achizitor.

22.4. Orice numire a unui nou subcontractant sau schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a unei părţi din contract de subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a contractului, situaţie care îndreptăţeşte achizitorul la rezilierea contractului şi obţinerea de despăgubiri din partea contractantului.

22.5. În orice moment, pe perioada derulării contractului, dacă un subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, achizitorul poate solicita contractantului să înlocuiască subcontractantul şi să asigure un subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să să preia el însuşi partea din contract care a fost subcontractată.

22.6. (1) Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor. Contractantul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa subcontractanţilor săi, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa contractantului. 

          (2) Dispozițiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nicio situație răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.

           (3) Partea/părţile din contract încredinţată/încredinţate unui subcontractant de contractant nu poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către subcontractant.
22.7. Niciun subcontractant nu se va afla în situaţiile de excludere aferente atribuirii contractului. Fiecare subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru executarea părţii din contract care îi este încredinţată.

22.8. În cazul în care un subcontractant reziliază un contract de subcontractare sau renunţă în alt fel la subcontract, contractantul va notifica achizitorul în termen de 5 zile şi va indica în ce mod intenţionează să continue executarea părţii respective din contract.

22.9. (1) Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanți dacă aceștia și-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiior legale aplicabile privind achizițiile publice.

            În aplicarea acestei subclauze, subcontractanții își vor exprima la momentul nominalizării lor în ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. 

             (2) Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, contractant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

            În aplicarea acestei subclauze acordul părților se poate materializa:

a) prin încheierea unui contract de cesiune de creanță, cesiunea se va semna între contractant și subcontractant cu acceptul scris al achizitorului, în situația în care contractul de subcontractare nu este cesionat achizitorului, 

b) prin încheierea unui act adițional la contract între achizitor, contractant și subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat achizitorului.

22.10. Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertantul câștigător/contractantul în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii. 

22.11. În vederea finalizării contractului, achizitorul poate solicita, iar contractantul se obligă să cesioneze în favoarea achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, contractantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractanții clauze în acest sens. Într-o asemenea situație contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație răspunderea contractantului față de achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

22.12. Achizitorul poate proceda la denunțarea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care contractantul subcontractează/ cesionează drepturile şi obligațiile sale, izvorâte din semnarea prezentului contract, în lipsa unui acord scris prealabil al achizitorului.  

Terțul susținător.
22.13. (1) În cazul în care contractantul a primit, în cadrul ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, anexă la contract. 
           (2) Contractantul și terțul susținător răspund solidar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de contractant în cadrul prezentului contract.
           (3) Contractantul are obligația de a se asigura că terțul susținător va pune la dispoziția sa resursele asumate prin angajamentul ferm.
22.14. (1) Terțul susținător se obligă față de contractant și față de achizitor să pună la dispoziție resursele asumate prin angajamentul ferm, pentru remedierea situațiilor în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile aferente activităților, serviciilor sau părților de lucrări pentru care a beneficiat de susținere.

           (2) Dacă contractantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de servicii pentru care a primit susţinere de la terţ, achizitorul va fi îndreptăţit să notifice contractantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

           Terţul susţinător este răspunzător pentru daunele, pierderile şi cheltuielile achizitorului cauzate de nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.
22.14.  Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, contractantul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

23. Cesiunea

23.1. Cesiunea drepturilor derivate din prezentul contract poate fi realizată în condițiile și termenii prevăzuți de Legea nr. 98/2016, cu respectarea dispozițiilor art. 1.566-1.586 din Codul Civil. 

Contractul de cesiune de creanță produce efecte față de achizitor doar de la momentul acceptării în scris a acesteia. Plata făcută către Contractant anterior acceptării cesiunii de creanță este valabilă, iar achizitorului nu îi poate fi opus contractul de cesiune de creanță.

23.2. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. Contractantul este obligat să îi notifice achizitorului intenția de a cesiona în parte sau în tot obligațiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării obligațiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligațiilor derivate din prezentul contract încheiat fără acordul al achizitorului nu produce niciun efect. 

23.3. Cesiunea obligațiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate în privința garantării executării acestora de către cesionar. Achizitorul are dreptul de a se îndrepta împotriva Contractantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului.

23.4. Contractantul are obligația de a nu cesiona prezentul contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. Contractantul este obligat să îi notifice achizitorului intenția de a cesiona în parte sau în tot contractul cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract încheiat fără acordul prealabil al achizitorului nu produce niciun efect.
23.5. Cesiunea contractului nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția, dacă este cazul, sau orice alte obligații asumate prin contract. Achizitorul are dreptul de a se îndrepta împotriva Contractantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului. 

23.6. Prezentul contract poate fi cesionat ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016.

24. Obligații de confidențialitate și de proprietate intelectuală. Protecţia datelor cu caracter personal.
24.1. Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea încheierii şi executării Contractului drept strict confidenţiale.

24.2. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informaţii venite, în format oficial, din partea anumitor autorităţi publice conform prevederilor legale aplicabile.

24.3. Contractantul nu va utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

24.4. (1) Contractantul va acționa întotdeauna loial și imparțial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abține să publice articole referitoare la activitățile care fac obiectul contractului sau să facă declarații publice cu privire la contract fără aprobarea prealabilă a achizitorului precum și de la a se angaja în orice activitate care intră în conflict cu obligațiile sale contractuale față de achizitor. Contractantul nu va obliga achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil scris al acestuia și va prezenta clar această obligație subcontractanților/ terților, după caz.

(2) Pe perioada executării contactului, contractantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale și religioase dominante în România respectând totodată și drepturile omului.

(3) Când contractantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații

săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de contractant.

(4) Plățile către contractant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta și atât contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.

(5) Contractantul nu va avea nici un drept direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului sau ale proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.
24.5. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului.

24.6. (1) Odată cu predarea documentațiilor care fac obiectul prezentului contract, contractantul se obligă să cedeze în favoarea  achizitorului toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, fără să emită nici un fel de pretenții legate de acestea. 

          (2) Toate documentele ce fac obiectul prezentului contract, elaborate atât sub formă scrisă, cât și în format electronic de către contractant, orice rezultate elaborate şi/sau prelucrate de către contractant în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului- Municipiul Pitești. Contractantul nu va utiliza copii ale acestor documente în scopuri care nu au legătură cu contractul, fără acordul scris prealabil al achizitorului.  

          (3) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în raport cu executarea contractului, vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, fără costuri suplimentare, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.

24.7. Contractantul va despăgubi achizitorul şi se va asigura că nu este afectat de nicio reclamație, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamații formulate de un terț, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către achizitor, în conformitate cu prevederile contractului, a unor brevete, licențe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu proiectarea sau specificaţiile elaborate de achizitor.

24.8. Părțile contractante se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și a informațiilor/ documentelor a căror furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală.

24.9. Părțile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la pct. 24.7 dacă:

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens;

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

24.10. Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul implementării/ monitorizării proiectului, îndeplinirii obiectivului acestuia, precum și în scop statistic.

25. Obligaţii privind securitatea si sănătatea în muncă. 
25.1. Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.

25.2. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii personalului propriu. Contractantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și dacă legislatia incidentă în vigoare impune astfel de măsuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe șantier şi în încăperi de cazare ale personalului contractantului sau achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 

25.3. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, actualizată, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

25.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de contractant, acesta va respecta prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor.

25.5. Contractantul va transmite, urgent, achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii. 

25.6. Contractantul se obligă să respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

25.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensații platibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant sau subcontractant/terț.

25.8. (1)Contractantul va asigura toate facilitățiile sociale pentru personalul său.

(2) Contractantul nu va permite niciunuia din angajații săi să locuiască temporar sau permanent în nicio  structură care face parte din lucrările permanente.
26. Forţa majoră.

26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile <LLNK 12016     0853 242   1 26>art. 1.351 din Codul civil.

26.3. Forţa majoră şi cazul fortuit trebuie dovedite.

26.4. Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

26.5. Partea care a invocat forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârşit.

26.6. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.7. Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 60 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Asocierea de operatori economici, dacă este cazul

27.1. Fiecare asociat este responsabil individual şi în solidar faţă de autoritatea contractantă, fiind considerat ca având obligaţii comune şi individuale pentru executarea contractului.

27.2. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere să acţioneze în numele său şi este autorizat să angajeze asocierea în cadrul contractului.

27.3. Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziţii din partea autorității contractante şi să primească plata pentru şi în numele persoanelor care constituie asocierea.

27.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Autorității contractante.

28. Conflictul de interese

28.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite derularea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării contractului trebuie notificat în scris achizitorului, fără întârziere.

28.2. Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său, care se regăseşte într-o astfel de situaţie (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul contract.

28.3. Contractantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorității contractante implicaţi în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă implicată în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii/rezilierii contractului.

29. Insolvenţă şi faliment

29.1. În cazul deschiderii unei proceduri generate de insolvenţă împotriva contractantului, acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

29.2. Contractantul, are obligaţia de a prezinta achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidenţa deschiderii procedurii generale de insolvenţă asupra Contractului şi asupra executării lucrărilor și de a propune măsuri acţionând ca un contractant diligent.

29.3. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva unui subcontractant, unui terţ susţinător sau, dacă este cazul, în situaţia menţionată la capitolul 27 - Asocierea de operatori economici din prezentul contract, contractantul are aceleaşi obligaţii stabilite la clauzele 29.1 şi 29.2 din prezentul contract.

29.4. În cazul în care contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situaţie care produce efecte similare, acesta este obligat să acţioneze în acelaşi fel cum este stipulat la clauzele 29.1, 29.2 și 29.3 din prezentul contract.

29.5. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 29.1, 29.2 şi 29.3 din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de achizitor.

30. Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor
30.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere amiabilă, orice neîntelegere sau dispută/divergenţă care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

30.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum şi cu privire la a soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
30.3. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre Părţi nu răspunde în termen de 20 (douăzeci) de zile la solicitare, oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente din localitatea achizitorului, potrivit legislaţiei române în vigoare. 

31. Comunicarea între părţi.
31.1. (1) Orice comunicare făcută de părţi va fi redactată în scris, în limba contractului, şi depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

(2) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31.2. (1)Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-verbal de recepţie, notificare etc.) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
32. Limba care guvernează contractul
32.1. Limba contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Contractant și Achizitor sau reprezentanţii lor va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

33. Legea aplicabilă contractului
33.1. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

34. Prevederi finale
34.1. Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

34.2. Achizitorul are dreptul să refuze plata în cazul în care contractantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau înaintea termenului contractual fără acceptul achizitorului. 

34.3. Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși asfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/ lucrări executate și legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plîtite unei societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.

34.4. Părtile înteleg să acționeze cu bună credință pentru respectarea drepturilor celuilalt care decurg din acest contract și să ia toate măsurile pentru a asigura realizarea lui.  

34.5. Părtile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situatiile care pot apărea pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intentia lor este ca acest contract să funcționeze corect și fără a fi în detrimentul  oricăreia dintre ele și că pot conveni asupra stabilirii unor clauze specifice la momentul apariției unor situații care nu sunt precizate prin prezentul contract.

34.6. Părţile contractante au obligaţia de a numi şi de a-şi comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare şi rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea contractului.

34.7. Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante, va fi comunicată în scris.
Părţile au înţeles să încheie azi ............................. prezentul contract în două exemplare,  cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.  

                        ACHIZITOR,           


                       EXECUTANT

                MUNICIPIUL PITEŞTI            
                         PRIMAR
                 Director Executiv,                                                                

                 Direcţia Economică                                                                 

                    Şef Serviciu Juridic                                                               

                    Director Executiv,                                                                

                    Direcţia Tehnică                                                                     

                    Şef  Serviciu Investiţii                                                      

PAGE  

