CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare operator economic.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare dar numai în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu oricare se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor serviciilor ce urmează a fi prestate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent».

Pentru demonstrarea conformității Propunerii tehnice cu cerințele minime obligatorii solicitate în prezentul Caiet de sarcini, trebuie completată şi încărcată în SEAP Fișa de date privind conformitatea Propunerii tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 6 din Secțiunea 4 – Formulare și modele de documente.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

În cadrul ANCOM a fost achiziționat și implementat „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente”, denumit în continuare și „sistem”. Sistemul este dedicat lucrului cu documente electronice, incluzând colaborare, avizare, semnare electronică, transmiterea pe fluxuri de avizare conform necesităților ANCOM, utilizând licențe software ELO atât pentru servere, cât și pentru clienții web, desktop/java, aplicatii mobile Android și IOS.

Caietul de sarcini are ca scop achiziționarea serviciilor de acces mentenanță licențe și servicii de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente”, constând în asigurarea accesului la actualizări software ELO, precum și prestarea serviciilor de suport de specialitate pentru sistemul menționat mai sus.

Licențele software componente ale sistemului:

- ELO Web Server - Module 4 „Unlimited” – 1 licență;

- ELO Index Server - Module 4 „Unlimited” – 1 licență;

- ELO Index Server user access (write license) – 5 licențe;

- ELO Registry Module – 1 licență;

- ELO BarCode Server – 1 licență;

- ELO Web Client (write license) – 655 licențe;

- ELO ECM Suite – Java Client – 48 licențe;

- ELO XC – 45 licențe.

- CARACTERISTICI ȘI CERINȚE

Serviciile de acces mentenanță licențe și servicii de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente” vor avea două componente:

- servicii de acces mentenanță licențe, valabil pentru perioade de câte 12 luni, în vederea asigurării accesului la actualizări software ELO, respectiv actualizări funcționale și de securitate ale producătorului, acces la remedierile și îmbunătățirile privind securitatea platformei de bază server și a clienților software, corecții ale bug-urilor descoperite pe parcurs asupra platformei sau caracteristici noi/actualizate, aduse de producător programului licențiat, acces la versiuni noi, care asigură funcționarea sistemului în parametrii necesari, astfel:

- acces la Patch-uri pentru bug fixing și Service packs – actualizări, remedieri sau îmbunătățiri de securitate, rezolvarea problemelor de funcționalitate sau adăugarea de funcții noi ale programului licențiat;

- acces la Update-uri, implicând versiuni îmbunătățite ale programului licențiat – Minor Releases – ce țin de licențele de bază;

- acces la Upgrade-uri, versiuni cu dezvoltări suplimentare ale programului licențiat – Major Releases – ce țin de licențele de bază.

Accesul la actualizări software valabil 12 luni se va achiziționa în baza câte unui contract subsecvent.

Prestatorul va notifica ANCOM prin e-mail apariția oricărei actualizări pusă la dispoziție de către producător, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariția acestora. În acest mail, prestatorul va specifica:

- descrierea actualizării;

- locația de unde se poate descărca actualizarea;

- pașii de urmat pentru actualizare;

- impactul asupra sistemului și personalizărilor existente în sistemul deținut de ANCOM.

- servicii de suport de specialitate, prestate la cerere, în funcție de necesitățile apărute, în limita a maxim de 1000 de ore pe perioada de derulare a acordului-cadru, în vederea realizării migrării sistemului la ultima versiune disponibilă la producător (ELO 25), precum și pentru accesarea bazei de cunoștințe a producătorului sau a furnizorilor autorizați, respectiv de a beneficia punctual de experiența cel puțin a unui specialist în managementul avansat al platformei. Serviciile de suport de specialitate vor fi prestate la cererea ANCOM, ori de câte ori se consideră necesar.

Migrarea sistemului la noua versiune ELO 25 va include cel puțin următoarele activități:

- analiză preliminară și planificare;

- backup complet și pregătire mediu;

- instalare pe serverele de testare;

- testare și validare cu utilizatorii cheie, verificarea actualizărilor și realizarea eventualelor corecții necesare;

- instalare pe serverele de producție;

- după instalarea noii versiuni, asistență pentru utilizatorii din producție și monitorizarea serverului.

Trecerea la versiunea ELO 25 trebuie să asigure cel puțin:

- toate funcționalitățile existente în ELO 20, portate, optimizate pentru ELO 25, astfel încât ANCOM să beneficieze de noile tehnologii, facilități, concepte folosite în ELO 25;

- adaptarea celor aproximativ 15 formulare și măștilor de indexare în aspecte, prin realizarea activităților;

- adaptarea celor aproximativ 12 fluxuri principale și aproximativ 15 fluxuri secundare cu pași de automatizare pe noua tehnologie (inclusiv a fluxurilor dezvoltate la implementarea inițială a sistemului – de exemplu: conversia documentelor din word în PDF, aplicarea ștampilei cu nr. de înregistrare, fluxurile de semnare documente, etc);

- refacerea șabloanelor de documente;

- transpunerea celor aproximativ 6 reguli de AS în flow-uri;

- transfer de cunoștinte/training pentru noile tehnologii/module/facilități din ELO 25, astfel încât să permită administatorilor autonomie în utilizarea/configurarea/dezvoltarea sistemului.

De asemenea, la cererea achizitorului, prestatorul va presta și servicii de suport de specialitate pentru accesarea bazei de cunoștințe a producătorului sau a furnizorilor autorizați, respectiv pentru a beneficia punctual de experiența cel puțin a unui specialist în managementul avansat al platformei.

Serviciile indicate mai sus nu sunt limitative, prestatorul având obligația de a asigura suport de specialitate, la solicitările achizitorului, în funcție de necesitățile apărute.

Achiziția serviciilor de suport de specialitate se va realiza pe bază de contract subsecvent/act adițional la contractul subsecvent, la momentul solicitării realizării serviciilor, în funcție de necesitățile autorității contractante.

- PERIOADA ȘI TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR:

Acordul-cadru produce efecte de la data intrării sale în vigoare și este valabil pentru o perioadă de 24 de luni, iar achiziționarea serviciilor de acces mentenanță licențe și servicii de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente” se va realiza pe bază de contract subsecvent/act adițional, respectiv:

- servicii de acces mentenanță licențe; accesul va fi acordat de prestator în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii contractului subsecvent, iar accesul va fi valabil pentru o perioadă de 12 luni de la permiterea accesului;

- servicii de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente” constând în asistență de specialitate (activități de customizare, optimizare asupra customizărilor, suport configurare și utilizare), servicii care vor fi prestate la cerere, în funcție de necesitățile obiective.

La solicitarea achizitorului privind prestarea de servicii de suport de specialitate, prestatorul trebuie să răspundă în termen de maxim 5 zile lucrătoare și să precizeze termenul de prestare a serviciilor respective, descrierea activităților/operațiunilor care se vor realiza pentru prestarea serviciilor solicitate, precum și numărul maxim de ore aferent acestora. Răspunsul prestatorului nu impune achizitorului obligația de a achiziționa serviciile respective. După primirea răspunsului prestatorului, ANCOM va comunica decizia de a încheia sau nu contractul subsecvent/actul adițional la contractul subsecvent în derulare, în care se va reglementa numărul maxim de ore pentru serviciile de suport de specialitate, termenul de prestare a acestora, precum și valoarea maximă a serviciilor, determinată în baza tarifului orar și a numărului maxim de ore. În baza contractului subsecvent/actului adițional ANCOM va plăti valoarea serviciilor de suport de specialitate în funcție de numărul efectiv de ore corespunzător operațiunilor realizate.

În momentul de faţă, sistemul a beneficiat de garanție și suport până la data de 31.12.2025 și este necesară asigurarea accesului la actualizări software, precum și prestarea serviciilor de suport de specialitate.

- RECEPȚIA SERVICIILOR ȘI CONDIŢII DE PLATĂ

După prestarea serviciilor de suport de specialitate pentru Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente, solicitate de ANCOM, prestatorul va transmite un Raport de activitate cu privire la prestarea serviciilor la cerere. Raportul de activitate va fi supus aprobării reprezentantului ANCOM. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de activitate, achizitorul va întocmi un Proces-verbal de recepție a serviciilor de suport de specialitate, la cerere. Recepția este o condiție necesară pentru efectuarea plății serviciilor la cerere.

Pentru acces mentenanță licențe, fiind un serviciu de acces la actualizări software ELO, plata pentru asigurarea accesului se va efectua după ce prestatorul face dovada punerii la dispoziția ANCOM a accesului solicitat, pe canal de producător, urmând ca pe toată perioada de 12 luni menționată, ANCOM să poată accesa actualizările puse la dispoziție.

De asemenea, pentru serviciile de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente”, prestate la cerere, în funcție de necesități, plata se va face după recepția serviciilor prestate, în funcție de numărul efectiv de ore utilizate, corespunzător operațiunilor realizate.

Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua în baza facturilor emise de prestator, primite și acceptate de ANCOM, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al prestatorului, numai după întocmirea și semnarea proceselor-verbale de recepție pentru serviciile care atestă, după caz, acordarea de către prestator a accesului la mentenanță licențe și, respectiv, prestarea serviciilor de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente”, sevicii prestate în baza contractelor subsecvente/actelor adiționale.

În situaţia în care factura este primită anterior sau la data întocmirii procesului-verbal de recepție, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție.

În situaţia în care factura este primită după întocmirea procesului-verbal de recepție, Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului.

Prestatorul garantează achizitorului faptul ca serviciile prestate nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

- VOLUMUL SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE PE DURATA ACORDULUI - CADRU:

Acordul-cadru produce efecte de la data intrării sale în vigoare și este valabil pentru o perioadă de 24 de luni, iar achiziționarea serviciilor de acces mentenanță licențe și a serviciilor de suport de specialitate pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente” se va realiza pe bază de contracte subsecvente/acte adiționale.

Cantități estimate pentru acordul – cadru:

| Tip serviciu | Cantitate minimă | Cantitate maximă |
| --- | --- | --- |
| Acces mentenanță licențe valabil 12 luni | 1 | 2 |
| Servicii de suport de specialitate pentru sistem | 200 | 1.000 |

Cantități pentru contract subsecvent:

| Tip serviciu | Cantitate minimă | Cantitate maximă |
| --- | --- | --- |
| Acces mentenanță licențe valabil 12 luni | 1 | 1 |
| Servicii de suport de specialitate pentru sistem | 100 | 800 |

- Riscurile identificate și măsurile de gestionare a acestora

- Exploatarea „Sistemului de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente” fără servicii de acces la mentenanță licențe este supusă riscurilor la vulnerabilităţi de securitate critice, instabilitate, compatibilitate redusă cu sisteme enterprise moderne datorită neasigurării de actualizări periodice.

Măsură de remediere: încheierea unui acord - cadru de mentenanță și suport în baza căruia vor fi atribuite contracte subsecvente.

- ANCOM nu deține codul sursă pentru „Sistemul de modelare al proceselor operaționale cu flux electronic de documente”, nu este în măsură să asigure vizualizarea acestuia de către potențialii ofertanți și nici să îl pună ulterior la dispoziția prestatorului și nu este în măsură să asigure aplicarea tuturor patch-urilor, update-urilor și upgrade-urilor.

Măsura de remediere: Este necesar ca prestatorul să se asigure că accesul la mentenanță licențe și serviciile de suport de specialitate care fac obiectul acordului-cadru vor fi prestate cu respectarea în totalitate a prevederilor legale în materia proprietății intelectuale, fără a fi afectate în vreun fel drepturile producătorului aplicației software ELO, ale deținătorului dreptului de proprietate intelectuală asupra aplicației ELO sau ale unor terțe părți. Răspunderea pentru prestarea serviciilor care fac obiectul acordului-cadru cu respectarea prevederilor legale în materia proprietății intelectuale aparține exclusiv prestatorului.

- ALTE CERINȚE OBLIGATORII

Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta, pe parcursul executării acordului-cadru și contractelor subsecvente/actelor-adiționale, reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la autoritățile competente (Inspecția Muncii sau ministerele de resort de pe site-urile: https://www.inspectiamuncii.ro/, https://mmuncii.gov.ro/ și https://mmediu.ro/). De asemenea, se vor respecta toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă și de protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul economic și subcontractanții acestuia (dacă este cazul) sunt unicii răspunzători pentru orice accident, dauna și/sau avarie ocazionate de îndeplinirea obiectului acordului-cadru și contractelor subsecvente.