| R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE S.E. 0453 Dosar nr. ..../fila... S.E. 0453 Dosar nr. ..../fila... Unitatea Militară 02444 ____________ Anexă la nr. ________ - SIBIU - |  | NECLASIFICAT Exemplar unic |
| --- | --- | --- |
|  | # A P R O B # ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02444 SIBIU # Col. ing. Dănuț UNGUREANU |  |

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI

având ca obiect Rest de executat pentru investiția

„Lucrări de investiții în cazarma 3202 Șureanu Sebeș”

cod proiect 2022-C/I-3202 Șureanu Sebeș

Anexa nr. 1 la Acordul contractual nr…………

În temeiul H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de lucrări de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice se definesc următoarele Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractul de execuție de lucrări și completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor generale.

| Clauza și subclauza | Subiectul |
| --- | --- |
| Clauza 5 - Supervizorul și reprezentantul Supervizorului |  |
| 5.1 | Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute în Contract. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligațiile sale prevăzute în Contract. Supervizorul are următoarele sarcini principale: (a) verifică, accept sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusive existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; (b) aprobă sau respinge motivate documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor; (c) verifică ritmul execuției Lucrărilor; (d) verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora; (e) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului; (f) participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; (g) măsoară cantitățile de lucrări real executate; (h) se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier; (i) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului; (j) va întocmi documentele necesare, în conformitate cu Ordinul M 151/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale cu toate modificările și completările ulterioare; (k) analizează Revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului; (l) asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală; (m) îndeplinește celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin contract |
| Clauza 9 - Acces pe Șantier |  |
| 9.1 | accesul Antreprenorului pe Șantier se va asigura numai după aprobarea Anexei de Securitate și încheierea Protocolului cu unitatea militară care administrează cazarma 3202 Șureanu Sebeș |
| 9.2 | accesul pe Șantier al altor persoane se va realiza în conformitate cu prevederile Protocolului ce se va încheia cu unitatea militară care administrează cazarma 3202 Șureanu Sebeș |
| Clauza 10 - Autorizații și asistență privind Legea |  |
| 10.1 | (a) Beneficiarul a obținut Autorizațiile de Construire necesare realizării obiectelor prevăzute în Contract (b) Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, cotele și tarifele, și va obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni (cu excepția celor menționate la punctul (a) de mai sus). Antreprenorul va obține autorizațiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații; și (c) în cazul prevăzut la subclauza 37.11, Antreprenorul va întreprinde diligențele necesare pentru ca Beneficiarul să obțină și, după caz, să prelungească autorizația de construire necesară pentru partea relevantă din Lucrările Permanente. De asemenea, în acest caz, Antreprenorul va obține, în numele Beneficiarului, toate aprobările și avizele conexe necesare pentru a iniția și executa această parte de Lucrări. |
| Clauza 24 - Interferențe cu traficul și căile de acces |  |
| 24.1 | Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces și generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor precum și pentru asigurarea garanției de bună execuție pentru partea de cale de acces afectată și reparată. |

Contabil șef 	                                                           Responsabil contract

Lt. col.                                                                       Slt. ing.

Olguța NEGOIȚĂ                                                      Dragoș ANTONOAIE

p/Șef Birou achiziții publice                                     Consilier juridic

P.c.c.                                                                          Lt. col.

Marius SCUTARU                                                     Mihaela MANTA