PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

SFÂNTU GHEORGHE

SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția publică pentru furnizare de produse

cu montare și punere în funcțiune

„AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ – STRADA LĂCRĂMIOAREI”

DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA

# Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Prezentul Caiet de sarcini stă la baza achiziționării produselor și punerea în funcțiune pentru investiția: „Amenajare locuri de joacă – Strada Lăcrămioarei”, conform proiectului nr. 59/2023, întocmit de către Cone Landscape Studio S.R.L.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului şi principalelor cerințe de calitate şi performanţă.

Locul de joacă existent nu mai răspunde nevoilor actuale ale copiilor și comunității. Pentru a le oferi un spațiu sigur și plăcut, este necesară înlocuirea echipamentelor vechi cu unele moderne, certificate și adaptate diferitelor grupe de vârstă. Amenajarea unei suprafețe corespunzătoare și organizarea clară a zonei vor reduce riscurile de accidentare și vor îmbunătăți confortul utilizatorilor.

Reamenajarea terenului oferă șansa de a transforma un spațiu nevalorificat într-un loc atractiv pentru petrecerea timpului liber în aer liber. Integrarea unui concept peisagistic și îngrijirea vegetației existente vor contribui la un aspect estetic plăcut și la o atmosferă prietenoasă.

  - Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă: U.A.T. Municipiul Sfântul Gheorghe

Adresa: strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cod poștal 520008

Telefon/fax: 0267.316.957/ 0267.311.243

Adresa de mail: info@sepsi.ro

Reprezentant: Antal Árpád-András, primar

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Terenul se află în intravilanul localității Sfântu Gheorghe, str. Lăcrămioarei, domeniu public al localității Sfântu Gheorghe, nr. FN. identificat prin plan de încadrare în zonă vizat O.C.P.I. cu o suprafață totală de 3988,06 metri pătrați, Nr. C.F.:26840.

În momentul de față, terenul se află într-o stare avansată de degradare, atât din punct de vedere al dotărilor urbane existente cât și din punct de vedere peisagistic al spațiului, elementele de joacă și mobilierul urban este într-o stare deteriorată contribuind la aspectul neîngrijit al zonei.

Echipamentele de joacă existente prezintă o uzură fizică şi morală accentuată, cu deteriorări locale ale finisajelor și materialelor componente şi cu un aspect neplăcut ca urmare a acţiunii intemperiilor şi de asemenea ca urmare a actelor de vandalism.

Suprafețele de joacă prezintă denivelări și elementele de joacă sunt amplasate fără un concept peisagistic, sub ele nu există suprafață antișoc, pietriș este prezent doar pe alocuri.

Spaţiile verzi au un aspect neîngrijit, fără plantații, un punct pozitiv este populația de arbori existenți care par îngrijite, toaletate și estetice.

Lipsa totală delimitării a terenului de joacă față de terenurile, străzile, locuri de parcare adiacente.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Prin modernizarea locului de joacă se urmărește creșterea calității vieții pentru familiile din zonă, încurajarea socializării și a activităților recreative. Intervenția propusă este oportună deoarece răspunde unei nevoi reale din comunitate și aduce un beneficiu direct tuturor utilizatorilor.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

# Descrierea produselor solicitate

Prin proiect, se propune următoarele elemente:

Se vor amplasa diferite tipuri de echipamente de joacă, selectate conform grupelor de vârstă, și mobilier urban. Echipamentele de joacă sunt amplasate pe suprafețe antișoc, nisip sau cauciuc turnat.

Vor fi create dealuri pentru amplasare tobogane. Se va instala sistem de irigare pentru întreținerea potrivită a plantelor aflate pe sit și a gazonului.

Elementele și zonele diferite sunt conectate între ele prin suprafețe asfaltate destinate circulației pietonale, care ne conduce în jurul terenului de joacă. Suprafața asfaltată proiectată are dimensiunea de 905,20 mp.

Terenul va fi nivelat. Se trasează aleile și suprafețele, se balastează, se montează bordurile din beton, se vor asfalta, se va instala sistemul de irigare, se va monta echipamentele de joacă și mobilierul

urban. Apele meteorice vor fi evacuate către spațiile verzi amenajate.

Sistemul de alei existent se demolează complet, (202 mp) cu excepția acelor părți la care acesta coincide cu sistemul de alei proiectat, unde se elimina stratul superior de beton asfaltic si substructura într-o grosime de 10-15 cm, (627 mp) în vederea creării cotelor proiectate.

Amenajările se realizează având în vedere cablurile electrice subterane, cât și rețele edilitare subterane

de mica adâncime ca canalizare, rețele electrice și fibră optică de telefonie și de televiziune prin cablu.

Săpăturile manuale sunt indicate a se executa în zonele în care utilajele de săpat nu au loc de manevră de exemplu săpăturile manuale se vor executa obligatoriu in zonele cu radacini ale arborilor existenti.

Pentru ca aceste produse să fie puse în funcțiune sunt necesare lucrările preliminare, desființarea echipamentelor de joacă și a mobilierelor urbane existente și deteriorate.

Prin acest proiect se propune dotarea și amenajarea spațiului studiat, prin realizarea următoarelor lucrări:

- desființare echipamente de joacă și mobilier urban existent deteriorat

- realizare alei din asfalt pentru circulație pietonală

- realizare spațiu verde (gazon, straturi de plante)

- realizare suprafețe antișoc din tartan turnat și nisip

- dotare cu mobilier urban, echipamente de joacă

- dotare cu sistem de irigare

- dotare cu sistem de supraveghere

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant și aprobată de către proiectant și beneficiar.

Toate materialele vor trebui să fie însoțite de Certficat de calitate.

Înainte de punerea în operă se vor face verificări vizuale, materialele necorespunzatore urmând a fi înlăturate.

SUPRAFEȚE PROIECTATE:

- Suprafață asfaltată - Alei, trotuare

- Suprafață din tartan (cauciuc) – Spații de joacă

- Suprafață de nisip – Spații de joacă

- Suprafață de gazon artificial cu SBR – Dealuri

- Suprafața pietriș – labirint de joacă

DOTĂRI – ECHIPAMENTE DE JOACĂ ȘI MOBILIER URBAN

Pe terenul de joacă sunt amplasate diferite tipuri de echipamente de joacă selectate conform grupelor de vărstă, oferind oportunități pentru diferite activități care stimulează învățarea prin joc și prin procese interactive și zone comune, cu jucării destinate pentru toți copii cu scopul de a asigura un loc de adunare pentru toate grupele de vărstă în activități diferite chiar și împreună cu părinți.

Toate jucăriile proiectate sunt fabricate din material durabil de culoare naturală, nistridentă, sunt rezistente la folosiri și întemperii și prezintă securitate în exploatare.

Toate echipamentele va avea certificate de conformitate EN1176:2006, EN1176:2008, TÜV sau certificate nationale echivalente cu cele ISCIR CERT conform HG 435/2010.

Caracteristicile detaliate ale echipamentelor și a mobilierului urban sunt descrise în fișele tehnice.

Amplasarea elementelor de joacă vor fi realizate pe baza specificațiilor și a manualului de instrucțiuni al producătorului.

Se propune dotarea cu piese de mobilier diversificate realizate din materiale naturale, cu aspect reținut, forme simple, care să accentueze imaginea naturistă a locului de joacă. Culorile vor fi neutre iar materialele folosite vor fi predominant lemn și metal. –  Informațiile despre culori, dimensiuni și materiale se regăsesc în fișe tehnice și piese desenate.

Materialele din care este realizat mobilierul și dotările are în vedere o durabilitate cât mai bună în timp și o întreținere redusă. Astfel suprafețele și elementele metalice vor fi tratate anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic. Lemnul folosit va fi tratat specific pentru exterior.

Sunt prevăzute bănci cu și fără spătar cu structură metalică și finisate cu lemn de esență tare tratat împotriva intemperiilor pentru a se evita decolorarea prematură și degradarea.

Se vor amplasa coșuri de gunoi și rastele de bicilete în proximitatea intrărilor.

Se va amplasa regulamentul de utilizare a spațiului de joacă pentru copii. (Vezi planșa nr. P-03-Plan de

situație generală). Acest regulament va fi întocmit de către Primăria orașului Sfântu Gheorghe.

Montarea lor se va face după amenajarea terenului, conform instrucțiunii producătorului.

VEGETAȚIE – Spațiu verde

Amenajarea de spațiu verde prevăzute cuprind:

- pregătirea terenului , curățarea solului de deșeuri și îmbunătățirea substratului pentru dezvoltarea plantelor prin adaos de pământ vegetal, strat de minim 10 cm cu sol fertil, bogat în nutrienți.

- plantarea de material dendrologic de calitate-plante perene, arbori și arbuști din specii de foioși și rășinoși care îndeplinesc cerințele funcționale și estetice ale zonei. Alegerea acestora s-a făcut pe critetii de adecvare la condițiile de mediu și crearea unei ambiante plăcute, atractive.

- plantarea de garduri vii din arbuști foioși

- gazonare

- amenajare straturi de plante cu scoarță de brad și geotextil

  - Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Locul de joacă existent nu mai răspunde nevoilor actuale ale copiilor și comunității. Pentru a le oferi un spațiu sigur și plăcut, este necesară înlocuirea echipamentelor vechi cu unele moderne, certificate și adaptate diferitelor grupe de vârstă. Amenajarea unei suprafețe corespunzătoare și organizarea clară a zonei vor reduce riscurile de accidentare și vor îmbunătăți confortul utilizatorilor.

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Reamenajarea terenului oferă șansa de a transforma un spațiu nevalorificat într-un loc atractiv pentru petrecerea timpului liber în aer liber. Integrarea unui concept peisagistic și îngrijirea vegetației existente vor contribui la un aspect estetic plăcut și la o atmosferă prietenoasă.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Prin modernizarea locului de joacă se urmărește creșterea calității vieții pentru familiile din zonă, încurajarea socializării și a activităților recreative. Intervenția propusă este oportună deoarece răspunde unei nevoi reale din comunitate și aduce un beneficiu direct tuturor utilizatorilor.

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

Specificațiile tehnice ale echipamentelor solicitate, sunt cuprinse în Proiectul tehnic pus la dispoziție și au caracter obligatoriu.

    - Produse solicitate

## Dotări – Echipamente de joacă

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare și punerea în funcțiune solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Garanția minimă obligatorie | Garanția suplimentară față de garanția minimă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARUSEL SATELIT | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E01 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E01 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 2 | LEAGAN HEXAGONAL | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E02 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E02 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 3 | LEAGAN BEBELUS | Total: 2 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E03 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E03 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 4 | BALANSOAR 4 PERSOANE | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E04 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E04 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 5 | LEAGAN PENTRU PERSOANELE IN SCAUN CU ROTILE | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E05 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E05 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 6 | BALANSOAR PE ARC TIP 1 | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E06 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E06 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 7 | COMPLEX DE JOACA VACA CU TOBOGAN | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E07 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E07 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 8 | LEAGAN SFOARA | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E08 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E08 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 9 | TRAMBULINA | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E09 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E09 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 10 | COMPLEX DE JOACA CU TOBOGANE PENTRU COPII MARI | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E10 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E10 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 11 | TUNEL | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E11 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E11 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 12 | TOBOGAN PE PANTA | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E12 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E12 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 13 | CARUSEL PENDULUM | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E13 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E13 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 14 | TIROLIANA | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E14 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E14 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 15 | ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU NISIP | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E15 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E15 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 16 | BALANSOAR PE ARC TIP 2 | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E16 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E16 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 17 | EXCAVATOR NISIP | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E17 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E17 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție + 12 luni cu 5 puncte. |
| 18 | HAMAC | Total: 3 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E18 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E18 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 19 | PARASOLAR NISIPAR | Total: 3 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. E19 din documentul ”F5 Fișe tehnice .pdf” și Planșa E19 | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |

      - Dotări –Echipamente sport

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare și punerea în funcțiune solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Garanția minimă obligatorie | Garanția suplimentară față de garanția minimă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECHIPAMENT MASA PING PONG | Total: 1 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. ES01 din documentul ”Fișe tehnice.pdf” | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |

      - Dotări –Mobilier urban

| Nr. crt. | Denumire produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare și punerea în funcțiune solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Garanția minimă obligatorie | Garanția suplimentară față de garanția minimă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANCA FARA SPATAR | Total: 7 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M01 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 2 | BANCĂ CU SPĂTAR | Total: 16 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M02 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 3 | MASA PICNIC MARE | Total: 4 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M03 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 4 | COS DE GUNOI | Total: 12 |  | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M04 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție. |
| 5 | BANCĂ ROTUNDĂ CU SPĂTAR | Total: 2 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M06 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |
| 6 | STAND PENTRU BICICLETE | Total: 10 | buc | Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei | 5 luni de la Ordinul de începere | Conform Fișă tehnică nr. M07 din documentul ”Fișe tehnice.pdf | 72 luni | Factor de evaluare conform Cap. 3.4.2 Garanție |

Pentru produsul solicitat operatorul va prezenta certificat EN1176, îndeplinind cerințele din HG nr. 435/2010, respectiv reglementările ISCIR destinate spațiilor de joacă.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică msau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produsului, și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de sau “echivalent”.

Pentru produsele solicitate operatorul va prezenta certificate de siguranță și conformitate.

Termenul de 5 luni include toate activitățiile incluse în contract, respectiv livrarea produselor, montarea, instalarea,  punerea în funcțiune, executarea lucrărilor.

Contractantul are obligația de a garanta că produsele livrate sunt noi, nefolosite și că încorporează toate îmbunătățirile standard ale tipului/modelului de echipament/produs livrat.

La livrare, fiecare echipament va fi însoțit de cartea tehnică sau de instrucțiunile de utilizare, de instalare, exploatare, întreținere, conform recomandărilor producătorilor, în limba română.

Orice echipament/produs furnizat și care în urma verificărilor calitative rezultă că nu corespunde specificațiilor tehnice minime din Caietul de sarcini si a celor  declarate în Oferta va fi respins de către Autoritatea Contractantă.

Toate echipamentele vor fi comandate după acceptarea de către dirigintele de șantier.

Prin acest proiect se propune amenajarea și dotarea spațiului studiat, prin realizarea următoarelor lucrări:

1. desființare echipamente de joacă și mobilier urban existent deteriorat

2. realizare alei din asfalt pentru circulație pietonală

3. realizare spațiu verde (gazon, straturi de plante)

4. realizare suprafețe antișoc din tartan turnat și nisip

5. dotare cu mobilier urban, echipamente de joacă

6. dotare cu sistem de irigare

7. dotare cu sistem de supraveghere

    - Garanție

Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertarea unei perioade de garanție suplimentare a produselor față de perioada de garanție minim acceptată de 72 de luni.

Garanția minimă obligatorie este de 72 luni: pentru care nu se acordă punctaj; acordarea unei garanții a produselor și a lucrărilor mai mică de 72 luni reprezintă neconformitatea ofertei.

Algoritm de calcul: 
Pentru fiecare produs in parte care prezinta o perioada de garantie extinsa a produselor de 36 luni, se va acorda 15 puncte.
Pentru fiecare produs in parte care prezinta o perioada de garantie extinsa a produselor de 24 luni, se va acorda 10 puncte.
Pentru fiecare produs in parte care prezinta o perioada de garantie extinsa a produselor de 12 luni, se va acorda 5 puncte.
Punctajul total al criteriului se calculeaza astfel: Media aritmetica a sumei punctajului obtinut pentru fiecare produs in parte (Suma punctajului obtinut pentru fiecare produs in parte / Numarul total al produselor pentru
care se poate obtine punctaj).
Nota 1: Nu se va acorda punctaj intermediar.

Modalitate de indeplinire:
Ofertantul prezinta o declaratie scrisa care detaliaza perioada ofertata si care atesta ca se acopera
conformitatea bunurilor cu specificatiile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

  - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

  - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

  - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

  - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

  - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

  - înlocuirea părţilor defecte;

  - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenţia;

  - instalarea în starea inițială ;

  - testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

  - repunerea în funcțiune

    - Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

La livrare/predare, produsele/echipamentele vor fi însoțite de documentele precizate (dacă este cazul) în cadrul Fișelor tehnice puse la dispoziția ofertantului, ca parte a documentației de atribuire.

    - Operațiuni cu titlu accesoriu

      - Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/pre asambla produsele în atelierul său / la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

Cerințe pentru punerea în funcțiune

Punerea în funcțiune trebuie să urmeze după încheierea tuturor lucrărilor. Scopul punerii în funcțiune este să demonstreze recepţia calitativă a instalației şi să certifice următoarele:

- că echipamentele funcționează corespunzător cerințelor;

- că instalaţiile funcționează în condiţii de siguranţă;

      - Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viată al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventiva a produsului cel puțin 1 data/an in perioada de garanţie.

Operațiunile care trebuie efectuate de furnizor pentru fiecare intervenție sunt: inspecție, testare, operațiuni de întreţinere periodica, reglaje.

Înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanța preventiva, Contractantul comunică Autoritate Contractantului lista operaţiunilor mentenanța care trebuie efectuate.

Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb si altele asemenea.

Prețul ofertat va include costul acestor operațiuni cu titlu accesoriu.

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcţionare ale produsului si sa prezinte un raport care sa include activităţile realizate.

      - Suport tehnic

Pe toata durata contractului Contractantul va asigura suport tehnic. Suportul tehnic pe perioada garanţiei se acorda gratuit, pentru acele intervenții care țin de elementele de garanţie.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent

Incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic

Impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major

Impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

- Minor

Impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 4 ore | 8 ore | 24 ore |
| Critic | 8 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 24 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 24 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |

- Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si răspunsul primit de la Contractant.

- Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea pana la rezolvarea finala  a incidentului.

- Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea si adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care sa permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale si a performantei echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

  - Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant, care va fi managerul de proiect/contract. Acesta va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și  identificată în contract. Reprezentantul Antreprenorului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Antreprenorului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

- gestionează relația dintre Antreprenor și subcontractorii acestuia;

- gestionează și raportează dacă furnizarea prodelor și execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier aferent lucrărilor de amenajare, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de pe șantier din partea Antreprenorului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;

- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;

- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;

- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;

- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;

- să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Antreprenorului de pe șantier;

- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, Antreprenorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Antreprenorul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Antreprenorului, înlocuitorul trebuie să îndeplinească aceleași cerințe referitoare la calificări și abilități ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui personal se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care unul dintre personalul nominalizat in cadrul propunerii tehnice se află într-o situație de incompatibilitate, atunci acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa din componența echipei cu o altă persoană. Persoana nou nominalizată trebuie să îndeplinească aceleași cerințe referitoare la calificări și abilități ca și persoana care se află în situația de incompatibilitate.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre persoanele propuse cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Cerințe privind calificarea și autorizarea personalului și a operatorului economic

Operatorul economic care execută lucrări de furnizare, instalare, configurare și punere în funcțiune a sistemelor de supraveghere video (CCTV) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

Autorizarea operatorului economic

Operatorul economic trebuie să fie avizat de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de supraveghere video, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 și normele de aplicare aferente.

Avizul IGPR trebuie să fie valabil la data depunerii ofertei.

Calificarea personalului de specialitate

Lucrările de instalare și punere în funcțiune a sistemelor de supraveghere video vor fi realizate exclusiv de personal calificat, deținător al unui certificat de calificare profesională recunoscut (ex.: „Tehnician sisteme de securitate” sau „Instalator sisteme de securitate”).

Personalul implicat trebuie să dețină legitimație/autorizație emisă prin operatorul economic avizat IGPR.

- Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante:

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

- Autoritatea contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

- Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului:

- Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

- Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

- Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

- Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- Contractantul  nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

- Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității contractante, fără întârziere.

- Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Autoritatea contractantă, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

De asemenea contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:

- sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;

- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;

- soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;

- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;

- înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;

- respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

- propunerea spre recepție numai lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității Contractantului în cadrul contractului sunt:

- Manuale de administrare a echipamentelor

- Documentaţiile tehnice ale echipamentelor, furnizate de producători

- Certificate de garanţie

Manualele, procedurile şi documentaţiile vor fi predate în limba română. Vor fi furnizate pe suport electronic.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Autoritatea contractanta are dreptul, nu si obligaţia, de a realiza recepţia calitativa a unor produse / echipamente înainte de puterea lor in funcțiune, in situaţia in care considera ca parametrii tehnici ai acestora pot fi verificați si certificați la un nivel satisfăcător. In acest caz, recepţia calitativa se va face preliminar pe baza conformității fiselor tehnice prezentate la livrare cu fisele tehnice declarate si acceptate in Oferta. In cazul in care produsele/echipamentele nu corespund cu cele din Oferta, acestea vor fi respinse.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

Recepția lucrărilor de amenajare:

Atunci când Antreprenorul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):

- În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Antreprenor și Cartea tehnică a construcției respectiv  Instrucțiunile de utilizare au fost predate de către Antreprenor;

- În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Antreprenor de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

# Modalități si condiții de plata

  - A. livrarea echipamentelor

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa după semnarea de către Autoritatea Contractanta a procesului verbal de recepţie calitativa, după livrare, instalare si punere in funcțiune. Procesul verbal de recepţie calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanţie;

- declarația  de conformitate;

- avizul de expediție a produsului;

- procesul verbal de recepţie cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua  în termen de 30 zile de la data emiterii facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

  - B. lucrările de amenajare.

- suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective conform Contractului;

- cantitățile prevăzute în Lista de Cantități sunt cantități estimate de Proiectant şi nu vor fi considerate cantități reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Contractant la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract;

- Dirigintele de șantier va stabilii prin măsurare cantitățile reale ale lucrărilor executate de Contractant, iar acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care, pentru un anumit articol de lucrări, cantitățile real executate depășesc cantitățile prevăzute în Lista de Cantități, fără ca Specificațiile sau Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucrări să fie modificate, cantitățile suplimentare vor fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale în limita şi condițiile stabilite în legislația achizițiilor publice în vigoare;

- Dirigintele de șantier, când solicită măsurarea unor părţi din lucrări, va notifica Contractantul cu un preaviz rezonabil pentru ca acesta să se prezinte sau să trimită un agent calificat să-l reprezinte. Contractantul sau agentul său va sprijini Dirigintele de șantier în efectuarea unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele solicitate de Dirigintele de șantier. În cazul în care Contractantul nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea efectuată sau aprobată de către Dirigintele de șantier va fi acceptată de Contractant ca fiind corectă;

Contractantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, împreună cu situațiile de lucrări, atașamente documente de calitate și după caz, în situațiile cuvenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie sa le întocemască sau care sunt cerut de achizitor.

Plățile se vor efectua pe baza facturilor emise, conform situațiilor de lucrări efectuate, prezentate de Contractant, vizate de Dirigintele de șantier și acceptate de Beneficiar.

Odată cu depunerea facturilor pentru lucrările efectuate în baza contractului, contractantul are obigația de a prezenta documente care să justifice cantitativ și calitativ materialele puse în operă. Documentele justificative solicitate sunt: atașamente, situațiile de lucrări confirmate de dirigintele de șantier, certificatele de calitate/conformitate.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua  în termen de 30 zile de la data emiterii facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

Oferta financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de ofertă financiară, pe baza formularelor F1-F4 completate si atașate Formularului de oferta.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Constructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fata de proiect survenita pe parcursul execuţiei.

Se va da o atenție deosebita instalaţiilor existente (cabluri interurbane, cabluri speciale, cablu cu FO etc.) pentru a nu produce deranjamente in timpul execuţiei lucrărilor.

Șef Serviciu

Iakab Noemi

Sfântu Gheorghe

12.12.2025