PROPUNERE TEHNICĂ

(FORMULAR-CADRU)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economici de a întocmi propunerea tehnică, în acord cu cerințele caietului de sarcini.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de caietul de sarcini, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezentă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații, după completarea formularului de propunere tehnică  se vor elimina

Informațiile  marcate cu negru reprezintă informații care corespund cu cerințele caietului de sarcini și recomandăm a nu fi eliminate ci doar ajustate/completate, după caz.

După completarea propunerii tehnice rugăm a se elimina prezenta pagină și instrucțiunile de completare din cadrul acestui formular.

PROPUNERE TEHNICĂ

Numele Ofertantului: [introduceți numele entității]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Obiectul contractului de servicii:

„Soluție pentru implementarea și/sau îmbunătățirea Software-ului Clinic și Non-clinic și a interoperabilității, inclusiv cursuri de formare a personalului”

# PREZENTAREA GENERALĂ A OFERTANTULUI

[Prezentarea generală a ofertantului trebuie să facă referire cel puțin la :

- Numele și datele de identificare ale operatorului economic ce înaintează oferta

| Numele ofertantului: |  |
| --- | --- |
| Adresa ofertantului: |  |
| CUI: |  |
| Număr ORC: |  |
| Domeniul de activitate: |  |

# PREZENTAREA SERVICIILOR OFERTATE ȘI A MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asumare a cerințelor prevăzute la cap.3.  din Caietul de sarcini, făcând referire, în mod clar și structurat, cel puțin la:

- Cerințele prevăzute la cap. 3.1. din Caietul de Sarcini

- Cerințele prevăzute la cap. 3.2 din Caietul de sarcini

- Cerințele prevăzute la cap. 3.3 din Caietul de sarcini

- Cerințele prevăzute la cap. 3.4 din Caietul de sarcini

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

  - Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

[Prin acest capitol, ofertantul va prezenta modul prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 3.1. și 3.2.din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Prin realizarea viitorului contract de servicii în cadrul proiectului de „Soluție pentru implementarea și/sau îmbunătățirea Software-ului Clinic și Non-clinic și a interoperabilității, inclusiv cursuri de formare a personalului” ne asumăm să contribuim la atingerea următoarelor obiective:

- Obiectivul general: Realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul SCMU ce să asigure necesitățile informatice și informaționale ale actorilor implicați în managementul evenimentelor medicale și poziționează utilizatorul în centrul atenției, în special lucrătorii din domeniul sănătății și ceilalți beneficiari de date (pacienții).

- Obiective specifice :

- Implementarea software-ului clinic și a interoperabilității acestuia la nivelul SCMU;

- Implementarea software-ului non-clinic și a interoperabilității acestuia la nivelul SCMU;

  - Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate de noi în cadrul contractului

[Prin acest capitol, ofertantul va prezenta modul prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 3.3..din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Vom îndeplini activitățile contractului ținând cont de considerentele obligatorii și de ordin general prevăzute la cap. 3.3.1. din Caietul de sarcini.

În ceea ce privește implementarea soluției informatice vom ține cont de descrierea conceptului tehnic (software C2+C3) descris la cap. 3.3.2. din Caietul de sarcini.

  - Structura soluției de digitalizare ofertate

[Prin acest capitol, ofertantul va prezenta modul prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 3.4..din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Prin prezenta propunere tehnică ne angajăm să concepem și să implementăm sistemul informatic în concordanță ci cerințele din Caietul de sarcini și anexele sale precum urmează:

- vom realiza structura soluției de digitalizare conform detalierilor din cadrul cap. 3.4.1 din Caietul de sarcini;

- Sistemul realizat de noi în cadrul contractului va ține cont de funcțiile standard solicitate la cap. 3.4.2 din caietul de sarcini

- Sistemul realizat de noi în cadrul contractului va asigura interoperabilitatea conform celor solicitate la cap. 3.4.3 din caietul de sarcini;

- Soluția informatică ce va fi realizată de noi în cadrul contractului va asigura securitatea informațională, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.4 din Caietul de sarcini;

- La nivelul sistemului realizat de noi în cadrul contractului vom asigura digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (clinice și non clinice), în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.5 din Caietul de sarcini;

- La nivelul sistemului realizat de noi în cadrul contractului vom asigura digitalizarea interacțiuni cu terții, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.6 din Caietul de sarcini;

- În îndeplinirea activităților contractului vom respecta descrierea tehnică a soluției de digitalizare, descrisă la cap. 3.4.7 din Caietul de sarcini;

- În îndeplinirea activităților contractului vom respecta structura și funcționarea soluției de digitalizare descrisă la cap. 3.4.8 din Caietul de sarcini;

- În îndeplinirea activităților contractului vom respecta cerințele de integrare cu infrastructura digitală existentă, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.9 din Caietul de sarcini;

- Soluția informatică ce va fi realizată de noi în cadrul contractului va respecta descrierea mediatorului de Informații de Sănătate, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.10 din Caietul de sarcini;

- Soluția informatică ce va fi realizată de noi în cadrul contractului va respecta descrierea modulelor informatice integrate, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.11 din Caietul

- Soluția informatică ce va fi realizată de noi în cadrul contractului va respecta descrierea aplicațiilor informatice asociate modulelor, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.12 din Caietul

- La nivelul sistemului realizat de noi în cadrul contractului vom asigura funcționarea sistemului, în conformitate cu cele solicitate la cap. 3.4.13 din Caietul de sarcini;

Pentru confirmarea celor asumate la lit. j), lit. l) și lit. l) de mai sus, anexăm prezentei propuneri tehnice Anexele 1-3 la caietul de sarcini asumate de către noi în cadrul prezentei oferte.

- Responsabilitățile asumate în cadrul proiectului

[Prin acest capitol, ofertantul va prezenta modul prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 4.2..din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Ne asumăm responsabilitatea pentru realizarea și punerea în funcțiune a sistemului informatic prezentat în cadrul prezentei oferte respectiv de execuția conformă și la timp a tuturor activităților si pentru furnizarea livrabilelor prevăzute in prezentul Caiet de sarcini, corespunzătoare Proiectului.

Ne angajăm să răspundem întocmai tuturor cerințelor prevăzute in prezentul Caiet de sarcini, respectând și aplicând cele mai bune practici in domeniu.

Suntem direct si integral responsabili pentru activitatea experților noștri si pentru îndeplinirea scopului Contractului si obținerea rezultatelor Proiectului (componenta Software).

Ne asumăm deplina responsabilitate pentru:

- asigurarea  planificării  resurselor  în  raport  cu  graficul  estimat  pentru  derularea  contractului  și prezentat în cadrul acestui document;

- îndeplinirea obligațiilor noastre, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – prin intermediul Planului de management al calității – a asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați;

- asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

- asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie definit în Caietul de Sarcini și în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să poată fi asociat unei modificări la Contract;

- prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

- prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

- colaborarea cu personalul Autorității Contractante  alocat pentru serviciile desfășurate  conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).

Vom asigura toate resursele (materiale, umane, financiare, logistice etc.) necesare echipei noastre de experți implicată în cadrul activităților contractului cum ar fi  (fără a ne limita la):

- Suport administrativ, de secretariat și traducere, după caz, care sa le permită experților desfășurarea în bune condiții a activităților din acest contract.

- Asigurarea cazării, serviciilor de masă, si transportului (local si/sau internațional) pentru personalul său;

- Cheltuieli de relocare, asigurări de sanatate, după caz;

- Asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea activităților experților (suplimentar fata de cel pus la dispozitie de autoritatea contractanta), dotat cu mobilier si toate echipamentele si materialele necesare;

- Cheltuieli de comunicare;

- Serviciile de secretariat;

- Orice cost legat de interpretare si traduceri, imprimarea sau multiplicarea rapoartelor;

- Costurile pentru angajarea experților;

- Costurile elaborării si transmiterii rapoartelor;

- Orice alte cheltuieli legate de activitatea noastră.

Suntem  responsabili si vom suporta costurile pentru toate echipamentele necesare/utilizate pentru executarea obligațiilor asumate prin Contractul de prestări servicii.

Niciun fel de echipamente nu vor fi achiziționate în numele Autorității Contractante ca parte a serviciilor din cadrul Contractului sau transferate Autorității Contractante la finalizarea Contractului.

- SERVICII ACCESORII:

[Prin acest capitol, ofertantul va prezenta modul prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 5.din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

  - Instruirea personalului SCMU

Prin efortul și cheltuiala noastră, vom asigura instruirea/trainingul personalului SCMU, implicat în utilizarea și/sau administrarea sistemului informatic realizat în cadrul contractului.

În acest sens, înainte de recepția și punerea în funcțiune a sistemului informatic, în corelare cu momentul efectuării testelor funcționale, vom asigura instruirea persoanelor nominalizate de Beneficiar cu privire la regimul de administrare, exploatare, operare și întreținere a sistemului informatic realizat de acesta.

Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera Sistemul informatic realizat de Prestator. Instruirea va fi organizata după ce sistemul este funcțional și va permite personalului Autorității Contractante să înțeleagă modul de lucru cu componentele sistemului cu care interacționează in mod direct. Vom propune orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a ne asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a sistemului.

Vom asigura instruirea necesară adecvată, în raport cu nivelul de complexitate al operațiilor de administrare, operare și utilizare a componentelor sistemului, cu respectarea următoarelor cerințe de bază:

- Instruirea personalului se va face de către reprezentanții noștri. Se estimează că personalul beneficiarului ce va fi instruit de prestator este de min. 194 –max. 300 persoane.

- Având în vedere faptul că aceste sesiuni de instruire sunt destinate doar acumulării de informații tehnice și operaționale cu privire la utilizarea sistemului realizat în cadrul contractului, pentru organizarea și derularea sesiunilor de instruire nu mai sunt necesare alte avize sau autorizații emise de autorități publice sau organisme abilitate în acest sens.

- Programul de instruire se va stabili de comun acord, cu cel puțin 5 zile lucrătoare în prealabil;

- Programul de instruire trebuie sa acopere minim cerințele de la lit. a)-f) de mai jos

- Pentru derularea programului de instruire se vor organiza mai multe sesiuni, planificate de comun acord, conform celor stabilite în cadrul prezentului capitol al caietului de sarcini

- Sesiunile de instruire se pot organiza odată sau după momentul finalizării operațiunilor de testare a componentelor sistemului informatic. În orice caz, sesiunile de instruire se vor finaliza în maxim 15 zile de la momentul finalizării operațiilor de punere în funcțiune a întregului sistem informatic realizat în cadrul contractului.

- În cadrul sesiunii/sesiunilor de instruire, vom pune la dispoziție materiale suport (ex. manual de operare, ghiduri sau alte documente similare), cu caracter tehnic și operațional, în format tipărit și/sau electronic;

- Atât materialele suport cât și activitățile de instruire se vor realiza în limba română

- Sesiunile de instruire se vor desfășura în cadrul SCMU, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-15:00. În acest sens, la solicitarea noastră, achizitorul  va pune la dispoziția noastră un spațiu (sală), cu o capacitate de primire adecvată numărului de persoane beneficiare a sesiunilor de instruire .

- Finalizarea operațiilor de instruire a personalului se va confirma prin întocmirea între părți a unui proces verbal de instruire personal

- Pentru fiecare persoană instruită vom emite de certificate de instruire/training, în care se vor indica datele de identificare componentele sistemului informatic pentru care au fost efectuate instruirile.

Suntem de acord că implementarea proiectului ,,Modernizarea digitală a spitalului Municipal de Urgență Moinești” va necesita instruire și training pentru următoarele categorii de angajați, pentru a asigura o adoptare eficientă și utilizarea corectă a sistemului, astfel:

- Personalul Medical:

  - Medici: Pentru a învăța cum să utilizeze funcționalitățile sistemului pentru gestionarea datelor și istoricului pacienților, programarea și monitorizarea tratamentelor, și pentru a accesa rezultatele analizelor și imaginilor medicale.

  - Asistenți Medicali: Pentru a învăța cum să introducă și să actualizeze datele clinice ale pacienților, să gestioneze programările și să acceseze informații relevante pentru îngrijirea pacienților.

- Personalul Administrativ:

- Personalul Registraturii: Pentru a învăța cum să gestioneze dosarele electronice ale pacienților și să faciliteze accesul autorizat la documente și informații relevante.

- Personalul Logistic: Pentru a învăța cum să utilizeze sistemul pentru gestionarea aprovizionării, inventarului, gestionarea stocurilor și a altor aspecte administrative.

- Personalul IT:

    - Echipa IT: Pentru a învăța cum să gestioneze sistemul informatic, să ofere suport tehnic și să rezolve problemele legate de infrastructura și funcționalitatea sistemului.

- Managementul Spitalului:

  - Directorul Medical: Pentru a învăța cum să utilizeze rapoartele și analizele generate de sistem pentru a monitoriza performanța și a lua decizii strategice.

  - Personalul de Management: Pentru a învăța cum să utilizeze sistemul pentru a coordona activitățile, să gestioneze resursele umane și să ia decizii informate.

- Alți Angajați:

    - Personalul de Securitate: Pentru a învăța cum să gestioneze accesul la informații și să asigure securitatea datelor și a sistemului.

    - Personalul de Training și Suport Utilizatori: Pentru a furniza instruire și suport angajaților pentru a se familiariza cu sistemul și pentru a răspunde la întrebările și problemele lor.

Trainingul va fi adaptat la nevoile specifice ale fiecărei categorii de angajați va include sesiuni practice, exerciții de utilizare a sistemului și exemple relevante pentru activitățile lor zilnice. Astfel, angajații vor putea beneficia de instruirea necesară pentru a utiliza cu succes soluția informatică implementată.

  - Mentenanță și suport tehnic aferent sistemului informatic realizat în cadrul contractului.

Ne asumăm asigurarea serviciilor de mentenanță și suport tehnic aferent sistemului informatic realizat de noi, pe toată perioada de garanție acordată sistemului.

- Operațiunile de mentenanță:

Înțelegem că operațiunile de mentenanță vor viza toate componentele sistemului informatic realizat de noi, precum urmează:

    - Mentenanța preventivă

Prin Mentenanța preventivă vom înțelege totalitatea operațiunilor de întreținere și corectare a regimului de funcționare a sistemului informatic sau a unei componente a sistemului, care se efectuează pe parcursul utilizării acestuia, în perioada de garanție, la intervale regulate (conform indicațiilor noastre sau a producătorului unei componente, după caz) cu scopul de a asigura funcționarea optimă a Sistemului, pentru a reduce riscurile de nefuncționare.

Operațiunile care trebuie efectuate de noi pentru fiecare intervenție sunt cele considerate de acesta ca fiind specifice fiecărui tip de componentă, conform indicațiilor noastre sau a producătorului unei componente, după caz (ex: inspecție, testare, upgrade-uri, instalare de patch-uri, etc). Altfel spus, pe perioada de garanție, noi vom răspunde de asigurarea derulării operațiunilor de mentenanță preventivă, așa cum acesta a fost stabilite de către noi sau producătorului unei componente asimilate în sistemul informatic realizat în cadrul contractului.

Prin mentenanța preventivă NU vom înțelege operațiuni de tip dezvoltare/furnizare de software nou sau de modificări ale arhitecturii componentelor software, sau alte operațiuni similare care sunt de natura cheltuielilor de funcționare/dezvoltare și care vor fi în sarcina beneficiarului (nu fac obiectul viitorului contract de realizare a sistemului informatic),

,

În scopul derulării în mod optim a operațiunilor de mentenanță pe perioada de garanție, la momentul recepției, vom prezenta, pentru întreg sistemul informatic realizat, un plan de mentenanță, asumat de către noi în cadrul contractului.

    - Mentenanța corectivă

Prin mentenanța corectiva înțelegem ca fiind totalitatea operațiunilor de intervenție la elementele componentelor soluției informatice care se efectuează pe parcursul utilizării acestuia, în perioada de garanție, ca urmare a identificării unui incident care conduce la funcționarea sistemului (sau a unei componente a acestuia) în afara parametrilor optimi, cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a sistemului informatic.

Mentenanță corectivă va include localizarea, diagnosticarea, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări a sistemului (sau componentei acesteia) și trebuie efectuată pentru toate părțile/componentele sistemului afectate, atunci când Beneficiarul semnalează un incident.

- Operațiunile de suport tehnic:

Pe toata durata de garanție asumată în cadrul contractului, ne angajăm să asigurăm suport tehnic aferent sistemului informatic realizat. Vom asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității Contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventiva sau corectiva sau ne puteți solicita suport tehnic în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 18.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalata este tratata cu promptitudine.

Ne angajăm să răspundem in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă, în funcție de nivelul incidentului.

Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților sistemului informatic.

Astfel, pe perioada de garanție a sistemului vom acorda suport tehnic pentru cel puțin următoarele operațiuni:

| 1 | transferul de cunoștințe către echipa Beneficiarului ca urmare a modificărilor efectuate prin corecții/instalări noi, prin updatarea documentației de analiza sau a procedurilor operaționale |
| --- | --- |
| 2 | accesul și asistență pentru instalarea de patch-uri, update-uri sau alte utilitare care duc la fixarea unor probleme pentru componentele sistemului realizat în cadrul contractului |
| 3 | acces gratuit la pachetele de actualizare a firmware-ului și a software-urilor (third party) asimilate în cadrul sistemului realizat și la documentația necesară aplicării actualizărilor respective. |
| 4 | remedieri în cazul problemelor de funcționalitate (bug fix), corecție erori |
| 5 | actualizări în cazul problemelor de securitate ale soluției informatice în sine (security updates), actualizări de funcționalitate; |
| 6 | diagnosticarea unui incident pentru determinarea problemei de baza și monitorizarea în permanență a incidentului până la închiderea acestuia. |
| 7 | Nivelul de severitate al unei probleme va fi propus de către SCMU și va fi comunicat în solicitarea de suport tehnic. Vom putea încadra în altă categorie de severitate incidentul apărut, în urma analizei si discuțiilor cu reprezentații SCMU. Nivelurile de severitate sunt definite astfel: Nivelul de severitate 1 Impact critic / Sistem inaccesibil: sistemul este total nefuncțional, beneficiarul este in imposibilitatea de a-l utiliza, rezultând un impact critic asupra disponibilității. O problema poate fi catalogata cu nivel de severitate 1, cel puțin in următoarele situații: -Sistemul nu este funcțional, este inaccesibil ca urmare a funcționarii defectuoase a unei componente a sistemului - o componenta a Sistemului (inclusiv elemente software-ul de tip third-party asimilate în Sistem) din arhitectura mediului de productie nu este funcțional. Nivelul de severitate 2 Impact semnificativ/major: Sistemul suferă o instabilitate a funcționalității, unele funcții ale sistemului nefiind accesibile sau cu timpi mari de răspuns. Nivelul de severitate 3 Sistemul suferă o ușoara pierdere a funcționalității. Impactul asupra disponibilității sistemului nu este major, dar este necesara o rezolvare a problemei apărute. Nivelul de severitate 4 Impact minim: O componenta neesențiala este nefuncționala, cauzând un impact minim. Nu exista un impact major asupra funcționarii sistemului. Funcțiile critice ale sistemului nu sunt afectate |
| 8 | Niveluri de severitate (impact); Timp de răspuns; Timpi de intervenție pe niveluri de severitate. Diagnosticare; Soluție provizorie; Soluție finala. Nivelul de severitate 1; 15 min; 1 ora; 4 ore; 12 ore. Nivelul de severitate 2; 30 min; 6 ore; 12 ore; 2 zile. Nivelul de severitate 3; 1 ora; 12 ore; 24 ore; 4 zile. Nivelul de severitate 4; 4 ore; 24 ore; 3 zile; 7 zile. Reperele de mai sus se vor definitiva împreună cu Beneficiarul la momentul punerii în funcțiune a sistemului |

Aceste operațiuni de mentenanță (preventivă și corectivă) și suport tehnic nu vor impune costuri suplimentare din partea SCMU, față de prețul contractului, pe toată durata de garanție de care beneficiază sistemul realizat de noi (conform ofertei).

Ne angajăm să luam toate masurile administrative si logistice pentru asigurarea timpilor de intervenție si de soluționare specificat in prezentul caiet de sarcini si va prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitățile prin care va putea oferi serviciile la nivelul si în intervalul de timp solicitate.

- GARANȚIA AFERENTĂ SISTEMULUI INFORMATIC REALIZAT ȘI CONDIȚII ASOCIATE

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 6. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Termenul de garanție asumat de noi pentru sistemul informatic ofertat, ce va face obiectul viitorului contract de servicii este de ..............................ani  de la data recepției la punerea în funcțiune a acestuia.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a sistemului.

Garanția o vom acorda întregului sistem, fără excluderi pe componente sau funcționalități și va include și operațiunile prevăzute la cap. 5.2. din caietul de sarcini.

Suntem de acord ca Termenul de garanție prezenta la prezentul capitol al propunerii noaste tehnice reprezintă valoarea factorului de evaluare ce va fi utilizat pentru aplicarea criteriului de atribuire „celui mai bun raport calitate-preț”, în procesul de întocmire a clasamentului final aferent ofertelor declarate conforme și admisibile.

Costurile privind remedierea defecțiunilor în perioada de garanției revin în sarcina exclusivă a noastră, și vor include (fără a se limita la):

- Diagnosticarea erorilor, disfuncționalităților sau comportamentului anormal al aplicației, inclusiv costurile de personal aferente;

- Corectarea codului sursă și actualizarea modulelor afectate;

- Refacerea sau înlocuirea componentelor software care nu funcționează conform specificațiilor;

- Reinstalarea aplicației sau a componentelor afectate în mediul de producție;

- Testarea sistemului după remediere, pentru a verifica funcționalitatea completă și stabilitatea acestuia;

- Refacerea și reconstituirea datelor afectate în urma erorilor software (în măsura posibilului și conform politicii de backup);

- Repunerea în funcțiune a sistemului software în forma sa complet operațională, conform specificațiilor tehnice;

- Asigurarea compatibilității aplicației cu infrastructura tehnică specificată (browsere, sisteme de operare, dispozitive mobile, etc.);

- Eliminarea erorilor care afectează integritatea datelor în bazele de date;

- Asigurarea funcționării continue a mecanismelor de audit, jurnalizare și trasabilitate a acțiunilor în sistem;

- Aplicarea corectă a regulilor de validare, autentificare și autorizare;

- Menținerea funcționalităților de interoperabilitate cu alte aplicații (ex: interfațare cu SIUI, HL7, FHIR, etc.);

- Păstrarea funcționalității în regim multi-utilizator, inclusiv sub sarcină ridicată (ex: în timpul utilizării simultane de către personal medical);

- Menținerea performanței aplicației în limitele definite (timpi de răspuns, încărcare pagini, procesare fișiere etc.).

Prin modul în care noi vom remedia defecțiunile identificate în perioada de garanție, vom asigura un grad cat mai ridicat de funcționalitate a sistemului, acesta urmând (atunci când este posibil din punct de vedere tehnic) să:

- punem la dispoziția beneficiarului, în regim temporar soluții înlocuitoare (dacă e posibil).

- asigurăm migrarea aplicațiilor/bazelor de date pe alte unități Hardware până la soluționarea defecțiunilor

- aplicăm orice alte măsuri similare/echivalente

astfel încât să se reducă la minim perioada de nefuncționalitate a sistemului realizat de acesta.

În cazul programelor informatice de tip „third-party”, asimilate de către noi în cadrul Aplicațiilor aferente sistemului informatic realizat  (așa cum acestea sunt indicate în Anexa 2 și Anexa 3 la caietul de sarcini), ne vom asigura să acordăm o licențiere adecvată a acestor programe, pentru cel puțin perioada de garanție aferentă sistemului informatic asumată în cadrul ofertei. În aceste situație ne asumăm obligația garanției (inclusiv servicii accesorii) asupra acestor programe informatice  în aceleași condiții ca și în cazul sistemului informatic realizat de noi, acționând în raport cu beneficiarul ca reprezentat al proprietarului.

- MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 7. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

  - RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI

    - Cerințe privind raportarea

Nea asumăm responsabilitatea ca pe parcursul derulării contractului să elaborăm si transmite următoarele rapoarte către Autoritatea Contractanta:

    - Raportul Inițial

Ne angajăm să întocmim acest raport în maxim 2 săptămâni de la data începerii executării Contractului. Acest document va avea in vedere precizările din Caietul de sarcini si Propunerea tehnica si sa aducă detalierile necesare, structurări sau clarificări unde este cazul. Raportul va cuprinde planificarea activităților, metodologia utilizata si indicatorii planificați pentru fiecare etapa. Raportul inițial va constitui principalul instrument de lucru si se va face referire la el pe toata perioada de executare a Contractului. Raportul inițial va fi înaintat spre aprobare Autorității Contractante.

Înțelegem că raportul inițial nu presupune activități specifice de recepție și nu impune vreo plată din partea Achizitorului.

    - Raport intermediar tehnic

Ne angajăm să elaborăm un raport de progres tehnic intermediar prin care sa prezinte evoluția activităților asumate prin graficul GANTT si întârzierile, daca acestea sunt semnificative.

Raportul intermediar tehnic se va întocmi și prezenta de noi, după parcurgerea a min. 50% din timpul stabilit pentru execuția contractului, conform graficului GANTT prezentat de noi în cadrul ofertei

În cadrul raportului intermediar vom detalia cel puțin:

- Progresele înregistrate până la momentul raportului, pentru fiecare componentă aferentă sistemului informatic (mediatorul de informații, module și aplicații);

- Activități aflate in derulare cu data estimativa a finalizării acestora si cu rezultatele anticipate;

- Dificultățile întâmpinate in cursul implementării proiectului si soluțiile propuse pentru a depăși respectivele dificultăți;

- Rezultatele realizate in cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, precum si recomandările sau solicitările aferente, si planificarea activităților pentru perioada următoare.

    - Raportul final de implementare

Varianta preliminară a Raportului final va fi transmis de noi Echipei de implementare a Proiectului cu cel puțin 7 zile înainte de sfârșitul perioadei de executie a Contractului pentru a fi analizată. Acest raport va descrie întreg procesul de execuție si va înlesni evaluarea rezultatelor obținute atât in termeni calitativi, cat si cantitativi.

Raportul va cuprinde:

- modul de realizare integrală a livrabilelor, activităților respectiv a componentelor sistemului informatic (mediatorul de informații, modulele și aplicațiile aferente)

- evaluarea succesului si constrângerilor majore pentru fiecare activitate/componentă;

- realizările generale ale Contractului;

- recomandari pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurării durabilității activităților, rezultatele așteptate după finalizarea Contractului, precum si masurile ce trebuie întreprinse in acest sens.

Varianta preliminară a acestui raport va fi revizuită cu observațiile/comentariile primite din partea Autorității Contractante, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii observațiilor/comentariilor. Autoritatea Contractantă va transmite observațiile/comentariile în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii variantei preliminare a Raportului final.

Alte rapoarte: Suntem de acord ca Autoritatea Contractanta să ne solicite să elaborăm pe parcursul derulării Contractului si alte rapoarte, in măsura in care acestea sunt legate de buna desfășurare a Contractului.

    - Transmiterea și aprobarea rapoartelor

Înțelegem că Raportul inițial, Raportul tehnic intermediar si Raportul final de implementare vor fi  transmise, în două exemplare, spre aprobare, în atenția Managerului de Proiect al Echipei de implementare a proiectului din partea Autorității Contractante.

Toate rapoartele vor fi redactate în limba română. Variantele intermediare, de lucru, pot fi transmise Autorității Contractante doar în format electronic editabil. Variantele finale vor fi transmise, atat in format electronic editabil, cât și pe hartie. Aprobarea rapoartelor se face de către Comisia de recepție desemnată de Autoritatea Contractanta.

Suntem de acord ca Autoritatea Contractantă, în urma recepției, să aprobe rapoartele sau să prezente observațiile sale in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii rapoartelor inițial, intermediar,  respectiv maxim 5 zile lucrătoare pentru raportul final.

În cazul unor modificări, ne angajăm să răspundem pozitiv solicitărilor Autorității Contractante de modificare/ completare a rapoartelor, corespunzător cu observațiile Autorității Contractante, in termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Autoritatea Contractanta, prin recepție, va proceda la aprobarea sau respingerea rapoartelor, după caz, in termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora in forma revizuită, termen care poate fi prelungit in funcție de situațiile specifice.

  - MODALITATEA DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Am luat act de faptul că recepția livrabilelor aferente contractului se realizează etapizat, în două faze distincte: recepția intermediară și recepția finală, în conformitate cu graficul GANTT prezentat de noi în cadrul ofertei.

Recepțiile vor fi corelate direct cu livrabilele și termenele din graficul de execuție și cu documentele menționate expres în prezentul caiet de sarcini.

Am luat act că nu sunt permise abateri de terminologie sau structură între graficul GANTT, raportările tehnice, procesele verbale de recepție și livrabilele contractuale.

### Recepția intermediară

Am luat act da faptul că recepția intermediară are ca scop confirmarea existenței și evoluției reale a proiectului, prin demonstrarea inițierii activităților de analiză, realizare, instalare sau configurare a aplicațiilor și modulelor contractate. Am luat act că la această etapă nu se impune validarea funcționalității finale.

Suntem de acord ca recepția intermediară să se realizeze după parcurgerea a cel puțin 50% din timpul planificat pentru execuția soluției informatice,  în corelare cu etapele planificate în graficul GANTT și să fie declanșată la solicitarea scrisă a noastră, transmisă către Autoritatea Contractantă.

Vom  realiza următoarele documente necesare pentru recepția intermediară:

- Raport de progres tehnic intermediar, aferent activităților declarate în graficul GANTT pentru perioada vizată, care descrie activitățile desfășurate;

- Declarație de livrare pentru livrabilul corespunzător etapei;

- Dovezi tehnice privind realizarea și/sau implementarea aplicațiilor și modulelor, care pot include: cod sursă parțial, structură baze de date, interfețe sau prototipuri UI, documente de analiză, configurații inițiale, capturi de ecran sau loguri etc.

- Lista documentelor predate, în format editabil și PDF;

- Proces Verbal de Recepție Intermediară, semnat de comisia de recepție.

Am luat act de faptul că recepția intermediară constată existența și consistența livrabilului în forma corespunzătoare etapei, dar nu presupune validarea funcționalității complete sau a integrării în sistem.

Suntem de acord ca valoarea a plății care poate fi realizată în baza recepției intermediare va fi cea ce reiese din graficul de plăți, corespunzătoare fazei în care se află realizarea proiectului dar în niciun caz nu va depăși 50% din valoarea totală a prețului contractului, indiferent de stadiul de execuție atins la acel moment.

### Recepția finală

A luat act de faptul că recepția finală se realizează după livrarea, instalarea, configurarea și testarea întregului sistem informatic realizat de noi și va include toate aplicațiile, modulele și componentele prevăzute în caietul de sarcini, precum și după finalizarea instruirii personalului desemnat.

Recepția finală se efectuează la solicitarea scrisă a noastră și constă în validarea sistemului informatic complet livrat, operațional, integrat și documentat.

- Documente necesare pentru recepția finală:

Documentele pe care le vom întocmi în calitate de  Prestator și se vor preda Beneficiarului cu ocazia recepției finale sunt:

- Raport final de implementare, care descrie realizarea integrală a livrabilelor contractate;

- Rapoarte de testare integrată și funcțională, cu confirmarea conformității tuturor componentelor sistemului informatic și a interoperabilității acestora;

- Versiunile finale ale tuturor componentelor sistemului informatic, predate în format executabil sau instalabil;

- Documentația tehnică completă aferentă tuturor componentelor sistemului informatic, inclusiv manuale de utilizare, ghiduri de configurare, specificații API și instrucțiuni de administrare;

- Proces verbal de instruire a persoanelor nominalizate (inclusiv lista persoanelor participante) însoțit de certificatele de instruire/training, conform cerințelor cap. 5.1. din prezentul caiet de sarcini;

- Declarația de conformitate finală;

- Documentele/livrabilele ce confirmă transferul dreptului de proprietate aferente tuturor operelor create de noi, conform cap. 8 din prezentul caiet de sarcini.

- Proces Verbal de Recepție Finală, semnat de comisia de recepție.

Recepția finală validează punerea în funcțiune a sistemului informatic integrat și confirmă îndeplinirea tuturor cerințelor funcționale, tehnice, de securitate și interoperabilitate.

Ne asumăm ca la momentul recepției finale să efectuăm și să predăm transferul/predarea drepturilor de autor cu codurile sursă și a celorlalte elemente indicate la Cap. 8 din Caietul de sarcini.

### Dispoziții finale

Am luat act de faptul că toate recepțiile se vor efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentației. În cazul identificării de neconformități, comisia de recepție ne va comunica în scris observațiile, iar noi ne angajăm să  le remediem în termenul stabilit de comun acord.

Terminologia folosită în graficele de execuție, raportările de progres, procesele verbale de recepție și cererile de plată va fi unitară, aliniată livrabilelor definite în prezentul document, pentru a asigura trasabilitatea contractuală.

  - Modalitatea de plată a serviciilor realizate în cadrul contractului

Suntem de acord ca plata serviciilor furnizate să se facă de către SMU Moinești în baza documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plată, în condițiile stabilite prin acordurile cadru/contractele subsecvente.

Suntem de acord ca plata prețului serviciilor contractului, conform cerințelor caietului de sarcini, să se efectueze în 2 plăți (tranșe), în baza facturilor emise de către noi și în baza proceselor verbale de recepție semnate de comisia de recepție din partea Beneficiarului.

Suntem de acord ca plata prețului contractului să se facă în maxim 2 tranșe respectiv:

    - tranșa I (intermediară) se va face precum urmează:

      - plata se va face în urma finalizării procesului de recepție intermediară, parcurs conform cap. 7.3.1. din prezentul caiet de sarcini;

      - valoarea supusă plății va fi cea rezultată din graficul de plăți (anexă la propunerea financiară) dar în nici un caz mai mare de 50% din prețul total al contractului;

      - vom emite factura doar după recepționarea fără obiecțiuni a tuturor livrabilelor indicate la cap. 7.3.1. din prezentul caiet de sarcini.

    - tranșa II (finală) se va face precum urmează:

  - plata se va face în urma finalizării procesului de recepție finală, parcurs conform cap. 7.3.2. din prezentul caiet de sarcini.

  - valoarea supusă plății va fi rest de plată (în urma plății tranșei I) dar în nici un caz mai mică de 50% din prețul total al contractului

  - vom emite factura doar după finalizarea tuturor activităților/livrabilelor/rezultatelor contractului și recepționarea fără obiecțiuni a tuturor livrabilelor indicate la cap. 7.3.2. din caietul de sarcini.

  - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 8. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Toate operele ce vor fi elaborate de către noi în executarea Contractului (Livrabile, studii, analize, rapoarte, planuri, proceduri, metodologii, materiale de instruire si prezentare etc) vor face obiectul dreptului exclusiv de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor si/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala) al Autorității Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nicio limitare geografica sau de alta natură.

Prin intermediul viitorului contract de achiziție publică vom ceda Beneficiarului toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de prestator, constând în toate componentele/elementele software dezvoltate în mod specific de către Prestator în cadrul contractului de implementare a sistemului informatic (inclusiv asupra proiectelor, soluțiilor tehnice şi a codurilor sursă şi executabilelor, livrabilelor, documentației, procedurilor, tichetelor/ incidentelor introduse prin intermediul aplicației pentru managementul incidentelor/ intervențiilor, precum şi modalitatea de rezolvare a acestora sau orice alte rezultate dobândite în executarea contractului), conform cerințelor din cap. 8 din Caietul de sarcini. Astfel, odată cu recepția și plata sistemului informatic realizat în cadrul contractului, suntem de acord să transferăm toate drepturile patrimoniale de autor asupra operelor realizate de noi în cadrul contractului, ca drepturi exclusive. Aceste drepturi sunt permanente (fără limită de timp

Ca urmare a finalizării contractului respectiv a plății serviciilor realizate de noi în cadrul contractului, Achizitorul va deveni titularul dreptului de proprietate intelectuală asupra operelor realizate de noi în cadrul contractului aferente sistemului informatic implementat, Achizitorul având cel puțin:

- dreptul de a adapta, reproduce și modifica software-ul dezvoltat de noi;

- dreptul de a distribui și sublicenția;

- dreptul de a încorpora în alte opere informatice;

- dreptul de comunicare publică;

- dreptul de a înregistra codul sursă la ORDA sau alte instituții abilitate;

- dreptul de a utiliza în orice formă și pentru orice scop, fără restricții.

Drepturile patrimoniale de autor, asupra operelor realizate de noi, vor fi transferate către Autoritatea Contractantă, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Moinești, în schimbul prețului prevăzut în art. 4.3. din contract, fără alte costuri suplimentare, conform prevederilor art. 6, aliniatul 5 din contractual de finanțare nr. 1703/38/i3.3/12.09.2024 prin care “Beneficiarul are obligația sa prevadă in caietele de sarcini si in contractele de achiziție publica care vizează dezvoltări de sistem/ aplicații informatice faptul ca toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transfera către autoritatea contractanta”.

Ne angajăm să oferim tot suportul și toate livrabilele/documentele necesare pentru înregistrarea de către SCMU Moinești a dreptului de autor asupra operelor realizate de noi în cadrul contractului, la nivelul ORDA, conform cadrului procedural aplicabil.

Prin contractul de achiziție publică vom cesiona în mod exclusiv către Achizitor toate drepturile patrimoniale de autor asupra operelor realizate de noi în cadrul contractului și livrat Achizitorului, inclusiv asupra tuturor modulelor, componentelor, codului sursă, interfețelor, bazelor de date, documentației tehnice și oricăror elemente dezvoltate în cadrul acestui contract. Ne obligăm să nu utilizăm, în nicio formă și în niciun context, niciun element operelor realizate de noi în cadrul contractului în alte proiecte sau lucrări, fără consimțământul scris prealabil al Achizitorului.

În urma cedării drepturilor de autor către Achizitor, ne vom pierde dreptul de a utiliza

- codul sursă, fragmente semnificative de cod, structura bazelor de date,

- interfețele (UI/UX),

- algoritmi specifici dezvoltați,

- sau orice alt element identificabil ca fiind parte din opera creata de noi.

În acest sens, înainte de plata facturii finale aferente serviciilor prestate, vom preda Achizitorului toate codurile sursă aferente operelor create de noi în cadrul contractului (inclusiv a tuturor componentelor sistemului), împreună cu documentația si kit-urile de instalare aferente, inclusiv asumarea operațiunilor accesorii stabilite la cap. 5.2 din Caietul de sarcini

# Pentru toate componentele sistemului informatic asupra cărora există deja drepturi de proprietate intelectuală, indiferent de sursa sau titularul acestor drepturi, și care vor fi integrate în sistemul informatic implementat de noi, vom asigura licențierea corespunzătoare a acestor produse informatice pentru utilizarea lor pe toată perioada de garanție asumată pentru soluția informatică realizată în cadrul contractului, inclusiv asumarea operațiunilor accesorii stabilite la cap. 5.2 din Caietul de sarcini.

# METODOLOGIA DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI, RECEPȚIA ȘI PLATA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 9. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

8.1.	Metodologia de realizare a activităților contractului

Vom îndeplini viitorul contract de achiziție publică, conform propunerii tehnice înaintate de noi, respectiv conform cu cerințele prezentului caiet de sarcini, abordând o metodologia de realizare a contractului, având la bază metodologiile standard (de tip management de proiect) ce pot fi folosite în domeniul proiectării și realizării programelor informatice.

Am luat la cunoștință faptul că avem libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată respectând cerințele prezentului caiet de sarcini. Metodologia utilizată va asigura îndeplinirea contractului în condiții optime, întocmirea livrabilelor contractului atât în conformitate cu cerințele cadrului legal aplicabil în materie cât și cu respectarea cerințelor documentației de atribuire (inclusiv a prezentului caiet de sarcini) și atingerea obiectivelor/rezultatelor contractului așa cum acestea au fost definite în cadrul prezentului caiet de sarcini.

Odată cu metodologia de realizare a contractului prezentăm și Programul de execuție a activităților contractului, prin care ne propunem să îndeplinim contractul cu respectarea cerințelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, surprinzând succesiunea exactă a activităților, incluzând descrieri ale tuturor livrabilelor/activităților și (după caz) a sub-activităților componente.

Astfel, prezentăm odată cu oferta noastră Programul de execuție a activităților contractului, aferent serviciilor ofertate sub forma unui grafic GANTT (întocmit distinct) care  prezintă succesiunea și interrelaționarea tuturor activităților și sub-activităților de execuție a activităților propuse în cadrul propunerii tehnice, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:

  - graficul GANTT  prezintă succesiunea și inter-relaționarea dintre activități și sub-activități și va trebui să fie în conformitate cu metodologia de execuție propusă de către ofertant. Pentru o identificare mai ușoară a corespondenței dintre metodologie și graficul fizic de execuție se recomandă utilizarea unui sistem de numerotare a activităților și sub-activităților unic în cele două documente;

  - graficul GANTT prezintă, sub formă de jaloane (milestones), toate componentele sistemului informatic inclusiv livrabilele pe care operatorul economic trebuie să le elaboreze pentru execuția contractului conform caietului de sarcini

  - graficul GANTT figurează în mod clar și fără echivoc, în mod distinct pentru mediatorul de informații, toate modulele (10 module) și toate aplicațiile (12 aplicații) planificarea activităților de realizare și finalizare a acestora, figurând jaloane distincte în acest sens.

  - Pentru scala de planificare a duratei activităților și sub-activităților din graficul GANTT a fost utilizat nivelul „săptămânal” (este întocmit pe săptămâni calendaristice);

  - la nivelul fiecărei activități/sub-activități din graficul GANTT sunt prezentate următoarele elemente: data de început, data de finalizare și durata în zile calendaristice;

  - Graficul GANTT evidențiază grafic drumul critic clar identificat în planificarea activităților, și permite în mod automat, orice inter-relaționări și dependențe între activități și sub-activități,

  - Graficul GANTT este organizat astfel încât să fie lizibil pe format(e) de max. A3;

Am luat act de faptul că Programul de execuție a activităților Contractului se va actualiza imediat după semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Programul de execuție a activităților Contractului acceptat în ultima ședință de progres devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

Anexăm prezentei propuneri tehnice metodologia de realizare a contractului în acord cu cerințele caietului de sarcini, precum și Programul de execuție a activităților contractului, aferent serviciilor ofertate sub forma unui grafic GANTT (întocmit distinct).

8.2.  Riscurile asociate contractului

Anexăm propunerii tehnice, un plan de management al riscurilor asociate activităților specifice de execuție a contactului, în corelare directă cu conținutul ofertei noastre.

Planul de management al riscurilor prevede principalele riscuri care pot apărea la nivelul organizației noastre în relație cu activitățile propuse în cadrul contractului, împreună cu măsurile pe care intenționăm să le aplicam în acest sens.

În pregătirea Planului de management al riscurilor, am avut în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și am estimat posibilele efecte ale acestora împreună cu măsurile de atenuare aferente.

În acest sens, la întocmirea ofertei, am luat în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

La momentul întocmirii planului de management al riscurilor am evaluat ipotezele următoare (fără a ne limita la):

- activitățile ce fac obiectul contractului sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini;

- nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;

- toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea activităților contractului în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Achizitorului ( Beneficiarului);

- buna cooperare între toate părțile implicate: Achizitor (Beneficiar), noi, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Planului de management al riscurilor, am avut în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, ce au putut fi identificate de Achizitor ( Beneficiar )  în etapa de pregătire a documentației de atribuire.

| Nr. crt. | Descrierea riscului identificat |
| --- | --- |
|  | Lipsa unui plan detaliat de continuitate a activității și de contingență, elaborat în raport cu specificul soluțiilor informatice implementate în cadrul unității sanitare, pentru gestionarea eficientă a situațiilor neprevăzute, precum: indisponibilitatea aplicațiilor informatice critice, incidente de securitate cibernetică, căderi de sistem sau întreruperi în alimentarea cu energie electrică. |
|  | Rotirea sau pierderea personalului din echipa prestatorului (experți-cheie și experți non-cheie), ceea ce poate duce la întârzieri sau pierderi de cunoștințe esențiale pentru continuitatea proiectului. |
|  | Ambiguități sau divergențe în interpretarea cerințelor funcționale și nefuncționale, inclusiv diferențe între așteptările Beneficiarului și modul de implementare al Prestatorului. |
|  | Întârzieri nejustificate în predarea livrabilelor contractului și a rezultatului activităților realizate de Prestator, cu impact asupra termenului de punere în funcțiune a sistemului informatic, ce va afecta atingerea jaloanelor asumate prin proiectul PNRR și conformarea cu calendarul contractual |
|  | Rezultate neconforme în cadrul testelor de acceptanță (inclusiv pentru recepția finală), cauzate de nerespectarea cerințelor tehnice sau de neasigurarea interoperabilității funcționale. |
|  | Deficiențe în procesul de mediere (transfer) a datelor între noul sistem informatic și sistemul informatic existent (ex. pierderi de date, nealinierea structurilor vechi cu cele noi, inconsecvențe în nomenclatoare) sau integrarea defectuoasă a soluției informatice în fluxurile organizaționale ale SCMU. |
|  | Eșec în realizarea interconectării aplicațiilor prin Mediatorul de Informații de Sănătate (HIM), fiind singura cale de comunicare între aplicații, iar neimplementarea corectă a interfețelor API REST standardizate poate duce la blocarea completă a sistemului informatic integrat. |
|  | Riscul ca sistemul informatic să nu fie utilizat eficient din cauza unei instruiri insuficiente sau neadaptate a personalului beneficiarului, afectând gradul de adoptare și funcționalitatea în practică a componentelor sistemului informatic ce face obiectul contractului. |
|  | Lipsa de mentenanță proactivă și suport post-implementare, contrar obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică (minim 5 ani), cu impact asupra funcționalității și actualizării sistemului informatic ce face obiectul contractului |
|  | Deficiențe în proiectarea arhitecturii soluției informatice, ducând la o lipsă de coerență și integrare între aplicații și module, fapt ce determină ca sistemul să devină disfuncțional sau fragil în faza de operare, cu impact direct asupra interoperabilității. |
|  | Livrarea unui sistem care nu respectă standardele de interoperabilitate specificate (ex. HL7 FHIR, ICD-10, SNOMED CT), fapt ce poate compromite complet integrarea cu platformele externe (SIUI, DES etc.) sau cu aplicațiile interne deja existente, contravenind cerințelor esențiale ale proiectului. |
|  | Nerespectarea cerințelor de securitate cibernetică și confidențialitate, inclusiv lipsa implementării controalelor tehnice și organizatorice privind accesul (incl. controlul granular al accesului), jurnalizare, criptarea TLS 1.3, fapt ce va atrage riscuri juridice și tehnice majore într-un sistem care gestionează date sensibile (clinice și non-clinice). |
|  | Implementarea incompletă sau eronată a mecanismelor de jurnalizare și audit, esențiale pentru trasabilitatea acțiunilor și protecția datelor cu caracter personal conform GDPR cu consecințe privind imposibilitatea respectării obligațiilor legale și de control. |
|  | Neasigurarea integrității și consistenței datelor în timpul schimburilor între aplicații și module, ceea ce poate conduce la „necorelarea informațiilor” între subsisteme, cu afectarea traseului medical al pacientului și a funcționării unității sanitare. |
|  | Furnizarea unei aplicații care nu este adaptată pentru utilizatorii non-tehnici din spital (ex. interfețe neintuitive, lipsă accesibilitate, dificultăți de utilizare), ceea ce duce la respingerea soluției de către personalul medical și administrativ. |

Prin modul în care am conceput Planul de management al riscurilor, acesta a fost structurat astfel încât să facă referire la cel puțin următoarele elemente/capitole:

- Aspecte generale privind riscurile aferente proiectului informatic

- Identificarea riscurilor (cu referire cel puțin la cele 15 riscurile descrise mai sus)

- Măsurile de tratare/gestionare (aferente riscurilor identificate), cu referire cel puțin la măsurile de atenuare aferente celor 15 riscurilor descrise mai sus

Pentru gestionarea acestor riscuri, prezentăm anexat prezentei propuneri tehnice planul de management al riscurilor, întocmit conform cerințelor cap.9.2. din caietul de sarcini.

  - ALTE CERINȚE

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 10. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

  - Cerințe referitoare la aplicarea principiilor privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, DNSH „Do Not Significant Harm”

Ne angajăm ca pe toată perioada derulării contractului să aplicăm principiile privind egalitatea de gen, așa cum acestea sunt prevăzute în cadrul legal și metodologic aplicabil acestor principii.

Vom urmări, acolo unde e posibil, instruirea personalului beneficiarului, implicat în administrarea/utilizarea soluției informatice, pe teme de egalitate de șanse şi de tratament şi dobândirea de cunoștințe cu privire la inegalități și privind incluziunea persoanelor cu dizabilități angajate.

De asemenea, vom implica, acolo unde este posibil, experiența și cunoștințele persoanelor mai în vârstă pentru activitățile contractului pentru a răspunde provocărilor generate de schimbările demografice.

În același timp, pe toată perioada de derulare a contractului vom lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de sex, rasă, vârsta, etnie, religie, categorie socială, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și libertăților fundamentale.

În acest sens ne angajăm ca în cadrul activităților contractului să ne asumăm implementarea prevederilor legale naționale și europene în ce privește nediscriminarea precum și a politicilor și practicilor  prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de sex, rasă, vârsta, etnie, religie, categorie socială, handicap sau apartenență la o categorie defavorizată.

Ne obligăm ca, în plus față de specificațiile tehnice anexate prezentului caiet de sarcini, să luăm toate măsurile, acolo unde este posibil și se impune, să ne asigurăm că soluția informatică realizată  este, acolo unde este cazul, total sau parțial accesibilizată pentru persoane cu dizabilități (de ex: facilități pentru nevăzători).

Ne asumăm toate obligațiile  ca, în plus față de specificațiile tehnice anexate prezentului caiet de sarcini, să luăm toate măsurile ca să implementăm soluții software care să fie orientate către un consum energetic redus și/sau cu amprentă cât mai redusă de carbon.

Ne asumăm toate obligațiile  de a respecta și aplica principiul DNSH pe toată perioada de derulare a contractului și a actelor normative cu incidență în acest domeniu,

În scopul confirmării îndeplinirii cerințelor impuse de DNSH, la finalizarea activităților contractului de servicii, vom prezenta un raport cu privire la modul în care acesta am implementat/respectat principiile mai sus indicate, cerință necesară pentru încheierea  procesului verbal de recepție final

  - Cerințe referitoare la securitatea informațională

Vom lua toate măsurile pentru a conduce activitățile contractului prin aplicarea unei sistem de securitate a informației gestionate de acesta în cadrul proceselor de realizare și implementare a soluției informatice.

În acest sens, facem dovada că la nivelul organizației noastre avem  implementat un sistem de management al securității informației de tip ISO 27001- sau echivalent, pe care îl înaintăm odată cu propunerea tehnică.

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanți), îndeplinirea acestei cerințe se va face prin corelare cu activitățile asumate de fiecare membru al grupului (conform principiului proporționalității).].

# MODALITATEA DE ASUMARE A RESPECTĂRII CADRULUI LEGAL DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 11. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

Conform art. 51 din Legea 98/2016 la întocmirea prezentei oferte, SC………………..……………. SRL a ținut cont de reglementările obligatorii in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in aceste domenii.

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici, mai sus se vor indica denumirile fiecărui membru al acestui grup]

  - PERSONALUL PROPUS A FI IMPLICAT  ÎN EXECUȚIA CONTRACTULUI

  - Experți Cheie

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul (experții cheie)  propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice, conform cerințelor de la cap. 12.1. din Caietul de Sarcini.

Ofertantul trebuie să prezinte :

- Tabelul de mai jos, completat cu datele concrete aferente fiecărui expert cheie responsabil de execuția activităților contractului (conform cerințelor din cap. 12.1. din caietul de sarcini)

- Documentele suport aferente experților cheie propuși (CV-uri, documente care atestă calificarea/pregătirea profesională, experiența profesională, etc)

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, prezentăm în cele ce urmează echipa de experți cheie, care fac dovada de o pregătire profesională și o experiență relevantă în domeniul de activitate corespunzător activităților contractului respectiv:

| Tabelul nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume și Prenume | Relația propusă cu operatorul economic ofertant | Rolul propus în cadrul echipei | Pregătirea profesională deținută | Experiența de care face dovadă |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Manager de proiect | [prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională deținută de expert] | [prezentați informații detaliate privind experiența deținută de expert] |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Specialist proiectare sisteme informatice | [prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională deținută de expert] | [prezentați informații detaliate privind experiența deținută de expert] |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Specialist baze de date | [prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională deținută de expert] | [prezentați informații detaliate privind experiența deținută de expert] |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Specialist securitate cibernetică | [prezentați informații detaliate privind pregătirea profesională deținută de expert] | [prezentați informații detaliate privind experiența deținută de expert] |

Pentru experții cheie prezentați mai sus, prezentăm în cadrul propunerii tehnice documentele aferente acestora, prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor de calificare profesională și experiența relevantă a acestora cerute conform caietului de sarcini, cum ar fi (fără a ne limita la):

- CV-urile experților cheie propuși

- Documentele care atestă formele de pregătire profesională

- Documente care atestă experiența similară relevantă cum ar fi recomandări, contracte de prestări servicii, sau orice documente echivalente emise de angajatori/clienți prin care să se facă dovada experienței similare.

- Documente privind relațiile contractuale existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce participă la formularea ofertei (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare);

  - Experți Non-Cheie

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul (experții cheie)  propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice, conform cerințelor de la cap. 12.2. din Caietul de Sarcini.

Ofertantul trebuie să prezinte :

- Tabelul de mai jos, completat cu datele concrete aferente fiecărui expert cheie responsabil de execuția activităților contractului (conform cerințelor din cap. 12.2. din caietul de sarcini)

- Documentele suport aferente experților cheie propuși (CV-uri, Documente privind relațiile contractuale existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce participă la formularea ofertei (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similar, etc)

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, prezentăm în cele ce urmează echipa de experți non-cheie, propuși pentru execuția activităților contractului:

| Tabelul nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nume și Prenume | Relația cu operatorul economic ofertant | Rolul propus în cadrul echipei |
| 0 | 1 | 2 |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Expert DNSH |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Expert egalitate de șanse |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Epert GDPR |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți detalii privind raportul dintre expert și ofertant în baza căruia va fi implicat în activitățile contractului (salariat, colaborator al ofertantului/ subcontractantului, colaborator, etc ] | Alți experți non-cheie implicați în îndeplinirea obiectului contractului |

Pentru experții non-cheie prezentați mai sus, prezentăm în cadrul propunerii tehnice documentele aferente acestora, conform caietului de sarcini, cum ar fi (fără a ne limita la):

- CV-urile experților cheie propuși

- Documente privind relațiile contractuale existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce participă la formularea ofertei (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare);

  - Cerințe generale aferente experților solicitați

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute la cap. 12.3. din caietul de sarcini.

În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, vom avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, vom asigura aceste resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, ne vom completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci când vom realiza înlocuirea unui membru al echipei de specialiști propuse prin ofertă, ne vom asigura că înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, fără ca acest fapt să influențeze prețul contractului. Mai mult decât atât, înlocuirea unui expert cheie se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, înțelegem că autoritatea contractantă poate să ne solicite iar noi suntem obligați să desemnăm o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să luăm alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Înțelegem că, indiferent de situație, autoritatea contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței personalului-cheie sau a absenței înlocuitorului acestuia.

Înțelegem că toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina noastră, în calitate de contractant.

  - Informații privind factorul de evaluare „EXPERIENȚA EXPERȚILOR CHEIE (E)”

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul (experții cheie)  propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice și care vor face obiectul aplicării algoritmului pentru factorul EXPERIENȚA EXPERȚILOR CHEIE (E)” și a subfactorilor aferenți acestuia, , conform cerințelor de la cap. 13.3 lit. c) și cap. 13.3.3.. din Caietul de Sarcini.

Am luat act de cerințele specifice formulate pentru experții cheie ce stau la baza factorului de evaluare „EXPERIENȚA EXPERȚILOR CHEIE (E)” din cadrul criteriului de atribuire a contractului indicat la cap. 13.3.3.din caietul de sarcini

În acest scop, indicăm în cele ce urmează, pentru experții cheie ce sunt nominalizați de noi pentru aplicarea algoritmului aferent acestui factor de evaluare și informații detaliate privind experiența similară aferentă acestora:

| Tabelul nr. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume și Prenume expert cheie | Rolul expertului cheie, conform criteriului de atribuire | Experiența similară ce va sta la baza aplicării algoritmului aferente factorului de evaluare | Documente suport care fac dovada implicării expertului în proiectele/relațiile contractualele similare |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| [introduceți numele și prenumele] | Manager de proiect” (EMP)) | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Specialist proiectare sisteme informatice (ESP) | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Specialist baze de date” (ESB) | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Specialist securitate cibernetică” (ESS) | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Expert DNSH | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Expert egalitate de șanse | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |
| [introduceți numele și prenumele] | Expert GDPR | [indicați datele de identificate ale proiectelor similare în care expertul nominalizat a fost implicat ] | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada implicării expertului nominalizat în proiectele similare indicate anterior] |

Anexăm prezentei propuneri tehnice documentele suport prin care se face dovada implicării experților nominalizați în proiectele similare indicate în tabelul de mai sus, conform cerințelor cap. 12.3. din caietul de sarcini.

[se vor anexa documentele suport prin care se face dovada implicării fiecărui expert cheie nominalizat în proiectele similare indicate în coloana nr. 3 din tabelul de mai sus. Se va ține cont de cerințele specifice de la cap. 12.3. din caietul de sarcini]

  - Informații privind factorul de evaluare „RESPONSABILITATE SOCIALĂ” (RS)”

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul  propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice și care va face obiectul aplicării algoritmului pentru factorul RESPONSABILITATE SOCIALĂ” (RS)  și a subfactorilor aferenți acestuia, , conform cerințelor de la cap. 13.3 lit. d) și cap. 13.3.4.. din Caietul de Sarcini.

Am luat act de cerințele specifice formulate pentru personalul la care se referă factorul de evaluare „RESPONSABILITATE SOCIALĂ” (RS): din cadrul criteriului de atribuire a contractului indicat la cap. 13.3.4.din caietul de sarcini

În acest scop, indicăm în cele ce urmează, personalul ce este nominalizat de noi pentru aplicarea algoritmului aferent acestui factor de evaluare și informații detaliate aceștia:

| Tabelul nr. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nume și Prenume | Subfactorul pentru care este nominalizat personalul | Documentele suport prin care se face dovada încadrării persoanei nominalizate în categoria specifică subfactorului |
| 0 | 1 | 2 |
| [introduceți numele și prenumele] | „Persoane cu dizabilități” (RSD) | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada încadrării persoanei nominalizate în categoria socială vizată de subfactorul de evaluare] |
| [introduceți numele și prenumele] | Persoane din categoriile vulnerabile pe piața muncii” (RSV): | [indicați documentele suport prezentate odată cu propunerea tehnică prin care se face dovada încadrării persoanei nominalizate în categoria socială vizată de subfactorul de evaluare] |

Anexăm prezentei propuneri tehnice documentele suport prin care se face dovada încadrării persoanei nominalizate în categoria socială  vizată de subfactorul de evaluare, conform cerințelor cap. 13.2. lit. d)  din caietul de sarcini.

# ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICĂ

[Se vor prezenta, sub formă de anexe la propunerea tehnică, documentele de mai jos.]

Anexăm prezentei propuneri tehnice următoarele documente:

- Fișele cu specificațiile tehnice aferente componentelor sistemului informatic prezentate în Anexele 1-3 la Propunerea tehnică, asumate de către noi;

- Metodologia și planul de Programul de execuție a activităților contractului, întocmite conform celor solicitate la cap. 9.1. din caietul de sarcini

- Planul de management al riscurilor asociate activităților contractului, întocmit conform celor solicitate la cap. 9.2. din caietul de sarcini.

- Certificatul ISO 27001 (sau echivalent) pentru ofertant;

- Documente suport aferente experților (cheie și non-cheie) solicitați prin caietul de sarcini, prin care să se facă dovada îndeplinirii cerințelor minimale solicitate la cap. 12 din prezentul caiet de sarcini respectiv prin cap. 13 din prezentul caiet de sarcini;

| Numele Ofertantului: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Numele semnatarului: | __________________________________ |
| Semnătura ofertantului: | __________________________________ |