REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECTIA SILVICA TELEORMAN

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii de pregatirea terenului si impadurire

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din Documentaţia de Atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Cerințele solicitate sunt considerate ca fiind minime și obligatorii. Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi considerată conforma numai în situația în care aceasta asigură unui nivel calitativ cel puțin egal sau superior cerințelor minime din prezentul Caiet.

Denumirea/Obiectul licitatiei: „Servicii de pregatirea terenului si impadurire pentru Ocolul Silvic Turnu Magurele”.

Cerințe generale: Inchierea unui contract pe o perioada de 12 luni cu un operator economic pentru prestarea de servicii ce constau in: pregatirea terenului, impaduriri integrale, completari, refaceri, intretineri manuale in plantatii si alte activitati specifice regenerarii padurii.

Cantitate de achiziționat:

| Nr. crt. | Simbolul lucrarii | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPADURIRI |  |  |  |  |
| 1 | C47AIb | Mobilizare manuala in jurul puietilor de plop PR. I | Mb | 71.12 |
| 2 | C47ABIIb | Mobilizare manuala in jurul puietilor PR. II-III | Mb | 93.12 |
| 3 | C48Ie | Revizuit puieti plop | Ha | 57.24 |
| 4 | C48IIe | Revizuit puieti salcie | Ha | 4.03 |
| 5 | C28IIBb | Refaceri puieti talie mica | Mb | 74.25 |
| 6 | C39b | Pichetat teren 3x3 m | Mb | 18.44 |
| 7 | C39a | Pichetat teren 4x4 m | Mb | 55.48 |
| 8 | C39d2 | Pichetat teren 2x1 m | Mb | 55.75 |
| 9 | C73IIIb | Completari puieti pl.ea. | Mb | 22.59 |
| 10 | C28IVBb | Refaceri puieti pl.ea. | Mb | 56.42 |
| 11 | C24Ib2 | Depozitat puieti la sant | Mb | 142.23 |
| 12 | C24Ic1 | Depozitat puieti la sant | Mb | 71.4 |
| 13 | C45b1 | `Retezat puieti talie mica | Mb | 80.61 |
| 14 | C51Ia2 | Mobilizare manuala in jurul puietilor in plantatii PR. I | Mb | 19.85 |
| 15 | C51IIa2 | Mobilizare manuala in jurul puietilor in plantatii PR. II-III | Mb | 31.29 |
| 16 | C46d | Revizuit puieti talie mica | Ari | 767 |
| 17 | C23Ia1 | Transport puieti prin purtare directa | Mb | 213.63 |
| 18 | C73Ib4 | Completari puieti talie mica | Mb | 42.87 |
| 19 | C53b | Mobilizarea manuala a solului in fasii | Ari | 1450 |
| 20 | C28IIIBb | Refaceri puieti salcie | Mb | 15.02 |
| 21 | C20IBb6 | Sapat sant depozitare puieti | 10m | 22 |
| 22 | C39e | Pichetat teren 2x0.75 m | Mb | 18.5 |
| Pregatirea terenului si a solului |  |  |  |  |
| 22 | - | Pregatirea terenului si a solului | Ha | 24.68 |

ARIBUTIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

- elaborează documentația de atribuire cu respectarea legislației in vigoare;

- asigură materialele forestiere de reproducere (puieți forestieri conform STAS-ului 1347/2004 Puieți forestieri cu talie mică, semimijlocie și mijlocie) pe specii și în cantitățile prevăzute în compozițiile de împădurire din documentația de atribuire;

- predă amplasamentul (respectiv U.P., u.a.) pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanții ocolului silvic și cei al prestatorului;

- emite ordinul de începere a lucrărilor astfel încât acestea să se realizeze în perioada optimă, conform normelor tehnice în vigoare;

- întocmește procesele verbale de recepție pentru serviciile prestate;

- întocmește documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestator și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la finalizarea contractului.

ATRIBUTIILE PERESTATORULUI

- întocmește propunerea tehnică astfel încât să facă dovada îndeplinirii cerințelor minime din caietul de sarcini cu respectarea „Normelor de timp și de producție unificate pentru silvicultura”, ediția 2014;

- ia în primire amplasamentul (respectiv U.P., u.a.) pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanții ocolului silvic și cei al prestatorului;

- demarează prestarea serviciilor în termen de maxim 48 de ore de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor;

ARIBUTIILE COORDONATORULUI DE PRESTARI SERVICII

- ia masuri de începere a lucrărilor in cel mai scurt timp posibil de la primirea ordinului de începere;

- asigura forța de munca pentru executarea lucrărilor și instruiește muncitorii în legătura cu modul de executare al lucrărilor;

- urmareste ca lucrarile sa fie executate conform contractului si conform normelor tehnice, atat din punct de vedere calitativ, dar si cantitativ;

- coordonează echipele de lucru in asa fel incat lucrarile sa fie executate in termenele stabilite prin graficele de esalonare/ reesalonare;

- colaboreze in permanenta cu reprezentantii ocolului silvic;

- participă la receptiile partiale/ finale in functie de stadiul lucarilor pe fiecare unitate amenajistica in parte.

- Este obligat sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica si financiara, anexate la contract, in conformitate cu solicitarile achizitorului;

- Urmareste masurile de implementare ale contractului;

Riscuri si masuri de gestionare ale acestora ce cad in sfera de control a autoritatii contractante

| Nr. | Risc Identificat | Impact | Măsuri de gestionare/atenuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condiții meteo nefavorabile (secetă/îngheț) | Întârzierea lucrărilor / neprinderea puieților | Sistarea temporară a lucrărilor și prelungirea duratei de execuție prin act adițional, fără penalități. |
| 2 | Lipsa forței de muncă specializate a Prestatorului | Calitate scăzută a lucrărilor | Verificarea săptămânală a punctelor de lucru de către personalul silvic și aplicarea de penalități conform contractului. |
| 3 | Atacuri de dăunători sau incendii forestiere | Distrugerea regenerărilor | Monitorizarea permanentă și intervenția rapidă conform planurilor de protecție ale Ocolului Silvic. |
| 4 | Întârzieri în livrarea materialului săditor | Blocarea activității | Planificarea riguroasă a graficului de livrare corelat cu capacitatea de plantare a prestatorului. |
| 5 | Accidente de muncă (teren accidentat) | Sistarea lucrărilor / litigii | Obligativitatea instruirii SSM și utilizarea echipamentului de protecție verificat la predarea amplasamentului. |

Alocarea riscurilor in cadrul contractului si masuri de gestionare a acestora

| Alocare riscuri | Masuri de gestionare |
| --- | --- |
| Incheierea contractului | Garantia de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicarii sale in procedura de atribuire. Garantia de participare nu depaseste 1% din valoarea estimata fara T.V.A. a contractului. Modul de constituire, valoarea garantiei de participare si modul de restituire a garantiei de participare se detaliaza mai jos. |
| Asigurarea autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului | Prestatorul se obliga sa constituie integral garantia de buna executie a contactului, in cuantum de 8%, din valoarea contractata (fara T.V.A.), in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea acestuia (conform prevederilor art. 154 din Legea 98/2016). Modul concret de constituire a garantiei de buna executie este redat mai jos. |
| Prestarea/livrarea in termen a serviciilor/produselor | Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica si prevederile caietului de sarcini. Prestatorul este raspunzator de calificarea si autorizarea corespunzatoare a personalului folosit la realizarea serviciilor silvice. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor silvice, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. Facturarea serviciilor din contract se va face in baza proceselor – verbale intocmite la receptia serviciilor comandate de beneficiar. Procesele-verbale de receptie, situatiile de servicii executate si facturile fiscale emise se vor inregistra prin registratura, la ocolul silvic, pe raza caruia se executa serviciile. Inregistrarea acestor acte, in ordinea exemplificata anterior se realizeaza dupa ce serviciile silvice au fost verificate in teren de comisia de receptie intrunita prin ordinul sefului de ocol. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu conditiile de prestare convenite. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in maxim 5 zile lucratoare de la primirea notelor de comanda ferma din partea achizitorului. Notele de comanda ferma din partea achizitorului pot fi preluate de prestator direct de la sediul ocolului dupa instiintarea telefonica sau pot fi transmise prin fax, e-mail sau servicii postale la adresele specificate de prestator. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioadele de prestare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util achizitorul. |
| Plata cu intarziriere a facturilor | Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de pana la 30 zile de la emiterea facturii de catre acesta. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenele convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% din valoarea fara T.V.A. restanta in prestare pentru fiecare zi intarziere. |

PROPUNEREA TEHINICA

Agentul economic va descrie în amănunt procedurile de lucru ce le va utiliza pentru executarea serviciilor solicitate in caietul de sarcini; propunerea tehnica va fi acceptata numai dacă, prin procedeele utilizate in propunerea tehnica se poate asigura o calitate superioara față de varianta solicitata în prezentul caiet de sarcini. De asemenea, agentul economic va trebui sa se angajeze ca va efectua toate lucrările solicitate.

Ofertantul trebuie să întocmească propunerea tehnică astfel încât să facă dovada îndeplinirii cerințelor minime din caietul de sarcini cu respectarea „Normelor de timp și de producție unificate pentru silvicultura”, ediția 2014.

Se va prezenta formularul „Propunere tehnica” care va cuprinde descrierea lucrarilor și cantitatile de lucrari ofertate.

Propunerea tehnică va fi însoțita de:

a) Lista uneltelor, utilajelor si a altor dotări ce urmează a fi folosite; acestă listă va fi corelată cu lucrările specificate în „Lista de cantitati”.

b) Declarația pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea contractantă) care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

Deoarece personalul de specialitate se puncteaza in cadrul factorilor de evaluare nominalizarea acestuia se va face in cadrul propunerii tehnice. La termenul limita ofertantii vor prezenta dovezi privind experienta specifica punctata in cadrul factorilor.

CERINTE TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

| Denumirea lucrarii (indicativul) | Mod de realizare solicitat |
| --- | --- |
| C.48.I.e – Revizuirea plantatiilor de Plop euramerican si salcie | Lucrarea cuprinde verificarea puietilor in varsta de pana la 3 ani, indreptarea celor culcati de gheturi si inundatii prin saparea in partea opusa directiei de culcare, tasarea pamantului in jurul puietilor partial dezgropati si taierea varfurilor rupte (peste 500 buc./ ha). |
| C.48.II.e – Revizuirea plantatiilor de Plop euramerican si salcie | Lucrarea cuprinde verificarea puietilor in varsta de pana la 3 ani, indreptarea celor culcati de gheturi si inundatii prin saparea in partea opusa directiei de culcare, tasarea pamantului in jurul puietilor partial dezgropati si taierea varfurilor rupte (peste 1000 buc./ha). |
| C.46.d – Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe | Lucrarea cuprinde acoperirea cu pamant a radacinilor puietilor prin tragerea solului vegetal in jurul puietilor cu sapa, tasarea pamantului, indreptarea puietilor culcati cu iarba sau lastarisuri, despotmolirea puietilor, indepartarea pietrelor din jurul puietilor, a malului si resturilor materiale lemnoase aduse de apa. |
| C.39.a – Pichetarea terenului in vederea impaduririlor | Lucrarea cuprinde confectionarea pichetilor sau a tarusilor, apropierea acestora pe distanta medie de 50 m, orientarea si fixarea sarmei, infigerea pichetilor sau tarusilor in sol in dreptul semnelor de pe sarma (gropi 4x4 m). |
| C.39.e – Pichetarea terenului in vederea impaduririlor | Lucrarea cuprinde confectionarea pichetilor sau a tarusilor, apropierea acestora pe distanta medie de 50 m, orientarea si fixarea sarmei, infigerea pichetilor sau tarusilor in sol in dreptul semnelor de pe sarma (gropi 1x1 m). |
| C.45 – Retezarea tulpinii puietilor de foioase dupa plantare | Lucrarea reprezinta retezarea tulpinii puietilor de foioase (fara plop si salcie), acoperirea taieturii cu pamant si infigerea tulpinii detasate langa fiecare puiet. |
| C.20 – Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor | Lucrarea cuprinde saparea santului (10 m) cu unelte manuale in vederea depozitarii puietilor si aruncarea laterala (pe mal) a pamantului rezultat. |
| C.24.I.c.1 – Depozitarea puietilor la sant | Lucrarea cuprinde punere unui strat de pamant pe fundul santului, apropierea snopilor de puieti pe distanta medie de 25 m, manipularea snopilor sau puietilor in sant, imprastierea pamantului intre radacinile puietilor, tasarea usoara a pamantului, acoperirea puietilor in sant cu ramuri, cetina, etc. (Plop ea. 1 an). |
| C.23.I.a.1 – Transportul puietilor prin purtare directa | Lucrarea cuprinde scoaterea legaturilor de puieti din depozit (sant) si formarea sarcinii de transport (de min. 20 kg), transportul sarcinii cu puieti la locul de plantare, asezarea provizorie a legaturilor cu puieti in sant, deplasarea executantului la depozit (51-100 m). |
| C.28 – Plantarea puietilor forestieri in teren pregatit | Saparea gropilor: saparea se executa la dimensiunile stabilite in functie de marimea sistemului radicelar al puietilor, de textura si modul de pregatire a solului, respectandu-se schema stabilita, scoaterea pamantului la marginea gropii (pamantul vegetal din straturile superioare se pune separat de cel din straturile inferioare), alegerea pietrelor, radacinilor, rizomilor si altor resturi vegetale, asezarea acestora in spatiile dintre gropi, culegerea si strivirea larvelor sau a insectelor daunatoare. Plantarea puietilor: afanarea solului pe fundul gropii, introducerea puietului in groapa, rasfirarea radacinilor, tragerea in groapa a pamantului vegetal pana la jumatate din adancimea gropii, se misca puietul usor in plan vertical si orizontal pana cand intra pamantul uniform intre radacini, se aliniaza puietul si se face prima batatorire cu mana sau cu piciorul, in cazul in care pamantul este mai umed, apoi se pune pamant in groapa in 1-2 reprize, urmate de tasari ale solului pana cand se umple groapa, in asa fel incat sa nu patrunda aer la radacinile puietului. Se aseaza un strat de de sol afanat peste ultimul strat batatorit. |
| C.73 – Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire | Transportul puietilor de la locul de depozitare la locul de plantare, identificarea puietilor lipsa, mobilizarea solului pe vetrecu dimensiunile 80x60 cm (cand se recomanda a se executa), saparea gropii cu dimensiunile de 40x40x40, 50x50x50, 60x60x60 cm, respectand schema initiala, introducerea radacinilor puietilor in groapa, tregerea pamantului in groapa in mai multe reprize, urmate de fiecare data de tasari, concomitend facandu-se si alinierea puietului, asezarea unui strat afanat peste ultimul strat de sol batatorit si deplasarea la alt puiet. |
| C.53 – Mobilizarea manuala a solului in fasii in plantatii si semanaturi directe | Lucrarea cuprinde smulgerea buruienilor din jurul puietilor si asezarea lor in afara zonei de lucru, saparea solului in fasii pe randul de puieti, spargerea bulgarilor, strangerea pietrelor si asezarea lor langa fasia mobilizata. |
| C.47 – Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor in plantatiile de plop si salcie | Lucrarea cuprinde mobilizarea solului in jurul puietilor cu sapa agricola sau cu cazmaua pe suprafete dreptunghiulare sau circulare de 0.5 – 1.0 mp, spargerea bulgarilor, inlaturarea pietrelor si a radacinilor, smulgerea buruienilor din jurul puietilor si ruperea sau taierea lastarilor de pe suprafata care se mobilizeaza si deplasarea de la un puiet la altul. |
| Pregatirea terenului | Pregatirea terenului – detalierea fazelor de lucrari 1. TĂIEREA ŞI TOCAREA VEGETAŢIEI IERBOASE ŞI LEMNOASE: lucrarea se executa cu tractor pe pneuri, de mare putere, in agregat cu tocator pentru vegetatia ierboasa si lemnoasa. Lucrarea presupune tocarea vegetatiei ierboase si lemnoase cu diametrul de pana la 6 cm constand in buruieni, amorfa, lastari de cioata etc. in vederea executarii lucrarii de distrugere a cioatelor. Condiţii de recepţie: pentru a deveni vizibile cioatele, tăierea se va face pe toată suprafaţa acoperită, la înăţimea maximă de 10 cm de la nivelul solului. 2. DISTRUGEREA CIOATELOR ŞI PREGĂTIREA SOLULUI PRIN FREZARE:lucrarea se executa cu tractor pe pneuri, de mare putere, in agregat cu freza pentru distrugerea cioatelor. Lucrarea presupune distrugerea completă a fiecărei cioate în parte şi a rădăcinilor laterale, groase, pe o lungime de 50 cm de la locul de inserţie pe cioată prin tocare cu freza. Condiţii de recepţie: În urma serviciului trebuie : - să fie distruse toate cioatele pe o adâncime de minim 30 cm; - să fie distruse rădăcinile laterale pe o lungime de 50 cm de la locul de inserţie pe cioată, dimensiunea maximă pe cea mai mare latură a materialul rezultat din distrugerea cioatelor şi a rădăcinilor laterale, să nu depăşească 20 cm. 3. MOBILIZAREA TERENULUI CU FREZA la adâncimea de minim 30 cm: lucrarea se executa cu tractor pe pneuri, de mare putere, in agregat cu freza pentru mobilizarea solului. Lucrarea presupune: - mărunţirea şi afânarea solului pe o adâncime de minim 30 cm, ca urmare a acţiunii unei freze rotative care să aibă lăţimea de lucru mai mare decât ecartamentul utilajului care o angrenează sau a altor utilaje care să asigure acelaşi rezultat; - nivelarea suprafeţelor supuse frezării. Condiţii de recepţie: În urma executării lucrării solul trebuie să rămână mărunţit şi afânat încât o nuia cu un diametru de un centimetru să pătrundă cu uşurinţă la adâncimea de 30 cm, măsurată după tasarea pământului în jurul nuielei. |

              - Performante asteptate la lucrările de ajutorarea regenerarii naturale.

Indeplinirea (realizarea) lucrarilor din punct de vedere tehnic conform cerintelor prevazute mai sus si la norma de munca pentru fiecare categorie de lucrari in parte cuprinsa în normativul  ,,Norme de timp si de productie unificate pentru lucrari din silvicultura editate de M.A.A.P.-Regia Nationala a Padurilor 2014’’.

Transportul puietilor

Transportul puietilor de la pepiniera la locul de plantare (depozitare santier) este asigurat de catre ocolul silvic.

Depozitarea puietilor

In cazul in care nu sunt plantati, puietii vor fi depozitati de către executant la sant. Manipularea puietilor (mocirliti) pe santierele de împădurit, se face de către executant in galeti, pentru prevenirea deshidratarii si uscarii radacinilor datorita vantului sau insolatiei.

Performante asteptate la lucrările de pregatirea terenului

Pregătirea mecanizată a terenului şi a solului în vederea împăduririi şi înfiinţării de culturi de puieţi forestieri, urmăreşte să asigure culturilor forestiere, încă de la instalare, condiţii de vegetaţie cât mai favorabile în raport cu rigorile impuse de zonele de câmpie forestieră: temperaturi ridicate, precipitaţii reduse, condiţii grele de sol, etc .

Suprafeţele unde se vor efectua lucrări de pregătire mecanizată a terenului şi a solului vor fi organizate pe şantiere la nivel de unitate amenajistică. Aceste suprafeţe provin din parchete, în urma tăierilor rase, în regim de codru

şi sunt cuprinse în clasa de regenerare. De regulă, în timpul scurs de la terminarea exploatării şi până la începerea lucrărilor de împăduriri, aceste suprafeţe sunt invadate de lăstari, drajoni, vegetaţie spontană ierboasă şi lemnoasă cu dimensiuni variabile şi diferite grade de acoperire.

Pregătirea mecanizată a terenului presupune eliminarea obstacolelor naturale, cum ar fi cioate, crengi, resturi de exploatare, vegetaţie spontană ierboasă şi lemnoasă, care fac imposibilă sau dificilă pătrunderea maşinilor de lucrare a solului. Pregătirea mecanizată a solului presupune mobilizarea şi mărunţirea în adâncime urmată de nivelarea acestuia.

Suprafeţele prevăzute în antemăsurătoarea ataşată contractului subsecvent sunt cele preluate din amenajament, recepţia lucrării se va face efectiv pe suprafeţele parcurse cu lucrări măsurate.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a renunţa sau a înlocui dacă este cazul cu alte suprafeţe în funcţie de dinamica tăierilor reglementată de amenajament.

Graficul de esalonare

Serviciile se vor executa esalonat in baza unui grafic stabilit de comun acord intre prestator si conducerea ocolului.

Graficul va fi intocmit in termen de 5 zile de la data semnarii contractului  si va fi adus la cunostinta conducerii directiei silvice (de catre executant) in data intocmirii acestuia de catre parti.

Reesalonarea serviciilor se poate face doar atunci cand din cauze obiective nu pot fi respectate termenele de executie stabilite prin graficul de eșalonare.

Intrucat reesalonarea reprezinta o modificare contactuala, acesta este valabila doar cu acordul Direcției Silvice Teleorman; pentru aprobarea ei prestatorul va inainta la directia silvica o solicitare insotita de procesul verbal de constatare a situatiei din teren si graficul propus (cu noile termene).

Pentru a nu se intrerupe procesul de lucru in aceasta perioada beneficiarul va pune la dispozitia executantului alte suprafete  in care activitatea se poate desfasura normal.

Predarea amplasamentelor

Beneficiarul prin delegatul ocolului silvic va preda, in prezenta specialistului care supravegheaza executia lucrarilor din partea prestatorului, amplasamentele care fac obiectul lucrarilor pe baza de proces verbal.

Amplasamentele santierelor vor fi materializate prin picheti, borne sau orice alt obiect stabil.

Calitatea si receptia lucrarilor

La controlul calitatii lucrarilor se verifica urmatoarele:

- la impadurire

- amplasarea lucrarilor conform prevederilor documentatiilor tehnice;

- executia lucrarilor conform cerintelor prevazute la norma de munca pentru fiecare categorie de lucrari in parte cuprinsa in "Normele de timp si de productie unificate pentru lucrari din silvicultura" editat de M.A.P.P.-Regia Nationala a Padurilor, editia 2014.

Recepția serviciilor și modalități de plată

- Recepția serviciilor se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea terminării lucrărilor de către Prestator, prin întocmirea unui Proces-Verbal de Recepție semnat de ambele părți.

- În cazul în care se constată deficiențe, Prestatorul are obligația de a le remedia în termenul stabilit în Procesul-Verbal, fără costuri suplimentare.

- Factura va fi emisă de Prestator numai după semnarea fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de Recepție.

- Plata facturii se va efectua de către Achizitor în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia și a documentelor justificative (proces-verbal, deviz de lucrări).”

Forta majora

In situatia aparitiei unor evenimente sau situatii imprevizibile si de neinlaturat, care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale, termenul de executie a lucrarilor poate fi decalat sau, de comun acord, se pot stabili alte amplasamente.

Cazul de forta majora se stabileste in 3(trei) zile de la producerea evenimentului pe baza de acte doveditoare.

Modificarea termenului se consemneaza in act aditional la contract si va fi urmat de intocmirea unui nou grafic de esalonare.

Alte conditii

In situatia in care pe parcursul derularii contractului, se constata pe teren ca anumite lucrari nu mai sunt necesare a fi executate, exemplu: descoplesiri, plantari (datorita lipsei puietilor), semanaturi cu ghinda (datorita lipsei fructificatiei) etc. in baza unui raport scris intocmit de catre reprezentantul ocolului silvic, beneficiarul are dreptul de a renunta unilateral la lucrarile respective informand in scris prestatorul.

Deplasarea utilajelor cu trailerul (daca va fi cazul), la începutul și la terminarea lucrarilor,  va fi asigurata și suportata de prestator. De asemenea deplasarea utilajelor de la un santier de lucru la altul va fi suportata de prestator.

Problemele privind transportul si cazarea muncitorilor precum si asigurarea uneltelor de lucru, revin exclusiv firmei prestatoare.

Accesul la si in interiorul santierului de lucru, se va face folosind drumurile de exploatare (drumuri de pamant) existente in zona. In interiorul santierelor se va mentine reteaua actuala de drumuri.

Responsabil compartiment

ing. Ciuraru-Has Marilena