FORMULARUL NR. 7

Formularul de PROPUNERE TEHNICĂ

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Abordarea tehnică, metodologia și planul de lucru sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv grafice, diagrame și orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

- Prezentarea Ofertantului

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Metodologia propusă pentru indeplinirea obiectului din cadrul Contractului

Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.

Ofertantul va prezenta procedurilor tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări aferente fiecărei specialități din cadrul proiectului tehnic și planul de control al calității pentru fiecare procedură; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general sau neaplicabile prezentei investitii, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

c) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate:  locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul/furnizor).

Vor fi prezentate informatii cu privire la:

i.	lucrări pregătitoare, descriere detaliata a organizarii de santier, prezentarea unei planse corelata cu restul informatiilor referitoare la organizarea de santier;

ii.	obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor (unde este cazul)

iii.	pregătirea amplasamentului

iv.	pregătirea șantierului

v.	activități de punere în operă a documentației tehnice prin controlul calității lucrărilor executate:

- descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

- resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

vi.	activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

VII.  Pe amplasamentul lucrărilor există un STEJAR bătrân care va rămâne în cadrul ansamblului și pe care executantul lucrărilor are OBLIGAȚIA de a-l proteja și de A AVEA GRIJĂ de el pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Solicităm operatorilor economici ca în propunerea tehnica sa prezinte un plan/modalitate de realizare a acestei solicitari.

- Graficul de eșalonare calendaristică Gantt

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate;

b. să fie realizat utilizând un software specific de planificare a timpului;

c. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (pe săptămâni/ luni și categorii de lucrări);

Durata de execuție propusă trebuie justificată în corelație cu:

a. toate elementele propunerii tehnice (grafic, materiale, utilaje și resurse umane propuse a fi utilizate pentru îndeplinirea contractului);

b. duratele activităților cuprinse în graficul de execuție având în vedere specificul și dificultatea acestora, fiind corespunzătoare complexității activităților;

c. succesiunea activităților corespunzătoare fluxului tehnologic și procedurilor de execuție;

Se vor prezenta obligatoriu în Graficul Gantt punctele de referință – conformitatea evoluției Lucrărilor cu Programul de Referință stabilit conform contractului de lucrări va fi controlată printr-un sistem de 2 puncte de referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției lucrărilor.

Ofertantul va respecta cele doua puncte de referință impuse prin prezentul Caiet de Sarcini. În acest sens, va declara pe propria răspundere că în derularea contractului se vor  respecta cele două puncte de referință impuse prin Caiet de Sarcini.

PUNCTE DE REFERINȚĂ – TERMENE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONSIDERATE CRITICE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Conformitatea evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Referinţă stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor, conform prevederilor sub clauzei 36.3 din contract.

Autoritatea contractantă impune următoarele puncte de referință:

PUNCTUL DE REFERINȚĂ nr. 1 – va fi realizat până la data de 31.12.2027 și presupune ca  stadiul fizic și valoric al lucrarilor executate să fie minim 50%.

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor prin rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de referință.

PUNCTUL DE REFERINȚĂ nr. 2 – Finalizarea lucrărilor din Proiectul de Structură în termen de 20 de luni de la ordinul de începere.

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor prin rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de referință.

- Programul Contractantului de control al calității

Ofertantul va prezenta informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract.

Ofertantul va prezenta modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante), precum și modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.

Programul calității propus pentru execuția acestei lucrări va cuprinde lista procedurilor tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări aferente fiecărei specialități din cadrul proiectului tehnic și planul de control al calității pentru fiecare procedură.

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 14001:2015 sau echivalent și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din acestea să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini. Din modul de întocmire a propunerii tehnice trebuie să rezulte că sunt îndeplinite și asumate, în totalitate, cerințele documentației de atribuire.

- Personalul propus și managementul realizării obiectului Contractului

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte structura echipei propuse pentru execuția contractului, conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

- Manager contract/reprezentant antreprenor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul îngineriei civile

- Șefi de șantier - studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul îngineriei civile – dintre care un sef de șantier specializarea Căi Ferate, Drumuri și Poduri;

- Responsabili tehnici cu execuția;

- Responsabil SSM.

- Responsabil cu controlul calității (CQ)

- Electrician atestat ANRE cel puțin gradul III B

- Inginer diploma de licență în domeniu, de studii: Inginerie Civilă și Instalații (instalații termice, sanitare, edilitare, etc)

- Specialist peisagist – Inginer peisagist

Notă: Conform caietului de sarcini, acești specialiști sunt necesari și obligatorii în vederea asigurării contractului de execuție și finalizare a lucrărilor, ofertantul putând include și alți experți, după caz.

Modalitatea concretă în care echipa interacționează cu personalul administrativ din cadrul entității operatorului economic ofertant.

Ofertantul va structura informația după cum urmează:

| Nr. Crt. | Categorie de personal | Nume și prenume | Diplomă de studii/ Certificate de atestare/ Atestate/Legitimații sau orice alt document relevant Declarații de disponibilitate – cu indicarea paginii din propunerea tehnică unde se regăsesc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manager de contract / Reprezentant Antreprenor |  |  |
| 2. | Șef de șantier - atestat Ministerul Culturii cu executare lucrări în funcție de domeniu, în domeniu 1 restaurare arhitectură SAU domeniu 4 consolidare/restaurare structuri istorice, conform ORDIN MCPN nr. 2866/2025 |  |  |
| 3. | Șef de șantier – căi ferate drumuri și poduri |  |  |
| 4. | Responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) – pentru lucrări de construcții civile, subdomeniul 1.1 Construcții civile, industriale și agricole, autorizat conform Ordin MDRAP 1895/2016, cu modificările și completările ulterioare, specializare E domeniul 1 – restaurare arhitectură și domeniul 4 – consolidare/restaurare structuri istorice, atestat conform ORDIN MCPN nr. 2866/2025 |  |  |
| 5. | Responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) – pentru lucrări de instalații aferente construcțiilor, subdomeniul 6.1 Instalații electrice, autorizat conform Ordin MDRAP 1895/2016, cu modificările și completările ulterioare, specializare E domeniul 5 – inginerie instalații, atestat conform ORDIN MCPN nr. 2866/2025 |  |  |
| 6. | Responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) pentru lucrări de instalații aferente construcțiilor, subdomeniul 6.2 Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare, autorizat conform Ordin MDRAP 1895/2016, cu modificările și completările ulterioare, specializare E domeniul 5 – inginerie instalații, atestat conform ORDIN MCPN nr. 2866/2025 |  |  |
| 7. | Responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) domeniul de autorizare 2.1 – construcții rutiere și drumuri |  |  |
| 8. | Responsabil Cu Sănătatea Şi Securitatea Muncii Pe Şantier (SSM) |  |  |
| 9. | Responsabil Cu Controlul Calităţii (CQ) |  |  |
| 10. | Electrician atestat ANRE cel puțin gradul IIIB |  |  |
| 11. | Inginer diploma de licență în domeniul de studii: Inginerie Civilă și Instalații |  |  |
| 12. | Specialist peisagist – inginer peisagist |  |  |

Beneficiarul acceptă cumul de functii doar pentru șefii de șantier. Astfel, numărul minim solicitat, pentru  personalal atestat, este de 11 persoane.

- Componentele tehnice ale factorilor de evaluare

MANAGER CONTRACT / REPREZENTANT ANTREPRENOR

Se solicită ca persoana nominalizată să aibă experiența profesională în cadrul unor proiecte/contracte care să includă cel puţin un contract de execuție lucrări similare / contract de proiectare și execuție lucrări similare, constând în lucrări de executie sau lucrari de proiectare si executie pentru  amenajare /restaurare/ reabilitare /consolidare/conservare/ modernizare spatii verzi publice ce au fost realizate in zone protejate, ansambluri istorice, zone adiacente monumentelor istorice, arii de patrimoniu cultural (care se regăsesc în lista monumentelor istorice aprobate de Ministerul Culturii) in contracte de tip HG 1/2018 sau FIDIC.

- Documentele din propunerea tehnică din care rezultă îndeplinirea cerintei referitoare la  experiența similară, cu indicarea documentului, a paginii, conform tabelului:

| Nume și prenume MANAGER CONTRACT / REPREZENTANT ANTREPRENOR, cu studii superioare finalizate prin diploma de licenta în domeniul inginerie civilă | Indicarea paginilor din propunerea tehnică a documentelor din care rezultă experiența similară | Denumirea si Numărul de proiecte/ lucrări prezentate pentru experiența similară |
| --- | --- | --- |

- Anexe la Propunerea Tehnică

- Metodologia de executare a lucrărilor

- Graficul de eșalonare calendaristică Gantt conform cerințelor din caietul de sarcini

- Programul Contractantului de control al calității conform cerințelor din caietul de sarcini

- Personalul disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului (declarație din care să rezulte numărul personalului alocat pentru implementarea contractului și organigrama) conform cerințelor din caietul de sarcini

  - Documente suport privind personalul (Diplomă de studii/ Certificate de atestare/ Atestate/Legitimații sau orice alt document relevant);

  - Declaratie de disponibilitate a colaboratorilor privind indeplinirea in totalitate a atributiilor aferente postului pe care este nominalizat, pe toata perioada de executie a lucrărilor;

- Garanția acordată lucrărilor – Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate conform cerințelor din caietul de sarcini.

- Declarație pe propria răspundere prin care își asumă că va finaliza lucrările de execuție în termen de 24 luni de la Data de Începere.

- Declarație pe propria răspundere prin care își asumă că în derularea contractului se vor  respecta cele două puncte de referință impuse prin Caiet de Sarcini.

- Orice alte informatii relevante pentru prezenta procedură.