| Nr. crt | Tip echipament/sistem | UM | Cantitate echipamente(buc) | Număr operaţii (12 luni) | Luna 1 Mai 2026 | Luna 2 Iunie 2026 | Luna 3 Iulie 2026 | Luna 4 Aug 2026 | Luna 5 Sept 2026 | Luna 6 Oct 2026 | Luna 7 Noi 2026 | Luna 8 Dec 2026 | Luna 9 Ian 2027 | Luna 10 Feb 2027 | Luna 11 Mar 2027 | Luna 12 Apr 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificare lunară sistem BHS Plecări ( este inclusă și verificarea zilnică și la 14 zile-bilunară) | buc | 1 | 12 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 1.1. | Verificare trimestrială sistem BHS Plecări | buc | 1 | 1 | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  |
| 1.2. | Verificare semestrială sistem BHS Plecări | buc | 1 | 1 |  |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |  |
| 1.3. | Verificare anuală sistem BHS Plecări | buc | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 2. | Verificare lunară Carusel Sosiri (este inclusă și verificarea zilnică) | buc | 3 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 2.1 | Verificare semestrială Carusel Sosiri | Buc | 3 | 4 |  | S |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |
| 3. | Monitorizarea zilnică a exploatării sistemului BHS | buc | 1 | 365 | Se va asigura exploatarea zilnic, 24h/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L= VERIFICARE LUNARĂ

T = VERIFICARE TRIMESTRIALĂ

S= VERIFICARE SEMESTRIALĂ

A= VERIFICARE ANUALĂ